| ### Ч=ваш Республики ### Шупашкар хулин ### Депутатсен пух=в\ #### йыш+ну |  | ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов ### РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 3 июня 2005 г. № 1642

О Программе благоустройства и озеленения города Чебоксары  на 2005-2010 годы

В целях улучшения качества и культуры обслуживания жителей микрорайонов города Чебоксары, улучшения экологического состояния природной городской среды, улучшения качества состояния зеленых насаждений, снижения дорожно-транспортных происшествий, благоустройства дворовых и внутриквартальных территорий, организации досуга населения в вечернее время во дворах, на детских и спортивных площадках, улучшения качества питьевой воды, санитарного и технического состояния родников, обеспечения пешеходов удобным и безопасным движением, вовлечения подрастающего поколения в работу по экологическому обустройству города

# ЧЕБОКСАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШИЛО:

- Утвердить Программу благоустройства и озеленения города Чебоксары на 2005-2010 годы (прилагается).

- Финансовому управлению Министерства финансов Чувашской Республики в городе Чебоксары (Чижанова Н.Р.) финансирование расходов по реализации данной программы благоустройство и озеленение производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (статья Благоустройство).

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, строительству, благоустройству, транспорту и связи (Ю.Ч. Шлепнев).

Глава самоуправления г.Чебоксары                                      Н.И. Емельянов

УТВЕРЖДЕНА

решением Чебоксарского

городского Собрания депутатов

03.06.2005 № 1642

ПРОГРАММА

благоустройства и озеленения

города Чебоксары

на 2005-2010 г.г.

г.Чебоксары-2005 г.

Содержание

|  | Паспорт программы благоустройства и озеленения |
| --- | --- |
|  | Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения Программным методом. Раздел 2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы. Раздел 3. Основные направления Программы. Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы. Раздел 6. Эффективность реализации Программы. Раздел 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. |
|  | Приложения. |

Паспорт программы

| 1. Наименование Программы | Программа благоустройства и озеленения г.Чебоксары на 2005-2010 годы (далее Программа). |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки | Указы Президента Чувашской Республики от 22.09.2004 №107 «О Годе парков и садов», от 28.03.2005 № 30 «О проведении Дня дерева «Посади дерево и сохрани его», решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 08.12.2004. №1456 «О Генеральном плане города Чебоксары, от 18.02.2004 №1158 «Об утверждении Программы социально-экономического развития г.Чебоксары на 2004-2010 годы. |
| 3. Заказчик Программы | ##### Администрация г. Чебоксары |
| 4. Разработчик Программы | ##### Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации г.Чебоксары МУП «Управление ЖКХ и Б» |
| 5. Сроки реализации | 2005 – 2010 годы. |
| 6. Цели и задачи Программы. | Улучшения качества и культуры обслуживания жителей микрорайонов города; благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий; организация досуга населения в вечернее время во дворах на детских игровых и спортивных площадках. Проведение плановых мероприятий по ремонту, реконструкции родников, выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий; Обеспечение оптимальных экологических условий для городского населения; увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортабельных зон отдыха (закладка новых скверов, парков, садов, аллей); реконструкция и обустройство существующих площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений. |
| 7. Объемы и источники финансирования 8. Исполнители Программы | Бюджетное финансирование и внебюджетные источники. Общая сумма финансирования Программы – 731482 тыс.руб., в том числе: муниципальный бюджет – 683062 тыс.руб., внебюджетные средства – 48420 тыс.руб. МУП «Управление ЖКХ и Б», специализированные предприятия, отобранные на конкурсной основе. |
| 9. Ожидаемые результаты | Улучшение условий проживания в районах частного сектора и обеспечение нормальной жизнедеятельности. Обеспечение пешеходов удобным и безопасным передвижением. Улучшение качества децентрализованных источников водоснабжения и улучшение экологического состояния прилегающих к источникам территорий. Улучшение экологического состояния природной городской среды, улучшение качественного состояния зеленых насаждений, увеличение площади цветников и газонов; снижение заболеваемости населения и улучшения условий труда и жизнедеятельности человека; вовлечение подрастающего поколения в работу по экологическому обустройству «малой родины». |
| 10. Система контроля за исполнением Программы. | Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации г.Чебоксары, администрации Калининского, Ленинского, Московского районов администрации города, постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетики, строительства, благоустройству, транспорту и связи. Исполнители Программы ежегодно к 01 марта представляют в администрацию города Чебоксары информацию о проделанной работе и ходе выполнения запланированных мероприятий. |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее   решения

программными методами

В силу объективных причин в последние годы благоустройству городских территорий, ремонту и строительству уличного освещения, благоустройству дорог частного сектора, ремонту и строительству тротуаров, реконструкции и благоустройству прилегающих территорий родников, реконструкции и развитию существующих парков, скверов, аллей, зеленных массивов, озеленению улиц, дворов, оформлению цветочных клумб и обновлению газонов не придавалось должного значения.

По материалам статистической отчетности общая площадь земельного фонда г. Чебоксары - 23302 га, в том числе площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 8212,6 га, что составляет 35% от общей площади городских земель (23302 га), из них:

-насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) – 431,2 га;

-озеленение улично-дорожной сети – 136,9 га;

-городские леса – 5620 га.

Строительство и восстановление уличного освещения должно создать для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, обеспечивать здоровые условия отдыха и жизни жителей микрорайонов города.

Так в городе Чебоксары существуют проблемы с уличным освещением, к которым недостаточно уделялось внимания со стороны местного самоуправления. В особенности в микрорайонах старой застройки города, так как во время строительства жилых домов дворовые территории освещались в основном светильниками с лампами накаливания устанавливаемыми строителями на фасадах домов перед подъездами. При отсутствии зеленых насаждений освещенность была достаточной, но после разрастания деревьев и кустарников назрела необходимость их реконструкции, а в иных микрорайонах и новое строительство. Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость создания данной Программы, где предусматривается целенаправленная работа по строительству и реконструкции сетей наружного освещения города.

Невозможно представить себе жизнь современного города без искусственного освещения. Многие процессы городской жизни наиболее интенсивны именно в вечерние часы. Важнейшая функция искусственного освещения улиц и площадей – обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов. Этим же целям служат разнообразные световые указатели и световая сигнализация.

Освещение территорий микрорайонов создает удобство пользования внутренними микрорайонными тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Освещение зданий, памятников, фонтанов и световая реклама создают определенный архитектурно-художественный образ вечернего города. Правильное освещение парков, бульваров, зеленых насаждений и других территорий должно обеспечивать нормальную видимость и способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств окружающих предметов.

Городские дороги и улицы – крупная составная часть городского хозяйства, требующая значительных затрат на содержание и развитие. Улично-дорожная сеть городов крайне неоднородна. В зависимости от размеров города, его планировки, объемов и интенсивности движения она может состоять из скоростных дорог, дорог и улиц магистрального или местного значения, а так же дорог частного сектора, которые в большинстве своем являются неблагоустроенными грунтовыми дорогами.

Для улучшения условий проживания населения необходимо благоустройство дорог частного сектора, так как существующий частный сектор продолжает развиваться и застраиваться новыми домами. Для  обслуживания и обеспечения безопасности проживающих в частном секторе людей (вывоз мусора, проезд пожарных машин и скорой помощи, подвозка газа и необходимых материалов) дороги должны иметь твердое покрытие.

В связи с незначительной интенсивностью движения на дорогах частного сектора благоустройство их возможно путем устройства покрытий переходного типа с отсыпкой щебнем, отходами асфальтобетона после ремонта городских дорог.

Поэтому Программой предусматривается внедрение двухслойного покрытия:

- нижний слой: шлак, кирпичный бой, отходы от фрезерования асфальтобетонных покрытий.

- верхний слой: известняковый щебень.

Одна из первоочередных задач данной Программы - обеспечение пешеходов безопасной и удобной для передвижения дорожно-тропиночной сетью. Программой планируется осуществлять работы по строительству новой дорожной сети в местах проложенных пешеходами, ремонт существующих тротуаров вдоль дорог, улиц. Требования горожан к состоянию тротуаров непрерывно растут, поэтому работы по реализации программы будут направлены на капитальный и ямочный ремонт существующей тропиночной сети вдоль магистральных дорог. При строительстве и ремонте тротуаров, Программой предусматривается применять «горячий» асфальтобетон, прессованные тротуарные плиты, бордюры и поребрики.

При планировании застройки городских микрорайонов необходимо учитывать плановые мероприятия по целенаправленному ремонту, реконструкции родников, выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий. Родники и прилегающие территории, ее состояние, уровень благоустройства не всегда удовлетворяет нормативным требованиям. В силу объективных причин в последние годы благоустройству родников и прилегающих территорий не оказывалось достаточного внимания. Для приведения родников и прилегающих территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость создания данной Программы, где предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству родников.

С каждым годом увеличивается объем городской застройки, новостройки города не озеленены. В этих условиях все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них – благоустройство и озеленение населенных мест. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в городе, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Это особенно важно для лиц пожилого возраста, ветеранов, матерей, для правильного воспитания детей. Деревья, парки, скверы, аллеи, цветы радуют глаза, восстанавливают силы. Несут заряд бодрости и хорошего настроения. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку, делают привлекательными облик нашего города.

Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому разрушению дорожной одежды и истираемости дорожных покрытий, а также к сокращению межремонтных сроков проведения капитального ремонта. Следствием чего является необходимость в увеличении объемов ремонтно-восстановительных дорожных работах. Протяженность автодорог требующих проведения капитального ремонта  реконструкции составляет 70% от общей протяженности.

II. Основные цели и задачи Программы

Муниципальная программа «Озеленение и благоустройство города Чебоксары на 2005-2007 годы и на период до 2010 года» разработана в соответствие Поручением главы администрации г. Чебоксары, Указом Президента Чувашской Республики  «О годе парков и садов» от 22.09.2004 №107, с учетом «Генерального плана города Чебоксары, а также программой социально- экономического развития г. Чебоксары на 2004-2010 годы.

С каждым годом увеличивается объем городской застройки. В этих условиях все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение населенных мест. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в городе,  тем лучше и удобнее условия проживания людей. Программа предусматривает создание экологически устойчивой системы озеленения на базе сохранения лесопарковых массивов, реконструкцию существующих насаждений.

III. Основные направления Программы

Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляется инфраструктурные преобразования, конкретные проекты по развитию города Чебоксары.

Основными  направлениями Программы являются:

- благоустройство города, безопасное и комфортное проживание в микрорайонах города (приложение 1);

- ремонт дорог частного сектора (приложение 2);

- ремонт существующих и строительство новых тротуаров (приложение 3);

- сохранения и обновления родников и прилегающих территорий (приложение 4);

- комплексный подход по созданию экологически устойчивой системы озеленения и благоустройства города на базе сохранения лесопарковых массивов, закладке новых, реконструкции и развитии существующих парков, скверов, садов, аллей, зеленых массивов (приложения 5);

- капитальный ремонт городских дорог (приложение 6).

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  бюджета города Чебоксары, средств предприятий и организаций независимо от форм собственности.

Объемы финансирования Программы определяются ежегодно в рамках местного бюджета для реализации конкретных мероприятий по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (статья «Благоустройство»).

Общий объем финансирования Программы за весь период составляет 731482 тыс.руб., в том числе:

- муниципальный бюджет – 683062 тыс.руб.;

- внебюджетные средства – 48420 тыс.руб.;

из них: 2005г. – 73273 тыс.руб.; 2006г. – 81078 тыс.руб.; 2007г.- 107969 тыс.руб.; 2008г. – 142544 тыс.руб.; 2009г. – 163988 тыс.руб.; 2010г. – 162636 тыс.руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, причем за счет бюджетных средств в соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год» и решением Чебоксарского городского Собрания депутатов «О бюджете г.Чебоксары на соответствующий финансовый год».

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного и экономического характера и включает следующие элементы:

- организационную структуру управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и конкретных исполнителей мероприятий Программы;

- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально-экономических задач;

- максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования программных мероприятий.

Программа предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств республиканского бюджета в рамках действующего законодательства, привлечения собственных средств предприятий и организаций, привлеченных средств и иных источников финансирования.

Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

VI. Эффективность реализации Программы

Социально-экономическая эффективность данной Программы в основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов. Эффективность Программы будет достигнута  за счет улучшения качества проживания горожан и повышения инвестиционной привлекательности города. Этому будут способствовать следующие достигнутые показатели:

- улучшение архитектурного облика фасадов зданий, домов и прелагающих территорий;

- благоустройство дворовых  и внутриквартальных территорий;

- создания комфортабельных условий для отдыха горожан в жилых микрорайонах города Чебоксары;

- обновление  и расширение инженерной инфраструктуры;

- улучшения экологического и санитарного состояния зеленых насаждений;

- увеличение площадей зеленых насаждений общего пользования, в том числе:  площади цветников и  газонов.

- повышение качества и культуры обслуживания жителей микрорайонов города.

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик программы- администрация города Чебоксары. Контроль выполнения Программы возлагается на  первого заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, а координация выполнения работ со стороны подрядчиков возлагается на муниципального заказчика – МУП «Управление ЖКХ и благоустройство».

МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» ежеквартально обобщает информацию о ходе реализации Программы и представляет информацию в администрацию города Чебоксары не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным.

Финансово-экономический отдел  жилищно-коммунального хозяйства администрации города Чебоксары   осуществляет контроль за рациональным и целевым использованием финансовых и иных ресурсов, направляемых на реализацию программных мероприятий.

Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному хозяйству администрации города Чебоксары осуществляет оперативный контроль за выполнением запланированных мероприятий в соответствии с утвержденным профильной комиссией Чебоксарского городского Собрания депутатов  графиком работ и титульным списком.

Исполнители Программы ежегодно к 01 марта представляют информацию в администрацию города Чебоксары о проделанной работе и ходе выполнения запланированных мероприятий.

Первый заместитель главы

администрации г.Чебоксары

по вопросам ЖКХ                                                             Ю.С. Бессмертный

Приложение 1

к программе «Благоустройство и  озеленение г. Чебоксары на  2005-2010 г.г. »

Строительство и реконструкция сетей

наружного освещения г.Чебоксары 2005-2010 г.г.

| № п/п | Адрес объекта | Вид ремонта | Бюджет г.Чебоксары сумма руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 год |  |  |  |
| 1. | ул.О.Кошевого д.1, ул.Гражданская д.46 (детская площадка) | Стр-во сетей улич. освещ. | 50832 |
| 2. | ул. Р.Зорге, 12 ТП-151 | --«-- | 25416 |
| 3. | пр.9-ой Пятилетки 1, 3, 5, 5/12 | --«-- | 127080 |
| 4. | тротуар между школами №19 и №36; | --«-- | 50832 |
| 5. | ул.Хузангая 6/1,6/2;ул.Л.Комсомола 6,8,10 |  | 210000 |
| 6. | пр. Московский ТП-348,19,15,325,342, 217,206 | #### Реконструкция сетей н.о. | 886044 |
| 7. | ул.Урукова ТП-17 | --«-- | 97402 |
| 8. | ул. Водопроводная | --«-- | 56556 |
| 9. | ул. Беспалова | --«-- | 43988 |
| 10 | ул. Коллективная | --«-- | 87976 |
| 11 | ул. Гайдара ТП-100 | --«-- | 59698 |
| 12 | ул. Декабристов ТП-196 | --«-- | 113112 |
| 13 | Южная подъездная дорога ЧЗПТ; ТП-71,74,85 | --«-- | 496436 |
| 14 | ул. Баумана ТП-387 | --«-- | 53414 |
| 15 | ул. Пролетарская ТП-376 | --«-- | 91118 |
| 16 | ул. Шумилова ТП-345,351 | --«-- | 119396 |
| 17 | ул. Энергетиков ТП-117 | --«-- | 81692 |
|  | Итого: |  | 2 650 992 |
| 2006 год |  |  |  |
| 1. | ул. О. Кошевого, 9 | Стр-ство сетей улич. освещ. | 38124 |
| 2. | ул. О. Кошевого, 9/1 | --«-- | 38124 |
| 3. | ул. О. Кошевого, 7 | --«-- | 12708 |
| 4. | ул. Декабристов 33,37,41 ул. П. Лумумбы 13,15 | --«-- | 63540 |
| 5. | пр. Мира 9,11,15,17,19,21,23,29,33,35,37 | --«-- | 317700 |
| 6. | ул.Хузангая 2,4/1,6,10,10/1 ул.Л.Комсомола 12,14 |  | 114372 |
| 7. | ул. К.Маркса 32,33,35,37 | --«-- | 50832 |
| 8. | ул. Ильбекова 5,7,7/1,9 | --«-- | 25416 |
| 9. | ул. Гражданская ТП-28,430,431,482,189 | #### Реконструкция сетей н.о. | 798068 |
| 10 | ул. Ашмарина ТП-143,141,146,151 | --«-- | 439880 |
| 11 | ул. Дмитрова | --«-- | 28278 |
| 12 | ул. Кирова | --«-- | 43988 |
| 13 | ул. П. Лумумбы ТП-196 | --«-- | 59698 |
| 14 | ул. Николаева ТП-228,254 | --«-- | 153958 |
| 15 | ул. Эльменя ТП-433 | --«-- | 31420 |
| 16 | Эгерский бульвар (местный проезд) ТП-357 | --«-- | 169668 |
| 17 | ул. Эльгера ТП-330,335 | --«-- | 84834 |
|  | Итого: |  | 2 470 608 |
| 2007 год |  |  |  |
| 1. | ул. Социалистическая, 19 | Стр-во сетей улич. освещ. | 25416 |
| 2. | пр. Московский, 20 | --«-- | 82602 |
| 3. | ул. К.Иванова, 81 | --«-- | 31770 |
| 4. | ул. Никитина 5, ул. Р.Зорге 15,17,19 | --«-- | 50832 |
| 5. | пр.Ленина 14,16,16/1,18,18/1,20,22,24,28,29,30,31, 34, 35,36,38,39,40,42,42/1, 44,46,47,49,56,58,59 | --«-- | 546444 |
| 6. | Марпосадское шоссе ТП-ЧЗПТ-2 | #### Реконструкция сетей н.о. | 477584 |
| 7. | ул. Калинина ТП-105,101 | --«-- | 471300 |
| 8. | ВКО Чапаевского поселка | --«-- | 389608 |
| 9. | Мясокомбинатский проезд ТП-183 | --«-- | 141390 |
| 10 | ул. Кадыкова ТП-376,374,375 | --«-- | 160242 |
| 11 | ул. Кременского, Н.Крупской ТП-142 | --«-- | 34562 |
|  | Итого: |  | 2 411 750 |
| 2008 год |  |  |  |
| 1. | ул. М. Павлова, 1 | Стр-во сетей улич. освещ. | 25416 |
| 3. | ул. Энгельса 14,16,18,20,22,24,30,32, 34,36,50,52 | --«-- | 304992 |
| 4. | ул. Л. Комсомола ТП-426,427,352,300,308 | Реконструкция сетей н.о. | 801210 |
| 5. | Ядринское шоссе ТП-225 | --«-- | 235650 |
| 6. | ул. Яблоневая, ул. Осовиахимовская, ул. Интернациональная, Суворова ТП-38 | --«-- | 172810 |
| 7. | ул. Т. Кривова ТП-284,194 | --«-- | 157100 |
| 8. | ул. Социалистическая ТП-14,7РТИ | --«-- | 358188 |
| 9. | ул. 324 стр. дивизии ТП-351,357 | --«-- | 128822 |
| 10 | Гагаринский мост ТП-69,186,37,40,227 | --«-- | 232508 |
|  | Итого: |  | 2 416 696 |
| 2009 год |  |  |  |
| 1. | ул. К. Иванова 86,88 ул. Красина 2,4 | Стр-во сетей улич. освещ. | 176142 |
| 2. | ул. П. Лумумбы 19,21,23 | --«-- | 25416 |
| 3. | Местный проезд по пр. И. Яковлева от ул. Л.Комсомола до пр.9-ой Пятилетки | --«-- | 165204 |
| 4. | ул. Петрова 3,5,7,9,13 | --«-- | 139788 |
| 5. | Красная площадь ТП-47,46,122,56 | Реконструкция сетей н.о. | 421028 |
| 6. | ул. Университетская ТП-366,368,339 | --«-- | 754080 |
| 7. | пр. И. Яковлева ТП-319,95 | --«-- | 131964 |
| 8. | ул. М. Павлова ТП-460,380 | --«-- | 490152 |
| 9. | Машиностроительный проезд | --«-- | 169668 |
|  | Итого: |  | 2 473 442 |
| 2010 год |  |  |  |
| 1. | Бульвар Миттова, д.18 | Стр-во сетей улич. освещ. | 38124 |
| 2. | пешеходная дорога от ул. Хузангая (между шк.№20 и жил. домами ул. Хузангая 6, 6/2 до пр. И.Яковлева 8) | --«-- | 127080 |
| 3. | пр. Мира, 18,20 | --«-- | 25416 |
| 4. | ул. Гагарина 3,3/1,5 | --«-- | 63540 |
| 5. | ул.Б.Хмельницкого ТП-35,37 | Реконструкция сетей н.о. | 386466 |
| 6. | ул. Гагарина ТП-181,200,65,210,208; РП-30 | --«-- | 574986 |
| 7. | ул. Гузовского ТП-328,333,460 | --«-- | 395892 |
| 8. | Эгерский бульвар ТП-341,310,277,269 | --«-- | 433596 |
| 9. | пр. Тракторостроителей ТП-70,495 | --«-- | 389608 |
|  | Итого: |  | 2 434 708 |
|  | Всего по программе 2005-2010 г.г. |  | 14 858 196 |

*Примечание:

Стоимость программы определена в ценах 2004 года и должна ежегодно корректироваться с учетом официально объявляемого коэффициента инфляции.

С реализацией данной программы требуемое строительство сетей наружного освещения на территории города будет завершено.

Первый заместитель главы

администрации г.Чебоксары

по вопросам ЖКХ				                       Ю.С.Бессмертный

Приложение 2

к Программе благоустройства

и   озеленение   г.   Чебоксары

на 2005-2010гг.

Ремонт дорог частного сектора с 2005 по 2010 годы

| № п/п | Адрес объекта | Площадь ремонта м2 | Бюджет г.Чебоксары стоимость работ (с НДС) тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 год |  |  |  |
| Калининский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Нефтебазовская | 2100 | 787.5 |
| 2 | Ул.1-я Привосточная | 1000 | 375.0 |
| 3 | Ул. 40 лет Октября | 3000 | 1125.0 |
| 4 | пер. от ул. Тютчева до ул. Федина | 640 | 240.0 |
| 5 | Ул. Симонова | 1400 | 525.0 |
| 6 | Ул.3-я Ермака | 900 | 337.5 |
| Московский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Тельмана | 4600 | 1725.0 |
| 2 | Ул.Добролюбова | 4000 | 1500.0 |
| 3 | 2-ая Чандровская | 1200 | 450.0 |
| 4 | Ул.Островского | 1600 | 600.0 |
| Ленинский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Базарная | 1100 | 412.5 |
| 2 | Пер.Базарный | 500 | 187.5 |
| 3 | Пер.Дачный | 500 | 187.5 |
| 4 | Ул.Кольцевая | 1100 | 412.5 |
| 5 | Ул.1-я Чапаева | 1500 | 562.5 |
| 6 | Ул.Маяковского | 1800 | 675.0 |
| 7 | ул.П.Коммуны | 4400 | 1650.0 |
|  | Итого | 31340 | 11752,5 |
| 2006 год |  |  |  |
| Калининский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Учительская | 1300 | 565.5 |
| 2 | #### Ул.Ш.Руставели | 1600 | 696.0 |
| 3 | Ул.Восточная | 1500 | 652.5 |
| 4 | Ул.Тютчева | 3500 | 1522.5 |
| 5 | Ул.Гоголя | 1500 | 652.5 |
| 6 | Ул.Декоративная | 600 | 261.0 |
| 7 | Пер.Якимовский | 2000 | 870.0 |
| Московский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул. Чандровская | 9200 | 565.5 |
| Ленинский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Щорса | 1100 | 478.5 |
| 2 | Ул.Яблоневая | 5500 | 2392.5 |
| 3 | ##### Ул.Кочубея | 1500 | 652.5 |
| 4 | Пер.Металлистов | 1100 | 478.5 |
|  | Итого | 30400 | 9787,5 |
| 2007 год |  |  |  |
| Калининский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Чуковского | 2600 | 1300.0 |
| 2 | Ул.К.Цеткин | 2800 | 1400.0 |
| 3 | Ул.Светлая | 1500 | 750.0 |
| 4 | Ул.Марата | 1600 | 800.0 |
| 5 | Ул.Кременского | 3000 | 1500.0 |
| Московский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Сельская | 2000 | 1000.0 |
| 2 | Ул.Новоилларионовская | 3000 | 1500.0 |
| 3 | Ул.Красногорская | 3200 | 1600.0 |
| Ленинский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Пугачева | 2200 | 1100.0 |
| 2 | Ул.Совхозная | 700 | 350.0 |
| 3 | Ул.Ватутина | 2700 | 1350.0 |
|  | Итого | 25300 | 12650.0 |
| 2008 год |  |  |  |
| Калининский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Кременского | 1200 | 690.0 |
| 2 | Ул.1-я Путепроводная | 2600 | 1495.0 |
| 3 | Ул.2-я Путепроводная | 4000 | 2300.0 |
| 4 | Ул.Башмачникова | 2200 | 1265.0 |
| 5 | Ул.Боголюбова | 4000 | 2300.0 |
| Московский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Дегтярева | 2500 | 1437.5 |
| 2 | Ул.Рябиновская | 2500 | 1437.5 |
| 3 | Ул.Куйбышева | 3000 | 1725.0 |
| 4 | Ул.Грибоедова | 1000 | 575.0 |
| Ленинский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Пионерская | 1700 | 977.5 |
| 2 | Пер.Пушкина | 700 | 402.5 |
| 3 | Ул.Пушкина | 1900 | 1092.5 |
|  | Итого | 27300 | 15697,5 |
| 2009 год |  |  |  |
| Калининский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Магницкого | 1600 | 1064.0 |
| 2 | Ул.Тургенева | 2200 | 1463.0 |
| 3 | Ул.Низами | 3000 | 1995.0 |
| 4 | Ул.Пархоменко | 2500 | 1662.5 |
| 5 | Ул.Дунаевского | 3000 | 1995.0 |
| 6 | Ул.Фадеева | 4500 | 2992.5 |
| 7 | Ул.Бичурина | 4000 | 2660.0 |
| Московский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Тенистая | 1200 | 798.0 |
| 2 | Ул.Дмитрова | 800 | 532.0 |
| 3 | Ул.Первомайская | 1500 | 997.5 |
| 4 | Ул.Кольцевая | 1100 | 731.5 |
| 5 | Ул.Школьная | 500 | 332.5 |
| 6 | Ул.Юбилейная | 500 | 332.5 |
| Ленинский район |  |  |  |
| 1 | ##### Ул.Алексеева | 800 | 532.0 |
| 2 | Ул.Васнецова | 1000 | 665.0 |
| 3 | Ул.Инкубаторская | 1100 | 731.5 |
|  | ### Итого | 29300 | 19484,5 |
| 2010 год. |  |  |  |
| Калининский район |  |  |  |
| 1 | ### Ул.Прибрежная | 5200 | 3430,0 |
| 2 | Ул.Ярды | 800 | 400.0 |
| 3 | Ул.4-я л. Мясокомбинатского пр. | 1600 | 696.0 |
| 4 | Ул.5-я л. Мясокомбинатского пр. | 1800 | 783.0 |
| 5 | Ул.2-я Привосточная | 2300 | 1322.5 |
| Ленинский район |  |  |  |
| 1 | Ул.Пристанционная | 2000 | 1000.0 |
| 2 | Ул.Усадская | 1100 | 550.0 |
| 3 | Ул.Казанская | 1200 | 690.0 |
| 4 | Ул.Чехова | 1700 | 1130.5 |
| 5 | Ул.Сурикова | 1000 | 665.0 |
| Московский район |  |  |  |
| 1 | Ул.Лермонтова | 1600 | 800.0 |
| 2 | Ул.Герцена | 4000 | 2300.0 |
| 3 | Ул.Профсоюзная | 500 | 332.5 |
| 4 | Ул.Дежнева | 500 | 332.5 |
| 5 | Ул.Беспалова | 1800 | 1197.0 |
| 6 | Ул.Юбилейная | 500 | 332.5 |
|  | ### Итого | 27600 | 15961,5 |
|  | ###### Всего по программе | 171240 | 85 333.5 |

*Примечание: 1. Стоимость 1 м2 ремонта дорог определена в сложившихся ценах 2004 года с применением ориентировочного коэффициента инфляции К=1,15 на все последующие годы, с 2005 по 2010 г.г., и должна ежегодно уточняться согласно официально объявленного коэффициента инфляции Министерства финансов РФ.

2. Покрытие переходного типа предусматривает выполнение работ по выравниванию поверхности дороги кирпичным боем, шлаком, отходами от фрезерования асфальтобетонных покрытий и укладки верхнего слоя из известнякового щебня. Ориентировочная потребность в щебне (при толщине слоя 15 см) 25,6 тыс.м3 .

3. Перечень улиц, подлежащих ремонту, составлен на основании обращений жителей города, администраций районов, запросов депутатов, а также исходя из технического состояния существующей дорожной сети.

Первый заместитель главы администрации

г.Чебоксары по вопросам ЖКХ					Ю.С. Бессмертный

Приложение 3

к Программе благоустройства

и озеленения г. Чебоксары  на 2005-2010гг.

«Тротуары

2005 – 2010 г.г. »

| № п/п | #### Ремонт и устройство тротуаров | Строи-тельство м2 | Капит. ремонт м2 | Стоимость работ (с НДС) тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 2005 год |  |  |  |  |
| # Московский район |  |  |  |  |
| 1 | Ул.К.Иванова от ул.Бондарева до ост. «Веденский собор» с 2-х сторон 320м х 2м х 2 ст. | - | 1280 | 290 |
| 2 | Ул.Бондарева (лестница до музея Сеспеля) | - | 350 | 80 |
| 3 | Ул.К.Иванова от ЛВЗ до ул. Водопроводная | 600 | - | 580 |
| 4 | Московский проспект от колледжа до ул.Афанасьева | 200 |  | 190 |
| 5 | Московский пр. от ул.Афанасьева до ост «Студгородок» 2 стороны 560м х 2м х2ст | - | 2240 | 580 |
|  | Итого: | 800 | 3870 | 1 720 |
| # Ленинский район |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Б.Хмельницкого от ГИБДД до пер.Ягодный (обе стороны) 1440м х 2м х2ст. | - | 5760 | 1 300 |
| 2 | Карачуринская дорога от нового кладбища до ж/д переезда | 2550 | - | 2 400 |
| 3 | От пр.И.Яковлева до ул.Хевешская , вдоль забора ОАО “ВНИИР” |  | 1625 | 400 |
|  | Итого: | 2550 | 7385 | 4 100 |
| ## Калининский район |  |  |  |  |
| 1 | Эгерский б-р от унив. «Шупашкар» до пр.Мира 1760м х 2м х40 % | - | 1408 | 320 |
| 2 | Эгерский бульвар от дамбы до гаражного кооператива 80м х 2 м | 160 | - | 150 |
| 3 | Пр.Мира (от путепровода до въезда в теплицу) 440м х 2м | 880 | - | 840 |
| 4 | Ул.Калинина от ХУММ-1 до Калининского моста 2-е стороны 2160м х 2м х2ст.х0,8 | - | 6912 | 1 570 |
|  | Итого: | 1040 | 8320 | 2 880 |
|  | Всего на 2005 год | 4390 | 19575 | 8 700 |
| 2006 год |  |  |  |  |
| # Московский район |  |  |  |  |
| 1 | Кольцо на пересечении Московского проспекта и пр.М.Горького | - | 80 | 20 |
| 2 | Пр.М.Горького от парка 500 лет Чебоксар до ст. Новосельс (правая сторона) 640м х 2м | 1280 | - | 1 400 |
| 3 | Пр.М.Горького от ЧНПП «Элара» до сквера им. М.Горького (левая сторона) 800х1,5м2 | - | 1200 | 300 |
|  | Итого: | 1280 | 1280 | 1 720 |
| # Ленинский район |  |  |  |  |
| 1 | ### Подходы к мостам 4600 х 0,5 | - | 2300 | 600 |
| 2 | Пр.И.Яковлева от МУП «Зеленстрой до АЗС «Лукойл» 920м х 2м | 1840 | - | 2 000 |
| 3 | Ул.Гладкова от пр.И.Яковлева до автобазы связи | - | 400 | 140 |
| 4 | Ул.Р.Зорге 600м х1,5м | - | 900 | 230 |
| 5 | Ул.Энгельса от д.3 до ул.Гагарина | 750 |  | 830 |
|  | Итого: | 2990 | 3600 | 4 100 |
| ## Калининский район |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Декабристов 400м х 2м х 2 х 0,4 | - | 640 | 170 |
| 2 | Ул.П.Лумумбы 440м х 2м х 2 х 0,4 | - | 704 | 180 |
| 3 | Ул.Николаева от пр.Ленина до ул.Валькевича 1200м х2м х0,3 | - | 720 | 190 |
| 4 | От ост.ул.Баумана до ДОУ №148 225м х 2м | 450 | - | 500 |
| 5 | Ул.Гагарина около МСЧ ХБК тропиночную сеть 120м х 2м | 240 | - | 270 |
|  | Итого: | 690 | 2064 | 1310 |
|  | Всего на 2006 год: | 5040 | 6544 | 7220 |
| 2007 год |  |  |  |  |
| # Московский район |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Лебедева от д.№1/2 в сторону коттеджей ( с одной стороны) 360м х 2м | 720 | - | 910 |
| 2 | Ул. Надежды 800м х 1,5 м | 1120 | - | 1 420 |
|  | Итого: | 1840 |  | 2 330 |
| # Ленинский район |  |  |  |  |
| 1 | Пр.Ленина 2080м х 4м х 0,50 | - | 4160 | 1 300 |
| 2 | Ул.К.Маркса 1440м х 4м х 0,5 | - | 2880 | 860 |
| 3 | Ул.Энгельса от Технического переулка до Дома Торговли с одной стороны 480 м х 2м | 960 | - | 1 200 |
| 4 | Ул.Петрова, отд.7 до ул.Николаева |  | 1200 | 360 |
|  | Итого: | 960 | 8240 | 3 720 |
| ## Калининский район |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Гагарина весь тротуар 2320м х 2м х0,50 | - | 2320 | 700 |
| 2 | Подходы к мостам 1200 х 0,5 | - | 600 | 180 |
| 3 | 324 Стрелковая дивизия | - | 1440 | 430 |
|  | Итого: |  | 4360 | 1 310 |
|  | Всего на 2007 год: | 2800 | 12600 | 7 360 |
| 2008 год |  |  |  |  |
| # Московский район |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Университетская от ул.М.Павлова до маг. «Каравай» 240м х 2м | - | 480 | 170 |
| 2 | Ул.Университетская от ул.М.Павлова до Ядринского шоссе с 2-х сторон 400м х2м х 2стороны | 1600 | - | 2 330 |
| 3 | Подход к ост. «Берендеевский лес» от Ядринского шоссе 80м х 2м | 160 | - | 200 |
|  | Итого: | 1760 | 480 | 2 700 |
| # Ленинский район |  |  |  |  |
| 1 | ### Ул.композ.Воробъевых 360м х 3м | - | 1080 | 400 |
| 2 | Ул.Ленинградская 600м х2м х2ст. | - | 2400 | 830 |
| 3 | Ул.Ярославская от маг-на «Вентуно» до дамбы (поворот к Дому Юстиции) 480м х2м | 960 | - | 1 400 |
| 4 | Пр. И.Яковлева от АЗС «Лукойл» до Чебоксарского з-да керамблоков 240м х2м | 480 | - | 530 |
|  | Итого: | 1440 | 3480 | 2380 |
| ## Калининский район |  |  |  |  |
| 1 | От остановки ДМЦ до приемного покоя горбольницы №4 280м х 2м | 560 | - | 800 |
| 2 | От остановки ДМЦ до приемного отделения роддома 240 х 2м | 480 | - | 700 |
|  | Итого: | 1040 | - | 1 500 |
|  | Всего на 2008 год: | 3760 | 4360 | 6 970 |
| 2009 год |  |  |  |  |
| # Московский район |  |  |  |  |
| 1 | Ул. М.Залка (у д.№ 16) | - | 200 | 80 |
| 2 | Ул. Социалистическая от МСЧ ПО им. Чапаева до аптеки №4 | - | 150 | 60 |
| 3 | Подходы к мостам 2400 х 0,5 | - | 1200 | 500 |
|  | Итого: |  | 1550 | 640 |
| # Ленинский район |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Хевешская от МТВЦ до д.15(нечетная сторона) | 1750 | - | 2 900 |
| 2 | Пр.И.Яковлева от ост. «Питомник» до ОАО «Работница» (по лесополосе) | - | 380 | 150 |
| 3 | От пригородного автовокзала по ул.Привокзальная до пр.И.Яковлева (четная сторона) | - | 750 | 300 |
| 4 | Ул.Гагарина д.7-11 | - | 500 | 200 |
|  | Итого: | 1750 | 1630 | 3 550 |
| ## Калининский район |  |  |  |  |
| 1 | От ОАО «Чебоксарский элеватор» до ОАО «Букет Чувашии» | 1200 | - | 2 000 |
|  | Итого: | 1200 |  | 2 000 |
|  | Всего на 2009 год: | 1750 | 3180 | 6 190 |
| 2010 год |  |  |  |  |
| Московский район |  |  |  |  |
| 1 | Б-р Юности д. №5 до ул. Надежда 280м х2м | 560 |  | 540 |
| 2 | Ул.Университетская (от ул.Лебедева до клиники «Северная 240м х 2м | 480 | - | 610 |
| 3 | Ул.Чернышевскогод.№14 (200м х 2м) | 400 |  | 700 |
|  | Итого: | 1440 | - | 1 850 |
| Ленинский район |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Ашмарина до б-ра Орлова ( с 2 сторон) | - | 2800 | 700 |
| 2 | ул.Яблочкова (1 сторона) 200м х 1,5м | - | 300 | 80 |
| 3 | От Дома торговли до ул.Маяковского | 750 | - | 950 |
| 4 | От Ул.Чапаева через дамбу до ул.Энгельса | 1200 | - | 1 700 |
| 5 | От ост. «Дом печати» (четная сторона) до пр. Мира, ост. И.Яковлева | - | 650 | 250 |
| 6 | Ул.Базарная, вдоль ограждения инспекции МНС | 750 | - | 1 300 |
|  | Итого: | 2700 | 3750 | 4 980 |
| Калининский район |  |  |  |  |
| 1 | От ТД «Акатуй» до д.1 по Марпосадскому шоссе | 790 |  | 870 |
| 2 | Ул.Сапожникова от д.№28 до Канашского шоссе 60м х 2м | 120 | - | 150 |
| 3 | Ул.Текстильщиков (2-е стороны) 760м х2м х 2 ст.х 0,6) | - | 1824 | 480 |
|  | Итого: | 910 | 1824 | 1500 |
|  | Всего на 2010 год: | 5050 | 5574 | 8330 |
|  | Итого: по программе «Тротуары» |  |  | 44 770 |

*Примечание: 1. Муниципальная программа «Тротуары» может ежегодно корректироваться в МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» исходя из объема выделяемого финансирования.

2. Стоимость 1 м2 ремонта и строительства тротуаров определена в сложившихся ценах 2004 года с применением ориентировочного коэффициента инфляции К=1,15 на все последующие с 2005 по 2010 годы, и должна ежегодно корректироваться с учетом официально объявляемого коэффициента инфляции.

3. Перечень объектов, по строительству и ремонту новой тропиночной сети составлен по обращениям жителей города, администраций районов и депутатских запросов, а также технического состояния существующей дорожно-тропиночной сети.

Первый заместитель главы

администрации г.Чебоксары

по вопросам ЖКХ						Ю.С. Бессмертный

Приложение 4

к Программе благоустройство

и  озеленения   г. Чебоксары на

2005-2010гг.

«Родники на 2005-2010 годы.»

| № п/п | Адрес | Наименование Мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет г.Чебоксары, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс.р. |
| 1 | 1. Ул. Пирогова | Капремонт подпорной стенки. | МУП «У ЖКХиБ» | 2005 год | 700 |  |
| 2 | 2. Заовражное | Благоустройство. Капремонт подпорной стенки. | МУП «У ЖКХиБ» | 2005 год | 350 |  |
| 3 | 7. Ул. Белинского | Восстановление родника | МУП «У ЖКХиБ» | 2005 год |  | 420 |
|  |  | Итого 2005 г.: |  |  | 1 050 | 420 |
| 4 | 3. Ул. Новоилларионовская | Благоустройство. | МУП «У ЖКХиБ» | 2006 год | 420 |  |
| 5 | 8. Лакреевский лес (Лесная) | Устройство подпорной стенки. | МУП «У ЖКХиБ» | 2006 год | 350 |  |
|  |  | Итого 2006 г.: |  |  | 770 |  |
| 6 | 9. Ул Осовиахима | Благоустройство после строительства 30 – й дороги | МУП «У ЖКХи Б» | 2007 год | 420 |  |
| 7 | 5. Лесная (ул. Тенистая) | Благоустройство | МУП «У ЖКХиБ» | 2007 год | 420 |  |
|  |  | Итого 2007 г.: |  |  | 840 |  |
| 8 | 4. Ул. Ключевая | Благоустройство | МУП «У ЖКХиБ» | 2008 год | 140 |  |
| 9 | 6. Лесная (ул. Тополиная) | Благоустройство | МУП «У ЖКХиБ» | 2008 год | 420 |  |
|  |  | Итого 2008 г.: |  |  | 560 |  |
| 10 | 10. Ул. Хевешская | Благоустройство. | МУП «У ЖКХиБ» | 2009 год | 140 |  |
| 11 | 11. Набережная реки Сугутка | Благоустройство Капремонт подпорной стенки. | МУП «У ЖКХи Б» | 2009 год | 700 |  |
|  |  | Итого 2009 г.: |  |  | 840 |  |
| 12 | 13. Ул. Халтурина | Благоустройство | МУП «У ЖКХиБ» | 2010 год | 210 |  |
| 13 | 14. Монумент Победы | Благоустройство | МУП «У ЖКХиБ» | 2010 год | 210 |  |
| 14 | 12. Ул. Гастелло | Благоустройство Капремонт подпорной стенки. | МУП «У ЖКХи Б» | 2010 год | 420 |  |
|  |  | Итого 2010 г.: |  |  | 840 |  |
|  |  | Всего: |  |  | 4900 | 420 |

- Примечание:

Стоимость работ определена из сложившихся цен на 2004 г. с применением коэффициента инфляции 1,095 на все последующие годы, которые должны ежегодно уточняться согласно коэффициенту инфляции, объявленного Минфином Российской Федерации.

Первый заместитель главы

администрации по вопросам ЖКХ			Ю.С.Бессмертный

Приложение 5

к Программе благоустройства

и озеленения  г. Чебоксары на 2005-2010 г.г.

«Озеленение города Чебоксары  на 2005-2010 годы»

| № |  | Мероприятия Перечислить проводимые мероприятия по каждому объекту с указанием конкретных видов и объемов работ по посадке деревьев, кустарников (наименование породы), установке малых архитектурных форм (урн, скамеек), разбивке газонов и цветников и др. работы | Единица измерения | Количество |  | Местонахождение объекта | Сроки выполнения работ | Ответственные за выполнение | Источники финансирования |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет г. Чебоксары, млн. руб. | Внебюджетные источники, млн. руб. | Наличие проекта Ввод дополнительных площадей озеленения, тыс. кв. м. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | I. Обеспечение проектной и нормативной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка проектов благоустройства и озеленения объектов на территории города на основе генерального плана города Чебоксары. Разработка проектной документации: - на закладку новых, реконструкцию существующих парков, скверов садов, аллей, зеленых массивов, - санитарно-защитных зон, - дворов, - оформление цветочных клумб и газонов и др. |  |  |  |  | 1ое полугодие 2005г | Проекты разрабатываются по принадлежности: - Управлением архитектуры и градостроительства - предприятиями и организациями города - привлеченные проектные организации |  |  |  |
| 2 |  | Разработка и утверждение «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений г. Чебоксары» (включает инвентаризацию зеленых насаждений) |  |  |  | г. Чебоксары | 2005г.- 2007 г. | МУ «Горкомприроды» |  |  |  |
| 2.1 | Инвентаризация зеленых насаждений Ленинского района г. Чебоксары |  |  |  |  | г. Чебоксары | 2005г. | МУ «Горкомприроды» Администрация Ленинского района МУП «УЖКХиБ» |  |  |  |
| 2.2 | Инвентаризация зеленых насаждений Московского района г. Чебоксары |  |  |  |  | г. Чебоксары | 2006г. | МУ «Горкомприроды» Администрация Московского района МУП «УЖКХиБ» |  |  |  |
| 2.3 | Инвентаризация зеленых насаждений Калининского района г. Чебоксары |  |  |  |  | г. Чебоксары | 2007г. | МУ «Горкомприроды» Администрация Калининского района МУП «УЖКХиБ» |  |  |  |
| 3 | Подготовка постановления главы администрации г. Чебоксары «О придании статуса ООПТ (особо охраняемые природные территории) существующим паркам, скверам и лесным массивам на территории г. Чебоксары» |  |  |  |  | г. Чебоксары | 1 полугодие 2005г. | МУ «Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию г.Чебоксары» |  |  |  |
| 4 | Разработка проекта «Схема озеленения г. Чебоксары» |  |  |  |  | г. Чебоксары | 2005г.-2007 г. | Администрация города и районов, Управление архитектуры и градостроительства, МУП «УЖКХиБ» | 1 000 |  | Согласно генплану города Чебоксары |
| II. Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция парка Победы Строительство объекта «Аллея Ветеранов и каскадного фонтана - устройство бетонной брусчатки - установка гранитных стел - ремонт и обновление горелок и звезды на Вечном огне - устройство цветника (посадка тюльпанов) - установка малых архитектурных форм: - скамейки - урны |  | шт кв.м. кв.м. шт. шт. | 2 1215 388 34 30 |  | Парк Победы (ул. З. Яковлевой в районе ДК Хузангая) | 1 полугодие 2005 г. - строительство фонтана, гранитных стел, установка МАФ, ремонт горелок, замена плит, ремонт подпорной стенки и др). 2 квартал - устройство цветников 2-й этап-2006-2007г. благоустройство территории у памятника Чернобыльцам | Администрация города МУП «ГУКС» МУП «УЖКХ и Б» МУП «Зеленстрой» | 17.0 (без учета сметы МУП «ГУКС») |  | Имеется - |
| 2 | Закладка «Аллеи поколений»: -Санитарная рубка больных, поврежденных сухостойных деревьев. -Посадка зеленых насаждений: - ели |  | шт | 80 |  | пр. Московский | 2 квартал 2005 г. -сан. рубка 2005г. - посадка елей | Администрация города Администрация Московского района МУП «УЖКХ и Б» МУП «Зеленстрой» | 0,12 |  | Имеется |
| 3.1 | Реконструкция парка - санитарная рубка больных, поврежденных сухостойных деревьев, - формовочная стрижка - обустройство цветника |  |  |  |  | Парк на площади «Победы» на Чапаевском поселке | 1 полугодие -сан. рубка 2 квартал 2005г.- формовочная стрижка 1 полугодие 2005г. – устройство цветников | Администрация города МУП «УЖКХ иБ» | 0,05 |  | Не требуется |
| 3.2 | Реконструкция парка - санитарная рубка больных, поврежденных сухостойных деревьев посадка деревьев: - ель голубая - липа |  | шт. шт. | 60 60 |  | Парк в районе ФГУП им. В.И.Чапаева (Чапаевский поселок) | 2 квартал 2005г. - сан. рубка 3 квартал 2005г.- посадка деревьев во время осеннего месячника | Администрация города Администрация Московского района ФГУП им. В.И.Чапаева |  | определяется проектом | не представлено |
| 4 | Закладка сквера в районе АТС-57: Посадка зеленых насаждений: - береза - ель обыкновенная - рябина - боярышники - шиповник декоративный - снежноягодник Устройство тротуара Установка бортовых камней Устройство светильников Установка малых архитектурных форм: - скамейки - урны |  | га шт шт шт шт шт шт кв.м. п.м. шт шт. шт. шт. | 0,2 40 6 10 45 60 1776 1844 1400 4 17 8 4 |  | пр. Тракторостроителей, д. 49 | 1 полугодие 2005г. – установка МАФ 3 квартал 2005г.-продолж.работ по устройству тротуаров, ремонт газонов, установка МАФ и др. 3 квартал 2005г.- посадка зел. насажд.(осен. месячник) 2-й этап-2006-2007г. устройство светильников. | Администрация Калининского района МУП «УЖКХ и Б МУП «Зеленстрой» | 2,2 |  | Имеется 4,75 тыс. кв.м |
| 5 | Закладка сквера Посадка зеленых насаждений - липа - ива шаровидная - туя западная - ель голубая - рябина - жасмин - калина - лох серебристый Можжевельник Боярышник |  | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 10 5 7 3 15 12 4 12 15 1400 |  | Ул. Игнатьева, 19 | 1 полугодие 2005г.- посадка зел. насажд.(осен. месячник) 2-й этап-2006-2007г. дальнейшее обустройство - устройство цветников, светильников | Администрация Московского района МУП «У ЖКХиБ» МУП «Зеленстрой» | 1,31 |  | Имеется 4,4475 тыс. кв.м |
| 6 | Посадка зеленых насаждений: - тополь пирамидальный - рябина - береза - ель - туя |  | шт шт. шт. шт. шт. | 15 50 43 29 8 |  | Ул. Игнатьева | 3 квартал 2005г.- посадка деревьев во время осеннего месячника. | МУП «У ЖКХиБ» МУП «Зеленстрой» | 0,08 |  | Имеется |
| 7 | Закладка сквера Установка светильников Устройство тротуара Посадка зеленых насаждений: - липа - ель голубая - кустарники - туя Устройство детской площадки с установкой малых архитектурных форм: скамейки карусель урны |  | шт. кв.м. шт. шт. п.м.. шт. шт. шт. шт. | 14 640 23 18 784 6 15 7 11 |  | ул. Низами | 3 квартал 2005 г. .-продолж.работ по устройству тротуаров, установка МАФ и др 3 квартал 2005г.- посадка деревьев во время осеннего месячника 2-й этап-2006-2007г. дальнейшее обустройство – устройство цветников, светильников | Администрация Калининского района, Чувашско-азербайджанское общество дружбы и сотрудничества МУП «У ЖКХиБ» | 0,01 (установка МАФ у памятника) | 0,8 (без устройства светильников) | Имеется 2,3тыс. кв.м |
| 8 | Устройство зоны отдыха Установка малых архитектурных форм: установка скамеек установка урн |  | шт. шт. | 8 8 |  | пр. Тракторостроителей между домами 31-33 | 1 полугодие 2005г. – установка МАФ, текущий ремонт тротуаров и др. | Администрация Калининского района МУП «У ЖКХиБ» МУП «Зеленстрой» | 0,06 |  | Не требуется - |
| 9 | Закладка сквера Посадка зеленых насаждений лиственница береза тополь пирамидальный рядовая посадка кустарника (спирея) устройство газонов - цветники - устройство тротуаров Установка малых форм: - скамейки - урны |  | шт. шт. шт. п.м. кв.м. кв.м кв.м. шт. шт. | 12 116 96 765 610 15.8 1200 12 24 |  | Пересечение 9 Пятилетки и пр. И Яковлева | 3 квартал 2005г.- посадка зел. Насажд.(осен. месячник) 2-й этап-2006-2007г. дальнейшее обустройство – устройство газонов, цветников, установка МАФ, устройство светильников и др. | Администрация Ленинского р-на, магазины «Проспект», «Кировская мебель» и др. привлеченные инвесторы |  | 1,2 | Имеется 4,5 тыс. кв.м |
| 10 | Закладка сквера: - капитальный ремонт газонов - цветники посадка зеленых насаждений: - липа - ель - каштан конский - кустарники - устройство тротуара из бетонных плит -установка малых архитектурных форм: -установка скамеек -установка урн |  | кв.м. шт. шт шт шт. п.м. шт. шт. шт. | 1352 394 62 18 5 1352 770 22 17 |  | Пр. Мира, 90/2 | 2005 г.- посадка зел. Насажд.(осен. Месячник) 2-й этап-2006-2007г. дальнейшее обустройство –установка МАФ, устройство светильников и др. | Администрация Ленинского р-на МУ Горкомприроды ЗАО ТПК «Березка» |  | 0,2 | Имеется 1,5 тыс. кв.м |
| 11 | Закладка сквера Посадка зеленых насаждений: Березы Осины Рябины |  | шт шт шт | 120 40 60 |  | Поселок Сосновка в районе школы | 3 квартал 2005г.- посадка деревьев во время осеннего месячника 2-й этап-2005-2007г. дальнейшее обустройство согласно проекту | Администрация Заволжского территориального управления» | определяется проектом | определяется проектом | проект не представлен |
| 12 | Закладка сквера: - устройство светильников посадка зеленых насаждений: - береза - спирея - ель - туя западная - рябина - цветники установка малых архитектурных форм: -скамейки -урны |  | шт шт шт шт. шт. шт. кв.м. шт шт | 7 25 270 3 20 60 480 15 15 |  | Ул. Калинина перед пенсионным фондом и заводом ОАО «Энергозапчасть» | 2005-2007 г.- дальнейшее обустройство – установка МАФ, устройство цветников, светильников и др. | Администрация Калининского района Отделение пенсионного фонда ЧР ОАО «Энергозапчасть» |  | 0,44 (без устройства светильников) | Проект не представлен. Имеется схема озеленения - |
| 13 | Закладка сквера -санитарная рубка больных, поврежденных сухостойных деревьев - установка светильников - устройство дорожно-тропиночной сети установка малых архитектурных форм: -скамейки -урны - оформление видовой площадки |  | кв.м. шт. п.м. шт. шт. шт. | 250 30 625 20 20 4 |  | Склон Залива от ул. Урицкого | 1 полугодие 2005 г. санитарная рубка.(осен. и весен. месячники) 3 квартал 2005 г..-работы по устройству тротуаров, ремонт газонов, установка МАФ и др. 2-й этап-2006-2007г. дальнейшее обустройство –установка МАФ, устройство светильников и др. 2008-2010г. дальнейшее обустройство согласно проекту | Администрация города и Ленинского района Управление архитектуры МУП «У ЖКХ и Б» ООО «Парк» | определяется проектом | определяется проектом | проект не представлен |
| 14 | Реконструкция сквера напротив стоматологической поликлиники Посадка зеленых насаждений - барбарис - сирень - кустарники -капитальный ремонт газонов -устройство тротуаров Установка малых форм: - скамейки - урны |  | шт шт. шт. кв.м. п.м. шт. шт. | 450 12 680 1670 120 10 6 |  | Пр. Ленина,18 | 1 полугодие 2005 г.- – сан рубка, устройство цветников, установка МАФ и др. 2-й этап-2006-2007г. дальнейшее обустройство –устройство тротуаров с установкой МАФ, устройство светильников и др. | Администрация Ленинского района МУП «УЖКХ и Б ООО «Парк» | 1,5 |  | Имеется |
| 15 | Реконструкция сквера Посадка зеленых насаждений: - лиственница - береза - липа - ель |  | шт шт. шт шт | 27 100 12 7 |  | по ул. Я.Купала (рядом со школой) | 2005 г. - посадка зеленых насаждений 2-й этап-2006-2007г. дальнейшее обустройство – устройство тротуаров с установкой МАФ, устройство светильников и др. | Администрация Ленинского района МУП «УЖКХ и Б» ООО «Парк» Инвестор – строительная фирма |  | 0,5 | Имеется. Возможно изменение проекта с учетом строительства нового дома |
| 16 | Реконструкция сквера Посадка зеленых насаждений: - спирея - липа |  | шт шт | 1200 70 |  | Пересечение пр. Мира и пр. И.Яковлева | -//- | Администрация Ленинского р-на Чеб филиал Девон Кредит, ОАО «Промтрактор магазин «Рязаньвест» |  | 2,2 | Имеется 9,4тыс. кв.м |
| 17 | Реконструкция сквера Посадка зеленых насаждений: - можжевельник - туя западная - береза - боярышник - липа меколистная - спирея - цветники - устройство тротуара - устройство детской площадки |  | шт шт шт шт шт м.п. кв.м. кв.м. кв.м. | 26 12 74 100 65 93 23,8 437,5 152,5 |  | Пересечение пр. Московский и ул. К.Иванова | -//- | Администрация Московского района, ОАО «Янтарь» |  | 3,5 | Имеется 20 тыс. кв.м |
| 18.1 | Реконструкция сквера по пр. М. Горького: - устройство площадки и постамента у памятника М. Горького - выполнение цветочного оформления |  | кв.м. | 20 0 |  | пр. М. Горького | 1 полугодие 2005 г. - установка МАФ, цветочное оформление сквера. 3 квартал 2005г.-работы по устройству площадки и постамента у памятника М. Горького | Администрация города МУП «У ЖКХиБ» МУП «Зеленстрой» | 0,5 |  | капитальный ремонт существующих объектов в сквере |
| 18.2 | Реконструкция пр. М. Горького: - выполнение цветочного оформления - посадка зеленых насаждений по проспекту (липы) |  | кв.м. шт. | 1200 20 |  | пр. М. Горького | 2005г. - посадка многолетников, посадка лип. | Администрация Московского района, МУП «У ЖКХиБ» МУП «Зеленстрой» Привлеченные инвесторы |  | 0,3 | Имеется |
| 19 | Реконструкция сквера в районе Кукольного театра Устройство тротуаров из брусчатки Малые архитектурные формы: - скамейки -урны - светильник Посадка зеленых насаждений: - береза - кизильник блестящий - цветник |  | кв.м. шт шт шт. шт. шт. п.м. | 90 4 4 2 4 84 155 |  | Ул. Урицкого | 1 полугодие 2005 г. – сан рубка, установка МАФ и др. 2-й этап-2006-2007г. дальнейшее обустройство –устройство тротуаров с установкой МАФ, устройство светильников и др. | Администрация Ленинского района МУП «УЖКХ и Б" ООО «Парк» | 0,2 |  | Имеется |
| 20 | Благоустройство бульвара Юности: Устройство тротуаров из асфальта Установка малых архитектурных форм: - скамейки - урны Посадка зеленых насаждений: - клен гиннала - липа - кустарники - цветники |  | кв.м. шт. шт. шт. шт. п.м. п.м. | 721 17 17 20 18 810 125 |  | Бульвар Юности | 1 полугодие 2005 г. – установка МАФ 3 квартал 2005 г..-продолж.работ по устройству тротуаров, ремонт газонов, установка МАФ и др. 3 квартал 2005 г. -посадка зел. насажд. (осен. месячник) 2-й этап-2006-2007г. – дальнейшее обустройство: устройство тротуаров, светильников. | Администрация Московского района МУП «УЖКХиБ» МУП «Зеленстрой» | 2,0 |  | Имеется 5,3 тыс.кв.м |
| 21 | Благоустройство бульвара Миттова Посадка зеленых насаждений: - спирея - береза - рябина - сирень - шиповник - снежноягодник |  | шт шт шт. шт шт п.м. | 60 22 17 22 195 50 |  | Бульвар Миттова | 1-й этап 2005 г.– закладка зоны отдыха (посадка зелен. насаждений) 2-й этап С 2005 г.– обустройство | Администрация Московского района, Магазин «Раштав» и др. привлеченные спонсоры |  | 0,4 | Имеется 8,75 тыс.кв.м |
| 22 | Благоустройство сквера по Московскому проспекту Посадка зеленых насаждений: - спирея Устройство газонов Установка МАФ: -скамейки -урны |  | шт кв.м шт шт. | 875 402 4 4 |  | проспект Московский | 1-й этап 2005 г.– закладка зоны отдыха (посадка зелен. насаждений) 2-й этап С 2005 г.– обустройство | Администрация Московского района, сбербанк СБ РФ Чув. отделения № 8613 |  | 0,1 | Имеется 0,4 тыс.кв.м |
| 23 | Благоустройство сквера у магазина «Пассаж» и рынка «Юго-запад» Посадка зеленых насаждений Устройство газонов Устройство дорожно-тропиночной сети Установка МАФ: скамейки урны |  | кв.м шт шт. | 650 4 4 |  | Эльменя, 7 | 1-й этап 2005 г.– закладка зоны отдыха (посадка зелен. насаждений) 2-й этап с 2005 г.– обустройство сквера (устройство тротуаров, установка МАФ и др.) | Администрация Московского района, магазин «Пассаж» и рынок «Юго-запад» |  | определяется проектом1 | проект не представлен |
| 24 | Благоустройство, озеленение и реконструкция зеленых насаждений специального назначения |  |  | Согласно разработанным и согласованным с Управлением архитектуры проектам |  | Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) вокруг промышленных предприятий: ОАО «Промтрактор» ОАО «ЧАЗ» ОАО «ЧЭАЗ» ОАО «Лента» ОАО «Энергозапчасть» ОАО «Акконд» ОАО «Текстильмаш» ОАО «Чувашнефтепродукт» Комбинат «Буревестник» ЗАО «Эверест» и др. | Ежегодная поэтапная работа - посадка зел насаждений во время осеннего месячника 2004-2005 г Дальнейшее обустройство СЗЗ с организацией зон отдыха | Руководство предприятий |  | Ежегодно от 2,0 до4,0 Ожидаемое – 3*10=30,0 | Проекты разрабатываются предприятиями и организациями города по принадлежности |
| 25 | Благоустройство, озеленение и реконструкция зеленых насаждений специального назначения |  |  | - « - |  | Санитарно-защитные зоны вокруг парковок, автостоянок | -//- | Арендаторы земельных участков |  | Ежегодно от 0,5 до1,0 | Проекты разрабатываются арендаторами земельных участков по принадлежности |
|  | в том числе: Благоустройство сквера по ул. Ярмарочная |  |  | - « - |  | ул. Ярмарочная в районе платной стоянки | -//- | ООО «Диапазон» |  |  | Имеется у ООО «Диапазон» 2,8 тыс.кв.м |
| 26 | Устройство городских цветников |  | кв. м. | 11970 |  | Городские цветники на улицах, в скверах и парках города | Ежегодно Май-июнь | МУП «УЖКХ и Б» МУП «Зеленстрой» ООО «Парк» | Ежегодно от 7,0 до 11,0 | Ежегодно от 2,0 до 4,0 | Разрабатывается ежегодно |
| 27 | Капитальный ремонт газонов |  | кв. м. | 38900 |  | Объекты внешнего благоустройства | 2005 г. Июнь, июль и далее Ежегодно по необходимости | МУП «УЖКХиБ» МП «Зеленстрой» ООО «Парк» | Ежегодно от 8,0 до 10,0 | Ежегодно от 1,0 до 2,0 |  |
| III. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство по номинациям |  |  |  |  | Озеленение территорий микрорайонов Озеленение жилых домов и организаций Озеленение территорий школ, больниц, детских садов Озеленение газонов, цветников, уголков отдыха Озеленение фасадов зданий, балконов (лоджий) Благоустройство и санитарное состояние улиц частного сектора | Ежегодно май-август | Администрация города |  |  |  |
| 2 | Проведение весенних и осенних месячников по санитарной очистке города и посадке деревьев |  |  |  |  | Городские объекты | Ежегодно весна, осень | Администрация города и районов |  |  |  |

- Первый заместитель главы

- администрации по вопросам ЖКХ							                 Ю.С.Бессмертный

Приложение 6

к Программе благоустройства и озеленения г.Чебоксары на 2005-2010 г.г.

«Капитальный ремонт городских дорог

на 2005 – 2010 г.г.»

| № п.п. | Адреса |  |  |  | Виды работ |  | Ед. измер. | Объемы плани-руемых работ | Бюджет г.Чебоксары сумма млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленинский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пр. Ленина |  |  |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 31900 | 15,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 4400 | 2,8 |  |  |
| 2. | 2 Технический проезд |  |  |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м². | 2362 | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 380 | 0,3 |  |  |
| 3. | Базовый проезд |  |  |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 5625 | 2,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 1600 | 1,0 |  |  |
| Итого за год |  |  |  | Капитальный ремонт проезжей части |  |  | м² | 39887 | 19,6 | 23,7 |  |
|  |  |  |  | Замена бортовых камней |  |  | п.м | 6380 | 4,1 |  |  |
| 2006 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленинский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. К. Маркса |  |  | капитальный ремонт проезжей части |  |  | м² | 19110 | 10,7 |  |  |
|  |  |  |  | замена бортовых камней |  |  | п.м. | 2600 | 2,0 |  |  |
| 2. | ул. Ленинград-ская |  |  | капитальный ремонт проезжей части |  |  | м² | 5924 | 3,3 |  |  |
| 3. | ул. Гладкова |  |  | капитальный ремонт проезжей части |  |  | м² | 4221 | 2,4 |  |  |
|  |  |  |  | замена бортовых камней |  |  | п.м. | 1384 | 1,0 |  |  |
| Калининский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ул. Яблочкова |  |  |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 1585 | 0,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 566 | 0,5 |  |  |
| Московский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ул. Эльгера |  |  |  |  | капитальный ремонт проезжей части | м² | 6957 | 3,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | замена бортовых камней | п.м. | 1906 | 1,4 |  |  |
| Итого за год |  |  |  |  | Капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 37797 | 21,2 | 26,1 |  |
|  |  |  |  |  | Замена бортовых камней |  | п.м | 6456 | 4,9 |  |  |
| 2007 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Московский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Московский проспект |  |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 51760 | 33,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 4800 | 4,1 |  |  |
| 2. |  | ул. Урукова |  |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 9209 | 5,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 2570 | 2,2 |  |  |
| 3. |  | ул. К. Иванова |  |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 21741 | 14,0 |  |  |
| Итого за год |  |  |  |  | Капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 82710 | 53,4 | 59,7 |  |
|  |  |  |  |  | Замена бортовых камней |  | п.м | 7370 | 6,3 |  |  |
| 2008 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Московский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | пр. М. Горького |  |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 42143 | 31,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 5760 | 5,6 |  |  |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ул. Энгельса |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 16859 | 12,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 3442 | 3,3 |  |  |
| 3. |  |  | ул. Ярославская |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 16956 | 12,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 3768 | 3,6 |  |  |
| 4. |  |  | ул. Гражданская |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 26112 | 19,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 3640 | 3,5 |  |  |
| Итого за год |  |  |  |  | Капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 102070 | 75,9 | 91,9 |  |
|  |  |  |  |  | Замена бортовых камней |  | п.м | 16610 | 16,0 |  |  |
| 2009 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Московский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | ул. Университет-ская |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 43440 | 37,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 5080 | 5,8 |  |  |
| 2. |  |  | Октябрьское шоссе |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 30625 | 22,8 |  |  |
| Калининский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Эгерский бульвар (от кольца пр. Тракторостроителей до пр. Мира) |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 46394 | 39,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | Замена бортовых камней |  | п.м. | 4059 | 4,6 |  |  |
| Итого за год |  |  |  |  | Капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 120459 | 99,6 |  | 110,0 |
|  |  |  |  |  | Замена бортовых камней |  | п.м | 9139 | 10,4 |  |  |
| 2010 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | пр.Мира |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 28329 | 27,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 5400 | 7,0 |  |  |
| 2. |  |  | ул. Ленинского комсомола |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 42119 | 41,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 7658 | 10,0 |  |  |
| 3. |  |  | Марпосадское шоссе |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 4200 | 5,4 |  |  |
| 4. |  |  | ул. Калинина |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 5520 | 5,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 3600 | 4,6 |  |  |
| Ленинский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ул. Хузангая (от пр. 9-ой Пятилетки до ул. Кукшумской) |  | капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 6432 | 6,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | замена бортовых камней |  | п.м. | 1920 | 2,4 |  |  |
| Итого за год |  |  |  |  | Капитальный ремонт проезжей части |  | м² | 82400 | 80,4 |  | 109,8 |
|  |  |  |  |  | Замена бортовых камней |  | п.м | 22778 | 29,4 |  |  |
| За период с 2005-2010г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Всего |  | Капитальный ремонт проезжей части |  |  | м² | 465323 | 350,1 |  | 421,2 |
|  |  |  |  | Замена бортовых камней |  |  | п.м | 68733 | 71,1 |  |  |

*Примечание:

1. Стоимость 1 м2 ремонта и 1 п.м. замены бортового камня определена в сложившихся ценах 2005 года с применением ориентировочного коэффициента инфляции К=1,15 на все последующие с 2005 по 2010 годы, и должна ежегодно корректироваться с учетом официально объявляемого коэффициента инфляции.

| Первый заместитель главы администрации г. Чебоксары по вопросам ЖКХ | ##### Ю.С. Бессмертный |
| --- | --- |