| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ## ЙЫШЁНУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

21.11.2011 № 1042

Об утверждении программы «Проведение выборочных санитарных рубок и прочих лесохозяйственных работ в Ельниковской роще г. Новочебоксарск на 2011 – 2012 годы»

С целью улучшения состояния природного комплекса Ельниковской рощи и создания комфортных условий для отдыха граждан, руководствуясь статьей  43  Устава  города  Новочебоксарска  Чувашской  Республики, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую программу «Проведение выборочных санитарных рубок и прочих лесохозяйственных работ в Ельниковской роще г. Новочебоксарск на 2011 – 2012 годы».

2. Финансирование программы «Проведение выборочных санитарных рубок и прочих лесохозяйственных работ в Ельниковской роще г. Новочебоксарск на 2011 – 2012 годы» произвести за счет средств приносящей доход деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экологической безопасности Ширшова А.В..

4. Начальнику отдела информационного обеспечения и кадровой работы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики обеспечить опубликование настоящего постановления в печатных средствах массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить его на официальном сайте города Новочебоксарска в сети Интернет.

Глава администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики       	                   	    		                                            А.В.Сироткин

- ПРОГРАММА

«Проведение выборочных санитарных рубок и прочих лесохозяйственных работ в Ельниковской роще г. Новочебоксарск на 2011 – 2012 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы: | «Проведение выборочных санитарных рубок и прочих лесохозяйственных работ в Ельниковской роще г. Новочебоксарск на 2011 – 2012 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Муниципальная целевая Программа «Развитие и сохранение Парка культуры и отдыха "Ельниковская роща" на 2011 - 2015 гг." (утверждена Постановлением администрации г. Новочебоксарск от 08.12.2010 года №448) |
| Заказчик Программы: | Администрация города Новочебоксарска. |
| Основной разработчик: | Администрация города Новочебоксарска, сектор экологической безопасности. |
| Цели и задачи Программы: | 1. Улучшение состояния природного комплекса Ельниковской рощ 2. Создание комфортных условий для отдыха и занятий спортом; 3. Обеспечение безопасности отдыхающих на территории парка; 4. Снижение пожароопасности на территории парка. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Программа рассчитана на период 2011 - 2012 гг. |
| Перечень основных мероприятий Программы: | 1. Проведение санитарных рубок согласно акту обследования (Приложение 1); 2. Очистка территории от сучьев и валежника. |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Общий объем финансирования Программы 450 тыс. руб. Из них: 2011 год – 150 тыс. руб. 2012 год – 300 тыс. руб. В том числе внебюджетные источники: 2011 год – 150 тыс. руб. 2012 год – 300 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы: | Улучшение состояния природного комплекса Ельниковской рощи: - 1. Уменьшится число больных деревьев; - Уменьшится число сухостойных и ломких деревьев, представляющих опасность для отдыхающих; - Повысится рекреационная привлекательность Ельниковской рощи. - Снизится пожароопасность на территории парка. |
| Система организации контроля за выполнением Программы: | Общий контроль за выполнением программы осуществляет заказчик Программы. Текущий контроль осуществляет администрация МБУ «Ельниковская роща» |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Парк культуры и отдыха "Ельниковская роща"  образован на месте 6, 7, 8 кварталов Марпосадского лесхоза в 1975 г. Площадь его на сегодня составляет 128 га. Около 90% - это зеленые насаждения, в основном искусственные посадки дуба 35 - 40-летнего возраста среди участков великовозрастной дубравы. Это единственный сохранившийся лесной массив в пределах города со сложной экологической обстановкой, поэтому он имеет большое значение для жителей города.

Территория Ельниковской рощи является важным элементом в организации спортивной жизни города: здесь проводят свои тренировки спортсмены многих видов спорта, проходят массовые соревнования лыжников, легкоатлетов, туристов. Кроме этого, парк является местом прогулок и активного отдыха многих горожан, организации семейного отдыха.

Лесные виды растительности парка страдают от высокой рекреационной нагрузки, которая составляет в летнее время до 100 чел./га. Количество главных лесообразующих пород и лещины сокращается, почти отсутствует подрост, исчезают красивоцветущие растения. Старовозрастные дубы пострадали от морозов 1978 - 1979 годов, многие из них стоят с сухими вершинами, сучьями, дуплами. Лечение деревьев в парке не проводится. Усыханию деревьев всех возрастов способствует и уплотнение почвы, и ежегодное повреждение листогрызущими вредителями. В парке хорошо развита дорожная сеть, особенно в активной зоне отдыха. Вдоль дорог высажены деревья и кустарники, нехарактерные для данного типа леса, в том числе интродуценты. Необходимо тщательно и осторожно подбирать породы деревьев и места их посадки, чтобы как можно меньше нанести вреда сложившемуся биогеоценозу.

Таким образом, необходимо отметить, что на настоящее время природный комплекс Ельниковской рощи подвержен высокой степени антропогенного воздействия, что ведет к значительной деградации биоценоза. Если не принять срочных мер для изменения данной ситуации, существует реальная возможность неконтролируемого процесса деструкции экосистем, что, в конечном итоге, приведет к исчезновению Ельниковской рощи как природного объекта.

Для выяснения состояния парка в июле 2011 года проведено лесопатологическое обследование территории, в ходе которого выявлены больные, сухостойные и опасные деревья. На основании проведенных работ был подготовлен акт.

- 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы.

Главной целью данной программы является улучшение состояния природного комплекса Ельниковской рощи.

Для этого предполагается проведение работ по выборочной санитарной рубке на территории парка в соответствии с актом лесопатологического обследования.

Данная работа будет проведена в период декабрь 2011 – апрель 2012 годов.

Программа реализуется в два этапа.

На первом этапе (декабрь 2011 – январь-март 2012 гг.) будут проведены работы по санитарной рубке на территории парка в соответствии с актом лесопатологического обследования и складирование образовавшейся древесины на делянках.

На втором этапе (март – апрель 2012 года) будут проведены работы по вывозу образовавшейся древесины с делянок на место постоянного складирования, а также уборка образовавшихся в результате проведенных работ сучьев и валежника.

По окончании работ территория у подрядчика будет приниматься комиссией с составлением соответствующего акта.

- 3. Система программных мероприятий.

Заказчиком Программы является администрация города Новочебоксарска.

В целях реализации настоящей Программы предусматривается осуществить следующую систему основных технологических и природоохранных мероприятий:

- проведение выборочной санитарной рубки в соответствии с актом лесопатологического обследования территории Ельниковской рощи с использованием специальной техники;

- уборка территории после проведения работ от упавших веток и валежника.

Конкретные подрядчики по программным мероприятиям будут определяться на конкурсной основе.

- Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет 450 тыс. рублей (в ценах 2011 года).

Из них:

2011 год – 150 тыс. руб.

2012 год – 300 тыс. руб.

В том числе внебюджетные источники:

2011 год – 150 тыс. руб.

2012 год – 300 тыс. руб.

- Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением.

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и включает следующие элементы:

- организация комплекса мер технологического характера;

- проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния парка;

- привлечение внебюджетных источников финансирования программных мероприятий.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

Программу необходимо использовать как комплекс мер по улучшению состояния природного комплекса Ельниковской рощи.

Общий контроль за выполнением программы осуществляет администрация города Новочебоксарска. Текущий контроль технологических операций осуществляет МБУ «Ельниковская роща»

- Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы будет значительно улучшено состояние  природного комплекса Ельниковской рощи, в том числе:

- Уменьшится число больных деревьев;

- Уменьшится число сухостойных и ломких деревьев, представляющих опасность для отдыхающих;

- Повысится рекреационная привлекательность Ельниковской рощи.

- Снизится пожароопасность на территории парка.