О принятии мер по улучшению санитарно-технического состояния систем подземных источников водоснабжения

Чебоксарского района

Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики от 31 декабря 2009 года №100 «О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике», решения расширенного межведомственного совещания «О состоянии законности на территории Чувашской Республики при сбросе стоков в водные объекты, а также в сфере обеспечения населения питьевой водой из подземных и децентрализованных источников водоснабжения»  администрация Чебоксарского района  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить план мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния систем подземных источников водоснабжения на территории Чебоксарского района (приложение).

- Рекомендовать  главам  сельских  поселений  принять все необходимые меры по улучшению санитарно-технического состояния систем подземных источников водоснабжения и выполнению плана мероприятий.

- Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления   возложить  на   зам. главы - начальника отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Сидорова В.М.

| Глава Чебоксарского района | А.П.Князев |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации Чебоксарского района

от _12.03.2010_ № _276

ПЛАН

мероприятий по улучшению санитарно - технического состояния подземных

источников водоснабжения на территории Чебоксарского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации подземных и децентрализованных источников водоснабжения (родники, колодцы) | до 01.05.2010г. | Главы сельских поселений* |
| 2 | Постановка бесхозных артезианских скважин на учет в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество | до 31.12.2010г | Главы сельских поселения*, отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации района |
| 3 | Проведение тампонажа (консервации) бездействующих и непригодных к использованию скважин | до 31.12.1010г. | Главы сельских поселений*, собственники скважин* |
| 4 | Установка кранов для отбора проб воды на всех действующих скважинах | до 01.06.2010г. | Главы сельских поселений*, собстве-нники скважин* |
| 5 | Заключение договоров на обслуживание скважин со специализированными организациями | до 31.12.1010г. | Главы сельских поселений*, собстве-нники скважин* |
| 6 | Соблюдение режима зон санитарной охраны при выделении земельных участков вблизи источников водоснабжения | постоянно | Главы сельских поселений*. администрация района |
| 7 | Осуществление контроля за санитарно-техническим состоянием скважин, колодцев и родников, качеством воды из децентрализованных источников водоснабжения | постоянно | Главы сельских поселений*, собстве-нники скважин* |
| 8 | Разработка плана мероприятий по обеспечению населения резервным источником питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | до 01.04.2010г. | Главы сельских поселений* |

Примечание: * - по согласованию