# О подготовке дорожного хозяйства

# Чебоксарского  района  к  работе  в

зимний период 2004-2005г.г.

Согласно приказу Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации № АН-8 от 07.06.04г. и в целях  своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования к работе в зимний период 2004-2005г.г., обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта в Чебоксарском районе, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав рабочей комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки местных автомобильных дорог к эксплуатации в зимний период 2004-2005г.г., согласно приложению 1

2. Диспетчерской службе администрации района проводить оперативную работу с подрядными организациями, содержащими местные автодороги  в зимних условиях.

3. Руководителям дорожных организаций, привлекаемых к зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории Чебоксарского района:

3.1. Издать приказы, разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке дорожных хозяйств к работе в зимний период.

3.2. Представить в срок до 01.10.2004г.   в управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района сведения о потребности в противогололёдных материалах, рассчитанных в соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утверждённым распоряжением Минтранса России от 16.06.2003г. №ОС-548-р, в разрезе подрядных организации, в т.ч. с указанием их остатков по состоянию на 01.05.2004г.

3.3. Разработать в целях повышения эффективности использования средств  бюджета Чебоксарского района дополнительные мероприятия по организации зимнего содержания обслуживаемых дорог и в первую очередь по применению пассивной снегозащиты (лесопосадки, щиты, заборы, траншеи и др.).

3.4. Представить информацию о ходе подготовки автомобильных дорог общего пользования к работе в зимний период на 01.10.2004г. и на 01.11.2004г.  по прилагаемой форме (см. приложение 2).

3.5. Организовать комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования к эксплуатации в зимний период до 01.10.2004г.

3.6. Организовать в целях своевременного принятия мер для борьбы со скользкостью и снежными заносами на автомобильных дорогах из числа ответственных работников аппарата дорожных организаций круглосуточное дежурство.

3.7. Представить в управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района к 01.10.2004г. графики дежурств ответственных лиц, номера телефонов.

3.8. Заключить в срок до 01.10.2004г.  договоры и представить копии договоров в управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района с транспортными предприятиями по привлечению дополнительных специальных транспортных средств на ликвидацию снежных заносов и чрезвычайных ситуаций.

3.9. Привести в состояние готовности резервные механизированные отряды для борьбы со скользкостью и снежными заносами на автомобильных дорогах общего пользования в срок до 01.11.2004г.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам. главы-начальника управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Сидорова В.М.

| Глава администрации | А.П.Князев |
| --- | --- |

Приложение  1

к постановлению главы

администрации Чебоксарского района

от 27.09.2004г. № 1138/1

Состав

рабочей комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки местных

автомобильных дорог Чебоксарского района к эксплуатации в зимний период 2004-2005г.г.

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Сидоров В.М. | - зам.главы-начальник УКС и ЖКХ администрации района; |
| Члены комиссии: |  |
| Орлов В.М. | - начальник штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района; |
| Блинов А.В. | - ведущий специалист управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района; |
| Егоров В.П. | - начальник отделения ГИБДД Чебоксарского РОВД (по согласованию); |
| Викторов А.В. | - директор Чебоксарское ДРСУ ГУП ЧР «Чувашавтодор» (по согласованию); |
| Румянцев В.А. | - начальник общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой»; |

Приложение 2

К постановлению главы

администрации Чебоксарского района от 27.09.2004г. № 1138/1

ИНФОРМАЦИЯ

О ходе подготовки автомобильных дорог общего пользования к эксплуатации в зимний период 2004/2005г.г. по состоянию на «____»__________

по Чебоксарскому району

| №№ п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог, км |  |
| 2. | Годовая потребность и заготовка противогололедных материалов: Песок потребность, тыс.куб.м. заготовлено, тыс.куб.м., % Реагенты потребность, тыс. тонн заготовлено, тыс.тонн, % В том числе песчано-соляная смесь потребность, тыс.тонн заготовлено, тыс.тонн, % Жидкие ПГМ годовой объем применения, тыс.тонн заготовлено,тыс.тонн, % |  |
| 3. | Наличие и готовность пескобаз по типам: Бункерные наличие, шт. готовность, шт. % Прочие наличие, шт. готовность, шт , % |  |
| 4. | Среднее расстояние между пескобазами, км |  |
| 5. | Наличие и готовность техники, занятой на зимнем содержании дорог, всего: наличие, шт. готовность, шт% В том числе: КДМ ( вт.ч. «Тройка» – 2000») Автогрейдеры Прицепные грейдеры Роторные снегоочистители Экскаваторы и погрузчики Бульдозеры Колесные трактора со снегоочистительным оборудованием |  |
| 6. | Готовность теплых стоянок для техники: наличие, шт. готовность, шт. % |  |
| 7. | Готовность помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей: наличие, шт. готовность, шт. % |  |
| 8. | Готовность систем пожаротушения, пожарной сигнализации: наличие. шт. готовность шт. % |  |
| 9. | Готовность электропроводного хозяйства, % |  |
| 10. | Готовность отопительных систем помещений: наличие, шт. готовность, шт., % |  |
| 11. | Готовность водопропускных труб к работе в зимних условиях: наличие, шт. готовность, шт. % |  |
| 12. | Готовность водопропускных сооружений (лотки, быстротоки, кюветы): наличие. п.м. готовность, п.м., % |  |

Руководитель дорожной организации