О подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2005-2006 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2005-2006 года, п о с т а н о в л я ю:

- Считать подготовку жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2005-2006 года первоочередной задачей.

- Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2005-2006 года (приложение
№ 1).

3.	Утвердить состав комиссии для проведения до 1 июля 2005 года ревизии, объектов жизнеобеспечения всех форм собственности и инвентаризацию объектов электроснабжения ( приложение №2).

4.	Предприятиям, организациям и учреждениям, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности:

- до 20 сентября 2005г. завершить основные мероприятия по подготовке к
работе в осенне-зимний период;

- создать к началу отопительного сезона нормативные резервы материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на всех объектах;

-	обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными организациями и предприятиями топливно-энергетические ресурсы, реализацию мероприятий по энергосбережению.

- Поселковой и сельским администрациям, муниципальному унитарному предприятию Чебоксарского района «Дирекция единого заказчика и жилищно-
коммунального хозяйства» (МУП Чебоксарского района «ДЕЗ ЖКХ») обеспечить координацию и контроль за выполнением намеченных объемов предзимних
работ по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, заготовку запасов топлива, резервов материально-технических ресурсов.

6. Возложить персональную ответственность на руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности за выполнение гидропневматической промывки системы отопления подведомственных зданий, сооружений и жилых домов, обеспечения технически исправного состояния ко- тельных, систем водо- и энергосбережения, находящихся на балансе   и подготовке их к работе в осенне-зимний период.

7.	Начальнику управления образования администрации района Николаеву Г.В. передать на обслуживание специализированным предприятиям  котельные МОУ «Абашевская СОШ», МОУ «Икковская СОШ», МОУ «Синьял-Покровская СОШ», МОУ «Толиковская СОШ», МОУ «Чиршкасинская СОШ».

8.	Главам поселковой и сельских администраций, руководителям структурных подразделений администрации района и директору МУП Чебоксарского района   «ДЕЗ ЖКХ» представлять информацию о проделанной работе ежемесячно к 10 числу в администрацию района до 01 октября 2005 года.

9.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Сидорова В.М. - зам.главы-начальника управления капитального строительства
и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебоксарского района.

| Глава администрации | А.П.Князев |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению главы

администрации Чебоксарского района

от «____»_________ 2005 года

Состав комиссии

по проведению ревизии объектов жизнеобеспечения и инвентаризации

объектов электроснабжения

:

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Сидоров В.М. | - зам.главы-начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района; |
| Члены комиссии: |  |
| Михайлов В.В. | - главный инженер МУП Чебоксарского района «Дирекция единого заказчика и жилищно-коммунального хозяйства»; |
| Николаев Г.В. | - начальник управления образования администрации района; |
| Павлова М.Я. | - начальник управления культуры, по делам молодежи и спорта администрации района; |
| Орлов В.М. | - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района; |
| Долгов В.М. | - начальник ГПН Чебоксарского района; |
| Лазарев А.П. | - начальник Чебоксарских районных электрических сетей; |
| Александров М.П. | - главный инженер управления сельского хозяйства администрации района. |

Приложение № 1

к постановлению главы

администрации Чебоксарского района

от «____»_________ 2005 года

План

Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2005-2006 года.

| №№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить выполнение установленных объемов замены неисправных котлов, ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей | До 1 сентября 2005г. | МУП Чебоксарского района «ДЕЗ ЖКХ» |
| 2. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении т потреблении тепловой и электрической энергии, воды, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности | До 1 октября 2005года | МУП Чебоксарского района «ДЕЗ ЖКХ», МУП Чебоксарского района «Водоканал», МУП Чебоксарского района «Теплоэнерг-осети», предприятия и организации |
| 3. | Завершить комиссионную проверку и приемку готовности к работе в осенне-зимний период 2005-2006 года организаций участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | До 20 сентября 2005г. | Комиссия по координации работ и оценке готовности к работе в осенне-зимний период |
| 4. | Обеспечить получение паспортов готовности энергоснабжающих объектов | До 1 октября 2005г. | Предприятия, организации и учреждения независимо от организационно-правовых форм и видов собственности |
| 5. | Заключить договоры на поставку каменного угля и топочного мазута на основании конкурсного отбора поставщиков | До 1 октября 2005 г. | Предприятия, организации и учреждения независимо от организационно-правовых форм и видов собственности |
| 6. | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями топливно-энергетические ресурсы | Постоянно | Предприятия, организации и учреждения независимо от организационно-правовых форм и видов собственности |
| 7. | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До 1 октября 2005 года | Предприятия, организации и учреждения независимо от организационно-правовых форм и видов собственности |
| 8. | Продолжить работу по реализации энергоснабжающих мероприятий, оснащению муниципального жилищного фонда, объектов соцсферы приборами учета потребления энергоресурсов | постоянно | МУП Чебоксарского района «ДЕЗ ЖКХ», МУП Чебоксарского района «Теплоэнергосети», МУП Чебоксарского района «Водоканал» |
| 9. | Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства района | С 1 октября 2005г. | Предприятия, организации и учреждения независимо от организационно-правовых форм и видов собственности |
| 10. | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 1 сентября 2005г. | Предприятия, организации и учреждения независимо от организационно-правовых форм и видов собственности, отдел по делам ГО и ЧС |
| 11. | Обеспечить представление информации о подготовке объектов жилищного фонда | Ежемесячно к 10 числу до 01 октября 2005г. | Главы поселковой и сельских администраций, руководители структурных подразделений района, МУП Чебоксарского района «ДЕЗ ЖКХ» |
| 12. | Обеспечить своевременное представление информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в Минстрой Чувашии | 1, 15 числа отчетного месяца | МУП Чебоксарского района «ДЕЗ ЖКХ» |