Приложение № 1

к муниципальной программе Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского  района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы и их значениях

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы Подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 29,4 | 29,3 | 28,7 | 28,1 | 27,5 | 26,3 | 25,1 |
| 2. | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 19,6 | 19,3 | 19,0 | 18,7 | 18,4 | 18,2 | 18,0 |
| 3. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (район) | % | 40,6 | 40,6 | 36,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| 4. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям(сельские поселения) | % | 89,7 | 88,7 | 88,5 | 88,5 | 87,8 | 86,8 | 85,7 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Моргаушском районе Чувашской Республики на 2014-2020годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чело-век | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 2. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чело-век | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Социальный риск | Погиб-ших на 100 тыс. насе- ления | 32,4 | 38,2 | 37,0 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,5 |
| 4. | Транспортный риск | погибших на 10 тыс. транспортных средств | 11,9 | 14,1 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 |
| 5. | Тяжесть последствий | погибших на 100 пострадав- ших | 15,7 | 11,6 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 |
| Подпрограмма « Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» в Моргаушском районе Чувашской Республики на 2014-2020годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе в Моргаушском районе автобусов категории М3 | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2. | Машин дорожно-коммунальных служб | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма « Пассажирский транспорт» в Моргаушском районе Чувашской Республики на 2014-2020годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом | К-во пассажиров | 485,4 | 500,0 | 515,0 | 525,0 | 530,0 | 530,0 | 540,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Моргаушского района 
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

- основных мероприятий муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики
«Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № пп | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основных мероприятий | Связь с показателями муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Автомобильные дороги" муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Подготовка технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района и сельские поселения * | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение опытно-экспериментальной разработки проектной документации для внедрения в дорожном хозяйстве новых технологий, материалов, конструкций, машин, механизмов и технических решений, направленных на повышение долговечности и обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | уменьшение рисков и ограничений для достижения целевых значений индикаторов | повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности, обеспечение качества строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| 2. | Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района и сельские поселения* | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение разработки методов внедрения и подготовки способов оценки качества выполняемых работ с применением новых технологий, материалов, конструкций, машин, механизмов и технических решений, разработка предложений по внесению изменений в нормативную базу | уменьшение количества объектов дорожного хозяйства, применяющих инновационные технологии | увеличение срока службы автомобильных дорог, сокращение затрат на их эксплуатацию |
| 3. | Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района и сельские поселения* | 01.01.2014 | 31.12.2014 | предусматривается отремонтировать дворовые территории | ухудшение состояния проезжей части дворовых территорий и ухудшение условий проживания граждан | улучшение условий проживания граждан |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Моргаушском районе Чувашской Республики на 2014-2020годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения | ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района , сельские поселения*, Отдел образования и молодежной политики админи-страции Моргаушского района Чувашской Республики* | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение опытно-экспериментальной разработки проектной документации для внедрения в дорожном хозяйстве новых технологий, материалов, конструкций, машин, механизмов и технических решений, направленных на повышение долговечности и обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения | уменьшение рисков и ограничений для достижения целевых значений индикаторов | повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности, обеспечение качества строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |

| Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» в Моргаушском районе Чувашской Республики на 2014-2020годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обновление подвижного состава автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб, работающего на компримированном природном газе , для работы в Моргаушском районе | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики* | 01.10.2014 | 31.12.2019 | Обновление парка автобусов и дорожно-коммунальной техники в Моргаушском районе за счет приобретения подвижного состава с низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха; Выполнение требований нормативных правовых документов Правительства Российской Федерации | Невыполнение требований нормативно-правовых документов Правительства Российской Федерации ухудшение экологической обстановки в Моргаушском районе | Количество транспортных средств, работающих на компримированном природном газе в Моргаушском районе автобусов категории М3 – 1 единица |

| Подпрограмма «Пассажирский транспорт» в Моргаушском районе Чувашской Республики на 2014-2020годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики* | 01.07.2015 | 31.12.2020 | Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам | Невыполнение требований нормативно-правовых документов Правительства Российской Федерации ухудшение обстановки пассажирских перевозок | Повышение обеспечения перевозок пассажиров автомобильным транспортом |

___________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________

Приложение № 3

к муниципальной программе Моргаушского района 
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы  Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики»

- на 2014–2020 годы в разрезе мероприятий на 2014–2016 годы

| Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» Муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы |  |  |  | х | 133076,181 |
| Основное мероприятие 1. Подготовка технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Зам.главы администрации- начальник ОКСа и развития общественной инфраструктуры Никитин В.Г. и главы сельских поселений* | I квартал IV квартал 2014 г. 2016 г. |  | подготовка технического задания на проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 150,790 |
| Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов | Зам.главы администрации- начальник ОКСа и развития общественной инфраструктуры Никитин В.Г. | I квартал IV квартал 2014 г. 2016 г. |  | повышение конкурентоспособности, экономический рост дорожного хозяйства | 15883,8 32649,7 4916,750 6,868 3386,258 |
| Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов | Главы сельских поселений* | I квартал IV квартал 2014 г. 2016 г. |  | повышение конкурентоспособности, экономический рост дорожного хозяйства | 2303,74 7915,439 3715,3 4198,0 10648,089 560,426 3733,800 15996,216 6286,080 3836,500 1023,000 10433,507 |
| Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | главы сельских поселений* | I квартал 2014 г. | IV квартал 2016 г. | улучшение условий проживания граждан | 4424,2 460,700 495,818 51,2 |
| Итого |  |  |  |  | 133076,181 |

_____________

Приложение № 4

к муниципальной программе Моргаушского района 
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

- С В Е Д Е Н И Я

об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение целей и конечных результатов

муниципальной  программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы  Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014-2020годы

| Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» на 2014-2020 годы |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Подготовка технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов |  |  |  |
| Постановление Администрации Моргаушского района Чувашской Республики об утверждении распределения средств бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета для финансирования проектных работ на объектах строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 2014–2020 годы |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014-2020годах» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения |  |  |  |
| Постановление Администрации Моргаушского района Чувашской Республики об утверждении распределения средств бюджета на повышение безопасности дорожного движения в Моргаушском районе | распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета для финансирования по повышению безопасности дорожного движения | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 2014–2020 годы |

____

| Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014-2020годах» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Обновление подвижного состава автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб, работающего на компримированном природном газе |  |  |  |
| Решение Моргаушского районного Собрания депутатов | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров , работ, услуг , а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями) | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 2015–2020 годы |
| Подпрограмма «Пассажирский транспорт» в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014-2020годах» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом |  |  |  |
| Решение Моргаушского районного Собрания депутатов | Распределение средств местного бюджета для приобретения бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | 2015–2020 годы |

______

- Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

«Приложение № 5

к муниципальной программе Моргаушского района
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района
Чувашской Республики» на 2014–2020 годы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местных  бюджетов, бюджетов сельских поселений
в разрезе ее мероприятий

| Статус | Наименование муниципальной программы Моргаушского Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики), муниципальной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Моргаушского района Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы Подпрограмма «Автомобильные дороги» | всего |  | х | х | х |  | х |  | 52510,961 | 52416,037 | 35697,634 | 36507,96 | 52345,7 | 55952,5 |  | 59813,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики и сельские поселения* |  | х | х | х |  | х |  | 52340,961 | 52211,037 | 35371,632 | 36432,96 | 52270,7 | 55877,5 |  | 59733,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики* |  | х | х | х |  | х |  | 170,0 | 205,0 | 305,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Подготовка технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов | ответственный исполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрацииМоргаушского района Чувашской Республики |  | х | х | х |  | х |  | средства, предусмотренные на финансирование текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч21Ш005 |  | 400 |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов | ответственный исполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |  | х | х | х |  | х |  | средства, предусмотренные на финансирование текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |  | 903 | 0409 | Ч21Д014 |  | 200 |  | 18025,1 | 14624,6 | - | 15794,5 | 26974,5 |  | 28835,7 | 30825,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |  | 903 | 0409 | Ч210414180 |  | 200 |  | - | - | 15883,8 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |  | 903 | 0409 | Ч21Ю014 |  | 200 |  | 2477,75 | 2439,0 | - | 2439,0 | 2810,0 |  | 3003,9 | 3211,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |  | 903 | 0409 | Ч2104S4180 |  | 200 |  | - | - | 3386,258 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |  | 903 | 0409 | Ч21Ш005 |  | 400 |  | 6,868 | 150,790 | - | 2742,7 | 3680,2 |  | 3934,1 | 4205,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2а | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов | ответственный исполнитель –Администрации сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики* |  | х | х | х |  | х |  | средства, предусмотренные на финансирование текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч21Д015 |  | 200 |  | 3715,3 | - | - | - | 4431,9 |  | 4737,7 | 5064,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч215390 |  | 200 |  | - | - | - | 4339,460 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч215420 |  | 400 |  | - | 15996,216 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч210474260 |  | 400 |  | - | - | 1023,0 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч21Д016 |  | 200 |  | 4198,0 | - | - | - | 5008,0 |  | 5353,7 | 5723,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч21Д029 |  | 200 |  | - | 3733,8 | - | 4073,2 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч2104014190 |  | 200 |  | - | - | 3836,5 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч210474240 |  | 400 |  | - | - | 296,667 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч21Ю015 |  | 200 |  | 2303,74 | - | - | - | 1795,0 |  | 1918,9 | 2051,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч21Ю016 |  | 200 |  | 7915,439 | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч21Ю029 |  | 200 |  | - | 6286,080 | - | 7044,1 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч2104S4190 |  | 200 |  | - | - | 10433,507 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 992 | 0409 | Ч21И001 |  | 500 |  | 10648,089 | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cоисполнители – сельские поселения* |  | 992 | 0409 | Ч21Л001 |  | 400 |  | 560,426 | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | ответственный исполнитель –Администрации сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики* |  | 993 | 0409 | Ч21Д012 |  | 200 |  | 2211,0 | 2213,2 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнители –сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч210414210 |  | 200 |  | - | - | 460,7 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнители –сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч21Ю012 |  | 200 |  | 245,667 | 250,151 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнители –сельские поселения* |  | 993 | 0409 | Ч2104S4210 |  | 200 |  | - | - | 51,2 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы» Подпрограмма «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014–2020 годах» |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 203,582 | 223,940 | 305,0 | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014–2020 годах» | Ответственный исполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | 33,582 | 18,940 | 100,0 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель – Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики* |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 | 205,0 | 205,0 | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 | 80,0 |  |  | 203,582 | 223,940 | 305,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 |

| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы» Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014–2020 годах» | Всего |  |  |  |  | - | 6498,260 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подпрограмма 3 | Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014–2020 годах» | Ответственный исполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | - | 6498,260 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_

| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы» Подпрограмма «Пассажирский транспорт» в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014–2020 годах» | Всего | 903 | 0409 | Ч220274270 | 240 | - | - | 21,002 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подпрограмма 4 | Подпрограмма «Пассажирский транспорт» в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014–2020 годах» | Ответственный исполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики | 903 | 0409 | Ч220274270 | 240 | - | - | 21,002 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

________________

Приложение № 6

к муниципальной программе Моргаушского района
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной

программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики), основные мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Моргаушского района Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2013–2020 годы | всего | 52510,961 | 52416,037 | 35697,634 | 36507,96 | 52345,7 | 55952,5 | 59813,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 18496,216 | - | 4339,46 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 38797,489 | 20571,6 | 20181,0 | 19867,7 | 36414,5 | 38927,1 | 41613,1 |
|  |  | местные бюджеты | 2518,2 | 2914,790 | 3386,258 | 5181,7 | 6490,2 | 6938,0 | 7416,8 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 11025,272 | 6536,231 | 11804,374 | 7044,1 | 9366,0 | 10012,4 | 10703,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | 50 | 3743,260 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
|  |  | Местный бюджет | 120,0 | 153,940 | 135 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014–2020 годах» | всего | 203,582 | 223,940 | 305 | 75 | 75 | 75 | 80 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах объема финансирования, предусмотренного республиканской целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 153,582 | 153,940 | 235,0 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 50 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| Подпрограмма 2 | «Автомобильные дороги» «Обеспечение реализации муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы» | всего | 52307,379 | 45693,837 | 35371,632 | 36432,960 | 52270,7 | 55877,5 | 59733,2 |
|  |  | Федеральный бюджет Российской Федерации | - | 15996,216 | - | 4339,460 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 38797,489 | 20571,6 | 20181,0 | 19867,7 | 36414,5 | 38927,1 | 41613,1 |
|  |  | Местный бюджет | 2484,618 | 2589,790 | 3386,258 | 5181,7 | 6490,2 | 6938,0 | 7416,8 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 11025,272 | 6536,231 | 11804,374 | 7044,1 | 9366,0 | 10012,4 | 10703,3 |
| Подпрограмма 3 | «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы» | всего | х | 6498,260 | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет Российской Федерации | х | 2500,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | х | 325,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | х | 3673,260 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Пассажирский транспорт» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы» | всего | х | - | 21,002 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет Российской Федерации | х | х | х | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | х | х | 21,002 | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | х | х | - | - | - | - | - |

Приложение № 7

к муниципальной программе Моргаушского района
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

- П А С П О Р Т

- Подпрограммы «Автомобильные дороги»

муниципальной  программы «Развитие транспортной  системы  Моргаушского  района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»

| Наименование Подпрограммы | – | «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики на 2014 -2020 годы» |
| --- | --- | --- |
| Основной разработчик Подпрограммы | – | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |
| Цель Подпрограммы | – | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов; Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Моргаушском районе Чувашской Республики; Повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса Моргаушского района Чувашской Республики, обеспечивающего благоприятные условия для устойчивого поступательного развития экономики района, подъема уровня и качества жизни населения; |
| Задачи Подпрограммы | – | Формирование сети автомобильных дорог, отвечающей потребностям развивающейся экономики; Развитие применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог; Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; Повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения Моргаушского района Чувашской Республики; Повышение уровня безопасности на транспорте; Развитие рыночных отношений в транспортном комплексе; повышение транспортной доступности за счет соединения сельских населенных пунктов автодорогами с сетью дорог общего пользования; повышение уровня развития улично-дорожной сети сельских населенных пунктов ; формирование развитой сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики; повышение устойчивости функционирования дорожной сети за счет поддержания уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог; повышение уровня развития придорожного сервиса на дорожной сети |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | – | Достижение к 2021 году следующих показателей: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного или муниципального значения, работающих в режиме перезагрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного или муниципального значения – 25,1 процента; Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий – 18 процентов; Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 100 процентов; Обеспеченность территории Моргаушского района Чувашской Республики навигационным сервисом в режиме постобработки работ по координатным определениям с точностью 1-2см – 100 процентов; К 2021 году по сравнению с 2012 годом ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 24,9процента,в том числе детской смертности на 25,0процента; снижение социального риска на 16,7 процента; Снижение транспортного риска на 30,3процента; Снижение тяжести последствий на 9,9 процента; развитие дорожной сети путем строительства новых автомобильных дорог и реконструкции существующей сети ; увеличение удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 99%; соединение 100% сельских населенных пунктов автодорогами с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | – | реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить в два этапа: I этап: 2014–2016 годы; II этап: 2017–2020 годы; |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | общий объем финансирования Программы составляет 337687,308 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета Российской Федерации 20335,676 тыс.рублей(6,04%), в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 15 996,216 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 4 339,460 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0тыс.рублей; в 2019 году - 0,0тыс.рублей; в 2020 году - 0,0тыс.рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики –216 372,489тыс. рублей (64,25%), в том числе: в 2014 году –38797,489тыс. рублей; в 2015 году –20571,6тыс. рублей; в 2016 году –20181,0тыс. рублей; в 2017 году –19867,7тыс. рублей; в 2018 году - 36414,5тыс.рублей; в 2019 году – 38927,1тыс.рублей; в 2020 году – 41613,1тыс.рублей; средства местных бюджетов – 34 487,366 тыс. рублей (10,07%), в том числе: в 2014 году –2484,618тыс. рублей; в 2015 году – 2589,790 тыс. рублей; в 2016 году – 3386,258 тыс. рублей; в 2017 году – 5181,7 тыс. рублей; в 2018 году - 6490,2 тыс.рублей; в 2019 году – 6938,0 тыс.рублей; в 2020 году – 7416,8 тыс.рублей средства бюджетов сельских поселений – 66491,777тыс. рублей (19,64%), в том числе: в 2014 году –11025,272тыс. рублей; в 2015 году – 6536,231 тыс. рублей; в 2016 году – 11804,374 тыс. рублей; в 2017 году - 7044,1 тыс. рублей; в 2018 году - 9366,1тыс.рублей; в 2019 году –10012,4тыс.рублей; в 2020 году –10703,3тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности | – | формирование единой дорожной сети на основе скоординированного гармоничного развития автомобильных дорог местного значения; улучшение транспортной доступности и повышение деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами района; повышение комфортности и безопасности дорожного движения; повышение инвестиционной привлекательности прилегающих к автодорогам территорий и создание условий для развития малого и среднего бизнеса; повышение уровня и качества жизни населения |

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Эффективность развития транспортной системы в значительной степени определяется научно-техническим прогрессом, основой которого является научно-техническая и инновационная деятельность, направленная на получение, распространение и использование новых технических разработок для решения экономических, технологических, социальных и иных проблем в дорожном хозяйстве.

Развитие инновационной деятельности в дорожном хозяйстве имеет важное социально-экономическое значение. Применение новых технологий, техники, конструкций и материалов способствует существенному улучшению потребительских свойств автомобильных дорог, к которым относятся:

непрерывность, безопасность, скорость и удобство движения;

пропускная способность и уровень загрузки дорог движением;

способность пропускать автомобили и автопоезда с заданными габаритами, осевыми нагрузками и грузоподъемностью (общей массой);

экологическая безопасность;

стоимость строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Обновление подвижного состава, организация его движения с применением инновационных приборов и технологий позволят:

сократить издержки времени и ресурсов на передвижение населения и грузов;

снизить аварийность на дорогах, исключить возможность техногенных катастроф.

Значительный рост интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения (до 5–7 процентов ежегодно), резкое увеличение в составе транспортного потока доли большегрузных автомобилей (с осевыми нагрузками, превышающими расчетные), и автобусов привели к существенному увеличению изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дороги и дорожные сооружения, сокращению межремонтных сроков. Увеличение количества автотранспортных средств ведет к росту дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) и травматизму участников дорожного движения. Все эти факторы в совокупности вызывают необходимость обеспечения существенно более высоких требований к техническому уровню и эксплуатационному состоянию дорог и дорожных сооружений, разработки и применения в этих целях новых технических норм, прогрессивных технических решений, дорожных технологий и материалов, систем организации движения, отвечающих современным потребностям. В этих условиях развитие инновационной деятельности в дорожном хозяйстве и на транспорте приобретает особую актуальность.

При ремонте автомобильных дорог используются новые виды геосинтетических материалов для армирования асфальтобетонного покрытия (разнообразные геосетки и нетканые синтетические материалы), георешетки и габионы (для укрепления откосов при устройстве подпорных стенок, для укрепления основания дорожной одежды, для предотвращения размывов насыпи и берегоукрепления), применяются различные виды ресайклинга (регенерации асфальтобетонного покрытия) и фрезерования, новые технологии шероховатой поверхностной обработки, различные добавки для улучшения характеристик асфальтобетона (в том числе придающие покрытию противогололедные свойства), новые виды асфальтобетона с улучшенными характеристиками. Используются также новые технологии для выполнения ямочного ремонта, материалы и технологии для нанесения дорожной разметки.

Для ремонта мостовых сооружений разработаны и применяются прогрессивные материалы и технологии гидроизоляции, прогрессивные конструкции деформационных швов и т.д.

При содержании мостовых сооружений широко используются специальные составы для обеспечения коррозионной стойкости, ремонта разрушений и сколов бетона, а также его защиты.

Для оценки состояния автомобильных дорог разработаны и применяются прогрессивные диагностические дорожные лаборатории, системы видеопаспортизации и видеодиагностики.

С целью повышения эффективности управления содержанием автомобильных дорог, пассажирским транспортом создаются специализированные системы диспетчеризации и связи (включая системы мониторинга транспортных средств, метеорологической информации, информационные системы и базы данных автомобильных дорог, программное обеспечение для внедрения новых методов зимнего содержания автомобильных дорог). На протяжении последних лет предприятиями дорожного хозяйства сделаны определенные  шаги в области развития инноваций. Вместе с тем в сфере развития инновационной деятельности сохраняется целый ряд проблемных вопросов, требующих системного решения.

Ранее имевшаяся в России опытно-экспериментальная база научных дорожных и транспортных центров по многим позициям утрачена и не отвечает современным потребностям и международному уровню (средний возраст оборудования превышает 40 лет и продолжает возрастать, отсутствуют испытательные полигоны, станции и т.п.), что не позволяет оперативно выполнять испытания новых технологий, материалов и конструкций.

Так, в зарубежной практике широкое распространение получили полигоны (технопарки) для проведения различных исследований, кольцевые стенды, оборудование и лаборатории для разработки новых технических средств организации движения, прогрессивных методов строительства и содержания дорог и мостов. Их создание и финансирование, а также организация опытно-конструкторских работ осуществляются главным образом из бюджетных источников (эксплуатация на принципах самоокупаемости). Создана разветвленная сеть центров обучения и передачи технологий. Огромное развитие получили корпоративные и муниципальные системы управления транспортом, системы контроля и фиксации нарушений, технические средства регулирования дорожного движения. Внедрение последних достижений технического и технологического прогресса требует соответствующего финансирования.

Доля затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в общем объеме инвестиций незначительна.

Таким образом, сдерживающими факторами разработки и расширения использования инноваций являются:

несовершенство налоговой политики в части необеспечения стимулирования инновационного развития дорожного хозяйства;

недостаточное финансирование научных разработок;

устаревшие методы оценки эффективности проектных решений, основанные только на минимизации единовременных строительных затрат, препятствующие внедрению новых материалов и технологий;

отсутствие законодательных механизмов, формирующих материальную заинтересованность подрядчика и заказчика во внедрении инноваций;

недостаточный научный потенциал и, как следствие, дефицит научных разработок для внедрения;

неразвитость транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внедрение инноваций в производство;

отсутствие системы программно-целевого планирования и финансирования научных исследований и их внедрения в производство;

отсутствие отлаженной системы изучения зарубежного опыта и импорта патентов, лицензий и высокоэффективных технологий.

Таким образом, анализ современного состояния и проблем развития инновационной деятельности в транспортном комплексе указывает на необходимость ее долгосрочного инновационного развития.

В инновационной деятельности необходимо повысить эффективность технологической цепочки, связывающей научные исследования и реализацию их результатов: разработка – проверка на практике и опытное внедрение – мониторинг и закрепление в нормативно-технических документах – широкая реализация с научным сопровождением.

Необходимо расширить практику разработки и реализации пилотных проектов и формирования планов муниципальных закупок, включающих инновационный компонент.

Наиболее актуально применение инновационных технологий, способствующих повышению качества дорожных работ и долговечности дорог и дорожных сооружений, организации процесса дорожного движения и контроля его нарушений.

Применение прогрессивных технологий ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений способствует улучшению транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети, повышению безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Использование новых технологий, в первую очередь на участках с отложенным ремонтом, диктует необходимость применения новейшей техники.

Наибольший эффект от применения инновационных технологий достигается:

на участках автомобильных дорог, где проведение ремонтных работ отложено в связи с недостаточным финансированием;

если этот процесс распространяется на все стадии жизненного цикла автомобильной дороги – от ее проектирования до строительства и последующей эксплуатации.

С этой точки зрения значительным прогрессом будет переход на контракты жизненного цикла.

Улучшение состояния сети автомобильных дорог обеспечит снижение ущерба от ДТП, а также повышение эффективности работы транспортного комплекса за счет уменьшения издержек при автомобильных перевозках.

На внедрение инновационной продукции и технологий существенное влияние оказывают состояние парка и технический уровень дорожной техники (комплекса машин для строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог). Одним из наиболее эффективных механизмов оснащения современной дорожной и автомобильной техникой дорожно-эксплуатационных организаций является лизинг.

В последние годы оснащенность дорожных организаций дорожной техникой и оборудованием улучшилась. На дорогах все чаще применяются новые современные дорожные машины и оборудование.

При внедрении инновационной продукции и технологий в полном объеме в дорожном хозяйстве может быть достигнут значительный экономический эффект за счет энерго- и ресурсосбережения, повышения долговечности дорог, сокращения себестоимости перевозок и повышения безопасности движения.

Результаты проведенной инвентаризации технического состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Чувашской Республики  показали, что многие  дворовые территории за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают современным требованиям. Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров в связи с тем, что из-за недостаточного финансирования практически не производился ремонт асфальтобетонного покрытия. Во многих дворах – недостаточное количество стоянок для личного транспорта и зачастую отсутствует уход за зелеными насаждениями.

Для нормального функционирования населенных пунктов имеет большое значение развитие благоустройства внутриквартальных и дворовых территорий. При благоустройстве внутриквартальных и дворовых территорий необходим комплексный подход. Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство детских, спортивных площадок, а также озеленение с устройством газонов, санитарной обрезкой и посадкой деревьев и кустарников.

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, индикаторы

достижения целей и задач, срок реализации подпрограммы

Выбор направлений инновационного развития транспортной системы и энергетики  Моргаушского района Чувашской Республики базируется на положениях Стратегии социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики до 2020 года, Концепции инновационного развития  Моргаушского района Чувашской Республики.

Основными целями подпрограммы являются:

улучшение потребительских свойств и увеличение сроков службы автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет повышения технологического уровня проектирования, строительства и эксплуатации дорог и искусственных сооружений на них;

повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение инвестиционного и инновационного климата в дорожном хозяйстве.

- Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих приоритетных задач:

формирование инновационной инфраструктуры для широкого освоения прогрессивных технологий, материалов, конструкций;

формирование планов освоения инноваций с привлечением высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, проектных организаций и организаций транспортного комплекса;

обеспечение благоприятных экономических условий для активизации инновационной деятельности;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий населенных пунктов республики.

Действия основных исполнителей подпрограммы будут сконцентрированы на реализации приоритетных мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 2014–2020 годах.

- Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы определены исходя из необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

применение новых стандартов проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог;

разработка эффективных решений по продлению сроков службы автомобильных дорог и мостов с учетом возросших транспортных нагрузок;

повышение конкурентоспособности, экономический рост транспортного комплекса;

формирование информационной базы с распространением новых (в том числе зарубежных) технологий при строительстве и эксплуатации дорог для применения и использования в дорожном хозяйстве.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

увеличение срока службы дорожных одежд на 20 процентов на основе применения новых прогрессивных технологий строительства и ремонта автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов и других инноваций;

повышение уровня эксплуатационного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на основе применения новых прогрессивных технологий содержания автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов и других инноваций;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы (далее – Муниципальная программа) в целом.

Мероприятия подпрограммы подразделяются на два отдельных основных  мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикатора эффективности подпрограммы.

Основное мероприятие 1. Подготовка технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с применением  новых технологий, техники, конструкций и материалов

Разработка технического задания на подготовку проектной документации включает в себя ввод специального раздела «Применение новых технологий, техники, конструкций и материалов». Информационной основой для формирования перечня инновационных разработок, включаемых в раздел, являются:

база данных Федерального дорожного агентства (далее – Росавтодор) о завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (далее – банк данных) (представлена на официальном интернет-сайте Росавтодора);

банк прогрессивных технологий, техники, конструкций и материалов Росавтодора (представлен на официальном интернет-сайте Росавтодора);

организационно-распорядительные документы Росавтодора по изданию отраслевых дорожных методических документов;

перечень согласованных Росавтодором стандартов, применяемых организациями прогрессивных технологий, техники, конструкций и материалов (представлен на официальном интернет-сайте Росавтодора).

Проект технического задания на подготовку проектной документации рассматривается на расширенных заседаниях собрания депутатов Моргаушского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с применением  новых технологий, техники, конструкций и материалов

Формирование проекта плана внедрения инноваций в дорожном хозяйстве (далее – проект плана) осуществляется при формировании программы дорожных работ на предстоящий период исходя из прогнозируемых объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики и муниципального дорожного фонда Моргаушского района Чувашской Республики на основе утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, а также на основе технических регламентов по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Проект плана рассматривается на расширенных заседаниях собрания депутатов района  в профильных экспертных группах в установленном порядке. Проект плана включает в себя необходимый объем работ по строительству и реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, определяет очередность и сроки их реализации, источники финансирования мероприятий.

В ходе проведения дорожных работ освоение инноваций (инновационной продукции или технологии) может быть проведено на объекте апробации. В дальнейшем в ходе эксплуатации опытного объекта осуществляются наблюдение за ним и сравнение с объектами (участками), выполненными по традиционным технологиям.

По результатам освоения инноваций принимаются решения о целесообразности/нецелесообразности дальнейшего использования в дорожном хозяйстве инноваций, прошедших стадию опытно-экспериментального внедрения, о целесообразности корректировки действующих нормативно-технических и методических документов.

Результаты освоения инноваций доводятся до сведения Росавтодора для включения в банк данных и для практического использования проектными и подрядными организациями дорожного хозяйства, размещаются на официальном интернет-сайте Росавтодора.

Раздел IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Администрации Моргаушского района Чувашской Республики приведены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования  подпрограммы для финансирования  научных исследований и экспериментальных разработок, внедрения инноваций  при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте, содержании  автомобильных дорог и искусственных  сооружений  на них в 2014-2020 годах  составит за счет всех источников  финансирования 337687,308тыс.рублей, в том  числе  за счет средств:

Федерального бюджета  Российской Федерации- 20335,676тыс.рублей(6,02 процентов);

Республиканского бюджета  Чувашской Республики – 216372,489тыс.рублей(64,08процентов):

Местных бюджетов – 34487,366 тыс.рублей(10,2процента)

Бюджетов сельских поселений – 66491,777 тыс.рублей(19,7 процентов);

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств  республиканского бюджета  Чувашской Республики по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы  представлено в приложении №4 к настоящей  подпрограмме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов  республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы приведены  в приложении №5 к настоящей  подпрограмме.

Раздел VI. Участие органов местного самоуправления

в реализации подпрограммы

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления   в реализации мероприятий подпрограммы по содействию благоустройству дворовых территорий населенных пунктов  Моргаушского района Чувашской Республики.

Важное значение имеет оптимальное решение вопроса первоочередности выполнения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в муниципальных районах и городских округах, которое должно определяться с учетом потребностей и предпочтений населения.

Основные направления реализации муниципальных программ капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Чувашской Республике:

улучшение условий проживания населения муниципальных районов;

приведение состояния территорий в соответствие с нормами эксплуатации жилищного фонда.

Распределение средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним утверждается постановлением Администрации Моргаушского района  Чувашской Республики.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы 
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы ввиду недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей), что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

3. Непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы, – риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.

В рамках реализации подпрограммы применяются меры управления рисками, обеспечивающие повышение квалификации и ответственности персонала исполнителей и соисполнителей, для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий путем принятия решений Собрания депутатов Моргаушского района Чувашской Республики, предусматривающих механизмы и сбалансированное распределение финансовых средств на выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

_____________

Приложение № 1

к подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики»                   на 2014–2020 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики 
«Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № пп |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  |
| 1. | Доля (часть) объектов, строительство (реконструкция) и ремонт которых осуществляются с применением инновационных материалов и технологий |  |  | % | 70 |  | 75 | 80 | 85 | 90 |  | 95 |  | 100 |

________________

Приложение № 2

к подпрограмме «Автомобильные дороги»

муниципальной программы Моргаушского района

Чувашской Республики «Развитие транспортной

системы  Моргаушского района Чувашской

Республики»     на 2014–2020 годы

#### П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги»  муниципальной программы  Моргаушского района Чувашской Республики 
«Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № пп | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. Подготовка технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов | ОКС и развития общественной ифраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Респуб-лики и сельские поселения* | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение опытно-экспериментального внедрения в дорожном хозяйстве новых технологий, материалов, конструкций, машин, механизмов и технических решений, направленных на повышение долговечности и обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | уменьшение рисков и ограничений для достижения целевых значений индикаторов | повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности, обеспечение качества дорожных работ автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| 2. | Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов | ОКС и развития общественной ифраструктуры админстрации Моргаушского района Чувашской Респуб-лики и сельские поселения* | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение конкурентоспособности, экономический рост дорожного хозяйства | уменьшение рисков и ограничений для достижения целевых значений индикаторов | повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, сокращение доли автомобильных дорог, не отве- чающих норма- тивным требованиям |
| 3. | Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | сельские поселения* | 01.01.2014 | 31.12.2016 | повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к ним | улучшение санитарного состояния дворовых территорий, повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения | доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до нормативных требований |

______________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

______________

Приложение № 3

к подпрограмме « Автомобильные дороги» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики»     на 2014–2020 годы

- С В Е Д Е Н И Я

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы  «Автомобильные дороги»
муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № пп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Подготовка технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Моргаушского района Чувашской Республики об утверждении распределения средств местного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | предусматривается распределение средств бюджета для финансирования проектных работ на объектах строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог | Администрация Моргаушского района | 2014–2020 годы |

______________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________

Приложение № 4

к подпрограмме муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района  Чувашской Республики»
                          на 2014–2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы  Моргаушского района
Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы | всего | х | х | х | х | 52307,379 | 45693,837 | 35371,632 | 36432,96 | 52270,7 | 55877,5 | 59733,2 |
|  |  | ответственный исполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | х | х | х | х | средства, предусмотренные на финансирование текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – сельские поселения* | х | х | х | х | 52307,379 | 45693,837 | 35371,632 | 36432,96 | 52270,7 | 55877,5 | 59733,2 |
| Основное мероприятие 1 | Подготовка технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов | ответственный исполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | х | х | х | х | средства, предусмотренные на финансирование текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – сельские поселения* | 993 | 0409 | Ч21Ш005 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | ответственный исполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | средства, предусмотренные на финансирование текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | 903 | 0409 | Ч21Д014 | 200 | 18025,1 | 14624,6 | - | 15794,5 | 26974,5 | 28835,7 | 30825,4 |
|  |  | соисполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | 903 | 0409 | Ч210414180 | 200 | - | - | 15883,8 | - | - | - | - |
|  |  | соисполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | 903 | 0409 | Ч21Ю014 | 200 | 2477,75 | 2439,0 | - | 2439,0 | 2810,0 | 3003,9 | 3211,2 |
|  |  | соисполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | 903 | 0409 | Ч2104S4180 | 200 | - | - | 3386,258 | - | - | - | - |
|  |  | соисполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | 903 | 0409 | Ч21Ш005 | 400 | 6,868 | 150,790 | - | 2742,7 | 3680,2 | 3934,1 | 4205,6 |
| Основное мероприятие 2а | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений | соисполнители – сельские поселения* | 993 | 0409 | Ч21Ю015 | 200 | 2303,74 | - | - | - | 1795,0 | 1918,9 | 2051,3 |
|  |  | соисполнители – сельские поселения* | 993 | 0409 | Ч210474240 | 400 | - | - | 296,667 | - | - | - | - |
|  |  |  | 993 | 0409 | Ч210474260 | 400 | - | - | 1023,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | 993 | 0409 | Ч21Ю016 | 200 | 7915,439 | - | - | - | 7571,1 | 8093,5 | 8652,0 |
|  |  |  | 993 | 0409 | Ч21Д015 | 200 | 3715,3 | - | - | - | 4431,9 | 4737,7 | 5064,6 |
|  |  |  | 993 | 0409 | Ч21Д016 | 200 | 4198,0 | - | - | - | 5008,0 | 5353,7 | 5723,1 |
|  |  |  | 993 | 0409 | Ч21И001 | 500 | 10648,089 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 993 | 0409 | Ч21Д001 | 400 | 560,426 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 993 | 0409 | Ч21Ю029 | 200 | - | 6286,080 | - | 7044,1 | - | - | - |
|  |  |  | 993 | 0409 | Ч210414190 | 200 | - | - | 3836,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | 993 | 0409 | Ч21Д029 | 200 | - | 3733,8 | - | 4073,2 |  |  |  |
|  |  |  | 993 | 0409 | Ч215390 | 200 | - | - | - | 4339,460 | - | - | - |
|  |  |  | 993 | 0409 | Ч2104S4190 | 200 | - | - | 10433,507 | - | - | - | - |
|  |  |  | 993 | 0409 | Ч215420 | 400 | - | 15996,216 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | соисполнители – сельские поселения* | 993 | 0409 | Ч21Д012 | 200 | 2211,0 | 2213,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнители – сельские поселения* | 993 | 0409 | Ч210414210 | 200 | - | - | 460,7 | - | - | - | - |
|  |  | соисполнители – сельские поселения* | 993 | 0409 | Ч21Ю012 | 200 | 245,667 | 250,151 | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнители – сельские поселения* | 993 | 0409 | Ч2104S4210 | 200 | - | - | 51,2 | - | - | - | - |

______________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________

Приложение № 5

к подпрограмме муниципальной программы Моргаушского района  Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики»
                          на 2014–2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов , бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы «Автомобильные дороги»  муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной

системы  Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Подпрограмма | «Автомобильные дороги» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы | всего | 52307,379 | 45693,837 | 35371,632 | 36432,96 | 52270,7 | 55877,5 | 59733,2 |
|  |  | Федеральный бюджет Российской Федерации | - | 15996,216 | - | 4339,46 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 38797,489 | 20571,6 | 20181,0 | 19867,7 | 36414,5 | 38927,1 | 41613,1 |
|  |  | местные бюджеты | 2484,618 | 2589,790 | 3386,258 | 5181,7 | 6490,2 | 6938,0 | 7416,8 |
|  |  | Бюджет сельских поселений | 11025,272 | 6536,231 | 11804,374 | 7044,1 | 9366,0 | 10012,4 | 10703,3 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Подготовка технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов | всего | - | 150,790 | - | 2742,7 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | 150,790 | - | 2742,7 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов | всего | 20509,718 | 17063,6 | 19270,058 | 18233,5 | 33464,7 | 35773,7 | 38242,2 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 18025,1 | 14624,6 | 15883,8 | 15794,5 | 26974,5 | 28835,7 | 30825,4 |
|  |  | Местный бюджет | 2484,618 | 2439,0 | 3386,258 | 2439,0 | 6490,2 | 6938,0 | 7416,8 |
| Основное мероприятие 2а | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов | всего | 29340,994 | 26016,096 | 16101,574 | 15456,76 | 18806,0 | 20103,8 | 21491,0 |
|  |  | Федеральный бюджет Российской Федерации | - | 15996,216 | - | 4339,46 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 18561,389 | 3733,8 | 3836,5 | 4073,2 | 9440 | 10091,4 | 10787,7 |
|  |  | Бюджет сельских поселений | 10779,605 | 6286,080 | 11753,174 | 7044,1 | 9366,0 | 10012,4 | 10703,3 |
| Основное мероприятие 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | всего | 2456,667 | 2463,351 | 511,9 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2211,0 | 2213,2 | 460,7 | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельских поселений | 245,667 | 250,151 | 51,2 | - | - | - | - |

_____________

Приложение № 8

к муниципальной

программе Моргаушского района 
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения

в  Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014–2020 годах»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы |  | «Повышение безопасности дорожного движения в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014–2020 годах» |
| --- | --- | --- |
| Основной разработчик Подпрограммы |  | Администрация Моргаушского района |
| Цель Подпрограммы |  | сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Моргаушского района Чувашской Республики |
| Задачи Подпрограммы |  | предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100тысяч населения); Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств); Тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших). |
| Срок реализации Подпрограммы |  | 2014–2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы |  | общий объем финансовых средств для реализации Подпрограммы составляет 1037,522 тыс. рублей, из них средства: местного бюджета 542,522 тыс.рублей внебюджетных источников – 495,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности |  | сохранение жизни участникам дорожного движения и предотвращение социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению; обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения; обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в Моргаушском районе Чувашской Республике до уровня развитых стран |

______________

- I. Основные цели и задачи Подпрограммы

- с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, отражающие ход ее выполнения

Целью Подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году.

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных направлений по обеспечению безопасности дорожного движения:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

внедрение современных средств организации дорожного движения;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах и населенных пунктах;

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП;

проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств;

усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств безопасности;

повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

предотвращение дорожных заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств ( дорожных знаков, разметки и т.д.);

мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма;

повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий;

совершенствование работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

дальнейшее техническое перевооружение служб, оказывающих помощь лицам, пострадавшим в ДТП;

совершенствование механизма оперативного доведения информации о ДТП до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий;

совершенствование форм и методов контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней;

совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей Программы.

число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения);

транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств);

тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

Значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы представлены в приложении № 1.

Динамика значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам ее реализации представлена в приложении № 2.

- II. Мероприятия Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств   республиканского бюджета, средств районного бюджета Моргаушского района.

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей.

На основе анализа изменения в 2014 -2015 годах значения показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, структурного анализа данного показателя по факторам, вызывающим дорожно-транспортные происшествия, и прогноза динамики аварийности на период до 2020 года определены следующие мероприятия Подпрограммы, изложенные в приложении № 3, способные улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в Моргаушском районе Чувашской Республики:

1) развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

Деятельность по данному направлению предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения.

Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, приведены в разделе I приложения № 2;

2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

Деятельность по данному направлению предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении, создание условий безопасного участия детей в дорожном движении.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, приведены в разделе II приложения № 3;

3) развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Деятельность по данному направлению предусматривает обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения, заторов, совершенствование транспортной планировки с.Моргауши и населенных пунктов, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры.

Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий, приведены в разделе  III приложения № 2;

4) совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Деятельность в указанном направлении предусматривает широкое внедрение современных средств контроля за соблюдением правил дорожного движения, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения с применением систем фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами.

Мероприятия, направленные на совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения приведены в разделе IV приложения № 2;

5) развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Деятельность по данному направлению предусматривает обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, обеспечение территориальной доступности медицинских учреждений, повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, внедрение новых технологий в сферу оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, приведены в разделе V приложения № 2;

- III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения при республиканской поддержке.

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств   внебюджетных источников

в объемах и на условиях, предусмотренных Подпрограммой.

Объемы финансирования Подпрограммы приведены в таблице 1.

- Таблица 1

Общий объем финансовых средств для реализации Подпрограммы

| Источники финансирования | Объем финансовых средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Республиканский бюджет | в пределах объема финансирования, предусмотренного республиканской целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 542,522 | 153,582 | 153,940 | 235,0 | - | - | - |  | - |
| Внебюджетные источники | 495 | 50 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |  | 80 |
| Итого | 1037,522 | 203,582 | 223,940 | 305,0 | 75 | 75 | 75 |  | 80 |

В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей районного бюджета Чувашской Республики и принимаемых мер по увеличению объема средств из внебюджетных источников.

Iv. Механизм реализации Подпрограммы 
и контроль за ходом ее выполнением

Механизм реализации Подпрограммы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Механизм реализации и управления Подпрограммой предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения мероприятий в соответствии с содержанием Подпрограммы.

Подпрограмма реализуется по следующим принципам:

цели Подпрограммы достигаются за счет мероприятий, состав которых формируется на местных уровнях;

реализация Подпрограммы предусматривает тесное взаимодействие района с сельскими поселениями, общественными и другими организациями, заинтересованными в обеспечении безопасности дорожного движения. Основными исполнителями мероприятий Подпрограммы являются  ОКС и развития  общественной инфраструктуры  Моргаушского района Чувашской Республики, Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта  администрации Моргаушского района Чувашской Республики, ОГИБДД ОМВД РФ по Моргаушскому району Чувашской Республики, которые совместно с органами местного самоуправления  и сельскими поселениями обеспечивают реализацию мероприятий.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы изложен в приложении № 2.

Координацию и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация Моргаушского района Чувашской Республики.

V. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ

Экономический эффект от реализации муниципальной  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике в 2014 - 2020 годах» определяется на основе выполнения установленных целевых индикаторов.

1. Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек - абсолютный показатель, характеризующий число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий*.

2. Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек - абсолютный показатель, характеризующий уровень смертности детского населения в результате дорожно-транспортных происшествий в  Моргаушском районе Чувашской Республики*.

3. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. жителей (социальный риск), человек - относительный показатель, характеризующий число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в расчете на 100 тыс. жителей Моргаушского района Чувашской Республики*.

Рассчитывается по формуле

P  = (P  / C ) x 100000,

н     а    ж

где:

Pн - число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. жителей, человек;

Pа - число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек;

Cж - среднегодовая численность жителей, человек.

4. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск), человек - относительный показатель, характеризующий число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в расчете на 10 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Моргаушском районе Чувашской Республики*.

Рассчитывается по формуле:

P  = (P  / N  ) x 10000,

т     а    тс

где:

Pт - число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств, человек;

Pа - число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек;

Nтс - количество транспортных средств, единиц.

5. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших (тяжесть последствий) - относительный показатель, характеризующий удельный вес погибших в общем количестве погибших и раненных в результате дорожно-транспортных происшествий*.

Рассчитывается по формуле

T  = (P  / (P  + R )) x 100,

п     а     а    а

где:

Tп - число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших, человек;

Pа - число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек;

Rа - число раненных в результате дорожно-транспортных происшествий, человек.

_____________

Приложение № 1

к подпрограмме «Повышение безопасности  дорожного движения в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014 -2020 годах » муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики»                   на 2014–2020 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Повышение безопасности  дорожного движения в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014 -2020 годах » муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики 
«Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  |
| 1. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | чело-век | 11 |  | 13 | 12 | 12 | 11 |  | 11 |  | 10 |
| 2. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | чело-век | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3. | Социальный риск |  | Погиб-ших на 100 тыс. насе- ления | 32,4 |  | 38,2 | 37,0 | 36,9 | 36,8 |  | 36,7 |  | 36,5 |
| 4. | Транспортный риск |  | погибших на 10 тыс. транспортных средств | 11,9 |  | 14,1 | 19,2 | 19,1 | 19,0 |  | 18,9 |  | 18,8 |
| 5. | Тяжесть последствий |  | погибших на 100 пострадав- ших | 15,7 |  | 11,6 | 19,7 | 19,6 | 19,5 |  | 19,4 |  | 19,3 |

________________

Приложение № 2

к подпрограмме «Повышение безопасности  дорожного движения в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014 -2020 годах » муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики»                   на 2014–2020 годы

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения

в  Моргаушском районе Чувашской Республике в 2014–2020 годах»

| № пп |  |  | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  | Срок исполнения (годы) |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  | В том числе по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |
| Мероприятие I. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация и проведение радио и телепередач, направленных на обучение безопасному поведению на дорогах |  |  | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  | В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.2. |  | Организация работы общественных инспекторов ДПС (не менее 5 чел. на 10 тыс. населения) |  |  | Администрация Моргаушского района |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.3. |  | Проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого грузового и пассажирского транспорта с целью повышения их ответственности и культуры поведения на дороге |  |  | Администрация Моргаушского района и сельские поселения* |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.4. |  | Создание, поддержание и развитие интернет-портала, посвящённого безопасности дорожного движения |  |  | Администрация Моргаушского района |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Изготовление и размещение социальной рекламы, баннеров, информационных щитов для формирования у населения сознательного понимания обязательного соблюдения правил дорожного движения |  |  | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 152,522 |  |  |  | 33,582 |  |  |  | 18,940 |  | 100,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.7. |  | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей транспортных средств различных категорий |  |  | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 2014–2020 |  |  |  |  |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.8. |  | Создание на основе учебно-курсовых комбинатов базового учебного центра по подготовке водителей и специалистов автотранспорта с последующим оснащением необходимым оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014–2020 |  |  |  |  |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность | - |  |  |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,522 |  |  |  | 33,582 |  |  |  | 18,940 |  | 100,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | Всего по разделу I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,522 |  |  |  | 33,582 |  |  |  | 18,940 |  | 100,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| Мероприятие II. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Оборудование в дошкольных учреждениях и в общеобразовательных школах уголков дорожного движения, организация на их базе воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения |  |  |  |  | Отдел образования , молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики* ( далее -отдел образования) |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 390,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 135,0 |  | 135,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.2. |  | Организация проведения в общеобразовательных учебных заведениях конкурсов и районных слетов «Безопасное колесо», «Школа безопасности – Зарница» |  |  |  |  | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики и Отдел образования, молодëжной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики*, общеобразовательные учреждения* |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Организация и проведение районного слёта юных инспекторов движения (далее - ЮИД), участие команды ЮИД на республиканском слёте |  |  |  |  | ОГИБДД ОМВД РФ по Моргаушскому район*, Отдел образования , молодëжной политики,физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики*, МБОУ ДОД «Дом детского творчества»* |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.4. |  | Строительство детских автогородков, способствующих развитию навыков безопасного поведения на дорогах, на базе детских парков |  |  |  |  | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики, Отдел образования , молодëжной политики,физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики, образовательные учреждения* |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Организация и проведения специальных оперативно-профилактических мероприятий «Внимание – дети!» |  |  |  |  | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики, ОГИБДД ОМВД РФ по Моргаушскому району, Отдел образования , молодëжной политики,физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики, образовательные учреждения* |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность, местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Ежегодное проведение профилактических мероприятий, конкурсов, викторин, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул |  |  |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения, МБОУ ДОД «Дом детского творчества»* |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность, местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Приобретение и обеспечение всех дошкольников и учащихся младших классов светоотражающими элементами – фликерами, значками или лентами |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  | Внебюджетные |  |  |  |  | 495,0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  |  | 80 |  |  |
| 2.8 |  | Организация на базе АУ Чувашской Республики «РУККАТ» Минтранса Чувашии семинаров для преподавателей общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов по методике обучения учащихся правилам дорожного движения |  |  | Отдел образования , молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики, образовательные учреждения* |  |  |  |  |  | 2013-2020 |  |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность, местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,0 |  |  |  | 170,0 |  |  |  | 205,0 |  | 205,0 |  |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  |  | 80,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 135,0 |  | 135,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 495,0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  |  | 80 |  |  |
| Мероприятие III. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство искусственных неровностей монолитной конструкции трапециевидного профиля совмещенных с наземными нерегулируемыми пешеходными переходами |  |  |  |  | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность, местные бюджеты местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обустройство освещения участков автомобильных дорог в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на пешеходных переходах в одном уровне с использованием альтернативных источников питания в местах отсутствия сетей электроснабжения |  |  |  |  | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство тротуаров и пешеходных дорожек во всех населенных пунктах района |  |  |  |  | Администрация Моргаушского района и сельские поселения* |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность местный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 3.2. |  | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на аналогичные с окантовкой из флуоресцентной пленки желтого, желто-зеленого цветов на всех нерегулируемых пешеходных переходах |  |  |  |  | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  | - |  |  |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | применение термопластика для нанесения горизонтальной разметки 1.14.1, 1.14.2 «Зебра» на всех пешеходных переходах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  | - |  |  |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | установка перед всеми нерегулируемыми пешеходными переходами предупреждающих дорожных знаков 1.22 «Пешеходный переход» совместно с горизонтальной разметкой 1.24.1 для информирования водителей транспортных средств о приближении к пешеходному переходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  | - |  |  |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | установка дорожных световозвращателей (катафотов) вдоль границ «Зебры» для усиления восприятия горизонтальной разметки 1.14.1, 1.14.2 «Зебра» |  |  |  |  | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  | В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  | - |  |  |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | применение в зонах пешеходных переходов покрытия желтого цвета для улучшения зрительного ориентирования и предупреждения водителей о приближении к участкам дорог с повышенной опасностью, в т.ч. вблизи образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 3.4 |  | строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения |  |  |  |  | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики и сельские поселения* |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Разработка и реализация мероприятий по снижению аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | Всего по разделу III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | - |  |  |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие IV. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Разработка и реализация планов межведомственных оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма с рассмотрением итогов на Правительственной и районных комиссиях по обеспечению безопасности дорожного движения: «Пешеход», «Скорость», «Автобус», «Школьный автобус», «Внимание – переезд!», «Обгон», «Внимание – дети!», «Дорожный знак», «Трактор» |  | ОГИБДД ОМВД РФ по Моргаушскому району* |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Оснащение ОГИБДД ОМВД по Моргаушскому району аппаратно-программными комплексами автоматической фотофиксации нарушений ПДД: |  | ОГИБДД ОМВД по Моргаушскому району Чувашской Республики* |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приобретение стационарных комплексов фотофиксации нарушений скоростного режима |  |  |  |  | OГИБДД ОМВД по Моргаушскому району Чувашской Республики* |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приобретение стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил проезда перекрестков (проезда пешеходных переходов) |  |  |  |  | OГИБДД ОМВД по Моргаушскому району Чувашской Республики* |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приобретение передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений скоростного режима |  |  |  |  | OГИБДД ОМВД по Моргаушскому району Чувашской Республики* |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию и обслуживание стационарных комплексов автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения |  |  |  |  | OГИБДД ОМВД по Моргаушскому району Чувашской Республики* |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие V. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация дежурств бригад экстренного реагирования на базе БУ «Моргаушская ЦРБ» Минсоцразвития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашской Республики* |  |  |  | 2014 - 2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  | - |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 5.2. | Обучение категорированных групп населения практическим навыкам оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  | БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашской Республики* |  |  |  | 2014 -2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  | - |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 5.3. | Организация обучающего цикла личного состава всех медицинских аварийно-спасательных служб по навыкам оценки индексов тяжести травм и прогнозирования расходов |  |  |  |  |  |  |  | БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашской Республики* |  |  |  | 2014 -2020 |  |  |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  | - |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.4. | Приведение помещений приемно-диагностических отделений анестезиологии и реанимации, операционных блоков травмоцентров I, II, III уровней в соответствие с утвержденными порядками оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  | БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашской Республики* |  |  |  | 2014 -2020 |  |  |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  | - |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 5.7. | Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Моргаушском районе Чувшской Республики |  |  |  |  |  |  |  | Отдел специальных программ администрации Моргаушского района Чувашской Республики* |  |  |  | 2014 -2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  | - |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 5.8. | Реализация комплекса организационно-технических мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Моргаушском районе Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | Отдел специальных программ администрации Моргаушского района Чувашской Республики* |  |  |  | 2014 -2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  | - |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 5.9. | Подготовка и проведение специальных учений и соревнований по тематике организации оказания первой помощи и медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашской Республики* |  |  |  | 2014 -2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  | - |  | - - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
|  | Всего по разделу V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1037,522 |  |  |  | 203,582 |  |  |  | 223,94 |  | 305,0 |  |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  |  | 80,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  | 542,522 |  |  |  | 153,582 |  |  |  | 153,94 |  | 235,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 495 |  |  |  | 50 |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  |  | 80 |  |

___________

* Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, реализуются по согласованию с исполнителем.

Приложение № 3

к подпрограмме «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в Моргаушском  районе  Чувашской  Республики » на 2014-2020 годы  муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики»     на 2014–2020 годы

- С В Е Д Е Н И Я

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в Моргаушском  районе  Чувашской  Республики » на 2014-2020 годы  »
муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № пп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Моргаушском районе Чувашской Республики » на 2014-2020 годы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Моргаушского района Чувашской Республики об утверждении распределения средств местного бюджета на повышение безопасности дорожного движения | предусматривается распределение средств бюджета для финансирования средств на повышение и безопасности дорожного движения | Администрация Моргаушского района | 2014–2020 годы |

______________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________

Приложение № 4

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в  Моргаушском  районе Чувашской Республики  в 2014-2020годах» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района  Чувашской Республики»                   на 2014–2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в  Моргаушском  районе Чувашской Республики  в 2014-2020годах» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы  Моргаушского района
Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014-2020годах» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы | всего | х | х | х | х | 203,582 | 223,940 | 305,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 |
|  |  | ответственный исполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | х | х | х | х | средства, предусмотренные на финансирование текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района , сельские поселения и Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики* | х | х | х | х | 203,582 | 223,940 | 305,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения | ответственный исполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района | х | х | х | х | средства, предусмотренные на финансирование текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – ОКС и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района , сельские поселения и Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики* | х | х | х | х | 203,582 | 223,940 | 305,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 |

______________

Приложение  №9 к  муниципальной

программе  Моргаушского района

Чувашской Республики

«Развитие  транспортной  системы

Моргаушского  района  Чувашской

Республики» на  2014-2020годы

ПОДПРОГРАММА

«Расширение  использования  природного  газа  в  качестве  моторного топлива

в   Моргаушском районе  Чувашской  Республики в 2014-2020 годах»

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | - «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014-2020годах» |
| --- | --- |
| Основной разработчик Подпрограммы | - Администрация Моргаушского района |
| Цель Подпрограммы | -расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива |
| Задачи подпрограммы | - модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта и создание условий для использования природного газа в качестве моторного топлива; Развитие сети инфраструктуры, обеспечивающей работу транспортных средств на природном газе |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -достижение следующих показателей: к концу 2020 года: обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе: в Моргаушском районе Чувашской Республики автобусов категории М3 - 1 единиц; |
| Срок реализации подпрограммы | -2014-2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | -общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составит 6 498,260 тыс.рублей , в том числе : в 2014 году - 0,0 тыс.руб. в 2015 году -6498,260 тыс.руб. в 2016 году - 0,0 тыс.руб. в 2017 году - 0,0 тыс.руб. в 2018 году - 0,0 тыс.руб. в 2019 году - 0,0 тыс.руб. в 2020 году - 0,0 тыс.руб. из них средства: федерального бюджета – 2500,0 тыс.рублей, в том числе: в 2014 году - 0,0 тыс.руб. в 2015 году -2500,0 тыс.руб. в 2016 году - 0,0 тыс.руб. в 2017 году - 0,0 тыс.руб. в 2018 году - 0,0 тыс.руб. в 2019 году - 0,0 тыс.руб. в 2020 году - 0,0 тыс.руб. республиканского бюджета – 0,0 тыс.руб., в том числе: в 2014 году - 0,0 тыс.руб. в 2015 году -0,0 тыс.руб. в 2016 году - 0,0 тыс.руб. в 2017 году - 0,0 тыс.руб. в 2018 году - 0,0 тыс.руб. в 2019 году - 0,0 тыс.руб. в 2020 году - 0,0 тыс.руб. местного бюджета 325,0 тыс.руб., в том числе: в 2014 году - 0,0 тыс.руб. в 2015 году -325,0 тыс.руб. в 2016 году - 0,0 тыс.руб. в 2017 году - 0,0 тыс.руб. в 2018 году - 0,0 тыс.руб. в 2019 году - 0,0 тыс.руб. в 2020 году - 0,0 тыс.руб. внебюджетных источников 3 673,260 тыс.руб., в том числе: в 2014 году - 0,0 тыс.руб. в 2015 году -3673,260 тыс.руб. в 2016 году - 0,0 тыс.руб. в 2017 году - 0,0 тыс.руб. в 2018 году - 0,0 тыс.руб. в 2019 году - 0,0 тыс.руб. в 2020 году - 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | к концу 2020 года ежегодный объем потребления природного газа в качестве моторного топлива планируется довести до 160 тыс.куб. метров |

Раздел.I. Характеристика  сферы реализации  подпрограммы, описание

основных проблем  в  указанной   сфере  и прогноз ее развития

Моргаушский  район  характеризуется    широко   развитой сетью  автомобильных  дорог  и автобусных маршрутов : к 168 населенным пунктам   Моргаушского района  из 177   подведены  дороги  с твердым покрытием, автобусным  сообщением  обеспечено 162 населенных пункта.

На регулярных  автобусных маршрутах  работают  14 перевозчиков , которые  обслуживают 38 маршрутов, из них  26 пригородных, 12 внутрирайонных  маршрутов.

В регулярных  перевозках  задействовано  более 50 автобусов .

В связи  с ростом цен   на нефть и нефтепродукты , а также  с ежегодным приростом   парка автотранспортных   средств и, как следствие, ухудшением    экологической   ситуации в районе  становится   все более   актуальным   использование   альтернативных  видов  моторного  топлива, отличающихся  большей   экологичностью. Среди них на сегодняшний  день является   природный газ- самый   экологичный  и дешевый. При работе  двигателя  на компримированном   природном  газе объем  выброса   окиси  углерода  в атмосферу  ниже в 3,2 раза , чем  у бензина, и в 2,2 раза , чем  у дизельного   топлива. Природный газ является  самым   безопасным из горючих веществ (IV класс  опасности, у дизельного   топлива- III). Цена  компримированного    природного  газа  практически  в 3  раза   ниже жидкого   углеводородного   топлива  и в  2 раза  сжиженного  нефтяного  газа.

Раздел II. Приоритеты   муниципальной  политики в сфере  реализации   подпрограммы, цель, задачи и показатели(индикаторы) достижения   цели  и решения  задач,

Описание  основных  ожидаемых   результатов  подпрограммы, срок  реализации  подпрограммы

Подпрограмма  «Расширение  использования  природного газа  в качестве   моторного  топлива» (далее- подпрограмма)разработана  в целях   реализации распоряжения   Правительства  Российской  Федерации  от 13  мая 2013 г.№ 767-р о расширении  использования   природного газа  в качестве  моторного   топлива и государственной   программы  Российской  Федерации « Энергоэффективность  и развитие энергетики»,  утвержденной  постановлением   Правительства  Российской   Федерации от 15 апреля   2014г.  №321  , которыми предусмотрена   разработка  комплекса  мер, направленных на  создание  условий    для доведения   к 2020 году  в субъектах Российской  Федерации   уровня использования    природного  газа в качестве     моторного  топлива  на общественном  автомобильном   транспорте   и транспорте  дорожно-коммунальных  служб:

В городах и населенных  пунктах  с численностью населения  более  100 тыс.человек  - до    10 процентов общего  количества  единиц  техники.

Целью подпрограммы   является   расширение    потребления  на автомобильном  транспорте  природного газа  в качестве  моторного  топлива.

Достижение  цели  подпрограммы  предусматривается  за счет   решения  следующих  задач : модернизация  материально- технической  базы парка  автомобильного  транспорта  и создание   условий  для  использования  природного  газа  в качестве  моторного  топлива; развитие сети   инфраструктуры , обеспечивающей   работу  транспортных   средств  на природном   газе.

Срок реализации  подпрограммы-  2014-2020 годы.

Сведения о показателях (индикаторах)подпрограммы   приведены   в приложении  №1 к  подпрограмме.

Раздел III.Характеристика   основных  мероприятий  подпрограммы

Для  решения  задач и достижения  поставленной  цели  подпрограммой   предусматривается    осуществление     ряда  основных  мероприятий.

Основное  мероприятие 1. Обновление  подвижного  состава   автобусов  и  транспорта   дорожно-коммунальных  служб, работающего  на компримированном  природном  газе,  для   работы  в  Моргаушском   районе.

Реализация  данного  мероприятия  осуществляется   путем  приобретения   работающих  на компримированном   природном   газе  автобусов  и машин  дорожно-коммунальных  служб  на  условиях софинансирования  из  средств  консолидированного  бюджета  Моргаушского  района  Чувашской  Республики и федерального  бюджета. Бюджетная   заявка  ежегодно  в соответствии  с  Постановлением   Правительства   Российской  Федерации об утверждении   Правил  предоставления    субсидий из федерального   бюджета бюджетам  субъектов   Российской  Федерации   на закупку  автобусов  и техники   для жилищно-коммунального   хозяйства, работающих   на  газомоторном  топливе, в рамках  подпрограммы    «Автомобильная  промышленность»  государственной   программы   Российской  Федерации «Развитие  промышленности и повышение  ее  конкурентоспособности» направляется  в  Министерство  промышленности  и торговли  Российской  Федерации.

Раздел IV.Обоснование  объема  финансовых  ресурсов   необходимых  для реализации   подпрограммы.

Общий  объем финансирования   подпрограммы    составит  6498,260тыс.рублей. Финансирование  мероприятий  подпрограммы  предусматривается за счет  средств   федерального бюджета  в размере  2500,0тыс.рублей, местного  бюджета 325,0тыс.рублей и внебюджетных источников  3673,260тыс.рублей.

Сведения  о ресурсном   обеспечении   реализации  подпрограммы  за счет  всех  источников   финансирования   приведены  в приложении  №3  к настоящей  подпрограмме.

Объем  ассигнований  и других расходов   на осуществление  подпрограммы  может  ежегодно  уточняться и корректироваться  исходя  из  возможностей  бюджетов.

Раздел V.Анализ рисков реализации   подпрограммы и описание  мер

Управления   рисками   реализации  подпрограммы

К рискам реализации  подпрограммы, которыми  может  управлять  ответственный   исполнитель, уменьшая  вероятность  их возникновения ,  следует отнести  следующие.

1.Организационные  риски, которые  связаны  с возникновением   проблем в реализации  подпрограммы  ввиду  недостаточной  квалификации и (или)  недобросовестности  ответственных   исполнителей(соисполнителей), что  может привести  к нецелевому и неэффективному  использованию  бюджетных средств, невыполнению   ряда  мероприятий  подпрограммы. Снижению  указанных  рисков  будут способствовать  повышение  квалификации и ответственности  персонала  ответственного  исполнителя и соисполнителей   для   своевременной  и эффективной  реализации   предусмотренных  мероприятий, координация  деятельности  персонала  ответственного  исполнителя  и соисполнителей  и налаживание  административных  процедур   для  снижения   организационных рисков.

2.Финансовые  риски, которые  связаны   с финансированием  подпрограммы  не  в полном  объеме. Их  снижению  будут  способствовать  практика   программного   бюджетирования   и своевременная   корректировка  объемов  финансирования   основных   мероприятий  подпрограммы.

3.Непредвиденные  риски, которыми  сложно  или  невозможно  управлять  в рамках  реализации  подпрограммы, в  частности  риск  ухудшения  состояния  экономики, что может  привести  к снижению  бюджетных  доходов, ухудшению  динамики  основных   макроэкономических  показателей, в том  числе  повышению  инфляции, снижению   темпов  экономического  роста.

|  | Приложение №1 к подпрограмме «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014-2020годы». |
| --- | --- |

Сведения   о показателях(индикаторах) подпрограммы

«Расширение  использования  природного  газа в качестве

моторного  топлива» муниципальной  программы   Моргаушского

района  Чувашской  Республики «Развитие  транспортной системы

Моргаушского  района  Чувашской Республики» на 2014-2020годы»

| №№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе в Моргаушском районе автобусов категории М3 | единиц | х | х | х | 1 | - | - | - | - | - |
|  | машин дорожно-коммунальных служб | единиц | х | х | х | - | - | - | - | - | - |

|  | Приложение №2 к подпрограмме «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014-2020годы». |
| --- | --- |

Перечень   основных мероприятий подпрограммы

«Расширение  использования  природного  газа в качестве

моторного  топлива» муниципальной  программы   Моргаушского

района  Чувашской  Республики «Развитие  транспортной системы

Моргаушского  района  Чувашской Республики» на 2014-2020годы»

| №№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятий | Связь с показателями муниципальной программы Моргаушского района (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обновление подвижного состава автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб, работающего на компримированном природном газе, для работы в Моргаушском районе | Администрация Моргаушского района | 01.10.2014 | 31.12.2020 | Обновление парка автобусов и дорожно-коммунальной техники в Моргаушском районе за счет приобретения подвижного состава с низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха; Выполнение требований нормативных правовых документов Правительства Российской Федерации | Невыполнение требований нормативно-правовых документов Правительства Российской Федерации ухудшение экологической обстановки в Моргаушском районе | Количестово транспортных средств, работающих на компримированном природном газе в Моргаушском районе автобусов категории М 3 – 1единица |

|  | Приложение №3 к подпрограмме «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014-2020годы». |
| --- | --- |

Ресурсное  обеспечение   реализации  подпрограммы

«Расширение  использования  природного  газа в качестве

моторного  топлива» муниципальной  программы   Моргаушского

района  Чувашской  Республики «Развитие  транспортной системы

Моргаушского  района  Чувашской Республики» на 2014-2020годы»

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, Подраздел | Целевая статья расходов | Группа(подгруппа)вида расходов |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма | «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014-2020годы | Администрация Моргаушского района | 903 | 0408 | x | х | всего | - | 6498,260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 2500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | 325,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | 3673,260 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обновление подвижного состава автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб, работающего на компримированном природном газе, для работы в Моргаушском районе | Администрация Моргаушского района | 903 | 0408 | x | 800 | ВСЕГО | - | 6498,260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 0408 | Ч255173 | 800 | Федеральный бюджет | - | 2500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 0408 | Ч256066 | 800 | Местный бюджет | - | 325,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | 3673,260 |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к подпрограмме «Расширение  использования   природного  газа  в качестве  моторного  топлива  в Моргаушском  районе  Чувашской  Республики в 2014-2020 годах»  муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики»     на 2014–2020 годы

- С В Е Д Е Н И Я

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы  «Расширение использования  природного  газа  в качестве  моторного  топлива   в Моргаушском  районе  Чувашской  Республики в  2014-2020 годах  »
муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № пп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма « Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014-2020 годах» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обновление подвижного состава автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб, работающего на компримированном природном газе, для работы в Моргаушском районе |  |  |  |  |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2015г. №242; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о распределении средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета , бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомотороном топливе, в 2015 году ; Постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики об утверждении распределения средств местного бюджета на расширение использования природного газа в качестве моторного топлива (на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в 2015 году). | предусматривается распределение средств бюджета для финансирования средств на расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2014-2020 годах ( на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе , в 2015 году). | Администрация Моргаушского района | 2014–2020 годы |

Приложение  №10 к  муниципальной

программе  Моргаушского района

Чувашской Республики

«Развитие  транспортной  системы

Моргаушского  района  Чувашской

Республики» на  2014-2020годы

ПОДПРОГРАММА

«Пассажирский транспорт  в   Моргаушском районе  Чувашской  Республики в 2016-2020 годах»

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | - | «Пассажирский транспорт в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2016-2020годах» |
| --- | --- | --- |
| Основной разработчик Подпрограммы | - | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | - | повышение эффективности транспортного обслуживания населения; обеспечение доступности услуг автомобильного транспорта для населения; создание условий, обеспечивающих безопасность |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение перевозок пассажиров в внутрирайонном сообщении по социально значимым маршрутам; повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения Чувашской Республики; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | достижение к 2021 году следующих показателей: количество пассажиров, перевезенных: автомобильным транспортом - 500,0 тыс. человек; |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2016 - 2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет 21,002 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 21,002 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; местных бюджетов - 21,002 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 21,002 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс.рублей; в 2018 году - 0,0 тыс.рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей. внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | к 2021 году планируется обеспечить: увеличение объема перевозок пассажиров: автомобильным транспортом на 3,0 процента; сохранение социально значимых маршрутов, бесперебойное транспортное обслуживание; обновление парка подвижного состава: автобусов на 74 процента; |

- Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

- 1.1. Автомобильный транспорт

Модернизация дорожной инфраструктуры создает благоприятные условия для развития транспортного комплекса, расширяются транспортные коммуникации, обеспечивающие устойчивые региональные, межмуниципальные, муниципальные связи, повышается экономическая активность в зоне новых автомобильных дорог, растет мобильность населения.

На сегодняшний день пассажирский автомобильный транспорт несет самую большую социальную нагрузку, т.к. автобус является единственным видом общественного транспорта для жителей большинства населенных пунктов района. Перевозку пассажиров на регулярных муниципальных автобусных маршрутах осуществляют 3 перевозчика, которые обслуживают 12 муниципальных маршрутов. Автобусным сообщением охвачено 162 населенных пункта  Моргаушского  района Чувашской Республики.

В 2015 году всего на  муниципальных маршрутах  работали 12 автобусов индивидуальных предпринимателей.

Количество перевезенных пассажиров ежегодно  около  500,0 тыс.чел.

В связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики и  местных бюджетов  указанные перевозки организуются не в полном объеме. В целях недопущения социальной напряженности будут приниматься меры по обеспечению перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам.

На сегодняшний день доступность автотранспортных услуг является одним из факторов, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

|  | Приложение №1 к подпрограмме «Пассажирский транспорт в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2016-2020 годах» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014-2020годы». |
| --- | --- |

Сведения   о показателях(индикаторах) подпрограммы

«Пассажирский транспорт в   Моргаушском районе  Чувашской  Республики в 2016-2020 годах»

муниципальной  программы   Моргаушского района  Чувашской  Республики «Развитие  транспортной системы

Моргаушского  района  Чувашской Республики» на 2014-2020годы»

| №№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом | тыс.чел. | х | х | х | 485,4 | 490,0 | 495,0 | 500,0 | 505,0 | 510,0 |
| 2. | Регулярность движения пассажирского транспорта Удельный вес автомобильных рейсов ,выполненных без нарушения расписания на внутримуниципальных маршрутах | % | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  | Приложение №2 к подпрограмме «Пассажирский транспорт в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2016-2020 годах» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014-2020годы». |
| --- | --- |

Перечень   основных мероприятий подпрограммы

«Пассажирский транспорт в   Моргаушском районе  Чувашской  Республики в 2016-2020 годах»

муниципальной  программы   Моргаушского района  Чувашской  Республики «Развитие  транспортной системы

Моргаушского  района  Чувашской Республики» на 2014-2020годы»

| №№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятий | Связь с показателями муниципальной программы Моргаушского района (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Администрация Моргаушского района | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Обеспечение безперебойного транспортного обслуживания | Социальная напряженность среди населения | Количество перевезенных автомобильным транспортом пассажиров |

,

|  | Приложение №3 к подпрограмме «Пассажирский транспорт в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2016-2020 годах» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014-2020годы». |
| --- | --- |

Ресурсное  обеспечение   реализации  подпрограммы

«Пассажирский транспорт в   Моргаушском районе  Чувашской  Республики в 2016-2020 годах» муниципальной  программы   Моргаушского

района  Чувашской  Республики «Развитие  транспортной системы

Моргаушского  района  Чувашской Республики» на 2014-2020годы»

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, Подраздел | Целевая статья расходов | Группа(подгруппа)вида расходов |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма | «Пассажирский транспорт» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014-2020годы | Администрация Моргаушского района | 903 | 0409 | Ч220274270 | 200 | всего | - | - | 21,002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 21,002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Администрация Моргаушского района | 903 | 0409 | Ч220274270 | 200 | ВСЕГО | - | - | 21,002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 903 | 0409 | Ч220274270 | 200 | Местный бюджет | - | - | 21,002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |

Приложение № 4

к подпрограмме «Пассажирский транспорт в   Моргаушском районе  Чувашской  Республики в 2016-2020 годах»  муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики»     на 2014–2020 годы

- С В Е Д Е Н И Я

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы  «Пассажирский транспорт

- Моргаушском  районе  Чувашской  Республики в  2016-2020 годах» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № пп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Пассажирский транспорт в Моргаушском районе Чувашской Республики в 2016-2020 годах» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом |  |  |  |  |
| 1. | Федеральный закон № 220-ФЗ от 13 июля 2015 года «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; Закон Чувашской Республики от 24 июня 2016года №45 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Чувашской Республике». | предусматривается распределение средств бюджета для финансирования средств на приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок для обеспечения перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Администрация Моргаушского района | 2016–2020 годы |