Приложение № 8

к Постановлению Администрации Моргаушского района

Чувашской Республики

от  ___.____.2016 г. №______

"Об     утверждении отчета  об  исполнении   районного

бюджета Моргаушского района Чувашской Республики

за  9 месяцев  2016 года"

Информация об осуществлении бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства

в соответствии с инвестиционной программой

за 9 месяцев 2016 года

(руб.)

| №№ п/п | Объекты строительства | План за 2016 г. | Исполнено на 01.10.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальные вложения в объекты недвижимости имущества государственной (муниципальной) собственности (Газоснабжение микрорайона по ул. Парковая) | 1 658 400,00 | 1 332 271,02 |
| 2. | Капитальные вложения в объекты недвижимости имущества государственной (муниципальной) собственности (Проектирование начальной школы в с. Моргауши) | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 3. | Строительство (реконструкция) котельных объектов социальной сферы в муниципальных образованиях (Строительство блочно-модульной котельной в МБОУ «Сятракасинская СОШ) | 2 588 392,00 | 437 661,98 |
| 4. | Строительство (реконструкция) зданий муниципальных учреждений культуры (Реконструкция кровли зданий Мадикского сельского клуба Юськасинского сельского поселения) | 1 546 000,00 | 1 508 111,18 |
|  | Итого: | 8 292 792,00 | 3 278 044,18 |