Приложение № 8

к Постановлению Администрации Моргаушского района

Чувашской Республики

от  05.07..2016 г. №333

"Об     утверждении отчета  об  исполнении   районного

бюджета Моргаушского района Чувашской Республики

за  полугодие  2016 года"

Информация об осуществлении бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства

в соответствии с инвестиционной программой

за полугодие  2016 года

(руб.)

| №№ п/п | Объекты строительства | План за 2016 г. | Исполнено на 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальные вложения в объекты недвижимости имущества государственной (муниципальной) собственности (Газоснабжение микрорайона по ул. Парковая) | 1 658 400,00 | 1 332 271,02 |
| 2. | Капитальные вложения в объекты недвижимости имущества государственной (муниципальной) собственности (Проектирование начальной школы в с. Моргауши) | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 3. | Строительство (реконструкция) котельных объектов социальной сферы в муниципальных образованиях (Строительство блочно-модульной котельной в МБОУ «Сятракасинская СОШ) | 2 200 000,00 | 85 000,00 |
| 4. | Строительство (реконструкция) зданий муниципальных учреждений культуры (Реконструкция кровли зданий Мадикского сельского клуба Юськасинского сельского поселения) | 1 546 000,00 | 862 794,40 |
|  | Итого: | 7 904 400,00 | 2 280 065,42 |