Приложение № 6

к  муниципальной программе Моргаушского

района  Чувашской Республики

«Информационное общество в

Моргаушском районе Чувашской

Республики» на 2014–2020 годы

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Развитие информационных технологий»

государственной программы Чувашской Республики 
«Информационное общество Чувашии» на 2014–2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | Управление делами администрации Моргаушского района Чувашской Республики, отдел экономики администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | – | совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
| Задачи подпрограммы | – | развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и муниципалитета; повышение эффективности местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг; развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов власти |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля государственных услуг, которые население может получить в электронном виде, – 100 процентов; доля органов местного самоуправления, обеспеченных постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/с, – 100 процентов |
| Срок реализации подпрограммы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы составит 1 762,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 208,0 тыс. рублей; в 2015 году – 194,4 тыс. рублей; в 2016 году – 230,0 тыс. рублей; в 2017 году – 210,0 тыс. рублей; в 2018 году – 220,0 тыс. рублей; в 2019 году – 350,0 тыс. рублей; в 2020 году – 350,0 тыс. рублей; из них средства местного бюджета 1 762,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 208,0 тыс. рублей; в 2015 году – 194,4 тыс. рублей; в 2016 году – 230,0 тыс. рублей; в 2017 году –210,0 тыс. рублей; в 2018 году – 220,0 тыс. рублей; в 2019 году – 350,0 тыс. рублей; в 2020 году – 350,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | высокое качество предоставления муниципальных услуг в электронном виде; развитые сервисы на основе информационных технологий; повышение удовлетворенности населения Моргаушского района качеством оказываемых муниципальных услуг; повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере информационных технологий. |

Раздел I. Характеристика развития информационных технологий в  Моргаушском районе Чувашской Республики, описание основных проблем и прогноз развития

В соответствии с утвержденным распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 мая 2010 г. № 155-р Планом перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами местного самоуправления Моргаушского района и муниципальными учреждениями  района на Портале государственных и муниципальных услуг Чувашской Республики (www.gosuslugi.cap.ru), созданном в 2010 году, размещен 61  вид услуг. На данном портале опубликована информация об услугах, предоставляемых  органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, которая носит справочный характер.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р по  25 муниципальным услугам обеспечена возможность для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде.,

В межведомственном электронном взаимодействии  (СМЭВ)  при предоставлении муниципальных услуг участвуют муниципальный район  и  16 сельское поселение.

Межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в  районе  организовано при предоставлении 34  муниципальных услуг, в которых выявлено межведомственное взаимодействие.

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» ведется активная работа по разработке интернет-порталов открытых государственных данных, которые обеспечат возможность консолидации и агрегации открытых данных, с последующим предоставлением доступа к ним любым технически совместимым сторонним внешним потребителям в машиночитаемой форме с использованием интерфейса программирования приложений.

В рамках реализации государственной политики в сфере связи, телекоммуникаций и информатизации примерно 70 процентов населения  района  обеспечены компьютерами. Подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 46.2 процента населения.       С учетом высоких темпов внедрения информационных технологий требуются периодическая модернизация и постоянное развитие программно-технических средств и систем, обеспечивающих внедрение сервисов электронного правительства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

Раздел II. Приоритеты развития информационных технологий в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, показатели(индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок и этапы реализации подпрограммы

Одним из приоритетов развития информационных технологий в сфере реализации подпрограммы является повышение эффективности  муниципального управления путем внедрения информационных технологий в сфере  муниципального управления, создания систем электронного правительства, обеспечения информационной открытости, развития систем электронного документооборота, общегосударственных информационных ресурсов, расширения набора услуг, предоставляемых в электронной форме.

Целью подпрограммы является совершенствование системы управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

К числу основных задач, требующих решения для достижения цели, относятся:

развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства;

повышение эффективности  местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти всех уровней, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг.

При реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий» к 2021 году прогнозируется обеспечить в  районе  высокое качество предоставления  муниципальных услуг в электронном виде, повышение удовлетворенности населения  Моргаушского района качеством оказываемых муниципальных услуг.

Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы определены исходя из необходимости достижения основной цели и выполнения задач подпрограммы и изложены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы без выделения этапов реализации подпрограммы.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях совершенствования системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий предусмотрена подпрограмма «Развитие информационных технологий». Реализация подпрограммы включает в себя выполнение основных мероприятий, которые позволят объединить усилия, средства и скоординировать деятельность органов местного самоуправления и  организаций.  Подпрограмма   предполагает выполнение  одного основного мероприятия:

- Управление развитием информационного общества, создание и эксплуатация прикладных информационных систем выполнения органами местного самоуправления Моргаушского района основных функций и оказания муниципальных услуг.

Цели мероприятия:

обеспечение полного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде;

обеспечение всех рабочих мест специалистов органов  местного самоуправления  Моргаушского района лицензионными программами;

создание информационного ресурса для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в форме открытых данных.

Для достижения указанных целей предусматриваются следующие действия:

- Внедрение и совершенствование аппаратно-программных средств защиты информационных ресурсов и систем от внешних и внутренних угроз информационной безопасности (средства защиты от несанкционированного доступа, антивирусная защита, межсетевое экранирование, электронная подпись);

- Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами местного самоуправления основных функций (услуг), обновление и замена оргтехники;

- Развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в форме открытых данных;

- Использование лицензионного программного обеспечения, в том числе переход на использование свободного программного обеспечения.

Раздел IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение целей и конечных результатов подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов Чувашской Республики приведены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Раздел V. Финансирование мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информационных технологий» в 2014–2020 годах будет обеспечиваться за счет средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014–2020 годах составит 1 762,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Моргаушского района – 1 762,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 208,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 194,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 230,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 210,0  тыс. рублей;

в 2018 году – 220,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 350,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 350,0  тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться».

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие информационных технологий»  муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Информационное общество в Моргаушском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие информационных технологий»
 муниципальной программы  Моргаушского района Чувашской Республики «Информационное общество в Моргаушском районе » на 2014–2020 годы

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля государственных услуг, которые население может получить в электронном виде | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля органов местного самоуправления Моргаушского района, обеспеченных постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/с | процентов | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие информационных технологий»  муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Информационное общество в Моргаушском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий подпрограммы «Развитие информационных технологий»  муниципальной программы  Моргаушского района Чувашской Республики «Информационное общество в Моргаушском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № пп | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. Управление развитием информационного общества, создание и эксплуатация прикладных информационных систем выполнения органами местного самоуправления Моргаушского района основных функций и оказания муниципальных услуг | Сектор информационного обеспечения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | место района среди районов республики по индексу готовности к информационному обществу (1–10) | снижение темпов развития информационного общества | доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде; доля граждан, использующих механизм получения и муниципальных услуг в электронной форме |

Приложение № 3

к подпрограмме «Развитие информационных технологий»  муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Информационное общество в Моргаушском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

С В Е Д Е Н И Я

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий»  муниципальной программы  Моргаушского района Чувашской Республики «Информационное общество в Моргаушском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № пп | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Решение о районном бюджете Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | определение объема ассигнований за счет средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на финансирование муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Информационное общество В Моргаушском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы | Финансовый отдел, сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района | 2014–2020 годы, в сроки, установленные нормативными правовыми актами в сфере бюджетных правоотношений |
| 2. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2011 г. № 582 «О республиканской информационной системе межведомственного электронного взаимодействия в Чувашской Республике», Постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 31.08.2011 г. № 884 "Об утверждении плана мероприятий администрации Моргаушского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг" | назначение и правила формирования и функционирования информационной системы межведомственного электронного взаимодействия в Моргаушском районе | Сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района | 2014–2020 годы |
| 3. | Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 мая 2010 г. № 155-р, Постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 26.10.2011 г. № 1169 "О назначении ответственных за обеспечение перехода на предоставление муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией Моргаушского района и подведомственными им учреждениями, в электронном виде" | переход на предоставление в электронном виде муниципальных и иных услуг органами местного самоуправления в Моргаушском районе и муниципальными учреждениями | Управление делами, отдел экономики и развития АПК администрации Моргаушского района, сектор информационного обеспечения | 2014–2020 годы |

Приложение № 4

к подпрограмме «Развитие информационных технологий»  муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Информационное общество в Моргаушском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий»  муниципальной программы  Моргаушского района Чувашской Республики «Информационное общество в Моргаушском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | «Развитие информационных технологий» |  | Сектор информационного обеспечения |  |  |  |  |  | всего |  | 208,0 |  | 194,4 | 230,0 | 210,0 | 220,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  |  |  | x |  | x | x | x | в т.ч. бюджет Моргаушского района |  | 208,0 |  | 194,4 | 230,0 | 210,0 | 220,0 | 350,0 | 350,0 |
| Основное мероприятие 1 | Основное мероприятие 1. Управление развитием информационного общества, создание и эксплуатация прикладных информационных систем выполнения органами местного самоуправления Моргаушского района основных функций и оказания муниципальных услуг |  | Сектор информационного обеспечения |  |  |  |  |  | бюджет Моргаушского района |  | 208,0 |  | 194,4 | 230,0 | 210,0 | 220,0 | 350,0 | 350,0 |
| Мероприятие 1.1 | 1.1. Внедрение и совершенствование аппаратно-программных средств защиты информационных ресурсов и систем от внешних и внутренних угроз информационной безопасности (средства защиты от несанкционированного доступа, антивирусная защита, межсетевое экранирование, электронная подпись) |  | Сектор информационного обеспечения | 903 |  | 0104 | Ч6 1 1004 Ч610473820 | 200 | бюджет Моргаушского района |  | 91,444 |  | 166,7 | 200,0 | 180,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие 1.2 | 1.2. Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами местного самоуправления основных функций (услуг), обновление и замена оргтехники |  | Сектор информационного обеспечения | 903 |  | 0104 | Ч6 1 1004 Ч610473820 | 200 | бюджет Моргаушского района |  | 87,996 |  | 31,8 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 |
| Мероприятие 1.3 | 1.3. Развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в форме открытых данных |  | Сектор информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 | 1.4. Использование лицензионного программного обеспечения, в том числе переход на использование свободного программного обеспечения |  | Сектор информационного обеспечения | 903 |  | 0104 | Ч6 1 1004 | 200 | бюджет Моргаушского района |  | 28,560 |  | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |