|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики****Шупашкар хула****Администрацийě****ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика****Администрация****города Чебоксары****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

10.05.2016 №1084

О подготовке городских пляжей к купальному сезону 2016 г. и создании мест отдыха

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях создания условий для обеспечения населения благоприятными условиями отдыха на природе и городских пляжах в 2016 году администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Белов О.Г.) обеспечить:

1.1. Подготовку городских пляжей «Центральный», № 1 (в районе ул.Афанасьева), № 2 «Новосельский», «Левобережный» к началу купального сезона и оборудовать места отдыха в Заволжье и вдоль набережной р. Волга согласно приложению.

1.2. Открытие городских пляжей с 01.06.2016 с графиком их работы ежедневно с 10-00 до 20-00. Закрытие пляжей – 01.09.2016.

1.3. Установку биотуалетов на пляжах и их содержание в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

1.4. Финансирование работ по обустройству и содержанию мест отдыха и городских пляжей в объемах финансирования, выделенных бюджетом города Чебоксары.

2. Территории городских пляжей в период неиспользования их по основному назначению могут быть использованы в качестве мест проведения общегородских развлекательных мероприятий, включенных в Программу основных общегородских мероприятий.

3. Контроль за содержанием городских пляжей и организованных мест отдыха в надлежащем состоянии возложить на администрацию Московского района (Петров А.Н.), Заволжское территориальное управление (Крутиков С.И.).

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» (Родионов В.В.) провести обучение матросов – спасателей на курсах для работы в зоне действия пляжей согласно нормативным требованиям. Укомплектовать пляжи штатом спасателей.

5. Рекомендовать автономному учреждению Чувашской Республики дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Учебно-методический центр гражданской защиты» ГКЧС Чувашии (Петров В.П.) своевременно организовать обучение матросов-спасателей для работы в зоне действия пляжей согласно нормативным требованиям.

6. Рекомендовать ФГУ «Центр ГИМС МЧС России по ЧР — Чувашии» (Григорьев В.А.) обеспечить безопасность движения маломерных судов в границах территорий городских пляжей.

7. Начальнику управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства (Солдатова Ф.И.) организовать вблизи территории городских пляжей мелкорозничную торговлю и оказание услуг по прокату спортивного инвентаря, надувных матрасов и другого оборудования.

8. Рекомендовать управлению МВД РФ по городу Чебоксары (Павлов С.Г.) организовать полицейские посты и круглосуточное патрулирование сотрудниками отдельного батальона ППСП УМВД России по г. Чебоксары на городских пляжах и местах отдыха населения.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Александрова Г.Г.

* + - 1. Глава администрации города Чебоксары А.О. Ладыков
1. Приложение

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 10.05.2016 № 1084

**Мероприятия**

по подготовке к купальному сезону 2016 года городских пляжей «Центральный», № 1 (в районе ул. Афанасьева), № 2 «Новосельский», «Левобережный» и оборудованию мест отдыха вдоль берега р. Волга

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Наименование мероприятий
 | Срок исполнения | Ответственный | Исполнитель |
|  | Оборудовать места отдыха на правом и левом берегу р. Волга с установкой урн и контейнеров для сбора мусора  | май | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»ЗТУ администрации г. Чебоксары | АО «Инженерная защита»УК ООО «Волга» |
|  | Очистить прибрежную зону от мусора и топляков в местах отдыха горожан | до 18 мая | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» | АО «Инженерная защита» |
|  | Организовать завоз и разравнивание речного песка на пляжах  | до 20 мая | * 1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
 | * 1. АО «Инженерная защита»
 |
|  | Провести водолазное обследование и очистку дна акватории пляжей организацией, имеющей соответствующую лицензию | до 23 мая | * 1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
 | АО «Инженерная защита» |
|  | Установить предупреждающие знаки безопасности поведения на воде «Купание запрещено» за границами пляжей | до 13 мая | * 1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
 | * 1. АО «Инженерная защита»
 |
|  | Провести ремонт системы водоснабжения и заключить договор с ОАО «Водоканал» на получение питьевой воды | до 23 мая | * 1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
 | * 1. АО «Инженерная защита»
 |
|  | Укомплектовать пляжи медицинским персоналом, уборщиками, охраной | до 23 мая | * 1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
 | * 1. АО «Инженерная защита»
 |
|  | Провести обучение матросов – спасателей на курсах. Укомплектовать пляжи штатом спасателей | до 23 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧСг. Чебоксары | МКУ «Управление по делам ГО и ЧСг. Чебоксары» |
|  | Обеспечить пляжи необходимым инвентарем, набором спасательных средств (круги, лодки, спасательные. жилеты, конец «Александрова» и т.п.) и медикаментами, щитами наглядной агитационной информации, знаками безопасности на воде в требуемом объеме | до 23 мая | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» | АО «Инженерная защита» |
|  | Выполнить профилактический (частично косметический) ремонт бытовых вагонов спасательных постов, медперсонала и уборщиков территорий | до 23 мая | * 1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
 | * 1. АО «Инженерная защита»
 |
|  | Обеспечить пляжи необходимыми должностными инструкциями, служебной и технической документацией (должностные инструкции, журналы дежурства, учета несчастных случаев, приказы о назначении ответственных по содержанию пляжей и т.д.) | до 23 мая | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»,МКУ «Управление по делам ГО и ЧСг. Чебоксары» | АО «Инженерная защита»,МКУ «Управление по делам ГО и ЧСг. Чебоксары» |
|  | Обеспечить спасательные посты мобильной связью | на весь период | МКУ «Управление по делам ГО и ЧСг. Чебоксары» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧСг. Чебоксары» |
|  | Приобрести и установить громкую связь для оповещения отдыхающих | до 25 мая | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»,МКУ «Управление по делам ГО и ЧС* 1. г. Чебоксары»
 | АО «Инженерная защита»,МКУ «Управление по делам ГО и ЧСг. Чебоксары» |
|  | Установить буи в зоне купания и ограждения детской зоны купания |  до 25 мая | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» | АО «Инженерная защита» |
|  | Заключить договор и установить системы видеонаблюдения на пляжах | до 25 мая | * 1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
 | * 1. АО «Инженерная защита»
 |
|  | Провести лабораторные исследования речного песка, качества воды акватории пляжей, в соответствии с санитарными правилами и нормами, для получения положительного заключения в Управлении Роспотребнадзора по ЧР | до 30 мая и весь период | * 1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
 | * 1. АО «Инженерная защита»
 |
|  | Разработать и согласовать с Управлением Роспотребнадзора по ЧР программу контроля в соответствии с требованиями по «Организации и проведении производственного контроля над соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» | 26 мая | * 1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
 | * 1. АО «Инженерная защита»
 |
|  | Провести ремонт, установку, окраску пляжного оборудования, малых архитектурных форм (МАФ): скамеек, раздевальных кабин, беседок, теневых навесов, буев, урн, контейнеров для мусора и т.п. | до 23 мая | * 1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
 | * 1. АО «Инженерная защита»
 |
|  | Проводить разъяснительную работу среди отдыхающих о правилах поведения на воде | весь период | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС* 1. г. Чебоксары»
 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧСг. Чебоксары» |
|  | Обеспечить электроснабжение пляжей с подключением спасательных, медицинских постов  | до 23 мая | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» | АО «Инженерная защита» |
|  | Проводить уборку водорослей в местах купания по мере накопления  | весь период | * 1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
 | * 1. АО «Инженерная защита»
 |
|  | Создать предварительную рабочую комиссию по обследованию и вводу в эксплуатацию пляжей с участием представителей Чебоксарского отделения Центра ГИМС и поисково-спасательной службы МЧС РФ по ЧР, Управления Роспотребнадзора по ЧР , Управления ЖКХ и энергетики администрации г.Чебоксары, администрации Московского района г.Чебоксары, Отдела милиции №4 УВД по г.Чебоксары | до 30 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС* 1. г. Чебоксары»,

МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС* 1. г. Чебоксары»,

АО «Инженерная защита» |
|  | Оформить акт комиссионного обследования по вводу в эксплуатацию пляжей, подписанный представителями Чебоксарского отделения Центра ГИМС и поисково-спасательной службы МЧС РФ по ЧР, Управления Роспотребнадзора по ЧР, Управления ЖКХ и энергетики администрации г.Чебоксары, администрации Московского района г.Чебоксары, Отдела милиции №4 УВД по г.Чебоксары  | до 31 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС* 1. г. Чебоксары»

МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС* 1. г. Чебоксары»

АО «Инженерная защита» |
|  | Нести ответственность за сохранность имущества. В случае кражи или порчи имущества своевременно (в течение суток со дня обнаружения) информировать правоохранительные органы с составлением соответствующих актов | весь период | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» | АО «Инженерная защита» |
|  | Организовать завоз бутилированной питьевой воды на пляж «Левобережный» (не менее 100 литров в сутки) | до 30 мая и на весь период | * 1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
 | * 1. АО «Инженерная защита»
 |
|  | Организовать камеры хранения личных вещей отдыхающих, пунктов проката плавсредств и спортинвентаря | май и весь период | Управление по развитию потребитель-ского рынка и предпринима-тельства администрации города Чебоксары | Управление по развитию потребитель-ского рынка и предпринима-тельства администрации города Чебоксары |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_