| - Чувашская Республика - Чебоксарское городское - Собрание депутатов - РЕШЕНИЕ |  | - Ч=ваш Республики - Шупашкар хулин - депутатсен Пух=в\ - ЙЫШ+НУ |
| --- | --- | --- |

24 декабря 2013 г. № 1246

О внесении изменений в инвестиционную программу открытого акционерного общества «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2011-2013 годы, утвержденную решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2010 года № 33

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 25 ноября 2010 года № 32 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2011 - 2013 годы»

Чебоксарское городское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:

1. Внести в инвестиционную программу открытого акционерного общества «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2011 - 2013 годы, утвержденную решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2010 года № 33 (в редакции решений Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2011 года № 426, от 27 ноября 2012 года № 809) (далее - Программа) следующие изменения.

1.1. Позицию «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «Объем и источники финансирования Программы | - | объем финансирования Программы за период 2011-2013 годы составляет 97428,51 тыс. рублей, в том числе за счет: надбавок к ценам (тарифам) для потребителей 43811,95 тыс. рублей; платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения – 53616,56 тыс. рублей». |
| --- | --- | --- |

1.2. Раздел III «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общая сумма капитальных вложений на 2011 - 2013 годы составляет 97428,51 тыс. рублей (приложение к Программе).

Финансовые потребности ОАО "Водоканал", необходимые для реализации Программы, будут обеспечены за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

Источники финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Источники | Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | всего без НДС | всего с НДС |
| Бюджетные средства | - | - | - |  | - |
| Амортизационные отчисления | - | - | - |  | - |
| Надбавка к тарифу | 13053,60 | 12148,77 | 11926,4 | 37128,77 | 43811,95 |
| Плата за подключение | 13298,32 | 14918,66 | 17220,78 | 45437,76 | 53616,56 |
| Итого: | 26351,93 | 27067,43 | 29147,18 | 82566,54 | 97428,51. |

».

1.3. Приложение «Мероприятия инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2011 - 2013 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (В.М. Антонов).

Глава города Чебоксары 	Л.И. Черкесов

Приложение

к решению Чебоксарского городского Собрания депутатов

от  24.12.2013 № 1246

«Приложение

к инвестиционной программе открытого акционерного общества «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2011 - 2013 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ВОДОКАНАЛ» ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ НА 2011 - 2013 ГОДЫ

| № п./п. | Наименование мероприятия/адрес объекта | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, единица измерения |  |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб. с НДС | Финансовые потребности всего, тыс. руб. без НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Техническое перевооружение (модернизация) хлораторной в автоматизированный комплекс обеззараживания сырой и питьевой воды гипохлоритом натрия на ОВС "Заовражная" | тыс. м3/ сут. | Повышение экологической безопасности, автоматизация и дистанционное управление производственным процессом | 340 | 340 |  |  | 6943,34 | 5884,19 | 5884,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1176,84 | 1176,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Внедрение частотно- регулируемого электропривода на насосных станциях водопровода (согласно ФЗ-261) | шт. | Сокращение расходов электроэнергии и автоматизация управления производственным процессом | 1 |  | 1 |  | 1040,68 | 881,93 | 0,00 | 881,93 | 0,00 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 176,39 | 0,00 | 176,39 | 0,00 |
| 1.1.3. | Замена технологического оборудования с внедрением частотно-регулируемого электропривода на ПНС СЗР | шт. | Сокращение расходов электроэнергии, повышение долговечности работы оборудования, автоматизация управления производственным процессом | 1 |  |  | 1 | 1699,20 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | 1440,00 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 1.1.4. | Реконструкция системы водоснабжения центральной части г. Чебоксары | км | Повышение долговечности работы основного оборудования, надежность, обеспечение инженерно- экологических требований | 0,65 |  | 0,3 | 0,35 | 10142,43 | 8595,28 | 0,00 | 4617,46 | 3977,82 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1719,05 | 0,00 | 923,49 | 795,56 |
| Итого по реконструкции систем водоснабжения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации: |  |  |  |  |  |  |  | 19825,65 | 16801,40 | 5884,19 | 5499,39 | 5417,82 |
| в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3360,28 | 1176,84 | 1099,88 | 1083,56 |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  | 19825,65 | 16801,40 | 5884,19 | 5499,39 | 5417,82 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль) |  |  |  |  |  |  |  | 19825,65 | 16801,40 | 5884,19 | 5499,39 | 5417,82 |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Внедрение устройства автоматической компенсации реактивной мощности | шт. | снижение непроизводительных потерь ресурсов, автоматизация и управление производственным процессом | 3 | 2 | 1 |  | 795,71 | 674,33 | 380,00 | 294,33 | 0,00 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 134,87 | 76,00 | 58,87 | 0,00 |
| 1.2.2. | Реконструкция системы электроснабжения (РУ 6 кВ) КНС "Главная" | сист. | повышение надежности и долговечности работы основного оборудования, обеспечение инженерно- экологических требований | 1 |  | 1 | 1 | 8409,05 | 7126,31 | 0,00 | 617,73 | 6508,58 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1425,27 | 0,00 | 123,55 | 1301,72 |
| 1.2.3. | Реконструкция участков Новозагородного коллектора (мостовые переходы N 2 - 0,1 км, и N 3 - 0,19 км) | км | повышение долговечности работы основного оборудования, надежность, обеспечение инженерно- экологических требований | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  | 14781,54 | 12526,73 | 6789,41 | 5737,32 | 0,00 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2505,34 | 1357,88 | 1147,46 | 0,00 |
| Итого по реконструкции систем водоснабжения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации: |  |  |  |  |  |  |  | 23986,30 | 20327,37 | 7169,41 | 6649,38 | 6508,58 |
| в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4065,48 | 1433,88 | 1329,88 | 1301,72 |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  | 23986,30 | 20327,37 | 7169,41 | 6649,38 | 6508,58 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль) |  |  |  |  |  |  |  | 23986,30 | 20327,37 | 7169,41 | 6649,38 | 6508,58 |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по реконструкции систем водоснабжения, водоотведения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  | 43811,95 | 37128,77 | 13053,60 | 12148,77 | 11926,40 |
| 2. Инвестиционный проект по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство внеплощадочного водопровода МКР «Альгешево – 1, 2» | км | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов МКР "Альгешево-1, 2" | 0,45 | 0,03 | 0,4 | 0,02 | 5455,93 | 4623,67 | 175,00 | 3131,67 | 1317 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 924,73 | 35,00 | 626,33 | 263,40 |
| 2.1.2. | Строительство внеплощадочного водопровода 2 МКР «Грязевская стрелка» | км | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов 2 МКР "Грязевская стрелка" | 0,15 |  | 0,15 |  | 625,00 | 529,66 | 0,00 | 529,66 | 0,00 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 105,93 | 0,00 | 105,93 | 0,00 |
| 2.1.3. | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки | км | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся и существующих объектов | 0,85 | 0,1 | 0,75 |  | 3150,94 | 2670,29 | 485,00 | 2185,29 | 0,00 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 534,06 | 97,00 | 437,06 | 0,00 |
| 2.1.4. | Строительство внеплощадочных сетей объектов "точечной" застройки в существующих районах | км | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов "точечной" застройки в существующих районах | 0,65 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 6356,09 | 5386,52 | 1712,93 | 663,86 | 3009,73 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1077,31 | 342,59 | 132,77 | 601,95 |
| 2.1.5. | Строительство водопровода от г. Чебоксары до п. Чандрово (проектирование, оформление разрешения) | км | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям новой застройки п. Чандрово | 7 | 7 |  | 7 | 1897,75 | 1608,26 | 1061,50 | 0,00 | 546,76 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 321,65 | 212,30 | 0,00 | 109,35 |
| 2.1.6. | Реконструкция (увеличение мощности) системы водоснабжения центральной части г. Чебоксары | км | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов мкр. «Грязевская стрелка», МКР 1А и МКР 1Б | 1 |  |  | 1 | 1967,10 | 1667,03 | 0,00 | 0,00 | 1667,03 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 333,41 | 0,00 | 0,00 | 333,41 |
| Итого по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  | 19452,81 | 16485,43 | 3434,43 | 6510,48 | 6540,52 |
| в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3297,09 | 686,89 | 1302,09 | 1308,11 |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  | 19452,81 | 16485,43 | 3434,43 | 6510,48 | 6540,52 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль) |  |  |  |  |  |  |  | 19452,81 | 16485,43 | 3434,43 | 6510,48 | 6540,52 |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство канализационных сетей МКР "Байконур" (ул. А.Королева) | км | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов МКР "Байконур" | 0,6 | 0,6 |  |  | 3370,38 | 2856,25 | 2856,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 571,25 | 571,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Строительство внеплощадочной канализации 2 МКР "Грязевская стрелка" | км | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов 2 МКР "Грязевская стрелка" | 0,17 |  | 0,17 |  | 437,50 | 370,76 | 0,00 | 370,76 | 0,00 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 74,15 | 0,00 | 74,15 | 0,00 |
| 2.2.3. | Внеплощадочные системы канализации объектов "точечной" застройки в существующих районах | км | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов "точечной" застройки в существующих районах | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 3760,72 | 3187,05 | 2372,03 | 154,13 | 660,89 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 637,42 | 474,41 | 30,83 | 132,18 |
| 2.2.4. | Строительство КНС с сетями по ул. Нижняя пос. Альгешево | км | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения жилых домов индивидуальной застройки по ул. Нижняя и прилегающих к ней улиц | 0,9 | 0,9 |  |  | 5285,02 | 4478,83 | 4460,61 | 18,22 | 0,00 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 895,76 | 892,12 | 3,64 | 0,00 |
| 2.2.5. | Реконструкция (увеличение диаметра) напорных трубопроводов КНС "Главная" | км | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов; 2 МКР "Грязевская стрелка", МКР 1Б центральной части, МКР "Благовещенский", 4МКР центральной части, МКР "Сугутка", 3-й МКР Центра "Воскресенский" и объектов по ул. Ярославской, пр. Ленина, ул. Афанасьева | 0,7 |  | 0,3 | 0,4 | 21103,64 | 17884,44 | 0,00 | 7865,07 | 10019,37 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3576,88 | 0,00 | 1573,01 | 2003,87 |
| 2.2.6. | Строительство канализационных сетей в районах индивидуальной застройки | км | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся и существующих объектов | 0,13 | 0,13 |  |  | 206,50 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по строительству и модернизации систем водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  | 34163,76 | 28952,33 | 9863,89 | 8408,18 | 10680,26 |
| в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5790,46 | 1972,78 | 1681,64 | 2136,05 |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  | 34163,76 | 28952,33 | 9863,89 | 8408,18 | 10680,26 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль) |  |  |  |  |  |  |  | 34163,76 | 28952,33 | 9863,89 | 8408,18 | 10680,26 |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  | 53616,56 | 45437,76 | 13298,32 | 14918,66 | 17220,78 |
| в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9087,55 | 9087,55 | 2659,67 | 2983,73 | 3444,16 |
| Всего финансовых потребностей на реализацию Инвестпрограммы ОАО «Водоканал»: |  |  |  |  |  |  |  | 97428,51 | 82566,53 | 26351,92 | 27067,43 | 29147,18 |
| в т.ч. за счет надбавки к тарифу |  |  |  |  |  |  |  | 43811,95 | 37128,77 | 13053,60 | 12148,77 | 11926,40 |
| в т.ч. за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  | 53616,56 | 45437,76 | 13298,32 | 14918,66 | 17220,78 |
| в том числе: налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 16513,31 | 16513,31 | 5270,39 | 5413,49 | 5829,44 |