| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

22.05.2013  № 1586

О подготовке городских пляжей к купальному сезону 2013 года и создании мест отдыха

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях создания условий для обеспечения населения благоприятными условиями отдыха на природе и городских пляжах в 2013 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Павлов А.Л.) обеспечить:

1.1. подготовку городских пляжей «Центральный», № 1 (в районе ул.Афанасьева), № 2 «Новосельский» и «Левобережный» к началу купального сезона и оборудовать места отдыха в Заволжье и вдоль набережной р. Волга согласно приложению;

1.2. открытие городских пляжей с 01.06.2013 с графиком их работы ежедневно с 10-00 до 20-00. Закрытие пляжей – 01.09.2013;

1.3. ремонт всех общественных туалетов на пляжах и их содержание в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;

1.4. финансирование работ по обустройству и содержанию мест отдыха и городских пляжей в объемах финансирования, выделенных бюджетом города Чебоксары.

2. Контроль за содержанием городских пляжей	    и организованных мест отдыха в надлежащем состоянии возложить на администрацию Московского района (Петров А.Н.), Заволжское территориальное управление (Титова Л.И.).

3. Рекомендовать Автономному  учреждению ЧР дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Учебно-методический центр гражданской защиты» ГКЧС Чувашии  (Петров В.П.) своевременно организовать обучение матросов-спасателей для работы в зоне действия пляжей согласно нормативным требованиям.

4. Рекомендовать ФГУ «Центр ГИМС МЧС России по ЧР — Чувашия (Сеткин Ю.Б.) обеспечить безопасность движения маломерных судов в границах территорий городских пляжей.

5. Начальнику управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства (Солдатова Ф.И.) организовать вблизи территории городских пляжей мелкорозничную торговлю и оказание услуг по прокату спортивного инвентаря, надувных матрасов и другого оборудования.

6. Рекомендовать управлению МВД РФ по городу Чебоксары (Жуковец В.И.) организовать полицейские посты и круглосуточное патрулирование сотрудниками отдельного батальона ППСП УМВД России по г. Чебоксары на городских пляжах и местах отдыха населения.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ  Александрова Г.Г.

#### Глава администрации

#### города Чебоксары                                                                         А.О. Ладыков

# Приложение

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 22.05.2013 № 1586

Мероприятия

по подготовке к купальному сезону 2013 года городских пляжей: «Центральный», № 1 (в районе ул. Афанасьева), № 2 «Новосельский», «Левобережный» и оборудованию мест отдыха вдоль берега р. Волга

| № п/п | # Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудовать места отдыха на правом и левом берегу р. Волга с установкой урн и контейнеров для сбора мусора | май | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» | ОАО «Инженерная защита» |
|  | Очистить прибрежную зону от мусора и топляков в местах отдыха горожан | до 23 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Организовать завоз и разравнивание речного песка на пляжах | до 24 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Провести водолазное обследование и очистку дна акватории пляжей, организацией, имеющей соответствующую лицензию | до 24 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Установить предупреждающие знаки безопасности поведения на воде «Купание запрещено» за границами пляжей | до 24 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Провести ремонт системы водоснабжения и заключить договор с ОАО «Водоканал» на получение питьевой воды | до 24 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Укомплектовать пляжи штатом спасателей, медицинским персоналом, уборщиками, охраной | до 24 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Провести обучение матросов – спасателей на курсах | до 24 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Обеспечить пляжи необходимым инвентарем, набором спасательных средств (круги, лодки, спасательные жилеты, конец «Александрова» и т.п.) и медикаментами, щитами наглядной агитационной информации, знаками безопасности на воде в требуемом объеме | до 24 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Выполнить профилактический (частично косметический) ремонт бытовых вагонов спасательных постов, медперсонала и уборщиков территорий | до 24 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Обеспечить пляжи необходимыми должностными инструкциями, служебной и технической документацией (должностные инструкции, журналы дежурства, учета несчастных случаев, приказы о назначении ответственных по содержанию пляжей и т.д.) | до 27 мая | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» | ОАО «Инженерная защита» |
|  | Обеспечить спасательные посты мобильной связью | на весь период | «-» | «-» |
|  | Приобрести и установить громкую связь для оповещения отдыхающих | до 27 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Установить буи в зоне купания и ограждения детской зоны купания | до 27 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Дополнительно приобрести и установить 4 блок-бытовки для размещения медицинского персонала и пункта полиции | до 28 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Провести лабораторные исследования речного песка, качества воды акватории пляжей, в соответствии с санитарными правилами и нормами, для получения положительного заключения в Управлении Роспотребнадзора по ЧР | до 28 мая и весь период | ## «-» | ## «-» |
|  | Разработать и согласовать с Управлением Роспотребнадзора по ЧР программу контроля в соответствии с требованиями по «Организации и проведении производственного контроля над соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» | 27 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Провести ремонт, установку, окраску пляжного оборудования, туалетов и малых архитектурных форм (МАФ): скамеек, раздевальных кабин, беседок, теневых навесов, буев, урн, контейнеров для мусора и т.п. | до 27 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Проводить разъяснительную работу среди отдыхающих о правилах поведения на воде | весь период | ## «-» | ## «-» |
|  | Обеспечить электроснабжение пляжей с подключением спасательных, медицинских постов | до 27 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Проводить уборку водорослей в местах купания по мере накопления | весь период | ## «-» | ## «-» |
|  | Создать предварительную рабочую комиссию по обследованию и вводу в эксплуатацию пляжей с участием представителей Чебоксарского отделения Центра ГИМС и поисково-спасательной службы МЧС РФ по ЧР, Управления Роспотребнадзора по ЧР, Управления ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары, администрации Московского района г.Чебоксары, Отдела полиции №4 УВД по г.Чебоксары, МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» | 28 мая | ## «-» | ## «-» |
|  | Оформить акт комиссионного обследования по вводу в эксплуатацию пляжей, подписанный представителями Чебоксарского отделения Центра ГИМС и поисково-спасательной службы МЧС РФ по ЧР, Управления Роспотребнадзора по ЧР, Управления ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары, администрации Московского района г.Чебоксары, Отдела полиции №4 УВД по г.Чебоксары, МБУ «Управление ЖКХ благоустройства» | до 31 мая | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» | ОАО «Инженерная защита» |
|  | Нести ответственность за сохранность имущества. В случае кражи или порчи имущества своевременно (в течение суток со дня обнаружения) информировать правоохранительные органы с составлением соответствующих актов | весь период | ## «-» | ## «-» |
|  | Организовать завоз бутылированной питьевой воды на пляж «Левобережный» (не менее 100 литров) | 31 мая и на весь период | ## «-» | ## «-» |
|  | Организовать камеры хранения личных вещей отдыхающих, пунктов проката плавсредств и спортинвентаря | май и весь период |  | Управление по развитию потреби-тельского рынка и предприниматель-ства администрации города |

________________________________________________