| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

20.01.2015  № 180

# О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1789 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2013 № 1238», от 23.12.2014 № 1786 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы»  и «Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | К 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2483,51 тыс.кв.м; - увеличение площади автомобильных дорог после реконструкции на 105,64 тыс.кв.м; - увеличение площади мостов, путепроводов на 2,13 тыс.кв.м; - количество отремонтированных дворовых территорий увеличится на 844 шт.; - количество отремонтированных проездов увеличится на 307 шт.; - снижение числа погибших в ДТП на 11 чел.; - снижение количества ДТП с пострадавшими на 175 ед.; - снижение количества ДТП с участием детей на 22 ед.; - снижение количества ДТП по вине пешеходов на 30 ед. |
| --- | --- |
| Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составляет 14 821 879,5 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 1 370 716,90 тыс. руб.; в 2015 году – 739 168,50 тыс. руб.; в 2016 году – 707 947,40 тыс. руб.; в 2017 году – 669 947,40 тыс. руб.; в 2018 году – 4 091 189,00 тыс. руб.; в 2019 году – 3 603 591,70 тыс. руб.; в 2020 году – 3 639 318,60 тыс. руб. из них средства: федерального бюджета – 450 000 тыс.руб., в том числе: в 2018 году - 450 000,00 тыс.руб. республиканского бюджета – 7 595 251,1 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 446 904,80 тыс. руб.; в 2018 году – 2 405 346,30 тыс.руб.; в 2019 году – 2 367 000,00 тыс.руб.; в 2020 году – 2 376 000,00 тысруб. местного бюджета города Чебоксары – 6 743 817,90 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 916 986,00 тыс. руб.; в 2015 году – 733 272,70 тыс. руб.; в 2016 году – 704 147,40 тыс. руб.; в 2017 году – 666 147,40 тыс. руб.; в 2018 году – 1 231 860,30 тыс. руб.; в 2019 году – 1 232 426,10 тыс. руб.; в 2020 году – 1 258 978,00 тыс. руб. внебюджетных источников – 32 810,50 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 6 826,10 тыс. руб.; в 2015 году – 5 895,80 тыс. руб.; в 2016 году – 3 800,00 тыс. руб.; в 2017 году – 3 800,00 тыс. руб.; в 2018 году – 3 982,40 тыс. руб.; в 2019 году – 4 165,60 тыс. руб.; в 2020 году – 4 340,60 тыс. руб. В ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников. |

1.2. Абзац третий раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 14 821 879,50 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 370 716,90 тыс. руб.;

в 2015 году – 739 168,50 тыс. руб.;

в 2016 году – 707 947,40 тыс. руб.;

в 2017 году – 669 947,40 тыс. руб.;

в 2018 году – 4 091 189,00 тыс. руб.;

в 2019 году – 3 603 591,70 тыс. руб.;

в 2020 году – 3 639 318,60 тыс. руб.».

1.3. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 3 к муниципальной программе:

1.4.1. В паспорте Подпрограммы позиции «Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение», «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:

| Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение | К 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит: - площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2483,51 тыс.кв.м; - увеличение площади автомобильных дорог после реконструкции на 105,64 тыс.кв.м; - увеличение площади мостов, путепроводов на 2,13 тыс.кв.м; - количество отремонтированных дворовых территорий увеличится на 844 шт.; - количество отремонтированных проездов увеличится на 307 шт. |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составляет - 14453981,50 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 1 309 041,90 тыс. руб., в 2015 году - 685 703,50 тыс. руб., в 2016 году - 661 303,70 тыс. руб., в 2017 году - 623 303,70 тыс. руб., в 2018 году - 4 040 335,70 тыс. руб., в 2019 году - 3 550 399,10 тыс. руб., в 2020 году - 3 583 893,90 тыс. руб. из них средства: федерального бюджета – 450 000 тыс.руб., в том числе: в 2018 году – 450 000,0 тыс.руб.; республиканского бюджета – 7 595 251,10 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 446 904,80 тыс. руб.; в 2018 году – 2 405 346,30 тыс.руб.; в 2019 году – 2 367 000,00 тыс.руб.; в 2020 году – 2 376 000,00 тыс.руб. городского бюджета - 6 375 919,90 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 855 311,00 тыс. руб., в 2015 году - 679 807,70 тыс. руб., в 2016 году - 657 503,70 тыс. руб., в 2017 году - 619 503,70 тыс. руб., в 2018 году - 1 181 007,00 тыс. руб., в 2019 году - 1 179 233,50 тыс. руб., в 2020 году - 1 203 553,30 тыс. руб. внебюджетные источники — 32 810,50 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 6 826,10 тыс. руб., в 2015 году - 5 895,80 тыс. руб., в 2016 году - 3 800,00 тыс. руб., в 2017 году - 3 800,00 тыс. руб., в 2018 году - 3 982,40 тыс. руб., в 2019 году - 4 165,60 тыс. руб., в 2020 году - 4 340,60 тыс. руб. В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджетов и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период. |

1.4.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составит 14 453 981,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 450 000,00 тыс.руб.;

- республиканского бюджета – 7 595 251,10 тыс. рублей;

- городского бюджета – 6 375 919,90 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 32 810,50 тыс. рублей.».

1.4.3. Приложения 1, 2 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении 4 к муниципальной программе:

1.5.1. В паспорте Подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации | Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составляет - 58 689,20 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 19 300,0 тыс. руб., в 2015 году - 6 250,0 тыс. руб., в 2016 году - 6 268,7 тыс. руб., в 2017 году - 6 268,7 тыс. руб., в 2018 году - 6 569,6 тыс. руб., в 2019 году - 6 871,8 тыс. руб., в 2020 году - 7 160,4 тыс. руб. В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период. |
| --- | --- |

1.5.2. Раздел 2 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составит за счет средств бюджета города 58 689,20 тыс. рублей.».

1.5.3. Приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении 5 к Муниципальной программе:

1.6.1. В паспорте Подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета планируется выполнять в объемах и на условиях, предусмотренных федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". Финансирование мероприятий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики планируется выполнять в объемах и на условиях, предусмотренных республиканской целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике в 2013-2020 годах". Объем финансирования за счет средств бюджета города Чебоксары для реализации Подпрограммы составляет 309 208,80 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году: 42 375,0 тыс. рублей; в 2015 году: 47 215,0 тыс. рублей; в 2016 году: 40 375,0 тыс. рублей.; в 2017 году: 40 375,0 тыс. рублей.; в 2018 году: 44 283,7 тыс. рублей.; в 2019 году: 46 320,8 тыс. рублей.; в 2020 году: 48 264,3 тыс. рублей. В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары. |
| --- | --- |

1.6.2. Абзац второй раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 309 208,80 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году: 42 375,0 тыс. руб.;

в 2015 году: 47 215,0 тыс. руб.;

в 2016 году: 40 375,0 тыс. руб.;

в 2017 году: 40 375,0 тыс. руб.;

в 2018 году: 44 283,7 тыс. руб.;

в 2019 году: 46 320,8 тыс. руб.;

в 2020 году: 48 264,3 тыс. руб.».

1.6.3. Приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.6.4. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к приложению Подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложениям 7, 8, 9, 10, 11  к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ                   Г.Г. Александрова и заместителя главы администрации города Чебоксары  по вопросам архитектуры и градостроительства А.Л. Павлова.

| Глава администрации города Чебоксары | А.О. Ладыков |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 20.01.2015 № 180

Приложение 1

к муниципальной программе города Чебоксары

«Развитие транспортной системы города Чебоксары»   на 2014-2020 годы

- СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ» НА 2014-2020 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| Наименование объектов | Ед. изм. | 2011 г. факт | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. прогноз | 2015 г. прогноз | 2016 г. прогноз | 2017 г. прогноз | 2018 г. прогноз | 2019 г. прогноз | 2020 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Городские дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - с усовершенствованным покрытием | тыс.м² | 2332,56 | 2373,37 | 2377,87 | 2398,01 | 2448,00 | 2449,81 | 2457,26 | 2469,39 | 2478,26 | 2483,51 |
| - дороги частного сектора | тыс.м² | 675,3 | 687,05 | 690,65 | 836,11 | 838,46 | 838,46 | 838,46 | 838,46 | 838,46 | 838,46 |
| 2. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - центральной части | тыс.м² | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 |
| - вдоль магистральных дорог | тыс.м² | 301,397 | 301,397 | 304,74 | 317,6 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 |
| 3. Мосты, путепроводы | тыс.м² | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 |
| 4. Подземные переходы | тыс.м² | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 5. Остановочные павильоны | шт. | 353 | 353 | 355 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| 6. Ливневая канализация | км | 124630 | 133041 | 134295 | 136012 | 141411 | 141411 | 141411 | 141411 | 141411 | 141411 |
| 7. Ремонт дворовых территорий | тыс.м2 | 373,2 | 73,3 | 85,3 | 76,8 | 69,4 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| 8. Ремонт проездов к дворовым территориям | шт. | 123 | 54 | 41 | 37 | 65 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 9. Число погибших в ДТП | Чел. | 38 | 38 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 10. Количество ДТП с пострадавшими | Ед. | 734 | 887 | 843 | 798 | 748 | 708 | 698 | 688 | 678 | 668 |
| 11. ДТП с участием детей | Ед. | 98 | 114 | 98 | 92 | 86 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 |
| 12. ДТП по вине пешеходов | Ед. | 154 | 168 | 160 | 151 | 143 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 |

_____________________________________________________________

Приложение 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 20.01.2015 № 180

Приложение 2

к муниципальной программе города Чебоксары

«Развитие транспортной системы города

Чебоксары» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной квалификации |  |  |  | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Группы (группа и подгруппа) видов расходов | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы города Чебоксары" на 2014-2020 годы | Федеральный бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 446 904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405 346,30 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 916 986,00 | 733 272,70 | 704 147,40 | 666 147,40 | 1 231 860,30 | 1 232 426,10 | 1 258 978,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 6 826,10 | 5 895,80 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 982,40 | 4 165,60 | 4 340,60 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1 370 716,90 | 739 168,50 | 707 947,40 | 669 947,40 | 4 091 189,00 | 3 603 591,70 | 3 639 318,60 |
| Подпрограмма 1 | «Автомобильные дороги» | Федеральный бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 446 904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405 346,30 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 855 311,00 | 679 807,70 | 657 503,70 | 619 503,70 | 1 181 007,00 | 1 179 233,50 | 1 203 553,30 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 6 826,10 | 5 895,80 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 982,40 | 4 165,60 | 4 340,60 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1 309 041,90 | 685 703,50 | 661 303,70 | 623 303,70 | 4 040 335,70 | 3 550 399,10 | 3 583 893,90 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 579 137,90 | 494 622,00 | 477 048,90 | 477 048,90 | 499 563,20 | 522 175,20 | 543 770,60 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 6 826,10 | 5 895,80 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 982,40 | 4 165,60 | 4 340,60 |
| Мероприятие 1.1.1 | Ремонт дорог частного сектора | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тротуаров | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 15 000,00 | 18 000,00 | 2 000,00 | 2 096,00 | 2 196,60 | 2 297,70 | 2 394,20 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство корыта и основания(подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня, поребриков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 611 | 551 732,90 | 468 622,00 | 467 048,90 | 466 952,90 | 489 366,60 | 511 877,50 | 533 376,40 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 6 826,10 | 5 895,80 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 982,40 | 4 165,60 | 4 340,60 |
|  | Текущее содержание и ремонт дорог, тротуаров, подходов и остановочных площадок в зимнее время, межсезонье и летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт малых архитектурных форм, расположенных на остановочных площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание снежных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущее содержание, ремонт и частичная замена ограждений 1 и II группы на мостах, на участках высокой насыпи и в районе ж/д переездов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мытье колесоотбоев, перил, ограждений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -замена бортовых камней, ликвидация выбоин, ямочный ремонт и ремонт городских дорог, профилировка обочин, срезка верхнего слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования (ликвидация неровностей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заполнение водой противопожарных емкостей, расположенных в частном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт подземных переходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт мостов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и покраска колесоотбоев и перильных ограждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт дорог в Заволжье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4 | Оформление кадастровых паспортов на земельные участки под дорогами, составление технических паспортов и планов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 4 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Ю012 | 600 | 37 408,60 | 37 342,80 | 37 454,80 | 37 454,80 | 39 252,60 | 41 058,30 | 42 782,70 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 0409 | Ч21Д012 | 600 | 30 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и ремонт ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года №87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики» ( выполнение работ согласно сводного сметного расчета). | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | 227764,50 | 137 842,90 | 143 000,00 | 105 000,00 | 642 191,20 | 616 000,00 | 617 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 416 313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405 346,30 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.1 | Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос в г. Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 210,00 | 1 000,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: Пересчет сметной стоимости | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2 | Реконструкция автодороги пр. И.Яковлева на участке от Привокзальной площади до кольца пр.9-й Пятилетки со строительством подземного пешеходного перехода в районе "МТВ-центра" г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 67 269,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 380 253,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочей документации | городской бюджет |  |  |  |  |  | 6 494,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Технадзор при переносе газопровода | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 397,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | технологическое присоединение энергопринимающих устройств (подземный переход) | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 339,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3 | Реконструкция ул.Б.Хмельницкого от кольцевой развязки на заливе до пересечения с пр. Айги г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 6 780,20 | 5 100,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.4 | Строительство пр.Айги и двухуровневой транспортной развязки пр. Айги-ул. Фучика (в районе Сугутского моста) г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 12 188,90 | 44 900,00 | 45 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 0409 | Ч21И002 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 12 121,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 67,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замеры фоновых значений | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 8 735,80 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.5 | Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 0 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корректировка рабочего проекта |  |  |  |  |  |  | 0 | 955,30 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.6 | Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары. III -этап от ул.Текстильщиков до Калининского моста. (Мероприятия по снижению шума в жилых домах). | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.7 | Работы по наружному освещению и иллюминации, светофорным объектам на объекте «Жилой район» в Чувашской Республике. Строительство автодороги 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.8 | Строительство велодорожки и тротуара от Президентского бульвара, д. 10 до набережной Чебоксарского залива г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 5 915,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  | 215,20 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.9. | Строительство путепровода по ул.Ю.Фучика на пересечении с ул.Б.Хмельницкого | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.10. | Строительство участка дороги по проезду Соляное г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 859,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: проектные и изыскательские работы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 624,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 26,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 208,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Пристанционная и железнодорожного переезда по Базовому проезду в г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 29 281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 681,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | авторский надзор | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 25,70 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.12 | Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроительным проездом г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 2 010,10 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 0409 | Ч21И002 | 400 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 10,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 2 303,30 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.13 | Строительство третьего транспортного полукольца от ул.Университетская-ул.Б.Хмельницкого до пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 2 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 110 000,00 | 263 000,00 | 264 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 000,00 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
| Мероприятие 1.3.14. | Реконструкция железнодорожного переезда по Базовому проезду | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 0409 | Ч21И002 | 400 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 1 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.15. | Строительство велодорожек в центре города Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 696,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 696,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.16. | Вынос линейно-кабельных сооружений связи ОАО "Ростелеком" на участке от ул.Пристанционная до путепровода по пр.И.Яковлева | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 7 097,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.17. | Реконструкция автомобильной дороги Базового проезда на участке от кольца на Президентском бульваре до пересечения с ул.Пристанционная г.Чебоксары (2-й пусковой комплекс) (кадастровые работы в отношении земельного участка) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.18. | Строительство автодороги по Лапсарскому проезду г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 1 146,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 77,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 429,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.19. | Реконструкция ул.Ярославская города Чебоксары (проектные и изыскательские работы) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 188,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 930,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.20. | Реконструкция ул.Энгельса | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 192,50 |  | 5000,0 | 2 000,00 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 192,50 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.21. | Реконструкция пр.Московский от Московского моста до ул.Афанасьева | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 500,00 |  |  |  | 47 260,70 |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 346,30 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.22. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Композиторов Воробьевых в г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 56 932,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 0409 | Ч21И002 | 400 | 34 059,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка рабочего проекта | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 2 075,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | технадзор по переустройству газопровода | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 119,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | авторский надзор | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 149,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.23. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленина-ул.Гагарина) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 10 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.24. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Ленинского Комсомола - Эгерский бульвар (в сторону магазина "Звездный") | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 6 031,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.25. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары по ул.Гагарина (участок "ООТ-ТД "Центральный") | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 7 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 44,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.26. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (Эгерский бульвар - пр.Мира) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 5 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.27. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Николаева - ул.Чапаева) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 028,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.28. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Хузангая - пр.9-ой Пятилетки) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 16,50 | 3 626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы в отношении земельного участка |  |  |  |  |  |  | 16,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  | 46,60 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.29. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (разработка проектной и рабочей документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 84,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.30. | Экспертиза проектов в ФГУ "Главгосэкспертиза" г.Казань | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 438,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.31. | Проектные работы | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Мероприятие 1.3.32. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.М.Горького-ул.Эльгера) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 | 100,00 | 9 806,60 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.33. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (Эгерский бульвар-Мясокомбинатский проезд) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 | 100,00 | 1 510,10 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.34. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Николаева - пр.Ленина) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.35. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.К.Воробьевых - ул.Ярославская) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.36. | Строительство транспортной развязки по Марпосадскому шоссе | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Приобретение техники для муниципальных нужд по ремонту дорог города | Городской бюджет | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 966 | 0409 | Ч217033 | 240 | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Пассажирский транспорт" | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки | 932 | 0408 | Ч227005 | 800 | 19 300,00 | 6 250,00 | 6 268,70 | 6 268,70 | 6 569,60 | 6 871,80 | 7 160,40 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Возмещение части затрат автотранспортных организаций, осуществляющих перевозку пассажиров | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки | 932 | 0408 | Ч227005 | 800 | 11 000,00 | 6 250,00 | 6 268,70 | 6 268,70 | 6 569,60 | 6 871,80 | 7 160,40 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Возмещение части затрат государтсвенных (муниципальных)организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, на приобретение автотранспортных средств | Городской бюджет | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе, МУП "Чебоксарское троллейбусное управление". | 966 | 0408 | Ч226048 | 200 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения" | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | 42 375,00 | 47 215,00 | 40 375,00 | 40 375,00 | 44 283,70 | 46 320,80 | 48 264,30 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприяти 3.1. | Реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 0409 | Ч231003 | 600 | 1 509,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприяти 3.2. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного хозяйства | Городской бюджет | Администрация города Чебоксары, Администрация Московского района, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  |  |  |  | 38 559,20 | 37 220,00 | 37 220,00 | 37 220,00 | 40 878,90 | 42 759,30 | 44 553,30 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.1. | Строительство (установка) дорожных знаков | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 0409 | Ч23Ю013 | 600 | 1 587,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 932 | 0409 | Ч237043 | 600 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 4 283,40 | 4 480,40 | 4 668,60 |
| Мероприятие 3.2.2. | Строительство (установка) новых светофорных объектов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 0409 | Ч23Ю013 | 600 | 2 234,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 932 | 0409 | Ч237043 | 600 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 196,60 | 2 297,70 | 2 394,20 |
| Мероприятие 3.2.3. | Капитальный ремонт (реконструкция) светофорных объектов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 0409 | Ч23Ю013 | 600 | 5 763,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 932 | 0409 | Ч237043 | 600 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 612,90 | 4 825,10 | 5 025,70 |
| Мероприятие 3.2.4. | Модернизация технических средств организации дорожного движения, организация автоматизированной системы управления движением (АСУД) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 0409 | Ч23Ю013 | 600 | 13 334,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 932 | 0409 | Ч237043 | 600 | 0,00 | 17 720,00 | 17 720,00 | 17 720,00 | 19 549,80 | 20 449,10 | 21 308,00 |
| Мероприятие 3.2.5. | Приобретение специализированной техники и оборудования для строительства, содержания, модернизации и ремонта технических средств организации дорожного движения | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 0409 | Ч23Ю013 | 600 | 15 219,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 932 | 0409 | Ч237043 | 600 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 236,20 | 10 707,00 | 11 156,80 |
| Мероприятие 3.2.6. | Приобретение измерителя текущих значений времени с видеофиксацией со станцией "Паркон" | Городской бюджет | Администрация Московского района; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 906 | 0409 | Ч23Ю013 | 200 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 0409 | Ч23Ю017 | 600 | 2 306,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 932 | 0409 | Ч237044 | 600 | 0,00 | 3 155,00 | 3 155,00 | 3 155,00 | 3 404,80 | 3 561,50 | 3 711,00 |
| Мероприятие 3.3.1. | Обустройство дополнительного искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 0409 | Ч23Ю017 | 600 | 568,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 932 | 0409 | Ч237044 | 600 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 257,60 | 1 315,50 | 1 370,70 |
| Мероприятие 3.3.2. | Строительство дополнительных ограждений, ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть дорог | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 0409 | Ч23Ю017 | 600 | 1 737,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 932 | 0409 | Ч237044 | 600 | 0,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 2 147,20 | 2 246,00 | 2 340,30 |
| Основное мероприя-тие 3.3. | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил | Городской бюджет | МБУ «Чебоксары-Телеком» | 903 | 0409 | Ч231002 | 600 | - | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Администрация Калининского района | 904 | 0409 | Ч231002 | 200 | - | 420,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Администрация Ленинского района | 905 | 0409 | Ч231002 | 200 | - | 420,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

______________________________________________________________

Приложение 3

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 20.01.2015 № 180

Приложение 1

к Подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие  транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

| Наименование объектов | Ед. изм. | 2011 г. факт | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. прогноз | 2015 г. прогноз | 2016 г. прогноз | 2017 г. прогноз | 2018 г. прогноз | 2019 г. прогноз | 2020 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Городские дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - с усовершенствованным покрытием | тыс.м² | 2332,56 | 2373,37 | 2377,87 | 2398,01 | 2448,00 | 2449,81 | 2457,26 | 2469,39 | 2478,26 | 2483,51 |
| - дороги частного сектора | тыс.м² | 675,3 | 687,05 | 690,65 | 836,11 | 838,46 | 838,46 | 838,46 | 838,46 | 838,46 | 838,46 |
| 2. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - центральной части | тыс.м² | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 |
| - вдоль магистральных дорог | тыс.м² | 301,397 | 301,397 | 304,74 | 317,6 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 |
| 3. Мосты, путепроводы | тыс.м² | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 |
| 4. Подземные переходы | тыс.м² | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 5. Остановочные павильоны | шт. | 353 | 353 | 355 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| 6. Ливневая канализация | км | 124630 | 133041 | 134295 | 136012 | 141411 | 141411 | 141411 | 141411 | 141411 | 141411 |
| 7. Ремонт дворовых территорий | тыс.м2 | 373,2 | 73,3 | 85,3 | 76,8 | 69,4 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| 8. Ремонт проездов к дворовым территориям | шт. | 123 | 54 | 41 | 37 | 65 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

__________________________________________

Приложение 4

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 20.01.2015 № 180

Приложение 2

к Подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной  программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной квалификации |  |  |  | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Группы (группа и подгруппа) видов расходов | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 1 | «Автомобильные дороги» | Федеральный бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 446 904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405 346,30 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 855 311,00 | 679 807,70 | 657 503,70 | 619 503,70 | 1 181 007,00 | 1 179 233,50 | 1 203 553,30 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 6 826,10 | 5 895,80 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 982,40 | 4 165,60 | 4 340,60 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1 309 041,90 | 685 703,50 | 661 303,70 | 623 303,70 | 4 040 335,70 | 3 550 399,10 | 3 583 893,90 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 579 137,90 | 494 622,00 | 477 048,90 | 477 048,90 | 499 563,20 | 522 175,20 | 543 770,60 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 6 826,10 | 5 895,80 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 982,40 | 4 165,60 | 4 340,60 |
| Мероприятие 1.1.1 | Ремонт дорог частного сектора | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тротуаров | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 15 000,00 | 18 000,00 | 2 000,00 | 2 096,00 | 2 196,60 | 2 297,70 | 2 394,20 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство корыта и основания(подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня, поребриков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 611 | 551 732,90 | 468 622,00 | 467 048,90 | 466 952,90 | 489 366,60 | 511 877,50 | 533 376,40 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 6 826,10 | 5 895,80 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 982,40 | 4 165,60 | 4 340,60 |
|  | Текущее содержание и ремонт дорог, тротуаров, подходов и остановочных площадок в зимнее время, межсезонье и летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт малых архитектурных форм, расположенных на остановочных площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание снежных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущее содержание, ремонт и частичная замена ограждений 1 и II группы на мостах, на участках высокой насыпи и в районе ж/д переездов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мытье колесоотбоев, перил, ограждений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -замена бортовых камней, ликвидация выбоин, ямочный ремонт и ремонт городских дорог, профилировка обочин, срезка верхнего слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования (ликвидация неровностей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заполнение водой противопожарных емкостей, расположенных в частном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт подземных переходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт мостов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и покраска колесоотбоев и перильных ограждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт дорог в Заволжье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4 | Оформление кадастровых паспортов на земельные участки под дорогами, составление технических паспортов и планов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 4 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Ю012 | 600 | 37 408,60 | 37 342,80 | 37 454,80 | 37 454,80 | 39 252,60 | 41 058,30 | 42 782,70 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 0409 | Ч21Д012 | 600 | 30 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и ремонт ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года №87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики» ( выполнение работ согласно сводного сметного расчета). | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | 227 764,50 | 137 842,90 | 143 000,00 | 105 000,00 | 642 191,20 | 616 000,00 | 617 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 416 313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405 346,30 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.1 | Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос в г. Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 210,00 | 1 000,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: Пересчет сметной стоимости | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2 | Реконструкция автодороги пр. И.Яковлева на участке от Привокзальной площади до кольца пр.9-й Пятилетки со строительством подземного пешеходного перехода в районе "МТВ-центра" г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 67 269,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 380 253,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочей документации | городской бюджет |  |  |  |  |  | 6 494,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Технадзор при переносе газопровода | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 397,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | технологическое присоединение энергопринимающих устройств (подземный переход) | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 339,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3 | Реконструкция ул.Б.Хмельницкого от кольцевой развязки на заливе до пересечения с пр. Айги г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 6 780,20 | 5 100,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.4 | Строительство пр.Айги и двухуровневой транспортной развязки пр. Айги-ул. Фучика (в районе Сугутского моста) г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 12 188,90 | 44 900,00 | 45 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 0409 | Ч21И002 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 12 121,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 67,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замеры фоновых значений | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 8 735,80 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.5 | Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 0 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корректировка рабочего проекта |  |  |  |  |  |  | 0 | 955,30 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.6 | Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары. III -этап от ул.Текстильщиков до Калининского моста. (Мероприятия по снижению шума в жилых домах). | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.7 | Работы по наружному освещению и иллюминации, светофорным объектам на объекте «Жилой район» в Чувашской Республике. Строительство автодороги 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.8 | Строительство велодорожки и тротуара от Президентского бульвара, д. 10 до набережной Чебоксарского залива г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 5 915,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  | 215,20 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.9. | Строительство путепровода по ул.Ю.Фучика на пересечении с ул.Б.Хмельницкого | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.10. | Строительство участка дороги по проезду Соляное г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 859,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: проектные и изыскательские работы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 624,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 26,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 208,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Пристанционная и железнодорожного переезда по Базовому проезду в г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 29 281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 681,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | авторский надзор | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 25,70 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.12 | Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроительным проездом г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 2 010,10 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 0409 | Ч21И002 | 400 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 10,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 2 303,30 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.13 | Строительство третьего транспортного полукольца от ул.Университетская-ул.Б.Хмельницкого до пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 2 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 110 000,00 | 263 000,00 | 264 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 000,00 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
| Мероприятие 1.3.14. | Реконструкция железнодорожного переезда по Базовому проезду | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 0409 | Ч21И002 | 400 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 1 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.15. | Строительство велодорожек в центре города Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 696,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 696,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.16. | Вынос линейно-кабельных сооружений связи ОАО "Ростелеком" на участке от ул.Пристанционная до путепровода по пр.И.Яковлева | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 7 097,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.17. | Реконструкция автомобильной дороги Базового проезда на участке от кольца на Президентском бульваре до пересечения с ул.Пристанционная г.Чебоксары (2-й пусковой комплекс) (кадастровые работы в отношении земельного участка) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.18. | Строительство автодороги по Лапсарскому проезду г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 1 146,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 77,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 429,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.19. | Реконструкция ул.Ярославская города Чебоксары (проектные и изыскательские работы) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 188,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 930,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.20. | Реконструкция ул.Энгельса | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 192,50 |  | 5000,0 | 2 000,00 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 192,50 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.21. | Реконструкция пр.Московский от Московского моста до ул.Афанасьева | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 500,00 |  |  |  | 47 260,70 |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 346,30 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.22. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Композиторов Воробьевых в г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 56 932,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 0409 | Ч21И002 | 400 | 34 059,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка рабочего проекта | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 2 075,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | технадзор по переустройству газопровода | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 119,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | авторский надзор | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 149,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.23. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленина-ул.Гагарина) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 10 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.24. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Ленинского Комсомола - Эгерский бульвар (в сторону магазина "Звездный") | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 6 031,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.25. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары по ул.Гагарина (участок "ООТ-ТД "Центральный") | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 7 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 44,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.26. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (Эгерский бульвар - пр.Мира) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 5 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.27. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Николаева - ул.Чапаева) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 028,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.28. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Хузангая - пр.9-ой Пятилетки) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 16,50 | 3 626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы в отношении земельного участка |  |  |  |  |  |  | 16,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  | 46,60 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.29. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (разработка проектной и рабочей документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 84,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.30. | Экспертиза проектов в ФГУ "Главгосэкспертиза" г.Казань | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 438,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.31. | Проектные работы | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Мероприятие 1.3.32. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.М.Горького-ул.Эльгера) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 | 100,00 | 9 806,60 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.33. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (Эгерский бульвар-Мясокомбинатский проезд) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 | 100,00 | 1 510,10 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.34. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Николаева - пр.Ленина) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.35. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.К.Воробьевых - ул.Ярославская) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.36. | Строительство транспортной развязки по Марпосадскому шоссе | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кадастровые работы |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Приобретение техники для муниципальных нужд по ремонту дорог города | Городской бюджет | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 966 | 0409 | Ч217033 | 240 | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________________________

Приложение 5

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 20.01.2015 № 180

Приложение

к Подпрограмме «Пассажирский транспорт» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной квалификации |  |  |  | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Группы (группа и подгруппа) видов расходов | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 2 | "Пассажирский транспорт" | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки | 932 | 0408 | Ч227005 | 800 | 19 300,00 | 6 250,00 | 6 268,70 | 6 268,70 | 6 569,60 | 6 871,80 | 7 160,40 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Возмещение части затрат автотранспортных организаций, осуществляющих перевозку пассажиров | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки | 932 | 0408 | Ч227005 | 800 | 11 000,00 | 6 250,00 | 6 268,70 | 6 268,70 | 6569,60 | 6871,8 | 7 160,40 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Возмещение части затрат государтсвенных (муниципальных)организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, на приобретение автотранспортных срдств | Городской бюджет | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе, МУП "Чебоксарское троллейбусное управление". | 966 | 0408 | Ч226048 | 200 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________

Приложение 6

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 20.01.2015 № 180

Приложение

к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус |  | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы |  | Код бюджетной квалификации |  |  |  |  |  | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР | Группы (группа и подгруппа) видов расходов | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения" |  |  | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 375,00 | 47 215,00 |  | 40 375,00 |  | 40 375,00 |  | 44 283,70 | 46 320,80 | 48 264,30 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |  |  | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  |  |  | 0409 |  | Ч231003 |  | 600 | 1 509,70 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного хозяйства |  |  | Городской бюджет | Администрация города Чебоксары, Администрация Московского района, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 559,20 | 37 220,00 |  | 37 220,00 |  | 37 220,00 |  | 40 878,90 | 42 759,30 | 44 553,30 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.1. | Строительство (установка) дорожных знаков |  |  | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 |  | 0409 |  | Ч23Ю013 |  | 600 | 1 587,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Городской бюджет |  |  | 932 |  | 0409 |  | Ч237043 |  | 600 | 0,00 | 3 700,00 |  | 3 700,00 |  | 3 700,00 |  | 4 283,40 | 4 480,40 | 4 668,60 |
| Мероприятие 3.2.2. | Строительство (установка) новых светофорных объектов (приложение 1) |  |  | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 |  | 0409 |  | Ч23Ю013 |  | 600 | 2 234,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Городской бюджет |  |  | 932 |  | 0409 |  | Ч237043 |  | 600 | 0,00 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |  | 1 800,00 |  | 2 196,60 | 2 297,70 | 2 394,20 |
| Мероприятие 3.2.3. | Капитальный ремонт (реконструкция) светофорных объектов (приложение 2) |  |  | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 |  | 0409 |  | Ч23Ю013 |  | 600 | 5 763,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Городской бюджет |  |  | 932 |  | 0409 |  | Ч237043 |  | 600 | 0,00 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 4 612,90 | 4 825,10 | 5 025,70 |
| Мероприятие 3.2.4. | Модернизация технических средств организации дорожного движения, организация автоматизированной системы управления движением (АСУД) (приложение 3) |  |  | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 |  | 0409 |  | Ч23Ю013 |  | 600 | 13 334,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Городской бюджет |  |  | 932 |  | 0409 |  | Ч237043 |  | 600 | 0,00 | 17 720,00 |  | 17 720,00 |  | 17 720,00 |  | 19 549,80 | 20 449,10 | 21 308,00 |
| Мероприятие 3.2.5. | Приобретение специализированной техники и оборудования для строительства, содержания, модернизации и ремонта технических средств организации дорожного движения (приложение 4) |  |  | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 |  | 0409 |  | Ч23Ю013 |  | 600 | 15 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Городской бюджет |  |  | 932 |  | 0409 |  | Ч237043 |  | 600 | 0,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 10 236,20 | 10 707,00 | 11 156,80 |
| Мероприятие 3.2.6. | Приобретение измерителя текущих значений времени с видеофиксацией со станцией "Паркон" |  |  | Городской бюджет | Администрация Московского района; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 906 |  | 0409 |  | Ч23Ю013 |  | 200 | 420,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов |  |  | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 |  | 0409 |  | Ч23Ю017 |  | 600 | 2 306,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Городской бюджет |  |  | 932 |  | 0409 |  | Ч237044 |  | 600 | 0,00 | 3 155,00 |  | 3 155,00 |  | 3 155,00 |  | 3 404,80 | 3 561,50 | 3 711,00 |
| Мероприятие 3.3.1. | Обустройство дополнительного искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах |  |  | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 |  | 0409 |  | Ч23Ю017 |  | 600 | 568,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Городской бюджет |  |  | 932 |  | 0409 |  | Ч237044 |  | 600 | 0,00 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  | 1 257,60 | 1 315,50 | 1 370,70 |
| Мероприятие 3.3.2. | Строительство дополнительных ограждений, ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть дорог (приложение 5) |  |  | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 |  | 0409 |  | Ч23Ю017 |  | 600 | 1 737,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Городской бюджет |  |  | 932 |  | 0409 |  | Ч237044 |  | 600 | 0,00 | 1 955,00 |  | 1 955,00 |  | 1 955,00 |  | 2 147,20 | 2 246,00 | 2 340,30 |
| Основное мероприятие 3.3. | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил |  |  | Городской бюджет | МБУ «Чебоксары-Телеком» |  | 903 |  | 0409 |  | Ч231002 |  | 600 | - | 6000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация Калининского района |  | 904 |  | 0409 |  | Ч231002 |  | 200 | - | 420,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |  | 905 |  | 0409 |  | Ч231002 |  | 200 | - | 420,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

___________________________________________________________

Приложение 7

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 20.01.2015 № 180

Приложение 1

к приложению к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

Строительство (установка) новых светофорных объектов

| № п./п. |  |  | Адрес |  | Наименование средства технического регулирования |  | Бюджет г.Чебоксары (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Пешеходный переход ООТ «Грязелечебница», ул. Мичмана Павлова |  | Пешеходный светофор с вызывным устройством |  | 208,48 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 2. |  |  | Перекресток улиц Ярославская - И. Тукташа |  | Светофорный объект |  | 281,48 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 3. |  |  | Пешеходный переход между домами №№ 41,48 по ул. Карла Маркса |  | Пешеходный светофор с вызывным устройством |  | 292,21 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 4. |  |  | Марпосадское шоссе — пр. Тракторостроителей |  | Пешеходный светофор с вызывным устройством |  | 344,13 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 5. |  |  | Марпосадское шоссе — пр. Тракторостроителей |  | Светофорный объект |  | 317,68 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 6. |  |  | ул. Ленинского Комсомола — ул. Хузангая |  | Светофорный объект |  | 322,48 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 7. |  |  | Приобретение оборудования и материалов для строительства СО |  |  |  | 468,44 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2014 год: |  |  |  |  |  |  | 2 234,90 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Перекресток улиц 500-летия города Чебоксары и Урукова |  | Светофорный объект |  |  | 770,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 2. |  | Пешеходный переход ООТ «ОАО «УЖДХ», пр-т Мира |  | Пешеходный светофор с вызывным устройством |  |  | 515,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 3. |  | Пешеходный переход ООТ «Университет», ул.Университетская |  | Пешеходный светофор с вызывным устройством |  |  | 515,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2015 год: |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перекресток улиц Космонавта Николаева А.Г. и Чапаева |  |  |  |  | Светофорный объект | 792,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 2. | Пешеходный переход ул.Пирогова, д.8 |  |  |  |  | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 504,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 3. | Пешеходный переход ООТ «Переулок Ягодный», ул.Б.Хмельницкого |  |  |  |  | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 504,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2016 год: |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |

________________________________________

Приложение 8

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 20.01.2015 № 180

Приложение 2

к приложению к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

Капитальный ремонт (реконструкция) светофорных объектов

| № п/п |  | Наименование | Сумма (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |
| 1. |  | ул. Николаева - 50 Лет Октября | 411,0 |  |
| 2. |  | ул. Гагарина - ул. Чапаева | 369,2 |  |
| 3. |  | пр. Мира - 50 Лет Октября | 305,2 |  |
| 4. |  | пр. Мира - ВДОАМ | 278,5 |  |
| 5. |  | пр. Мира - Калининское ГИБДД | 212,6 |  |
| 6. |  | пр. Мира - Комиссионный магазин | 263,5 |  |
| 7. |  | ул. Николаева - ул. Цивильская | 326,6 |  |
| 8. |  | пр. Тракторостроителей — ост. Баумана | 296,1 |  |
| 9. |  | пр. Тракторостроителей — ост. МНТК (ПВУ) | 275,8 |  |
| 10. |  | пр. Тракторостроителей — Диетстоловая | 271,3 |  |
| 11. |  | ул. Б. Хмельницкого - ср. школа № 9 | 206,0 |  |
| 12. |  | ул. Гражданская - Лит. Мех. завод | 228,6 |  |
| 13. |  | ул. Гражданская - ул. М. Залка | 222,8 |  |
| 14. |  | ул. Гражданская - ул. Чернышевского (ПВУ) | 269,3 |  |
| 15. |  | ул. Гражданская - ул. Чернышевского | 321,9 |  |
| 16. |  | ул. Энтузиастов - ул. М. Залка | 309,3 |  |
| 17. |  | Октябрьское ш. (ПВУ) | 191,0 |  |
| 18. |  | Марпосадское ш. - Соляной проезд | 290,2 |  |
| 19. |  | Вурнарское ш. – 6 км | 714,6 |  |
| Итого за 2014 год: |  |  | 5 763,5 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |
| 1. | пр.Московский -Студгородок |  | 700,00 |  |
| 2. | пр.М.Горького – ул.Талвира |  | 950,00 |  |
| 3. | пр.Ленина-ул.Гагарина |  | 950,00 |  |
| 4. | пр.Ленина-Аптека (ПВУ) |  | 700,00 |  |
| 5. | Президентский бульвар – Дом Правительства |  | 700,00 |  |
| Итого за 2015 год: |  |  | 4000,00 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 1. |  | Ул.Калинина – ул.И.Франко |  | 930,00 |
| 2. |  | Президентский бульвар — ул. Дзержинского |  | 852,00 |
| 3. |  | 30 а/д - Президентский бульвар |  | 838,00 |
| 4. |  | 30 а/д - пер. Бабушкина |  | 690,00 |
| 5. |  | 30 а/д - рынок «Ярмарка» |  | 690,00 |
| Итого за 2016 год: |  |  | 4000,00 |  |

______________________________________________________

Приложение 9

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 20.01.2015 № 180

Приложение 3

к приложению к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

Модернизация технических средств организации дорожного движения, организация автоматизированной системы управления движением (АСУД)

| № п./п. |  | Наименование мероприятия |  | Бюджет г. Чебоксары (тыс. руб.) | Исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка рабочей документации на объект: «Внедрение АСУДД на перекрестках г. Чебоксары» |  | 3 015,00 | МБУ «УЖКХ и Б» |  |  |
| 2. |  | Выполнение работ по внедрению АСУДД на перекрестках г. Чебоксары (I этап) |  | 10 319,4 | МБУ «УЖКХ и Б» |  |  |
| Итого за 2014 год: |  |  |  | 13 334,4 |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение существующих светофорных объектов устройствами для дистанционного мониторинга и регулирования |  |  | 17 720,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |  |  |
| Итого за 2015 год: |  |  |  | 17 720,00 |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Оснащение существующих светофорных объектов устройствами для дистанционного мониторинга и регулирования | 17 720,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |  |  |
| Итого за 2016 год: |  |  |  | 17 720,00 |  |  |  |

____________________________________________________

Приложение 10                                                                к постановлению администрации                            города Чебоксары                                                          от 20.01.2015 № 180

Приложение 4                                                                    к приложению к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

Приобретение специализированной техники и оборудования для строительства, содержания, модернизации и ремонта технических средств организации дорожного движения

| № п/п | Наименование |  |  |  | Кол-во (шт.) | Цена (тыс. рублей) |  | Стоимость (тыс. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автоэвакуатор с ломаной платформой и крано-манипульторной установкой (КМУ) |  |  | 1 |  | 3210,2 |  | 3210,2 | Для перевозки маточного котла и термопластика в мешках, завоза разметочного материала |
| 2. | Автоэвакуатор со сдвижной платформой, грузоподъемностью 2,9 т. |  |  | 1 |  | 1306,6 |  | 1306,6 | Для перевозки Контур 700 ТП и разметочной машины МДР 4 |
| 3. | Разметочная машина для термопластика МДР-4 midiliner |  |  | 1 |  | 3570,0 |  | 3570,0 |  |
| 4. | Лайн Драйвер 6,5 л.с. –самоходная тележка |  |  | 2 |  | 326,6 |  | 653,3 | Дополнительное обору-дование для «Евромикс» |
| 5. | Передвижная лаборатория диагностики ТСОДД |  |  | 1 |  | 2736,2 |  | 2736,3 | Для устройства и диагностики ТСОДД |
| 6. | Демаркировщик (агрегат высокого давления ВСМ Б3 рабочее давление Р=500 бар, рабочая среда вода) |  |  | 1 |  | 366,9 |  | 367,0 |  |
| 7. | Материал для нанесения дорожной разметки (краска, светоотражающие шарики, растворитель) |  |  | кг |  | 1255,9 |  | 1255,9 |  |
| 8. | Материал для нанесения дорожной разметки (термопластик со стеклошариками) |  |  | 40 000кг |  | 2120,0 |  | 2119,7 |  |
| Итого за 2014 год: |  |  |  |  |  |  |  | 15 219,0 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Специализированная техника и оборудование |  | - |  | - |  | 10 000,00 |  |
| Итого за 2015 год: |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Специализированная техника и оборудование | - |  | - | 10 000,00 |  |  |
| Итого за 2016 год: |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |

_______________________________________________

Приложение 11

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 20.01.2015 № 180

Приложение 5

к приложению к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

Строительство дополнительных ограждений,

ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть дорог

| № п/п |  | Место установки | Бюджет г. Чебоксары, (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |
| 1. |  | МБОУ «СОШ № 40», ул. 324 Стр. Дивизии д. 10 (200 п.м.) | 257,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 2. |  | МБОУ «СОШ № 35», ул. Николаева, д. 28 (200 п.м.) | 257,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 3. |  | МБОУ «СОШ № 10», ул. Николаева д. 1 (200 п.м.) | 257,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 4. |  | МАОУ «Гимназия № 5», Президентский бульвар д. 21 (200 п.м.) | 257,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 5. |  | Перекресток ул. Ю. Фучика — ул. Б. Хмельницкого (100 п.м.) | 128,5 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 6. |  | Регулируемый пешеходный переход по ул. Пирогова, д. 6 (200 п.м.) | 257,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 7. |  | Регулируемый пешеходный переход ул. М. Павлова — Грязелечебница (252 п.м.) | 323,9 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2014 год: |  |  | 1 737,4 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |
| 1. |  | Пр-т Мира на разделительной полосе (от пересечения с Эгерским бульваром до пересечения с ул.Калинина), 850 п.м | 1 955,00 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2015 год: |  |  | 1 955,00 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 1. | Пр-т Московский на разделительной полосе (от ООТ «Студенческий городок» до пересечения с ул.500-летия Чебоксар), 350 п.м |  | 920,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 2. | Пр-т Мира на разделительной полосе (от ООТ «Таможня» до пересечения с пр-том И.Яковлева), 400 п.м |  | 950,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 3. | Марпосадское шоссе на разделительной полосе ООТ «Восточный поселок», 40 п.м |  | 85,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2016 год: |  |  | 1 955,00 |  |

____________________________________________________