**КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 13 мая 2015 г. N 183**

**ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО**

**КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015/2016 ГОДА**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чувашской Республики к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2015/2016 года Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить [План](#Par39) мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года (приложение N 1) (далее - План мероприятий).

2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики поручить, органам местного самоуправления рекомендовать обеспечить:

выполнение [Плана](#Par39) мероприятий, [объемов](#Par163) капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года (приложение N 2), [объемов](#Par292) замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2015 год (приложение N 3), представление [информации](#Par478) о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;

завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии), теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 15 сентября 2015 года;

принятие мер по погашению просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2015 года.

3. Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики и во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления осуществлять в июне - октябре 2015 года контроль за исполнением [Плана](#Par39) мероприятий.

4. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики с 1 сентября 2015 г. обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года.

5. Органам местного самоуправления рекомендовать обеспечить:

завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии до 15 сентября 2015 г., теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 1 ноября 2015 года;

получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2015/2016 года до 15 ноября 2015 года.

6. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2014 г. N 170 "Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2014/2015 года".

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики с ежемесячным информированием Кабинета Министров Чувашской Республики до 15 ноября 2015 года.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

И.МОТОРИН

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 13.05.2015 N 183

(приложение N 1)

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО**

**КОМПЛЕКСА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ**

**СФЕРЫ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2015/2016 ГОДА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание межведомственной комиссии по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года | до 15 июня 2015 г. | Минстрой Чувашии |
| 2. | Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности муниципального района (городского округа) к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года | до 15 июня 2015 г. | органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 3. | Выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2015 г. | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 4. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2015 г. | органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 5. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 15 сентября 2015 г. | органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 6. | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. N 103 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 г., регистрационный N 28269): |  |  |
|  | потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2015 г. | органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
|  | теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 1 ноября 2015 г. | органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 7. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2015/2016 года и представление его копии в Минстрой Чувашии | до 15 ноября 2015 г. | органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 8. | Заключение контрактов на поставку каменного угля и топочного мазута с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | до 1 августа 2015 г. | органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 9. | Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах | до 1 октября 2015 г. | органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 10. | Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потребленные подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 11. | Создание неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций | до 1 октября 2015 г. | органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 12. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 октября 2015 г. | органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 13. | Разработка графика перевода потребителей природного газа в Чувашской Республике на резервные виды топлива при похолоданиях в осенне-зимний период 2015/2016 года | до 1 сентября 2015 г. | Минстрой Чувашии |
| 14. | Подготовка источников теплоснабжения к работе на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 октября 2015 г. | органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 15. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2015 г. | органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 16. | Возобновление работы на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства | с 1 октября 2015 г. | органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 17. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 сентября 2015 г. | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#Par151), ГКЧС Чувашии |
| 18. | Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период: |  |  |
| в Минстрой Чувашии | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля до 30 сентября 2015 г. | органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
|  | в Госжилинспекцию Чувашии | с 1 августа до 30 сентября 2015 г. еженедельно | органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 19. | Своевременное представление информации в Минстрой Чувашии о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме N 1-ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2015 г. | органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |
| 20. | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Минстрой Чувашии | с даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | органы местного самоуправления [<\*>](#Par151) |

--------------------------------

<\*> Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

Приложение N 2

к постановлению

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 13.05.2015 N 183

**ОБЪЕМЫ**

**КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ НЕИСПРАВНЫХ КОТЛОВ**

**В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2015/2016 ГОДА**

(единиц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальных районов, городских округов | Всего | В том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Алатырский | 5 | 0 |
| 2. | Аликовский | 1 | 1 |
| 3. | Батыревский | 5 | 0 |
| 4. | Вурнарский | 1 | 1 |
| 5. | Ибресинский | 0 | 0 |
| 6. | Канашский | 0 | 0 |
| 7. | Козловский | 1 | 1 |
| 8. | Комсомольский | 3 | 0 |
| 9. | Красноармейский | 1 | 1 |
| 10. | Красночетайский | 0 | 0 |
| 11. | Мариинско-Посадский | 1 | 1 |
| 12. | Моргаушский | 4 | 4 |
| 13. | Порецкий | 2 | 1 |
| 14. | Урмарский | 0 | 0 |
| 15. | Цивильский | 1 | 1 |
| 16. | Чебоксарский | 0 | 0 |
| 17. | Шемуршинский | 3 | 0 |
| 18. | Шумерлинский | 1 | 0 |
| 19. | Ядринский | 6 | 4 |
| 20. | Яльчикский | 0 | 0 |
| 21. | Янтиковский | 0 | 0 |
| 22. | г. Алатырь | 0 | 0 |
| 23. | г. Канаш | 1 | 1 |
| 24. | г. Новочебоксарск | 0 | 0 |
| 25. | г. Чебоксары | 16 | 16 |
| 26. | г. Шумерля | 2 | 2 |
|  | Итого | 54 | 34 |

Приложение N 3

к постановлению

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 13.05.2015 N 183

**ОБЪЕМЫ**

**ЗАМЕНЫ ВЕТХИХ ТЕПЛОВЫХ И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ НА 2015 ГОД**

(км)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальных районов, городских округов | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении | Ветхие водопроводные сети |
| всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Алатырский | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 |
| 2. | Аликовский | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Батыревский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Вурнарский | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 5. | Ибресинский | 0,05 | 0,05 | 3,2 | 3,2 |
| 6. | Канашский | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 7. | Козловский | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,19 |
| 8. | Комсомольский | 0,04 | 0 | 0,25 | 0,25 |
| 9. | Красноармейский | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 10. | Красночетайский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Мариинско-Посадский | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
| 12. | Моргаушский | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 |
| 13. | Порецкий | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| 14. | Урмарский | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 15. | Цивильский | 0,11 | 0,11 | 0,5 | 0,5 |
| 16. | Чебоксарский | 0,61 | 0,61 | 2,9 | 1,1 |
| 17. | Шемуршинский | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 18. | Шумерлинский | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| 19. | Ядринский | 0,49 | 0,09 | 0,25 | 0 |
| 20. | Яльчикский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Янтиковский | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| 22. | г. Алатырь | 0,36 | 0,36 | 0,659 | 0,659 |
| 23. | г. Канаш | 1,5 | 1,5 | 0,225 | 0,225 |
| 24. | г. Новочебоксарск | 3,208 | 3,208 | 0,385 | 0,385 |
| 25. | г. Чебоксары | 6,442 | 6,442 | 3,8 | 3,8 |
| 26. | г. Шумерля | 0,855 | 0,855 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого | 14,835 | 14,345 | 13,709 | 11,659 |

Приложение N 4

к постановлению

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 13.05.2015 N 183

 Информация

 о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний

 период по состоянию на \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года

(форма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района (городского округа), единиц | Промывка и опрессовка, единиц | Замена внутридомовых сетей, пог. метров | Ремонт | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| домов | узлов | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации муниципального района (городского округа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, дата)