| Чăваш Республики Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2016.05.17 191 № |  | Чувашская Республика Администрация Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 17.05.2016 № 191 |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2016-2017 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.04.2016 № 136 в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2016-2017 годов администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы  обеспечить:

- выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов, объемов капитального ремонта жилищного фонда на 2016 год (приложение № 2), объемов замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов, объемов замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей на 2016 год (приложение № 3);

- завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, а также организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности, в срок  до 15 сентября 2016 года;

- завершение комиссионной проверки готовности жилищного фонда до 15 сентября 2016 г., ресурсоснабжающих организаций  до 25 сентября 2016 года;

- завершение  комиссионной приемки с оформлением паспортов готовности жилищного фонда до 25 сентября 2016 года, ресурсоснабжающих организаций до 1 октября 2016 года.

3. Утвердить состав комиссии по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района в осенне-зимний период 2016-2017 годов (приложение № 4)

4. Районной комиссии по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов осуществить в июне-сентябре 2016 года комплексную проверку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы сельских поселений по подготовке к осенне-зимнему периоду, соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

5. Отделу строительства и ЖКХ с 1 сентября 2016 г. обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района с информированием до  1 ноября 2016 г.

Глава администрации

Красноармейского района                                                    С.Л. Молотков

Григорьев С.Ф.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Красноармейского района

от 17.05.2016  № 191

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая координация работ по обеспечению готовности сельских поселений, предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов | до 1 июня 2016 г. | Заместитель главы администрации Красноармейского района – начальник финансового отдела Суховетрюк О.Н. |
| 2. | Выполнение установленных объемов замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей. | до 15 сентября 2016 г. | Главы сельских поселений (по согласованию), МУП ЖКХ Красноармейского района (по согласованию) |
| 3 | Выполнение объемов капитального ремонта многоквартирных домов | до 1 ноября 2016 г. | ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию) |
| 4 | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2016 г. | ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию), МУП ЖКХ Красноармейского района (по согласованию) |
| 5 | Выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности | до 15 сентября 2016 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района (по согласованию), ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию), предприятия и организация |
| 6 | Комиссионная проверка готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | до 25 сентября 2016 г. | Заместитель главы администрации Красноармейского района Суховетрюк О.Н., Начальник отдела строительства и ЖКХ Григорьев С.Ф. |
| 7 | Комиссионная приемка готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | до 1 октября 2016 г. | Заместитель главы администрации Красноармейского района Суховетрюк О.Н. Начальник отдела строительства и ЖКХ Григорьев С.Ф. |
| 8 | Оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период | до 1 октября 2016 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 9 | Контроль за подготовкой энергоснабжающими организациями материалов, необходимых для утверждения нормативов удельного расхода топлива, нормативов технологических потерь электроэнергии и тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных | до 1 октября 2016 г. | Комиссия |
| 10 | Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы | постоянно | Финансовый отдел администрации Красноармейского района, Бюджетные учреждения и организации |
| 11 | Создание неснижаемых запасов материально- технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 октября 2016 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района (по согласованию) |
| 12 | Резервирование источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащение объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 октября 2016 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района (по согласованию), предприятия и организация |
| 13 | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива (каменный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 октября 2016 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района (по согласованию), предприятия и организация |
| 14 | Продолжить работу по реализации энергоснабжающих мероприятий, оснащению жилищного фонда, объектов социальной сферы приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов | постоянно | Отдел строительства и ЖКХ, ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 15 | Продолжить работы по переводу на индивидуальное газовое отопление многоквартирные дома на территории Красноармейского сельского поселения Красноармейского района | до 1 октября 2016 г. | ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию), Глава администрации Красноармейского сельского поселения (по согласованию) |
| 16 | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | до 1 октября 2016 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района (по согласованию), ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию) |
| 17 | Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | с 1 октября 2016 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района (по согласованию), ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию) |
| 18 | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 сентября 2016 г. | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел специальных программ, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 19 | Обеспечить представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период в Минстрой Чувашии | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля по 30 сентября 2016 г. | Отдел строительства и ЖКХ |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Красноармейского района

от 17.05.2016  № 191

Объемы капитального ремонта  жилищного фонда на 2016 год

| № пп. | Наименование муниципального района | Капитальный ремонт внутридомовых систем, погон. метров | Установка общедомовых приборов учета, ед. | Ремонт кровель кв.м. | Ремонт фасадов кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | электроснабжения | ХВС | ГВС | теплоснабжения | электроснабжения |  |  |
| 1. | Красноармейский район | 50 | 40 | 100 | - | - | - | - | - | 567 | - |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Красноармейского района

от 17.05.2016  № 191

Объемы замены ветхих муниципальных тепловых  и водопроводных сетей;

капитального ремонта  на 2016 год  и  неисправных котлов

в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов

| № пп | Наименование муниципального района | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении (км) | Ветхие водопроводные сети (км) | Капитальный ремонт и замена неисправных котлов (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. предприятий жилищно-коммунального хозяйства | всего | в т.ч. предприятий жилищно-коммунального хозяйства | всего | в т.ч. организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Красноармейский район | 0,315 | 0,315 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Красноармейского района

от 17.05.2016  № 191

Состав комиссии по обеспечению устойчивой работы

жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2016-2017  годов

| Суховетрюк О.Н. | - заместитель главы администрации Красноармейского района – начальник финансового отдела, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Григорьев С. Ф. | - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района; |
| Романов Н.Н. | - исполнительный директор ООО «Управляющая компания «Коммунальщик» (по согласованию); |
| Егоров В.М. | - директор МУП ЖКХ Красноармейского района (по согласованию); |
| Лаврентьев А.В. | - глава администрации Красноармейского сельского поселения (по согласованию); |
| Петров В.В. | - начальник филиала ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Цивильск Красноармейский газовый участок (по согласованию); |
| Александров П.М. | - государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по надзору электрических сетей (по согласованию); |
| Афанасьев Д.В. | - государственный инспектор Приволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по надзору за объектами газораспределения и газопотребления (по согласованию); |
| Головин С.В. | - государственный инспектор Приволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по надзору тепловых энергоустановок и тепловых сетей (по согласованию); |
| Тимков Р.В | - государственный инспектор Приволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по надзору электрических сетей (по согласованию). |
| Стерхов А.И. | - директор Цивильского межрайонного отделения ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (по согласованию) |