| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

# 05.06.2014 №2008

# О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445

В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2014 № 1446 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2013 № 1238» и в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Муниципальную программу города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от  30.12.2013 № 4445, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации города Чебоксары от 15.11.2013 № 3798 «Об утверждении паспорта муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы».

3. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ                   Г.Г. Александрова и заместителя главы администрации города Чебоксары  по вопросам архитектуры и градостроительства А.Л. Павлова.

| И.о. главы администрации города Чебоксары | А.Ю. Маклыгин |
| --- | --- |

# Приложение

# к постановлению администрации города Чебоксары

# от 05.06.2014 №2008

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Чебоксары

# от 30.12.2013 №4445

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

# «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ» НА 2014-2016 ГОДЫ

Чебоксары 2013

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки программы | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Указ Президента Чувашской Республики от 10.10.2007 № 87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики»; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.08.2013 № 324 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на 2013-2020 годы»; решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 27.10.2009 № 1447 «О стратегии развития города Чебоксары на период до 2020 года с учетом перспективного развития агломерации город Чебоксары – город Новочебоксарск – Мариинско-Посадский район – Моргаушский район – Цивильский район – Чебоксарский район»; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.08.2013 № 324 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на 2013-2020 годы»; |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Чебоксары; Городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары; администрации районов города Чебоксары; МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары»; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе |
| Структура муниципальной программы: |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Автомобильные дороги»; «Пассажирский транспорт»; «Повышение безопасности дорожного движения» |
| Цели муниципальной программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; - повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов; - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города; - повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог города Чебоксары; - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества; |
| Задачи муниципальной программы | - формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики; - развитие применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог; - предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; - повышение уровня безопасности на транспорте; - совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; - снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; - повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | К 2017 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2419,2 тыс.кв.м; - прирост площади благоустроенных тротуаров на 3,86 тыс.кв.м; - увеличение площади автомобильных дорог после капитального ремонта на 255,0 тыс.кв.м; - увеличение площади мостов, путепроводов на 4,8 тыс.кв.м; - количество отремонтированных дворовых территорий увеличится на 363 шт.; - количество отремонтированных проездов увеличится на 119 шт.; - снижение числа погибших в ДТП на 7 чел.; - снижение количества ДТП с пострадавшими на 135 ед.; - снижение количества ДТП с участием детей на 18 ед.; - снижение количества ДТП по вине пешеходов на 26 ед. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 – 2016 годах составляет 2 465 051,40 тыс.руб., в том числе: в 2014 году – 1 415 917,40 тыс.руб. в 2015 году – 530 234,10 тыс.руб. в 2016 году – 518 899,90 тыс.руб. из них средства: республиканского бюджета – 580 591,50 тыс.руб., в том числе: в 2014 году – 580 591,50 тыс.руб.; в 2015 году – 0 руб.; в 2016 году – 0 руб.; местного бюджета города Чебоксары – 1834720,70 тыс.руб., в том числе: в 2014 году – 819527,40 тыс.руб.; в 2015 году – 513661,50 тыс.руб.; в 2016 году – 501531,80 тыс.руб. внебюджетных источников – 49739,20 тыс.руб., ( 2,8%), в том числе: в 2014 году – 15798,50 тыс.руб.; в 2015 году – 16572,60 тыс.руб.; в 2016 году – 17368,10 тыс.руб. В ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения. Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Снижение показателей аварийности на дорогах. Сохранение жизней участникам дорожного движения и предотвращение ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению. |
| Система организации контроля за выполнением программы | Контроль за исполнением программы возложен на ответственных исполнителей муниципальной программы. Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий муниципальной программы. Отчет о выполнении программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |

# Раздел 1. Общая характеристика транспортной системы города Чебоксары

Город Чебоксары обладает развитой транспортной инфраструктурой для обеспечения перевозок пассажиров на городских, пригородных и междугородных линиях. Транспортная система наземных видов транспорта в городе Чебоксары представлена следующими видами: автомобильным и электрическим. Общественный пассажирский транспорт (далее - ОПТ)   города Чебоксары занимает ведущее положение в обеспечении транспортного обслуживания населения.

Транспортное обслуживание населения по городским маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом обеспечивается следующими предприятиями: муниципальным унитарным предприятием «Чебоксарское троллейбусное управление (МУП «ЧТУ»), филиалом государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашавтотранс» (ГУП ЧР «Чувашавтотранс») - Чебоксарским пассажирским автотранспортным предприятием, а так же иными предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарское троллейбусное управление» является основным перевозчиком, функционирующим на рынке городских пассажирских транспортных услуг, - по итогам за 2012 г. МУП «ЧТУ» перевезло 64,0 млн. пассажиров. Протяженность троллейбусных линий составляет 183,2 км. Подвижной состав предприятия насчитывает 272 троллейбуса (инвентарное количество). В рабочие дни по расписанию в час «пик» на линию выпускается 209 троллейбусов. Наименьший интервал их движения в час «пик» составляет  2 мин., наибольший - 18 мин. Самый длинный маршрут №3 имеет протяженность 28,1 км (время оборота 80 мин.) - 8 троллейбусов, самый короткий № 20 - 14,8 км (время оборота - 49 мин.) – 7 троллейбусов. Троллейбусы работают на 19 маршрутах города.

Еще одним основным автотранспортным перевозчиком в Чебоксарах является ЧПАП – крупнейшее подразделение государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашавтотранс». В 2012 г. автобусным парком перевезено 11,0 млн. пассажиров. Автобусы Чебоксарского ПАП работают на 18 городских маршрутах.

Третий вид городского пассажирского транспорта в городе Чебоксары – маршруты регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Этим видом транспорта за 2012 год перевезено 45,6 млн. пассажиров. Перевозки пассажиров по маршрутам коммерческого транспорта осуществляется автобусами малой вместимости типа ГАЗель, Форд Транзит и т.д.

Улично-дорожная сеть. Улично-дорожная сеть города Чебоксары насчитывает 469 улиц и переулков различного градостроительного значения, с разными техническими параметрами и разной шириной проезжей части.  Сложившаяся планировочная транспортная сеть города Чебоксары представляет собой радиально-полукольцевую структуру, центр которой сформировался вокруг Чебоксарского залива. Основу транспортной сети составляют магистральные улицы и дороги, по которым осуществляется пропуск массового пассажирского транспорта, грузового автотранспорта и интенсивных потоков легкового транспорта.

Наиболее плотная сеть магистральных улиц сложилась в центральной части города. По мере удаления от центра города плотность магистральной сети падает.

Главные транспортные автомобильные дороги города: Московский проспект – ул. Композиторов Воробьевых – ул. Калинина, ул. К.Маркса – проспект Ленина – проспект И.Яковлева, ул. Б.Хмельницкого, ул. Гражданская, ул. Гагарина, радиально подходящие к центру города и обеспечивающие транспортные связи с жилыми районами и крупными промышленно-коммунальными зонами, а также с основными междугородними автодорогами.

Общее протяжение магистральных улиц и дорог в пределах городской территории 128 км, в городской застройке – 98 км. Все магистральные улицы и дороги имеют усовершенствованное покрытие проезжих частей, ширина которых составляет 6,1 – 22,5 м. Ширина проезжих частей большей части транспортной сети города от 9,0 м до 15,0 м.

Технические параметры значительной части магистральных улиц (ширина в красных линиях улиц и ширина проезжей части) не соответствуют действующим нормативам. По нормам СНиП 2-07-01-89 такие магистрали относятся к категориям улиц районного значения и улицам местного значения.

Вместе с тем в целом для прогноза социально-экономического развития города на 2014 - 2020 годы остается характерным динамичное развитие транспортной системы города, позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня безопасности жизни населения.

# Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи и сроки реализации Муниципальной программы

Основными целями Муниципальной программы являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движении на дорогах города;

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог города Чебоксары;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества;

Для достижения целей Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики;

- развитие применения прогрессивных технологий, материалов,  конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог;

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;

- повышение уровня безопасности на транспорте;

- совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

- снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта.

Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы. Аналогичный принцип использован при определении состава показателей (индикаторов) подпрограмм Муниципальной программы, включенных в состав Муниципальной программы (приложение 1).

Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2014-2016 годов. При этом достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов.

Реализация Муниципальной программы позволит:

- сформировать развитую сеть автомобильных дорог и обеспечить устойчивое функционирование транспортной инфраструктуры, круглогодичное транспортное сообщение по всей сети автомобильных дорог;

- обеспечить повышение качества жизни и улучшение здоровья населения;

- увеличить срок службы дорожных одежд на 20 процентов на основе применения новых прогрессивных технологий строительства и ремонта автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов и других инноваций;

- повысить уровень эксплуатационного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на основе применения новых прогрессивных технологий содержания автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов и других инноваций;

- снизить количество мест концентрации ДТП.

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы:

- сбалансированное и эффективное развитие транспортной сети автомобильных дорог на основе увеличения пропускной способности опорной транспортной сети, обеспечивающей бесперебойное и безопасное движение транспортных средств;

- обновление парка транспортных средств;

- сохранение жизней участникам дорожного движения, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в городе Чебоксары.

# Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы и подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках трех подпрограмм Муниципальной программы.

Подпрограмма «Автомобильные дороги» (приложение 3 к Муниципальной программе) включает в себя 4 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа.

Мероприятиями предусматриваются: ремонт дорог частного сектора, строительство, реконструкция и капитальный ремонт тротуаров, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений  в рамках благоустройства, оформление кадастровых паспортов на земельные участки под дорогами, составление технических паспортов и планов.

Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Мероприятием предусматривается проведение обследования дворовых территорий, составление адресного перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ.  Осуществляется комплекс мер по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Основное мероприятие 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года № 87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики».

Мероприятием предусмотрены капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности.

Основное мероприятие 4. Приобретение техники для муниципальных нужд по ремонту автомобильных дорог города Чебоксары.

Мероприятие позволит произвести закупку техники по ремонту автомобильных дорог.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт» (приложение 4 к Муниципальной программе) включает в себя одно основное мероприятие: возмещение части затрат автотранспортных организаций, осуществляющих перевозку пассажиров.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» (приложение 5 к Муниципальной программе) включает в себя три основных  мероприятия.

Основное мероприятие 1. Реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Мероприятие предусматривает изучение интенсивности движения автотранспорта на дорогах.

Основное мероприятие 2. Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного хозяйства.

Мероприятием предусматривается: строительство (установка) дорожных знаков, новых светофорных объектов, капитальный ремонт (реконструкция) светофорных объектов, модернизация технических средств организации дорожного движения, организация автоматизированной системы управления движением, приобретение специальной техники и оборудования для строительства, содержания, модернизации и ремонта технических средств организации дорожного движения.

Основное мероприятие 3. Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети города Чебоксары.

Мероприятием предусматривается обустройство дополнительного искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах и строительство дополнительных ограждений, ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть дорог.

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы приведен в приложении 2 к Муниципальной программе.

# Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

При реализации Муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2014-2016 годы составляет 2 465 051,40 тыс. рублей, в том числе:

2014 год -  1 415 917,40 тыс. рублей;

2015 год -     530 234,10 тыс. рублей;

2016 год -     518 899,90 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех средств источников финансирования представлено в приложении 2 к Муниципальной программе.

# Раздел 5. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Муниципальной программы

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, относятся следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Муниципальной программы на федеральном, региональном и на уровне местного самоуправления и (или) недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Муниципальной программой;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Данные риски возникают по причине значительной продолжительности Муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике города Чебоксары и Чувашской Республики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Раздел 6. Механизм реализации Муниципальной программы, организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Муниципальной программы осуществляют ответственные исполнители Муниципальной программы. Контроль выполнения Муниципальной программы возлагается на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ и заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам  архитектуры и градостроительства.

Ответственные исполнители и соисполнители Муниципальной программы осуществляют подготовку отчетов о выполнении мероприятий Муниципальной программы.

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

_____________________________________________

Приложение 1

к муниципальной программе города Чебоксары

«Развитие транспортной системы города Чебоксары»   на 2014-2016 годы

# СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ» НА 2014-2016 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| Наименование объектов | Ед. изм. | 2011 г. факт | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. прогноз | 2015 г. прогноз | 2016 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Городские дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - с усовершенствованным покрытием | тыс.м² | 2332,56 | 2373,37 | 2377,87 | 2388,17 | 2411,55 | 2419,20 |
| - дороги частного сектора | тыс.м² | 675,3 | 687,05 | 690,65 | 696,03 | 712,40 | 721,36 |
| 2. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - центральной части | тыс.м² | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 |
| - вдоль магистральных дорог | тыс.м² | 301,397 | 301,397 | 311,868 | 312,868 | 313,181 | 315,728 |
| 3. Мосты, путепроводы | тыс.м² | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 65,1 |
| 4. Подземные переходы | тыс.м² | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 5. Остановочные павильоны | шт. | 353 | 353 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 6. Ливневая канализация | км | 124630 | 133041 | 134295 | 134544 | 134650 | 134650 |
| 7. Ремонт дворовых территорий | тыс.м2 | 373,2 | 73,3 | 85,3 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| 8. Ремонт проездов к дворовым территориям | шт. | 123 | 54 | 41 | 38 | 40 | 41 |
| 9. Число погибших в ДТП | Чел. | 38 | 38 | 36 | 33 | 31 | 29 |
| 10. Количество ДТП с пострадавшими | Ед. | 734 | 887 | 843 | 798 | 748 | 708 |
| 11. ДТП с участием детей | Ед. | 98 | 114 | 98 | 92 | 86 | 80 |
| 12. ДТП по вине пешеходов | Ед. | 154 | 168 | 160 | 151 | 143 | 134 |

_____________________________________________________________

Приложение 2

к муниципальной программе города Чебоксары

«Развитие транспортной системы города

Чебоксары» на 2014-2016 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансиро-вания | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной квалификации |  |  |  |  | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Чебоксары на 2014-2016 годы | Республиканский бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  |  | 580 591,50 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 819 527,40 | 513 661,50 |  | 501 531,80 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 |  | 17 368,10 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1 415 917,4 | 530 234,10 |  | 518 899,90 |
| Подпрограмма 1 | «Автомобильные дороги» на 2014-2016 годы | Республиканский бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  |  | 580 591,50 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 758 502,40 | 466 786,50 |  | 454 656,80 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 |  | 17 368,10 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1 354 892,40 | 483 359,10 |  | 472 024,90 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 |  | 600 | 498 974,40 | 377 405,00 |  | 377 405,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 |  | 17 368,10 |
| Мероприятие 1.1.1 | Ремонт дорог частного сектора | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 |  | 600 | 8 000,00 | 2 100,00 |  | 2 100,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тротуаров | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 |  | 600 | 15 000,00 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство корыта и основания(подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня, поребриков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 |  | 600 | 465 974,40 | 373 305,00 |  | 373 305,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 |  | 17 368,10 |
|  | Текущее содержание и ремонт дорог, тротуаров, подходов и остановочных площадок в зимнее время, межсезонье и летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт малых архитектурных форм, расположенных на остановочных площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание снежных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущее содержание, ремонт и частичная замена ограждений 1 и II группы на мостах, на участках высокой насыпи и в районе ж/д переездов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мытье колесоотбоев, перил, ограждений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -замена бортовых камней, ликвидация выбоин, ямочный ремонт и ремонт городских дорог, профилировка обочин, срезка верхнего слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования (ликвидация неровностей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заполнение водой противопожарных емкостей, расположенных в частном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт подземных переходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт мостов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и покраска колесоотбоев и перильных ограждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт дорог в Заволжье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4 | Оформление кадастровых паспортов на земельные участки под дорогами, составление технических паспортов и планов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 |  | 600 | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Ю012 |  | 600 | 47 342,80 | 37 342,80 |  | 37 342,80 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21Д012 |  | 600 | 30 591,50 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и ремонт ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года №87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики» ( выполнение работ согласно сводного сметного расчета). | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  |  | 201 185,20 | 52 038,70 |  | 39 909,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.1 | Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос в г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 1 000,00 | 4 730,80 |  | 3 628,10 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: Пересчет сметной стоимости | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2 | Реконструкция автодороги пр. И.Яковлева на участке от Привокзальной площади до кольца пр.9-й Пятилетки со строительством подземного пешеходного перехода в районе "МТВ-центра" г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 |  | 400 | 51 731,30 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 |  | 400 | 405 340,31 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочей документации | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 6 494,70 |  |  |  |
|  | Технадзор при переносе газопровода | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 198,70 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3 | Реконструкция ул.Б.Хмельницкого от кольцевой развязки на заливе до пересечения с пр. Айги г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 11 880,20 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.4 | Строительство пр.Айги и двухуровневой транспортной развязки пр. Айги-ул. Фучика (в районе Сугутского моста) г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 18 188,90 | 47 307,90 |  | 36 280,90 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 |  | 400 | 54 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 12 144,50 |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 67,40 |  |  |  |
|  | Замеры фоновых значений | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.5 | Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21 Л002 |  | 400 | 15 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.6 | Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары. III -этап от ул.Текстильщиков до Калининского моста. (Мероприятия по снижению шума в жилых домах). | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21 Л002 |  | 400 | 3 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.7 | Работы по наружному освещению и иллюминации, светофорным объектам на объекте «Жилой район» в Чувашской Республике. Строительство автодороги 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21 Л002 |  | 400 | 2 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.8 | Строительство велодорожки и тротуара от Президентского бульвара, д. 10 до набережной Чебоксарского залива г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 |  | 400 | 215,20 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.9. | Строительство путепровода по ул.Ю.Фучика на пересечении с ул.Б.Хмельницкого (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 |  | 400 | 1 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.10. | Строительство участка дороги по проезду Соляное г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 |  | 400 | 644,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 617,40 |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 26,60 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Пристанционная в районе железнодорожного переезда | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 |  | 400 | 1 681,70 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 |  | 400 | 9 000,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 681,70 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.12 | Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроительным проездом г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 |  | 400 | 5 410,10 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 |  | 400 | 48 600,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 10,10 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.13 | Строительство третьего транспортного полукольца от ул.Университетская-ул.Б.Хмельницкого до пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 |  | 400 | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.14. | Реконструкция железнодорожного переезда по Базовому проезду | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 |  | 400 | 2 409,30 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 |  | 400 | 9 000,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 409,30 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.15. | Строительство велодорожек в центре город Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 |  | 400 | 807,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.16. | Вынос линейно-кабельных сооружений связи ОАО "Ростелеком" на участке от ул.Пристанционная до путепровода по пр.И.Яковлева | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 |  | 400 | 7 199,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.17. | Реконструкция автомобильной дороги Базового проезда на участке от кольца на Президентском бульваре до пересечения с ул.Пристанционная г.Чебоксары (2-й пусковой комплекс) (кадастровые работы в отношении земельного участка) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 |  | 400 | 20,90 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.18. | Строительство автодороги по Лапсарскому проезду г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 1 116,30 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 17,40 |  |  |  |
|  | Инженерно-геологические изыскания | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 98,80 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.19. | Реконструкция ул.Ярославская город Чебоксары (пересчет сметной стоимости) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.20. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Композиторов Воробьевых в г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 26 603,60 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 |  | 400 | 24 059,69 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.21. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленина-ул.Гагарина) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 14 152,60 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.22. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленинского Комсомола - Эгерский бульвар (в сторону магазина "Звездный") | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 7 831,10 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.23. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары по ул.Гагарина (участок "ООТ-ТД "Центральный") | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 8 839,20 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 44,90 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.24. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (Эгерский бульвар - пр.Мира) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 6 771,50 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.25. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Николаева - ул.Чапаева) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 1 028,60 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.26. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Хузангая - пр.9-ой Пятилетки) (кадастровые работы в отношении земельного участка) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 16,50 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.27. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 84,70 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.28. | Экспертиза проектов в ФГУ "Главгосэкспертиза" г.Казань | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 |  | 400 | 2 453,50 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Приобретение техники для муниципальных нужд по ремонту дорог города | Городской бюджет | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 966 | 04 09 | Ч217033 |  | 200 | 11 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Пассажирский транспорт" | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки | 932 | 04 08 | Ч227005 |  | 800 | 18 300,00 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Возмещение части затрат автотранспортных организаций, осуществляющих перевозку пассажиров | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки | 932 | 04 08 | Ч227005 |  | 800 | 10 000,00 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Возмещение части затрат государственных (муниципальных)организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, на приобретение автотранспортных средств | Городской бюджет | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе, МУП "Чебоксарское троллейбусное управление". | 966 | 04 08 | Ч226048 |  | 200 | 8 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения" | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  | 04 09 | Ч230000 |  |  | 42 725,00 | 40 375,00 |  | 40 375,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч231003 |  | 600 | 2 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного хозяйства | Городской бюджет | Администрация города Чебоксары, Администрация Московского района, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 04 09 | Ч23Ю013 |  |  | 37 570,00 | 37 220,00 |  | 37 220,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.1. | Строительство (установка) дорожных знаков | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 |  | 600 | 2 304,20 | 3 700,00 |  | 3 900,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.2. | Строительство (установка) новых светофорных объектов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 |  | 600 | 1 179,00 | 1 800,00 |  | 2 000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.3. | Капитальный ремонт (реконструкция) светофорных объектов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 |  | 600 | 7 803,40 | 4 000,00 |  | 4 200,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.4. | Модернизация технических средств организации дорожного движения, организация автоматизированной системы управления движением (АСУД) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 |  | 600 | 10 294,40 | 17 720,00 |  | 17 800,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.5. | Приобретение специализированной техники и оборудования для строительства, содержания, модернизации и ремонта технических средств организации дорожного движения | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 |  | 600 | 15 219,00 | 10 000,00 |  | 9 320,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.6. | Приобретение измерителя текущих значений времени с видеофиксацией со станцией "Паркон" | Городской бюджет | Администрация Московского района; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 906 | 04 09 | Ч23Ю013 |  | 200 | 420,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.7. | Сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений ("Паркон") | Городской бюджет | Администрация города Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 903 | 04 09 | Ч23Ю013 |  | 200 | 350,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 |  | 600 | 3 155,00 | 3 155,00 |  | 3 155,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 3.3.1. | Обустройство дополнительного искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 |  | 600 | 1 200,00 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 3.3.2. | Строительство дополнительных ограждений, ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть дорог | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 |  | 600 | 1 955,00 | 1 955,00 |  | 1 955,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

______________________________________________________________

Приложение 3

к муниципальной программе города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы

# ПОДПРОГРАММА «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

Чебоксары 2013

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки Подпрограммы | Указ Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года № 87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики»; решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 27.10.2009 №1447 «О стратегии развития города Чебоксары на период до 2020 года с учетом перспективного развития агломерации город Чебоксары — город Новочебоксарск — Мариинско — Посадский район — Моргаушский район — Цивильский район — Чебоксарский район»; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.08.2013 № 324 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на 2013-2020 годы»; |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |
| Соисполнители Подпрограммы | Администрации районов города Чебоксары; Городской комитет по управлению имуществом города Чебоксары; МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары»; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества; - повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Чебоксары; - повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог города Чебоксары |
| Основные задачи Подпрограммы | Формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики; - развитие применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог; - предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; - повышение уровня безопасности на транспорте. |
| Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение | К 2017 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит: - площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2419,2 тыс.кв.м; - прирост площади благоустроенных тротуаров на 3,86 тыс.кв.м; - увеличение площади автомобильных дорог после капитального ремонта на 255,0 тыс.кв.м; - увеличение площади мостов, путепроводов на 4,8 тыс.кв.м; - количество отремонтированных дворовых территорий увеличится на 363 шт.; - количество отремонтированных проездов увеличится на 119 шт. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2016 годах составляет - 2 310 276,4 тыс. руб., в том числе: в 2014 году -1 354 892,40 тыс. руб., в 2015 году - 483 359,10 тыс. руб., в 2016 году - 472 024,90 тыс. руб., из них средства: республиканского бюджета – 580 591,5 тыс.руб., в том числе: в 2014 году – 580 591,5 тыс.руб. городского бюджета - 1 679 945,7 тыс.руб., в том числе: в 2014 году - 758 502,40 тыс. руб., в 2015 году - 466 786,50 тыс. руб., в 2016 году - 454 656,80 тыс. руб., внебюджетные источники — 49 739,2 тыс.руб., в том числе: в 2014 году - 15 798,5 тыс. руб., в 2015 году - 16 572,6 тыс. руб., в 2016 году - 17 368,1 тыс. руб. В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджетов и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов: - устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения; - снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; - снижение показателей аварийности на дорогах; - сохранение жизней участникам дорожного движения и предотвращение ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; - формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за исполнением Подпрограммы возлагается на ответственных исполнителей Подпрограммы. Ответственные исполнители и соисполнители Подпрограммы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий Подпрограммы. Отчет о выполнении программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |

# Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для города Чебоксары. Они связывают  территорию города, обеспечивают жизнедеятельность  города и определяют возможности развития, по ним осуществляются  автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и расширения торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 484,5 километров, в том числе с усовершенствованным покрытием – 326,5  километров.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах.

Значительный объем перевозок по автомобильным дорогам муниципального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок и снижению безопасности движения.

Основная доля автомобильных дорог муниципального значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении,  что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных транспортных средств.

Автомобильные  дороги муниципального значения и мостовые сооружения требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

По состоянию на 1 января 2014  г. в городе Чебоксары из 18 мостовых сооружений и путепроводов, 5 мостовых сооружений на сети автомобильных дорог муниципального  значения находятся в неудовлетворительном состоянии, в том числе на 2-х сооружениях состояние не может быть доведено до нормативных требований путем проведения капитального ремонта (далее - ремонтонепригодные мосты).

Треть автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия  -  являются неблагоустроенными грунтовыми дорогами.

Для улучшения условий проживания населения необходимо благоустройство дорог частного сектора, так как существующий частный сектор продолжает развиваться и застраиваться новыми домами. Для обслуживания и обеспечения безопасности, проживающих в частном секторе людей (вывоз мусора, проезд пожарных машин и скорой помощи, поставка газа и необходимых материалов) дороги должны иметь твердое покрытие.

В связи с незначительной интенсивностью движения на дорогах частного сектора благоустройство их возможно путем устройства покрытий переходного типа с отсыпкой щебнем, отходами асфальтобетона после ремонта городских дорог.

Поэтому Подпрограммой предусматривается два варианта ремонта дорог частного сектора:

1) внедрение двухслойного покрытия:

- нижний слой: шлак, кирпичный бой, отходы от фрезерования асфальтобетонных покрытий.

- верхний слой: известняковый щебень;

2) асфальтобетонное покрытие.

Одна из первоочередных задач данной Подпрограммы - обеспечение пешеходов безопасной и удобной для передвижения дорожно-тропиночной сетью. Подпрограммой планируется осуществлять работы по строительству новой дорожной сети в местах проложенными пешеходами тропинок, ремонт существующих тротуаров вдоль дорог и улиц. Требования горожан к состоянию тротуаров непрерывно растут, поэтому работы по реализации Подпрограммы будут направлены на капитальный ремонт и ремонт существующей тропиночной сети вдоль магистральных дорог. При строительстве и ремонте тротуаров Подпрограммой предусматривается применять «горячий» асфальтобетон, прессованные тротуарные плиты, бордюры и поребрики.

Для нормального функционирования города большое значение имеет  ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В ходе реализации муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год», принятой постановлением администрации города Чебоксары от 06.04.2011 № 93  выполнены значительные объемы работ. Из федерального бюджета на выполнение ремонта дворовых территорий выделено 229,872 млн. рублей, софинансирование местного бюджета – 12,098 млн. рублей. На ремонт 239 дворовых территорий и 123 проезда израсходовано всего 241,97 млн. рублей, асфальт уложен на площади 373,2 тыс. кв. м, в том числе проведен ремонт 56,1 тыс. кв.м тротуаров и заменено 14,5 тыс. пог. м бортового камня.

На реализацию муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» на 2012 год, по выполнению работ по ремонту дворовых территорий из республиканского бюджета направлено 37,422 млн. рублей, из бюджета города Чебоксары  – 7,9 млн. рублей. Всего на 45,325 млн. рублей произведен ремонт 95 дворовых территорий и 54 проезда с общей площадью 73,3 тыс. кв. м., в том числе проведен ремонт 8,8 тыс. кв. м тротуаров и заменено 436 пог. м бортового камня.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» в 2013 году  выполнен ремонт дворовых территорий на сумму 57,094 млн.руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета - 46,338  млн. рублей, бюджета г.Чебоксары  – 10,756 млн. рублей. Ремонт выполнен на площадях 121 дворовых территорий  и 40 проездов  с общей площадью 81,8 тыс. кв. м.

Застройка города, развитие сети дорог, увеличение интенсивности транспортного движения требуют проведения трудоемких работ по поддержанию чистоты дорожных покрытий, по уборке пыли и грязи летом и предотвращению снежно-ледовых образований, удалению снега зимой.

Для организации работ по механизированной уборке территорию города разбивают на участки, которые обслуживают механизированные колонны, обеспечивающие выполнение всех видов работ по установленной технологии.

Администрацией города определены улицы и проезды, которые должны убираться летом и зимой, а также площади, с которых снег перебрасывается роторными снегоочистителями; места размещения снежных свалок; количество песчано-соляной смеси, заготавливаемых для посыпки дорог зимой; число дежурных уборочных машин; число самосвалов для вывоза снега в период сильных снегопадов.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованного покрытия дорог.

Подпрограмма  «Автомобильные дороги» на 2014-2016 годы разработана и является продолжением муниципальных программ «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» на 2011, 2012, 2013 годы. Мероприятия по ремонту и реконструкции дворовых территорий, по данным муниципальным программам, начатые в 2011 — 2013 годах, будут продолжены в Подпрограмме «Автомобильные дороги» на 2014-2016 годы.  Перечень адресов  реализации мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению и утверждается постановлением администрации города Чебоксары.

# Раздел 2. Основные цели и задачи, срок реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели

Целями подпрограммы являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, в том числе в агропромышленном комплексе;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- реализация транзитного потенциала города;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

- повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование высокой бытовой культуры населения на территориях, прилегающих к постоянному месту жительства, активной гражданской позиции населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на дворовых территориях.

Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог муниципального значения, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части.

Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах муниципального значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства. Это позволит также сократить вредное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость функционирования транспортной инфраструктуры.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2014-2016 годах.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

# Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий:

-  реконструкция перегруженных движением участков автомобильных дорог;

- ликвидация грунтовых разрывов и ремонт участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части (дороги частного сектора);

- строительство автомобильных дорог и их пересечений  в разных уровнях;

- реконструкция ремонтонепригодных мостовых сооружений;

- реконструкция, строительство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров;

- капитальный ремонт автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

- содержание автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа.

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме.

# Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2016 годах составит 2 310 276,4  тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 580 591,5 тыс.рублей;

- городского бюджета – 1 679 945,70 тыс. рублей;

- внебюджетных источников - 49 739,20 тыс. рублей.

# Раздел 5. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют ответственные исполнители.  Контроль выполнения Подпрограммы возлагается на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства, а координация выполнения работ со стороны подрядчиков возлагается на муниципального заказчика - МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства».

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

_____________________________

Приложение 1

к Подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие  транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

| Наименование объектов | Ед. изм. | 2011 г. факт | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. прогноз | 2015 г. прогноз | 2016 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Городские дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - с усовершенствованным покрытием | тыс.м² | 2332,56 | 2373,37 | 2377,87 | 2388,17 | 2411,55 | 2419,20 |
| - дороги частного сектора | тыс.м² | 675,3 | 687,05 | 690,65 | 696,03 | 712,40 | 721,36 |
| 2. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - центральной части | тыс.м² | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 |
| - вдоль магистральных дорог | тыс.м² | 301,397 | 301,397 | 311,868 | 312,868 | 313,181 | 315,728 |
| 3.Мосты, путепроводы | тыс.м² | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 65,1 |
| 4.Подземные переходы | тыс.м² | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 5.Остановочные павильоны | шт. | 353 | 353 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 6.Ливневая канализация | км | 124630 | 133041 | 134295 | 134544 | 134650 | 134650 |
| 7.Ремонт дворовых территорий | тыс.м2 | 373,2 | 73,3 | 81,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| 8.Ремонт проездов к дворовым территориям | шт. | 123 | 54 | 40 | 38 | 40 | 41 |

__________________________________________

Приложение 2

к Подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной

программы города Чебоксары «Развитие транспортной

системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансиро-вания | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной квалификации |  |  |  |  | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Подпрограмма 1 | «Автомобильные дороги» на 2014-2016 годы | Республиканский бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  |  | 580 591,50 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 758 502,40 | 466 786,50 |  | 454 656,80 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 |  | 17 368,10 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1 354 892,40 | 483 359,10 |  | 472 024,90 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч217032 | 600 | 498 974,40 | 377 405,00 |  | 377 405,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 |  | 17 368,10 |
| Мероприятие 1.1.1 | Ремонт дорог частного сектора | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч217032 | 600 | 8 000,00 | 2 100,00 |  | 2 100,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тротуаров | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч217032 | 600 | 15 000,00 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство корыта и основания(подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня, поребриков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч217032 | 600 | 465 974,40 | 373 305,00 |  | 373 305,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 |  | 17 368,10 |
|  | Текущее содержание и ремонт дорог, тротуаров, подходов и остановочных площадок в зимнее время, межсезонье и летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт малых архитектурных форм, расположенных на остановочных площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание снежных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущее содержание, ремонт и частичная замена ограждений 1 и II группы на мостах, на участках высокой насыпи и в районе ж/д переездов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мытье колесоотбоев, перил, ограждений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -замена бортовых камней, ликвидация выбоин, ямочный ремонт и ремонт городских дорог, профилировка обочин, срезка верхнего слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования (ликвидация неровностей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заполнение водой противопожарных емкостей, расположенных в частном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт подземных переходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт мостов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и покраска колесоотбоев и перильных ограждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт дорог в Заволжье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4 | Оформление кадастровых паспортов на земельные участки под дорогами, составление технических паспортов и планов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч217032 | 600 | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21Ю012 | 600 | 47 342,80 | 37 342,80 |  | 37 342,80 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 |  | Ч21Д012 | 600 | 30 591,50 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и ремонт ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года №87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики» ( выполнение работ согласно сводного сметного расчета). | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  |  | 201 185,20 | 52 038,70 |  | 39 909,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.1 | Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос в г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 1 000,00 | 4 730,80 |  | 3 628,10 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: Пересчет сметной стоимости | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2 | Реконструкция автодороги пр. И.Яковлева на участке от Привокзальной площади до кольца пр.9-й Пятилетки со строительством подземного пешеходного перехода в районе "МТВ-центра" г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 |  | Ч21Л002 | 400 | 51 731,30 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 |  | Ч21И002 | 400 | 405 340,31 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочей документации | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 6 494,70 |  |  |  |
|  | Технадзор при переносе газопровода | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 198,70 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3 | Реконструкция ул.Б.Хмельницкого от кольцевой развязки на заливе до пересечения с пр. Айги г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 11 880,20 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.4 | Строительство пр.Айги и двухуровневой транспортной развязки пр. Айги - ул.Фучика (в районе Сугутского моста) г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 18 188,90 | 47 307,90 |  | 36 280,90 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 |  | Ч21И002 | 400 | 54 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 12 144,50 |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 67,40 |  |  |  |
|  | Замеры фоновых значений | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.5 | Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 |  | Ч21 Л002 | 400 | 15 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.6 | Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары. III -этап от ул.Текстильщиков до Калининского моста. (Мероприятия по снижению шума в жилых домах). | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 |  | Ч21 Л002 | 400 | 3 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.7 | Работы по наружному освещению и иллюминации, светофорным объектам на объекте «Жилой район» в Чувашской Республике. Строительство автодороги 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 |  | Ч21 Л002 | 400 | 2 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.8 | Строительство велодорожки и тротуара от Президентского бульвара, д. 10 до набережной Чебоксарского залива г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 |  | Ч21 Л002 | 400 | 215,20 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.9. | Строительство путепровода по ул.Ю.Фучика на пересечении с ул.Б.Хмельницкого (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 |  | Ч21Л002 | 400 | 1 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.10. | Строительство участка дороги по проезду Соляное г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 |  | Ч21 Л002 | 400 | 644,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 617,40 |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 26,60 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Пристанционная в районе железнодорожного переезда | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 |  | Ч21 Л002 | 400 | 1 681,70 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 |  | Ч21И002 | 400 | 9 000,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 681,70 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.12 | Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроительным проездом г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 |  | Ч21 Л002 | 400 | 5 410,10 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 |  | Ч21И002 | 400 | 48 600,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 10,10 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.13 | Строительство третьего транспортного полукольца от ул.Университетская-ул.Б.Хмельницкого до пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 |  | Ч21 Л002 | 400 | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.14. | Реконструкция железнодорожного переезда по Базовому проезду | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 |  | Ч21 Л002 | 400 | 2 409,30 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 |  | Ч21И002 | 400 | 9 000,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 409,30 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.15. | Строительство велодорожек в центре город Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 |  | Ч21 Л002 | 400 | 807,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.16. | Вынос линейно-кабельных сооружений связи ОАО "Ростелеком" на участке от ул.Пристанционная до путепровода по пр.И.Яковлева | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 |  | Ч21 Л002 | 400 | 7 199,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.17. | Реконструкция автомобильной дороги Базового проезда на участке от кольца на Президентском бульваре до пересечения с ул.Пристанционная г.Чебоксары (2-й пусковой комплекс) (кадастровые работы в отношении земельного участка) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 |  | Ч21 Л002 | 400 | 20,90 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.18. | Строительство автодороги по Лапсарскому проезду г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 1 116,30 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 17,40 |  |  |  |
|  | Инженерно-геологические изыскания | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 98,80 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.19. | Реконструкция ул.Ярославская город Чебоксары (пересчет сметной стоимости) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.20. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Композиторов Воробьевых в г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 26 603,60 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 |  | Ч21И002 | 400 | 24 059,69 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.21. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленина-ул.Гагарина) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 14 152,60 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.22. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленинского Комсомола - Эгерский бульвар (в сторону магазина "Звездный") | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 7 831,10 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.23. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары по ул.Гагарина (участок "ООТ-ТД "Центральный") | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 8 839,20 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 44,90 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.24. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (Эгерский бульвар - пр.Мира) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 6 771,50 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.25. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Николаева - ул.Чапаева) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 1 028,60 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.26. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Хузангая - пр.9-ой Пятилетки) (кадастровые работы в отношении земельного участка) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 16,50 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.27. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 84,70 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.28. | Экспертиза проектов в ФГУ "Главгосэкспертиза" г.Казань | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 |  | Ч21 Л002 | 400 | 2 453,50 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Приобретение техники для муниципальных нужд по ремонту дорог города | Городской бюджет | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 966 | 04 09 |  | Ч217033 | 200 | 11 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________________

Приложение 4 к муниципальной программе города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы

# ПОДПРОГРАММА «ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ»

Чебоксары 2013

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки Подпрограммы (далее Подпрограмма) | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 27.10.2009 №1447 «О стратегии развития города Чебоксары на период до 2020 года с учетом перспективного развития агломерации город Чебоксары — город Новочебоксарск — Мариинско — Посадский район — Моргаушский район — Цивильский район — Чебоксарский район»; Приказ Минстроя Чувашской Республики от 02.09.2009 №04-13/390 «Об утверждении Перечня маршрутов и перевозчиков, осуществляющих перевозки льготных категорий пассажиров при наличии льготного проездного билета для льготных категорий граждан»; постановление администрации города Чебоксары от 01.10.2012 № 311 «Об организации транспортного обслуживания населения города на пригородном автобусном маршруте №204 «Чебоксары (Привокзальная АС) - п. Сосновка»; постановление администрации города Чебоксары от 08.10.2012 № 335 «Об утверждении Правил предоставления субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчика, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан на пригородном автобусном маршруте № 204 «Чебоксары (Привокзальная АС) - Сосновка» по транспортным картам» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары. |
| Соисполнители Подпрограммы | Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары; МУП «Чебоксарское городское троллейбусное управление»; Юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки на пригородных автобусных маршрутах № 204 «Чебоксары (Привокзальная АС) - п. Сосновка» и № 249 «Привокзальная АС- Яуши» |
| Цели Подпрограммы | Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров, пользующихся льготным проездом на пригородном автобусном маршруте №204 «Чебоксары (Привокзальная АС) - п. Сосновка», с использованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых смарт-карт; Приобретение автотранспортных средств; |
| Основные задачи Подпрограммы | Организация транспортного обслуживания жителей зарегистрированных в Заволжской части города Чебоксары; Обеспечение перевозок населения к городским кладбищам в дни религиозных праздников «Троицкая родительская суббота» и «День Святой Троицы» |
| Важнейшие целевые индикаторы Подпро-граммы и их значение | Совершенствование транспортного обслуживания |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации | Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2016 годах составляет - 31 300 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 18 300,0 тыс. руб., в 2015 году - 6 500,0 тыс.руб., в 2016 году - 6 500,0 тыс. руб., В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Удовлетворенность граждан транспортным обслуживанием |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за исполнением Подпрограммы возлагается на ответственных исполнителей Подпрограммы. Ответственные исполнители и соисполнители Подпрограммы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий Подпрограммы. Отчет о выполнении программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |

# Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Возмещение части затрат автотранспортных организаций, осуществляющих перевозку пассажиров.

Возмещение части затрат автотранспортных организаций, осуществляющих перевозку пассажиров осуществляется за счет средств городского бюджета в связи с принятием решений об установлении льготного проезда отдельным категориям граждан на пригородном маршруте № 204 «Чебоксары (привокзальная АС)-Сосновка» по транспортным картам.

Реализация данного мероприятия осуществляется путем подписания соглашения с ГУП Чувашской Республики "Чувашавтотранс" Минтранса Чувашии о предоставлении субсидий из городского бюджета на компенсацию потерь в доходах перевозчика.

Бесконтактная микропроцессорная пластиковая смарт-карта, предназначенная для совершения фиксации проезда на пригородном автобусном маршруте №204 «Чебоксары (Привокзальная АС) - п. Сосновка» (далее — транспортная карта (ТК)) введена в целях социальной поддержки:

- граждан, зарегистрированных в Заволжской части города Чебоксары, за исключением граждан, получающих льготы из федерального и республиканского бюджета Чувашской Республики на проезд в пригородных автобусных маршрутах в соответствии с действующим законодательством;

- работников муниципальных учреждений, расположенных в Заволжской части города Чебоксары;

- многодетных семей, которым в соответствии с Законом Чувашской Республики от 01.04.2011 №10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» предоставлены земельные участки в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства или ведения подсобного хозяйства в Заволжской части города Чебоксары;

- сотрудников пункта полиции Управления Министерства внутренних дел по городу Чебоксары Чувашской Республики, расположенного в п. Сосновка;

- сотрудников Казенного учреждения «Чувашская Республиканская противопожарная служба» ГКЧС Чувашии;

- сотрудников филиала «Заволжье» Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова».

Средства из бюджета города Чебоксары предоставляются организации автомобильного транспорта, осуществляющей перевозку пассажиров на пригородном автобусном маршруте №204 «Чебоксары (Привокзальная АС) - Сосновка», а также автоматизированный учет, отчетность по единым транспортным картам  (далее - перевозчик) в виде субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан  на автомобильном транспорте пригородного сообщения.

Размер субсидии определяется в соответствии с данными учета поездок отдельных категорий граждан и отчетами на возмещение потерь в доходах перевозчика.

Под потерями в доходах перевозчика в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан понимается разность между доходами, которые перевозчик мог бы получить в случае оформления разовых проездных документов (билетов) по действующему тарифу, и фактическими доходами перевозчика, полученными в результате предоставления льготы.

В дни религиозных праздников «Троицкая родительская суббота» и «День святой троицы» в целях обеспечения перевозок населения к городским кладбищам в связи с массовым посещением, проезд на пригородном автобусном маршруте № 249 «Привокзальная АС –Яуши» осуществляется в пределах тарифа городского маршрута. В целях обеспечения перевозок заключается договор на оказание услуг по перевозке пассажиров с ГУП ЧР «Чувашавтотранс». Финансирование расходов, связанных с перевозкой пассажиров, осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары.

Основное мероприятие 2.2. Возмещение части затрат государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, на приобретение автотранспортных средств.

Реализация данного мероприятия предусматривается за счет предоставления субсидий на возмещение части затрат МУП «Чебоксарское троллейбусное управление»   на приобретение автотранспортных средств, в результате которого будут обеспечены безопасность работы электрического пассажирского автомобильного транспорта и снижение его негативного воздействия на окружающую среду.

# Раздел 2. Основные цели и задачи, срок реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели

Целями подпрограммы являются:

- возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров, пользующихся льготным проездом на пригородном автобусном маршруте №204 «Чебоксары (Привокзальная АС) - п. Сосновка», с использованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых смарт-карт.

- обеспечение перевозок населения к городским кладбищам в связи с массовым посещением в дни религиозных праздников «Троицкая родительская суббота» и «День Святой Троицы».

- приобретение автотранспортных средств.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2014-2016 годах.

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении к Подпрограмме.

# Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2016 годах составит за счет средств городского бюджета  31 300,0  тыс. рублей.

# Раздел 4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют ответственные исполнители. Контроль выполнения Подпрограммы возлагается на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ.

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

________________________________________

Приложение

к Подпрограмме «Пассажирский транспорт» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия |  | Источники финанси-рования |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной квалификации |  |  |  | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  |
| Подпрограмма 2 | "Пассажирский транспорт" | Городской бюджет |  | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки |  | 932 | 04 08 | Ч227005 | 800 | 18 300,00 | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Возмещение части затрат автотранспортных организаций, осуществляющих перевозку пассажиров | Городской бюджет |  | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки |  | 932 | 04 08 | Ч227005 | 800 | 10 000,00 | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Возмещение части затрат государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, на приобретение автотранспортных средств | Городской бюджет |  | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе, МУП "Чебоксарское троллейбусное управление" |  | 966 | 04 08 | Ч226048 | 200 | 8 300,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________________

Приложение 5 к муниципальной программе города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

# ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

# ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Чебоксары 2013

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ “О безопасности дорожного движения”; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |
| Соисполнители Подпрограммы | Администрация города Чебоксары; Администрация Московского района; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»; |
| Цели Подпрограммы | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества; гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Чебоксары |
| Основные задачи Подпрограммы | Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение | К 2017 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов (по сравнению с 2013 годом): - снижение числа погибших в ДТП на 7 чел.; - снижение количества ДТП с пострадавшими на 135 ед.; - снижение количества ДТП с участием детей на 18 ед.; - снижение количества ДТП по вине пешеходов на 26 ед. |
| Сроки и реализации Подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета планируется выполнять в объемах и на условиях, предусмотренных федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". Финансирование мероприятий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики планируется выполнять в объемах и на условиях, предусмотренных республиканской целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике в 2013-2020 годах". Объем финансирования за счет средств бюджета города Чебоксары для реализации Программы составляет 123475,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году: 42725,0 тыс. рублей; в 2015 году: 40375,0 тыс. рублей; в 2016 году: 40375,0 тыс. рублей. В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - снижение аварийности; - обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспортных средств и пешеходов; - повышение уровня защищенности участников дорожного движения; - устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Общее руководство реализацией Подпрограммы осуществляет Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары. Исполнители Подпрограммы представляют информацию о ходе реализации мероприятий программы в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий представляет в отдел экономики, промышленности, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |

В Подпрограмме  использованы следующие сокращения:

БДД - безопасность дорожного движения.

ПДД - правила дорожного движения.

ДТП - дорожно-транспортное происшествие.

УДС – улично-дорожная сеть.

ОГИБДД - Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения  УМВД России по городу Чебоксары.

ОТОиС – отдел транспортного обеспечения и связи управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары.

МБУ «УЖКХиБ» - муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства».

АППГ – аналогичный период прошлого года.

БГ – бюджет города Чебоксары.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Нарастающая автомобилизация требует системных мер, ограничивающих негативные для общества последствия этого процесса, в то же время способных максимально полно реализовать его преимущества и выгоды. Рост автомобильного парка и объема перевозок ведет к увеличению интенсивности движения, что в условиях городов с исторически сложившейся застройкой таких, как город Чебоксары, приводит к возникновению транспортной проблемы.

Одновременно растет и количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых гибнут и получают ранения люди.

За 2013 год в городе  Чебоксары совершено 843 дорожно-транспортных происшествий (АППГ- 887). Число погибших в них людей составило 36 человек (АППГ-38), число получивших ранения различной степени тяжести составило 977 человек (АППГ-1059). Тяжесть последствий ДТП составила 3,6 погибших на 100 пострадавших (АППГ – 3,5).

Основными видами ДТП в городе Чебоксары за 2013 год являются наезд на пешехода и столкновение транспортных средств. Совершено 370  наездов на пешеходов (АППГ-409), что составляет 43,9% от общего количества ДТП, в которых погибли 27 (АППГ-22) и получили ранения различной степени тяжести 361 (АППГ - 410) человек. Совершено 348 столкновений транспортных средств (АППГ-364), что составляет 41,3% от общего количества ДТП, в которых погибли 5 (АППГ-10) и получили ранения различной степени тяжести 472 (АППГ - 495) человек.

Из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами в 2013 году в городе Чебоксары произошло 160 ДТП (АППГ-168), что составляет 19% от общего количества дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 18 (АППГ-10) и получили ранения различной степени тяжести 146 (АППГ-163) пешеходов. Основными причинами явились переход проезжей части дороги в неустановленных местах – 115 (АППГ-115), неожиданный выход из-за транспортного средства, здания и сооружения – 17 (АППГ-25) и неподчинение сигналам регулирования – 12 (АППГ-26).

С участием детей в 2013 году в городе Чебоксары произошло 98 ДТП (АППГ-114), в которых погиб 1 (АППГ-1) ребенок и получили ранения различной степени тяжести 99 (АППГ-119) детей. Из 98 дорожно-транспортных происшествий 35 произошли по вине самих детей. Из 99 детей, пострадавших в ДТП,  67 являлись пешеходами, 25 являлись пассажирами, из них 4 перевозились без использования специальных удерживающих устройств и не были пристегнуты ремнями безопасности, 6 детей получили травмы, управляя велосипедом, 1 – управляя скутером. По возрастной категории из 99 пострадавших – 28 детей в возрасте до 7 лет, 43 ребенка в возрасте от 7 до 11 лет, 27 детей в возрасте от 11 до 16 лет.

Основными виновниками в совершении дорожно-транспортных происшествий в городе Чебоксары за 2013 год являются водители транспортных средств. Из-за нарушения водителями транспортных средств Правил дорожного движения совершено 682 ДТП (АППГ- 719), что составляет 81% от общего количества ДТП.

Основными нарушениями правил дорожного движения, ставшими причинами совершения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспортных средств, являются:

- нарушение правил проезда пешеходного перехода (14,5%);

- превышение, несоответствие скорости условиям (11,5%)

- несоблюдение очередности проезда (17,7%);

- неправильный выбор дистанции (13,7%).

Основная масса дорожно-транспортных происшествий в городе Чебоксары в 2013 году совершена в период с 15 до 18 часов, когда сильно повышается интенсивность движения и увеличивается количество пешеходов на улицах и дорогах, по дням недели пик аварийности в 2013 году приходится на пятницу.

В 2013 году на территории города Чебоксары совершению 152 дорожно-транспортных происшествий сопутствовали дорожные условия (АППГ-93), в которых погибло 9 участников дорожного движения (АППГ-7) и 183 получили ранения (АППГ-117), из них:

- отсутствие или плохая видимость дорожной разметки  – 119 (78,3%);

- недостаточное освещение – 12 (7,9%);

- неисправное освещение – 5 (3,3%);

- дефекты дорожного покрытия – 4 (2,7%);

- наличие снежных валов – 3 (1,9%);

- неудовлетворительное состояние обочины – 2 (1,3%);

- неисправность светофорного объекта – 2 (1,3%);

- ограниченная видимость – 2 (1,3%);

- отсутствие тротуара – 1(0,6%);

- неровность дорожного покрытия – 1(0,6%);

- сужение проезжей части дороги – 1(0,6%);

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечением снижения ее показателей, необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их финансирование.

Программа разработана на основании  Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и предусматривает финансирование основных мероприятий по приоритетным направлениям деятельности.

2. Цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения по дорогам.

Цель подпрограммы достигается на основе:

- снижения уровня ДТП в результате совершенствования системы обеспечения безопасности дорожного движения;

- снижение тяжести ДТП в результате обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети, снижения тяжести возможных последствий для пострадавших в ДТП, сокращения смертности.

Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2016 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Цель Подпрограммы предполагается достичь на основе реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые объединены в 2 сводных проекта:

- строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения в г. Чебоксары;

- обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети г. Чебоксары.

3.1. Целевой проект

«Строительство, содержание, модернизация и ремонт

технических средств организации дорожного движения в г. Чебоксары»

Основной целью проекта является повышение эффективности системы безопасности дорожного движения, сокращение аварийности за счет повышения эффективности использования технических средств организации дорожного движения, их информативности и технического обеспечения.

В рамках проекта предполагается улучшение системы обеспечения безопасности дорожного движения внедрением новых технологий, техническим оснащением, модернизацией технических средств организации дорожного движения.

В этой сфере приоритетными являются задачи по реконструкции существующих и оборудованию дополнительных технических средств организации дорожного движения, организация и внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД), приобретение специализированной техники и оборудования для строительства, содержания, модернизации и ремонта технических средств организации дорожного движения.

Для реализации проекта предлагается выполнение мероприятий, указанных в приложении к Подпрограмме.

3.2. Целевой проект

«Обустройство и совершенствование

опасных участков улично-дорожной сети г. Чебоксары»

Основной целью данного проекта является снижение уровня риска возникновения ДТП, обусловленного дорожными факторами.

Средством достижения поставленной цели является  повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети, включающих комплексы мероприятий по ликвидации и профилактике возникновения опасных участков дорог.

С учетом технического состояния существующей улично-дорожной сети, существенные сдвиги в проблеме повышения безопасности дорожного движения могут быть достигнуты путем концентрации ресурсов для поэтапного проведения на отдельных дорогах, имеющих приоритетность по уровню ДТП, комплексов мероприятий, обеспечивающих максимальную эффективность вложения средств и достижение  снижения аварийности, связанной с дорожными условиями.

Поставленная цель определяет необходимость установления приоритетных объектов дорожной сети и очередности проведения на них программных мероприятий. К числу таких объектов относятся участки улично-дорожной сети с высокой плотностью транспортного потока и повышенным уровнем риска возникновения ДТП (потенциально опасные участки).

Для реализации проекта предлагается выполнение мероприятий, указанных в приложении к Подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 123475,0 тыс.руб., в том числе:

2014 год – 42725,0 тыс.руб.;

2015 год – 40375,0 тыс.руб.;

2016 год – 40375,0 тыс.руб.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в приложении к Подпрограмме.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы должна способствовать:

снижению тяжести последствий от ДТП;

сокращению числа погибших и раненых в ДТП людей;

повышению уровня защищенности участников дорожного движения;

повышению уровня безопасности при эксплуатации транспортных средств;

обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов.

В результате реализации Подпрограммы ожидается совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, снижение аварийности  на дорогах и сокращение числа погибших в ДТП.

Статистика дорожно-транспортных происшествий за 2006–2013 годы представлена в таблице 2. Ожидаемая динамика достижений показателей Подпрограммы представлена в таблице 3.

Таблица 2

Статистика дорожно-транспортных происшествий

по городу Чебоксары за 2006–2013 годы

| № | Индикато-ры-целевые показатели | Ед. изм. | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число погибших в ДТП | чел. | 38 | 51 | 46 | 40 | 52 | 38 | 38 | 36 |
| 2. | Количество ДТП с пострадав-шими | единиц | 866 | 961 | 759 | 736 | 683 | 734 | 887 | 843 |
| 3. | ДТП с участием детей | единиц | 107 | 102 | 102 | 93 | 81 | 98 | 114 | 98 |
| 4. | ДТП по вине пешеходов | единиц | 319 | 331 | 225 | 204 | 186 | 154 | 168 | 160 |

Таблица 3

Ожидаемая динамика достижений показателей Программы

| № п/п | Индикаторы - целевые показатели (по сравнению с 2013 годом) | Ед. измерения | Цель 2014 года | Цель 2015 года | Цель 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение числа погибших в ДТП | чел. | 3 | 5 | 7 |
|  |  | проценты | 8,33 | 13,89 | 19,44 |
| 2. | Снижение количества ДТП с пострадавшими | единиц | 45 | 95 | 135 |
|  |  | проценты | 5,34 | 11,27 | 16,01 |
| 3. | Снижение количества ДТП с участием детей | единиц | 6 | 12 | 18 |
|  |  | проценты | 6,12 | 12,24 | 18,37 |
| 4. | Снижение количества ДТП по вине пешеходов | единиц | 9 | 17 | 26 |
|  |  | проценты | 5,63 | 10,63 | 16,25 |

6. Контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы представляет собой систему программных мероприятий, скоординированных по срокам и направлениям, источникам финансирования действий исполнителей, ведущих к достижению намеченных результатов, а также взаимодействие с федеральными и республиканскими органами власти.

Реализация Подпрограммы будет осуществлена путем совместной деятельности исполнителей. Общее руководство реализации Подпрограммы осуществляет управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, который вносит по мере необходимости предложения по уточнению мероприятий и объемов финансирования Подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. Исполнители мероприятий Подпрограммы представляют информацию о ходе реализации мероприятий в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляет в отдел экономики, промышленности, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

______________________________________________

Приложение

к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансиро-вания |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной квалификации |  |  |  | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения" | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  | 04 09 | Ч230000 |  | 42 725,00 | 40 375,00 | 40 375,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 | 04 09 | Ч231003 | 600 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного хозяйства | Городской бюджет | Администрация города Чебоксары, Администрация Московского района, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  |  | 04 09 | Ч23Ю013 |  | 37 570,00 | 37 220,00 | 37 220,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.1. | Строительство (установка) дорожных знаков | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 2 304,20 | 3 700,00 | 3 900,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.2. | Строительство (установка) новых светофорных объектов (приложение 1) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 1 179,00 | 1 800,00 | 2 000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.3. | Капитальный ремонт (реконструкция) светофорных объектов (приложение 2) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 7 803,40 | 4 000,00 | 4 200,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.4. | Модернизация технических средств организации дорожного движения, организация автоматизированной системы управления движением (АСУД) (приложение 3) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 10 294,40 | 17 720,00 | 17 800,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.5. | Приобретение специализированной техники и оборудования для строительства, содержания, модернизации и ремонта технических средств организации дорожного движения (приложение 4) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 15 219,00 | 10 000,00 | 9 320,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.6. | Приобретение измерителя текущих значений времени с видеофиксацией со станцией "Паркон" | Городской бюджет | Администрация Московского района; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 906 | 04 09 | Ч23Ю013 | 200 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.7. | Сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений ("Паркон") | Городской бюджет | Администрация города Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 903 | 04 09 | Ч23Ю013 | 200 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | 3 155,00 | 3 155,00 | 3 155,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3.1. | Обустройство дополнительного искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3.2. | Строительство дополнительных ограждений, ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть дорог (приложение 5) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | 1 955,00 | 1 955,00 | 1 955,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

___________________________________________________________

Приложение 1

к приложению к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы

Строительство (установка) новых светофорных объектов

| № п./п. | Адрес | Наименование средства технического регулирования | Бюджет г.Чебоксары (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |
| 1. | Пешеходный переход ООТ «Грязелечебница», ул. Мичмана Павлова | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 331,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 2. | Перекресток улиц Ярославская - И. Тукташа | Светофорный объект | 517,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 3. | Пешеходный переход между домами №№ 41,48 по ул.Карла Маркса | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 331,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2014 год: |  |  | 1179,0 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |
| 4. | Перекресток улиц 500-летия Чебоксары и Урукова | Светофорный объект | 770,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 5. | Пешеходный переход ООТ «ОАО «ОЖДХ», пр-т Мира | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 515,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 6. | Пешеходный переход ООТ «Университет», ул. Университетская | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 515,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2015 год: |  |  | 1800,0 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 7. | Перекресток улиц Космонавта Николаева А.Г. и Чапаева | Светофорный объект | 880,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 8. | Пешеходный переход ул. Пирогова, д. 8 | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 560,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 9. | Пешеходный переход ООТ «Переулок Ягодный», ул. Богдана Хмельницкого | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 560,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2016 год: |  |  | 2000,0 |  |
| Всего: |  |  | 4979,0 |  |

________________________________________________

Приложение 2

к приложению к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы

Капитальный ремонт (реконструкция) светофорных объектов

| № п/п | Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |
| 1. | ул. Николаева - 50 Лет Октября | 567,1 |
| 2. | ул. Гагарина - ул. Чапаева | 437,6 |
| 3. | пр. Мира - 50 Лет Октября | 534,2 |
| 4. | пр. Мира - ВДОАМ | 236,2 |
| 5. | пр. Мира - Калининское ГАИ | 180,1 |
| 6. | пр. Мира - Комиссионный магазин | 239,2 |
| 7. | ул. Николаева - ул. Цивильская | 594,0 |
| 8. | ул. Л. Комсомола - ул. Баумана | 608,0 |
| 9. | пр. Тракторостроителей - МНТК (ПВУ) | 242,9 |
| 10. | пр. Тракторостроителей - Диетстоловая | 235,2 |
| 11. | ул. Б. Хмельницкого - ср. школа № 9 | 248,0 |
| 12. | ул. Гражданская - Лит. Мех. завод | 260,4 |
| 13. | ул. Гражданская - ул. М. Залка | 257,4 |
| 14. | ул. Гражданская - ул. Чернышевского (ПВУ) | 310,7 |
| 15. | ул. Гражданская - ул. Чернышевского | 752,8 |
| 16. | ул. Энтузиастов - ул. М. Залка | 650,0 |
| 17. | Октябрьское ш. (ПВУ) | 256,7 |
| 18. | Марпосадское ш. - Соляной проезд | 584,2 |
| 19. | Вурнарское ш. – 6 км | 608,7 |
| Итого за 2014 год: |  | 7803,4 |
| 2015 год |  |  |
| 20. | пр. Московский - Студгородок | 700,0 |
| 21. | пр. М. Горького - ул. Талвира | 950,0 |
| 22. | пр. Ленина - ул. Гагарина | 950,0 |
| 23. | пр. Ленина - Аптека (ПВУ) | 700,0 |
| 24. | Президентский бульвар - Дом Правительства | 700,0 |
| Итого за 2015 год: |  | 4000,0 |
| 2016 год |  |  |
| 25. | ул. Калинина - ул. И. Франко | 975,0 |
| 26. | Президентский бульвар - ул. Дзержинского | 895,0 |
| 27. | 30 а/д - Президентский бульвар | 880,0 |
| 28. | 30 а/д - пер. Бабушкина | 725,0 |
| 29. | 30 а/д – рынок «Ярмарка» | 725,0 |
| Итого за 2016 год: |  | 4200,0 |
| Всего: |  | 16003,4 |

_________________________________________________

Приложение 3

к приложению к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы

Модернизация технических средств организации дорожного движения, организация автоматизированной системы управления движением (АСУД)

| № п./п. | Наименование мероприятия | Бюджет г.Чебоксары (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |
| 1. | Приобретение программного обеспечения АСУД | 679,4 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 2. | Оснащение существующих светофорных объектов устройствами для дистанционного мониторинга и регулирования. | 9615,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2014 год: |  | 10294,4 |  |
| 2015 год |  |  |  |
| 3. | Оснащение существующих светофорных объектов устройствами для дистанционного мониторинга и регулирования. | 17720,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2015 год: |  | 17720,0 |  |
| 2016 год |  |  |  |
| 4. | Оснащение существующих светофорных объектов устройствами для дистанционного мониторинга и регулирования. | 17800,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2016 год: |  | 17800,0 |  |
| Всего: |  | 45814,4 |  |

_______________________________________________________

Приложение 4

к приложению к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы

Приобретение специализированной техники и оборудования для строительства, содержания, модернизации и ремонта технических средств организации дорожного движения

| № п/п | Наименование | Количество (шт.) | Цена (тыс. рублей) | Стоимость (тыс. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Автоэвакуатор с ломаной платформой и крано-манипуляторной установкой (КМУ) | 1 | 3210,2 | 3210,2 |  |
| 2. | Автоэвакуатор со сдвижной платформой, грузоподъемностью 2,9т | 1 | 1306,6 | 1306,6 |  |
| 3. | Разметочная машина для термопластика МДР-4 midiliner | 1 | 3570,0 | 3570,0 |  |
| 4. | Лайн Драйвер 6,5 л.с. –самоходная тележка | 2 | 326,6 | 653,2 | Дополнительное оборудование для «Евромикс» |
| 5. | Передвижная лаборатория диагностики ТСОДД | 1 | 2736,2 | 2736,2 | Для устройства и диагностики ТСОДД |
| 6. | Демаркировщик (агрегат высокого давления ВСМ Б3 рабочее давление Р=500 бар, рабочая среда вода) | 1 | 366,9 | 366,9 |  |
| 7. | Материал для нанесения дорожной разметки (краска, светоотражающие шарики, растворитель) | кг | 1255,9 | 1255,9 |  |
| 8. | Материал для нанесения дорожной разметки (термопластик со стеклошариками) | 40000 кг | 2120,0 | 2120,0 |  |
| Итого за 2014: |  |  |  | 15219,0 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 9. | Специализированная техника и оборудование | - | - | 10000,0 |  |
| Итого за 2015: |  |  |  | 10000,0 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 10. | Специализированная техника и оборудование | - | - | 9320,0 |  |
| Итого за 2015: |  |  |  | 9320,0 |  |
| Всего: |  |  |  | 34539,0 |  |

_______________________________________________

Приложение 5

к приложению к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы

Строительство дополнительных ограждений,

ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть дорог

| № п/п | Место установки | Бюджет г. Чебоксары, (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |
| 1. | Ул. Гузовского (от ООТ «Роща» до ООТ «Магазин «Природа»), 500 п.м. | 1150,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 2. | Ул. Энтузиастов (от ООТ «Улица Эльменя» до ООТ «Институт культуры»), 350 п.м. | 805,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2014: |  | 1955,0 |  |
| 2015 год |  |  |  |
| 3. | Пр-т. Мира на разделительной полосе (от пересечения с Эгерским б-р до пересечения с ул. Калинина), 850 п.м. | 1955,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2015: |  | 1955,0 |  |
| 2016 год |  |  |  |
| 4. | Пр-т Московский на разделительной полосе (от ООТ «Студенческий городок» до пересечения с ул. 500-летия Чебоксар), 350 п.м. | 920,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 5. | Пр-т. Мира на разделительной полосе (от ООТ «Таможня» до пересечения с пр-т И. Яковлева), 400 п.м. | 950,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 6. | Марпосадское шоссе на разделительной полосе ООТ «Восточный поселок», 40 п.м. | 85,0 | МБУ «УЖКХ и Б» |
| Итого за 2016: |  | 1955,0 |  |
| Всего: |  | 5865,0 |  |

_______________________________________________________