

Чуваш Республикин Администрация

Пграчкав районĕнчи Порецкого района

администрацийĕ Чувашской Республики

ЙЫШЁНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016г. № 276 18.10.2016г. № 276

Парачкав сали с. Порецкое

**О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 17.02.2014г. № 54 «Об утверждении муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»**

Администрация Порецкого района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого района от 17.02.2014г. № 54 следующие изменения:

1.1 В паспорте Программы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации |  | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014–2020 годах составят 945,1 млн. рублей, в том числе:  в 2014 году – 23,11 млн. рублей;  в 2015 году – 17,95 млн. рублей;  в 2016 году – 19,41 млн. рублей;  в 2017 году – 148,3 млн. рублей;  в 2018 году – 209,73 млн. рублей;  в 2019 году – 240,88 млн. рублей;  в 2020 году – 285,72 млн. рублей.  из них средства:  федерального бюджета 26,55 млн. руб., в том числе:  в 2014 году – 2,45 млн. рублей;  в 2015 году – 2,26 млн. рублей;  в 2016 году – 2,98 млн. рублей;  в 2017 году – 4,34 млн. рублей;  в 2018 году – 4,90 млн. рублей;  в 2019 году – 4,54 млн. рублей;  в 2020 году – 5,08 млн. рублей.  республиканского бюджета Чувашской Республики 753,413 млн. рублей, в том числе:  в 2014 году – 11,99 млн. рублей;  в 2015 году – 3,349 млн. рублей;  в 2016 году – 3,764 млн. рублей;  в 2017 году – 113,79 млн. рублей;  в 2018 году – 172,03 млн. рублей;  в 2019 году – 203,09 млн. рублей;  в 2020 году – 245,4 млн. рублей.  местного бюджета – 45,1 млн. рублей, в том числе:  в 2014 году – 3,08 млн. рублей;  в 2015 году – 4,15 млн. рублей;  в 2016 году – 2,12 млн. рублей;  в 2017 году – 9,33 млн. рублей;  в 2018 году – 9,66 млн. рублей;  в 2019 году – 8,35 млн. рублей;  в 2020 году – 8,41 млн. рублей.  внебюджетных источников – 120,03 рублей, в том числе:  в 2014 году – 5,59 млн. рублей;  в 2015 году – 8,19 млн. рублей;  в 2016 году – 10,55 млн. рублей;  в 2017 году – 20,84 млн. рублей;  в 2018 году – 23,13 млн. рублей;  в 2019 году – 24,90 млн. рублей;  в 2020 году – 26,83 млн. рублей. |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом выделения федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики».

1.2 Абзац 2 раздела IV «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2020 годах составит 945,1 млн. рублей, в том числе: в 2014 году – 23,11 млн. рублей; в 2015 году – 17,95 млн. рублей; в 2016 году – 19,41 млн. рублей; в 2017 году – 148,3 млн. рублей; в 2018 году – 209,73 млн. рублей; в 2019 году – 240,88 млн. рублей; в 2020 году – 285,72 млн. рублей;

из них средства: федерального бюджета 26,55 млн. рублей, в том числе: в 2014 году – 2,45 млн. рублей; в 2015 году – 2,26 млн. рублей; в 2016 году – 2,98 млн. рублей; в 2017 году – 4,34 млн. рублей; в 2018 году – 4,90 млн. рублей; в 2019 году – 4,54 млн. рублей; в 2020 году – 5,08 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики 753,413 млн. рублей, в том числе: в 2014 году – 11,99 млн. рублей; в 2015 году – 3,349 млн. рублей; в 2016 году – 3,764 млн. рублей; в 2017 году – 113,79 млн. рублей; в 2018 году – 172,03 млн. рублей; в 2019 году – 203,09 млн. рублей; в 2020 году – 245,4 млн. рублей;

местного бюджета – 45,1 млн. рублей, в том числе: в 2014 году – 3,08 млн. рублей; в 2015 году – 4,15 млн. рублей; в 2016 году – 2,12 млн. рублей; в 2017 году – 9,33 млн. рублей; в 2018 году – 9,66 млн. рублей; в 2019 году – 8,35 млн. рублей; в 2020 году – 8,41 млн. рублей;

внебюджетных источников – 120,035 млн. рублей, в том числе: в 2014 году – 5,59 млн. рублей; в 2015 году – 8,19 млн. рублей; в 2016 году – 10,55 млн. рублей; в 2017 году – 20,84 млн. рублей; в 2018 году – 23,13 млн. рублей; в 2019 году – 24,90 млн. рублей; в 2020 году – 26,83 млн. рублей;

1.3 Приложения № 1, 2 к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4 В паспорте подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2014 - 2020 годы» (далее – подпрограмма) позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составит 110,437 млн.рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета -  18,27 млн. рублей;  за счет средств бюджета Чувашской Республики – 17,223 млн. рублей;  за счет средств местного бюджета – 7,3 млн.рублей;  за счет собственных и заемных средств молодых семей – 67,682 млн. рублей |

1.5 В абзаце 7 раздела 4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» слова «Общий объем финансирования подпрограммы составит– 47,02 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 4,98 млн. рублей; за счет средств бюджета Чувашской Республики - 8,95 млн. рублей; за счет местного бюджета Порецкого района – 2,28 млн.рублей; за счет собственных и заемных средств молодых семей – 30,81 млн. рублей.» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы составит – 110,437 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 18,27 млн. рублей; за счет средств бюджета Чувашской Республики - 17,223 млн. рублей; за счет местного бюджета Порецкого района – 7,30 млн.рублей; за счет собственных и заемных средств молодых семей – 67,682 млн. рублей».

1.6 Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7 В паспорте подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – подпрограмма) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | – | прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2014-2020 годах составят 26,06 млн. рублей, в том числе:  в 2014 году – 7,40 млн. рублей;  в 2015 году – 1,17 млн. рублей;  в 2016 году – 1,7 млн. рублей;  в 2017 году – 4,64 млн. рублей;  в 2018 году – 4,64 млн. рублей;  в 2019 году – 3,7 млн. рублей;  в 2020 году – 2,78 млн. рублей.  из них средства:  федерального бюджета 8,1 млн. руб., в том числе:  в 2014 году – 0,89 млн. рублей;  в 2015 году – 0,865 млн. рублей;  в 2016 году – 0,773 млн. рублей;  в 2017 году – 1,857 млн. рублей;  в 2018 году – 1,857 млн. рублей;  в 2019 году – 0,929 млн. рублей;  в 2020 году – 0,929 млн. рублей.  .  республиканского бюджета Чувашской Республики 17,97 млн. рублей, в том числе:  в 2014 году – 6,51 млн. рублей;  в 2015 году – 0,31 млн. рублей;  в 2016 году – 0,93 млн. рублей;  в 2017 году – 2,79 млн. рублей;  в 2018 году – 2,79 млн. рублей;  в 2019 году – 2,79 млн. рублей;  в 2020 году – 1,85 млн. рублей. |

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

1.8 Приложение № 4 к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.9 В паспорте подпрограммы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Порецкого района на 2014-2020 годы (далее – подпрограмма) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | общий объем финансирования Подпрограммы составит 742,339 млн. рублей, в том числе:  - 2014г. – 3,48 млн.руб.;  - 2015г. – 7,86 млн.руб.;  - 2016г. – 1,929 млн.руб.;  - 2017г. – 78,37 млн. руб.;  - 2018г. – 179,46 млн. руб.;  - 2019г. – 198,88 млн. руб.;  - 2020г. – 272,36 млн. руб.  Средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 713,05 млн. рублей, в том числе  - 2014г. – 0,00 млн.руб.;  - 2015г. – 0,00 млн.руб.;  - 2016г. – 0,00 млн.руб.;  - 2017г. – 72,5 млн. руб.;  - 2018г. – 174,69 млн. руб.;  - 2019г. – 195,93 млн. руб.;  - 2020г. – 269,94 млн. руб.  Средства местных бюджетов – 20,39млн. рублей, в том числе  - 2014г. – 2,11 млн.руб.;  - 2015г. – 3,72 млн.руб.;  - 2016г. – 1,929 млн.руб.;  - 2017г. – 4,87 млн. руб.;  - 2018г. – 3,63 млн. руб.;  - 2019г. – 2,21 млн. руб.;  - 2020г. – 1,92 млн. руб.  Внебюджетные источники – 8,90млн. рублей,  в том числе:  - 2014г. – 1, 37млн.руб.;  - 2015г. – 4,14 млн.руб.;  - 2016г. – 0,000 млн.руб.;  - 2017г. – 1,000 млн. руб.;  - 2018г. – 1,14 млн. руб.;  - 2019г. – 0,750 млн. руб.;  - 2020г. – 0,500 млн. руб. |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

1.10 Мероприятия по реализации подпрограммы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Порецкого района на 2014 – 2020 годы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.11 В паспорте подпрограммы «Энергосбережение» на 2014–2015 годы и на период до 2020 года (далее – подпрограмма) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | предполагаемый общий объем финансирования Подпрограммы составляет 66,213 млн. рублей, в том числе:  I этап – 2014–2015 годы – 5,399 млн. рублей;  II этап – 2016–2020 годы – 60,814 млн. рублей;  в том числе:  средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 0,174млн.руб лей, в том числе:  I этап – 2014–2015 годы – 0,174 млн. рублей;  средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,17 млн. рублей, в том числе:  I этап – 2014–2015 годы – 1,186 млн. рублей;  II этап – 2016–2020 годы – 3,981 млн. рублей;  средства местных бюджетов – 17,419 млн. рублей, в том числе:  I этап – 2014–2015 годы – 0,574 млн. рублей;  II этап – 2016–2020 годы – 16,845 млн. рублей;  внебюджетные источники – 43,453 млн. рублей, в том числе:  I этап – 2014–2015 годы – 3,465 млн. рублей;  II этап – 2016–2020 годы – 39,988 млн. рублей |

1.12 Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Энергосбережение» на 2014–2015 годы и на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

**«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Объем финансирования программных мероприятий за период с 2014 по 2020 год должен составить 66,213 млн. рублей (табл. 17), в том числе за счет:

Средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 0,174млн.руб.;

средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,167 млн. рублей;

средств местных бюджетов – 17,419 млн. рублей;

внебюджетных источников – 43,453 млн. рублей.

В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Порецкого района.

Приложение № 1 к подпрограмме «Энергосбережение» на 2014–2015 годы и на период до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Порецкого района от 31.12.2014г. №610 признать утратившим силу.

3 . Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации

Порецкого района Е.В.Лебедев

Приложение № 1 к постановлению

администрации Порецкого района

от 18.10.2016 № 276

«Приложение №1

к муниципальной [программ](consultantplus://offline/ref=5840FC126B40DBF2D26EA8C6CC4DDDC894DE240483D6F6731A4C552101601C9536176BC21E003DF7C0C4ECy3A5H)е Порецкого района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства

Порецкого района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

**целевые Индикаторы и показатели**

**эффективности реализации муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов | В ходе реализации Программы | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество многодетных семей, имеющие 5 и более детей, улучшивших жилищные условия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Снижение задолженности по обеспечению количества многодетных семей | 0 | 20 | 0 | 25 | 33 | 50 | 100 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) | 9 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года | 7 | 8 | 27 | 27 | 55 | 57 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (централизованными системами водоснабжения) сельских населенных пунктов | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| Среднесуточное водопотребление в сельских населенных пунктах | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 50 |
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | 79 | 78 | 77 | 56 | 54 | 52 | 51 |
| Количество многоквартирных домов, переведенных под индивидуальное отопление | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. м. общей площади) | 57,1 | 55,4 | 54,0 | 52,9 | 51,9 | 50,8 | 49,8 |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | 1849,2 | 1784,0 | 1748,3 | 1713,3 | 1679,1 | 1645,5 | 1612,6 |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. м. общей площади) | 179,2 | 176,5 | 173,9 | 171,3 | 168,7 | 166,2 | 163,7 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | 53,0 | 52,2 | 51,4 | 50,6 | 49,9 | 49,1 | 48,4 |
| Удельный расход топлива на выработку теплоэнергии | 157,2 | 157,1 | 156,9 | 156,8 | 156,6 | 156,5 | 156,3 |
| Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений для фактических условий | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | 87 | 109 | 131 | 153 | 174 | 196 | 218 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в индивидуальных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в индивидуальных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в индивидуальных жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Порецкого района

от 18.10.2016 № 276

Приложение №2

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства

Порецкого района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства**

**и сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок  исполнения | Источник  финансирования | Сумма затрат, тыс.рублей | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. **Содействие обеспечению жильем отдельных категорий граждан** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Участие в конкурсном отборе, проводимом Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики для участия в подпрограмме «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2014-2015 годы» | Администрация Порецкого района | 2014-2020 | средства, предусмотренные на финансирование текущей  деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2014-2015 годы» | Администрация Порецкого района, администрации сельских поселений Порецкого района | 2014-2020 | средства, предусмотренные на финансирование текущей  деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач подпрограммы и вопросов по ее реализации | Администрации сельских поселений Порецкого района | 2014–2020 | средства, предусмотренные на финансирование текущей  деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального дома по подпрограмме «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2014-2020 годы» | Администрации сельских поселений | 2014–2020 | Средства федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики, местного бюджета | 4830 | 2463 | 4781 | 5880 | 7070 | 8260 | 9470 |
| 1.5. | Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | Администрация Порецкого района, администрации сельских поселений | 2014-2020 | средства, предусмотренные на финансирование текущей  деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Структурные подразделения администрации Порецкого района, администрации сельских поселений района | 2014-2020 | средства федерального бюджета, средства республиканского бюджета | 7401,0 | 1174,09 | 1701,6 | 4643,0 | 4643,0 | 3714,4 | 2785,8 |
| 1.7. | Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих 5 и более детей | Администрация Порецкого района, администрации сельских поселений | 2015-2020 | Средства республиканского бюджета | - | 3415,86 | - | 4536,0 | 3528,0 | 3024,0 | 4032,0 |
| **2. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство водопроводных сетей Порецкого района | Администрация Порецкого района, администрации сельских поселений | 2014-2020 | средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, внебюджетные источники | 0 | 932 | 1813,0 | 26427 | 73535 | 106404 | 138848 |
| 2.2. | Строительство очистных сооружений в с.Порецкое | Администрация Порецкого района, администрация Порецкого сельского поселения | 2018-2020 | средства республиканского бюджета, средства местного бюджета | - | - | - | - | 41000 | 41000 | 41000 |
| 2.3. | Строительство канализационных сетей | Администрация Порецкого района, администрация Порецкого сельского поселения | 2014-2015 | средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, внебюджетные источники | - | - | - | - | 2500 | - | - |
| 2.4 | Строительство сетей электроснабжения | Администрация Порецкого района, администрации сельских поселений | 2014-2015 | средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, внебюджетные источники | 0 | 4142 | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Строительство сетей газоснабжения | Администрация Порецкого района, администрации сельских поселений | 2014-2020 | средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, внебюджетные источники | 1367 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Реконструкция котельных и тепловых сетей с.Порецкое | Администрация Порецкого района, администрация Порецкого сельского поселения | 2015-2020 | средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, внебюджетные источники | - | 1137 | 0 | 2590 | 10670 | 1500 | 1000 |
| 2.7 | Строительство наружнего газопровода для перевода многоквартирных домов под индивидуальное отопление | Администрация Порецкого района, администрация Порецкого сельского поселения | 2014–2020 | средства местного бюджета | 2110 | 358 | 116 | 286 | 286 | 286 | 284 |
| 1. **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | Бюджетные организации Порецкого района | 2014-2020 | средства республиканского бюджета, средства местного бюджета | 0 | 1466 | 0 | 2669,5 | 2669,5 | 2669,5 | 2669,5 |
| 3.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | Администрация Порецкого района, управляющие компании, ТСЖ Порецкого района | 2014-2020 | средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, внебюджетные источники | 2673 | 789 | 0 | 5783,75 | 5783,75 | 5783,75 | 5783,75 |
| 3.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе | Предприятия Порецкого района | 2014-2020 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| 3.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | Ресурсоснабжающие организации Порецкого района | 2014-2020 | средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, внебюджетные источники | 0 | 1693 | 0 | 4139,25 | 4139,25 | 4139,25 | 4139,25 |
| 3.5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | Предприятия и организации Порецкого района | 2014-2020 | средства местного бюджета, внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| 3.6 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация Порецкого района, администрации сельских поселений,  предприятия | 2014-2020 | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 |
| 3.7 | Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Предприятия Порецкого района | 2014-2020 | средства республиканского бюджета, средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 458 | 458 | 458 | 458 |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Порецкого района

от 18.10.2016 № 276

«Приложение № 2

к подпрограмме «Государственная поддержка молодых семей

в решении жилищной проблемы на 2014-2015 годы»

**Объем финансирования  
 муниципальной подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2014 - 2020 годы»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2014-2015 годы | В том числе | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество семей на получение социальной выплаты | 79 | 9 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Средства федерального бюджета | 18266,7 | 1529,0 | 1083,8 | 2103,9 | 2550 | 3110 | 3670 | 4220 |
| Средства бюджета Чувашской Республики | 17222,6 | 2536,4 | 957,2 | 1899,0 | 2320 | 2740 | 3160 | 3610 |
| Средства местного бюджета | 7265,5 | 764,5 | 422,3 | 778,7 | 1010 | 1220 | 1430 | 1640 |
| Собственные и заемные средства молодых семей | 67682,0 | 1720,0 | 3490,0 | 5492 | 10930 | 13130 | 15340 | 17580 |
| Всего | 110436,8 | 6549,9 | 5953,3 | 10273,6 | 16810 | 20200 | 23600 | 27050 |

»

Приложение № 4 к постановлению

администрации Порецкого района

от 18.10.2016 № 276

«Приложение № 4

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации**

**подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,**

**лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной  классификации | | | | Источники  финансирования | Всего  тыс.руб | В том числе | | | | | | |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Структурные подразделения администрации Порецкого района | 903 | 10 04 | 5052104 | 530 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 500 | 26062,9 | 7401,01 | 1174,09 | 1701,6 | 4643,0 | 4643,0 | 3714,4 | 2785,8 |
| 903 | 10 04 | 5052104 | 530 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 500 | 8100,06 | 890,16 | 865,3 | 773,0 | 1857,2 | 1857,2 | 928,6 | 928,6 |
| 903 | 10 04 | 5052104 | 530 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 500 | 17962,84 | 6510,85 | 308,79 | 928,6 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 | 1857,2 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Структурные подразделения администрации Порецкого района | 903 | 10 04 | 5052104 | 530 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 500 | 26062,9 | 7401,01 | 1174,09 | 1701,6 | 4643,0 | 4643,0 | 3714,4 | 2785,8 |
| 903 | 10 04 | 5052104 | 530 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 500 | 8100,06 | 890,16 | 865,3 | 773,0 | 1857,2 | 1857,2 | 928,6 | 928,6 |
| 903 | 10 04 | 5052104 | 530 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 500 | 17962,84 | 6510,85 | 308,79 | 928,6 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 | 1857,2 |
| Мероприятие 1.1 | Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | Структурные подразделения администрации Порецкого района |  |  |  |  | всего |  | х | х | х | х | х | х | х |
| федеральный бюджет |  | х | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | х | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 1.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями | Структурные подразделения администрации Порецкого района | 903 | 10 04 | 5052104 | 530 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 500 | 26062,9 | 7401,01 | 1174,09 | 1701,6 | 4643,0 | 4643,0 | 3714,4 | 2785,8 |
| 903 | 10 04 | 5052104 | 530 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 500 | 8100,06 | 890,16 | 865,3 | 773,0 | 1857,2 | 1857,2 | 928,6 | 928,6 |
| 903 | 10 04 | 5052104 | 530 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903 | 10 04 | Ц17Б006 | 500 | 17962,84 | 6510,85 | 308,79 | 928,6 | 2785,8 | 2785,8 | 2785,8 | 1857,2 |
| Мероприятие 1.3 | Создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Структурные подразделения администрации Порецкого района |  |  |  |  | всего |  | х | х | х | х | х | х | х |
| федеральный бюджет |  | х | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | Структурные подразделения администрации Порецкого района |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 | Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений | Структурные подразделения администрации Порецкого района |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | |

».

Приложение № 5 к постановлению

администрации Порецкого района

от 18.10.2016 № 276

**«Мероприятия**

**по реализации подпрограммы комплексного развития системы**

**коммунальной инфраструктуры Порецкого района на 2014 – 2020 годы**

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование направлений,  видов работ и мероприятий  (объектов)  с указанием местоположения | Мощность,  объем работ | Сроки  выпол- нения  работ, годы | Источники  финансирования | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство водозаборов подземных вод по результатам поисково-разведочных работ |  | 2014-2015гг. | ВСЕГО | 6,270 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,00 | 6,27 | 0,000 | 0,000 |
| республиканский  бюджет | 6,270 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,00 | 6,27 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Групповой водовод Порецкого района | 136,7 км | 2014 - 2020 | ВСЕГО | 132,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 28,340 | 56,712 | 47,625 |
| республиканский  бюджет | 132,463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 28,297 | 56,626 | 47,54 |
| местные бюджеты | 0,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,043 | 0,086 | 0,085 |
| 3 | Уличные сети водоснабжения | 99,5 км | 2014 - 2020 | ВСЕГО | 214,874 | 0,000 | 1,067 | 1,813 | 26,427 | 45,195 | 49,692 | 91,223 |
| республиканский  бюджет | 211,019 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 25,0 | 45,17 | 49,650 | 91,199 |
| местные бюджеты | 3,855 | 0,000 | 1,067 | 1,813 | 1,427 | 0,025 | 0,042 | 0,024 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водоснабжение с.Порецкое | 28,7 км | 2014 -2015 | ВСЕГО | 51405 | 0,000 | 1,067 | 1,813 | 49,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 47,5 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 47,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местные бюджеты | 3,905 | 0,000 | 1,067 | 1,813 | 1,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Водоснабжение с.Кудеиха | 2,2 км | 2015 | ВСЕГО | 8,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,306 |
| республиканский бюджет | 8,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,300 |
| местные бюджеты | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 3.3 | Водоснабжение с.Кожевенное | 1,7 км | 2015 | ВСЕГО | 6,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,552 |
| республиканский бюджет | 6,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,550 |
| местные бюджеты | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 3.4 | Водоснабжение с.Гарт | 2,2 км | 2016 | ВСЕГО | 8,316 | 0,000 | 0,000 | 0 ,000 | 0,000 | 0,000 | 8,316 | 0,000 |
| республиканский бюджет | 8,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,300 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,000 |
| 3.5 | Водоснабжение с. Козловка | 3,2 км | 2016 | ВСЕГО | 8,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,850 | 0,000 |
| республиканский бюджет | 8,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,850 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | Водоснабжение д.Устиновка | 1,7 км | 2016 | ВСЕГО | 6,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,426 | 0,000 |
| республиканский  бюджет | 6,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,400 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 |
| 3.7 | Водоснабжение с.Ряпино | 5,1 км | 2016 | ВСЕГО | 13,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,950 | 0,000 |
| республиканский  бюджет | 13,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,950 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8 | Водоснабжение с. Напольное | 17,3 км | 2017 | ВСЕГО | 35,325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,325 | 0,000 | 0,000 |
|  | республиканский  бюджет | 35,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,300 | 0,000 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,000 | 0,000 |
| 3.9 | Водоснабжение с. Октябрьское | 3,6 км | 2018 | ВСЕГО | 9,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,870 | 0,000 | 0,000 |
| республиканский  бюджет | 9,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,870 | 0,000 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.10 | Водоснабжение с.Антипинка | 4,5 км | 2018 | ВСЕГО | 12,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,150 | 0,000 |
| республиканский  бюджет | 12,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,150 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.11 | Водоснабжение с.Семеновское | 3,5 км | 2018 | ВСЕГО | 9,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,480 |
| республиканский  бюджет | 9,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,480 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.12 | Водоснабжение д.Крылово | 1,8 км | 2018 | ВСЕГО | 6,972 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,972 |
| республиканский бюджет | 6,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,970 |
| местный бюджет | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.13 | Водоснабжение с. Сыреси | 6,9 км | 2019 | ВСЕГО | 14,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,130 |
| республиканский  бюджет | 14,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,130 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.14 | Водоснабжение с. Любимовка | 1,7 км | 2019 | ВСЕГО | 6,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,300 |
| республиканский  бюджет | 6,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,300 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.15 | Водоснабжение  с.Рындино | 6,1 км | 2019 | ВСЕГО | 12,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,375 |
| республиканский бюджет | 12,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,370 |
| местные бюджеты | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 3.16 | Водоснабжение с. Мишуково | 3,5 км | 2020 | ВСЕГО | 9,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,450 |
| республиканский  бюджет | 9,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,450 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.17 | Водоснабжение д.Ивановка | 1,9 км | 2020 | ВСЕГО | 7,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,099 |
| республиканский  бюджет | 7,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,090 |
| местные бюджеты | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 3.18 | Водоснабжение с. Никулино | 3,9 км | 2020 | ВСЕГО | 10,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,560 |
| республиканский  бюджет | 10,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,560 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Очистные сооружения** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Строительство очистных сооружений в с.Порецкое | 700 м3/  сутки | 2018-2020 | ВСЕГО | 123,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| республиканский  бюджет | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| местные бюджеты | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Строительство сетей канализации |  | 2014-2015 | ВСЕГО | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 |
| республиканский  бюджет | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| местные бюджеты | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Строительство сетей электроснабжения |  | 2014-2015 | ВСЕГО | 4,142 | 0,000 | 4,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| республиканский  бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 4,142 | 0,000 | 4,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Строительство сетей газоснабжения |  | 2014-2015 | ВСЕГО | 1,367 | 1,367 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| республиканский  бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 1,367 | 1,367 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Котельные и тепловые сети** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Реконструкция котельной «МРТП» с теплотрассой | 4кот / 0,6км | 2015 | всего | 1,18 | 0,000 | 1,18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 1,18 | 0,000 | 1,18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Реконструкция котельной №1 с теплотрассой | 2кот / 2,6км | 2016 | всего | 9,760 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,590 | 9,170 | 0,000 | 0,000 |
| Республиканский бюджет | 8,780 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 8,780 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 0,590 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,590 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,390 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Реконструкция котельной по ул.Ленина | 2кот/ 0,5км | 2017-2018 | Всего | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,750 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,750 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Реконструкция котельной по ул.Ульянова | 2кот/ 0,2км | 2019-2020 | Всего | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,000 |
| Местный бюджет | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,500 |
| Внебюджетные источники | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,500 |
| **Перевод многоквартирных домов под индивидуальное отопление** | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Строительство наружнего газопровода | 9 | 2014-2020 | Местный бюджет | 3,747 | 2,110 | 0,401 | 0,092 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,284 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого |  | 2014-2020 | Всего | 742,339 | 3,477 | 7,857 | 1,929 | 78,371 | 179,456 | 198,882 | 272,358 |
| Республиканский бюджет | 713,052 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 174,687 | 195,926 | 269,939 |
| Местный бюджет | 20,379 | 2,11 | 3,715 | 1,929 | 4,873 | 3,629 | 2,206 | 1,917 |
| Внебюджетные источники | 8,899 | 1,367 | 4,142 | 0,00 | 1,00 | 1,14 | 0,75 | 0,50 |

».

Приложение № 6 к постановлению

администрации Порецкого района

от 18.10.2016 № 276

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 1 к подпрограмме «Энергосбережение»  на 2014–2015 годы и на период до 2020 года |
| Мероприятияподпрограммы «Энергосбережение» на 2014–2015 годыи на период до 2020 года | |

| №№ п/п | Наименование мероприятий | | | Исполнители | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | | |
|  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные ис-точники |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований | | | Бюджетные организации | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| **Итого:** | **160** | **0** | **0** | **160** | **0** |  |
| 1.2 | Проведение энергетического мониторинга использования тепловой и электрической энергии в бюджетных учреждений | | | Бюджетные организации | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 50 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| **Итого:** | **50** | **0** | **20** | **30** | **0** |  |
| 1.3 | Повышение тепловой защиты зданий | | | Бюджетные организации | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 7250 тыс. руб. |
| 2015 | 1336 | 0 | 1069 | 267 | 0 |
| 2016-2020 | 4432 | 0 | 1239 | 3193 | 0 |
| **Итого:** | **5768** | **0** | **2308** | **3460** | **0** |  |
| 1.4 | Строительство модульной котельной | | | Порецкая ЦРБ | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 2340 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 2160 | 0 | 2160 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **2160** | **0** | **2160** | **0** | **0** |  |
| 1.5 | Повышение энергетической эффективности системы освещения | | | Бюджетные организации | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1820 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 |
| **Итого:** | **1450** | **0** | **0** | **1450** | **0** |  |
| 1.6 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 820 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 698 | 0 | 279 | 419 | 0 |
| **Итого:** | **698** | **0** | **279** | **419** | **0** |  |
| 1.7 | Заключение энергосервисных договоров | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 708 | 0 | 283 | 425 | 0 |
| **Итого:** | **708** | **0** | **283** | **425** | **0** |  |
| 1.8 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 650 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| **Итого:** | **250** | **0** | **0** | **250** | **0** |  |
| 1.9 | Установка циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 260 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| **Итого:** | **120** | **0** | **0** | **120** | **0** |  |
| 1.10 | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1240 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 |
| **Итого:** | **780** | **0** | **0** | **780** | **0** |  |
| **Всего по разделу 1** | | | | | **2014** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2015** | **1336** | **0** | **1069** | **267** | **0** |
| **2016-2020** | **10808** | **0** | **3981** | **6827** | **0** |
| **Итого:** | **12144** | **0** | **5050** | **7094** | **0** |  |
| **2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение энергетического мониторинга объектов жилищного фонда | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| **Итого:** | **20** | **0** | **0** | **0** | **20** |  |
| 2.2 | Оснащение приборами учета | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 195 | 43 | 29 | 73 | 50 |
| 2016-2020 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| **Итого:** | **265** | **43** | **29** | **73** | **120** |  |
| 2.3 | Проведение энергетических обследований | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка энергетического паспорта жилого многоквартирного дома |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| **Итого:** | **120** | **0** | **0** | **0** | **120** |  |
| 2.4 | Внедрение систем регулирования уровня потребления энергоресурсов | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 450 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| **Итого:** | **220** | **0** | **0** | **0** | **220** |  |
| 2.5 | Повышение энергетической эффективности системы освещения | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 440 тыс.руб. |
| 2015 | 579 | 131 | 88 | 219 | 141 |
| 2016-2020 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| **Итого:** | **794** | **148** | **88** | **219** | **290** |  |
| 2.6 | Перевод на индивидуальное отопление в многоквартирных домах | | |  | 2014 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 2640 | Экономический эффект от внедрения составит - 21200 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 15200 | 0 | 0 | 1100 | 14100 |
| **Итого:** | **17840** | **0** | **0** | **1100** | **16740** |  |
| 2.7 | Тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 63 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| **Итого:** | **25** | **0** | **0** | **0** | **25** |  |
| 2.8 | Проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций многоквартирных домов | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 27600 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 10180 | 0 | 0 | 0 | 10180 |
| **Итого:** | **10180** | **0** | **0** | **0** | **10180** |  |
| 2.9 | Монтаж установок автоматического включения освещения мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов | | |  | 2014 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | Экономический эффект от внедрения составит - 175 тыс.руб. |
| 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-2020 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| **Итого:** | **128** | **0** | **0** | **0** | **128** |  |
| **Всего по разделу 2** | | | | | **2014** | **2673** | **0** | **0** | **0** | **2673** |  |
| **2015** | **789** | **174** | **117** | **292** | **206** |
| **2016-2020** | **25055** | **0** | **0** | **0** | **25055** |
| **Итого:** | **28517** | **174** | **117** | **292** | **27934** |  |
| **3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обучение персонала предприятия на курсах и семинарах повышения квалификации по энергоэффективности производства | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| **Итого:** | **58** | **0** | **0** | **0** | **58** |  |
| 3.2 | Модернизация системы освещения производственных корпусов и наружного освещения на базе современных энергоэффективных светильников | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 155 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| **Итого:** | **75** | **0** | **0** | **0** | **75** |  |
| 3.4 | Замена теплоизоляции на трубопроводах систем отопления и горячего водоснабжения | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 75 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| **Итого:** | **30** | **0** | **0** | **0** | **30** |  |
| 3.5 | Улучшение теплоизоляции наружных стен и крыш корпусов с завышенной теплоотдачей | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 840 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 |
| **Итого:** | **606** | **0** | **0** | **0** | **606** |  |
| 3.6 | Замена оборудования основного производства на менее энергоемкое | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 5021,51 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 3923 | 0 | 0 | 0 | 3923 |
| **Итого:** | **3923** | **0** | **0** | **0** | **3923** |  |
| 3.7 | Освоение передвижных электрогенераторных установок с приводом от вала отбора мощности трактора для резервного, аварийного и автономного электроснабжения сельскохозяйственных организаций | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 3000 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 |
| **Итого:** | **1600** | **0** | **0** | **0** | **1600** |  |
| **Всего по разделу 3** | | | | | **2014** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2015** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2016-2020** | **6292** | **0** | **0** | **0** | **6292** |
| **Итого:** | **6292** | **0** | **0** | **0** | **6292** |  |
| **4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Снижение потерь в тепловых распределительных сетях | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 3150 тыс.руб. |
| 2015 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 |
| 2016-2020 | 2500 | 0 | 0 | 2000 | 500 |
| **Итого:** | **2597** | **0** | **0** | **2097** | **500** |  |
| 4.2 | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1519 тыс.руб. |
| 2015 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| 2016-2020 | 5893 | 0 | 0 | 5293 | 600 |
| **Итого:** | **6030** | **0** | **0** | **5430** | **600** |  |
| 4.3 | Внедрение в котельных автоматизированных систем управления технологическими процессами | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 165 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| **Итого:** | **150** | **0** | **0** | **0** | **150** |  |
| 4.4 | Реконструкция линий электропередачи 0,4–10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 5000 тыс.руб. |
| 2015 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 2016-2020 | 3014 | 0 | 0 | 0 | 3014 |
| **Итого:** | **3380** | **0** | **0** | **0** | **3380** |  |
| 4.5 | Применение частотно-регулируемого электропривода насосов, вентиляторов и дымососов в котельных организаций ЖКХ | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 650 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| **Итого:** | **500** | **0** | **0** | **0** | **500** |  |
| 4.6 | Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 550 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 3000 | 0 | 0 | 2500 | 500 |
| **Итого:** | **3000** | **0** | **0** | **2500** | **500** |  |
| 4.7 | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 3131,25 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| **Итого:** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** |  |
| 4.8 | Оптимизация загрузки трансформаторов, замена трансформаторных подстанций и распределительных устройств, замена и кольцевание кабельных и воздушных линий электропередачи | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 550 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| **Итого:** | **1200** | **0** | **0** | **0** | **1200** |  |
| **Всего по разделу 4** | | | | | **2014** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2015** | **600** | **0** | **0** | **234** | **366** |
| **2016-2020** | **16557** | **0** | **0** | **10093** | **6464** |
| **Итого:** | **17157** | **0** | **0** | **10327** | **6830** |  |
| **5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива. | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 140 тыс.руб. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| **Итого:** | **55** | **0** | **0** | **0** | **55** |  |
| **Всего по разделу 5** | | | | | **2014** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2015** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2016-2020** | **55** | **0** | **0** | **0** | **55** |
| **Итого:** | **55** | **0** | **0** | **0** | **55** |  |
| **6. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Информационное обеспечение населения в части энергосбережения в жилых домах | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| **Итого:** | **25** | **0** | **0** | **0** | **25** |  |
| 6.2 | Обучение специалистов в области энергосбережения | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| **Итого:** | **150** | **0** | **0** | **0** | **150** |  |
| 6.3 | Информационная поддержка программы энергосбережения | | |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| **Итого:** | **40** | **0** | **0** | **40** | **0** |  |
| **Всего по разделу 6** | | | | | **2014** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2015** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2016-2020** | **215** | **0** | **0** | **40** | **175** |
| **Итого:** | **215** | **0** | **0** | **40** | **175** |  |
| **7. Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Использование вторичных отходов производства для производства электрической и тепловой энергии |  | | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 1832 | **0** | 0 | 0 | 1832 |
| **Итого:** | **1832** | **0** | **0** | **0** | **1832** |  |
| **Всего по разделу 7** | | | | | **2014** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2015** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2016-2020** | **1832** | **0** | **0** | **0** | **1832** |
| **Итого:** | **1832** | **0** | **0** | **0** | **1832** |  |
| **Итого по подпрограмме:** | | | | | **2014** | **2673** | **0** | **0** | **0** | **2673** |  |
| **2015** | **2726** | **174** | **1186** | **793** | **573** |
| **2016-2020** | **60944** | **0** | **3981** | **16975** | **39988** |
| **Итого:** | **66212** | **174** | **5167** | **17753** | **43118** |  |

».