ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 27.10.2016     595 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2016       № 595

с. Аликово

О внесении изменений в краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, на 2015 год  в  Аликовском районе

# Во исполнение части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 41 «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики», с пунктами 6 и 7 Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканских и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, утверждённого постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77, администрация Аликовского района постановляет:

1. Приложения №№ 1,2,3, утвержденные постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 23.07.2015 № 549 «Об утверждении  краткосрочного плана реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, на 2015 год  в  Аликовском районе», изложить в новой редакции согласно Приложениям №№1,2,3.

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района - начальника управления экономики, сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района Никитину Л.М.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

##### Глава администрации

##### Аликовского района                                                                               А.Н. Куликов

| Приложение №1 к постановлению администрации Аликовского района Чувашской Республики от 27.10.2016 № 595 П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Аликовского района Чувашской Республики, в отношении которых в 2015-2016 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  |  | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квартир- ном доме | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратного метра общей площади помещений много-квартирного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- мальный размер фонда капиталь- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) |
|  |  | ввода в экс- плуата- цию многоквар- тирного дома | завер-шения послед-него капи-таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в собствен-ности граждан |  |  | всего | за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Аликово, ул. Парковая, д. 15 | 1980 |  |  | кирпич | 2 | 3 | 864,05 | 820,25 | 60 | ремонт системы электроснабжения | 266527,42 | 2485,28 | 1858,33 | 7215,71 | 254968,10 | 308,46 | 14047,81 | На счете рег. оператора | 5.50 |
| 2 | с. Аликово, ул. Советская, д. 38/1 | 1980 |  |  | кирпич | 2 | 3 | 856,21 | 756,01 | 47 | ремонт системы электроснабжения | 240854,08 | 2245,73 | 1679,10 | 6520,55 | 230408,70 | 281,3 | 14047,81 | На счете рег. оператора | 5.50 |
| 3 | с. Чувашская Сорма, ул. Октябрьская, д. 13 | 1985 |  |  | кирпич | 2 | 3 | 838,4 | 838,4 | 38 | ремонт крыши | 1254922,88 | 11701,05 | 8747,46 | 33975,43 | 1200498,94 | 1496,81 | 14047,81 | На счете рег. оператора | 5.50 |
|  | Итого по Аликовскому району |  |  |  |  |  |  | 2558,66 | 2414,66 | 145 |  | 1762304,38 | 16432,06 | 12284,89 | 47711,69 | 1658875,74 | 688,76 |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

Аликовского района Чувашской Республики

от  27.10.2016  № 595

##### Реестр многоквартирных домов,

##### расположенных на территории Аликовского района Чувашской Республики, в отношении которых планируется   проведение  капитального ремонта общего имущества

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капитального ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри домовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | система вентиляции | система электроснабжения | система холодного водоснабжения | система газоснабжения | система канализации и водоотведения | система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | кв.метров | рублей | ед. | рублей | кв.метров | рублей | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | с. Аликово, ул. Парковая, д. 15 | 266527,42 | - | 266527,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Аликово, ул. Советская, д. 38/1 | 240854,08 | - | 240854,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с. Чувашская Сорма, ул. Октябрьская, д. 13 | 1254922,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786,00 | 1254922,88 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Аликовскому району | 1762304,38 | - | 507381,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 786,00 | 1254922,88 | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

к постановлению администрации

Аликовского района Чувашской Республики

от 27.10.2016    № 595

Планируемые показатели выполнения

краткосрочного плана реализации в 2015-2016 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Аликовского района Чувашской Республики, на 2014–2043 год

| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь помещений | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IV квартал 2015 г. | I квартал 2016 г. | II квартал 2016 г. | III квартал 2016 г. | IV квартал 2016 г. | Всего | IV квартал 2015 г. | I квартал 2016 г. | II квартал 2016 г. | III квартал 2016 г. | IV квартал 2016 г. | Всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Аликовский район | 2558,66 | 145 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 1762304,38 | 1762304,38 |
|  | Итого | 1762304,38 | 145 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 1762304,38 | 1762304,38 |