Чёваш Республики

+,м,рле хула

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________ 2014 =. _________№	                         07.05.2014 г. № 406

+.м.рле хули	       г. Шумерля

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г. по городу Шумерля

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Шумерля Чувашской Республики и в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2014-2015 г.г. Администрация города Шумерля п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г. по городу Шумерля согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать управляющим организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, и товариществам собственников жилья до 15 сентября 2014 года завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях.

3. Рекомендовать организациям коммунального комплекса независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, оказывающих услуги в сфере газо-, тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, вывоза и утилизации твердо-бытовых отходов до 15 сентября 2014 года завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

4. Рекомендовать организациям коммунального комплекса независимо от организационно-правовых форм и форм собственности до 01 октября 2014 года создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шумерля по вопросам строительства, ЖКХ и энергетики - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики А.В. Власова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации			   Л.Г. Дмитриева

Маркина Т.В.,

2-41-17

## Приложение

к постановлению администрации города Шумерля

от 07.05.2014 г. № 406

План мероприятий

по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

по г.Шумерля

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |
| 1 | Котельная №1 | - Опрессовка трубопровода - Выполнение графика ППР - Замена трубопровода холодного водоснабжения на вводе в котельную (пожарный гидрант) - Текущий ремонт оборудования химводоподготовки - Замена наружной теплотрассы Д 108/108 мм к зданию детской поликлиники - Косметический ремонт котельной |
| 2 | Котельная №2 | - Ремонт дренажного насоса в подвале котельной - Ревизия запорной арматуры на водопроводе - Ревизия запорной арматуры на тепловых узлах и в тепловых камерах - Замена короба дымохода (400*600) мм L=15 м - Ремонт изоляционного покрытия надземного трубопровода - Чистка теплообменников пластинчатых отопления и ГВС |
| 3 | Котельная №3 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котлов ДКВр-4/14 №1 - Ремонт мягкой кровли здания ГРП и частичный ремонт кровли котельной - Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и тепловых камерах - Частичное остекление оконных проемов в котельной - Замена регистров отопления в машинном зале котельной - Косметический ремонт котельной - Ремонт фундамента дымовой трубы - Ремонт изоляционного покрытия наружной теплотрассы |
| 4 | Котельная №4 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котлов КСВ-1,86 №1, №2, №3 (чистка боровов, ремонт обмуровки) - Ремонт котла КСВ-1,86 №4 (замена секций заднего и бокового пакетов) - Ремонт емкости ГВС V=200 м3 и аккумуляторной емкости V=75 м3 подпитки системы отопления - Замена з/арматуры на гребенке горячей воды внутри котельной - Текущий ремонт оборудования химводоподготовки (солерастворителя, фильтров ХВО) - Замена участка трубопровода горячего водоснабжения к дому №8 до д. №11 по ул. Советская - Изоляция теплотрассы к дому №16, №18 по ул. Октябрьская с применением ППУ - Ремонт мягкой кровли здания котельной - Косметический ремонт котельной |
| 5 | Котельная №6 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Монтаж циркуляционного насоса для увеличения объема теплоносителя на нужды ГВС жилых домов №4, №4а по пер. Банковский - Замена (переврезка) участка трубопровода горячего водоснабжения к дому №4 по пер. Банковский - Поверка газового счетчика ВРСГ-1 - Ремонт изоляционного покрытия теплотрассы - Косметический ремонт котельной |
| 6 | Котельная №7 | - Опрессовка наружного трубопровода - Текущий ремонт котла REX-350 №2 - Чистка теплообменников системы отопления и горячего водоснабжения - Установка дополнительных пластин на теплообменное оборудование ВГ-Р-0,15-7,35-ГВС для увеличения установленной мощности - Ревизия насосов - Поверка газового счетчика ВРСГ-1 - Ревизия запорной арматуры на тепловых узлах - Ремонт мягкой кровли здания котельной - Демонтаж теплотрассы по пер. Зеленый Д76/57 мм - Косметический ремонт котельной |
| 7 | Котельная №8 | - Опрессовка наружного трубопровода - Чистка теплообменников системы отопления и горячего водоснабжения - Текущий ремонт котла REX-350 №1 - Ремонт насосов - Поверка газового счетчика ВРСГ-1 - Ревизия запорной арматуры на тепловых узлах - Косметический ремонт котельной |
| 8 | Котельная 10 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котлов ТВГ-1,5 (замена котловых труб) - Замена участка тепловых сетей по ул.Сеченова - Замена участка тепловых сетей по пер. Сенной - Ремонт изоляционного покрытия наружной теплотрассы - Косметический ремонт котельной |
| 9 | Котельная №11 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котлов Универсал-6 (ремонт обмуровки) - Косметический ремонт котельной |
| 10 | Котельная №13 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котлов КЕ-4/14 №2; №3 и экономайзеров ЭП-142 №2; №3 - Замена трубопровода питательной линии на подогреватель - Текущий ремонт оборудования химводоподготовки - Частичное остекление оконных проемов в котельной - Ремонт мягкой кровли здания котельной - Косметический ремонт котельной |
| 11 | Котельная №14 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котлов ТВГ-1,5 №1; №2 - Замена участка теплотрассы по ул. Черняховского - Замена участка теплотрассы по ул. Дзержинского - Замена и ревизия запорной арматуры в тепловых камерах и на тепловых узлах - Ремонт изоляционного покрытия наружной теплотрассы - Косметический ремонт котельной |
| 12 | Котельная №15 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котлов КВГМ-30/150 №3; №4 (ремонт футеровки горелок РГМГ-30; ремонт перевалочной стенки, ремонт обмуровки - Капитальный ремонт сетевых насосов К 45/30 - Текущий ремонт оборудования химводоподготовки (Na-кат.фильтров I и II ступени) - Промывка бака соляного раствора 1 м3, чистка ямы мокрого хранения соли - Ремонт мягкой кровли здания котельной - Косметический ремонт котельной - Замена участка магистрального трубопровода Д426 мм по ул. Сурская |
| 13 | ЦТП №1 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Замена участка трубопровода отопления и ГВС от ТК д. №84 до ТК д. №84/1 по ул. Ленина - Замена и ревизия запорной арматуры в тепловых камерах и на тепловых узлах - Косметический ремонт ЦТП |
| 14 | ЦТП №2 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Ремонт мягкой кровли здания - Косметический ремонт ЦТП |
| 15 | ЦТП №3 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Замена и ревизия запорной арматуры в тепловых камерах и на тепловых узлах - Замена участка горячего водоснабжения к дому №27 по ул. Коммунальная - Замена участка теплотрассы ул. Сурская, д№42, 42а - Ремонта мягкой кровли здания - Косметический ремонт ЦТП |
| 16 | ЦТП №4 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Замена участка трубопровода холодного водоснабжения на вводе в ЦТП - Ремонт мягкой кровли здания - Косметический ремонт ЦТП |
| 17 | ЦТП №5 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах и на тепловых узлах - Замена участка трубопровода отопления по ул. МОПРа - Ремонт изоляционного покрытия наружной теплотрассы - Ремонт мягкой кровли здания - Косметический ремонт ЦТП |
| 18 | ЦТП №8 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Замена участка теплотрассы от ул. Мичурина д.4 до ул. Мичурина, д.12 - Замена участка трубопровода отопления и ГВС к дому №4 по ул. Пролетарская - Замена участка трубопровода отопления и ГВС к дому №32 по ул. Ленина - Ремонт тепловой камеры на ответвлении к дому №32 по ул. Ленина - Ремонт изоляционного покрытия наружной теплотрассы - Ремонт мягкой кровли здания - Косметический ремонт ЦТП |
| 19 | ЦТП №9 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Замена участка трубопровода отопления и ГВС к дому №4 по ул. Урицкого (переход через дорогу) - Ремонт изоляционного покрытия наружной теплотрассы - Косметический ремонт ЦТП |
| 20 | Теплотрасса от котельной ООО «Строитель» | - Замена трубопровода ГВС Д57 мм к дому №20 по ул. Щербакова - Замена трубопровода ГВС Д108 мм перекресток ул. Щербакова – ул. Октябрьская - Замена запорной арматуры на ГВС в РП - Замена трубопровода ГВС Д57 мм к дому №9 по ул. Б.Хмельницкого - Замена трубопровода ГВС Д57 мм к дому №7 по ул. Колхозная - Замена трубопровода отопления от территории ГСКБ к дому №23 по ул. К.Маркса (в том числе частично транзит по подвалу дома) - Замена отвода на трубопроводе ГВС к дому №28 по ул. Щербакова - Замена трубопровода ГВС в непроходном канале Ду 100 мм на Ду 150 мм переход через дорогу ул. Щербакова - Замена надземного трубопровода отопления Ду 150 мм на Ду 200 мм от дома №63 до дома №59/1 по ул. Щербакова - Замена надземного трубопровода отопления Ду 100 мм на Ду 150 мм от дома №59/1 по ул. Щербакова до РП - Ревизия запорной арматуры на тепловых узлах и в тепловых камерах - Восстановление изоляционного покрытия надземного трубопровода в районе домов №№26, 32; №№48-56; №№57-59/2 по ул. Щербакова; №3-10 по ул. Октябрьская - Прокладка надземного трубопровода горячего водоснабжения от дома №56 по ул. Щербакова вдоль ДК «Октябрь» к дому №63 по ул. Щербакова - Прокладка надземного трубопровода горячего водоснабжения вдоль дома №63 по ул. Щербакова до перекрестка ул. Колхозная и ул. Щербакова - Прокладка надземного трубопровода от дома №63 по ул. Щербакова до дома №59 по ул. Щербакова |
| ООО «Строитель» |  |  |
| 21 | Котельная ООО «Строитель» | - Осмотр фильтров механической очистки сырой воды и Na-катионовых фильтров (с заменой фильтрующего материала) - Ревизия оборудования ГРУ - Замена труб продувочной линии паровых котлов ДЕ25/14 №№1,2,3 - Ремонт обмуровки и футеровки паровых котлов ДЕ25\14 №№1, №2, №3 - Ревизия запорной арматуры на экономайзерах паровых котлов ДЕ25\14 - Ревизия запорной арматуры на солевой линии от емкости мокрого хранения соли до фильтров - Ревизия деаэраторной колонки - Механическая чистка внутренних поверхностей нагрева подогревателей сетевой воды первой и второй ступени в количестве 5 шт. - Ревизия дутьевых вентиляторов и дымососов (замена подшипников) - Ревизия питательных насосов №1, №2, №3, №4, №5 (замена подшипников) - Ремонт газоходов котлов - Ремонт запорной арматуры на центральной гребенке паропровода - Ревизия подпиточных насосов 2 шт., насосов сырой воды 3 шт. (замена подшипников) - Ревизия сетевых насосов с заменой сетевого насоса №2, запорной арматуры - Ремонт теплоизоляции - Чистка соляной ямы - Ревизия насосов подачи соли на регенерацию Na-катионовых фильтров - Химическая чистка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов ДЕ25\14 в количестве 4 шт. - Механическая чистка внутренних поверхностей нагрева теплообменников на станции приготовления горячей воды |
| МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» |  |  |
| 22 | Сурский водозабор | - Ревизия задвижек – 4шт. - Обустройство территории, ремонт ЗСО - Ремонт кровли и отмостков - Замена валов на насосах |
| 23 | Водоочистная станция | - Замена э/двигателя на промывной насос - Чистка камер и отстойников от осадка - Ревизия системы отопления - Ревизия задвижек – 4шт. - Покрытие кровли профнастилом - Установка частотного преобразователя |
| 24 | Очистная станция канализации | - Ревизия системы отопления - Ремонт насосов – 2шт. - Очистка отстойников и камер от ила и песка - Замена трубопроводов блока емкостей - Ремонт и ревизия задвижек – 10шт. - Ремонт кровли здания ВДС |
| 25 | Участок водопроводных сетей | - Реконструкция и замена ветхих сетей – 300м - Ремонт пож. гидрантов – 5 шт. - Ремонт колодцев – 5шт. - Ремонт задвижек – 5шт. - Ревизия задвижек – 10шт. |
| 26 | Участок канализационных сетей | - Ремонт колодцев – 8шт. - Текущий ремонт насосов – 2ед. - Ремонт кровли н/с Палан |
| 27 | Участок артезианской скважины | - Замена глубинных насосных агрегатов – 1 шт. - Ревизия задвижек – 6шт. - Замена частотного преобразователя |
| МУП «Шумерлинские городские электрические сети» |  |  |
| 28 | Кабельные линии Воздушные линии | - Капитальный и текущий ремонт кабельных линий 6кВ - Капитальный и текущий ремонт воздушных линий 6кВ - Капитальный и текущий ремонт воздушных линий 0,4кВ |
| 29 | МУП «ШГЭС» | - Произвести ремонт системы отопления производственной базы - Пополнение запаса материалов и оборудования |
| МУП «Коммунальник» |  |  |
| 30 | Промышленная база | - Создание аварийного запаса альтернативного топлива - Ремонт мягкой кровли - Ремонт шиферной кровли - Промывка и опрессовка внешних и внутренних систем теплоснабжения - Ремонт системы отопления, проверка и ремонт запорной арматуры кранов и вентилей - Заготовка песко-соляной смеси - Прокладка резервного кабеля от ТП до промышленной базы - Устранение повреждений теплоизоляции наружных систем теплоснабжения |
| 31 | Ливневая канализация | - Промывка ливневой канализации - Ремонт колодцев ливневой канализации - Ремонт ливневых приемников |
| 32 | Гостиница | - Промывка и опрессовка внешних и внутренних систем теплоснабжения - Ремонт системы отопления, проверка и ремонт запорной арматуры, кранов и вентилей |
| ООО «Наш дом» |  |  |
| 33 | Многоквартирные дома | - Ремонт мягкой кровли – 1639 м2 - Ремонт жесткой кровли – 350 м2 - Ремонт подъездного освещения, наружного освещения, подвальной разводки жилых домов, замена электросчетчиков, трансформаторов тока, окраска эл.щита, протяжка контактов - 180 м - Установка датчиков света, реагирующих на движение в местах общего пользования – 47 шт. - Проверка сопротивления изоляции электропроводки - Ремонт трубопроводов отопления, замена и ревизия 3РА, наладка и регулировка системы отопления жилых домов – 450 м - Замена труб холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, замена и ревизия 3РА – 380 м - Замена труб системы канализации – 120 м - Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления - Теплоизоляция трубопроводов – 132 м - Ремонт оконных и дверных заполнений – 40 м2 - Остекление оконных проемов – 65 м2 - Ремонт межпанельных швов – 1639п/м - Ремонт оголовков – 6 шт. - Ремонт отмостки – 50 м2 - Ремонт цоколя, фасада – 100 м2 - Ремонт подъездов – 19 шт. - Поверка электронных узлов учета – 5 шт. - Оформление паспортов готовности |
| ООО «Коммунальник» |  |  |
| 34 | Многоквартирные дома | - Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего, холодного водоснабжения - Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления - Ремонт трубопроводов системы отопления, горячего, холодного водоснабжения - Ремонт трубопровода системы канализации - Замена запорной арматуры на трубопроводах системы отопления, горячего, холодного водоснабжения - Ремонт оголовков дымоходов - Ремонт мягкой и жесткой кровель - Замена автоматических выключателей - Остекление оконных заполнений |
| ООО «Системы управления» |  |  |
| 35 | Многоквартирные дома | - Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления - Ремонт мягкой кровли – 1620 м2 - Ремонт кровли из асбестоцементных листов – 175 м2 - Ремонт водосточных труб – 14,8мп - Ремонт оконных рам – 7 шт. - Остекление в подъездах - Замена дверных блоков - Ремонт дверных блоков - Ремонт ограждений – 250 мп. - Ремонт малых форм – 18 шт. - Ремонт крылец – 3 шт. - Ремонт подъездов – 25 шт. - Малярные работы – 3000 м2 - Ремонт цементных полов – 550 м2 - Ремонт трубопроводов системы отопления, горячего, холодного водоснабжения – 499 м. - Утепление трубопроводов отопления – 800 м. - Электромонтажные работы – 120 м. |
| ООО «УК «СУ-8» |  |  |
| 36 | Многоквартирные дома | - Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления - Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего, холодного водоснабжения - Восстановление антикоррозийного покрытия и тепловой изоляции на стояках системы отопления, горячего и холодного водоснабжения |
| Объекты социальной сферы |  |  |
| 37 | МБОУ «СОШ № 1» | - Ремонт крылец - Ремонт санузлов - Ремонт электроосвещения - Ремонт лестничных маршей и коридора на 1 этаже - Ревизия запорной арматуры - Ремонт канализации в пищеблоке - Опрессовка системы отопления - Утепление окон |
| 38 | МБОУ «СОШ № 2» | - Ремонт системы отопления в спортивном зале - Частичный ремонт мягкой кровли - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков |
| 39 | МБОУ «СОШ № 3» | - Ревизия запорной арматуры в газовой котельной - Испытание или проверка сигнализаторов - Опрессовка котлов и системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков |
| 40 | МБОУ «СОШ № 6» | - Капитальный ремонт санузлов - Частичный ремонт мягкой кровли - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков |
| 41 | МБОУ «Гимназия № 8» | - Ремонт коридора 1 этажа и лестничных маршей - Ремонт спортивного зала - Утепление оконных и дверных блоков - Ремонт дверных блоков - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления |
| 42 | МБОУДОД «ДДТ» | - Капитальный ремонт фасада - Ревизия запорной арматуры - Ремонт электроосвещения - Опрессовка системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков |
| 43 | МАУ ДОД «ДШИ № 1» | - Ремонт кровли - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков |
| 44 | МБОУ ДОД «ДООЛ «Соснячок» | - Частичный ремонт пола в обеденном зале пищеблока - Ремонт кровли здания пищеблока - Ремонт санузла в административном корпусе |
| 45 | МБДОУ детский сад № 1 «Золотой ключик» | - Замена входных дверных блоков - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков |
| 46 | МБДОУ детский сад № 4 | - Частичный ремонт мягкой кровли - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Косметический ремонт кабинетов, игровых и лестничных маршей - Утепление оконных и дверных блоков |
| 47 | МБДОУ детский сад № 5 | - Ремонт теплового узла в подвале - Ремонт крыльца в пищеблок - Опрессовка системы отопления - Ревизия запорной арматуры - Утепление оконных и дверных блоков |
| 48 | МБДОУ детский сад № 11 | - Ремонт кровли здания - Ремонт цоколя здания - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков |
| 49 | МБДОУ детский сад № 14 | - Ремонт мягкой кровли - Замена оконных блоков - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков |
| 50 | МБДОУ детский сад № 15 | - Ремонт канализации - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков - Ремонт системы отопления |
| 51 | МБДОУ детский сад № 18 | - Ремонт фасада здания - Опрессовка системы отопления - Ревизия запорной арматуры - Утепление оконных и дверных блоков |
| 52 | МБДОУ детский сад № 19 | - Ремонт фасада здания - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков - Ремонт системы отопления |
| Учреждения культуры |  |  |
| 53 | МБУ «Городская централизованная библиотечная система» | - Утепление оконных рам - Утепление входных дверей - Частичная теплоизоляция уличных труб - Промывка и опрессовка систем отопления |
| 54 | МАУК ДК «Восход» | - Ремонт тепловой изоляции трубопровода, согласно актам разграничения - Утепление оконных проемов - Утепление входных дверей чердачных и подвальных помещений - Проверка водопровода и канализации - Подготовка запорной и регулирующей арматуры - Промывка и опрессовка центрального отопления - Ремонт внутреннего пожарного водопровода |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |
| 55 | МБОУ ДОД «ДЮСШ» | - Монтаж, наладка, эксплуатационные испытания узла учета ТЭ - Промывка и опрессовка центрального отопления - Ревизия запорной арматуры в системе отопления - Ремонт неисправных участков системы отопления - Ремонт участков теплотрассы - Остекление в помещениях - Ремонт оконных рам - Ремонт спортивного зала стадиона «Труд» - Косметический ремонт футбольного отделения стадиона «Труд» - Внутренний ремонт помещений и системы отопления в хозяйственном домике - Утепление оконных и дверных проемов |
| 56 | МАУ ДОД «ДЮСШ «Олимп» | - Промывка и опрессовка системы отопления - Ревизия запорной арматуры на тепловом узле - Ревизия грязевиков на подающем и обратном трубопроводе системы отопления - Замена циркуляционного насоса ГВС в котельной - Ревизия котлов и дымоходов - Чистка теплообменников в котельной |