| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

# 27.10.2014 №3639

# О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Чебоксары от 10.06.2013 № 1823 «О порядке составления проекта бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в муниципальную программу города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445, следующие изменения:

1.1. По тексту постановления слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2020 годы».

1.2. В паспорте муниципальной программы позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы», «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» и «Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | К 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2483,51 тыс.кв.м; - увеличение площади автомобильных дорог после реконструкции на 63,0 тыс.кв.м; - увеличение площади мостов, путепроводов на 2,13 тыс.кв.м; - количество отремонтированных дворовых территорий увеличится на 603 шт.; - количество отремонтированных проездов увеличится на 296 шт.; - снижение числа погибших в ДТП на 11 чел.; - снижение количества ДТП с пострадавшими на 175 ед.; - снижение количества ДТП с участием детей на 22 ед.; - снижение количества ДТП по вине пешеходов на 30 ед. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составляет 18 983 203,61 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 1 415 917,40 тыс. руб.; в 2015 году – 530 234,10 тыс. руб.; в 2016 году – 518 899,90 тыс. руб.; в 2017 году – 6 218 840,46 тыс. руб.; в 2018 году – 3 499 645,72 тыс. руб.; в 2019 году – 3 533 277,19 тыс. руб.; в 2020 году – 3 266 388,83 тыс. руб. из них средства: федерального бюджета – 1 583 420,0 тыс.руб., в том числе: в 2017 году – 1 383 420,00 тыс.руб.; в 2018 году - 200 000,00 тыс.руб. республиканского бюджета – 10 993 248,14 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 580 591,50 тыс. руб.; в 2017 году – 3 491 145,35 тыс.руб.; в 2018 году – 2 178 511,29 тыс.руб.; в 2019 году – 2 367 000,00 тыс.руб.; в 2020 году – 2 376 000,00 тысруб. местного бюджета города Чебоксары – 6 278 775,18 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 819 527,40 тыс. руб.; в 2015 году – 513 661,50 тыс. руб.; в 2016 году – 501 531,80 тыс. руб.; в 2017 году – 1 326 073,34 тыс. руб.; в 2018 году – 1 102 058,98 тыс. руб.; в 2019 году – 1 146 324,27 тыс. руб.; в 2020 году – 869 597,89 тыс. руб. внебюджетных источников – 127 760,29 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 15 798,50 тыс. руб.; в 2015 году – 16 572,60 тыс. руб.; в 2016 году – 17 368,10 тыс. руб.; в 2017 году – 18 201,77 тыс. руб.; в 2018 году – 19 075,45 тыс. руб.; в 2019 году – 19 952,92 тыс. руб.; в 2020 году – 20 790,95 тыс. руб. В ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников. |

1.3. Абзац семнадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2014-2020 годов. При этом достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов».

1.4. Абзац первый раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников».

1.5. Абзац третий раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 18 983 203,61 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 415 917,40 тыс. руб.;

в 2015 году – 530 234,10 тыс. руб.;

в 2016 году – 518 899,90 тыс. руб.;

в 2017 году – 6 218 840,46 тыс. руб.;

в 2018 году – 3 499 645,72 тыс. руб.;

в 2019 году – 3 533 277,19 тыс. руб.;

в 2020 году – 3 266 388,83 тыс. руб.».

1.6. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении 3 к муниципальной программе:

1.7.1. В паспорте Подпрограммы позиции «Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение», «Сроки реализации Подпрограммы»,  «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:

| Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение | К 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит: - площадь дорог с усовершенствованным покрытием составит 2483,51 тыс.кв.м; - увеличение площади автомобильных дорог после реконструкции на 63,0 тыс.кв.м; - увеличение площади мостов, путепроводов на 2,13 тыс.кв.м; - количество отремонтированных дворовых территорий увеличится на 603 шт.; - количество отремонтированных проездов увеличится на 296 шт. |
| --- | --- |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составляет - 18617856,42 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 1 354 892,4 тыс. руб., в 2015 году - 483 359,1 тыс. руб., в 2016 году - 472 024,9 тыс. руб., в 2017 году - 6 169 715,46 тыс. руб., в 2018 году - 3 448 162,72 тыс. руб., в 2019 году - 3 479 425,97 тыс. руб., в 2020 году - 3 210 275,86 тыс. руб. из них средства: федерального бюджета – 1 583 420,0 тыс.руб., в том числе: в 2017 году – 1 383 420,0 тыс.руб.; в 2018 году – 200 000,0 тыс.руб.; республиканского бюджета – 10 993 248,14 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 580 591,5 тыс. руб.; в 2017 году – 3 491 145,35 тыс.руб.; в 2018 году – 2 178 511,29 тыс.руб.; в 2019 году – 2 367 000,00 тыс.руб.; в 2020 году – 2 376 000,00 тыс.руб. городского бюджета - 5 913 427,99 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 758 502,4 тыс. руб., в 2015 году - 466 786,5 тыс. руб., в 2016 году - 454 656,8 тыс. руб., в 2017 году - 1 276 948,34 тыс. руб., в 2018 году - 1 050 575,98 тыс. руб., в 2019 году - 1 092 473,05 тыс. руб., в 2020 году - 813 484,92 тыс. руб. внебюджетные источники — 127 760,29 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 15 798,50 тыс. руб., в 2015 году - 16 572,60 тыс. руб., в 2016 году - 17 368,10 тыс. руб., в 2017 году - 18 201,77 тыс. руб., в 2018 году - 19 075,45 тыс. руб., в 2019 году - 19 952,92 тыс. руб., в 2020 году - 20 790,95 тыс. руб. В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджетов и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период. |

1.7.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составит 18 617 856,42 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 1 583 420,0 тыс.руб.;

- республиканского бюджета – 10 993 248,14 тыс. рублей;

- городского бюджета – 5 913 427,99 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 127 760,29 тыс. рублей».

1.7.3. Приложения 1, 2 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.

1.8. В приложении 4 к муниципальной программе:

1.8.1. В паспорте Подпрограммы позиции «Сроки реализации Подпрограммы» и «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:

| Сроки реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации | Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Чебоксары. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составляет - 60 499,35 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 18 300,0 тыс. руб., в 2015 году - 6 500,0 тыс. руб., в 2016 году - 6 500,0 тыс. руб., в 2017 году - 6 812,0 тыс. руб., в 2018 году - 7 138,98 тыс. руб., в 2019 году - 7 467,37 тыс. руб., в 2020 году - 7 781,0 тыс. руб. В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары и поступления средств из внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период. |

1.8.2. Раздел 2 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составит за счет средств городского бюджета 60 499,35  тыс. рублей».

1.8.3. Приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.9. В приложении 5 к Муниципальной программе:

1.9.1. В паспорте Подпрограммы позиции «Важнейшие целевые инди-каторы Подпрограммы и их значение», «Сроки реализации Подпрограммы» и «Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам её реализации» изложить в следующей редакции:

| Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы и их значение | К 2021 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов (по сравнению с 2013 годом): - снижение числа погибших в ДТП на 11 чел.; - снижение количества ДТП с пострадавшими на 175 ед.; - снижение количества ДТП с участием детей на 22 ед.; - снижение количества ДТП по вине пешеходов на 30 ед. |
| --- | --- |
| Сроки и реализации Подпрограммы | 2014 - 2020 годы |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета планируется выполнять в объемах и на условиях, предусмотренных федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". Финансирование мероприятий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики планируется выполнять в объемах и на условиях, предусмотренных республиканской целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике в 2013-2020 годах". Объем финансирования за счет средств бюджета города Чебоксары для реализации Подпрограммы составляет 304 847,84 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году: 42 725,0 тыс. рублей; в 2015 году: 40 375,0 тыс. рублей; в 2016 году: 40 375,0 тыс. рублей.; в 2017 году: 42 313,0 тыс. рублей.; в 2018 году: 44 344,02 тыс. рублей.; в 2019 году: 46 383,85 тыс. рублей.; в 2020 году: 48 331,97 тыс. рублей. В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары. |

1.9.2. Абзац второй раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 304 847,84 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году: 42 725,0 тыс. руб.;

в 2015 году: 40 375,0 тыс. руб.;

в 2016 году: 40 375,0 тыс. руб.;

в 2017 году: 42 313,0 тыс. руб.;

в 2018 году: 44 344,02 тыс. руб.;

в 2019 году: 46 383,85 тыс. руб.;

в 2020 году: 48 331,97 тыс. руб.».

1.9.3. Таблицу 3 в разделе 5 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Индикаторы - целевые показатели (по сравнению с 2013 годом) | Ед. из-ме-ре-ния | Цель 2014 года | Цель 2015 года | Цель 2016 года | Цель 2017 года | Цель 2018 года | Цель 2019 года | Цель 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение числа погибших в ДТП | чел. | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | про-цен-ты | 8,33 | 13,89 | 19,44 | 22,22 | 25,00 | 27,77 | 30,55 |
| 2. | Снижение количества ДТП с пострадавшими | еди-ниц | 45 | 95 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 |
|  |  | про-цен-ты | 5,34 | 11,27 | 16,01 | 17,20 | 18,38 | 19,57 | 20,75 |
| 3. | Снижение количества ДТП с участием детей | еди-ниц | 6 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  | про-цен-ты | 6,12 | 12,24 | 18,37 | 19,38 | 20,40 | 21,42 | 22,44 |
| 4. | Снижение количества ДТП по вине пешеходов | еди-ниц | 9 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  | про-цен-ты | 5,63 | 10,63 | 16,25 | 16,87 | 17,50 | 18,12 | 18,75 |

1.9.4. Приложение к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ                   Г.Г. Александрова и заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства А.Л. Павлова.

| И.о. главы администрации города Чебоксары | А.Ю. Маклыгин |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

города Чебоксары                                                                                                                                              от 27.10.2014 № 3639

Приложение 1

к муниципальной программе города Чебоксары

«Развитие транспортной системы города Чебоксары»   на 2014-2020 годы

# СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ» НА 2014-2020 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| Наименование объектов | Ед. изм. | 2011 г. факт | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. прогноз | 2015 г. прогноз | 2016 г. прогноз | 2017 г. прогноз | 2018 г. прогноз | 2019 г. прогноз | 2020 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Городские дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - с усовершенствованным покрытием | тыс.м² | 2332,56 | 2373,37 | 2377,87 | 2420,51 | 2438,16 | 2445,81 | 2467,26 | 2469,39 | 2478,26 | 2483,51 |
| - дороги частного сектора | тыс.м² | 675,3 | 687,05 | 690,65 | 836,11 | 836,11 | 836,11 | 836,11 | 836,11 | 836,11 | 836,11 |
| 2. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - центральной части | тыс.м² | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 |
| - вдоль магистральных дорог | тыс.м² | 301,397 | 301,397 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 |
| 3. Мосты, путепроводы | тыс.м² | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 |
| 4. Подземные переходы | тыс.м² | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 5. Остановочные павильоны | шт. | 353 | 353 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 6. Ливневая канализация | км | 124630 | 133041 | 134295 | 136012 | 136062 | 136112 | 136185 | 136208 | 136254 | 136307 |
| 7. Ремонт дворовых территорий | тыс.м2 | 373,2 | 73,3 | 85,3 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
| 8. Ремонт проездов к дворовым территориям | шт. | 123 | 54 | 41 | 50 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 9. Число погибших в ДТП | Чел. | 38 | 38 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 10. Количество ДТП с пострадавшими | Ед. | 734 | 887 | 843 | 798 | 748 | 708 | 698 | 688 | 678 | 668 |
| 11. ДТП с участием детей | Ед. | 98 | 114 | 98 | 92 | 86 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 |
| 12. ДТП по вине пешеходов | Ед. | 154 | 168 | 160 | 151 | 143 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 |

_____________________________________________________________

Приложение 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 27.10.2014 № 3639

Приложение 2

к муниципальной программе города Чебоксары

«Развитие транспортной системы города

Чебоксары» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной квалификации |  |  |  | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Чебоксары на 2014-2020 годы | Федеральный бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1383420,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 580 591,50 | 0,00 | 0,00 | 3 491 145,35 | 2 178 511,29 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 819 527,40 | 513 661,50 | 501 531,80 | 1 326 073,34 | 1 102 058,98 | 1 146 324,27 | 869 597,89 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 | 17 368,10 | 18 201,77 | 19 075,45 | 19 952,92 | 20 790,95 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1 415 917,40 | 530 234,10 | 518 899,90 | 6 218 840,46 | 3 499 645,72 | 3 533 277,19 | 3 266 388,83 |
| Подпрограмма 1 | «Автомобильные дороги» на 2014-2020 годы | Федеральный бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 420,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 580 591,50 | 0,00 | 0,00 | 3 491 145,35 | 2 178 511,29 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 758 502,40 | 466 786,50 | 454 656,80 | 1 276 948,34 | 1 050 575,98 | 1 092 473,05 | 813 484,92 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 | 17 368,10 | 18 201,77 | 19 075,45 | 19 952,92 | 20 790,95 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1 354 892,40 | 483 359,10 | 472 024,90 | 6 169 715,46 | 3 448 162,72 | 3 479 425,97 | 3 210 275,86 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 498 974,40 | 377 405,00 | 377 405,00 | 395 520,44 | 414 505,42 | 433 572,67 | 451 782,72 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 | 17 368,10 | 18 201,77 | 19 075,45 | 19 952,92 | 20 790,95 |
| Мероприятие 1.1.1 | Ремонт дорог частного сектора | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 8 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тротуаров | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 15 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 096,00 | 2 196,61 | 2 297,65 | 2 394,15 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство корыта и основания(подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня, поребриков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 0409 | Ч217032 | 611 | 465 974,40 | 373 305,00 | 373 305,00 | 391 223,64 | 410 002,37 | 428 862,48 | 446 874,71 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 | 17 368,10 | 18 201,77 | 19 075,45 | 19 952,92 | 20 790,95 |
|  | Текущее содержание и ремонт дорог, тротуаров, подходов и остановочных площадок в зимнее время, мехсезонье и летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт малых архитектурных форм, расположенных на остановочных площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание снежных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущее содержание, ремонт и частичная замена ограждений 1 и II группы на мостах, на участках высокой насыпи и в районе ж/д переездов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мытье колесоотбоев, перил, ограждений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -замена бортовых камней, ликвидация выбоин, ямочный ремонт и ремонт городских дорог, профилировка обочин, срезка верхнего слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования (ликвидация неровностей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заполнение водой противопожарных емкостей, расположенных в частном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт подземных переходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт мостов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и покраска колесоотбоев и перильных ограждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт дорог в Заволжье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4 | Оформление кадастровых паспортов на земельные участки под дорогами, составление технических паспортов и планов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Ю012 | 600 | 47 342,80 | 37 342,80 | 37 342,80 | 39 135,25 | 41 013,75 | 42 900,38 | 44 702,19 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 0409 | Ч21Д012 | 600 | 30 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и ремонт ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года №87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики» ( выполнение работ согласно сводного сметного расчета). | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и грдостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | 201 185,20 | 52 038,70 | 39 909,00 | 842 292,65 | 595 056,81 | 616 000,00 | 317 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 491 145,35 | 2 178 511,29 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 420,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.1 | Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос в г. Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 | 1 000,00 | 4 730,80 | 3 628,10 | 104 946,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 517,60 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 000,00 |  |  |  |
|  | в том числе: Пересчет сметной стоимости | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2 | Реконструкция автодороги пр. И.Яковлева на участке от Привокзальной площади до кольца пр.9-й Пятилетки со строительством подземного пешеходного перехода в районе "МТВ-центра" г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 51 731,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 405 340,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочей документации | городской бюджет |  |  |  |  |  | 6 494,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Технадзор при переносе газопровода | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 198,70 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3 | Реконструкция ул.Б.Хмельницкого от кольцевой развязки на заливе до пересечения с пр. Айги г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 11 880,20 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.4 | Строительство пр.Айги и двухуровневой транспортной развязки пр. Айги-ул. Фучика (в районе Сугутского моста) г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 18 188,90 | 47 307,90 | 36 280,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 241 436,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 12 144,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 67,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замеры фоновых значений | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.5 | Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.6 | Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары. III -этап от ул.Текстильщиков до Калининского моста. (Мероприятия по снижению шума в жилых домах). | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.7 | Работы по наружному освещению и иллюминации, светофорным объектам на объекте «Жилой район» в Чувашской Республике. Строительство автодороги 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.8 | Строительство велодорожки и тротуара от Президентского бульвара, д. 10 до набережной Чебоксарского залива г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 215,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.9. | Строительство путепровода по ул.Ю.Фучика на пересечении с ул.Б.Хмельницкого | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 683,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 701 893,86 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 463 420,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.10. | Строительство участка дороги по проезду Соляное г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 22 510,00 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 617,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 26,60 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Пристанционная в районе железнодорожного переезда | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 1 681,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 681,70 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.12 | Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроительным проездом г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 5 410,10 | 0,00 | 0,00 | 11 710,39 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 105 323,55 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 10,10 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.13 | Строительство третьего транспортного полукольца от ул.Университетская-ул.Б.Хмельницкого до пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 110 000,00 | 263 000,00 | 264 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 000,00 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
| Мероприятие 1.3.14. | Реконструкция железнодорожного переезда по Базовому проезду | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 2 409,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 1 409,30 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.15. | Строительство велодорожек в центре город Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.16. | Вынос линейно-кабельных сооружений связи ОАО "Ростелеком" на участке от ул.Пристанционная до путепровода по пр.И.Яковлева | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 7 199,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.17. | Реконструкция автомобильной дороги Базового проезда на участке от кольца на Президентском бульваре до пересечения с ул.Пристанционная г.Чебоксары (2-й пусковой комплекс) (кадастровые работы в отношении земельного участка) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 20,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.18. | Строительство автодороги по Лапсарскому проезду г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 116,30 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 17,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерно-геологические изыскания | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 98,80 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.19. | Реконструкция ул.Ярославская город Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21 930,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 368,10 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.20. | Реконструкция ул.Энгельса | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 |  |  |  | 19 307,90 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 771,10 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.21. | Реконструкция пр.Московский от Московского моста до ул.Афанасьева | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 |  |  |  | 25 203,89 | 22 056,81 |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 835,01 | 198 511,29 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000,00 | 200 000,00 |  |  |
| Мероприятие 1.3.22. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Композиторов Воробьевых в г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 26 603,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 24 059,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.23. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленина-ул.Гагарина) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 14 152,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.24. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленинского Комсомола - Эгерский бульвар (в сторону магазина "Звездный") | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 7 831,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.25. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары по ул.Гагарина (участок "ООТ-ТД "Центральный") | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 8 839,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 44,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.26. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (Эгерский бульвар - пр.Мира) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 6 771,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.27. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Николаева - ул.Чапаева) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 028,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.28. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Хузангая - пр.9-ой Пятилетки) (кадастровые работы в отношении земельного участка) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 16,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.29. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 84,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.30. | Экспертиза проектов в ФГУ "Главгосэкспертиза" г.Казань | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 2 453,50 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.31. | Проектные работы | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Основное мероприятие 1.4. | Приобретение техники для муниципальных нужд по ремонту дорог города | Городской бюджет | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 966 | 04 09 | Ч217033 | 244 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Пассажирский транспорт" | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки | 932 | 04 08 | Ч227005 | 800 | 18 300,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 812,00 | 7 138,98 | 7 467,37 | 7 781,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Возмещение части затрат автотранспортных организаций, осуществляющих перевозку пасажиров | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки | 932 | 04 08 | Ч227005 | 800 | 10 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 812,00 | 7 138,98 | 7 467,37 | 7 781,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Возмещение части затрат государтсвенных (муниципальных)организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, на приобретение автотранспортных срдств | Городской бюджет | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе, МУП "Чебоксарское троллейбусное управление". | 966 | 04 08 | Ч226048 | 200 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения" | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  | 04 09 | Ч230000 |  | 42 725,00 | 40 375,00 | 40 375,00 | 42 313,00 | 44 344,02 | 46 383,85 | 48 331,97 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприяти 3.1. | Реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч231003 | 600 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприяти 3.2. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного хозяйства | Городской бюджет | Администрация города Чебоксары, Администрация Московского района, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 04 09 | Ч23Ю013 |  | 37 570,00 | 37 220,00 | 37 220,00 | 39 006,56 | 40 878,87 | 42 759,30 | 44 555,19 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.1. | Строительство (установка) дорожных знаков | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 2 304,20 | 3 700,00 | 3 900,00 | 4 087,20 | 4 283,39 | 4 480,42 | 4 668,60 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.2. | Строительство (установка) новых светофорных объектов (приложение 1) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 1 179,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 096,00 | 2 196,61 | 2 297,65 | 2 394,15 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.3. | Капитальный ремонт (реконструкция) светофорных объектов (приложение 2) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 7 803,40 | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 401,60 | 4 612,88 | 4 825,07 | 5 027,72 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.4. | Модернизация технических средств организации дорожного движения, организация автоматизированной системы управления движением (АСУД) (приложение 3) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 10 294,40 | 17 720,00 | 17 800,00 | 18 654,40 | 19 549,81 | 20 449,10 | 21 307,96 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.5. | Приобретение специализированной техники и оборудования для строительства, содержания, модернизации и ремонта технических средств организации дорожного движения (приложение 4) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 15 219,00 | 10 000,00 | 9 320,00 | 9 767,36 | 10 236,18 | 10 707,06 | 11 156,76 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.6. | Приобретение измерителя текущих значений времени с видеофиксацией со станцией "Паркон" | Городской бюджет | Администрация Московского района; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 906 | 04 09 | Ч23Ю013 | 200 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.7. | Сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений ("Паркон") | Городской бюджет | Администрация города Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 903 | 04 09 | Ч23Ю013 | 200 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприяти 3.3. | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | 3 155,00 | 3 155,00 | 3 155,00 | 3 306,44 | 3 465,15 | 3 624,55 | 3 776,78 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3.1. | Обустройство дополнительного искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 257,60 | 1 317,96 | 1 378,59 | 1 436,49 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3.2. | Строительство дополнительных ограждений, ограничивающих движение пешеходов через презжую часть дорог (приложение 5) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | 1 955,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 2 048,84 | 2 147,19 | 2 245,96 | 2 340,29 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

______________________________________________________________

Приложение 3

к постановлению администрации

города Чебоксары                                                                                                                                              от 27.10.2014 № 3639

Приложение 1

к Подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие  транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

| Наименование объектов | Ед. изм. | 2011 г. факт | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. прогноз | 2015 г. прогноз | 2016 г. прогноз | 2017 г. прогноз | 2018 г. прогноз | 2019 г. прогноз | 2020 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Городские дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - с усовершенствованным покрытием | тыс.м² | 2332,56 | 2373,37 | 2377,87 | 2420,51 | 2438,16 | 2445,81 | 2467,26 | 2469,39 | 2478,26 | 2483,51 |
| - дороги частного сектора | тыс.м² | 675,3 | 687,05 | 690,65 | 836,11 | 836,11 | 836,11 | 836,11 | 836,11 | 836,11 | 836,11 |
| 2. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - центральной части | тыс.м² | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 | 49,528 |
| - вдоль магистральных дорог | тыс.м² | 301,397 | 301,397 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 |
| 3.Мосты, путепроводы | тыс.м² | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 |
| 4.Подземные переходы | тыс.м² | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 5.Остановочные павильоны | шт. | 353 | 353 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 6.Ливневая канализация | км | 124630 | 133041 | 134295 | 136012 | 136062 | 136112 | 136185 | 136208 | 136254 | 136307 |
| 7.Ремонт дворовых территорий | тыс.м2 | 373,2 | 73,3 | 85,3 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
| 8.Ремонт проездов к дворовым территориям | шт. | 123 | 54 | 40 | 50 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

__________________________________________

Приложение 4

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 27.10.2014 № 3639

Приложение 2

к Подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной

программы города Чебоксары «Развитие транспортной

системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной квалификации |  |  |  | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 1 | «Автомобильные дороги» на 2014-2020 годы | Федеральный бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 420,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 580 591,50 | 0,00 | 0,00 | 3 491 145,35 | 2 178 511,29 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 758 502,40 | 466 786,50 | 454 656,80 | 1 276 948,34 | 1 050 575,98 | 1 092 473,05 | 813 484,92 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 | 17 368,10 | 18 201,77 | 19 075,45 | 19 952,92 | 20 790,95 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1 354 892,40 | 483 359,10 | 472 024,90 | 6 169 715,46 | 3 448 162,72 | 3 479 425,97 | 3 210 275,86 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 498 974,40 | 377 405,00 | 377 405,00 | 395 520,44 | 414 505,42 | 433 572,67 | 451 782,72 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 | 17 368,10 | 18 201,77 | 19 075,45 | 19 952,92 | 20 790,95 |
| Мероприятие 1.1.1 | Ремонт дорог частного сектора | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 8 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тротуаров | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 15 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 096,00 | 2 196,61 | 2 297,65 | 2 394,15 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство корыта и основания(подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня, поребриков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 611 | 465 974,40 | 373 305,00 | 373 305,00 | 391 223,64 | 410 002,37 | 428 862,48 | 446 874,71 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 15 798,50 | 16 572,60 | 17 368,10 | 18 201,77 | 19 075,45 | 19 952,92 | 20 790,95 |
|  | Текущее содержание и ремонт дорог, тротуаров, подходов и остановочных площадок в зимнее время, мехсезонье и летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт малых архитектурных форм, расположенных на остановочных площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание снежных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущее содержание, ремонт и частичная замена ограждений 1 и II группы на мостах, на участках высокой насыпи и в районе ж/д переездов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мытье колесоотбоев, перил, ограждений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -замена бортовых камней, ликвидация выбоин, ямочный ремонт и ремонт городских дорог, профилировка обочин, срезка верхнего слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования (ликвидация неровностей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заполнение водой противопожарных емкостей, расположенных в частном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт подземных переходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт мостов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и покраска колесоотбоев и перильных ограждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт дорог в Заволжье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4 | Оформление кадастровых паспортов на земельные участки под дорогами, составление технических паспортов и планов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч217032 | 600 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Ю012 | 600 | 47 342,80 | 37 342,80 | 37 342,80 | 39 135,25 | 41 013,75 | 42 900,38 | 44 702,19 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 0409 | Ч21Д012 | 600 | 30 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Устройство корыта и основания (подстилающего слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и ремонт ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года №87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики» ( выполнение работ согласно сводного сметного расчета). | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и грдостроительства администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  |  |  |  | 201 185,20 | 52 038,70 | 39 909,00 | 842 292,65 | 595 056,81 | 616 000,00 | 317 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 491 145,35 | 2 178 511,29 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 420,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.1 | Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос в г. Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21Л002 | 400 | 1 000,00 | 4 730,80 | 3 628,10 | 104 946,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 517,60 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 000,00 |  |  |  |
|  | в том числе: Пересчет сметной стоимости | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2 | Реконструкция автодороги пр. И.Яковлева на участке от Привокзальной площади до кольца пр.9-й Пятилетки со строительством подземного пешеходного перехода в районе "МТВ-центра" г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21Л002 | 400 | 51 731,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 405 340,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочей документации | городской бюджет |  |  |  |  |  | 6 494,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Технадзор при переносе газопровода | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 198,70 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3 | Реконструкция ул.Б.Хмельницкого от кольцевой развязки на заливе до пересечения с пр. Айги г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 11 880,20 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.4 | Строительство пр.Айги и двухуровневой транспортной развязки пр. Айги-ул. Фучика (в районе Сугутского моста) г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары,, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 18 188,90 | 47 307,90 | 36 280,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 241 436,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 12 144,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 67,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замеры фоновых значений | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.5 | Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.6 | Реконструкция II очереди ул.Калинина от ул.Николаева до Калининского моста в г.Чебоксары. III -этап от ул.Текстильщиков до Калининского моста. (Мероприятия по снижению шума в жилых домах). | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.7 | Работы по наружному освещению и иллюминации, светофорным объектам на объекте «Жилой район» в Чувашской Республике. Строительство автодороги 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики | Городской бюджет | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 909 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.8 | Строительство велодорожки и тротуара от Президентского бульвара, д. 10 до набережной Чебоксарского залива г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 215,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.9. | Строительство путепровода по ул.Ю.Фучика на пересечении с ул.Б.Хмельницкого | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 683,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 701 893,86 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 463 420,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.10. | Строительство участка дороги по проезду Соляное г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 22 510,00 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 617,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 26,60 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Пристанционная в районе железнодорожного переезда | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 1 681,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 681,70 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.12 | Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроительным проездом г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 5 410,10 | 0,00 | 0,00 | 11 710,39 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 105 323,55 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 10,10 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.13 | Строительство третьего транспортного полукольца от ул.Университетская-ул.Б.Хмельницкого до пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 110 000,00 | 263 000,00 | 264 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 000,00 | 2 367 000,00 | 2 376 000,00 |
| Мероприятие 1.3.14. | Реконструкция железнодорожного переезда по Базовому проезду | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 2 409,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 1 409,30 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.15. | Строительство велодорожек в центре город Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.16. | Вынос линейно-кабельных сооружений связи ОАО "Ростелеком" на участке от ул.Пристанционная до путепровода по пр.И.Яковлева | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 7 199,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.17. | Реконструкция автомобильной дороги Базового проезда на участке от кольца на Президентском бульваре до пересечения с ул.Пристанционная г.Чебоксары (2-й пусковой комплекс) (кадастровые работы в отношении земельного участка) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 04 09 | Ч21 Л002 | 400 | 20,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.18. | Строительство автодороги по Лапсарскому проезду г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 116,30 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 17,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерно-геологические изыскания | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 98,80 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.19. | Реконструкция ул.Ярославская город Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21 930,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 368,10 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.20. | Реконструкция ул.Энгельса | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 |  |  |  | 19 307,90 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 771,10 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.21. | Реконструкция пр.Московский от Московского моста до ул.Афанасьева | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 |  |  |  | 25 203,89 | 22 056,81 |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 835,01 | 198 511,29 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000,00 | 200 000,00 |  |  |
| Мероприятие 1.3.22. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Композиторов Воробьевых в г.Чебоксары | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 26 603,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 932 | 04 09 | Ч21И002 | 400 | 24 059,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровые работы в отношении земельного участка | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.23. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленина-ул.Гагарина) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 14 152,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.24. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (пр.Ленинского Комсомола - Эгерский бульвар (в сторону магазина "Звездный") | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 7 831,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.25. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары по ул.Гагарина (участок "ООТ-ТД "Центральный") | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 8 839,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 44,90 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.26. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (Эгерский бульвар - пр.Мира) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 6 771,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 94,60 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.27. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Николаева - ул.Чапаева) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 1 028,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.28. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (ул.Хузангая - пр.9-ой Пятилетки) (кадастровые работы в отношении земельного участка) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 16,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.29. | Реконструкция перекрестков на автодорогах г.Чебоксары (разработка проектно-сметной документации) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 84,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.30. | Экспертиза проектов в ФГУ "Главгосэкспертиза" г.Казань | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 | 2 453,50 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.31. | Проектные работы | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; | 932 | 0409 | Ч21 Л002 | 400 |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Основное мероприятие 1.4. | Приобретение техники для муниципальных нужд по ремонту дорог города | Городской бюджет | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 966 | 04 09 | Ч217033 | 244 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________________

Приложение 5

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 27.10.2014 № 3639

Приложение

к Подпрограмме «Пассажирский транспорт» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной квалификации |  |  |  | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 2 | "Пассажирский транспорт" | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, Городской комитет по управлению имуществом, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки | 932 | 04 08 | Ч227005 | 800 | 18 300,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 812,00 | 7 138,98 | 7 467,37 | 7 781,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Возмещение части затрат автотранспортных организаций, осуществляющих перевозку пасажиров | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, юридические и физические лица, осуществляющие пассажирские перевозки | 932 | 04 08 | Ч227005 | 800 | 10 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 812,00 | 7 138,98 | 7 467,37 | 7 781,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Возмещение части затрат государтсвенных (муниципальных)организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, на приобретение автотранспортных срдств | Городской бюджет | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе, МУП "Чебоксарское троллейбусное управление". | 966 | 04 08 | Ч226048 | 200 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________________________

Приложение 6

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 27.10.2014 № 3639

Приложение

к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы | Код бюджетной квалификации |  |  |  | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения" | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе; |  | 04 09 | Ч230000 |  | 42 725,00 | 40 375,00 | 40 375,00 | 42 313,00 | 44 344,02 | 46 383,85 | 48 331,97 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприяти 3.1. | Реализация отдельных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч231003 | 600 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприяти 3.2. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного хозяйства | Городской бюджет | Администрация города Чебоксары, Администрация Московского района, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. |  | 04 09 | Ч23Ю013 |  | 37 570,00 | 37 220,00 | 37 220,00 | 39 006,56 | 40 878,87 | 42 759,30 | 44 555,19 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.1. | Строительство (установка) дорожных знаков | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 2 304,20 | 3 700,00 | 3 900,00 | 4 087,20 | 4 283,39 | 4 480,42 | 4 668,60 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.2. | Строительство (установка) новых светофорных объектов (приложение 1) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 1 179,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 096,00 | 2 196,61 | 2 297,65 | 2 394,15 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.3. | Капитальный ремонт (реконструкция) светофорных объектов (приложение 2) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 7 803,40 | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 401,60 | 4 612,88 | 4 825,07 | 5 027,72 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.4. | Модернизация технических средств организации дорожного движения, организация автоматизированной системы управления движением (АСУД) (приложение 3) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 10 294,40 | 17 720,00 | 17 800,00 | 18 654,40 | 19 549,81 | 20 449,10 | 21 307,96 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.5. | Приобретение специализированной техники и оборудования для строительства, содержания, модернизации и ремонта технических средств организации дорожного движения (приложение 4) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю013 | 600 | 15 219,00 | 10 000,00 | 9 320,00 | 9 767,36 | 10 236,18 | 10 707,06 | 11 156,76 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.6. | Приобретение измерителя текущих значений времени с видеофиксацией со станцией "Паркон" | Городской бюджет | Администрация Московского района; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 906 | 04 09 | Ч23Ю013 | 200 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.7. | Сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений ("Паркон") | Городской бюджет | Администрация города Чебоксары; специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 903 | 04 09 | Ч23Ю013 | 200 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприяти 3.3. | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | 3 155,00 | 3 155,00 | 3 155,00 | 3 306,44 | 3 465,15 | 3 624,55 | 3 776,78 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3.1. | Обустройство дополнительного искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 257,60 | 1 317,96 | 1 378,59 | 1 436,49 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3.2. | Строительство дополнительных ограждений, ограничивающих движение пешеходов через презжую часть дорог (приложение 5) | Городской бюджет | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе. | 932 | 04 09 | Ч23Ю017 | 600 | 1 955,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 2 048,84 | 2 147,19 | 2 245,96 | 2 340,29 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

___________________________________________________________