| Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ Ё/РП, РАЙОН/ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| Ё/РП, РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙ/ ХУШУ 2015 ¸. пуш уйахěн 23- мěшě 48 -р № Ё\рп. хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА РАСПОРЯЖЕНИЕ 23 марта 2015 г. № 48 -р г. Цивильск |

О проведении весеннего санитарно-экологического месячника на территории Цивильского района Чувашской Республики в 2015 году

1. В целях выполнения работ по благоустройству, наведению санитарного порядка, озеленению населенных пунктов и проведения Дня дерева на территории Цивильского района провести в период с 30 марта по 08 мая 2015 года весенний санитарно – экологический месячник на территории Цивильского района.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению весеннего санитарно-экологического месячника на территории Цивильского района в 2015 году.

3. Для координации и организационно-технического обеспечения создать районную комиссию по проведению весеннего санитарно - экологического месячника на территории Цивильского района в составе:

Марков Б.Н. – заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства администрации Цивильского района, председатель комиссии;

Солоденова Г.Н. – управляющий делами администрации – начальник отдела организационного обеспечения администрации Цивильского района, заместитель председателя комиссии;

Профорова Н.В. – главный специалист - эксперт отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Цивильского района, секретарь комиссии;

Леонтьев Н.П. – глава администрации Цивильского городского поселения (по согласованию);

Михайлов А.И. – заведующий сектором жилищно – коммунального хозяйства администрации Цивильского района;

Гермонова Т.Г. – начальник Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике  в Цивильском районе (по согласованию).

Русанова З.В. – главный редактор газеты «Цивильский вестник» (по согласованию).

Степанов Л.В. – начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Цивильского района;

Туменко И.С. – депутат Собрания депутатов Цивильского района (по согласованию);

Филатова Л.Ф. –  заместитель начальника отдела образования и социального развития администрации Цивильского района.

4. Комиссии разработать и утвердить Программу работ по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» до 20 апреля 2015 года.

5.  Рекомендовать главам городского и сельских поселений Цивильского района:

- издать соответствующие распоряжения на территориях своих поселений с учетом выполнения необходимого объема работ на этот период;

- организовать проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов, для чего привлечь к этой работе предприятия, учреждения и организации на закрепленных за ними территориях, мобилизовать население на массовое проведение работ по благоустройству, санитарной очистке улиц населенных пунктов, посадке деревьев и кустарников;

- своевременно приобрести посадочный материал в пределах доведенных сумм бюджетной росписи.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, провести работы по санитарной очистке и благоустройству закрепленных территорий, а также обеспечить еженедельное проведение «чистых четвергов» для поддержания чистоты и порядка на закрепленных территориях в течение года.

7. Главному специалисту - эксперту отдела строительства и развития общественной инфраструктуры Профоровой Н.В. оказать практическую помощь главам поселений в проведении Дня Дерева, в выполнении природоохранных работ в период проведения месячника.

8. Отделу и информационного обеспечения администрации Цивильского района совместно с редакцией газеты «Цивильский вестник» (Русанова З.В.) (по согласованию) организовать информационно - разъяснительную работу среди населения,  предприятий, учреждений, учебных заведений и других организаций о мероприятиях и сроках проведения санитарно-экологического месячника.

9. Рекомендовать руководителям управляющих компаний организовать своевременный вывоз мусора на свалку после проведения субботников на обслуживаемых территориях и не допустить вторичного захламления убранных территорий.

10. Рекомендовать директору ООО «Мой Дом» (Яковлев В.А.) обеспечить прием и захоронение мусора собранного при проведении субботников на районной санкционированной свалке.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства администрации Цивильского района (Марков Б.Н.).

Глава администрации

Цивильского района                                                                                                   А.Н.Казаков

Утвержден

распоряжением  администрации

Цивильского района  от 23.03.2015 г. № 48 -р

ПЛАН

Мероприятий по проведению весеннего санитарно-экологического месячника на территории Цивильского района в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов: |  |  |
|  | - благоустройство, санитарная очистка улиц населенных пунктов, парков, садов, придомовых территорий | март-апрель | администрации поселений*, управляющие компании*, ТСЖ*, население* |
|  | - благоустройство, санитарная очистка прилегающих территорий предприятий, организаций | март-апрель | предприятия и организации* |
|  | - посадка саженцев деревьев и кустарников | апрель-май | администрации поселений*, предприятия и организации* |
|  | - подготовка цветников и клумб | апрель-май | администрации поселений*, предприятия и организации*, образовательные учреждения |
| 3 | Проведение акций по очистке территорий: |  |  |
|  | - памятных мест (обелиски, памятники павшим в ВОВ) | апрель – май | администрации поселений*, образовательные учреждения, молодежное волонтерское движение* |
|  | - памятников природы, родников, зон санитарной охраны скважин | апрель-май | администрации поселений*, образовательные учреждения |
| 4 | Проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил благоустройства территорий, схем санитарной очистки территорий поселений | постоянно | администрации поселений* |
| 5 | Освещение в средствах массовой информации | в течении месячника | отдел информационного обеспечения, администрации поселений*, редакция газеты «Цивильский вестник»* |
| 6 | Плановый осмотр территорий поселений | в течении месячника | администрация Цивильского района, территориальный отдел Роспотребнадзора* |

* - работы проводятся по согласованию с исполнителями