| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 18.07.2014 494 № Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.07.2014 № 494 поселок Ибреси |

| О строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, соединяющих сельские населенные пункты с общей дорожной сетью |  |
| --- | --- |

В целях реализации мероприятий районной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ибресинского района администрация Ибресинского района постановляет:

# 1. Утвердить план мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, соединяющих сельские населенные пункты с общей дорожной сетью (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района.

Глава администрации

Ибресинского района                                                                      Н.П.Чугаров

Ишалёв Алексей Валерианович

21256

|  | Приложение 1 к постановлению администрации Ибресинского района Чувашской Республики «О строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, соединяющих сельские населенные пункты с общей дорожной сетью» от 18.07 .2014 № 494 |
| --- | --- |

План

мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог,

соединяющих сельские населенные пункты с общей дорожной  сетью

| №№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Сметная стоимость, тыс.руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство автодороги по улице Гагарина и Лесная в д.Вудоялы Ибресинского района Чувашской Республики | 1,430 | 22491,900 | 2013-2015 |
| 2. | Строительство улично-дорожной сети в д.Климово по ул.Школьная соединением с автодорогой «Аниш»-Мерезень | 0,630 | 8303,000 | 2014-2016 |
| 3. | Строительство улично-дорожной сети в с.Хормалы по ул.Николаева | 0,960 | 15820,000 | 2016 |
| 4. | Строительство улично-дорожной сети в д.Андрюшево по ул.Пушкина | 1,020 | 10746,600 | 2017-2018 |
| 5. | Реконструкция автодороги «Аниш»-Хормалы-Хом Яндоба | 4,65 | 46500,000 | 2018-2019 |
| 6. | Строительство автодороги по улице Яргаева в с.Новое Чурашево Ибресинского района Чувашской Республики | 0,567 | 13014,800 | 2017 |