|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики**  **Шупашкар хула**  **Администрацийě**  **ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика**  **Администрация**  **города Чебоксары**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

09.03.2016 № 520

О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов городского хозяйства в период весеннего паводка 2016 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, а также обеспечения сохранности жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы, инженерных сетей, искусственных сооружений, мостов, путепроводов, дамб, создания условий для нормальной жизнедеятельности населения на территории города Чебоксары администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии города Чебоксары (приложение № 1).

2. Утвердить план основных мероприятий на период весеннего паводка 2016 года (приложение № 2).

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Чебоксары в срок до 6 марта 2016 года:

3.1. Определить перечень потенциально опасных участков и объектов, попадающих в зону возможных подтоплений и разрушений в результате весеннего паводка 2016 года.

3.2. Подготовить и довести до исполнителей расчет сил и средств, порядок их привлечения к аварийно-спасательным работам в период весеннего паводка.

3.3. Организовать работу по подготовке и проведению мероприятий в период весеннего паводка в администрациях районов города Чебоксары, на предприятиях, в организациях и учреждениях города Чебоксары.

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» (Родионов В.В.):

4.1. Обеспечить постоянную готовность подвижного пункта управления по делам ГО и ЧС города Чебоксары (ГАЗ 27057 № Х886ВВ, водитель Краснов С.В.)

4.2. Организовать привлечение сил и средств Государственной инспекции по маломерным судам по Чувашской Республике к спасательным работам на водных бассейнах города Чебоксары.

5. Главам администраций Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары (Михайлов Я.Л., Прокопьев Н.П., Петров А.Н.), начальнику Заволжского территориального управления (Крутиков С.И.):

5.1. Организовать работу противопаводковых комиссий в районах.

5.2. Обеспечить подготовку и проведение необходимых мер по защите населения и территорий от возможных неблагоприятных последствий весеннего паводка.

5.3.  Организовать места для временного размещения граждан, проживающих в домах, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), в случае затопления.

5.4. Совместно с управляющими организациями, независимо от организационно-правовой формы, обеспечить должное содержание и безаварийную эксплуатацию жилищного фонда в период весеннего паводка.

5.5. Организовать круглосуточное дежурство специализированной инженерной техники, предназначенной для ликвидации затоплений (подтоплений) на объектах жилищного фонда, социальной и культурной сферы.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (Белов О.Г.):

6.1. Организовать круглосуточное дежурство персонала и специализированной техники для ликвидации возможных затоплений (подтоплений) на объектах коммунального хозяйства и инженерной защиты города.

6.2. Совместно с Управлением ГИБДД МВД по Чувашской Республике (Романов В.Г.) в зависимости от погодно-климатических условий принять меры по ограничению движения транспортных средств по дорогам местного значения, с учетом технического состояния дорожного полотна, организовать контроль за соблюдением режима указанного ограничения.

7. Заместителю главы администрации по экономическому развитию и финансам (Семенов М.Л.), начальникам управлений образования (Захаров Д.А.), культуры и развития туризма (Маркова Л.В.), физкультуры и спорта (Малов А.Е.) разработать необходимые мероприятия по обеспечению сохранности вверенных объектов.

8. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационной правовой формы, организовать завоз необходимых материально-технических ресурсов для обеспечения производственной деятельности на период весеннего паводка до ввода ограничения движения автотранспортных средств по дорогам местного значения.

1. Единой дежурно-диспетчерской службе города Чебоксары (Гладков В.А.) организовать:

9.1. Постоянный контроль за прохождением весеннего паводка, координацию выполнения мероприятий и привлечения сил и средств к ликвидации аварийных ситуаций;

9.2. Сбор и обобщение информации о состоянии гидротехнических сооружений и потенциально опасных объектов в период весеннего паводка.

10.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Александрова Г.Г.

Глава администрации города Чебоксары А.О. Ладыков

Приложение №1

### УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 09.03.2016 № 520

СОСТАВ

противопаводковой комиссии города Чебоксары

Александров Г.Г. – заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ, председатель комиссии;

Родионов В.В. - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Чебоксары», заместитель председателя комиссии;

Порфирьев П.Н. – заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Алексеев О.И. - директор АО «Инженерная защита» (по согласованию);

Андреев М.А. - заместитель главы администрации Ленинского района города Чебоксары;

Афанасьев Ю.В. - заместитель главы администрации Калининского района города Чебоксары;

Белов О.Г.- директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»;

Богданов В.Н. - директор КУ «Чебоксарское лесничество» Минприроды Чувашии (по согласованию);

Васильев В.С.- директор ОАО «Водоканал» (по согласованию);

Григорьев В.А.– директор МБУ «Управление жилфондом г.Чебоксары»;

Зарницын И.В. - директор АО «Горсвет» (по согласованию);

Захаров Д.А. - начальник управления образования администрации города Чебоксары;

Круглов А.В.- начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС РФ по ЧР» (по согласованию);

Крюков Д.Г. - генеральный директор ООО «Коммунальные технологии» (по согласованию);

Луговская Н.Ф. - руководитель территориального управления Роспотребнадзора (по согласованию);

Максимов С.С. - начальник Чувашского ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (по согласованию);

Мамуткин В.В. **-** начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор города Чебоксары;

Матвеев С.Н. – начальник МБУ «Управление экологии г.Чебоксары»;

Офицеров Ю.А.-заместитель главы администрации Московского района города Чебоксары;

Пикаев В.П. - директор филиала «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Чебоксары (по согласованию);

Семенов М.Л. -заместитель главы администрации по экономическому развитию и финансам;

Симунов Л.Н.- генеральный директор ОАО «Чувашнефтепродукт» (по согласованию);

Сорокина Е.А. - и.о. начальника отдела транспортного обеспечения и связи управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары;

Филиппов В.И. - директор АО «Дорэкс» (по согласованию).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

### УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 09.03.2016 № 520

ПЛАН

основных мероприятий на период

весеннего паводка 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  мероприятий | Сроки проведения | Исполнители |
| 1. | Обеспечение информацией о прогнозах погоды, предполагаемом уровне паводковых вод на реках и возможной паводковой обстановке | Еженедельно в паводковый период | Управление по делам ГО и ЧС г.Чебоксары, МБУ «УЖКХ и Б» |
| 2. | Подготовка и доведение до исполнителей расчета сил и порядка их привлечения к аварийно-спасательным работам в период весеннего паводка | До 10.03.2016 | Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары |
| 3. | Определение перечня потенциально опасных участков и объектов, попадающих в зону возможных подтоплений и разрушений в результате весеннего паводка | До 10.03.2016 | Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары |
| 4. | Уточнение перечня жилых домов частного сектора, которые могут оказаться в зонах возможного затопления (подтопления) и разработка мероприятий по отселению населения, проживающего в этих домах, его коммунально-бытовому, торговому и медицинскому обеспечению | До 10.03.2016 | Противопаводко-вые комиссии районов города Чебоксары |
| 5. | Ведение мониторинга изменения уровня воды в Чебоксарском водохранилище | Ежедневно в паводковый период | ЕДДС города Чебоксары |
| 6. | Проведение анализа качества питьевой воды в период половодья и информирование о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной водой | Ежедневно в паводковый период | Территориальное управление Роспотребнадзора,  ОАО «Водоканал» |
| 7. | Проведение предприятиями ЖКХ г. Чебоксары мероприятий по пропуску паводковых вод | Паводковый период | МБУ «Управление жилфондом г.Чебоксары»,  МБУ «УЖКХ и Б», администрации районов города Чебоксары |
| 8. | Контроль за проведением мероприятий по сохранению объектов образования, физкультуры и культуры г.Чебоксары | Паводковый период | Управления образования, культуры и развития туризма, физкультуры и спорта администрации города Чебоксары |
| 9. | Обеспечение постоянной готовности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийных бригад к проведению работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Паводковый период | МБУ «УЖКХ и Б», МБУ «Управление жилфондом г.Чебоксары», ГИМС |
| 10. | Осуществление контроля за соблюдением правил пользования дорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам города | Паводковый период | МБУ«УЖКХ и Б», Управление  ГИБДД МВД по ЧР |
| 11. | Проведение мероприятий по подготовке к защите мостов и путепроводов в период весеннего паводка | Паводковый период | МБУ «УЖКХ и Б» |
| 12. | Обеспечение постоянного контроля за пропуском весенних паводковых вод на р. Волга, р. Кукшумка, р. М.Кувшинка, р. Трусиха, р. Сугутка и р. Чебоксарка | Паводковый период | Оперативные группы КЧС города, районов города |
| 13. | Организация круглосуточного дежурства бригад и спецтехники по работе ливневой канализации на период паводка | Паводковый период | АО «Дорэкс» |
| 14. | Технологический осмотр самотечных коллекторов диаметром 1,5 м и более путем прохода по ним: 30-я дорога, пр. Тракторостроителей, пр. Мира, пр. И. Яковлева, пр. Ленина, ул. Ярославская, ул. Калинина, пр.9-ой Пятилетки, ул. Ленинского Комсомола, ул. Энтузиастов, Московский пр., ул. Пирогова, мкр. «Волжский 1,2,3», ул. Университетская, пр. М. Горького, Президентский бульвар, ул. Николаева, ул. Гагарина, пр. Никольского, МУК «Победа», ул. Орлова | До начала паводка | АО «Дорэкс» |
| 15 | Обеспечение оперативной ликвидации засоров на сетях ливневой канализации в аварийных ситуациях | Постоянно с начала оттепели | АО «Дорэкс» |
| 16 | Наблюдение за оползневыми участками правого берега р. Волга, за монументом «Матери-покровительницы», монументом «Славы» в МУК «Победа» | Постоянно с начала оттепели | АО «Инженерная защита» |
| 17 | Мероприятия по недопущению выхода людей на лед: установка предупреждающих знаков ограждений на полыньях, обрывах и др. | Паводковый период | АО «Инженерная защита» |
| 18 | Очистка от снега и льда водоприемных оголовков, отверстий в парапетах и сороудерживающих решеток, подъездов ко всем берегоукрепительным сооружениям и Чебоксарскому заливу | Постоянно с начала оттепели | АО «Инженерная защита» |
| 19 | Очистка дренажных колодцев от ила на магистральном ливневом коллекторе по периметру Чебоксарского залива | Постоянно с начала оттепели | АО «Инженерная защита» |
| 20 | Ежедневный осмотр мостов и путепроводов:  - подходов и конусов;  - деформационных швов;  - опор;  - пролетных строений;  - проезжей части;  - подмостовой зоны | Постоянно с начала оттепели | АО «Дорэкс» |
| 21 | Проверка и восстановление герметичности всех шкафов уличного освещения.  Создание неприкосновенного запаса материалов, инструментов, электрооборудования для производства аварийно-восстановительных работ, в т.ч.: опор-10 шт., изоляторов – 50 шт., провода А-25 – 1 км, предохранителей – 50- шт. катушки – 20 шт. | Паводковый период | АО «Горсвет» |
| 22 | Создание в ОСП Общества комиссии по подготовке к паводку 2016 г. и разработка плана мероприятий на период весеннего паводка 2016 г. | До 20.02.2016 | ООО «Коммунальные технологии» |
| 23 | Разработка графиков обхода и осмотра закрепленных объектов персоналом ОСП Общества на весь период паводка | До 20.02.2016 | ООО «Коммунальные технологии» |
| 24 | Проведение инструктажа с работниками ОСП Общества, привлеченных к работам, об особенностях работы тепловых (электрических) сетей и других сооружений в паводковый период | До 20.02.2016 | ООО «Коммунальные технологии» |
| 25 | Укомплектование бригады необходимым запасом инструментов и материалов для производства аварийно-восстановительных работ, связанных с паводком | До 20.02.2016 | ООО «Коммунальные технологии» |
| 26 | Обеспечение отчистки от снега кровли, отмостков, конструктивных элементов зданий и сооружений, а также подъездов, подходов, подходов к зданиям, ливнестоков зданий и сооружений | По мере таяния снега | ООО «Коммунальные технологии» |
| 27 | Подготовка откачивающей, землеройной и другой спецтехники к аварийно-восстановительным работам:  ОСП «ЧТС» - 5 тракторов с насосами, электростанцию; 1 вакуумная машина.  ОСП «ЧЭС» - 1 трактор с насосом | До 20.02.2016 | ООО «Коммунальные технологии» |
| 28 | Организация усиленного контроля над тепловыми камерами, котельными, ЦТП, КП, РП, ТП, КТП не допуская попадания в них талых вод | Постоянно на период паводка | ООО «Коммунальные технологии» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_