Внести в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2013 г. № 365-р (с изменением, внесенным распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2014 г. № 715-р) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «11 декабря 2015 г.» заменить словами «1 ноября 2018 г.»;

2) приложение к указанному распоряжению изложить в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 13.06.2013   № 365-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки

приоритетного инвестиционного проекта «Учреждение санаторно-курортное, оздоровительное, отдыха и туризма «Волга»

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Предельный срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектной документации для строительства объектов учреждения санаторно-курортного, оздоровительного, отдыха и туризма «Волга» в границах пгт Сосновка Чебоксарского городского округа Чувашской Республики (далее – учреждение) | ИП Павлов И.М.* | август 2016 г. |
| 2. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов учреждения и получение положительного заключения государственной экспертизы | АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии, ИП Павлов И.М.* | сентябрь 2016 г. |
| 3. | Выдача разрешения на строительство объектов учреждения | администрация г. Чебоксары*, ИП Павлов И.М.* | октябрь 2016 г. |
| 4. | Выдача разрешения на ввод объектов учреждения в эксплуатацию | администрация г. Чебоксары*, ИП Павлов И.М.* | 31 октября 2018 г. |

___________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.».

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 							И.Моторин

# Text boxes

08.08.2016

552-р

08.08.2016

552-р