| Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ Ё/РП, РАЙОН/ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| Ё/РП, РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙ/ ЙЫШ+НУ 2013 ё? июл\н 23-м\ш\ 579 № Ё\рп. хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23 июля 2013 года № 579 г. Цивильск |

Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства Цивильского района в осенне-зимний период 2013/2014 года.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2013/2014года администрация Цивильского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений обеспечить создание запасов твердого топлива не менее 30% к потребности отопительного сезона до 1 октября 2013 г.

3. Для обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса, учреждений образования и социального развития к эксплуатации в осенне-зимний период 2013/2014 г.г. создать комиссию в составе:

- Горшкова А.В.– И.о. Первого заместителя главы администрации Цивильского района, председатель комиссии;

ЧЛЕНЫ:

- Григорьев В.Г. – директор ООО «Регион» (по согласованию);

- Волчкова А.В. –начальник отдела образования и социального развития администрации Цивильского района;

- Неустроева И.П. – зам. начальника отдела образования и социального развития администрации Цивильского района;

- Андреев В.А. – начальник ЗАО «Ремснабтехсервис» (по согласованию);

- Иванов М.А. – директор МУП ЖКХ «Чурачики» (по согласованию);

- Иванов В.Г. – директор ООО «Радуга» (по согласованию);

- Ижелеев В.Н. – директор ООО «УК ПМК-8» (по согласованию;

- Яковлев В.А. – директор ООО «Мой дом» (по согласованию);

- Данилов А.Г. – директор ООО «Альянс-Комфорт» (по согласованию);

- Иванов Н.И. – директор  МАУ «Опытный» (по согласованию);

- Демьянов А.А. – директор ООО «Инженерные сети» (по согласованию)

- Михайлов А.М. – директор ООО «МАИС» (по согласованию);

4. Данное постановление довести до глав городского и сельских поселений руководителей предприятий и организаций Цивильского района.

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на отдел строительства, экономики и развития общественной  инфраструктуры администрации Цивильского  района.

Глава администрации

Цивильского района                                                                                                                    С.Г. Артамонов

Утвержден постановлением администрации Цивильского района от 23.07.2013 г. №579

П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать комиссии и обеспечить общую координацию работ по обеспечению готовности муниципального района к работе в осенне-зимний период 2013/2014года | до 25 июля 2013 г. | Отдел строительства, экономики и развития общественной инфраструктуры, главы городского и сельских поселений* |
| 2. | Обеспечить выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2013 г. | Отдел строительства, экономики и развития общественной инфраструктуры, главы городского и сельских поселений* |
| 3. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2013 г. | Главы городского и сельских поселений*, подрядные организации*, УК* |
| 4. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности | до 15 сентября 2013 г. | Главы поселений*, руководители энергоснабжающих организаций* |
| 5. | Завершить комиссионную проверку и приемку готовности к работе в осенне-зимний период 2013/2014года организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | до 1 октября 2013 г. | комиссия |
| 6. | Обеспечить оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго России 25 августа 2004 года | до 1 октября 2013 г. | Отдел строительства, экономики и развития общественной инфраструктуры, главы поселений,* руководители структурных подразделений администрации Цивильского района |
| 7. | Заключить контракты на поставку каменного угля и топочного мазута с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | до 1 августа 2013 г. | главы поселений*, руководители структурных подразделений |
| 8. | Создать запасы жидкого и твердого топлива в необходимых объемах | до 1 октября 2013 г. | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 9. | Обеспечить текущие платежи и погашения задолженности за потребленные подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 10. | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов в организациях жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 октября 2013 г. | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 11. | Обеспечить резервирование источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 октября 2013 г. | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 12. | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 октября 2013 г. | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 13. | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | до 1 октября 2013 г. | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 14. | Возобновить работы на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства | с 1 октября 2013 г. | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 15. | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 сентября 2013 г. | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 16. | Обеспечить Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период: в Минстрой Чувашии в Госжилинспекцию Чувашии | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля до 31 сентября 2013 г. с 1 августа до 31 сентября 2013 г. еженедельно | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 17. | Обеспечить своевременное представление в Минстрой Чувашии информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |
| 18. | Обеспечить ежедневное представление информации о вхождении в отопительный сезон в Минстрой Чувашии | с даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений* |

______

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителями.

Управляющий делами

администрации Цивильского района

Г.Н. Солоденова

«     » июля 2013г.

Зав. сектором  юридической службы

администрации Цивильского района

Т.Ю. Иванова

«     » июля 2013г.

Зав. сектором  ЖКХ

администрации Цивильского района

А.И. Михайлов

«     » июля 2013г.