Внести в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2014 г. № 312-р следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «31 декабря 2015 г.» заменить словами «31 декабря 2018 г.»;

2) приложение к указанному распоряжению изложить в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 20.05.2014   № 312-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки

приоритетного инвестиционного проекта «Строительство комбината

по производству керамических строительных материалов мощностью

65 млн. шт. условного кирпича в селе Атрать Алатырского района

Чувашской Республики»

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Предельный срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство комбината по производству керамических строительных материалов мощностью 65 млн. шт. условного кирпича в селе Атрать Алатырского района Чувашской Республики (далее – комбинат по производству керамических строительных материалов) | ООО «Стройкерамика»* | октябрь 2016 г. – декабрь 2018 г. |
| 2. | Представление в администрацию Алатырского района документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию комбината по производству керамических строительных материалов | ООО «Стройкерамика»* | ноябрь 2018 г. |
| 3. | Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию комбината по производству керамических строительных материалов | администрация Алатырского района* | 31 декабря 2018 г. |

_________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.».

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 							И.Моторин

# Text boxes

24.08.2016

589-р

24.08.2016

589-р