| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 05.12.2016 661 № Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.12.2016 № 661 поселок Ибреси |

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 году Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы в Ибресинском районе

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики» от 30.07.2013 № 41, Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2014 № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы», администрация Ибресинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2017 году Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы в Ибресинском районе.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района.

Глава администрации

Ибресинского района                                                                             С.В.Горбунов

Николаева Татьяна Ильинична

2-12-56

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации    Ибресинского района

Чувашской Республики

от 05.12.2016  № 661

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2017 году Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы

в Ибресинском районе

| Наименование краткосрочного плана | – | краткосрочный план реализации в 2017году Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы в Ибресинском районе (далее также – краткосрочный план) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки краткосрочного плана | – | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 41 «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы» |
| Государственный заказчик краткосрочного плана | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Основной разработчик краткосрочного плана | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; органы местного самоуправления Ибресинского района Чувашской Республики |
| Цели краткосрочного плана | – | конкретизация срока проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема государственной поддержки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| Задачи краткосрочного плана | – | приведение многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации; обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план; использование эффективных технических решений и комплексного капитального ремонта |
| Важнейшие целевые показатели краткосрочного плана | – | проведение капитального ремонта общего имущества в 3 многоквартирных домах; стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, составляет 4 275 696,31 рубль |
| Срок реализации краткосрочного плана | – | 2017 год |
| Участники краткосрочного плана | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»; органы местного самоуправления Ибресинского района Чувашской Республики; собственники помещений в многоквартирных домах; управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |
| Объемы и источники финансирования краткосрочного плана | – | общий объем финансирования краткосрочного плана – 4 275 696,31 рубль, из них средства: местных бюджетов – 0,00 рублей; собственников помещений в многоквартирных домах за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 4 275 696,31 рубль |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного плана и показатели социальной и бюджетной эффективности | – | реализация краткосрочного плана обеспечит: проведение капитального ремонта общего имущества в 3 многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, общей площадью помещений 1744,43 кв. метра; создание благоприятных и безопасных условий проживания для 80 граждан; снижение социальной напряженности |
| Система организации контроля за выполнением краткосрочного плана Приложения к краткосрочному плану | – – | контроль за реализацией краткосрочного плана осуществляют Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики; органы местного самоуправления Ибресинского района Чувашской Республики, некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» к 15 января 2018 г. представляют информацию о реализации мероприятий краткосрочного плана в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Ибресинского района Чувашской Республики, в отношении которых в 2017 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящему краткосрочному плану; реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Ибресинского района Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта приведен в приложении № 2 к настоящему краткосрочному плану; планируемые показатели выполнения Республиканского краткосрочного плана реализации в 2017году Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ибресинского района Чувашской Республики, на 2014–2043 годы приведены в приложении № 3 к настоящему краткосрочному плану. |

_____________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к краткосрочному плану реализации в 2017 году Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы в Ибресинском районе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Ибресинского района Чувашской Республики, в отношении которых в 2017 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъе дов в много- квартир- ном доме | Общая площадь многоквартирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратного метра общей площади помещений много-квартирного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- мальный размер фонда капиталь- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) |  |
|  |  | ввода в экс- плуата- цию многоквар- тирного дома | завер-шения послед-него капи-таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в собствен-ности граждан |  |  | всего | за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| 1 | п. Ибреси, ул. Дмитрова, д. 13 | 1980 |  | кирпич | 3 | 2 | 778,6 | 714,69 | 714,69 | 38 | ремонт крыши МКД , ремонт фасада | 2 062 994,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 994,77 | 2 886,56 | 14 736,15 | на счете рег. оператора | 6,08 |  |
| 2 | п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, д.12 | 1965 |  | кирпич | 2 | 3 | 544,44 | 498,99 | 453,57 | 20 | ремонт крыши МКД | 1 092 638,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 638,40 | 2 189,70 | 14 736,15 | на счете рег. оператора | 6,08 |  |
| 3 | п. Ибреси, ул. Школьная, д. 5 | 1962 |  | панели | 3 | 3 | 421,39 | 371,47 | 288,57 | 22 | ремонт крыши МКД, ремонт фасада | 1 120 063,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 063,14 | 3 015,22 | 14 736,15 | на счете рег. оператора | 6,08 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1 744,43 | 1 585,15 | 1 456,83 | 80 |  | 4 275 696,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 696,31 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к краткосрочному плану реализации в 2017 году Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы в Ибресинском районе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Ибресинского района Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо- вых инже- нер- ных систем | Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома |  |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | п. Ибреси, ул. Дмитрова, д.13 | 2 062 994,77 |  |  | 608,00 | 1 530 700,80 |  |  |  |  | 714,69 | 532 293,97 |  |  |  |  |
| 2 | п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, д.12 | 1 092 638,40 |  |  | 434,00 | 1 092 638,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Ибреси, ул. Школьная, д.5 | 1 120 063,14 |  |  | 335,00 | 843 396,00 |  |  |  |  | 371,47 | 276 667,14 |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 4 275 696,31 |  |  | 1 377,00 | 3 466 735,20 |  |  |  |  | 1086,16 | 808 961,11 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к краткосрочному плану реализации в 2017 году Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы в Ибресинском районе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения Республиканского краткосрочного плана реализации в 2017 году Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы в Ибресинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь помещений | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал 2017 г. | II квартал 2017 г. | III квартал 2017 г. | IV квартал 2017 г. | Всего | I квартал 2017 г. | II квартал 2017 г. | III квартал 2017 г. | IV квартал 2017 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ибресинский район | 1744,43 | 80 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 4 275 696,31 |  | 4 275 696,31 |