| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

18.03.2013  № 681

О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 17.02.2012 № 37

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в приложение, утвержденное постановлением администрации города Чебоксары от 17.02.2012  №37 «Об утверждении ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Чебоксары «О  капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году», следующие изменения:

1.1. в паспорте ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Чебоксары «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году» (далее - программа) цифры «65», «31», «60», «33», «358690,2» заменить цифрами «73», «36», «67», «32», «407810,38»  соответственно;

1.2. таблицу 4.1 в паспорте программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Александрова Г.Г.

Глава администрации города Чебоксары				А.О. Ладыков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 18.03.2013 № 681

Таблица 4.1

| № п. | Цели, задачи, мероприятия | Показатель | Единица измерения | Отчетный период -2008 год | Отчетный период -2009 год | Отчетный период - 2010 год | Отчетный период - 2011 год | Плановый период – 2012 год | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Чебоксары, снижение до 30 % физического износа многоквартирных домов, включенных в Программу, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов 58 многоквартирных домов до нормативных согласно ВСН 58-88(р) | Улучшение условий проживания жителей многоквартирных домов | дом | 159 | 158 | 2 | 69 (выборочный ремонт) | 73 | Один год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Ремонт кровли | Количество | шт. | 46 | 81 | 2 | 37 | 36 45,732 | Согласно нормативной продолжительности выполнения работ |
|  |  | Сумма затрат | млн. рублей | 47,597 | 90,606 | 1,476 | 41,151 |  |  |
| 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Количество | шт. | 148 | 145 | 1 | 13 | 67 128,043 | Согласно нормативной продолжительности выполнения работ |
|  |  | Сумма затрат | млн. рублей | 280,380 | 459,464 | 1,108 | 13,967 |  |  |
| 4 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления на многоквартирных домах | Количество | шт. | 103 | 127 | 3 | 575 | 57 17,976 | Согласно нормативной продолжительности выполнения работ |
|  |  | Сумма затрат | млн. рублей | 8,354 | 11,275 | 0,120 | 36,366 |  |  |
| 5 | Ремонт фасадов | Количество | шт. | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 2,540 | Согласно нормативной продолжительности выполнения работ |
|  |  | Сумма затрат | млн. рублей | 9,262 | 9,178 | 0,175 | 0,750 |  |  |
| 6 | Модернизация лифтового оборудования | Количество | шт. | 26 | 1 | 20 | 43 | 32 37,554 | Согласно нормативной продолжительности выполнения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно нормативной продолжительности выполнения работ |
|  |  | Сумма затрат | млн. рублей | 19,316 | 1,198 | 17,892 | 38,386 |  |  |
|  | Итого: |  | млн. рублей | 364,912 | 571,724 | 20,771 | 130,620 | 231,844 |  |

Заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи				П.Н.Порфирьев

Приложение 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 18.03.2013 № 681

Приложение  1 к  ведомственной целевой

муниципальной адресной программе

города Чебоксары "О капитальном ремонте

многоквартирных домов в 2012 год"

| П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Чебоксары "О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь многоквартирного дома – всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта одного кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость проведения капитального ремонта одного кв. метра общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ или собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. |  | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. |  |  | руб./кв. м | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кадыкова, д. 13 | 1982 | 10748, 00 | 9670, 80 | 7426, 80 | 577 | ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, замена узлов управления | 5517915,26 | 2212636,67 | 730482,18 | 2023004, 86 |  |  | 551791,55 | 570,57 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 2 | ул. Ашмарина, д. 36 | 1980 | 6226,08 | 4482,37 | 2802,01 | 224 | ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения | 2684444,00 | 1076439,01 | 355376,70 | 984183,88 |  |  | 268444,41 | 598,89 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 3 | ул. Р. Зорге, д. 11 | 1963 | 876,45 | 542, 70 | 271,40 | 31 | ремонт кровли, систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, узлов управления, установка приборов учета тепла, воды | 1532707,00 | 614602,36 | 202905,46 | 561928,47 |  |  | 153270,71 | 2824,23 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 4 | ул. Р. Зорге, д. 1 | 1971 | 6482,60 | 4081,80 | 1410,82 | 176 | ремонт узла управления, систем тепло-, водоснабжения, установка приборов учета тепла и воды | 1519599,00 | 609346,16 | 201170,18 | 557122,76 |  |  | 151959,90 | 372,29 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 5 | ул. Ашмарина, д. 36, корп. 1 | 1980 | 7200,20 | 3646,25 | 2484,83 | 179 | ремонт кровли, узла управления, системы теплоснабжения, установка прибора учета тепла | 2092252,00 | 838975,10 | 276980,11 | 767071,58 |  |  | 209225,21 | 573,81 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 6 | ул. Ашмарина, д. 25 | 1982 | 7088,90 | 3739,80 | 3136,40 | 206 | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узла управления, установка прибора учета тепла | 1843114,00 | 739072,90 | 243998,30 | 675731,39 |  |  | 184311,41 | 492,84 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 7 | Эгерский бульвар, д. 8 | 1976 | 8662,44 | 7796,20 | 3883,20 | 407 | замена лифтов, ремонт систем холодного и горячего водоснабжения | 3004580,00 | 1204810,80 | 397757,50 | 1101553, 69 |  |  | 300458,01 | 385,39 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 8 | Эгерский бульвар, д. 14 | 1972 | 4416,22 | 3974,60 | 1945,17 | 198 | замена лифтов | 2367955,99 | 949530,03 | 313478,84 | 868151,51 |  |  | 236795,61 | 595,77 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 9 | Эгерский бульвар, д. 16/1 | 1976 | 6494,00 | 5844,60 | 3014,70 | 320 | замена лифтов, ремонт систем холодного и горячего водоснабжения | 3766910,99 | 1510498,99 | 498677,71 | 1381043,18 |  |  | 376691,11 | 644,51 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 10 | Эгерский бульвар, д. 22 | 1977 | 7223,43 | 6501,09 | 3601,01 | 532 | замена лифтов, ремонт системы водоотведения, замена узлов управления | 2932229,99 | 1175799,07 | 388179,53 | 1075028, 38 |  |  | 293223,01 | 451,04 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 11 | Эгерский бульвар, д. 24 | 1978 | 5656,99 | 5091,29 | 3043,06 | 521 | замена лифтов, ремонт системы водоотведения, замена узлов управления | 2924675,30 | 1172769,70 | 387179,41 | 1072258,65 |  |  | 292467,54 | 574,45 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 12 | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 17 | 1976 | 7676,14 | 6396,78 | 3027,51 | 145 | ремонт систем тепло-, электроснабжения, узлов управления | 3525096,84 | 1413533,58 | 466665,46 | 1292388,10 |  |  | 352509,70 | 551,07 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 13 | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 12 | 1976 | 3627,10 | 3025,00 | 2327,50 | 163 | ремонт систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водотведения, узла управления | 3594124,99 | 1441213,28 | 475803,66 | 1317695,54 |  |  | 359412,51 | 1188,14 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 14 | ул. Текстильщиков, д. 11 | 1960 | 2813,40 | 2227,80 | 1640,00 | 89 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, установка общедомовых приборов учета воды и тепла | 2023156,00 | 811268,00 | 267832,00 | 741739,00 |  |  | 202317,00 | 908,14 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 15 | пер. Мо-лодежный, д. 1 | 1965 | 3480,60 | 3151,30 | 2611,70 | 173 | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, узла управления с установкой общедомовых приборов учета воды и тепла | 3064150,00 | 1228698,00 | 405643,00 | 1123393, 00 |  |  | 306416,00 | 972,34 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 16 | ул. Николаева, д. 46 | 1968 | 3868,80 | 3256,70 | 1937,50 | 144 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, установка общедомовых приборов учета воды и тепла | 2479392,00 | 994215,00 | 328231,00 | 909007,00 |  |  | 247939,00 | 761,32 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 17 | ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1974 | 5142,10 | 4641,10 | 3463,00 | 254 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, замена узла управления с установкой терморегуляторов | 1542892,12 | 618686,50 | 204253,81 | 565662,59 |  |  | 154289,22 | 332,44 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 18 | ул. М.Залка, д. 16, корп. 1 | 1985 | 6327,40 | 6070,80 | 4149,20 | 300 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, узла управления, установка приборов учета воды и тепла | 5289913,27 | 2121209,83 | 700298,43 | 1939413, 67 |  |  | 528991,34 | 871,37 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 19 | ул. М. Павлова, д. 62 | 1985 | 7718,20 | 7665,60 | 7035,30 | 404 | ремонт систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | 4413181,42 | 1769647,88 | 584233,40 | 1617981, 98 |  |  | 441318,16 | 575,71 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 20 | Московский проспект, д. 7 | 1969 | 3128,90 | 2841,43 | 2166,23 | 244 | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узла управления | 2785545,77 | 1116979,95 | 368760,93 | 1021250 ,30 |  |  | 278554,59 | 980,33 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 21 | Московский проспект, д. 31а | 1973 | 3682,90 | 3296,30 | 2901,10 | 164 | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узла управления | 1733969,15 | 695306,75 | 229549,30 | 635716,18 |  |  | 173396,92 | 526,03 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 22 | ул. М. Павлова, д. 3 | 1968 | 6133,20 | 5107,85 | 3463,70 | 365 | ремонт систем водоотведения, теплоснабжения, узла управления, установка прибора учета тепла | 2510341,00 | 1006625,20 | 332328,30 | 920353,39 |  |  | 251034,11 | 491,47 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 23 | ул. Урукова, д. 7 | 1965 | 3810,90 | 3728,70 | 2019,00 | 193 | ремонт кровли, систем водо-, электроснабжения | 2485544,27 | 996681,92 | 329045,61 | 911262,30 |  |  | 248554,44 | 666,60 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 24 | ул. Пирогова, д. 28 | 1969 | 5659,50 | 5600,73 | 4110,20 | 368 | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узлов управления, установка общедомового прибора учета тепла | 2321538,68 | 930917,09 | 307333,94 | 851133,77 |  |  | 232153,88 | 414,51 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 25 | ул. Гузовского, д. 30 | 1975 | 7048,10 | 5666,50 | 3606,54 | 208 | ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, установка приборов учета воды и тепла | 2155868,00 | 864484,57 | 285401,84 | 790394,78 |  |  | 215586,81 | 380,46 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 26 | ул. Т. Кривова, д. 7 | 1970 | 3957,10 | 2808,60 | 2763,70 | 136 | ремонт систем водо-, электроснабжения, водоотведения | 755359,96 | 302892,86 | 99997,37 | 276933,73 |  |  | 75536,00 | 268,95 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 27 | ул. Эльгера, д. 28 | 1977 | 8820,90 | 7790,05 | 6909,05 | 354 | замена лифтов, ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, установка приборов учета воды и тепла | 6631376,05 | 2659124,89 | 877886,27 | 2431227, 26 |  |  | 663137,63 | 851,26 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 28 | ул. Т. Кривова, д. 10 | 1975 | 6376,78 | 5778,70 | 4636,70 | 444 | ремонт системы теплоснабжения, узла управления, замена лифта | 3596403,32 | 1442126,87 | 476105,27 | 1318530, 83 |  |  | 359640,35 | 622,36 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 29 | ул. Т. Кривова, д. 14 | 1974 | 4599,30 | 3850,30 | 3250,80 | 338 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, узла управления, установка прибора учета воды | 1574148,96 | 631220,23 | 208391,70 | 577122,13 |  |  | 157414,90 | 408,84 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 30 | ул. Бондарева, д. 15 | 1936 | 2499,28 | 2499,28 | 1976,78 | 79 | ремонт кровли, систем водоснабжения, водоотведения, установка прибора учета воды | 3222393,00 | 1292152,00 | 426593,00 | 1181409,00 |  |  | 322239,00 | 1289,33 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 31 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1967 | 6919,60 | 5771,00 | 4632,00 | 319 | ремонт систем водоснабжения, водоотведения, узла управления, установка приборов учета воды и тепла | 1153128,36 | 462394,58 | 152655,43 | 422765,51 |  |  | 115312,84 | 199,81 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 32 | ул. М. Павлова, д. 30 | 1979 | 20019,90 | 1545,92 | 12713,92 | 715 | ремонт системы теплоснабжения, узлов управления, установка прибора учета воды | 6234305,72 | 2499903,10 | 825320,62 | 2285651, 41 |  |  | 623430,59 | 403,28 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 33 | ул. Эльгера, д. 16 | 1976 | 15086,30 | 11739,20 | 10148,06 | 531 | замена лифтов, узлов управления | 7808164,38 | 3131006,92 | 1033673,90 | 2862667, 10 |  |  | 780816,46 | 665,14 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 34 | ул. Ахазова, д. 13 | 1978 | 5204,20 | 3805,80 | 3010,00 | 194 | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения | 2526958,83 | 1013288,81 | 334528,23 | 926445,90 |  |  | 252695,89 | 663,98 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 35 | ул. Коллективная, д. 6 | 1958 | 1412,30 | 753, 30 | 675,70 | 72 | ремонт кровли, фасада, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, узла управления, установка прибора учета воды | 1591709,00 | 638261,65 | 210716,37 | 583560,07 |  |  | 159170,91 | 2112,98 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 36 | ул. Социалистическая, д. 2б | 1966 | 3798,60 | 3798,60 | 2741,60 | 413 | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, тепло-, электроснабжения, водоотведения, установка приборов учета воды и тепла | 4215068,00 | 1690206,10 | 558006,41 | 1545348, 68 |  |  | 421506,81 | 1109,64 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 37 | ул. Социалистическая, д. 13а | 1973 | 4682,40 | 3848,40 | 3378,50 | 319 | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения с установкой узлов управления и приборов учета, водоотведения, электроснабжения | 3214942,80 | 1289164,48 | 425606,11 | 1178677, 92 |  |  | 321494,29 | 835,40 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 38 | ул. Максимова, д. 2/5 | 1970 | 6647,60 | 4479,70 | 3711,00 | 372 | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узла управления | 4761258,82 | 1909223,93 | 630313,18 | 1745595, 81 |  |  | 476125,90 | 1062,85 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 39 | ул. Максимова, д. 11 | 1966 | 1549,30 | 1549,30 | 1288,30 | 88 | ремонт кровли, системы электроснабжения, узла управления, установка прибора учета тепла | 1112209,56 | 445986,49 | 147238,45 | 407763,66 |  |  | 111220,96 | 717,88 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 40 | ул. К. Маркса, д. 46 | 1970 | 2520,60 | 2074,60 | 1952,80 | 99 | замена лифта | 1182836,22 | 474307,17 | 156588,27 | 433657,15 |  |  | 118283,63 | 570,15 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 41 | ул. Шевченко, д. 25 | 1973 | 6386,99 | 6386,99 | 5344,59 | 303 | ремонт систем водо-, теплоснабжения, узла управления, установка приборов учета воды и тепла, кровли | 5780954,00 | 2318113,00 | 765305,00 | 2119441, 00 |  |  | 578095,00 | 905,11 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 42 | ул. Шевченко, д. 27 | 1979 | 4875,92 | 4547,22 | 3778,82 | 186 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, узлов управления, установка общедомовых приборов учета воды и тепла | 5702513,00 | 2286659,00 | 754920,00 | 2090683, 00 |  |  | 570251,00 | 1254,07 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 43 | пр. Ленина, д. 16а | 1962 | 1280,20 | 1280,20 | 1198,30 | 60 | ремонт кровли, узла управления, установка общедомового прибора учета тепла | 1042235,20 | 417927,37 | 137974,98 | 382109,33 |  |  | 104223,52 | 814,12 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 44 | пр. 9-й Пятилетки, д. 2 | 1976 | 6659,60 | 5116,10 | 4272,30 | 455 | замена лифта, ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, установка общедомовых приборов учета тепла и воды | 3559001,82 | 1427129,19 | 471153,92 | 1304818, 51 |  |  | 355900,20 | 695,65 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 45 | Канашское шоссе, д. 1 | 1981 | 4872,90 | 3496,30 | 2141,30 | 296 | ремонт систем тепло-, водо-, электроснабжения, узла управления, установка приборов учета воды и тепла | 3483458,99 | 1396837,17 | 461153,28 | 1277122, 63 |  |  | 348345,91 | 996,33 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 46 | ул. Б. Хмельницкого, д. 72 | 1977 | 5586,74 | 3653,64 | 2764,12 | 300 | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, установка общедомовых приборов учета воды | 3247014,00 | 1302024,75 | 429851,81 | 1190436, 03 |  |  | 324701,41 | 888,71 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 47 | Эгерский бульвар, д. 29 | 1977 | 11097, 80 | 9613,90 | 7883,20 | 478 | ремонт кровли, замена лифтов, установка общедомового прибора учета воды | 7184138,00 | 2880777,69 | 951062,96 | 2633883, 52 |  |  | 718413,83 | 747,27 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 48 | ул. Хузангая, д. 7 | 1974 | 5728,70 | 4524,70 | 3488,60 | 237 | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, установка общедомовых приборов учета воды | 2579299,47 | 1034276,96 | 341457,27 | 945635,28 |  |  | 257929,96 | 570,05 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 49 | ул. Эгерский бульвар, д. 25 | 1974 | 9585,90 | 7505,14 | 6116,19 | 342 | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, установка общедомовых приборов учета тепла | 3804486,12 | 1525566,29 | 503652,05 | 1394819, 16 |  |  | 380448,62 | 506,92 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 50 | пр. Мира, д. 33 | 1977 | 4177,50 | 3697,50 | 2901,30 | 203 | замена лифта, установка общедомового прибора учета воды, ремонт системы водоотведения | 1777355,08 | 712704,14 | 235292,89 | 651622,54 |  |  | 177735,51 | 480,69 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 51 | ул. Хевешская, д. 31а | 1973 | 6139,23 | 6119,23 | 4843,63 | 317 | ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета воды | 3129014,81 | 1254708,09 | 414230,64 | 1147174, 59 |  |  | 312901,49 | 511,34 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 52 | Эгерский бульвар, д. 13 | 1973 | 2632,60 | 1732,60 | 1428,20 | 333 | ремонт кровли, системы теплоснабжения, водомерного узла, установка общедомового прибора учета воды | 1651195,75 | 662115,33 | 218591,45 | 605369,39 |  |  | 165119,58 | 953,02 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 53 | ул. Совхозная, д. 5 | 1973 | 3329,70 | 3005,65 | 2212,75 | 222 | ремонт фасада, ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, тепло-, электроснабжения, водоотведения, узла управления, установка прибора учета воды | 6140111,74 | 2462132,12 | 812850,87 | 2251117, 55 |  |  | 614011,20 | 2042,86 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 54 | ул. Чапаева, д. 14 | 1963 | 2370,30 | 2190,30 | 1632,30 | 74 | ремонт кровли, систем холодного водоснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета воды | 2179624,00 | 874010,52 | 288546,75 | 799104,32 |  |  | 217962,41 | 995,13 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 55 | ул. Энгельса, д. 15 | 1959 | 3150,60 | 2566,20 | 2143,80 | 74 | ремонт кровли, систем водоотведения, электроснабжения | 2275459,66 | 912439,80 | 301233,83 | 834240,06 |  |  | 227545,97 | 886,70 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 56 | пр. Ленина, д. 17 | 1959 | 3772,80 | 2673,90 | 2268,10 | 108 | ремонт кровли, системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета тепла | 3067253,00 | 1229943,00 | 406054,00 | 1124531, 00 |  |  | 306725,00 | 1147,11 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 57 | пр. Ленина, д. 54 | 1964 | 2762,30 | 2537,30 | 2161,80 | 127 | ремонт кровли, систем электроснабжения, водоотведения | 2975403,00 | 1193111,00 | 393895,00 | 1090857, 00 |  |  | 297540,00 | 1172,67 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 58 | пр. Ленина, д. 39 | 1959 | 4529,10 | 3340,80 | 2463,80 | 142 | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узла управления, установка прибора учета тепла | 4296910,00 | 1723024,00 | 568841,00 | 1575354, 00 |  |  | 429691,00 | 1286,19 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 59 | пр. Мира, д. 35 | 1975 | 5378,40 | 3872,90 | 3603,30 | 181 | ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, замена лифтов | 6943866,18 | 2784430,75 | 919254,88 | 2545793, 91 |  |  | 694386,64 | 1792,94 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 60 | ул. Привокзальная, д. 6 | 1965 | 5356,80 | 4616,90 | 3276,20 | 146 | ремонт систем водо-, электроснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета воды | 2750839,27 | 1103062,94 | 364166,35 | 1008526, 04 |  |  | 275083,94 | 595,82 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 61 | ул. Чапаева, д. 5, корп. 1 | 1965 | 3707,60 | 3199,80 | 3199,80 | 152 | ремонт систем тепло-, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, кровли, узла управления | 4502190,00 | 1805339,00 | 596017,00 | 1650615, 00 |  |  | 450219,00 | 1407,02 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 62 | пр. Мира, д. 37 | 1975 | 7179,60 | 4215,60 | 3620,30 | 148 | ремонт систем тепло-, электроснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, установка узла управления | 4094075,00 | 1641689,00 | 541989,00 | 1500990, 00 |  |  | 409407,00 | 971,17 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 63 | ул. Николаева, д. 25/15 | 1970 | 7735,20 | 3786,60 | 3786,60 | 210 | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узла управления | 5076319,00 | 2035560,00 | 672022,00 | 1861105, 00 |  |  | 507632,00 | 1340,60 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 64 | Складской проезд, д. 8 | 1985 | 3076,40 | 2848,70 | 1965,60 | 147 | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, узла управления, установка общедомового прибора учета тепла | 3277990,00 | 1314445,86 | 433952,53 | 1201792, 60 |  |  | 327799,01 | 1150,70 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 65 | ул. Привокзальная, д. 4 | 1966 | 2030,60 | 1882,60 | 1372,10 | 193 | ремонт кровли, систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, узла управления, установка общедомового прибора учета тепла, воды | 3354360,00 | 1345069,00 | 444063,00 | 1229792, 00 |  |  | 335436,00 | 1781,77 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 66 | ул. Гузовского, д. 23 | 1979 | 12938, 90 | 11472, 20 | 9317,40 | 577 | ремонт систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, установка прибора учета воды | 3890700,00 | 1560137,32 | 515065,36 | 1426427, 31 |  |  | 389070,01 | 339,14 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 67 | ул. Эльгера, д.13 | 1978 | 10836, 60 | 7669,80 | 6721,98 | 372 | ремонт систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, тепловых узлов | 2983210,11 | 1196241,74 | 394928,38 | 1093718, 98 |  |  | 298321,01 | 388,96 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 68 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1969 | 4429,90 | 3712,00 | 3118,00 | 149 | ремонт систем тепло-, электроснабжения, кровли, | 2832000,00 | 1135607,70 | 374910,71 | 1038281, 58 |  |  | 283200,01 | 762,93 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 69 | ул. 50 лет Октября, д. 18/45 | 1968 | 3768,50 | 3133,20 | 2578,10 | 151 | ремонт систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, теплового узла | 2292000,00 | 919072,33 | 303423,50 | 840304,16 |  |  | 229200,01 | 731,52 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 70 | ул. Николаева, д. 32 | 1970 | 4495,10 | 3703,00 | 2907,00 | 341 | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | 995000,00 | 398986,46 | 131721,81 | 364791,73 |  |  | 99500,00 | 268,70 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 71 | пр. 9-ой Пятилетки, д. 5 | 1982 | 7865,90 | 6789,50 | 4952,00 | 437 | ремонт системы теплоснабжения | 1489620,00 | 597324,84 | 197201,45 | 546131,71 |  |  | 148962,00 | 219,40 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 72 | ул. Гагарина, д.7 | 1961 | 3383,60 | 3077,60 | 2750,20 | 125 | ремонт системы электроснабжения, кровли, прибора учета тепла | 2484645,55 | 996321,65 | 328926,54 | 910932,80 |  |  | 248464,56 | 807,33 |  | 10084,00 | 12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 73 | пл. Победы, д.2 | 1958 | 1401,69 | 1292,59 | 938,50 | 63 | ремонт кровли | 1311019,22 | 525707,56 | 173557,61 | 480652,16 |  |  | 131101,89 | 1014,26 |  | 10084,00 | 12.2012 |
|  | Итого 73 дома |  | 407810,38 | 333314,50 | 254416, 97 | 18707,00 |  | 231844621,99 | 92967703,99 | 30692455, 00 | 85000000, 00 |  |  | 23184463,00 | 695,57 |  |  |  |

Заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи						П.Н.Порфирьев

Приложение 3

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 18.03.2013 № 681

Приложение 2

к ведомственной целевой  муниципальной адресной программе  города Чебоксары "О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 год"

|  | Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Чебоксары "О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капитального ремонта – всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт кровли |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасадов |  | Ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кадыкова, д. 13 | 5517915,26 | 4950305,05 | 567610,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Ашмарина, д. 36 | 2684444,00 | 2684444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Р. Зорге, д. 11 | 1532707,00 | 608076,00 | 226834,00 | 504,00 | 697797,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Р. Зорге, д. 1 | 1519599,00 | 1219599,00 | 300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Ашмарина, д. 36, корп. 1 | 2092252,00 | 783837,00 | 422732,00 | 1036,00 | 885683,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Ашмарина, д. 25 | 1843114,00 | 794990,00 | 164995,00 | 1033,00 | 883129,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Эгерский бульвар, д. 8 | 3004580,00 | 636624,01 |  |  |  | 2 | 2367955,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | Эгерский бульвар, д. 14 | 2367955,99 |  |  |  |  | 2 | 2367955,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Эгерский бульвар, д. 16/1 | 3766910,99 | 214977,00 |  |  |  | 3 | 3551933,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Эгерский бульвар, д. 22 | 2932229,99 | 73355,80 | 490918,20 |  |  | 2 | 2367955,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Эгерский бульвар, д. 24 | 2924675,30 | 332921,48 | 231352,34 |  |  | 2 | 2360401,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 17 | 3525096,84 | 2985096,84 | 540000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 12 | 3594124,99 | 3054124,99 | 540000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Текстильщиков, д. 11 | 2023156,00 | 1555150,84 | 468005,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пер. Молодежный, д. 1 | 3064150,00 | 947688,00 | 443033,00 | 1123,00 | 1673429, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Николаева, д. 46 | 2479392,00 | 2203597,13 | 275794,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1542892,12 | 1268749,12 | 274143,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. М. Залка, д. 16, корп. 1 | 5289913,27 | 4480717,55 | 809195,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. М. Павлова, д. 62 | 4413181,42 | 4413181,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Московский пр., д. 7 | 2785545,77 | 805730,00 | 560000,00 | 1100,00 | 1419815,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Московский пр., д. 31а | 1733969,15 | 653904,21 | 211178,94 | 672,00 | 868886,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. М. Павлова, д. 3 | 2510341,00 | 2236341,00 | 274000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Урукова, д. 7 | 2485544,27 | 888541,27 |  | 1100,00 | 1597003, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Пирогова, д. 28 | 2321538,68 | 946107,63 | 175333,05 | 1131,00 | 1200098, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Гузовского, д. 30 | 2155868,00 | 2055525,00 | 100343,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Т. Кривова, д. 7 | 755359,96 | 755359,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Эльгера, д. 28 | 6631376,05 | 1804202,82 | 92369,00 |  |  | 4 | 4734804,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Т. Кривова, д. 10 | 3596403,32 | 2663966,00 | 334140,00 |  |  | 1 | 598297,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Т. Кривова, д. 14 | 1574148,96 | 1210008,96 | 364140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 30 | ул. Бондарева, д. 15 | 3222393,00 | 227908,75 | 35000,00 | 2612,30 | 2959484,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1153128,36 | 878988,36 | 274140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. М. Павлова, д. 30 | 6234305,72 | 3150424,13 | 1310063,53 | 2440,00 | 1773818,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Эльгера, д. 16 | 7808164,38 |  | 748240,00 |  |  | 6 | 7059924,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул. Ахазова, д. 13 | 2526958,83 | 1593377,62 |  | 1003,00 | 933581,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Коллективная, д. 6 | 1591709,00 | 305491,00 | 243398,00 | 659,00 | 566150,00 |  |  |  |  | 635,00 | 476670,00 |  |  |  |
| 36 | ул. Социалистическая, д. 2б | 4215068,00 | 2798639,00 | 474669,00 | 1075,00 | 941760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Социалистическая, д. 13а | 3214942,80 | 2108710,00 | 139380,00 | 1097,00 | 966852,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Максимова, д. 2/5 | 4761258,82 | 2851660,57 | 409450,00 | 1750,00 | 1500148,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Максимова, д. 11 | 1112209,56 | 173259,70 | 258509,49 | 438,20 | 680440,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. К. Маркса, д. 46 | 1182836,22 |  |  |  |  | 1 | 1182836,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул. Шевченко, д. 25 | 5780954,00 | 5000346,30 | 491560,00 | 2303,00 | 289047,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Шевченко, д. 27 | 5702513,00 | 4691837,00 | 1010676,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | пр. Ленина, д. 16а | 1042235,20 |  | 287521,20 | 610,00 | 754714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | пр. 9-й Пятилетки, д. 2 | 3559001,82 | 2250703,00 | 138452,82 |  |  | 1 | 1169846,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Канашское шоссе, д. 1 | 3483458,99 | 3247036,17 | 236422,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ул. Б. Хмельницкого, д. 72 | 3247014,00 | 2056014,00 | 120000,00 | 1020,00 | 1071000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Эгерский бульвар, д. 29 | 7184138,00 |  | 38090,00 | 1542,00 | 1307482,00 | 5 | 5838566,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ул. Хузангая, д. 7 | 2579299,47 | 1516485,47 | 20670,00 | 1204,00 | 1042144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Эгерский бульвар, д. 25 | 3804486,12 | 2227238,12 | 10163,00 | 2080,80 | 1567085,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | пр. Мира, д. 33 | 1777355,08 | 413275,79 | 50360,00 |  |  | 1 | 1313719,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ул. Хевешская, д. 31а | 3129014,81 | 3078654,81 | 50360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Эгерский бульвар, д. 13 | 1651195,75 | 891568,01 | 155315,29 | 494,00 | 604312,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 53 | ул. Совхозная, д. 5 | 6140111,74 | 3862389,44 | 213952,00 |  |  |  |  |  |  | 2340,00 | 2063770,30 |  |  |  |
| 54 | ул. Чапаева, д. 14 | 2179624,00 | 945776,00 | 38400,00 | 780,00 | 1195448,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ул. Энгельса, д. 15 | 2275459,66 | 947337,66 |  | 998,00 | 1328122,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | пр. Ленина, д. 17 | 3067253,00 | 640553,00 | 120000,00 | 1202,00 | 2306700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | пр. Ленина, д. 54 | 2975403,00 | 1419462,00 |  | 967,00 | 1555941,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | пр. Ленина, д. 39 | 4296910,00 | 2261284,01 | 350990,85 | 1061,00 | 1684635,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | пр. Мира, д. 35 | 6943866,18 | 3852789,43 |  | 574,00 | 451439,70 | 2 | 2639637,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ул. Привокзальная, д. 6 | 2750839,27 | 2712439,27 | 38400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ул. Чапаева, д. 5, корп. 1 | 4502190,00 | 1741892,83 | 57866,00 | 1356,00 | 2702431,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | пр. Мира, д. 37 | 4094075,00 | 3726809,50 | 367265,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ул. Николаева, д. 25/15 | 5076319,00 | 3145784,20 |  | 1618,00 | 1930534,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Складской проезд, д. 8 | 3277990,00 | 1819972,41 | 369017,59 | 814,70 | 1089000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. Привокзальная, д. 4 | 3354360,00 | 1772316,20 | 305658,80 | 850,00 | 1276385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ул. Гузовского, д. 23 | 3890700,00 | 3845200,00 | 45500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ул. Эльгера, д. 13 | 2983210,11 | 1930210,11 | 1053000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 2832000,00 | 1571945,00 | 235472,00 | 1120,00 | 1024583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ул. 50 лет Октября, д. 18/45 | 2292000,00 | 1997000,00 | 295000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ул. Николаева, д. 32 | 995000,00 | 995000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | пр. 9-й Пятилетки, д. 5 | 1489620,00 | 1489620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ул. Гагарина, д. 7 | 2484645,55 | 676135,55 | 116638,00 | 1070,00 | 1691872,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | пл. Победы, д. 2 | 1311019,22 |  |  | 705,00 | 1311019,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городу | 231844621,99 | 128042656,49 | 17975719,38 | 41143,00 | 45731971,89 | 32 | 37553833,93 |  |  | 2975,00 | 2540440,30 |  |  |  |

Заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи						П.Н.Порфирьев

Приложение  4

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 18.03.2013 № 681

Приложение 3

к ведомственной целевой муниципальной адресной программе города Чебоксары «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Чебоксары

«О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году»

| № пп | наименование монопрофильного муниципального образования | общая площадь жилищного фонда – всего | количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | количество многоквартирных домов |  |  |  |  | стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал 2012 года | II квартал 2012 года | III квартал 2012 года | IV квартал 2012 года | Всего | I квартал 2012 года | II квартал 2012 года | III квартал 2012 года | IV квартал 2012 года | Всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г. Чебоксары | 407810,38 | 18707 |  |  | 0 | 73 | 73 |  |  | 0,0 | 231844621,99 | 231844621,99 |
|  | Итого | 407810,38 | 18707 |  |  | 0 | 73 | 73 |  |  | 0,0 | 231844621,99 | 231844621,99 |

Заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи					П.Н.Порфирьев