| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 08.02.2016 № 73 Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.02.2016 № 73 поселок Ибреси |

# О создании районной

противопаводковой комиссии

Для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и летне - осенних паводков в 2016 году на территории района администрация Ибресинского района  п о с т а н о в л я е т:

- Создать  районную комиссию в следующем составе:

| Гаврилов В.Ф. - зам. главы администрации - начальник отдела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельского хозяйства (председатель комиссии); |  |  |
| Пименов В.Г - |  | Зам. главы - начальник отдела строительства и развития общественной инфраструктуры (заместитель председателя); |  |  |
| Петров П.Д.- |  | начальник отдела специальных программ (заместитель председателя); |  |  |
| Новиков О.А. - |  | главный специалист – эксперт отдела сельского хозяйства (ответственный секретарь); |  |  |
|  | Члены комиссии: |  |  |  |
| Андреева М.Д. - |  |  | главный специалист - эксперт отдела строительства и развития общественной инфраструктуры; |  |
| Лабанова Н.К.- |  |  | начальник отдела – государственный регистратор Чувашской Республики, главный государственный инспектор Ибресинского района по использованию и охране земель (по согласованию); |  |
| Иванов А.Н. - |  |  | директор Ибресинского ДРСУ филиала ОАО «Чувашавтодор» (по согласованию); |  |
| Семенов С.К. - |  |  | и.о. директора МУП «Водоканал Ибресинского района» (по согласованию); |  |
| Ишалев А.В. - |  |  | главный специалист - эксперт отдела строительства и развития общественной инфраструктуры; |  |
| Иванова В.А. - Асанов А.В. - |  |  | начальник ГУ «Станция по борьбе с болезнями животных Ибресинского района» (по согласованию); начальник ЛТЦ Ибресинский МЦТЭТ г. Шумерля (по согласованию); |  |
| Капитонов Г.А. - |  |  | директор Канашского филиала ФГБУ «Управления «Чувашмелиоводхоз»»(по согласованию). |  |

2. Возложить на районную  противопаводковую комиссию обеспечение безопасности людей и сохранности имущества и других ценностей в период паводков, а также выполнения мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод 2016 года.

3. Главам городского и сельских поселений района до 1 марта 2016 года организовать противопаводковые  комиссии на местах по исполнению мероприятий на период пропуска весеннего паводка.

4.  Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации Ибресинского района – начальника отдела сельского хозяйства Гаврилова В.Ф.

Глава администрации

Ибресинского района                                                                         С.В. Горбунов

исп. Новиков О.А.

тел. 2-10-74

УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Ибресинского района С.В.Горбунов

ПЛАН

основных мероприятий на период пропуска весеннего паводка

в 2016 году на территории Ибресинского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведе-ния | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать противопаводковые комиссии на местах по исполнению мероприятий на период пропуска весеннего паводка. | до 1 марта 2016 года | Председатель противопаводковой комиссии района |
| 2 | Организовать обследование ледового покрова водохранилищ с целью оценки возможности образования заторов | в конце февраля 2016 г. | Члены районной комиссии, руководители хозяйств, главы сельских и городских поселений |
| 3 | Подготовить аварийный запас материалов (камня, гравия, песка, цемента, бревен, досок, канатов, тросов и т.п.), орудий труда (багров, ломов, лопат и т.п.) спецодежды, машин и механизмов, плавсредств | до 15 марта 2016 года | Члены районной комиссии, руководители хозяйств, главы сельских и городских поселений, ОКС администрации Ибресинского района |
| 4. | Произвести расчистку русел под мостовыми переходами, открыть отверстия в водопропускных трубах | до 1 апреля 2016 года | Сельские и городское поселения, «Ибресинское ДРСУ» филиал ОАО «Чувашавтодор» |
| 5. | Очистить обочины и откосы земляного полотна от образованных валов и от снега | до 1 апреля 2016 года | Сельские, городское поселения, «Ибресинское ДРСУ» филиал ОАО «Чувашавтодор» |
| 6. | Очистить водоотводные каналы вокруг водоемов и других сооружений. | до 20 марта 2016 г. | Руководители хозяйств, сельские и городское поселения, начальник РЭС ЮЭС |
| 7. | Произвести околку льда у опор и ледорезов мостовых переходов и других сооружений | до 1 апреля 2016 года | Руководители хозяйств, сельские и городское поселения, «Ибресинское ДРСУ» филиал ОАО «Чувашавтодор» |
| 8. | Организовать дежурство по охране искусственных сооружений на автодорогах, гидротехнических сооружений, жилых домов и других зданий и сооружений во время паводка и ледохода | с 20 марта 2016 года | Руководители хозяйств, сельские и городское поселения, «Ибресинское ДРСУ» филиал ОАО «Чувашавтодор» |
| 9. | Обследовать техническое состояние плотин, мостовых переходов, находящихся на автодорогах, гидротехнических и других инженерных сооружений, очистных сооружений, водозаборных узлов, а также постоянно обследовать состояние автодорог. | постоянно | Сельские и городское поселения, администрация района, «Ибресинское ДРСУ» филиал ОАО «Чувашавтодор» |
| 10. | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления; установить санитарно-эпидемиологический надзор за территориями, попадающими в зону возможного затопления. | на период весеннего паводка | ГУ «Станция по борьбе с болезнями животных Ибресинского района» |
| 11. | Информировать через местную печать о прогнозе погоды и предполагаемом уровне весеннего половодья, о сроках ограничения или закрытия движения автотранспортного на автодорогах и в сельских населенных пунктах. | до 1 апреля 2016 года | ОКС администрации Ибресинского района, сельские и городское поселения, отдел специальных программ администрации Ибресинского района |
| 12. | Провести внеочередной осмотр высоковольтных линий на переходах через реки Киря, Кубня, Кошлаушка, Черная речка, Хома, через овраги; произвести работы по укреплению защит их от паводковых вод. | до 1 апреля 2016 года | Начальник РЭС ЮЭС Димитриев В.Ф. |
| 13. | Установить дежурство при ледоходе в местах пересечений высоковольтных линий с вышеназванными реками. | в период паводка | Начальник РЭС ЮЭС Димитриев В.Ф. |
| 14. | Уточнять планы эвакуационных мероприятий, определить дополнительные меры по заблаговременному вывозу населения, скота, культурных ценностей из угрожаемой зоны. | до 1 апреля 2016 года | Сельские и городское поселения, председатель эвакуационной комиссии |
| 15. | Осуществлять контроль за соблюдением правил пользования автомобильными дорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам района | на весь период ограниче-ния | ОКС администрации Ибресинского района, отделение ГИБДД Ибресинского РОВД, ОАО «Ибресинское ДРСУ» |
| 16. | Обеспечивать работу оперативных штабов в усиленном составе и готовность выездных оперативных групп; проверить системы оповещения членов оперативных штабов и комиссии по ЧС | на период весеннего паводка | отдел специальных программ администрации Ибресинского района |
| 17. | Регулярно информировать Департамент дорожного хозяйства Минстроя Чувашии, ГУ МЧС России по Чувашской Республике о состоянии дорог и пропуске паводковых вод. | на весь период ограниче-ния | ОКС администрации Ибресинского района, отдел специальных программ администрации Ибресинского района |

Председатель противопаводковой комиссии

Ибресинского района                                                                 В.Ф. Гаврилов