| Чăваш Республикин Çĕнĕ Шупашкар хула администрацийĕ ЙЫШĂНУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

19.05.2017 №  777

О внесение изменений в постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 16 апреля 2015 г. № 150 «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории города  Новочебоксарска Чувашской Республики аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р, распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 2015 года N 221-р, руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 16 апреля 2015 года №150 «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации   на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» следующие изменения:

1.1 План построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город» на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики (Приложение №1), утвержденный указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2 Состав межведомственной рабочей группы города Новочебоксарска Чувашской Республики по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» (Приложение №2), утвержденный указанный постановлением, изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики разместить настоящее постановление на официальном сайте города Новочебоксарска Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника КУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» города Новочебоксарска Чувашской Республики.

И.о. главы администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики 							             О.В. Чепрасова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации по вопросам

градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры

администрации города Новочебоксарска                                                                              М.З. Башкртов

Управляющий делами администрации

города Новочебоксарска                                                                                                   А.А. Макаров

Начальник правового управления администрации

города Новочебоксарска                                                                                                    М.А. Кузьмин

Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС»

города Новочебоксарска                                                                                                          А.Н. Ермаков

Начальник финансового отдела администрации

города Новочебоксарска                                                                                                           Л.А. Ларина

Начальник управления городского хозяйства

администрации города Новочебоксарска                                                                              А.В. Андриянов

Начальник отдела дорожной деятельности

и транспорта Управления городского

хозяйства администрации

города Новочебоксарска                                                                                                        Д.И. Тютин

Заведующий сектором благоустройства

и экологии отдела ЖКХ и благоустройства

Управления городского хозяйства

администрации города Новочебоксарска                                                                                 А.В. Ширшов

Заместитель начальника организационно-контрольного

отдела администрации города Новочебоксарска                                                            Г.Н. Илларионова

Заместитель начальника МБУ "АГУ города Новочебоксарска

Чувашской Республики"                                                                                                          В.В. Прокопьев

Начальник ОНД и ПР по г. Новочебоксарск

УНД и ПР ГУ МЧС России

по Чувашской Республике                                                                                                         Н.В. Миронов

Начальник ОМВД России по городу Новочебоксарск                                                         В.К. Баранов

Начальник 11 ПСЧ ФГКУ «1-й отряд

ФПС по Чувашской Республике-Чувашии»                                                                           В.А. Кирин

Начальник отделения ГИБДД ОМВД РФ по

городу Новочебоксарск                                                                                                          А.И. Васильев

Главный врач БУ «Новочебоксарская

Городская больница» Минздрава Чувашии                                                                              В.В. Дубов

Начальник ЛТЦ города Новочебоксарска

городского центра ТЭК города

Чебоксары филиала Чувашской Республики

ПАО «Ростелеком»                                                                                                                  С.В.Ермолаев

Директор филиала ОАО «Газпром газораспределение

Чебоксары» в г. Новочебоксарске                                                                                           С.Н. Ковшиков

Генеральный директор МУП «Коммунальные сети

города Новочебоксарска»                                                                                                        А.В. Поличкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

города  Новочебоксарска

Чувашской Республики

от «____» _________ 2017 г. №____

ПЛАН

построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории г. Новочебоксарска

| № п/п | Проводимые мероприятия | Сроки проведения | Ответственные должностные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание постановления администрации города Новочебоксарска о построении (развитии) АПК «Безопасный город» на территории города Новочебоксарска и создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК «Безопасный город» | 2 квартал 2015 года, по мере внесения изменений в законодательство Российской Федерации, законодательство Чувашской Республики и органов местного самоуправления города Новочебоксарска | Управляющий делами администрации г. Новочебоксарска, начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Новочебоксарска |
| 2 | Корректировка Постановления администрации города Новочебоксарска от 25.05.2016г. № 1053 «О единой дежурно-диспетчерской службе города Новочебоксарска Чувашской Республики» | 3 квартал 2017 года, по мере внесения изменений в законодательство Российской Федерации, законодательство Чувашской Республики и органов местного самоуправления города Новочебоксарска | Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2014-2020 годы» в части дополнения мероприятиями по построению, развитию, внедрению и эксплуатации аппаратно-програмного комплекса « Безопасный город» на территории города Новочебоксарска» | 3 квартал 2015 года, по мере внесения изменений в законодательство Российской Федерации, законодательство Чувашской Республики и органов местного самоуправления города Новочебоксарска | Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 4 | Утверждение бюджета города Новочебоксарска с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению эксплуатации АПК «Безопасный город» на 2016-2020 годы. | 4 квартал 2015 года 4 квартал 2016 года 4 квартал 2017 года 4 квартал 2018 года 4 квартал 2019 года | Начальник финансового отдела администрации г. Новочебоксарска, начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска» |
| 5 | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС г. Новочебоксарска, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» | По отдельному плану в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2016 и ЕТТ к АПК БГ | Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 6 | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории г. Новочебоксарска | 2 квартал 2015 года 3 квартал 2016 года | Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 7 | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы, подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнения работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город» | 2 квартал 2017 года | Межведомственная рабочая группа, Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 8 | Подготовка и проведение открытого конкурса по определению исполнителя работ по разработке технического проекта на построение (развитию) АПК «Безопасный город» города Новочебоксарска (далее- технический проект) | Второе полугодие 2017 года | Межведомственная рабочая группа, Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 9 | Разработка технического проекта | 1 квартал 2018 года | Межведомственная рабочая группа, Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новочебоксарска |
| 10 | Организация согласования технического проекта | 2 квартал 2018 года | Межведомственная рабочая группа, Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 11 | Построение (развитие) АПК « Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Второе полугодие 2018 года | Межведомственная рабочая группа, Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 12 | Обучение дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Второе полугодие 2018 года | Межведомственная рабочая группа, Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 13 | Проведение приемочных испытаний и ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» | 1 квартал 2019 года | Межведомственная рабочая группа, Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 14 | Формирование целевых значений критериев и ключевых показателей оценки использования АПК «Безопасный город» на текущий год | Ежегодно с 2019 года | Межведомственная рабочая группа, Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 15 | Для функционирования ЕДДС выделено 3 помещения: - оборудованная в соответствии с рекомендациями комната работы ОДС 14 кв.м.; -комната отдыха ОДС 10 кв.м.; -помещение под сервер оборудованное в соответствии с СН 512-78 -13, 5 кв.м | 2011-2014 г. | Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 16 | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» в УМЦ ГК ЧС Чувашии | Ежегодно в декабре месяце | Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска, л/с ЕДДС |
| 17 | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | 2016-2020 год по отдельному плану | Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска, л/с ЕДДС |
| 18 | Доведение штатной численности ЕДДС до рекомендуемого количества для обслуживания АПК «Безопасный город» | 2016-2020 год по отдельному плану в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2016 | Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска, л/с ЕДДС |
| 19 | Построение телекоммуникационной инфраструктуры: -коомутаторы, маршрутизаторы, каналы с пропускной способностью не менее 10Гбит/с | 4 квартал 2015 года | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 20 | Наращивание архитектуры вычислительной инфраструктуры: - создание RAID массива уровня RAID6; | 2015- 2016 год | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 21 | -закупка серверного оборудования | 4 квартал 2015 год | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |
| 22 | Наращивание оборудования ЕДДС: увеличение прямых каналов связи с социальнозначемыми объектами с круглосуточным пребыванием людей, совершенствование системы видеонаблюдения с функциями видеоаналитики посредством внедрения информационно-аналитической телекоммуникационной системы с центром обработки данных, услуги связи, интернет, ГЛОНАСС, ремонт громкоговорителей системы оповещения, приобретение дополнительно источников бесперебойного питания, бинокля, системного телефона, факса (обновление имущества), электромегафонов, дозиметра (обновление имущества) ремонт радиостанций и метеостанции, обновление ПО. | 2015- 2016 год | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |

Приложение №2

к постановлению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от «___»_________2017 г. №____

Состав

межведомственной рабочей группы города Новочебоксарска Чувашской Республики по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город»

Председатель межведомственной рабочей группы - заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;

Заместитель председателя межведомственной рабочей группы - начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска;

Члены   межведомственной рабочей группы:

Управляющий делами администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;

Начальник правового управления администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;

Начальник финансового отдела администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;

Начальник отдела дорожной деятельности и транспорта Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;

Заведующий сектором благоустройства и экологии отдела ЖКХ и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;

Начальник ОНД и ПР по г. Новочебоксарск УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике  по согласованию);

Начальник 11 ПСЧ ФГКУ «1-й отряд ФПС по Чувашской Республике-Чувашии»;

Главный врач БУ «Новочебоксарская Городская больница» Минздрава Чувашии (по согласованию);

Начальник ЛТЦ города Новочебоксарска городского центра ТЭК города Чебоксары филиала Чувашской Республики ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

Начальник Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска;

Заместитель начальника организационно-контрольного отдела администрации города Новочебоксарска;

Заместитель начальника МБУ "Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики" (по согласованию);

Начальник ОМВД России по г.  Новочебоксарск (по согласованию);

Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по городу Новочебоксарск (по согласованию);

Директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Новочебоксарске (по согласованию);

Директор МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска» (по согласованию).