| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

06.04.2016  № 803

Об утверждении перечня мероприятий на 2016 год по подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы

В целях реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 №4445, в соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 24.12.2015 №110 "О бюджете муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики на 2016 год" администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень мероприятий на 2016 год по подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы:

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (приложение №1);

- ремонт дорог частного сектора (приложение №2);

2. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Г.Г. Александрова.

Глава администрации города Чебоксары				    А.О. Ладыков

Приложение №1

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 06.04.2016 № 803

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

| № | Адреса домов на дворовой территории | Проезды кв. м | Троту-ары, кв. м | Б/к, п. м. | Расширение проездов, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калининский район |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Молодежный, 5, 7, 9 | 680 | 200 |  |  |
| 2 | ул. Декабристов, 14 | 450 | 170 |  |  |
| 3 | от дома № 51 до дома № 47 по ул. Гагарина (строительство) |  | 300 |  |  |
| 4 | проезд Соляное, 4 | 700 | 300 |  |  |
| 5 | ул. Ярмарочная, 5 | 700 | 450 |  |  |
| 6 | ул. 50 лет Октября, 11 | 470 | 250 |  |  |
| 7 | ул. 50 лет Октября, 10 "а" | 300 |  |  |  |
| 8 | ул. Николаева, 38 | 500 | 170 |  |  |
| 9 | ул. Л. Комсомола, 36 | 100 |  |  |  |
| 10 | Эгерский бульвар, 10 |  | 120 |  |  |
| 11 | ул. Кадыкова, 16 | 100 |  |  |  |
| 12 | ул. Кадыкова, 4 | 300 | 120 |  |  |
| 13 | ул. Кадыкова, 8 | 280 |  |  |  |
| 14 | ул. Шумилова, 23 |  | 120 |  |  |
| 15 | пр. Мира, 26, 28 | 100 |  |  |  |
| 16 | пр. Мира, 38 | 600 |  |  |  |
| 17 | между домами № 20 и № 22 по ул. 324 стрелковой дивизии | 1190 |  |  |  |
| 18 | ул. Баумана, 12 | 550 | 220 |  |  |
| 19 | ул. Шумилова, 29 | 580 | 200 |  |  |
| 20 | ул. Кадыкова, 26 | 580 | 210 |  |  |
| 21 | ул. Л. Комсомола, 56 (заезд с ул.Л. Комсомола) | 580 |  |  |  |
| 22 | ул. Л. Комсомола, 68/1, 68/2, 68/3 | 2400 | 550 |  |  |
| 23 | ул. Пролетарская, 27 | 1300 | 850 |  |  |
| 24 | пр. Тракторостроителей, 48 (строительство) |  | 100 |  |  |
| 25 | ул. Пролетарская, 21/22 | 700 |  |  |  |
| 26 | ул. Р.Зорге, 21/1 |  | 550 |  |  |
| 27 | ул. Р.Зорге, 6/1 | 900 | 300 |  |  |
| 28 | ул. Волкова, 8 | 200 |  |  |  |
| 29 | ул. Р.Зорге, 12 (строительство) |  | 20 |  |  |
| 30 | от дома № 31 "а" по ул. Ашмарина до дома №11 "а" по ул. Бичурина (строительство) |  | 120 |  |  |
| 31 | от ул. Болгарстроя, 1 корп. 2 до ул. 1-ая Южная (строительство) |  | 50 |  | 200 |
|  | Всего | 14260 | 5370 | 0 | 200 |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |
| № | Адреса домов на дворовой территории | Проезды кв. м | Троту-ары, кв. м | Б/к, п. м. | Расширение проездов, кв. м. |
| 1 | ул. Энгельса, д. 3/2, Гагарина 15/1 | 350 |  |  | 0 |
| 2 | пр. Ленина, д.17 | 400 |  |  |  |
| 3 | ул. Маршака, д.14/1 | 300 |  | 120 |  |
| 4 | ул. Гагарина, между д. 19 и 17 и 2 ИДН | 450 | 180 |  |  |
| 5 | между МДОУ №137 ул. 2-ая Чапаева д.24а и МДОУ №6 по ул Чапаева д.1Б (строительство) |  | 130 |  |  |
| 6 | ул. Маршака 10,12,14 (строительство) |  | 180 |  |  |
| 8 | ул.Маршака,2 | 200 |  |  |  |
| 9 | ул. Дзержинского,20 | 90 |  |  |  |
| 10 | ул. Кооперативная |  | 175 |  | 140 |
| 11 | Школьный проезд 6,8,10 | 360 |  |  |  |
| 12 | Эгерский бульвар, д.5 | 400 |  |  |  |
| 13 | ул. Николаева, 11, 13,, 15, 17, 19 | 800 |  | 150 |  |
| 14 | пр. Мира, д.21а | 200 | 180 |  | 360 |
| 15 | пр. Мира, д.72 и 76 (с уличной стороны) | 900 |  |  |  |
| 16 | Эгерский бульвар, д.15 |  | 130 |  | 100 |
| 17 | искусственные неровности между домом № 23 б по пр. Мира и МБОУ «СОШ № 36» | 20 |  |  |  |
| 18 | пр.Мира,15а |  |  |  | 400 |
| 19 | пр. Мира д.92 | 50 |  |  |  |
| 20 | Тротуар от дома № 24/1 до дома № 24/2 по ул. Л.Комсомола (строительство) |  | 75 |  |  |
| 21 | пр. 9-ой Пятилетки, д.30 | 600 |  |  |  |
| 22 | от дома № 24/1 до дома № 18 по ул. Л. Комсомола (строительство) |  | 30 |  |  |
| 23 | Эгерский бульвар, д.41 | 750 | 80 | 100 |  |
| 24 | Эгерский бульвар, д.21 | 450 |  |  |  |
| 25 | от дома № 7/1 дома № 9 по пр. 9-ой Пятилетки | 200 |  |  |  |
| 26 | ул. Хузангая, д.9/1 |  | 150 |  |  |
| 27 | ул. Шумилова, д.12/1,10, 12/2 |  |  |  | 360 |
| 28 | Эгерский бульвар,29 тротуар |  | 150 |  |  |
| 29 | пр.9-ой пятилетки, д.9 |  | 100 |  |  |
| 31 | ул. Хузангая, 21 |  | 120 |  |  |
| 32 | пр. 9-ой Пятилетки, 5 (обустройство искусственной неровности) | 150 |  |  |  |
| 33 | от дома № 48 по ул. Энгельса до здания № 59а по пр. Ленина (Детский сад № 50) (строительство) |  | 200 |  |  |
| 34 | ул. Николаева, д.5, пр. Ленина 49 | 150 |  |  |  |
| 35 | ул. Совхозная, д.21 (с обустройством искусственной неровности) | 300 |  |  |  |
| 36 | ул. Энгельса, д.40 | 250 |  |  |  |
| 37 | ул. Совхозная, 1/1 | 800 |  |  |  |
| 38 | от дома № 8/2 по ул. Хузангая до здания № 8д по пр. И.Яковлева | 200 |  |  |  |
| 39 | пр. Ленина, д.53 (+ входа в подъезд и лежачим полицейским) | 100 |  |  |  |
| 41 | от дома № 8/1 до дома № 8/2 по ул. Хузангая | 400 |  |  |  |
| 42 | от ул.Хузангая д.6/2 до пр. И.Яковлева д.6/1 |  | 100 |  |  |
| 43 | ул. Привокзальная д.6 с входами в подъезд | 400 |  |  |  |
| 44 | между домами №№ 51 и 55 по Эгерскому бульвару |  | 80 | 40 |  |
| 45 | ул. Кукшумская, 21 (обустройство искусственной неровности, входа) | 180 | 320 |  |  |
| 46 | Расширение от Эгерского бульвара до ул.Кукшумская,25 |  |  |  | 150 |
| 47 | проезд от ул. Хузангая, ул.Хузангая 28 | 400 |  |  |  |
| 49 | ул. Кукшумская, д.9 - ул. Кукшумская, д.5 | 300 |  |  |  |
| 51 | от дороги ул. Хузангая до ул. Хузангая, д.27 | 200 |  |  |  |
| 52 | Эгерский бульвар, д.57 | 200 |  | 100 |  |
| 53 | Эгерский бульвар, д.59 | 300 |  |  |  |
| 54 | ул. Хузангая, 29 - ул. Кукшумская, 17 |  | 150 |  |  |
| 55 | ул. Хузангая, 17 (4 п.) – ул.Хузангая 17 а |  | 60 |  |  |
| 56 | от ул. Хузангая 27 (2 подъезд) до д. 55 по Эгерскому бульвару (строительство) |  | 150 |  |  |
| 57 | пр. 9-ой Пятилетки, 16б - пр. 9-ой Пятилетки, 16/15 |  | 160 |  |  |
| 58 | от дома № 3 по пер. Ягодный до дома № 109/3 по ул. Б.Хмельницкого |  | 60 |  |  |
| 59 | ул. Гагарина, д.3,3/1,3/2 | 500 |  |  |  |
| 60 | пр. Ленина, д.39 | 550 |  |  |  |
| 61 | от дома № 13 по ул. Петрова до дома № 42/1 по пр. Ленина (строительство) |  | 250 |  |  |
| 62 | ул. Б. Хмельницкого д.109/1 | 150 |  |  |  |
| 64 | между домами №№72 и74 по ул. Б. Хмельницого до ул. Дементьева |  | 60 |  |  |
| 65 | пр. Ленина д.36,38 | 450 |  |  |  |
| 66 | пр.Ленина,34/1 | 250 |  |  |  |
| 67 | ул. Б.Хмельницкого, д.80 (обустройство искусственной неровности) | 20 |  |  |  |
| 68 | от дома № 8 по ул. Гагарина вдоль гаражей до детсада № 36 по пр. Ленина 36а | 430 |  |  |  |
| 69 | проезд от д № 57 по Эгерскому бульвару до д.55 |  | 150 |  |  |
|  | Всего | 13200 | 3420 | 510 | 1510 |
| Московский район |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адреса домов на дворовой территории | Проезды кв. м | Тротуары, кв. м | Б/к, п. м. | Расширение проездов, кв. м. |
| 1 | ул. Университетская, 8 | 378 | 530 | 26 |  |
| 2 | Тротуар от д.18 до 14 к.1 по ул. Университетская |  | 565 | 320 |  |
| 3 | ул. Гузовского, 11 | 278 | 112 | 186 |  |
| 4 | ул. Гузовского, 7 | 297 |  | 134 |  |
| 5 | пр. М. Горького, 25 | 100 | 170 | 100 |  |
| 6 | ул. Эльгера, 16, до шк. № 39 | 140 | 200 | 110 |  |
| 7 | Проезд за д.10 по ул. Кривова | 455 |  | 17 |  |
| 8 | Въезд во двор д.18 со стороны д.16 по ул. М.Павлова | 260 |  |  |  |
| 9 | ул. М.Павлова, 18 | 450 | 195 | 222 |  |
| 10 | ул. Гузовского, 20 |  | 100 |  |  |
| 11 | Проезд от д.26 к пр. М.Горького, 28 к.1 | 200 |  |  |  |
| 12 | Тротуар с торца д.4 к.1 по ул. М.Павлова до СОШ №29 |  | 200 |  |  |
| 13 | ул. С.Михайлова. д.1 | 980 | 130 | 84 |  |
| 14 | ул. Пирогова, д.8. к.2 | 810 |  |  |  |
| 15 | пр. Московский, д.52 | 160 |  |  |  |
| 16 | ул. Бондарева, 15 | 1843 |  | 190 |  |
| 17 | Афанасьева, 9 за домом | 286 |  |  |  |
| 18 | ул. Гражданская, 58 | 680 |  |  |  |
| 19 | ул. Гражданская, 58 к.1 | 310 | 30 |  |  |
| 20 | ул. Гражданская, 60 к.1(4 под.) | 136 |  | 20 |  |
| 21 | Тротуар от д.60 к.1 вдоль КВЦ "Радуга" до д.9 по ул. Максимова |  | 158 |  |  |
| 22 | ул. Максимова, 9 | 130 |  | 45 |  |
| 23 | ул. Энтузиастов, 17 |  | 90 |  |  |
| 24 | ул. Гражданская, 60, (5 подъезд) | 60 |  |  |  |
| 25 | Чернышевского, 34 | 410 | 160 |  |  |
| 26 | от парковки за д.1 к.1 до д. 5 к.1 по б-ру Миттова | 640 |  |  |  |
| 27 | б-р Миттова, 33 | 555 | 424 | 400 |  |
| 28 | ул. Фруктовая, д.8 | 620 | 268 | 108 |  |
| 29 | ул. Энтузиастов, д.23 (заезд) | 160 |  | 10 |  |
| 30 | ул. Кирова, 1,2,3,4,5,6 |  | 330 |  |  |
| 31 | ул. Гражданская, 82, ЮЗБ, 17 | 320 |  |  |  |
| 32 | ул. Гражданская, 80 |  | 220 | 10 |  |
| 33 | ул. Афанасьева,5 | 240 | 50 | 126 |  |
| 34 | ул. Афанасьева,7 | 322 |  | 126 |  |
| 35 | пр. М. Горького, 27 (строительство) |  | 88 |  |  |
| 36 | ул. 2-я Чандровская | 1200 |  |  |  |
| 37 | п. Северный (строительство) |  | 1164 |  |  |
| 38 | По ул. Сосновская (от пересечения с ул. Поселковая до пересечения с ул. Нагорная) | 1060 |  |  |  |
| 39 | Проезд к дому №1 по ул. "Санаторий "Чувашия" | 133 |  |  |  |
| 40 | От ул. Сосновская в сторону д. 13 по ул. Нагорная (строительство) | 1970 |  |  |  |
|  | Всего | 15583 | 5184 | 2234 | 0 |
|  | Итого по городу | 43043 | 13974 | 2744 | 1710 |

____________________________________________

Приложение №2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 06.04.2016 № 803

Ремонт дорог частного сектора

с устройством твердого покрытия

Калининский район

| п/№ | Наименование объектов | площадь кв. м | стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Бичурина | 2 280 | 1 565,5 |
| 2. | ул. Фадеева | 1 118 | 1 133,1 |
| Итого: |  | 3 398 | 2 698,5 |

Ленинский район

| 3. | ул. Яблоневая (2-ая очередь) | 1250 | 1 456,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | ул. Репина | 1172 | 1 184,6 |
| Итого: |  | 2 422 | 2 641,0 |
| Московский район |  |  |  |
| 5. | ул. Сельская | 1 225 | 1 242,0 |
| 6. | ул. Тельмана | 1400 | 1 418,5 |
|  | Итого: | 2 625 | 2 660,5 |
|  | Всего по городу: | 8 445 | 8 000,0 |

___________________________________________