| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĔН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ 18.02.2016 г. № 48 Комсомольски ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.02.2016 г. № 48 село Комсомольское |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Комсомольского района №710 от 30.12.2013 г. «О муниципальной программе Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

Администрация Комсомольского района п о с т а н о в л я е т:

- Внести в муниципальную программу Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Комсомольского района №710 от 30.12.2013 г. (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Комсомольского района №222 от 18.04.2014 г., №511 от 21.10.2014 г., №707 от 31.12.2014 г., №131а от 30.03.2015 г., №381 от 14.12.2015 г.), следующие изменения:

- а) в паспорте муниципальной программы позицию девять изложить в следующей редакции:

| «Объем средств бюджета Комсомольского района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников. | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 144671,58849 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 14464,3983 тыс. рублей в том числе: 2014 год – 9715,15464 тыс. рублей; 2015 год – 3820,64366 тыс. рублей; 2016 год – 928,6 тыс. рублей; 2017 год –0 тыс. рублей; 2018 год –0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 38974,94619 тыс. рублей в том числе: 2014 год – 19793,20643 тыс. рублей; 2015 год – 12220,03976 тыс. рублей; 2016 год – 5303,2 тыс. рублей; 2017 год – 1658,5 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Комсомольского района – 5504,209 тыс. рублей в том числе: 2014 год – 1974,153 тыс. рублей; 2015 год – 3530,056 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год –0 тыс. рублей; за счет средств бюджета сельских поселений Комсомольского района – 49440,915 тыс. рублей в том числе: 2014 год – 12120,979 тыс. рублей; 2015 год – 9069,037 тыс. рублей; 2016 год – 8250,899 тыс. рублей; 2017 год – 5000,0 тыс. рублей; 2018 год – 5000,0 тыс. рублей; 2019 год – 5000,0 тыс. рублей; 2020 год – 5000,0 тыс. рублей; - средства внебюджетных источников – 36287,12 тыс. рублей в том числе: 2014 год – 12117,05 тыс. рублей; 2015 год – 7992,42 тыс. рублей; 2016 год – 10967,55 тыс. рублей; 2017 год – 1465,05 тыс. рублей; 2018 год - 1195,05 тыс. рублей; 2019 год – 1250,0 тыс. рублей; 2020 год – 1300,0 тыс. рублей.»; |
| --- | --- |

б)  раздел V муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 144671,58849  тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 14464,3983  тыс. рублей в том числе:

2014 год – 9715,15464  тыс. рублей;

2015 год – 3820,64366  тыс. рублей;

2016 год – 928,6 тыс. рублей;

2017 год –0 тыс. рублей;

2018 год –0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 38974,94619 тыс. рублей в том числе:

2014 год – 19793,20643 тыс. рублей;

2015 год – 12220,03976 тыс. рублей;

2016 год – 5303,2 тыс. рублей;

2017 год – 1658,5 тыс. рублей;

2018 год  - 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Комсомольского района – 5504,209 тыс. рублей в том числе:

2014 год – 1974,153 тыс. рублей;

2015 год – 3530,056 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год –0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета сельских поселений Комсомольского района – 49440,915 тыс. рублей в том числе:

2014 год – 12120,979 тыс. рублей;

2015 год – 9069,037 тыс. рублей;

2016 год – 8250,899  тыс. рублей;

2017 год – 5000,0 тыс. рублей;

2018 год – 5000,0 тыс. рублей;

2019 год – 5000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 36287,12 тыс. рублей в том числе:

2014 год – 12117,05 тыс. рублей;

2015 год – 7992,42 тыс. рублей;

2016 год –  10967,55 тыс. рублей;

2017 год – 1465,05 тыс. рублей;

2018 год -  1195,05 тыс. рублей;

2019 год – 1250,0 тыс. рублей;

2020 год – 1300,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней»;

в) приложение № 1  к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

г) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

д) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

е) приложение № 5  к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

- а) в приложении № II к муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» (далее - подпрограмма) позицию шесть изложить в следующей редакции:

| «Источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15951,65 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 12374,385 тыс. рублей; в 2015 году – 1915,265 тыс. рублей; в 2016 году – 982,0 тыс. рублей; в 2017 году – 680,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0 тыс. рублей; в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году – 0 тыс. рублей»;. |
| --- | --- |

б) раздел VI подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15951,65 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 12374,385 тыс. рублей;

в 2015 году – 1915,265 тыс. рублей;

в 2016 году – 982,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 680,0  тыс. рублей;

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0  тыс. рублей;

в 2020 году – 0  тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению с учетом реальных возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики  и местного бюджета»;

в) приложение № 1  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

г) приложение № 4  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

3. а) в приложении № IV к муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Поддержка строительства жилья» (далее - подпрограмма) позицию шесть изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Программы за 2014-2020 годы составляет 6862,601 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1889,4 тыс. рублей; в 2015 году – 4969,801 тыс. рублей; в 2016 году – 1,7 тыс. рублей; в 2017 году – 1,7 тыс. рублей; в 2018 году – 0 тыс. рублей; в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году – 0 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

б)  раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы за 2014-2020 годы составляет 6862,601  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1889,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 4969,801 тыс. рублей;

в 2016 году – 1,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 1,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей»;

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению с учетом реальных возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета»;

в) приложение № 1  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

г) приложение № 4  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

4. а) в приложении  № V к муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» позицию семь изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составляет: в 2014 году – 1699,797 тыс. рублей; в 2015 году – 2089,178 тыс. рублей; в 2016 году – 1857,2 тыс. рублей; в 2017 году – 976,8 тыс.руб. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период»; |
| --- | --- |

б) приложение № 1  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

в) приложение № 6  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;

5. а) в приложении № VII к муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - подпрограмма) позиции семь и восемь изложить в следующей редакции:

| «Срок реализации подпрограммы | 2014 -2017 годы |
| --- | --- |

| Объем средств бюджета на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20053,46349 тыс. руб., из них средства: Федеральный бюджет – 10243,2983 тыс. руб.; Республиканский бюджет – 6024,76019 тыс. руб.; Районный бюджет – 2697,019 тыс. руб.; Бюджеты сельских поселений – 1088,386 тыс. руб.»; |
| --- | --- |

б) в разделе II подпрограммы абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

« I подпрограммы –227,0 кв.м.;

II подпрограммы – 452,58 кв.м.;

IV подпрограммы – 119,1 кв.м.»

в) в разделе IV подпрограммы абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Предполагается выделение бюджетных средств в соответствии с ФЗ от 21 июля   2007 г. "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2017 годы в текущих ценах составляет 20053,46349 тыс. рублей»;

в) приложение № 1  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;

г) приложение № 2  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;

д) приложение № 3  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;

е) приложение № 4  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению;

ж) приложение № 5  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению;

6. а) в приложении № VIII к муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Благоустройство» (далее - подпрограмма) позицию шесть изложить в следующей редакции:

| «Объемы средств бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников | ###### Объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составляют 42245,248 тыс. рублей, в том числе: ###### в 2014 году – 9331,273 тыс. рублей; ###### в 2015 году – 6650,216 тыс. рублей; ###### в 2016 году – 6263,759 тыс. рублей; ###### в 2017 году – 5000,0 тыс. рублей; ###### в 2018 году – 5000,0 тыс. рублей; ###### в 2019 году – 5000,0 тыс. рублей; ###### в 2020 году – 5000,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета Комсомольского района на очередной финансовый год и плановый период»; |
| --- | --- |

б) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:

###### «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составляют 42245,248 тыс. рублей, в том числе:

###### в 2014 году – 9331,273 тыс. рублей;

###### в 2015 году – 6650,216  тыс. рублей;

###### в 2016 году – 6263,759 тыс. рублей;

###### в 2017 году – 5000,0 тыс. рублей;

###### в 2018 году – 5000,0 тыс. рублей;

###### в 2019 году – 5000,0 тыс. рублей;

###### в 2020 году – 5000,0 тыс. рублей.

- Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета Комсомольского района на очередной финансовый год и плановый период»;

в) приложение № 1  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.

6. а) в приложении № IX к муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Снятие административных барьеров в строительстве» (далее - подпрограмма) позицию семь изложить в следующей редакции:

| «Объем средств бюджета Комсомольского района на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников | Прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы IX в 2015-2020 годах составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 600,0 тыс.руб.; в 2016 году -0 тыс. рублей; в 2017 году-0 тыс. рублей; в 2018 году-0 тыс. рублей; в 2019 году-0 тыс. рублей; в 2020 году-0 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней и необходимости выполнения отдельных основных мероприятий (мероприятий)»; |
| --- | --- |

б) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы IX в 2015-2020 годах составляют 600,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году -600,0 тыс. рублей;

в 2016 году -0 тыс. рублей;

в 2017 году -0 тыс. рублей;

в 2018 году -0 тыс. рублей;

в 2019 году -0 тыс. рублей;

в 2020 году -0 тыс. рублей»;

в) приложение № 1  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.

г) приложение № 4  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 18 к настоящему постановлению

II. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Комсомольского района».

III. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  зам. главы администрации района - начальника отдела капитального строительства и ЖКХ А.В. Краснова.

Глава администрации

Комсомольского района                                                                            А.А. Самаркин

Приложение №1

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 1

к муниципальной программе

Комсомольского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы»

| № пп | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 1 «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 16 | 5 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Подпрограмма  2 «Обеспечение комфортных условий проживания граждан»

| № пп | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | проведение капитального ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали или реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива (за исключением домов блокированной застройки) | % | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Комсомольского района Чувашской Республики | км | 1,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности»

| № пп |  | Наименование показателей | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  |
| # Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Комсомольского района |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Комсомольского района |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 3. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Комсомольского района |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы |  |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

Подпрограмма 4 «Поддержка строительства жилья»

| № пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Годовой объем ввода жилья в том числе: | тыс.кв.м | 23,8 | 18,9 | 18,9 | 20,2 | 19,3 | 18,4 | 17,5 |
|  |  | количество квартир | 94 | 140 | 140 | 70 | 63 | 57 | 52 |
|  | жилья экономического класса | тыс.кв.м | 4,1 | 6,7 | 9,0 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
|  | малоэтажного жилья | тыс.кв.м | 23,8 | 18,9 | 18,9 | 20,2 | 19,3 | 18,4 | 17,5 |
|  | многоэтажного жилья | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспеченность населения жильем | кв.м на 1 чел. | 22,4 | 23,3 | 23,4 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 |
|  |  | количество квартир на 1000 чел. населения | 8 | 5,4 | 5,5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Коэффициент доступности жилья для населения | лет | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 |
| 4. | Площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включенных в региональные адресные перечни земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальной собственности, а также предоставленных для жилищного строительства или находящихся в частной собственности | га | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 5. | Площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства | тыс. кв. м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства сельскими поселениями Комсомольского района или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой | процентов | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 52 |
| 7. | Доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых сельскими поселениями Комсомольского района разработаны планы освоения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия | процентов | 13,0 | 14 | 15 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 |
| 9. | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |

Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № пп | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями | человек | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма 6 «Обеспечение населения  качественной питьевой водой»

| № пп | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство, реконструкция, ремонт и замена водопроводно-канализационных сетей в сельских населенных пунктах | км | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека в сельских населенных пунктах | литр | 3,248- частный сектор; 7,363 -МКД | 3,248- частный сектор; 7,363 -МКД | 3,248- частный сектор; 7,363 -МКД | 3,248- частный сектор; 7,363 -МКД | 3,248- частный сектор; 7,363 -МКД | 3,248- частный сектор; 7,363 -МКД | 3,248- частный сектор; 7,363 -МКД |
| 3. | Объем очистки загрязненных сточных вод до нормативно очищенных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Подпрограмма 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № пп | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного фонда | кв.м | 0 | 379,1 | 357,2 | 233,68 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество семей, которые улучшат свои жилищные условия | семей | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма 8 «Благоустройство»

| № пп | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования в сельских поселениях | кв.м/ чел | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2. | Охват централизованным сбором и вывозом ТБО населенных пунктов | % | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма 9 «Снятие административных барьеров в строительстве»

|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля сельских поселений Комсомольского района с утвержденными документами территориального планирования, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля сельских поселений Комсомольского района с утвержденными правилами землепользования и застройки, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | штук | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | дней | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Приложение №2

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 2

к муниципальной программе

Комсомольского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД)

Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства  на 2014–2020 годы»

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение жильем молодых семей |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение жильем молодых семей |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (софинансирования средствам фонда |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | увеличение количества граждан, обеспеченных безопасными и комфортными условиями проживания |  |  |
| 2. |  | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возврасте от 14 до 23лет |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  | 01.04.2014 |  | 31.12.2020 |  | увеличение количества детей-сирот, обеспеченных безопасными и комфортными условиями проживания |  |  |
| 3. |  | Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня Республики |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | проведение основных мероприятий по празднованию Дня Республики |  |  |
| 4. |  | Газификация населенных пунктов (проектирование) |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | улучшение качества жизни населения |  |  |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  | отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения * | 01.01.2014 |  |  |  | 31.12.2020 |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |  |
| 2. |  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  | обслуживающие организации ЖКХ, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, сельские поселения * | 01.01.2014 |  |  |  | 31.12.2020 |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |  |
| 3. |  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  | обслуживающие организации ЖКХ, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, сельские поселения * | 01.01.2014 |  |  |  | 31.12.2020 |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |  |
| 4 |  | Мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  | отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения * | 01.01.2014 |  |  |  | 31.12.2020 |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержка строительства жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | увеличение объемов строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного жилищного строительства |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных нормативными правовыми актами Чувашской Республики |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 3. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение надежной и безопасной инженерной инфраструктурой жилищного строительства |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие 4.Обеспечение жилищного строительства земельными участками |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе малоэтажного, экономического класса и обеспеченность земельных участков объектами инфраструктуры |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сектор опеки и попечительства отдела образования, сельские поселения* |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение населения качественной питьевой водой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство (реконструкция), восстановление централизованных и децентрализованных систем водоснабжения в населенных пунктах |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, финансовый отдел, отдел сельского хозяйства и экологии, отдел экономики, имущественных и земельных отношений, сельские поселения* |  |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах, обеспеченность сельского населения питьевой водой через центральное водоснабжение |  |  |
| 2. | Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, финансовый отдел, отдел сельского хозяйства и экологии, отдел экономики, имущественных и земельных отношений, сельские поселения* |  |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | улучшение обеспечения населения района питьевой водой, сокращение потерь воды в системах водоснабжения |  |  |
| Подпрограмма 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  | 01.01.2014 |  | 01.09.2017 |  | информированность населения об аварийном жилищном фонде |  |  |
|  |  | по освещению целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Формирование правовых, финансовых и организационных механизмов реализации подпрограммы |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  | 01.01.2014 |  | 01.09.2017 |  | формирование механизмов ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов |  |  |
| 3. |  | Проведение аукционов по продаже земельных участков, освобождающихся в результате сноса ветхих и аварийных домов для новой застройки |  | Сектор закупок |  |  | 01.01.2014 |  | 01.09.2017 |  | создание условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд |  |  |
| 4. |  | Размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке |  | Сектор закупок |  |  | 01.01.2014 |  | 01.09.2017 |  | строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке |  |  |

| Подпрограмма 8 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация уличного освещения | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* | 01.01.2014 | 31.12.2020 | восстановление и реконструкция уличного освещения установкой светильников в населенных пунктах |
| 2. | Содержание мест захоронения | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* | 01.01.2014 | 31.12.2020 | оздоровление санитарной экологической обстановки в сельских поселениях и на свободных территориях, ликвидация свалок твердых бытовых отходов; оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых бытовых отходов, выполнение зачистки, обвалование, ограждение, обустройство подъездных путей |
| 3. | Озеленение | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в сельских поселениях; создание зеленые зоны для отдыха жителей сельских поселений; предотвращение сокращение зеленых насаждений в сельских поселениях; увеличение количество высаживаемых деревьев в сельских поселениях |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* | 01.01.2014 | 31.12.2020 | благоустроенное населенные пункты сельских поселений |
| Подпрограмма 9 «Снятие административных барьеров в строительстве» |  |  |  |  |  |

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и застройки | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Комсомольского района, сельские поселения Комсомольского района* | 01.01.2015 | 31.12.2020 | приведение схем территориального планирования Комсомольского района, генеральных планов сельских поселений района и правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Комсомольского района (обеспечение программными и техническими средствами).* | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* | 01.01.2015 | 31.12.2020 | обеспечение систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации |

| 3. |  | Основное мероприятие 3. Заблаговременная подготовка и утверждение проектов планировки территорий ( жилых групп и т.п.). |  | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* | 01.01.2015 | 31.12.2020 | обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства и объекты инфраструктуры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. |  | Основное мероприятие 4. Снятие избыточных административных барьеров при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения и оптимизация стоимости подключения |  | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* | 01.01.2015 | 31.12.2020 | создание нормативно-правовой базы, необходимой для упрощения процедуры подключения пользователей к энергетической инфраструктуре |  |
| 5. |  | Основное мероприятие 5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков, состава подлежащей представлению документации и перечня органов и организаций, участвующих в согласовании при отводе земельных участков, проведении согласований, выдаче разрешений на строительство и ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию. |  | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* | 01.01.2015 | 31.12.2020 | создание нормативно-правовой базы, необходимой для принятия соответствующих решений по развитию территорий, и ее реализация |  |
| б. |  | Основное мероприятие 6. Оптимизация процедур формирования и предоставле- |  | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* | 01.01.2015 | 31.12.2020 | создание нормативно-правовой базы, предусмат- |  |
|  | ния земельных участков под строительство объектов капитального строительства, сокращение сроков выдачи решений о предоставлении земельных участков под строительство, схем расположения земельных участков, подготовки проектов планировки и межевания земельных участков, градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. |  | строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* |  |  |  | ривающий исчерпывающий перечень административных процедур в сфере строительства |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с использованием систем межведомственного электронного взаимодействия. |  | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* |  | 01.01.2015 | 31.12.2020 | исключение со стороны сельских поселений Комсомольского района, принимающих решения о выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию истребования от застройщиков, технических заказчиков документов, необходимых для предоставления данных государственных, муниципальных услуг, находящихся в распоряжении иных органов |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 3

к муниципальной программе

Комсомольского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства  на 2014–2020 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |  |  | Последствия не реализации основного мероприятия |  | Связь основного мероприятия с целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | обеспечение жильем молодых семей |  |  |  | ухудшение качества жизни молодых семей |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | обеспечение жильем молодых семей |  |  |  | ухудшение качества жизни молодых семей |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (софинансирования средствам фонда | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  |  | увеличение количества граждан, обеспеченных безопасными и комфортными условиями проживания |  | невыполнение задач подпрограммы |  | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |  |
| 2. | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возврасте от 14 до 23лет | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  |  | 01.04.2014 |  | 31.12.2020 |  |  |  | увеличение количества детей-сирот, обеспеченных безопасными и комфортными условиями проживания |  | невыполнение задач подпрограммы |  | количество жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в которых проведен капитальный ремонт |  |
| 3. | Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня Республики | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  |  | проведение основных мероприятий по празднованию Дня Республики |  | невыполнение задач подпрограммы |  | развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов |  |
| 4. | Газификация населенных пунктов (проектирование) | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | улучшение качества жизни населения |  |  | ухудшение качества жизни |  | повышение уровня газификации населенных пунктов природным газом |  |
|  | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения * |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |  |  |  | Невыполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | Суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов на 40% на весь период внедрения мероприятий; экономия природных ресурсов и снижение уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов |  |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  | обслуживающие организации ЖКХ, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, сельские поселения * |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |  |  |  | Невыполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | Суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов на 40% на весь период внедрения мероприятий; экономия природных ресурсов и снижение уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов |  |
| 3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  | обслуживающие организации ЖКХ, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, сельские поселения * |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |  |  |  | Невыполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | Суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов на 40% на весь период внедрения мероприятий; экономия природных ресурсов и снижение уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов; повышение качества жизни и улучшение здоровья населения |  |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях и повышению энергетической эффективности этих организаций |  | отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения * |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |  |  |  | Невыполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | Суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов на 40% на весь период внедрения мероприятий; экономия природных ресурсов и снижение уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов |  |
|  | Подпрограмма 4 «Поддержка строительства жилья » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  |  | 31.12.2020 |  | увеличение объемов строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  | увеличение объемов строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного жилищного строительства | снижение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  |  | 31.12.2020 |  | обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных нормативными правовыми актами Чувашской Республики |  |  |  |  | обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных нормативными правовыми актами Чувашской Республики | невыполнение государственных обязательств Чувашской Республики по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  |  | 31.12.2020 |  | обеспечение надежной и безопасной инженерной инфраструктурой жилищного строительства |  |  |  |  | обеспечение надежной и безопасной инженерной инфраструктурой жилищного строительства | снижение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения |  |
| 4. | Основное мероприятие 4.Обеспечение жилищного строительства земельными участками |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  |  | 31.12.2020 |  | увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе малоэтажного, экономического класса и обеспеченность земельных участков объектами инфраструктуры |  |  |  |  | увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе малоэтажного, экономического класса и обеспеченность земельных участков объектами инфраструктуры | снижение объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе малоэтажного, экономического класса и объектов инфраструктуры |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сектор опеки и попечительства отдела образования, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  |  | 31.12.2020 |  | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  | увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями -95 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение населения качественной питьевой водой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство (реконструкция), восстановление централизованных и децентрализованных систем водоснабжения в населенных пунктах |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, финансовый отдел, отдел сельского хозяйства и экологии, отдел экономики, имущественных и земельных отношений, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах, обеспеченность сельского населения питьевой водой через центральное водоснабжение |  |  |  | Обеспечение питьевой водой в недостаточном количестве; несоответствие характеристик воды требованиям безопасности и безвредности |  | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности; увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения |  |
| 2. | Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, финансовый отдел, отдел сельского хозяйства и экологии, отдел экономики, имущественных и земельных отношений, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | улучшение обеспечения населения района питьевой водой, сокращение потерь воды в системах водоснабжения |  |  |  | Ухудшение и загрязнение источников питьевого водоснабжения |  | Уменьшение заболеваемости брюшным тифом, и паратитами А, Б, С, сальмонелллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями, вирусными гепатитами, злокачественными новообразованиями уменьшение количества зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения |  |
| 3. | Строительство (реконструкция), воcстановление централизованных и децентрализованных систем водоснабжения в населенных пунктах |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, финансовый отдел, отдел сельского хозяйства и экологии, отдел экономики, имущественных и земельных отношений, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах, обеспеченность сельского населения питьевой водой через центральное водоснабжение |  |  |  | Загрязнение источников питьевого водоснабжения |  | Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене; увеличение доли объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; |  |
|  | Подпрограмма 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач подпрограммы |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  | 01.09.2017 |  |  | информированность населения об аварийном жилищном фонде |  |  |  | неосведомленность населения |  | количество переселенных семей из аварийного жилого фонда 18 |  |
| 2. | Формирование правовых, финансовых и организационных механизмов реализации подпрограммы |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* | 01.01.2014 |  |  | 01.09.2017 |  |  | формирование механизмов ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов |  |  |  | невозможность начала реализации подпрограммы |  |  | количество переселенных семей из аварийного жилого фонда 18 |
| 3. | Проведение аукционов по продаже земельных участков, освобождающихся в результате сноса ветхих и аварийных домов для новой застройки |  | Сектор закупок | 01.01.2014 |  |  | 01.09.2017 |  |  | создание условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд |  |  |  | отсутствие условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд |  |  | количество переселенных семей из аварийного жилого фонда 18 |
| 4. | Размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке |  | Сектор закупок | 01.01.2014 |  |  | 01.09.2017 |  | строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке |  |  |  | невозможности строительства (приобретения) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке |  |  | количество переселенных семей из аварийного жилого фонда 18 |  |
|  | Подпрограмма 8 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация уличного освещения |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | восстановление и реконструкция уличного освещения установкой светильников в населенных пунктах |  |  |  | ухудшение выхода из стоя уличного освещения в населенных пунктах |  | улучшение содержания уличного освещения населенных пунктов |  |
| 2. | Содержание мест захоронения |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | оздоровление санитарной экологической обстановки в сельских поселениях и на свободных территориях, ликвидация свалок твердых бытовых отходов; оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых бытовых отходов, выполнение зачистки, обвалование, ограждение, обустройство подъездных путей |  |  |  | ухудшение качества жизни |  | увеличение благоустроенности населенного пункта |  |
| 3. | Озеленение |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в сельских поселениях; создание зеленые зоны для отдыха жителей сельских поселений; предотвращение сокращение зеленых насаждений в сельских поселениях; увеличение количество высаживаемых деревьев в сельских поселениях |  |  |  | ухудшение качества жизни |  | улучшение эстетического облика населенного пункта |  |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений |  | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | благоустроенное населенные пункты сельских поселений |  |  |  | ухудшение качества жизни |  | увеличение благоустроенности населенного пункта |  |

Подпрограмма 8 «Снятие административных барьеров в строительстве»

| 1. | Основное мероприятие 1. Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и застройки | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Комсомольского района, сельские поселения Комсомольского района* | 01.01.2015 | 31.12.2020 | приведение схем территориального планирования Комсомольского района, генеральных планов сельских поселений района и правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации | несоответствие документов территориального планирования Комсомольского района, генеральных планов сельских поселений района требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации | сокращение сроков подготовки документации по планировке территории, проектной документации и сроков строительства объектов муниципального значения, на основе схем территориального планирования и генеральных планов-56 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Комсомольского района (обеспечение программными и техническими средствами).* | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* | 01.01.2015 | 31.12.2020 | обеспечение систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации | невозможность обеспечить своевременное начало строительства | своевременное формирование и предоставление земельных участков под строительство, в том числе жилищное- 56 дней |

| 3. |  | Основное мероприятие 3. Заблаговременная подготовка и утверждение проектов планировки территорий ( жилых групп и т.п.). |  | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства и объекты инфраструктуры |  | невозможность обеспечить своевременное начало строительства |  | своевременное формирование и предоставление земельных участков под строительство, в том числе жилищное- 56 дней |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. |  | Основное мероприятие 4. Снятие избыточных административных барьеров при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения и оптимизация стоимости подключения |  | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2020 |  | создание нормативно-правовой базы, необходимой для упрощения процедуры подключения пользователей к энергетической инфраструктуре |  | невозможность начала строительства объектов и обеспечение своевременного ввода объекта в эксплуатацию |  | сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство -56 дней |  |
| 5. |  | Основное мероприятие 5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков, состава подлежащей представлению документации и перечня органов и организаций, участвующих в согласовании при отводе земельных участков, проведении согласований, выдаче разрешений на строительство и ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию. |  | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2020 |  | создание нормативно-правовой базы, необходимой для принятия соответствующих решений по развитию территорий, и ее реализация |  | невозможность начала строительства объектов и обеспечение своевременного ввода объекта в эксплуатацию |  | сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство -56 дней |  |
| б. |  | Основное мероприятие 6. Оптимизация процедур формирования и предоставле- |  | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2020 |  | создание нормативно-правовой базы, предусмат- |  | невозможность начала строи- |  | сокращение предельного срока прохож- |  |
|  | ния земельных участков под строительство объектов капитального строительства, сокращение сроков выдачи решений о предоставлении земельных участков под строительство, схем расположения земельных участков, подготовки проектов планировки и межевания земельных участков, градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. |  | строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* |  |  |  |  |  | ривающий исчерпывающий перечень административных процедур в сфере строительства |  | тельства объектов и обеспечение своевременного ввода объектов в эксплуатацию |  | дения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительства -56 дней |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с использованием систем межведомственного электронного взаимодействия. |  | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сельские поселения Комсомольского района* |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2020 |  | исключение со стороны сельских поселений Комсомольского района, принимающих решения о выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию истребования от застройщиков, технических заказчиков документов, необходимых для предоставления данных государственных, муниципальных услуг, находящихся в распоряжении иных органов |  | необоснованное увеличение сроков выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |  | сокращение сроков выдачи разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию -56 дней |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 к постановлению администрации Комсомольского района от . .2016 № Приложение № 5 к муниципальной программе Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РэПр | ЦСР | ВР |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики | «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы» |  |  |  |  | всего | 55720,54307 |  | 36632,19642 | 25450,249 |  | 8123,55 | 6195,05 | 6250,0 | 6300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 9715,15464 |  | 3820,64366 | 928,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Чувашской Республики | 19793,20643 |  | 12220,03976 | 5303,2 |  | 1658,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Комсомольского района | 1974,153 |  | 3530,056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджеты сельских поселений | 12120,979 |  | 9069,037 | 8250,899 |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12117,05 |  | 7992,42 | 10967,55 |  | 1465,05 | 1195,05 | 1250,0 | 1300,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» |  |  |  |  | всего | 16484,251 |  | 10142,11 | 15211,54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1737,4 |  | 1555,1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Чувашской Республики | 2880,7 |  | 1377,7 | 4318,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Комсомольского района | 0 |  | 616,94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджеты сельских поселений | 819,151 |  | 0 | 1005,14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 11047,0 |  | 6592,37 | 9887,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение комфортных условий проживаний граждан» |  |  |  |  | всего | 12374,385 |  | 1915,265 | 982,0 |  | 680,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Чувашской Республики | 10537,5 |  | 670,0 | 0 |  | 680,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Комсомольского района | 890,25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджеты сельских поселений | 946,635 |  | 1245,265 | 982,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  | всего | 1070,05 |  | 1400,05 | 1080,05 |  | 1465,05 | 1195,05 | 1250,0 | 1300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Чувашской Республики | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Комсомольского района | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1070,05 |  | 1400,05 | 1080,05 |  | 1465,05 | 1195,05 | 1250,0 | 1300,0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Поддержка строительства жилья»» |  |  |  |  | всего | 1889,4 |  | 4969,801 | 1,7 |  | 1,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Чувашской Республики | 1849,4 |  | 4884,211 | 1,7 |  | 1,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Комсомольского района | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджеты сельских поселений | 40,0 |  | 85,59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  | всего | 1699,797 |  | 2089,178 | 1857,2 |  | 976,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 928,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Чувашской Республики | 1699,797 |  | 2089,178 | 928,6 |  | 976,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Комсомольского района | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение населения качественной питьевой водой» |  |  |  |  | всего | 983,5 |  | 700,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Чувашской Республики | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Комсомольского района | 0 |  | 700,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджеты сельских поселений | 983,5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 7 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  | всего | 11887,88707 |  | 8165,57642 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 7977,75464 |  | 2265,54366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Чувашской Республики | 2825,80943 |  | 3198,95076 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Комсомольского района | 1083,903 |  | 1613,116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджеты сельских поселений | 0,42 |  | 1087,966 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - Подпрограмма 8 | - «Благоустройство» |  |  |  |  | всего | - 9331,273 | - 6650,216 |  |  | - 6263,759 | - 5000,0 | - 5000,0 | - 5000,0 |  | - 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - 0 | - 0 |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Чувашской Республики | - 0 | - 0 |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Комсомольского района | - 0 | - 0 |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджеты сельских поселений | - 9331,273 | - 6650,216 |  |  | - 6263,759 | - 5000,0 | - 5000,0 | - 5000,0 |  | - 5000,0 |
| - Подпрограмма 9 | - «Снятие административных барьеров в строительстве» |  |  |  |  | всего | - 0 | - 600,0 |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - 0 | - 0 |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Чувашской Республики | - 0 | - 0 |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Комсомольского района | - 0 | - 600,0 |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджеты сельских поселений | - 0 | - 0 |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |

Приложение №5

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение комфортных условий

проживания граждан»  муниципальной программы

Комсомольского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы

«Обеспечение комфортных условий проживания граждан»

| № пп | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | проведение капитального ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали или реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива (за исключением домов блокированной застройки) | % | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Комсомольского района Чувашской Республики | км | 1,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Приложение №6

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 4

к подпрограмме «Обеспечение комфортных условий

проживания граждан»  муниципальной программы

Комсомольского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

# Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» муниципальной программы Комсомольского района Чувашской республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы за счет всех источников

| Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республик (основного мероприятия, мероприятия) |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» муниципальной программы Комсомольского района Чувашской республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы, в том числе по мероприятиям: |  | всего | 12374,385 |  |  |  | 1915,265 |  | 982,0 | 680,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 10537,5 |  |  |  | 670,0 |  | 0 | 680,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 890,25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджеты сельских поселений | 946,635 |  |  |  | 1245,265 |  | 982,0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Субвеннции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возврасте от 14 до 23лет |  | всего | 500,0 |  |  |  | 550,0 |  | 0 | 680,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 500,0 |  |  |  | 550,0 |  | 0 | 680,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня Республики |  | всего | 10878,905 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 10000,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 878,905 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Газификация населенных пунктов (проектирование) |  | всего | 50,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджеты сельских поселений | 50,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства | всего |  | 896,635 |  | 869,938 |  |  |  | 952,0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Республиканский бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Районный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | 896,635 |  | 869,938 |  |  |  | 952,0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Поощрение победителей республиканского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии» за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | всего |  | 37,5 | 120,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Республиканский бюджет |  | 37,5 | 120,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Районный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (софинансирования средствам фонда) | всего |  | 11,345 | 325,327 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Районный бюджет |  | 11,345 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | 0 | 325,327 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (не в рамках софинансирования) | всего |  | 0 | 50,0 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Районный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | 0 | 50,0 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

Приложение №7

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 1

к подпрограмме «Поддержка строительства жилья»

муниципальной программы

Комсомольского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы «Поддержка строительства жилья»

| № пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Годовой объем ввода жилья в том числе: | тыс.кв.м | 23,8 | 18,9 | 18,9 | 20,2 | 19,3 | 18,4 | 17,5 |
|  |  | количество квартир | 94 | 140 | 140 | 70 | 63 | 57 | 52 |
|  | жилья экономического класса | тыс.кв.м | 4,1 | 6,7 | 9,0 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
|  | малоэтажного жилья | тыс.кв.м | 23,8 | 18,9 | 18,9 | 20,2 | 19,3 | 18,4 | 17,5 |
|  | многоэтажного жилья | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспеченность населения жильем | кв.м на 1 чел. | 22,4 | 23,3 | 23,4 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 |
|  |  | количество квартир на 1000 чел. населения | 8 | 5,4 | 5,5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Коэффициент доступности жилья для населения | лет | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 |
| 4. | Площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включенных в региональные адресные перечни земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальной собственности, а также предоставленных для жилищного строительства или находящихся в частной собственности | га | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 5. | Площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства | тыс. кв. м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства сельскими поселениями Комсомольского района или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой | процентов | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 52 |
| 7. | Доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых сельскими поселениями Комсомольского района разработаны планы освоения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия | процентов | 13,0 | 14 | 15 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 |
| 9. | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |

Приложение №8

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 4

к подпрограмме «Поддержка строительства жилья»

муниципальной программы

Комсомольского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

# Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья»

| Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республик (основного мероприятия, мероприятия) | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Поддержка строительства жилья» муниципальной программы Комсомольского района Чувашской республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы, в том числе по мероприятиям: | всего | 1889,4 | 4969,801 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Республиканский бюджет | 1849,4 | 4884,211 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 40,0 | 85,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет субвенции предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | всего | 1847,3 | 4882,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Республиканский бюджет | 1847,3 | 4882,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление государственных полномочий ЧР по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета ЧР на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | всего | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Республиканский бюджет | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами | всего | 40,0 | 85,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельских поселений | 40,0 | 85,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №9

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей» муниципальной программы Комсомольского района

Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства»  на 2014–2020 годы

# СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
|  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями | человек | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №10

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 6

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей» муниципальной программы Комсомольского района

Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства»  на 2014–2020 годы

- Ресурсное обеспечение

- и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации

- подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 1699,797 | 2089,178 | 1857,2 | 976,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 928,6 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1699,797 | 2089,178 | 928,6 | 976,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №11

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 1

к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда»  муниципальной программы Комсомольского

района Чувашской Республики «Развитие жилищного

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014-2020 годы

# Реестр 
аварийного жилищного фонда на территории Комсомольского района

| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации |  |  | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным |  | Дата ввода дома в эксплуатацию | Общая площадь жилых помещений МКД (кв.м.) |  | Реквизиты документа, подтверждающего признание дома аварийным |  |  |  |  |  | Основание признания дома аварийным |  |  | Численность жителей МКД (чел.) |  | Количество жилых помещений, подлежащих расселению |  |  | Площадь жилых помещений, подлежащих расселению |  |  | Дальнейшее использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап (2013-2014 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Чувашская Республика | с. Комсомольское, тер. РТП, д.25 |  | 1954 |  |  | 357,2 |  | 16.12.2009 |  | 12/09 | физический износ |  |  | 27 |  |  | 6 |  | 227,0 |  |  | снос |  |  |
| Итого за I этап |  |  |  |  |  |  |  | 357,2 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 6 |  | 227,0 |  |  |  |  |  |
| II этап (2014-2015 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чувашская Республика |  |  | с. Комсомольское, тер. РТП, д.25 |  | 1954 | 357,2 |  | 16.12.2009 |  | 12/09 |  |  | физический износ |  |  | 7 |  | 3 |  |  |  | 61,60 |  | снос |  |
| 2 | Чувашская Республика |  |  | с. Комсомольское, ул. Октябрьская, д. 8 |  | 1946 | 259,3 |  | 16.12.2009 |  | 13/09 |  |  | физический износ |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  | 188,1 |  | снос |  |
| 3 | Чувашская Республика |  |  | с. Комсомольское, ул. Комсомольская, д. 78 |  | 1967 | 119,8 |  | 16.12.2009 |  | 14/09 |  |  | физический износ |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  | 88,3 |  | снос |  |
| 4 | Чувашская Республика |  |  | с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 39а |  | 1981 | 233,68 |  | 02.08.2010 |  | 16/10 |  |  | физический износ |  |  | 9 |  | 4 |  |  |  | 114.58 |  | снос |  |
| Итого за II этап |  |  |  |  |  |  | 969,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 14 |  |  |  | 452.58 |  |  |  |
| IVэтап (2016-2017 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чувашская Республика |  |  | с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 39а |  | 1981 | 233,68 |  | 02.08.2010 |  | 16/10 |  |  | физический износ |  |  | 10 |  | 4 |  |  |  | 119,1 |  | снос |  |
| Итого за IV этап |  |  |  |  |  |  | 233.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  |  |  | 119.1 |  |  |  |
| Итого по Комсомольскому району |  |  |  |  |  |  | 969,98 |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 71 |  | 24 |  |  |  | 798,68 |  | X |  |

Приложение №12

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 2

к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда»  муниципальной программы Комсомольского

района Чувашской Республики «Развитие жилищного

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014-2020 годы

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № пп | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного фонда | кв.м | 0 | 379,1 | 357,2 | 233,68 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество семей, которые улучшат свои жилищные условия | семей | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №13

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 3

к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда»  муниципальной программы Комсомольского

района Чувашской Республики «Развитие жилищного

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014-2020 годы

План

реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

на очередной финансовый год (и плановый период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* | 01.01.2014 | 01.09.2017 | информированность населения об аварийном жилищном фонде |
|  | по освещению целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |
| 2. | Формирование правовых, финансовых и организационных механизмов реализации подпрограммы | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* | 01.01.2014 | 01.09.2017 | формирование механизмов ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов |
| 3. | Проведение аукционов по продаже земельных участков, освобождающихся в результате сноса ветхих и аварийных домов для новой застройки | Сектор закупок | 01.01.2014 | 01.09.2017 | создание условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд |
| 4. | Размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке | Сектор закупок | 01.01.2014 | 01.09.2017 | строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке |

Приложение №14

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 4

к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда»  муниципальной программы Комсомольского

района Чувашской Республики «Развитие жилищного

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014-2020 годы

Обобщенная характеристика реализуемых в составе подпрограммы (основных мероприятий) «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь основного мероприятия с целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач подпрограммы | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* | 01.01.2014 | 01.09.2017 | информированность населения об аварийном жилищном фонде | неосведомленность населения | количество переселенных семей из аварийного жилого фонда 18 |
| 2. | Формирование правовых, финансовых и организационных механизмов реализации подпрограммы | Отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения* | 01.01.2014 | 01.09.2017 | формирование механизмов ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов | невозможность начала реализации подпрограммы | количество переселенных семей из аварийного жилого фонда 18 |
| 3. | Проведение аукционов по продаже земельных участков, освобождающихся в результате сноса ветхих и аварийных домов для новой застройки | Сектор закупок | 01.01.2014 | 01.09.2017 | создание условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд | отсутствие условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд | количество переселенных семей из аварийного жилого фонда 18 |
| 4. | Размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке | Сектор закупок | 01.01.2014 | 01.09.2017 | строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке | невозможности строительства (приобретения) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке | количество переселенных семей из аварийного жилого фонда 18 |

Приложение №15

к постановлению администрации

Комсомольского района                                                                                                                                                                                                                                                 от    .  .2016 №

Приложение № 5

к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда»  муниципальной программы Комсомольского

района Чувашской Республики «Развитие жилищного

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республик (основного мероприятия, мероприятия) | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы Комсомольского района Чувашской республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы, в том числе по мероприятиям: | всего | 11887,88707 | 8165,57642 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 7977,75464 | 2265,54366 | 0 | 0 |
|  | Республиканский бюджет | 2825,80943 | 3198,95076 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 1083,903 | 1613,116 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,42 | 1087,966 | 0 | 0 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, передаваемых из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | всего | 7977,75464 | 2265,54366 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 7977,75464 | 2265,54366 | 0 | 0 |
|  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | всего | 2825,80943 | 3198,95076 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Республиканский бюджет | 2825,80943 | 3198,95076 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в рамках софинансирования) | всего | 1083,903 | 1613,116 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 1083,903 | 1613,116 | 0 | 0 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 0,42 | 1087,966 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,42 | 1087,966 | 0 | 0 |

|  | Приложение №16 к постановлению администрации Комсомольского района от . .2016 № Приложение № 1 к подпрограмме «Благоустройство» муниципальной программы Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы |
| --- | --- |

- Ресурсное обеспечение

- и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации

- подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники Финансирова-ния | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | Благоустройство | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |  |  |  |  | Всего | 9331,273 | 6650,216 | 6263,759 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республикан-ский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 9331,273 | 6650,216 | 6263,759 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |  |  |  |  | Всего | 2450,099 | 2716,763 | 2117,975 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республикан-ский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 2450,099 | 2716,763 | 2117,975 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Содержание мест захоронения | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |  |  |  |  | Всего | 127,007 | 76,0 | 25,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республикан-ский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 127,007 | 76,0 | 25,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Озеленение | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |  |  |  |  | Всего | 109,35 | 83,5 | 125,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республикан-ский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 109,35 | 83,5 | 125,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений | Структурные подразделения администрации Комсомольского района |  |  |  |  | Всего | 6644,817 | 3773,953 | 3995,784 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республикан-ский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 6644,817 | 3773,953 | 3995,784 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №17

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 1

к подпрограмме «Снятие административных барьеров

в строительстве» муниципальной программы Комсомольского

района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства

и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

О целевых индикаторах (показателях) подпрограммы «Снятие административных барьеров в строительстве» муниципальной программы Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Доля сельских поселений Комсомольского района с утвержденными документами территориального планирования, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля сельских поселений Комсомольского района с утвержденными правилами землепользования и застройки, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | штук | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 4. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | дней | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |

Приложение №18

к постановлению администрации

Комсомольского района

от    .  .2016 №

Приложение № 4

к подпрограмме «Снятие административных барьеров

в строительстве» муниципальной программы Комсомольского

района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства

и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Снятие административных барьеров в строительстве» муниципальной программы Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» за счет всех источников финансирования

| Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республик (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| «Снятие административных барьеров в строительстве в Комсомольском районе Чувашской Республики на 2015-2020 годы» |  |  |  |  | всего | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Разработка схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, а также проектов планировки территории |  |  |  |  | Бюджет района | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |