| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 13.08.2014 557 № Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.08.2014 № 557 поселок Ибреси |

О муниципальной программе Ибресинского района

Чувашской Республики  «Развитие жилищного

строительства и сферы жилищно-коммунального

хозяйства в Ибресинском районе» на 2014-2020  годы

Администрация Ибресинского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики  «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Ибресинском районе» на 2014-2020  годы.

2. Признать утратившими силу:

Постановление администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 07 ноября 2013 года №597 «Об утверждении паспорта муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики ««Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Ибресинском районе» на 2014-2020  годы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и развития общественной инфраструктуры  администрации Ибресинского района Чувашской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава  администрации

Ибресинского района                                                                                   Н.П. Чугаров

Димитриева Р.Г., 21256

## П а с п о р т

муниципальной программы  Ибресинского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального

хозяйства в Ибресинском районе » на 2014–2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отдел образования администрации Ибресинского района; отдел сельского хозяйства администрации Ибресинского района; отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского района; отдел социального развития администрации Ибресинского района; отдел финансов администрации Ибресинского района; поселения Ибресинского района. |
| Участники муниципальной программы | – | министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики; министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Обеспечение комфортных условий проживания граждан"; «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»; «Государственная поддержка строительства жилья в Ибресинском районе»; «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; «Благоустройство»; «Обеспечение населения Ибресинского района Чувашской Республики качественной питьевой водой»; «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ибресинского района Чувашской Республики». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан; подпрограмма «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»; подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Ибресинском районе»; подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; подпрограмма «Благоустройство»; подпрограмма «Обеспечение населения Ибресинского района Чувашской Республики качественной питьевой водой»; подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ибресинского района Чувашской Республики»; |
| Цели муниципальной программы | – | создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения Ибресинского района Чувашской Республики жильем; создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг; повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда |
| Задачи муниципальной программы | – | увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения Ибресинского района Чувашской Республики, обеспечение безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности для граждан путем строительства жилья экономического класса, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности; комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья; увеличение платежеспособного спроса населения на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования и поддержки спроса отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей и семей с детьми; предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан; содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов; создание условий для дальнейшего развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования; внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве; повышение качества и уровня благоустроенности жилья; расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; минимизация потерь, в том числе коммерческих потерь коммунальных ресурсов, за счет введения обязательности расчетов за коммунальные ресурсы по данным общедомовых приборов учета; повышение эффективности мер социальной поддержки населения Ибресинского района Чувашской Республики для обеспечения доступности стоимости жилищно-коммунальных услуг; формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства; обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | снижение до 2018 года показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентного пункта; снижение до 2018 года стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса; предоставление до 2020 года доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия; увеличение до 2017 года доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов; уменьшение до 2018 года совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней; увеличение до 2021 года годового объема ввода жилья до 1000 квадратных метров жилья в расчете на 1000 человек населения Ибресинского района Чувашской Республики |
| Сроки реализации муниципальной программы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | – | ###### прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014–2020 годах составляет 813014,40 тыс. рублей, в том числе: ###### в 2014 году – 106554,8 тыс. рублей; ###### в 2015 году – 93545,7 тыс. рублей; ###### в 2016 году –51879,9 тыс. рублей; ###### в 2017 году –144675,0 тыс.рублей; ###### в 2018 году – 134178,0 тыс. рублей; ###### в 2019 году – 143157,0 тыс. рублей; ###### в 2020 году – 139024 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 50972,6 тыс. рублей, в том числе: ###### в 2014 году –28523,5 тыс. рублей; ###### в 2015 году –15949 тыс. рублей; ###### в 2016 году –1300 тыс. рублей; ###### в 2017 году –1300 тыс. рублей; ###### в 2018 году – 1300 тыс. рублей; ###### в 2019 году –1300 тыс. рублей; ###### в 2020 году – 1300 тыс. рублей; ###### республиканского бюджета Чувашской Республики – 569141 тыс. рублей, в том числе: ###### в 2014 году –47082,7 тыс. рублей; ###### в 2015 году –45280 тыс. рублей; ###### в 2016 году –24745 тыс. рублей; ###### в 2017 году –117442 тыс. рублей; ###### в 2018 году –106850 тыс. рублей; ###### в 2019 году –115902 тыс. рублей; ###### в 2020 году –111840 тыс. рублей; ###### местных бюджетов –140401 тыс. рублей, в том числе: ###### в 2014 году –23448,58 тыс. рублей; ###### в 2015 году – 24817 тыс. рублей; ###### в 2016 году – 18335 тыс. рублей; ###### в 2017 году – 18433 тыс. рублей; ###### в 2018 году – 18528 тыс. рублей; ###### в 2019 году – 18455 тыс. рублей; ###### в 2020 году – 18384 тыс. рублей; внебюджетных источников – 52500 тыс. рублей,в том числе: ###### в 2014 году –7500тыс. рублей; ###### в 2015 году – 7500 тыс. рублей; ###### в 2016 году –7500 тыс. рублей; ###### в 2017 году – 7500 тыс. рублей; ###### в 2018 году –7500 тыс. рублей; ###### в 2019 году – 7500 тыс. рублей; ###### в 2020 году – 7500 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Ибресинского района, бюджетов поселений Ибресинского района на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | реализация муниципальной программы позволит: создать безопасную и комфортную среду проживания и жизнедеятельности населения Ибресинского района Чувашской Республики; сформировать рынок арендного жилья и некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; снизить стоимость одного квадратного метра жилья на 20 процентов; снизить показатель превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентного пункта; предоставить доступное и комфортное жилье 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия; увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов; довести совокупное время прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней; ликвидировать аварийный жилищный фонд; снизить средний уровень износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры; довести долю ввода жилья по стандартам экономического класса к 2021 году до 62,0 процентов от общего объема ввода жилья. |

- Приложение N 1

к муниципальной программе Ибресинского района

Чувашской Республики

"Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма

«Обеспечение комфортных условий проживания граждан»  муниципальной программы  Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | Отделы администрации Ибресинского района, поселения Ибресинского района |
| Цель подпрограммы | – | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Ибресинского района; Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства; Проектирование, строительство, реконструкция газопроводных |
| Задачи подпрограммы сетей | – | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, граждан, проживающих в жилых домах с большим износом; капитальный ремонт с 2014 по 2020 годы включительно 209,3 тыс. кв. метров многоквартирных домах; строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства; проектирование, строительство, реконструкция газопроводных сетей |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | Общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | – | общий объем финансирования подпрограммы составит 196883 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 31032,58 тыс. рублей; в 2015 году –23825,0 тыс. рублей; в 2016 году –28325,0 тыс. рублей; в 2017 году – 28425,0 тыс. рублей; в 2018 году – 28425,0 тыс. рублей; в 2019 году – 28425,0 тыс. рублей; в 2020 году – 28425,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 63300,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 8700 тыс. рублей; в 2015 году –700,0 тыс. рублей; в 2016 году –10700,0 тыс. рублей; в 2017 году – 10800,0 тыс. рублей; в 2018 году – 210800,0 тыс. рублей; в 2019 году – 10800,0 тыс. рублей; в 2020 году – 10800,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов –133583 тыс. руб., в том числе в 2014 году – 22332,6 тыс. рублей; в 2015 году –23125,0 тыс. рублей; в 2016 году –17625,0 тыс. рублей; в 2017 году – 17625,0 тыс. рублей; в 2018 году – 17625,0 тыс. рублей; в 2019 году – 17625,0 тыс. рублей; в 2020 году – 17625,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Капитальный ремонт 209,3 тыс.кв. метров многоквартирных домов и снижение уровня его износа; Повышение качества предоставляемых жилищных услуг и улучшение условий проживания граждан, в т.ч. детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей; Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование программы; Повышение надежности работы внутридомовых систем предоставления коммунальных услуг; Создание благоприятных условий для снижения социальной напряженности среди населения; Приведение в соответствие сроков проведения капитального ремонта к нормативам; Преодоление прироста объемов непригодного (ветхого) для проживания жилья по сравнению с объемами проведенного капитального ремонта в жилищном фонде; Внедрение энергосберегающих технологий и приборов коммерческого учета и регулирования энергоресурсов в отремонтированном жилищном фонде |

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Проблема обеспечения жильем населения Ибресинского района остается острейшей социальной проблемой. Кроме того, в целях решения актуальных вопросов социально- экономического развития Ибресинского района главой принимают меры по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в Ибресинском районе. Муниципальная поддержка в обеспечении жильем отдельных категорий граждан осуществляется с использованием различных механизмов. Одним из наиболее эффективных способов обеспечения жильем работников бюджетной сферы будет являться механизм предоставления за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики единовременной субсидии на приобретение или строительство жилого помещения. В настоящее время мероприятия по решению жилищных проблем отдельных категорий граждан за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики предусмотрены в рамках Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 февраля 2011 г. № 28. Задача обеспечения жильем отдельных категорий граждан в Ибресинском районе и повышения эффективности исполнения таких муниципальных обязательств определяет целесообразность использования программно-целевого метода, поскольку она: носит межотраслевой и межведомственный характер; носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие; не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет. Применение программно-целевого метода управления для решения жилищной проблемы указанных категорий граждан отвечает всем указанным условиям и будет способствовать повышению эффективности расходов районного бюджета Ибресинского района. Жилищно-коммунальное хозяйство Ибресинского района на современном этапе представляет собой многоотраслевой комплекс, который включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, организацию работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий. Жилищный фонд Ибресинского района по состоянию на 31 декабря 2014 г. включает в себя 806,7 тыс. кв. метров общей площади, из которых 689,2 тыс. кв. метров - частный жилищный фонд, 12,5 тыс. кв. метров - муниципальный, 3,0 тыс. кв. метров - государственный. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 8,3 тыс. кв. метров. Степень износа многоквартирных домов на 1 января 2014 г. характеризовалась следующими показателями: минимальный износ (от 0 до 30 процентов) имеют 47,7 процента многоквартирных домов(135 домов); износ от 31 до 65 процентов, требующий ремонта либо реконструкции, имеют 39,5 процента многоквартирных домов (112 дом); износ от 66 до 70 процентов, при котором обязательным является проведение капитального ремонта, либо реконструкции, либо сноса жилых зданий, имеют 12,7 процента многоквартирных домов. Обеспеченность граждан жилыми помещениями в Ибресинском районе составляет 30,9 кв. метра на человека. Однако качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Дома, построенные в соответствии с техническими нормативами середины прошлого века, не отвечают современным требованиям по тепло- и шумоизоляции. Теплоизоляционные материалы того времени, не обладая необходимой долговечностью, давно обветшали или полностью разрушились, что ухудшило теплозащиту. Актуальными проблемами остаются изношенность инженерных сетей многоквартирных домов и отсутствие системы учета потребления коммунальных ресурсов. Отсутствие приборов учета приводит к сверхнормативному потреблению коммунальных услуг. Оснащение приборами учета энергоресурсов позволит вести учет потребления и взимать плату с населения за фактическое потребление коммунальных услуг. Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов необходимо для предупреждения прироста ветхого и аварийного жилищного фонда, а также для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах. Решение проблемы снижения износа многоквартирных домов в 2008 - 2010 годах осуществлялось в республике в рамках реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Для получения финансовой поддержки за счет средств Фонда необходимо выполнение следующих основных условий: доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Чувашской Республики или муниципального образования не более чем 25 процентов должна составлять до 1 июля 2012 г. не менее 80 процентов в общем количестве организаций коммунального комплекса, функционирующих на территории муниципального образования: в Ибресинском районе указанная доля организаций составляет 80 процентов; доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, с долей участия в уставном капитале Чувашской Республики или муниципального образования не более 25 процентов должна составлять не менее 80 процентов в общем количестве таких организаций. Кроме того, такие организации должны управлять не менее 80 процентами многоквартирных домов (без учета многоквартирных домов, входящих в состав товариществ собственников жилья). Данное условие выполнено в Ибресинскомком районе; доля многоквартирных домов, входящих в состав товариществ собственников жилья, должна составлять 10 процентов в общем количестве многоквартирных домов, данное условие выполнено в Ибресинском районе. Жилищно-коммунальные услуги оказывают 15 организаций различных форм собственности: управление многоквартирными домами осуществляют 2 организации, из них 2, или 100 процентов, - частной формы собственности; услуги по содержанию и ремонту общего имущества осуществляют 2 организации, все частной формы собственности; 9 организации предоставляют услуги по водоснабжению и водоотведению, из них 8, или 88,9 процентов, - частной формы собственности с долей участия в уставном капитале муниципальных образований не более чем 25 процентов; 1 организация предоставляют услуги по электроснабжению, из них - 1, или 100 процента, - частной формы собственности; 2 организаций предоставляют услуги по теплоснабжению, из них 1, или 50,0 процентов, - частной формы собственности; 1 организация предоставляет услуги по газоснабжению; 1 организация предоставляют услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов; 1 многоотраслевых организация. В районе активно развиваются альтернативные формы управления жилищным фондом: в состав 1 товариществ собственников жилья входят 13 многоквартирных домов общей площадью 5,2 тыс. кв. метров. Реализация Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволила повысить уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов до 100 процентов (на 01 июля 2014 года), в том числе теплоснабжения – 100 процента (на 01 июля 2014 г.), холодного водоснабжения - 100 процента (на 01 июля 2014 г.), электроэнергии - 100 процента (на 01 июля 2014 г. - 100). Наибольшую оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета имеет Ибресинскоее городское поселение. Большая часть коммунальных котельных морально и физически устарела, находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии (износ более 65 процентов), требует срочной модернизации. Износ коммунальных объектов составляет в среднем 55 процентов, в том числе износ оборудования котельных - 56,5 процента, тепловых сетей - 57,0 процента. Следствием износа и технологической отсталости является низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, не отвечающее запросам потребителей. Повсеместно отмечается несоответствие объемов фактических инвестиций в модернизацию коммунальных котельных минимальным их потребностям. Планово- предупредительный ремонт оборудования котельных и тепловых сетей практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что привело к снижению надежности работы объектов. Значительный износ коммунальных сетей приводит к частому возникновению аварийных ситуаций. Неэффективное использование энергетических ресурсов выражается в высоких потерях тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится частой причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период. Техническое состояние и мощности существующих котельных и тепловых сетей являются факторами, сдерживающими строительство нового жилья и объектов социальной сферы в существующих зонах застройки. Планируются дальнейшее привлечение к оказанию услуг частных операторов, применение концессионных соглашений, договоров аренды и других механизмов государственно-частного партнерства при передаче муниципального и государственного коммунального имущества частным операторам в управление. Однако принимаемые меры не позволяют комплексно решать проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием материально-технической базы и низкой обеспеченностью населения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры. Для снижения эксплуатационных расходов на выработку тепловой энергии, повышения надежности работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов, качества предоставляемых услуг необходимо привлечение финансовых средств в коммунальную сферу из всех источников финансирования. Практически везде требуется замена тепловых сетей, изношенность их по отдельным объектам составляет более 70 процентов. На таких сетях происходят колоссальные потери тепловой энергии,  что в конечном счете приводит к недопоставке тепловой энергии потребителям. Замена теплотрассы с применением современных материалов приведет к экономии топлива и электроэнергии и улучшит качество предоставляемых услуг. Одной из причин неудовлетворительных темпов обновления коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения является недостаток средств бюджетов городского и сельских поселений, в собственности которых находятся объекты коммунальной инфраструктуры, подлежащие реконструкции. При этом приток частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства ограничен в связи с высокой потребностью в капитальных вложениях и длительностью сроков окупаемости.

Проведенные мероприятия по реализации подпрограммы должны привести к снижению износа оборудования объектов инженерной инфраструктуры до 57 процентов, доли потерь тепловой энергии до 7,8 процента, доли потерь воды до 12,1 процента.

Установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений района составляет 3,2 тыс. куб. м/сут. Протяженность водовода составляет 22 км, часть гидроузлов требует замены. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 40 км, из них  10 имеет износ до 80% (по в п.г.т. Ибреси) и требуют замены. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении по  качеству и количеству воды.

Очистные сооружения Ибресинского района морально устарели, находятся в крайне неудовлетворительном техническом состоянии, требуется срочной модернизации более 50% процентов мощностей. Перегрузка приводит к несоблюдению технологического режима очистки стоков. Эффективность очистки подавляющего большинства канализационных сооружений не удовлетворяет нормативным требованиям, что связано с устаревшей технологией и низким уровнем их эксплуатации.

В связи с этим ведется строительство объекта «Биологические очистные сооружения производительностью 1000 мЗ/сут. в п.Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики» на средства федерального бюджета в сумме. 115, 808 млн. рублей и средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 59,844 млн. рублей. Общая стоимость строительства составила 175,652 млн. рублей. Срок сдачи объекта - 31декабря 2014 г.

Этот приоритетный инвестиционный проект предусмотрен Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8.

Загрязнение водных объектов  при недостаточной барьерной роли действующих водоочистных сооружений негативно влияет на экологическую обстановку в районе, сохранение животного и растительного мира.

Для обеспечения населения Ибресинского района качественной питьевой водой в достаточном количестве, защиты водных объектов как источников питьевого водоснабжения, решения проблем водоотведения требуются значительные вложения финансовых средств. Образующиеся отходы пополняют существующие места размещения отходов и несанкционированные свалки. Переработка отходов не прозводится. Низкая степень использования твердых бытовых отходов (далее - ТБО) приводит к тому, что захоронение отходов остается самым распространенным способом уменьшения негативного воздействия отходов на окружающую среду. В пос. Ибреси действует санкционированная свалка (полигон), но без необходимого инженерного обустройства, которая скоро исчерпает свой ресурс. Очень часто в районе имеет место стихийное образование несанкционированных свалок бытовых отходов вблизи населенных пунктов, садоводческих кооперативов. Для решения этих проблем главам сельских и городских поселений необходимо разработать комплексные схемы обращения с отходами с учетом существующей и создаваемой инфраструктуры в области обращения с отходами.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы, индикаторы достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются: обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Ибресинском районе; создание условий для повышения уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан. Цели подпрограммы соответствуют стратегической цели государственной жилищной политики - созданию комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, а также целям муниципальной программы Ибресинского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на территории Ибресинского района" на 2014 - 2020 годы (далее – муниципальная программа). Задачами подпрограммы являются: предоставление единовременных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений работникам бюджетной сферы Ибресинскогоого района; повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан; увеличение платежеспособного спроса отдельных категорий граждан на жилье; оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям, привлекающим ресурсы из бюджетных и внебюджетных источников для ликвидации аварийного жилищного фонда, проведения капитального ремонта или модернизации многоквартирных домов и (или) инженерной инфраструктуры; создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при проведении капитального ремонта или модернизации жилищного фонда и инженерной инфраструктуры; формирование механизмов ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из непригодного для постоянного проживания жилья; обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; создание условий для повышения благоустройства населенных пунктов Чувашской Республики. Реализация подпрограммы осуществляется в 2014 - 2020 годах. Основными показателями (индикаторами) выполнения подпрограммы являются: увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, до 2,67 процента в 2014 году; доведение доли ликвидируемого (сносимого) жилищного фонда, который признан до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, до 37,5 процента в 2014 году; снижение доли потерь тепловой энергии в общем объеме поданной в сеть тепловой энергии до 7,8 процента в 2020 году; снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, до 12,1 процента в 2020 году;

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: снижение потерь тепловой энергии до нормативов; проведение комплексного капитального ремонта 75 многоквартирных домов; улучшение качества и снижение стоимости предоставляемых жилищно - коммунальных услуг.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы. Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы. Подпрограмма объединяет пять основных мероприятия: Мероприятие 1.1.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Ибресинского района. Основным механизмом финансового обеспечения подпрограммы является оказание финансовой поддержки из республиканского бюджета Чувашской Республики администрации Ибресинского района, обеспечившим софинансирование расходов, направляемых на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Мероприятие 1.2. Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения  родителей в возрасте от 14 до 23 лет за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета

Мероприятие 1.3. Строительство обьектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства

Мероприятие 1.4.Проектирование, строительство, реконструкция газопроводных сетей

Мероприятие 1.5. Осуществление функций по использованию обьектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание обьектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание обьектов коммунального хозяйства

Для реализации подпрограммы планируется применять меры государственного и правового регулирования муниципальной программы. Правовое регулирование в сфере обеспечения комфортных условий проживания граждан в Ибресинском районе осуществляется федеральными и республиканскими органами исполнительной власти.  Собрание депутатов Ибресинского района Чувашской Республики предусматривает при принятии бюджета Иресинского района на очередной финансовый год финансовые средства на реализацию мероприятий программы. Администрация Ибресинского района на основании действующего законодательства, муниципальной подпрограммы осуществляет реализацию подпрограммных мероприятий в соответствии с планом в рамках собственных полномочий.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 196883 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 31032,58 т.рублей; 2015 год – 23825 т.рублей; 2016 год - 28325 т.рублей; 2017 год – 28425т. рублей; 2018 год - 28425 т.рублей; 2019 год – 28425 т.рублей; 2020 год – 28425 т.рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 1.

Приложение №1

к подпрограмме «Обеспечение комфортных условий

проживания граждан»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

подпрограммы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» |  | х | х | х | х | всего | 31032,6 | 23825,0 | 28325,0 | 28425,0 | 28425,0 | 28425,0 | 28425,0 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 8700,0 | 700,0 | 10700,0 | 10800,0 | 10800,0 | 10800,0 | 10800,0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района | 22332,6 | 23125,0 | 17625,0 | 17625,0 | 17625,0 | 17625,0 | 17625,0 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### Мероприятие №1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Ибресинского района |  |  |  |  | всего | 3071,0 | 3071,0 | 3071,0 | 3071,0 | 3071,0 | 3071,0 | 3071,0 |
|  |  | х | х | х |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х |  | бюджет Ибресинского района | 3071,0 | 3071,0 | 3071,0 | 3071,0 | 3071,0 | 3071,0 | 3071,0 |
|  |  | х | х | х |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие №2 | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. предоставляемой из республиканского бюджета | х | х | х |  | всего | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Ибресинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### Мероприятие №3 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства |  |  |  |  | всего | 14000,0 | 8500,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 |
|  |  | х | х | х |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8000,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  | х | х | х |  | бюджет Ибресинского района | 6000,0 | 8500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | х | х | х |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### Мероприятие №4 | Проектирование, строительство, реконструкция газопроводных сетей |  |  |  |  | всего | 6808,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ибресинского района | 6808,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### Мероприятие №5 | Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  | всего | 6453,6 | 6554,0 | 6554,0 | 6554,0 | 6554,0 | 6554,0 | 6554,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Ибресинского района | 6453,6 | 6554,0 | 6554,0 | 6554,0 | 6554,0 | 6554,0 | 6554,0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение N 2

к муниципальной программе Ибресинского района

Чувашской Республики

"Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма

«Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»  муниципальной программы  Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | Отделы администрации Ибресинского района, поселения Ибресинского района |
| Цель подпрограммы | – | поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |
| Задачи подпрограммы | – | предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения или строительства жилья |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов, в 2012–2020 годах – 148 семей |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | – | общий объем финансирования подпрограммы составит 93670,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 13760,0 тыс. рублей; в 2015 году –13360,0 тыс. рублей; в 2016 году – 13310,0 тыс. рублей; в 2017 году – 13310,0 тыс. рублей; в 2018 году – 13310,0 тыс. рублей; в 2019 году – 13310,0 тыс. рублей; в 2020 году – 13310,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 9100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 1300,0 тыс. рублей; в 2015 году –1300,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1300,0 тыс. рублей; в 2017 году – 1300,0 тыс. рублей; в 2018 году – 1300,0 тыс. рублей; в 2019 году – 1300,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1300,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 27800,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 4350,0 тыс. рублей; в 2015 году –3950,0 тыс. рублей; в 2016 году – 3900,0 тыс. рублей; в 2017 году – 3900,0 тыс. рублей; в 2018 году – 3900,0 тыс. рублей; в 2019 году – 3900,0 тыс. рублей; в 2020 году – 3900,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов –4270 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 610,0 тыс. рублей; в 2015 году –610,0 тыс. рублей; в 2016 году – 610,0 тыс. рублей; в 2017 году – 610,0 тыс. рублей; в 2018 году – 610,0 тыс. рублей; в 2019 году – 610,0 тыс. рублей; в 2020 году – 610,0 тыс. рублей, за счет собственных и заемных средств молодых семей – 52500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году –7500,0 тыс. рублей; в 2015 году – 7500,0 тыс. рублей; в 2016 году – 7500,0 тыс. рублей; в 2017 году – 7500,0 тыс. рублей; в 2018 году – 7500,0 тыс. рублей; в 2019 году – 7500,0 тыс. рублей; в 2020 году – 7500,0 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит: обеспечить жильем 148 молодых семей; создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе; улучшить демографическую ситуацию в Чувашской Республике |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2012–2020 годы (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике», Указом Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. № 87 «О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий», подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, а также на основе изучения жилищной проблемы молодых семей и предлагает создание механизма решения жилищной проблемы молодых семей.

В 2006 – 2013 годах, по механизму, действовавшему в это время в Чувашской Республике, получили государственную поддержку и улучшили жилищные условия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, более 200 молодых семей.

В  Ибресинском районе по состоянию   на      1 января 2013 г.  состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях более 300 молодых семей, и большинству из них решить жилищные проблемы самостоятельно без бюджетной поддержки не под силу. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Также основным фактором, сдерживающим использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, является высокая процентная ставка за пользование кредитными средствами. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов, а также предоставление ипотечных жилищных кредитов или займов по сниженной процентной ставке будет являться для них хорошим жизненным стимулом.

Нерешенность проблемы обеспечения молодых семей жильем приводит к негативным явлениям в социальной сфере:

у молодежи формируется чувство социальной незащищенности, возникает отрицание молодежью их причастности к государственным делам;

угасает интерес к трудовой деятельности из-за отсутствия перспективы создания нормальных условий жизни;

снижается потребность в создании семьи из-за трудностей, связанных с обеспечением жильем;

усиливается миграция молодежи, многие стремятся выехать за пределы Ибресинского района и Чувашской республики на постоянное жительство.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Ибресинском районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

II. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика в отношении оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья, что в свою очередь позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

является одной из приоритетных при формировании государственных  программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть решена без участия и взаимодействия органов государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления и других организаций;

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

Основной целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство жилья (далее - социальные выплаты);

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения или строительства жилья.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе индикатора, которым является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов (сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1).

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 148 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также позволит обеспечить:

создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;

укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;

развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Срок подпрограммы предусматривает ее реализацию в период с 2014 по 2020 годы.

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение цели и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы в целом. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы по следующим направлениям: финансовое обеспечение, организационные мероприятия, мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении N 2 к настоящей подпрограмме. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:

- Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями.

Мероприятие 1.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

Мероприятие 1.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в 2002-2006, 2008-2009 годах.

Мероприятие 1.3. Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями граждан Чувашской Республики  на приобретение или строительство жилья.

Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия.

Мероприятие 2.1. Разработка необходимой нормативной правовой базы и методологическое обеспечение реализации подпрограммы, включая совершенствование правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий.

Мероприятие 2.2 Подготовка предложений по объемам и условиям предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период на реализацию подпрограммы.

Мероприятие 2.3. Подготовка документов для участия в проводимом Минстроем Чувашии конкурсном отборе по предоставлению Ибресинскому району средств федерального бюджета, предусмотренных на предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.

Мероприятие 2.4. Сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме и формировании единой информационной базы данных об участниках подпрограммы по Ибресинскому району.

Мероприятие 2.5. Сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме и формировании единой информационной базы данных об участниках подпрограммы по  Ибресинскому району.

Мероприятие 2.6. Проведение мониторинга реализации подпрограммы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов.

Мероприятие 2.7. Проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат или возмещения части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами (займами).

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с правилами, приведенными в приложении № 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.         № 1050.

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств – собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Также условием предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Чувашской Республики, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о  членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (далее – свидетельство), которое выдается администрацией Ибресинского района. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный  для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

Социальная выплата предоставляется органом местного самоуправления за счет средств местного бюджета и за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам органов местного самоуправления на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья осуществляется в соответствии с Правилами предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. № 448.

Также подпрограммой предусматривается возможность предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социальных выплат на строительство или приобретение жилья в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике», утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики      от 9 октября 2008 г. № 304.

Кроме предоставления социальных выплат механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий в виде возмещения части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами (займами), которое осуществляется в соответствии с Порядком возмещения части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2002 г. № 202, и в соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. № 87 «О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий», утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 октября 2011 г. № 446.

Вариант использования формы государственной поддержки (социальная выплата или возмещение части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами (займами) молодая семья выбирает самостоятельно.

Молодые семьи могут реализовать свое право на получение государственной поддержки за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов муниципальных образований на улучшение жилищных условий только 1 раз.

IV. Характеристика мер правового регулирования

Для реализации подпрограммы планируется применять меры государственного и правового регулирования.

В  Чувашской Республике создана определенная нормативно–правовая база для реализации подпрограммы:

Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 33 «О предоставлении субсидий из республиканского фонда на  софинансирование  расходов»;

Указ Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике»;

Указ Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. № 87 «О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2002 г. № 202 «Об утверждении Порядка возмещения части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2006 г. № 271 «Об утверждении Порядка организации работы по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы в Чувашской Республике»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2008 г. № 304 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социальных выплат на строительство или приобретение жилья в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. № 448 «Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 октября 2011 г. № 446 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. № 87 «О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий».

V. Характеристика основных мероприятий.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

разработку и утверждение муниципальных программ поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;

формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме и  представление этих списков ответственному исполнителю подпрограммы;

определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

подготовку ежегодно соответствующих документов для участия в подпрограмме и представление этих документов, в установленные сроки, ответственному исполнителю подпрограммы в целях получения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям;

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение или строительство жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе  субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики;

организацию информационной и разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение цели и задач подпрограммы;

составление отчетов о расходовании бюджетных и внебюджетных инвестиций, направляемых на реализацию подпрограммы, и представление этих отчетов, в установленные сроки, ответственному исполнителю подпрограммы;

контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидий;

средства республиканского бюджета Чувашской Республики

средства местных бюджетов;

средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение или строительство жилого помещения, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого или строящегося жилого помещения.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 93670,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета –9100,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 27800,0 тыс. рублей

за счет средств местных бюджетов – 4270,0 тыс. рублей;

за счет собственных и заемных средств молодых семей – 52500,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики приведено в приложении № 3.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы приведена в приложении № 4.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению с учетом реальных возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов муниципальных образований.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.

2. Риск существенного повышения цен на первичном рынке жилья, что может привести к необходимости повышения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья жилых помещений и не   достижению целей подпрограммы в рамках предусмотренных финансовых ресурсов. На качественном уровне данный риск следует рассматривать как высокий, учитывая динамику существенного роста цен на рынке жилья в докризисный период. Возможности управления данным риском в рамках подпрограммы ограниченны, однако мероприятия районной программы, частью которой является подпрограмма, в целом направлены на снижение данного риска.

Приложение № 1

к подпрограмме «Поддержка

молодых семей в решении жилищной проблемы»

муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

Готово 148 моло семей

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»  муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2012–2020 годы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Государственная поддержка

молодых семей в решении жилищной проблемы»

муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2012–2020 годы

Готово

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы»  муниципальной  программы  Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

| № п/п | Наименование и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение жильем молодых семей | ухудшение качества жизни молодых семей |  |
| 1.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение жильем молодых семей | ухудшение качества жизни молодых семей | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| 1.2. | Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в 2002-2006, 2008-2009 годах | Минстрой Чувашии | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение жильем молодых семей | ухудшение качества жизни молодых семей | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| 1.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями граждан Чувашской Республики на приобретение или строительство жилья | Минстрой Чувашии | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение жильем молодых семей | ухудшение качества жизни молодых семей | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия | Минстрой Чувашии, отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение жильем молодых семей | ухудшение качества жизни молодых семей |  |
| 2.1. | Разработка необходимой нормативной правовой базы и методологическое обеспечение реализации подпрограммы, включая совершенствование правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий | Минстрой Чувашии, отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение жильем молодых семей | ухудшение качества жизни молодых семей | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| 2.2. | Подготовка предложений по объемам и условиям предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период на реализацию подпрограммы | Минстрой Чувашии | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение жильем молодых семей | ухудшение качества жизни молодых семей | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| 2.3. | Подготовка документов для участия в проводимом Минстроем Чувашии конкурсном отборе по предоставлению Ибресинскому району средств федерального и республиканского бюджетов, предусмотренных на предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2020 | создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей | ухудшение качества жизни молодых семей | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| 2.4. | Сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы по Ибресинскому району Чувашской Республики | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 2.5. | Заключение с Минстроем Чувашии соглашения на предоставление субсидий из республиканского бюджета Ибресинскому району в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы. | Минстрой Чувашии, отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР | 01.01.2014 | 31.12.2020 | создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей | ухудшение качества жизни молодых семей |  |

Приложение № 3 к подпрограмме «Поддержка

молодых семей в решении жилищной проблемы »

муниципальной программы Ибресинского района  Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2012–2020 годы

Готово

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» муниципальной программы Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики

| Статус | Наименование мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦС | Рз | Пр | ВР | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпро-грамма | Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2014-2020 годы | всего Минстрой Чувашии |  |  |  |  | 4350 | 3950 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Основное мероприятие 1 | Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями | Минстрой Чувашии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья | Минстрой Чувашии | Ц12Д011 Ц12Д023 5221103 | 10 10 10 | 03 03 03 | 500 500 521 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |
|  | 1.2.Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в 2002-2006, 2008-2009 годах | Минстрой Чувашии | Ц12Ф017 5221101 | 04 04 | 12 12 | 300 322 | 1300,0 | 900,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
|  | 1.3. Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями граждан Чувашской Республики на приобретение или строительство жилья | Минстрой Чувашии | Ц12Ф018 5221104 | 04 04 | 12 12 | 300 322 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |

Приложение № 4

к подпрограмме «Поддержка

молодых семей в решении жилищной проблемы»

муниципальной программы Ибресинского района  Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

Готово

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпро-грамма | Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2014-2020 годы |  | 13760 | 13360 | 13310 | 13310 | 13310 | 13310 | 13310 |
|  |  | федеральный бюджет | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4350 | 3950 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
|  |  | местные бюджеты | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
|  |  | внебюджетные источники | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Основное мероприятие 1 | Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья | всего | 11510 | 11510 | 11510 | 11510 | 11510 | 11510 | 11510 |
|  |  | федеральный бюджет | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |
|  |  | местные бюджеты | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 |
|  | 1.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в 2002-2006, 2008-2009 годах | всего | 1300,0 | 900,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1300,0 | 900,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
|  | 1.3. Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями граждан Чувашской Республики на приобретение или строительство жилья | всего | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |

- Приложение № 3

к муниципальной  программе Ибресинского района

Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма
«Государственная поддержка строительства жилья в Ибресинском районе Чувашской Республики»  муниципальной  программы  Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014 - 2020 годы

# Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | - | Государственная поддержка строительства жилья в Ибресинском районе Чувашской Республики муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы |
| --- | --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке подпрограммы | - | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р, Закон Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года», Указ Главы Чувашской Республики от15 октября 2012 г. N 114 «О дополнительных мерах по стимулированию развития жилищного строительства в Чувашской Республике», |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района Чувашской Республики |
| Основной разработчик подпрограммы | - | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района Чувашской Республики |
| Соисполнители подпрограммы | - | отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского района Чувашской Республики; отдел образования администрации Ибресинского района Чувашской Республики; отдел финансов администрации Ибресинского района Чувашской Республики; поселения Ибресинского района Чувашской Республики. |
| Цели подпрограммы | - | снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов; создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем экономического класса отдельных категорий граждан, в том числе граждан, имеющих трех и более детей; формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан; создание для граждан Ибресинского района возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет; предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия. |
| Задачи подпрограммы | - | увеличение объемов жилищного строительства и его доступности для жителей Ибресинского района; создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса, в том числе быстровозводимого энергоэффективного малоэтажного жилья со снижением себестоимости строительства повышения уровня обеспеченности населения жильем путем развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, включая строительство арендного жилья, формирование государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в первую очередь в части реализации проектов комплексной застройки территорий со снижением себестоимости строительства жилья путем создания объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость жилья; обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом населения; создание условий для дальнейшего развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования; стимулирование частной инициативы граждан в строительстве жилья; вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | годовой объем ввода жилья в 2020 году – 23,15 тыс.кв. метров общей площади жилья; годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам, в 2020 году до 23,15 тыс.кв. метров; обеспеченность населения жильем в 2020 году – 31,0 кв. метров на 1 человека; обеспеченность населения жильем для целей коммерческого найма в 2020 году – 0,014 кв. метров на 1 человека; доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде в 2020 году – 0 % от общей площади жилищного фонда; коэффициент доступности жилья для населения в 2020 году – 3,9 лет; площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включенных в региональные адресные перечни земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальной собственности, а также предоставленных для жилищного строительства или находящихся в частной собственности в 2020 году – 19,0 га; площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства в 2020 году – 11200,0 кв. метров; доля земельных участков, представленных для жилищного строительства органами государственной власти субъектов Российской Федерации органами местного самоуправления, или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой в 2020 году – 100 %; доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти субъектов Российской Федерации органами местного самоуправления разработаны планы освоения в 2020 году – 100 %; количество выданных ипотечных кредитов и займов в 2020 году – 0,45 тыс. штук; снижение цены на жилье, в том числе на жилье экономического класса по сравнению к ценам 2012 года – 20 %; доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств в 2020 году – 50%. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2014 - 2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | - | общий объем финансирования Программы за 2014-2020 годы составит 26760,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 4631,6 тыс. рублей; в 2015 году – 3678,8 тыс. рублей; в 2016 году – 3650,0 тыс. рублей; в 2017 году – 3700,0 тыс. рублей; в 2018 году – 3700,0 тыс. рублей; в 2019 году – 3700,0 тыс. рублей; в 2020 году – 3700,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 26210,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 4581,6 тыс. рублей; в 2015 году – 3628,8 тыс. рублей; в 2016 году – 3600,0 тыс. рублей; в 2017 году – 3600,0 тыс. рублей; в 2018 году – 3600,0 тыс. рублей; в 2019 году – 3600,0 тыс. рублей; в 2020 году – 3600,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50,0 тыс. рублей; в 2015 году – 50,0 тыс. рублей; в 2016 году – 50,0 тыс. рублей; в 2017 году – 100,0 тыс. рублей; в 2018 году – 100,0 тыс. рублей; в 2019 году – 100,0 тыс. рублей; в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | реализация муниципальной программы позволит: создать безопасную и комфортную среду проживания и жизнедеятельности населения Ибресинского района; сформировать рынок арендного жилья и некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; снизить стоимость одного квадратного метра жилья на 20 процентов; снизить показатель превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентного пункта; увеличить количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 0,6 тыс. кредитов в год; предоставить доступное и комфортное жилье 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия; ликвидировать аварийный жилищный фонд; |

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, прогноз его развития

Обеспечение важнейшей потребности человека - иметь благоустроенное жилье - является одной из фундаментальных задач любого правового государства. Экономическая значимость жилищного строительства, являющегося генератором плановых поступлений и привлечения инвестиций в целый ряд отраслей, а также мультипликативный эффект шестикратного увеличения занятости населения в смежных отраслях определяют постоянный приоритет поддержки жилищного строительства в Ибресинском районе Чувашской Республики.

К основным причинам, препятствующим инвестиционной активности в строительстве как крупных застройщиков, так и граждан, относятся:

неосведомленность потенциальных инвесторов (застройщиков), граждан о перспективных площадках для градостроительного освоения, предусмотренных в утвержденных документах территориального планирования, а также отсутствие у них информации об указанных документах;

отсутствие заранее разработанной и утвержденной сельскими поселениями  Ибресинского района документации по планировке территорий (микрорайонов, кварталов, жилых районов, улиц);

отсутствие сформированных сельскими поселениями  Ибресинского района земельных участков под жилищное строительство;

излишне регламентированная и громоздкая система выдачи исходно-разрешительной документации на осуществление строительства, получение технических условий на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры и на ввод объектов в эксплуатацию, что приводит к созданию искусственных административных барьеров;

отсутствие земельных участков, предусмотренных под жилищное строительство, с имеющейся коммунальной инфраструктурой;

высокая изношенность производственных мощностей большинства действующих предприятий промышленности строительных материалов;

низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций и граждан.

Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Ибресинском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы»  (далее – подпрограмма 6) разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением   Правительства Российской Федерации от 30  ноября  2012 г. № 2227-р, Указа Главы  Чувашской Республики от15 октября 2012 г. № 114 «О дополнительных мерах по стимулированию развития жилищного строительства в Чувашской Республике».

Подпрограмма 6 разработана с целью обеспечения населения Ибресинского района  Чувашской Республики доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, привлечения инвестиций в отрасль, удовлетворения спроса населения на жилье различной степени комфортности и является одним из основных инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Чувашской Республике.

На федеральном уровне сформирована определенная нормативная правовая база, являющаяся основой регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, обеспечением прав собственности в жилищной сфере в условиях развивающихся рыночных отношений. Принят ряд федеральных законов, направленных на формирование рынка доступного жилья, в том числе Жилищный кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, определяют социальную направленность нового этапа реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной  постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, и экономических преобразований в стране. Реальная возможность заработать на достойное жилье для значительных групп населения будет способствовать активизации их экономической деятельности, а четкое определение групп, перед которыми общество несет обязательства по удовлетворению их жилищных потребностей, - преодолению иждивенческих настроений у значительной части населения.

Подпрограмма 6 призвана в рамках основных направлений, определяемых федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», обеспечить комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, практическую реализацию мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих в этой сфере проблемных вопросов.

В рамках реализации проектов комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса будет отработан комплексный подход к оказанию различных мер поддержки, предусматривающий поддержку частной инициативы граждан, поддержку жилищных некоммерческих объединений граждан, поддержку местной строительной индустрии, помощь в использовании средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий, обеспечение территорий в целях жилищного строительства необходимой инфраструктурой. Подпрограмма 6 ориентирована на интеграцию в действующие и разрабатываемые федеральные и республиканские  программы, предполагающие реализацию механизмов поддержки развития строительного комплекса и жилищного строительства.

В Ибресинском районе Чувашской Республики в строительном комплексе зарегистрировано 11 организаций. Средняя цена жилья на первичном рынке в 2013 году составляет 23,5 тыс.руб.

Общая площадь жилых помещений в Ибресинском районе, приходящаяся в среднем на одного жителя  30,9 кв.м. (табл. 1)

Таблица 1

# Общая площадь жилых домов, приходящаяся в среднем на одного жителя

(кв. метров)

|  | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 22,6 | 23,0 |
| Чувашская Республика | 23,3 | 23,8 |
| Ибресинский район | 29,2 | 30,9 |

В целях обеспечения жилищного строительства земельными участками, в том числе под строительство малоэтажного жилья и жилья экономического класса, в течение 2014-2020 годов реализуются следующие мероприятия:

1. В соответствии с действующим законодательством на территории Ибресинского района Чувашской Республики земельные участки для жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности, предоставляются:

а) на аукционах в аренду в целях жилищного строительства;

б) на аукционах в аренду для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

в) для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории. Данная процедура призвана оптимизировать характер застройки населенного пункта Ибресинского района.

С 2009 по 2013 год в Ибресинском районе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, составила 20,14 га.

В соответствии с настоящей подпрограммой 6 жилищное строительство в Ибресинском районе, с одной стороны, будет ориентировано:

- на освоение резерва территорий, имеющих потенциальную возможность жилой застройки, обеспечение которых инженерной инфраструктурой возможно с учетом минимального вложения бюджетных средств (т.е. уже подготовленных либо имеющих оптимальные технические условия на подключение);

- на освоение территорий комплексной жилой застройки в рамках проектов комплексного освоения и развития территорий, которым оказывается поддержка по федеральной целевой программе «Жилище»;

- на реализацию проектов жилой застройки, обоснованных наличием и перспективным размещением производительных сил.

В рамках реализации Федерального закона от 24 июля 2008 г. № 161- ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» в Ибресинском районе реализуются механизмы, предусматривающие предоставление земельных участков, для жилищного строительства:

на аукционах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

в безвозмездное срочное пользование жилищно-строительным кооперативам, создаваемым в соответствии с федеральными законами, а также жилищно-строительным кооперативам, создаваемым в соответствии со статьей 16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 г. № 161- ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», для строительства многоквартирных домов, отнесенных к жилью экономического класса (за исключением случаев, определенных решениями Правительства Российской Федерации), жилищно-строительным кооперативам, создаваемым в соответствии со статьей 16.5 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» из числа граждан, имеющих трех и более детей, для строительства многоквартирных домов, жилых домов (в том числе объектов индивидуального жилищного строительства), которые и все жилые помещения в которых соответствуют условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса (за исключением случаев, определенных решениями Правительства Российской Федерации);

в безвозмездное срочное пользование для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья;

бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей.

Малоэтажное строительство является для Ибресинского района приоритетным направлением. В 2014 г. планируется включить в границы населенных пунктов Ибресинского района под малоэтажное жилищное строительство  3 земельных участка из земель сельскохозяйственного назначения, неэффективно используемых для сельскохозяйственного производства, площадью 36,3036 гектара. На каждый из этих земельных участков разработаны и утверждены  проекты планировки территории.  Планируемая площадь вводимого малоэтажного жилья на этих участках составит 17,6 тыс.кв. метров. В настоящее время ведется их освоение.  Перечень земельных участков, планируемых включению в границы населенных пунктов, под малоэтажное жилищное строительство в 2014 г в Ибресинском районе приведено в  таблице № 2.

Таблица № 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

земельных участков, планируемых для включения в границы населенных пунктов под жилищное строительство в Ибресинском  районе Чувашской Республики

| № пп |  | Наименование муниципальных образований, населенных пунктов |  | Нормативные правовые акты Чувашской Республики |  | Наименование правообладателя земельного участка |  | Площадь земельного участка, га | Планируемая площадь вводимого жилья, тыс. кв. метров |  |  | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Климовское сельское поселение Ибресинского района, с. Климово |  | Решение собрания депутатов Климовского сельского поселения |  | администрация Климовского сельского поселения |  | 5,4622 |  |  | 5,28 ИЖС | 2014 – 2020 гг. |  |  |
| 2. | Кировское сельское поселение Ибресинского района,, п.Эконом |  | Решение собрания депутатов Кировского сельского поселения |  | администрация Кировского сельского поселения, физические лица |  | 2,3787 |  |  | 0,88 ИЖС | 2014 – 2020 гг. |  |  |
| 3. | Ширтанское сельское поселение Ибресинского района, д.Ширтаны |  | Решение собрания депутатов Ширтанского сельского поселения |  | администрация Ширтанского сельского поселения, физические лица |  | 28,4627 |  |  | 11,0 ИЖС | 2014 – 2020 гг. |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 36,3036 |  |  | 17,6 |  |  |  |

В рамках реализации статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике», Указа Президента Чувашской Республики от 4 марта 2011 г. № 23 «О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Чувашской Республике» в Ибресинском районе ведется работа по бесплатному предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе для индивидуального жилищного строительства.

С учетом ежегодной корректировки подпрограммы  будут формироваться дополнительные перечни площадок под жилую застройку.

# II. Приоритеты реализуемой на территории Ибресинского района Чувашской Республики политики в сфере реализации подпрограммы , цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы , сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.

Целями подпрограммы  являются:

снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов;

создание условий для обеспечения доступным  и комфортным жильем экономического класса отдельных категорий граждан, в том числе граждан, имеющих трех и более детей;

формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан;

создание для граждан Ибресинского района  возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет;

предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия.

Задачами подпрограммы  являются:

увеличение объемов жилищного строительства и его доступности для жителей Ибресинского района;

создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса, в том числе быстровозводимого энергоэффективного малоэтажного жилья со снижением себестоимости строительства;

повышения уровня обеспеченности населения жильем путем развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, включая строительство арендного жилья;

формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в первую очередь в части реализации проектов комплексной застройки территорий со снижением себестоимости строительства жилья путем создания объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость жилья;

обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом  населения;

стимулирование частной инициативы граждан в строительстве жилья;

вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономического класса.

Подпрограмма  направлена на достижение значений целевых показателей, определенных  Указом  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р, которые устанавливаются на каждый год ее реализации.    Система целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы 6 включает в себя основные показатели развития жилищного строительства в Ибресинском районе  Чувашской Республики, обеспечения улучшения жилищных условий граждан, а также эффективности проведения мероприятий. Сведения о  показателях (индикаторах) подпрограммы  их значениях, отражающих прогноз развития ситуации в строительной отрасли, приводятся в приложении № 1.

Для достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы   необходимы коренные изменения подходов к жилищному строительству и ориентированность на комплексное решение существующих на рынке жилья проблем. Динамика ввода жилья  увеличивается и к 2021 году должна будет преодолеть  в 23,15 тыс.кв. метров. Для реализации целевых показателей подпрограммы  в жилищное строительство должны прийти дополнительные инвестиции, которые позволят обеспечить ввод жилья на заданном уровне (табл. 4).

Таблица 4

# Стоимость строительства жилья в Ибресинском районе  Чувашской Республики

| Годы | Ввод жилья, кв. метров | Прирост ввода жилья к предыдущему периоду,кв. метров | Значение индекса-дефлятора, процентов | Реальная средняя стоимость 1 кв.м жилья с учетом инфляции (прогноз), рублей | Стоимость строительства жилья, вводимого дополнительно к базовому уровню, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 22270 | - | - | 25000 | - |
| 2013 базовый год | 22729 | - | 6,2 | 26550 |  |
| 2014 | 22800 | 71 | 5,8 | 28089 | 1994319 |
| 2015 | 22900 | 100 | 6,2 | 29831 | 2983100 |
| 2016 | 22950 | 50 | 6,7 | 31829 | 1591450 |
| 2017 | 23000 | 50 | 5,8 | 33675 | 1683750 |
| 2018 | 23050 | 50 | 6,8 | 35964 | 1798200 |
| 2019 | 23100 | 50 | 4,8 | 37690 | 1884500 |
| 2020 | 23150 | 50 | 4,1 | 39235 | 1961750 |
| Итого |  | Прирост 421,0 к базовому периоду |  |  | 13897069 |

Прогнозный объем инвестиций в целом в жилищное строительство  должен составить (табл. 5):

Таблица 5

# Объем инвестиций в жилищное строительство в

# Ибресинском  районе Чувашской Республики

| Годы | Общий объем ввода жилья, кв. метров | В том числе |  | Реальная средняя стоимость 1 кв. метра жилья, рублей |  | Объем инвестиций в строительство, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома | индивидуальные жилые дома | многоквартирные дома | индивидуальные жилые дома | многоквартирных домов | индивидуальных жилых домов | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2014 | 22800 | 1800 | 21000 | 28089 | 28089 | 50560,2 | 589869 | 640429,2 |
| 2015 | 22900 | 1800 | 21100 | 29831 | 29831 | 53695,8 | 629434,1 | 683129,9 |
| 2016 | 22950 | 1500 | 21450 | 31829 | 31829 | 47743,5 | 682732,5 | 730475,55 |
| 2017 | 23000 | 1600 | 21400 | 33675 | 33675 | 53880 | 720645 | 774525 |
| 2018 | 23050 | 1500 | 21550 | 35964 | 35964 | 53946 | 775024,2 | 828970,2 |
| 2019 | 23100 | 1000 | 22100 | 37690 | 37690 | 37690 | 832949 | 870639 |
| 2020 | 23150 | 1800 | 21350 | 39235 | 39235 | 70623 | 837667,25 | 908290,25 |
| Итого |  | 11000 | 149950 |  |  | 368138,5 | 5068320,6 | 5436459,1 |

# III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы 6 направлены на реализацию поставленных целей и задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р, Указа Главы  Чувашской Республики от 15 октября 2012 г. № 114 «О дополнительных мерах по стимулированию развития жилищного строительства в Чувашской Республике» подпрограммы  и муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет 4 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса.

Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении  жилья.

- Мероприятие 2.1. Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма  многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (пункт 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 «О регулировании жилищных отношений»).

Мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

- Мероприятие 2.3. Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих в сельских поселениях Ибресинского района на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Мероприятие 2.4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

- Мероприятие 2.5. Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами

Основное мероприятие 3. Обеспечение земельных участков  коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

Мероприятие 3.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства.

Основное мероприятие 5. Обеспечение жилищного строительства земельными участками.

- Мероприятие 3.2. Разработка  планов  освоения земельных участков, находящихся  в муниципальной собственности Ибресинского района Чувашской Республики   под жилищное строительство на период 2014-2020 годы на основе документов территориального планирования.

- Мероприятие 3.3. Формирование новых площадок под комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Ибресинского района Чувашской Республики.

- Мероприятие 3.4. Сокращение количества процедур  и совокупного времени  прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство.

- Мероприятие 3.5. Подготовка предложений о свободных от застройки земельных участках, находящихся в республиканской, муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена под размещение инвестиционных объектов, жилищного строительства, в т.ч.  экономического класса и объектов инфраструктуры для размещения  в Едином информационном ресурсе о свободных земельных участках земельных участках

- Мероприятие 3.6. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с Законом Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике», Указом Президента Чувашской Республики от 4 марта 2011 г. № 23 «О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2011 г. № 427 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике».

- Основное мероприятие 4.  Обеспечение жилищного строительства земельными участками.

- Комплекс мероприятий по реализации подпрограммы  включает в себя набор необходимых инструментов поддержки строительной индустрии и жилищного строительства, который направлен на стимулирование спроса и предложения на рынке жилья, достижение баланса на рынке спроса и предложения жилья.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы  приведены в приложении № 2.

# V. Ресурсное обеспечение подпрограммы  за счет всех источников финансирования

Финансирование мероприятий подпрограммы  осуществляется по многоканальному принципу - за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Ибресинского района и внебюджетных источников (средства организаций, средства кредитных организаций,  средства населения).

прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы  за 2014-2020 годы составит 26760,41 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 4631,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 3678,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 3650,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 3700,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 37000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 3700,0 тыс. рублей;

в 2020 году –3700,0 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 26210,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –4581,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 3628,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 3600,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 3600,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 3600,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 3600,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3600,0 тыс. рублей;

бюджета Ибресинского района -550,0тыс. рублей;

в том числе:

в 2014 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 100,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Ибресинского района и бюджета сельских поселений Ибресинского района на очередной финансовый год и плановый период.

- VI. Анализ рисков реализации подпрограммы

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы , которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы , уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы  в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы . Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы  для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы  в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы . Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы .

Реализации подпрограммы 6также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы :

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.

Риск существенного повышения цен на первичном рынке жилья, что может привести к необходимости повышения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья жилых помещений и не достижению целей подпрограммы 6 в рамках предусмотренных финансовых ресурсов. На качественном уровне данный риск следует рассматривать как высокий, учитывая динамику существенного роста цен на рынке жилья в докризисный период. Возможности управления данным риском в рамках подпрограммы ограниченны, однако мероприятия муниципальной программы, частью которой является подпрограмма 6, в целом направлены на снижение данного риска.

Приложение № 1

к подпрограмме «Государственная поддержка строительства жилья в Ибресинском районе Чувашской Республики на 2014–2020 годы» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ

«Государственная поддержка строительства жилья в Ибресинском районе Чувашской Республики на 2014–2020 годы» муниципальной программы

Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы»

| № пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Годовой объем ввода жилья в том числе: | тыс.кв.м | 28,285 | 22,27 | 22,73 | 22,8 | 22,9 | 22,95 | 23,0 | 23,05 | 23,1 | 23,15 |
|  |  | количество квартир | 277 | 146 | 180 | 173 | 168 | 163 | 162 | 157 | 154 | 167 |
|  | жилья экономического класса | тыс.кв.м | 0 | 0 | 13,44 | 15,0 | 15,5 | 15,6 | 16,0 | 17,0 | 17,1 | 18,0 |
|  | малоэтажного жилья | тыс.кв.м | 26,48 | 22,27 | 20,92 | 21,0 | 21,1 | 21,45 | 21,4 | 21,55 | 22,1 | 21,35 |
|  | многоэтажного жилья | тыс.кв.м | 1,8 | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,8 |
| 2. | Обеспеченность населения жильем | кв.м на 1 чел. | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 31,0 |
|  |  | количество квартир на 1000 чел. населения | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3. | Коэффициент доступности жилья для населения | лет | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| 4. | Площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включенных в региональные адресные перечни земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальной собственности, а также предоставленных для жилищного строительства или находящихся в частной собственности | га | - | - | 28,99 | 28,99 | 13,2 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 18,0 | 19,0 |
| 5. | Площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства | тыс. кв. м. | 0 | 0 | 17,6 | 17,6 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 10,0 | 11,2 |
| 6. | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства сельскими поселениями Ибресинского района или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой | процентов | 85 | 85 | 90 | 10 | 10 | 25 | 38 | 85 | 90 | 100 |
| 7. | Доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых сельскими поселениями Ибресинского района разработаны планы освоения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия | процентов | - | 5,0 | 11,0 | 17,0 | 23,0 | 30,0 | 37,0 | 44,0 | 51,0 | 60,0 |
| 9. | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | процентов | 18,8 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 30,0 | 36,0 | 43,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

|  | - Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | - к подпрограмме «Государственная поддержка строительства жилья в Ибресинском районе Чувашской Республики на 2014–2020 годы» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы» |

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ ПОДПРОГРАММЫ
«Государственная  поддержка строительства жилья  в Ибресинском районе Чувашской Республики на 2014–2020 годы» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы»

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь подпрограммы, основного мероприятия с целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса | администрация Ибресинского района, сельские поселения Ибресинского района* | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | увеличение объемов строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного жилищного строительства | снижение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | уровень обеспеченности населения жильем -31,0 кв.м на 1 чел. (на конец года); коэффициент доступности жилья для населения-3,9лет; годовой объем ввода жилья -23,15 тыс.кв.м |
| 2. |  | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья | администрация Ибресинского района, сельские поселения Ибресинского района* | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных нормативными правовыми актами Чувашской Республики | невыполнение государственных обязательств Чувашской Республики по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | уровень обеспеченности населения жильем-31,0 кв.м. на 1чел. |
| 3. |  | Основное мероприятие 3. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | администрация Ибресинского района, сельские поселения Ибресинского района* | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | обеспечение надежной и безопасной инженерной инфраструктурой жилищного строительства | снижение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | годовой объем ввода жилья-23,15 тыс. кв. м |
| 4. |  | Основное мероприятие 4 - Обеспечение жилищного строительства земельными участками | администрация Ибресинского района, сельские поселения Ибресинского района* | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе малоэтажного, экономического класса и обеспеченность земельных участков объектами инфраструктуры | снижение объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе малоэтажного, экономического класса и объектов инфраструктуры | Обеспеченность разных слоев населения жильем, в том числе экономического класса -18,0 тыс. кв.м |

Приложение № 3

к подпрограмме «Государственная поддержка строительства жилья в Ибресинском районе Чувашской Республики на 2014–2020 годы» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы»

«Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Государственная поддержка строительства жилья в Ибресинском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы» муниципальной программы  Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2020 годы

| Статус | Наименование | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЦС | Рз | Пр | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпро-грамма | «Государственная поддержка строительства жилья в Ибресинском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы | 000 | 0501 | Ц140000000 | 000 | Всего | 4631,61 | 3678,8 | 3650,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 4581,6 | 3628,8 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении (строительстве) жилья | 000 | 0501 | Ц140300000 | 000 | Всего | 4631,61 | 3678,8 | 3650,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 932 | 0501 | Ц14Б004 | 500 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 4581,6 | 3628,8 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
|  |  | 932 | 0505 | Ц14Б004 | 200 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  |  |  |  | Всего | 4631,61 | 3678,8 | 3650,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 932 | 0501 | Ц14Б004 | 500 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 4581,6 | 3628,8 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
|  |  | 932 | 0505 | Ц14Б004 | 200 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе Ибресинского района

- Чувашской Республики «Развитие жилищного

- строительства и сферы жилищно-

- коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

# ПОДПРОГРАММА

# «Обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей»

# Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского района Чувашской Республики; отдел образования администрации Ибресинского района Чувашской Республики; отдел финансов администрации Ибресинского района Чувашской Республики; поселения Ибресинского района Чувашской Республики. |
| Цель подпрограммы | – | обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ибресинского Чувашской Республики |
| Задача подпрограммы | – | предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее – специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями; численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года; снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | – | прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2014-2020 годах составят 60560,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 8051,7тыс. рублей; в 2015 году - 9504,0 тыс. рублей; в 2016 году – 6044,9 тыс. рублей; в 2017 году – 9240,0 тыс. рублей; в 2018 году - 9240,0 тыс. рублей; в 2019 году - 9240,0 тыс. рублей; в 2020 году - 9240,0 тыс. рублей; Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Обеспечение 65 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями. |

# Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

# основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

За период с 2006 по 2013 годы 62 гражданина из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма.

По состоянию на 1 января 2013 г. в Ибресинском районе 57 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состояли  на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них право на обеспечение жильем в 2013 году имели 19 человек.

# В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» финансирование расходных обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. № 55 «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» государственные полномочия Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполняют органы местного самоуправления районов и городских округов. Выявление граждан указанных категорий, нуждающихся в жилых помещениях, и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях продолжаются.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ибресинского района.

Основной задачей подпрограммы является предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее – специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы.

Индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями;

результативность предоставления субсидии из республиканского бюджета;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года;

снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях  приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

- III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение поставленных задач:

формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями;

создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений;

мониторинг нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере обеспечения государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

IV. Характеристика мер правового регулирования

Для реализации подпрограммы планируется применять меры государственного и правового регулирования подпрограммы. В Чувашской Республике создана определенная нормативная правовая база для реализации подпрограммы (приложение № 3 к настоящей подпрограмме):

Закон Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 «О регулировании жилищных отношений»;

Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. № 55 «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями»;

Закон Чувашской Республики от 6 февраля 2009 г. № 5 «Об опеке и попечительстве»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2012 г. № 375 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющем формирование и ведение списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, и о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2013 г. № 344 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

V. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий подпрограммы по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и субсидий из федерального бюджета, поступающих в республиканский бюджет Чувашской Республики на указанные цели и распределяемых между бюджетами муниципальных районов.

- Строительство и приобретение благоустроенных жилых помещений с целью формирования специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется по стоимости за 1 кв. метр общей площади жилого помещения, не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Чувашской Республике, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Ресурсное обеспечение подпрограммы  и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования приведены в приложении № 4 к настоящей подпрограмме и ежегодно будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики на соответствующий период.

# VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

# мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков;

финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

риск существенного повышения цен на первичном рынке жилья, что может привести к необходимости повышения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений и не достижению целей подпрограммы в рамках предусмотренных финансовых ресурсов. На качественном уровне данный риск следует рассматривать как высокий, учитывая динамику существенного роста цен на рынке жилья в докризисный период. Возможности управления данным риском в рамках подпрограммы ограничены, однако мероприятия  Муниципальной программы, частью которой является подпрограмма, в целом направлены на снижение данного риска.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

# СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями | человек | 13 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года | человек | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 3. | Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года | процентов | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы администрации Ибресинского района (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1.Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР | 01.01.2014 | 31.12.2020 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| 1.1. | 1.1. Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | Отдел образования администрации Ибресинского района ЧР | 01.01.2014 | 31.12.2020 | учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению специализированными жилыми помещениями; прогнозирование потребности в финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями, на очередной год и плановый период | невозможность контроля за соблюдением очередности обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями; невозможность прогнозирования потребности в финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями, на очередной год и плановый период количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нарушение очередности | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями |
| 1.2. | 1.2. Перечисление субвенций, поступивших из республиканского бюджета на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями, на основании заключенных муниципальных контрактов. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР; отдел финансов администрации Ибресинского района ЧР | 01.01.2014 | 31.12.2020 | строительство (приобретение) жилых помещений специализированного жилищного фонда | увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями; |
| 1.3. | 1.3. Создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского района ЧР; отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР | 01.01.2014 | 31.12.2020 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями; |
| 1.4. | 1.4. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР; отдел образования; отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского района ЧР | 01.01.2014 | 31.12.2020 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями; результативность предоставления субсидии из федерального бюджета; снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями |

Приложение № 3

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

- СВЕДЕНИЯ

- об основных мерах правового регулирования подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,

- оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № пп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| 1. | Закон Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 «О регулировании жилищных отношений» | определен порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Отдел образования администрации Ибресинского района ЧР, отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР | внесение изменений по мере необходимости |
| 2. | Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. № 55 «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» | наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Чувашской Республики по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР, отдел образования администрации Ибресинского района ЧР | внесение изменений по мере необходимости |
| 3. | Закон Чувашской Республики от 6 февраля 2009 г. № 5 «Об опеке и попечительстве» | наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Чувашской Республики по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, а также установление невозможности проживания указанных лиц в ранее занимаемых ими жилых помещениях | Отдел образования администрации Ибресинского района ЧР | внесение изменений по мере необходимости |
| 5. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | # Определены: # порядок представления заявлений о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений; установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются; предоставления специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; # порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателям содействия в преодолении трудной жизненной ситуации; # порядок заключения договора социального найма в отношении специализированных жилых помещений, предоставленных нанимателям | Отдел образования администрации Ибресинского района ЧР; отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского района ЧР; отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР | внесение изменений по мере необходимости |
| 6. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2013 г. № 344 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Определен порядок предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР, отдел финансов администрации Ибресинского района ЧР | внесение изменений по мере необходимости |

Приложение № 4

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

- Ресурсное обеспечение

- и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации

- подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР | Республиканский бюджет Чувашской Республики, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8051,7 | 9504 | 6044,9 | 9240,0 | 9240,0 | 9240,0 | 9240,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР | республиканский бюджет Чувашской Республики ,всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8051,7 | 9504 | 6044,9 | 9240,0 | 9240,0 | 9240,0 | 9240,0 |
| Мероприятие 1.1 | Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | Отдел образования администрации Ибресинского района ЧР | всего | х | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 1.2 | Перечисление субвенций, поступивших из республиканского бюджета на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями в соответствии с заключенными муниципальными контрактами | Отдел финансов администрации Ибресинского района ЧР, отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района ЧР | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8051,7 | 9504 | 6044,9 | 9240,0 | 9240,0 | 9240,0 | 9240,0 |

Приложение №5

к муниципальной программе

Ибресинского района Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального  хозяйства в Ибресинском

районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство» программы Ибресинского района  Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммуналього

хозяйства»  на 2014–2020 годы

| Заказчик (инициатор)подпрограммы |  |  |  | администрация Ибресинского района Чувашской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик подпрограммы |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |  |  | Финансовый отдел, МКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Ибресинского района", администрации поселений Ибресинского района Чувашской Республики (по согласованию) |  |
| Основные мероприятия |  |  |  | Уличное освещение Озеленение и развитие зеленого фонда городского и сельских поселений Мероприятия по благоустройству и уборке территорий |  |
| Цели подпрограммы |  |  |  | Создание благоприятной, комфортной среды для проживания населения |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  | Обеспечение качественного уличного освещения населенных пунктов Озеленение и развитие зеленого фонда городского и сельских поселений, увеличение площади зеленных насаждений общего пользования Организация мероприятий по благоустройству и уборке территорий |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  | Увеличение доли площади зеленых насаждений общего пользования |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |  |  | 2014–2020 годы |  |
| Объемы средств бюджета Ибресинского района Чувашской Республики на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств внебюджетных источников |  |  |  | общий объем финансирования подпрограммы составит 19216,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3046,5 тыс.рублей; 2015 год – 3528,6 тыс.рублей; 2016 год – 2507,7.рублей; 2017 год – 2256,1 тыс.рублей; 2018 год – 2431,4 тыс.рублей; 2019 год – 2620,6 тыс.рублей; 2020 год – 2825,0 тыс.рублей; средства местных бюджетов – 19213,4 тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 3046,5 тыс.рублей; 2015 год – 3528,6 тыс.рублей; 2016 год – 2507,7 тыс.рублей; 2017 год – 2256,1 тыс.рублей; 2018 год – 2430,7 тыс.рублей; 2019 год – 2619,9 тыс.рублей; 2020 год – 2824,4 тыс.рублей; средства внебюджетных источников – 2,6 тыс.рублей , в том числе: 2014 год – 0,0 тыс.рублей; 2015 год – 0,0 тыс.рублей; 2016 год – 0,0 тыс.рублей; 2017 год – 0,65 тыс.рублей; 2018 год – 0,65 тыс.рублей; 2019 год – 0,65 тыс.рублей; 2020 год – 0,65 тыс.рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании местного бюджета Ибресинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | Создание удобных и комфортных условий проживания для жителей |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование подпрограммы.

Одной из приоритетных  задач администраций поселений Ибресинского района Чувашской Республики  является улучшение благоустройства населенных пунктов и создание комфортных условий для жителей, решение которой необходимо для сохранения  здоровья, улучшения условий для проживания и отдыха населения.В Ибресинском районе всего 56  населенных пунктов.

I. Основные цели, задачи и сроки реализации подпрограммы

Для удобных, комфортных условий проживания населения целями и задачами подпрограммы являются:

обеспечение качественного освещения улиц и других территорий общего пользования населенных пунктов;

создание привлекательного облика улиц, парков и других зеленых насаждений с применением ценных, декоративных и красивоцветущих пород и видов растений;

содержание улиц и других территорий общего пользования населенных пунктов в соответствии с санитарными и природоохранными нормами, приобретение и установка малых архитектурных форм и других элементов благоустройства.

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах.

III. Система подпрограммных мероприятий

Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие мероприятия:

- обеспечение уличного освещения населенных пунктов;

- выполнение мероприятий по созданию, ремонту, обновлению  объектов по озеленению;

- благоустройство, уборка и содержание территорий общего пользования в соответствии с санитарными нормами;

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 15945,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местных бюджетов –15940,95 тыс. рублей, внебюджетных источников – 4,25 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местных бюджетов поселений, внебюджетных источников.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе реальных возможностей  местного бюджетов.

V. Оценка эффективности подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить благоустроенность территорий, обеспечить комфортные условия населению по освещенности, и освещение улиц и других территорий общего пользования.

Конечным результатом реализации подпрограммы является обеспечение качества освещения территорий общего пользования, создание комфортных, благоприятных условий для жизни и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территорий, оздоровление социально-экологической обстановки в районе.

VI. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком подпрограммы является администрация Ибресинского района Чувашской Республики.

Механизм реализации подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленные на повышение качества водоснабжения и водоотведения в Ибресинском районе Чувашской Республике.

Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры координирует деятельность соисполнителей по выполнению подпрограммных мероприятий, контролирует использование финансовых средств, определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений подпрограммы.

Соисполнители мероприятий подпрограммы ежегодно до 1 февраля до 2021 г. представляют в отдел строительства информацию о выполнении мероприятий подпрограммы для обобщения и последующей подготовки отчета в отдел экономики администрации Ибресинского района ежегодно не позднее 1 марта до 2021 года.

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство» программы

Ибресинского района  Чувашской Республики «Развитие жилищного

строительства и сферы жилищно-коммуналього хозяйства»  на 2014–2020 годы

Мероприятия 
подпрограммы «Благоустройство» программы Ибресинского района  Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммуналього хозяйства» на 2014–2020 годы

(тыс. рублей)

| Статус |  |  | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР |  | ВР |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х |  | Всего |  | 3046,5 | 3528,6 | 2507,7 | 2256,1 | 2431,4 | 2620,6 | 2825,05 |
|  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х |  | местный бюджет* |  | 3046,5 | 3528,6 | 2507,7 | 2255,5 | 2430,7 | 2620,0 | 2824,4 |
|  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Мероприятие 1 |  |  | Обеспечение уличного освещения |  |  | х |  | х | х |  | х |  | Всего |  | 2814,0 | 3325,5 | 2384,0 | 1902,2 | 2054,3 | 2218,7 | 2396,2 |
|  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х |  | местный бюджет* |  | 2814,0 | 3325,5 | 2384,0 | 1902,2 | 2054,3 | 2218,7 | 2396,2 |
|  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 |  |  | Озеленение населенных пунктов |  |  | х |  | х | х |  | х |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
|  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х |  | местный бюджет* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
|  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Мероприятие 3 |  |  | Мероприятия по благоустройству, уборке территорий |  |  | х |  | х | х |  | х |  | Всего |  | 232,5 | 204,0 | 123,8 | 288,5 | 311,5 | 336,5 | 363,4 |
|  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х |  | местный бюджет* |  | 232,5 | 204,0 | 123,8 | 288,5 | 311,5 | 336,5 | 363,4 |
|  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 7

к муниципальной  программе Ибресинского района

Чувашской Республики

«Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного

на территории Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы

муниципальной  программы  Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014 - 2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | – | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Подпрограммы | – | Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Государственный заказчик Подпрограммы | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Основной разработчик Подпрограммы | – | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района Чувашской Республики |
| Цель Подпрограммы | – | обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики |
| Задачи Подпрограммы | – | формирование механизмов ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования; создание условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | – | доля граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем числе граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, составит: I этап Подпрограммы – 44 процента; II этап Подпрограммы – 39 процентов; III этап Подпрограммы – 17 процентов; доля ликвидируемого (сносимого) жилищного фонда, который признан до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, в общем количестве такого жилищного фонда составит: I этап Подпрограммы – 37 процентов; II этап Подпрограммы – 42 процента; III этап Подпрограммы – 21 процент |
| Срок реализации Подпрограммы | – | 2013-2017 годы, в том числе: I этап Подпрограммы 2013 – 2014 годы; II этап Подпрограммы 2014 – 2015 годы; III этап Подпрограммы – 2015-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | общий объем финансирования Подпрограммы – 62502,8 тыс. рублей, из них средства: государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд) –41872,6 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование средств Фонда – 20630,2 т. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели эффективности | – | социальная эффективность: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений общей площадью не менее 3551,58 кв. метров, в том числе: I этап Подпрограммы - не менее 1300,81 кв. метра; II этап Подпрограммы- не менее 1478,32 кв. метров; III этап Подпрограммы- не менее 772,45 кв. метров. Экономическая эффективность: создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование мероприятий Подпрограммы; развитие территорий муниципальных образований путем ликвидации аварийного жилищного фонда. Результаты реализации Подпрограммы: переселение 243 граждан или 101 семьи, проживающих в аварийном жилищном фонде; ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 3551,58 кв. метра; в том числе: I этап Подпрограммы: переселение 108 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 1300,81 кв. метра; II этап Подпрограммы: переселение 94 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 1478,32 кв. метра; III этап Подпрограммы: |
|  |  | переселение 41 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 772,45 кв. метра |
| Система организации контроля за выполнением Подпрограммы | – | контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Исполнители мероприятий Подпрограммы к 15 февраля 2018 г. представляют информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. По окончании срока реализации Подпрограммы Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики до 20 февраля 2018 г. представляет в Министерство финансов Чувашской Республики и Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. После согласования с Министерством финансов Чувашской Республики и Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики до 1 марта 2018 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, на основании которого до 1 апреля 2018 г. на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принимается решение о снятии с контроля данной Подпрограммы. |

# Введение

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы муниципальной программы  Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы (далее – Подпрограмма) разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики.

- I. Характеристика проблемы, на решение которой

- направлена Подпрограмма

Жилищный фонд Ибресинского района  по состоянию на 1 января 2012 г. составил 787,6 тыс. кв. метров. К аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации отнесено 3,55 тыс. кв. метров жилых помещений, что составляет 0,45 процентов от всего имеющегося жилищного фонда, где проживают 0,243 тыс. человек. Наибольшая площадь аварийного жилищного фонда в Чувашской Республике сосредоточена в п. Ибреси и п.Буинск. В основном это здания постройки 1930–1960 годов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, имеющие физический износ 65–80 процентов, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья. Морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям здания не подлежат капитальному ремонту, однако занимают значительные площади. Это малоэтажные дома с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные или частично благоустроенные.

В Ибресинском районе  была реализована республиканская целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2008–2012 годы, принятая постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. № 15, продолжается реализация республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2012 год, принятой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2012г. № 73.

- Основную часть жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, занимают граждане по договору социального найма. Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда необходимо проводить программным методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов разного уровня, с учетом законодательства Российской Федерации, а также региональных и местных условий.

- Настоящая Подпрограмма позволит определить пути решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и привлечения необходимого объема финансовых ресурсов. Программный метод решения данной проблемы позволит обеспечить граждан, проживающих в таких домах, доступным жильем за счет консолидации средств бюджетов всех уровней и способствует комплексной реконструкции микрорайонов и кварталов (модернизации и развитию наряду со строительством жилых зданий инженерной, социальной, культурной и бытовой инфраструктуры).

- Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2013 - 2015 годах планируется предоставление финансовой поддержки с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд), приведен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

- II. Цель, задачи, показатели и срок реализации Подпрограммы

- Основной целью Подпрограммы является обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики.

- Основными задачами Подпрограммы являются:

- формирование механизмов ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования;

- создание условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд.

- Настоящая Подпрограмма реализуется в период с 2013 по 2017 год, в том числе:

I этап Подпрограммы 2013 – 2014 годы;

II этап Подпрограммы 2014 – 2015 годы;

III этап Подпрограммы 2015– 2016 годы.

Подпрограмма или этап Подпрограммы, на реализацию которых с 1 января 2011 года предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, должны быть завершена не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении такой финансовой поддержки. При этом к указанному сроку количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в соответствии с Подпрограммой, и количество граждан, которым в соответствии с этими программами выплачена выкупная цена за изымаемое жилое помещение, в совокупности не должно быть менее указанного в Подпрограмме на дату подачи соответствующей заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда количества граждан, которые подлежали переселению и на переселение которых Фондом в соответствии с представленными заявками была предоставлена финансовая поддержка, либо общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществлено переселение граждан (включая общую площадь жилых помещений, в связи с изъятием которых гражданам выплачена выкупная цена) в соответствии с Подпрограммой, не должна быть меньше общей площади аварийного жилищного фонда, указанной в Подпрограмме на дату подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и на переселение из которого Фондом была предоставлена финансовая поддержка.

Планируемые показатели выполнения Подпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

# III. Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы включают в себя нормативно-правовое и методологическое обеспечение Подпрограммы, механизмы использования земельных участков, освободившихся в результате сноса аварийных жилых домов.

- В реализации мероприятий Подпрограммы предусматривается участие органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, обеспечивающих нормативно-правовое и методологическое обеспечение Подпрограммы.

- Критерии и технические условия отнесения жилых домов к категории аварийных и подлежащих сносу установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

- Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации сформирован в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ».

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования.

Аварийные жилые дома расселяются в следующем порядке:

жилые дома, грозящие обвалом и подлежащие сносу;

аварийные дома в порядке очередности исходя из величины физического износа зданий;

жилые дома, находящиеся на планируемых к застройке земельных участках с компактным расположением аварийного жилья.

- Целесообразно проведение поселениями района подготовительных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: заключение предварительных договоров купли-продажи, договоров социального найма или мены жилых помещений.

Земельные участки для строительства многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Программой, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, финансируемой за счет средств Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики и (или) местного бюджета, предоставляются застройщику на праве безвозмездного срочного пользования без проведения торгов из земельных участков или земель, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на основании решения органов местного самоуправления.

- При принятии решения о строительстве (приобретении) жилых помещений для расселения аварийных жилых домов следует использовать проекты стандартного типа, в том числе учитывающие возможность изменения внутренней планировки квартир. Приобретение жилищного фонда для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых зданиях, на вторичном рынке жилья допускается только в жилых домах, имеющих износ не более 40 процентов. При заключении муниципальных контрактов с застройщиками рекомендуется оговаривать планировку (поэтажное расположение квартир), площадь и номера (условные) квартир, предоставляемых гражданам, переселяемым из аварийного жилья. Экономически наиболее эффективным является предоставление жилья взамен сносимого в строящихся жилых домах с высокой степенью строительной готовности.

- Реестр многоквартирных домов по способам переселения, приведен в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.

- Необходимо оценить состояние рынка жилья для принятия решения о выборе способа предоставления жилого помещения гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Чувашской Республики. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы, граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Чувашской Республики, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

- Реестр строительной готовности приведен в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

В зависимости от объемов жилищного строительства и ликвидации аварийного жилищного фонда расселение домов осуществляется:

поквартальным отселением (т.е. комплексным восстановлением и обновлением жилищного фонда кварталов, микрорайонов);

отселением из отдельных зданий, техническое состояние которых является критическим.

Одними из направлений обновления жилищного фонда являются последовательный снос старого жилищного фонда, возведение на его месте новых многоквартирных домов, отвечающих по благоустроенности, комфортности проживания установленным требованиям, с переселением в них жильцов из снесенных домов.

Выполнение запланированных объемов сноса аварийных жилых домов в крупных населенных пунктах невозможно без комплексной реконструкции микрорайонов и кварталов, опережающего проектирования районов массового сноса и (или) реконструкции.

Одновременно с расселением граждан из аварийных домов в муниципальных образованиях должны быть решены задачи по демонтажу (разборке) зданий.

Средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и (или) средств местных бюджетов расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом не допускается привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся (создаются) субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями за счет средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов.

- IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ибресинскому району установлены лимиты предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2013-2015 годах в размере 99445946,85 рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: на 2013 год – 36943004,00 рублей, на 2014 год – 39958989,60 рублей, на 2015 год – 22543953,25 рублей.

- Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления на иные цели. Подпрограмма может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней и привлечения внебюджетных источников.

- Объемы финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 5 к настоящей Подпрограмме.

- Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 99445946,85 рублей, из них средства: Фонда – 65623761,84 рубля; республиканского бюджета Чувашской Республики – 33822185,01 рубль; в том числе: I этап Подпрограммы: общий объем финансирования Подпрограммы – 36943004,0 рублей, из них средства: Фонда – 23751100,59 рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 13191903,41 рубль; II этап Подпрограммы: общий объем финансирования Подпрограммы – 39958989,60 рублей, из них средства: Фонда– 27223554,88 рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 12735434,72 рубля;

III этап Подпрограммы: общий объем финансирования Подпрограммы – 22543953,25 рублей, из них средства: Фонда – 14649106,37 рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 7894846,88 рублей. Объемы затрат на выполнение мероприятий Подпрограммы на 2014 год определены исходя из планируемых значений максимальной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по каждому муниципальному образованию, приведенных в таблице 2 и рассчитанных в соответствии с Методикой расчета планируемого значения максимальной стоимости строительства либо приобретения на рынке жилья одного квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, занимаемого ими по договорам социального найма, приведенной в приложении № 5.1 к настоящей Подпрограмме.

- Участниками Подпрограммы, получающими финансовую поддержку за счет средств Фонда, могут быть муниципальные образования, которые выполнили условия, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

- Средства Фонда и консолидированного бюджета Чувашской Республики используются  на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.

- При изъятии жилого помещения путем выкупа у собственников согласно части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением органа местного самоуправления с собственником каждого изымаемого помещения, находящегося в многоквартирном доме, признанном аварийным.

Выплаты за счет средств, предусмотренных Подпрограммой, лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены возможны в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. При этом для выплаты выкупной цены средства, могут быть использованы не более чем в размере, рассчитанном исходя из трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

- В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» проведение оценки жилых помещений, находящихся в многоквартирном доме, признанном аварийным, является обязательным при выкупе или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации изъятии имущества у собственников для государственных или муниципальных нужд.

- Согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при определении выкупной цены жилого помещения в нее включаются:

- а) рыночная стоимость жилого помещения;

- б) все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с:

- изменением места проживания;

- временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если соглашением органа местного самоуправления с собственником изымаемого жилого помещения не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения);

- переездом;

- поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него;

- оформлением права собственности на другое жилое помещение;

- досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенной выгодой.

- Рекомендуется определять выкупную цену изымаемого жилого помещения в размере не выше рыночной стоимости жилого помещения и убытков (часть 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации) с таким расчетом, чтобы определяемая соглашением органа местного самоуправления с собственником жилого помещения выкупная цена изымаемого жилого помещения была эквивалентна стоимости жилого помещения на сложившемся в поселении жилищном рынке с характеристиками, аналогичными характеристикам изымаемого жилого помещения.

- В соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено органом местного самоуправления другое жилое помещение взамен изымаемого. При этом при реализации Подпрограммы в стоимость предоставляемого органом местного самоуправления по договору мены жилого помещения засчитывается выкупная цена изымаемого жилого помещения, определяемая в соответствии с условиями Подпрограммы исходя из планируемого значения выкупной цены и площади изымаемого жилого помещения.

- Выселяемым в связи со сносом дома гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, органы местного самоуправления предоставляют другие благоустроенные жилые помещения по договору социального найма (статья 86 Жилищного кодекса Российской Федерации).

- Выкупная цена жилого помещения за единицу площади изымаемого в рамках Подпрограммы жилого помещения, а также цена жилого помещения за единицу площади предоставляемого взамен изымаемого в рамках Подпрограммы жилого помещения не могут превышать установленного для муниципального образования планируемого значения выкупной цены за единицу общей площади жилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, признанном аварийным.

- Планируемые значения максимальной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений при строительстве и приобретении жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также максимальной выкупной цены за единицу общей площади жилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, признанном аварийным, при выкупе у собственников жилых помещений при реализации Подпрограммы за счет средств Фонда и консолидированного бюджета Чувашской Республики на 2013 год представлены в табл. 1.

Таблица 1

(рублей)

| Наименование муниципального образования |  | Планируемое значение максимальной стоимости строительства либо приобретения на рынке жилья одного квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, занимаемого ими по договорам социального найма* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ибресинский район |  |  | 28400,00 |  |

* Определено исходя из размера, определяемого уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации и составляет 28,4 тыс. рублей.

Планируемые значения максимальной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений при строительстве и приобретении жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при выкупе у собственников жилых помещений при реализации Подпрограммы за счет средств Фонда и консолидированного бюджета Чувашской Республики на 2014 год представлены в табл. 2.

Таблица 2

(рублей)

| Наименование муниципального образования |  | Планируемое значение максимальной стоимости строительства либо приобретения на рынке жилья одного квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, занимаемого ими по договорам социального найма** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ибресинский район |  |  | 27030,00 |  |

** Определено в соответствии с Методикой расчета планируемого значения максимальной стоимости строительства либо приобретения на рынке жилья одного квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, занимаемого ими по договорам социального найма, приведенной в приложении № 5.1 к настоящей Подпрограмме, и не превышает размера, установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации, который составляет 29,185 тыс. рублей.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу в рамках реализации Подпрограммы, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Минимальная доля долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики определена в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и составляет в 2013 году не менее 35,70 процента, в 2014 году не менее 31,87 процента, в 2015 году не менее 35,02 процента, в 2016 году не менее 41,37 процента, в 2017 году не менее 27,40 процента.

Объем дополнительного финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и (или) местного бюджета рассчитывается как сумма разниц общей площади каждого предоставляемого жилого помещения и общей площади каждого изымаемого жилого помещения, умноженная на стоимость одного квадратного метра предоставляемого жилого помещения, указанную в Подпрограмме.

Распределение средств Фонда и консолидированного бюджета Чувашской Республики, направляемых муниципальным образованиям на выполнение мероприятий Подпрограммы, представлено в приложении № 5 к настоящей Подпрограмме.

- V. Механизм реализации Подпрограммы 
и контроль за ходом ее выполнения

- Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

- Соисполнителями Подпрограммы являются органы местного самоуправления.

- Органы местного самоуправления представляют государственному заказчику Программы следующие документы:

- утвержденную Подпрограмму переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, включающую перечень жилых домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- письменные обязательства органов местного самоуправления по финансированию Подпрограммы, включая внебюджетные источники;

- нормативный правовой акт (правила, порядок) органа местного самоуправления о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- утвержденный список граждан, предполагаемых к переселению, с указанием адреса и физического износа сносимого жилья и адреса предоставляемого взамен сносимого жилья;

- акты обследования жилых помещений;

- заключения межведомственной комиссии о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.

- При приобретении жилых помещений муниципальным образованием предоставляется письменное подтверждение наличия жилых помещений на рынке (вторичном рынке) жилья на территории муниципального образования.

- Органы местного самоуправления разрабатывают нормативные правовые акты в пределах своей компетенции, организуют работу по реализации и софинансированию мероприятий Подпрограммы.

- Государственный заказчик организует работу по реализации Подпрограммы в пределах своих полномочий, осуществляет общую координацию и мониторинг работ, организует при необходимости формирование нормативно-правовой базы, определяет объемы финансовых средств, предоставляемых органам местного самоуправления из Фонда и республиканского бюджета Чувашской Республики.

- Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Минстрой Чувашии.

- Исполнители мероприятий Подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2018 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы в Минстрой Чувашии.

- Минстрой Чувашии ежегодно к 1 марта до 2018 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе реализации Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

- По окончании срока реализации Подпрограммы Минстрой Чувашии до 20 февраля 2018 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

- После согласования с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерством финансов Чувашской Республики Минстрой Чувашии до 1 марта 2018 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, на основании которого до 1 апреля 2018 г. на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принимается решение о снятии с контроля данной Подпрограммы.

# VI. Оценка социальной и экономической эффективности реализации  Подпрограммы

- Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, обеспечит создание благоприятных условий для наращивания объемов жилищного строительства.

- Социальная эффективность:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений общей площадью не менее 3551,58 кв. метра, в том числе:

- I этап Подпрограммы - не менее 1300,81 кв. метра;

- II этап Подпрограммы - не менее 1478,32 кв. метра;

- III этап Подпрограммы - не менее 772,45 кв. метра.

- Экономическая эффективность:

- создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование мероприятий Подпрограммы;

- развитие территорий муниципальных образований путем ликвидации аварийного жилищного фонда.

- Результаты реализации Подпрограммы:

- переселение 243 граждан, или 101семьи, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 3551,58 кв. метра, в том числе:

- I этап Подпрограммы:

- переселение 108 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 1300,81 кв. метра;

- II этап Подпрограммы:

- переселение 94 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 1478,32 кв. метра;

- III этап Подпрограммы:

- переселение 41 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 772,45 кв. метра;

- Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении № 6 к настоящей Подпрограмме.

Приложение № 1
 к Подпрограмме «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда,  расположенного на территории

Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы

Муниципальной программы  Ибресинского района

Чувашской Республики  «Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы

# Перечень
аварийных многоквартирных домов

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей - всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по Ибресинскому району на 2013 -2014 годы |  | X | X | X | X | 119 | 108 | 1633,75 | 39 | 11 | 28 | 1300,81 | 365,33 | 935,48 | 36943004,00 | 23751100,59 | 13191903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Ибреси, пер. Заводская, д. 13 | 95 | 30.12.2009 | 30.11.2014 | 30.11.2014 | 21 | 21 | 136,13 | 5 | 1 | 4 | 136,13 | 46,12 | 90,01 | 3866092,00 | 2485556,94 | 1380535,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Ибреси, ул. Водопроводная, д. 18 | 94 | 30.12.2009 | 30.11.2014 | 30.11.2014 | 9 | 9 | 194,27 | 7 | 1 | 6 | 175,07 | 29,10 | 145,97 | 4971988,00 | 3196550,74 | 1775437,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 26 | 100 | 30.12.2009 | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 23 | 23 | 208,35 | 7 | 1 | 6 | 208,35 | 29,24 | 179,11 | 5917140,00 | 3804200,31 | 2112939,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 18 | 6б | 16.01.2009 | 30.11.2014 | 30.11.2014 | 7 | 7 | 100,15 | 3 | 1 | 2 | 100,15 | 35,62 | 64,53 | 2844260,00 | 1828608,89 | 1015651,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт Ибреси, ул. Мира, д. 39 | 106 | 30.12.2009 | 30.11.2014 | 30.11.2014 | 5 | 5 | 72,73 | 2 | 2 | 0 | 72,73 | 72,73 | 0,00 | 2065532,00 | 1327955,31 | 737576,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Ибреси, ул. Новая, д. 40 | 108 | 31.12.2009 | 30.11.2014 | 27.12.2015 | 15 | 10 | 420,38 | 4 | 0 | 4 | 208,12 | 0,00 | 208,12 | 5910608,00 | 3800000,82 | 2110607,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 10 | 62 | 30.11.2011 | 30.11.2014 | 30.11.2014 | 15 | 15 | 121,32 | 4 | 1 | 3 | 121,32 | 33,74 | 87,58 | 3445488,00 | 2215145,58 | 1230342,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 7 | 117 | 30.12.2009 | 30.11.2014 | 30.11.2014 | 8 | 8 | 160,16 | 3 | 0 | 3 | 160,16 | 0,00 | 160,16 | 4548544,00 | 2924313,52 | 1624230,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 9 | 110 | 30.12.2009 | 30.11.2014 | 30.11.2014 | 7 | 7 | 93,11 | 3 | 3 | 0 | 93,11 | 93,11 | 0,00 | 2644324,00 | 1700067,63 | 944256,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 34 | 112 | 30.12.2009 | 30.11.2014 | 25.12.2015 | 9 | 3 | 127,15 | 1 | 1 | 0 | 25,67 | 25,67 | 0,00 | 729028,00 | 468700,85 | 260327,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ибресинскому району на 2014-2015 годы |  | X | X | X | X | 107 | 94 | 1712,11 | 41 | 13 | 28 | 1478,32 | 492,25 | 986,07 | 39958989,60 | 27223554,88 | 12735434,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 11 | 98 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 9 | 9 | 70,93 | 2 | 0 | 2 | 70,93 | 0,00 | 70,93 | 1917237,90 | 1306189,96 | 611047,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 16 | 228 | 31.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 5 | 5 | 77,71 | 2 | 0 | 2 | 77,71 | 0,00 | 77,71 | 2100501,30 | 1431045,00 | 669456,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 2 | 224 | 31.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 9 | 9 | 84,40 | 4 | 2 | 2 | 84,40 | 41,61 | 42,79 | 2281332,00 | 1554242,68 | 727089,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 9 | 97 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 14 | 14 | 114,90 | 4 | 1 | 3 | 114,90 | 54,80 | 60,10 | 3105747,00 | 2115906,20 | 989840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт Ибреси, ул. Кирова, д. 21 | 101 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 8 | 8 | 111,85 | 4 | 1 | 3 | 111,85 | 27,89 | 83,96 | 3023305,50 | 2059739,85 | 963565,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Ибреси, ул. Кирова, д. 25 | 116 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 7 | 7 | 110,18 | 3 | 2 | 1 | 110,18 | 82,97 | 27,21 | 2978165,40 | 2028986,47 | 949178,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Ибреси, ул. Комсомольская, д. 11 | 103 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 2 | 2 | 50,16 | 2 | 1 | 1 | 50,16 | 28,32 | 21,84 | 1355824,80 | 923706,31 | 432118,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Ибреси, ул. Крупской, д. 2 | 104 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 14 | 14 | 286,68 | 5 | 1 | 4 | 286,68 | 40,50 | 246,18 | 7748960,40 | 5279268,84 | 2469691,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Ибреси, ул. Мира, д. 37 | 105 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 4 | 4 | 40,04 | 2 | 0 | 2 | 40,04 | 0,00 | 40,04 | 1082281,20 | 737344,51 | 344936,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Ибреси, ул. Новая, д. 40 | 108 | 31.12.2009 | 25.12.2015 | 27.12.2015 | 15 | 5 | 420,38 | 4 | 2 | 2 | 212,26 | 97,98 | 114,28 | 5737387,80 | 3908809,84 | 1828577,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт Ибреси, ул. Свердлова, д. 2 | 237 | 31.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 3 | 3 | 69,63 | 2 | 0 | 2 | 69,63 | 0,00 | 69,63 | 1882098,90 | 1282250,21 | 599848,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт Ибреси, ул. Чернореченская, д. 49 | 114 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 8 | 8 | 148,10 | 4 | 2 | 2 | 148,10 | 68,14 | 79,96 | 4003143,00 | 2727290,76 | 1275852,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 34 | 112 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 9 | 6 | 127,15 | 3 | 1 | 2 | 101,48 | 50,04 | 51,44 | 2743004,40 | 1868774,25 | 874230,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ибресинскому району на 2015-2016 годы |  | X | X | X | X | 41 | 41 | 1520,69 | 21 | 5 | 16 | 772,45 | 216,84 | 555,61 | 22543953,25 | 14649106,37 | 7894846,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Буинск, ул. Горняка, д. 17а | 87 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 5 | 5 | 65,69 | 2 | 0 | 2 | 65,69 | 0,00 | 65,69 | 1917162,65 | 1245776,16 | 671386,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Буинск, ул. Горняка, д. 2 | 92 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 6 | 6 | 128,09 | 3 | 2 | 1 | 96,62 | 65,57 | 31,05 | 2819854,70 | 1832347,28 | 987507,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт Буинск, ул. Горняка, д. 8 | 91 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 6 | 6 | 89,07 | 2 | 1 | 1 | 89,07 | 45,48 | 43,59 | 2599507,95 | 1689165,52 | 910342,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт Буинск, ул. Заводская, д. 19 | 93 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 3 | 3 | 224,32 | 3 | 0 | 3 | 72,88 | 0,00 | 72,88 | 2127002,80 | 1382130,72 | 744872,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт Буинск, ул. Заводская, д. 23 | 85 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 1 | 1 | 99,57 | 1 | 0 | 1 | 29,24 | 0,00 | 29,24 | 853369,40 | 554521,16 | 298848,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Буинск, ул. Заводская, д. 25 | 83 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 1 | 1 | 210,43 | 1 | 1 | 0 | 62,51 | 62,51 | 0,00 | 1824354,35 | 1185469,14 | 638885,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Буинск, ул. Заводская, д. 26 | 84 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 6 | 6 | 203,52 | 2 | 0 | 2 | 72,59 | 0,00 | 72,59 | 2118539,15 | 1376631,02 | 741908,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Буинск, ул. Калинина, д. 2 | 89 | 30.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 1 | 1 | 42,11 | 1 | 0 | 1 | 24,18 | 0,00 | 24,18 | 705693,30 | 458560,93 | 247132,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Буинск, ул. Ленина, д. 20 | 88 | 31.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 1 | 1 | 142,76 | 1 | 0 | 1 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 863876,00 | 561348,37 | 302527,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Буинск, ул. Ленина, д. 21 | 86 | 31.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 3 | 3 | 99,57 | 1 | 1 | 0 | 43,28 | 43,28 | 0,00 | 1263126,80 | 820782,35 | 442344,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт Буинск, ул. Ленина, д. 3 | 90 | 31.12.2009 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 8 | 8 | 215,56 | 4 | 0 | 4 | 186,79 | 0,00 | 186,79 | 5451466,15 | 3542373,72 | 1909092,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО за 2013-2016 годы |  |  |  |  | 267 | 243 | 4866,55 | 101 | 29 | 72 | 3551,58 | 1074,42 | 2477,16 | 99445946,85 | 65623761,84 | 33822185,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Расселенная площадь |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |
|  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | всего | 1 этап | 2 этап | 3 этап | всего |
|  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | 1300,81 | 1478,32 | 772,45 | 3551,58 | 39 | 41 | 21 | 101 | 108 | 94 | 41 | 243 |

Приложение № 3
 к Подпрограмме «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда,  расположенного на территории

Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы

муниципальной программы  Ибресинского района

Чувашской Республики  «Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы

# Реестр
аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Всего |  | Строительство многоквартирного дома |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расселяемая площадь жилых помещений | стоимость | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м |
|  |  | кв.м | рублей | кв.м | рублей | рублей | кв.м | рублей | рублей | кв.м | рублей | рублей | кв.м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Ибресинскому району на 2013-2014 годы |  | 1 300,81 | 36 943 004,00 | 1 092,46 | 31 025 864,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,35 | 5 917 140,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Ибреси, пер. Заводская, д. 13 | 136,13 | 3 866 092,00 | 136,13 | 3 866 092,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Ибреси, ул. Водопроводная, д. 18 | 175,07 | 4 971 988,00 | 175,07 | 4 971 988,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 26 | 208,35 | 5 917 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,35 | 5 917 140,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 18 | 100,15 | 2 844 260,00 | 100,15 | 2 844 260,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт Ибреси, ул. Мира, д. 39 | 72,73 | 2 065 532,00 | 72,73 | 2 065 532,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Ибреси, ул. Новая, д. 40 | 208,12 | 5 910 608,00 | 208,12 | 5 910 608,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 10 | 121,32 | 3 445 488,00 | 121,32 | 3 445 488,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 7 | 160,16 | 4 548 544,00 | 160,16 | 4 548 544,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 9 | 93,11 | 2 644 324,00 | 93,11 | 2 644 324,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 34 | 25,67 | 729 028,00 | 25,67 | 729 028,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ибресинскому району на 2014-2015 годы |  | 1 478,32 | 39 958 989,60 | 1 478,32 | 39 958 989,60 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 11 | 70,93 | 1 917 237,90 | 70,93 | 1 917 237,90 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 16 | 77,71 | 2 100 501,30 | 77,71 | 2 100 501,30 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 2 | 84,40 | 2 281 332,00 | 84,40 | 2 281 332,00 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 9 | 114,90 | 3 105 747,00 | 114,90 | 3 105 747,00 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт Ибреси, ул. Кирова, д. 21 | 111,85 | 3 023 305,50 | 111,85 | 3 023 305,50 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Ибреси, ул. Кирова, д. 25 | 110,18 | 2 978 165,40 | 110,18 | 2 978 165,40 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Ибреси, ул. Комсомольская, д. 11 | 50,16 | 1 355 824,80 | 50,16 | 1 355 824,80 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Ибреси, ул. Крупской, д. 2 | 286,68 | 7 748 960,40 | 286,68 | 7 748 960,40 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Ибреси, ул. Мира, д. 37 | 40,04 | 1 082 281,20 | 40,04 | 1 082 281,20 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Ибреси, ул. Новая, д. 40 | 212,26 | 5 737 387,80 | 212,26 | 5 737 387,80 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт Ибреси, ул. Свердлова, д. 2 | 69,63 | 1 882 098,90 | 69,63 | 1 882 098,90 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт Ибреси, ул. Чернореченская, д. 49 | 148,10 | 4 003 143,00 | 148,10 | 4 003 143,00 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 34 | 101,48 | 2 743 004,40 | 101,48 | 2 743 004,40 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ибресинскому району на 2015-2016годы |  | 772,45 | 22 543 953,25 | 772,45 | 22 543 953,25 | 29 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Буинск, ул. Горняка, д. 17а | 65,69 | 1 917 162,65 | 65,69 | 1 917 162,65 | 29 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Буинск, ул. Горняка, д. 2 | 96,62 | 2 819 854,70 | 96,62 | 2 819 854,70 | 29 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт Буинск, ул. Горняка, д. 8 | 89,07 | 2 599 507,95 | 89,07 | 2 599 507,95 | 29 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт Буинск, ул. Заводская, д. 19 | 72,88 | 2 127 002,80 | 72,88 | 2 127 002,80 | 29 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт Буинск, ул. Заводская, д. 23 | 29,24 | 853 369,40 | 29,24 | 853 369,40 | 29 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Буинск, ул. Заводская, д. 25 | 62,51 | 1 824 354,35 | 62,51 | 1 824 354,35 | 29 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Буинск, ул. Заводская, д. 26 | 72,59 | 2 118 539,15 | 72,59 | 2 118 539,15 | 29 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Буинск, ул. Калинина, д. 2 | 24,18 | 705 693,30 | 24,18 | 705 693,30 | 29 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Буинск, ул. Ленина, д. 20 | 29,60 | 863 876,00 | 29,60 | 863 876,00 | 29 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Буинск, ул. Ленина, д. 21 | 43,28 | 1 263 126,80 | 43,28 | 1 263 126,80 | 29 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт Буинск, ул. Ленина, д. 3 | 186,79 | 5 451 466,15 | 186,79 | 5 451 466,15 | 29 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО за 2013-2016 годы | 3551,58 | 99445946,85 | 3343,23 | 93528806,85 | 28205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,35 | 5 917 140,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  | Приложение № 4 к Подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр строительной готовности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровый номер земельного участка | Реквизиты нормативного правового акта по землеотводу | Реквизиты нормативного правового акта, разрешающего строительство |  | Наличие ПСД | Наличие заключения государственной экспертизы | Расселяемая площадь жилых помещений со способом переселения строительство МКД | Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений МКД в рамках Подпрограммы | Планируемая общая площадь жилых помещений в строящемся МКД | Доля строительства жилых помещений в рамках Подпрограммы | Плановая дата начала строительства | Плановая дата ввода дома в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | % |  |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нет | нет |  | нет | нет | не требуется | 1092,46 | 1092,46 | 1092,46 | 100 | июнь 2013 г. | август 2014 г. |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦21:10:150101:11¦ ¦ 23 ¦ 1:10:150101:1123 | свидетельство о регистрации права собственности 21 АД 979934 |  |  |  |  | 1478,32 | 1478,32 | 1478,32 | 100 | ноябрь 2014 г. | август 2015 г. |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение № 5 к Подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы |  |  |  |  |
| Объемы финансирования, рублей |  |  |  |  |
| всего | средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | средства республи-канского бюджета Чувашской Республики | средства местных бюджетов | иные источники |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 этап |  |  |  |  |
| 36943004,00 | 23751100,59 | 13191903,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2 этап |  |  |  |  |
| 39958989,60 | 27223554,88 | 12735434,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3 этап |  |  |  |  |
| 22543953,25 | 14649106,37 | 7894846,88 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  |
| 99445946,85 | 65623761,84 | 33822185,01 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5.1
 к Подпрограмме «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда,  расположенного на территории

Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы

Муниципальной программы  Ибресинского района

Чувашской Республики  «Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы

Методика
расчета планируемого значения максимальной стоимости строительства либо приобретения на рынке жилья одного квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, занимаемого ими по договорам социального найма

Планируемое значение максимальной стоимости строительства либо приобретения на рынке жилья одного квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, занимаемого ими по договорам социального найма, необходимое для определения объемов затрат на очередной год реализации Подпрограммы, рассчитывается как произведение стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся по заключенным муниципальным контрактам на строительство (приобретение) жилых помещений в предыдущем году, и индекса-дефлятора по инвестициям в основной капитал на очередной год, установленного основными показателями, представляемыми для разработки прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики:

,

где:

- планируемое значение максимальной стоимости строительства либо приобретения на рынке жилья одного квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, занимаемого ими по договорам социального найма в очередном году;

- стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившаяся по заключенным муниципальным контрактам на строительство (приобретение) жилых помещений в предыдущем году;

I - индекс-дефлятор по инвестициям в основной капитал на очередной год, установленный основными показателями, представляемыми для разработки прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики (на 2014 год показатель составляет 1,06).

Источником информации о стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся по заключенным муниципальным контрактам на строительство (приобретение) жилых помещений, является ведомственная информация Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

В случае если планируемое значение максимальной стоимости строительства либо приобретения на рынке жилья одного квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, занимаемого ими по договорам социального найма, рассчитанного на очередной год, установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, превышает размер средней стоимости строительства многоквартирных домов для Чувашской Республики, значение показателя принимается равным установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, размеру средней стоимости строительства многоквартирных домов для Чувашской Республики.

Приложение № 6
 к Подпрограмме «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда,  расположенного на территории

Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы

Муниципальной программы  Ибресинского района

Чувашской Республики  «Развитие жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы

Методика
оценки эффективности реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы

Эффективность реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы определяется на основе установленных индикаторов.

1. Доля граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем количестве граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, процентов - относительный показатель, характеризующий удельный вес граждан, которым предоставлено взамен сносимого новое жилье, рассчитывается как отношение количества переселенных из аварийного жилищного фонда граждан к общему количеству граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, расположенном на территории Чувашской Республики, на 1 января 2012 г.:

,

где:

- доля граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в i-м периоде;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в i-м периоде;

- общее количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, расположенном на территории Чувашской Республики, в базисном периоде (за базисный период принимается состояние показателя на 1 января 2012 г.).

Источником информации об общем количестве граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, расположенном на территории Чувашской Республики, по состоянию на 1 января 2012 г., являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике - Чувашии, источником информации о количестве граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в отчетном году, - ведомственная информация Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

2. Доля ликвидируемого (сносимого) жилищного фонда, который признан до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, в общем количестве аварийного жилищного фонда, процентов - относительный показатель, характеризующий удельный вес общей площади сносимого аварийного жилищного фонда, рассчитывается как отношение общей площади сносимого аварийного жилищного фонда к общей площади всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики:

,

где:

- доля сносимого аварийного жилищного фонда в общем количестве аварийного жилищного фонда в i-м периоде;

- общая площадь сносимого аварийного жилищного фонда в i-м периоде;

- общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, в базисном периоде (за базисный период принимается состояние показателя на 1 января 2012 г.).

Источником информации об общей площади аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, по состоянию на 1 января 2012 г. являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике - Чувашии, источником информации об общей площади сносимого аварийного жилищного фонда в отчетном году - ведомственная информация Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.