|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ PЕСПУБЛИКИН**  **ПАТШАЛĂХ ÇУРТ-ЙĔР**  **ИНСПЕКЦИЙĔ** | **ch_gerb_bw** | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| **П Р И К А З** |  | **П Р И К А З** |
| 11.062013 56/1-од № |  | 11.06.2013 № 56/1-од |
| Шупашкар хули |  | г. Чебоксары |

|  |
| --- |
| **Об утверждении графика проведения мероприятий по государственному контролю за подготовкой объектов ЖКХ и социальной сферы Чувашской Республики к отопительному сезону 2013-2014 гг.** |

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.05.2013 № 175 «Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2013/2014 года» в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чувашской Республики к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2013/2014 года п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый график проведения мероприятий по государственному контролю за подготовкой объектов ЖКХ и социальной сферы Чувашской Республики к отопительному сезону 2013-2014 года.

И.о. руководителя

Госжилинспекции Чувашии Е.В. Миронова

Утвержден

приказом Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики   
от 11.06.2013 №56/1-од

**График проведения мероприятий по государственному контролю за подготовкой объектов ЖКХ и социальной сферы Чувашской Республики к отопительному сезону 2013-2014гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Город, населенный пункт Чувашской Республики** | | **Май** | | **Июнь** | | | **Июль** | | **Август** | | **Сентябрь** | | **Ф.И.О. ответственных исполнителей** | **Примечание** | | |
| 1 | Ибресинский район | |  | |  | | | 08-12 | |  | | 02-06. | | Исаев Г.А. |  | | |
| 2 | Канашский район | |  | |  | | | 01-05 | |  | | 02-03 | | Александрова Т.А. |  | | |
| 3 | Янтиковский район | |  | |  | | | 08-12 | |  | | 02-06 | | Матвеев А. Г. |  | | |
| 4 | г. Канаш | |  | |  | | |  | | 19-21 | | 10-15 | | Кочетков В.В. |  | | |
| 5 | Аликовский район | |  | |  | | |  | | 18-19 | | 10-11 | | Сильвестров Л.А. |  | | |
| 6 | Красноармейский район | |  | |  | | | 07-08 | | 25-28 | |  | | Сильвестров Л.А. |  | | |
| 7 | Чебоксарский район | |  | |  | | | 29-31 | |  | | 02-06 | | Иванова Г. Ф. |  | | |
| 8 | Шемуршинский район | |  | |  | | | 15-19 | |  | | 02-06 | | Матвеев А. Г. |  | | |
| 9 | Батыревский район | |  | |  | | | 05-08 | |  | | 13-16 | | Мельдина В. Н. |  | | |
| 10 | Комсомольский район | |  | | 21-25 | | |  | | 22-23 | |  | | Мельдина В. Н. |  | | |
| 11 | Яльчикский район | |  | |  | | | 01-05 | |  | | 02-03 | | Александрова Т.А. |  | | |
| 12 | Моргаушский район | |  | |  | | | 01-05 | | 26-30 | |  | | Матвеев А. Г. |  | | |
| 13 | Ядринский район | |  | | 21-25 | | |  | | 26 - 29 | |  | | Александрова Т.А. |  | | |
| 14 | Красночетайский район | |  | |  | | |  | | 11-13 | | 10 -11 | | Катькин А.И. |  | | |
| 15 | Вурнарский район | |  | |  | | | 04-06 | |  | | 06-10 | | Катькин А.И. |  | | |
| 16 | г. Новочебоксарск | |  | |  | | | 15-29 | |  | | 09-13 | | Исаев Г.А; Аникина И.Б; Мельдина В.Н |  | | |
| 17 | г. Чебоксары | |  | |  | | | 01-15 | |  | | 02-13 | | Исаев Г.А; Аникина И.Б; Мельдина В.Н., Иванова Г. Ф., Матвеев А. Г., Александрова Т.А., Кочетков В.В., Сильвестров Л.А., Катькин А.И., Решетов М.В. |  | | |
| 18 | Шумерлинский район | |  | |  | | | 10-12 | |  | | 05-10 | | Решетов М.В. |  | | |
| 19 | г. Шумерля | |  | |  | | | 01-02 | | 08-09 | | 10-11 | | Сильверстров Л.А. |  | | |
| 20 | Алатырский район | |  | |  | | | 19-26 | |  | | 09-13 | | Матвеев А. Г. |  | | |
| 21 | | г. Алатырь | |  | |  | 19-26 | |  | | 09-13 | | Матвеев А. Г. | | |  |
| 22 | | Псрецкий район | |  | |  |  | | 22-23 | | 13-15 | | Кочетков В.В. | | |  |
| 23 | | Марпосадский район | |  | |  |  | | 28-31 | | 06-10 | | Катькин А.И. | | |  |
| 24 | | Козловский район | |  | |  | 17-19 | |  | | 15 | | Решетов М.В. | | |  |
| 25 | | Урмарский район | |  | |  | 22-26 | | 26-30 | |  | | Иванова Г. Ф. | | |  |
| 26 | | Цивильский район | |  | | 18-19 |  | | 19-23 | |  | | Александрова Т.А. | | |  |
|  | | Резервные дни | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |

**Примечание**: вне графика будет организована проверка в тех городах и районах Чувашии, где будет иметь место нарушения сроков по исполнению утвержденного администрациями городов (районов) Чувашии планов мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону.

Составил: Решетов М. В. 43-88-35;

Исаев Г. А. 43-88-45