**П Л А Н**

**организационных мероприятий по обеспечению**

**безаварийного пропуска паводковых**

**вод на территории Красночетайского района на 2015 год**

 В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения ущерба, связанного с затоплениями (подтоплениями) населенных пунктов, объектов экономики, повреждением автомобильных дорог, мостов, линий электропередач и связи, животноводческих ферм, сельскохозяйственных угодий в зоне разлива рек, сохранения жизнеобеспечения населения и запланировать следующие организационные мероприятия:

 1. Провести заседание районной противопаводковой комиссии по вопросу «О неотложных мерах по безаварийному пропуску паводковых вод» с приглашением глав сельских поселений, руководителей объектов экономики, руководителями предприятий АПК.

 Отв. – председатель противопаводковой комиссии

 Срок – февраль.

 2. На всех объектах экономики, в сельских поселениях создать противопаводковые комиссии, рекомендовать разработать конкретные планы мероприятий и обеспечить их выполнение.

 Отв. – руководители объектов экономики района (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию).

 Срок – до 20 февраля.

 3. Всем Комиссиям поставить на учет все пруды, плотины, водохранилища, расположенные в зоне деятельности комиссий, определить ответственных за подготовку к приему и пропуску весенних паводковых вод по каждому пруду, плотине, водохранилищу, организовать дежурство.

 Отв. – председатели комиссии.

 Срок – до 1 марта

 4. Рекомендовать руководителям объектов экономики, сельских поселений регулярно докладывать в единую дежурно - диспетчерскую службу района (тел. 2-18-71) о состоянии дел прохождения паводковых вод и принятых мерах.

 Отв. – руководители объектов экономики и сельских поселений.

 Срок – в период весеннего паводка

 5. Руководителям объектов экономики, сельских поселений заблаговременно определить формы и способы передачи и приёма оперативной информации, используя все доступные средства связи, определить формы оповещения, меры по эвакуации людей и материальных ценностей из зоны затопления (подтопления) и животных в безопасные места.

 Завести журнал пропуска паводка для каждого пруда, где отразить следующие вопросы:

 - результаты обследования;

 - рекомендации комиссии;

 - графики работы дежурных бригад, их должностные обязанности, обеспечение инструментами, приспособлениями и механизмами, доведение до исполнителей графика дежурств, сбора, оповещения и доставки на объекты, инструктаж, выполнение требований техники безопасности, условий труда, отдыха и др.,

 - сведения о выполнении ремонтно-эксплуатационных работ, времени начала пика уровня воды и их количественные показатели;

 - сведения об экстренных мероприятиях, выполняемых бригадами в случаях возникновения аварийных ситуаций при согласовании с председателем комиссии;

 - предложения по обеспечению пропуска последующих паводков.

 Отв. – руководители объектов экономики и сельских поселений.

 Срок – до 1 марта.

 6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, сельскохозяйственных производственных кооперативов, главам сельских поселений в период организационных и подготовительных мероприятиях принять безотлагательные меры по своевременной подготовке и безаварийному пропуску паводковых вод весной текущего года, для чего:

 а) создать аварийный запас материальных ресурсов (щебня, песка, грунта и т. д. для заделки прорывов, для заграждений);

 б) привести в готовность гидротехнические и инженерные сооружения путем очистки их от снега и льда, устройства подъездных путей;

 в) вывезти из зоны возможного затопления и подтопления скот, минеральные удобрения и ядохимикаты, горюче - смазочные материалы, семена, корма и др.;

 г) организовать во всех сельскохозяйственных производственных предприятиях, учреждениях, организациях специальные противопаводковые бригады и обеспечить круглосуточное дежурство их на объектах в период прохождения паводка, провести инструктаж по технике безопасности, закрепить за бригадами необходимую технику, обеспечить баграми, ломами, лопатами, спецодеждой;

 д) обеспечить понижение уровня воды или полное опорожнение водохранилищ, размещенных вблизи населенных пунктов и в верховьях рек на случай аварийной ситуации по их техническому состоянию;

 е) очистить отверстия водопропускных и водосбросных сооружений на плотинах, водохранилищах, системах, на дорогах от снега и льда;

 ж) проверить исправность затворов сооружений, неисправность которых немедленно устранить;

 з) откалывать (выпиливать) лед у свай мостов, боковых стенок оголовков сооружений, вдоль креплений откосов отводящих каналов, защитных дамб для предохранения их от повреждений при подъеме и всплытии льда;

 и) очистить от снега каналы на протяжении 3 - 5 м и выше и ниже сооружений для беспрепятственного прохода паводковых вод и предотвращения запруд перед сооружениями;

 к) вывезти из зоны возможного затопления разборные строения, оборудования и механизмы, которые могут быть снесены и выведены из строя паводковыми водами;

 л) обратить особое внимание на защиту от воздействия паводка ферм, машинно-тракторных парков, складов сельхозпродукции;

 м) разработать порядок оповещения, порядок временного отселения или эвакуации населения из вероятных мест затопления (подтопления), мероприятия первоочередного жизнеобеспечения населения.

 Отв. – руководители предприятий, учреждений, организаций, главы сельских поселений.

 Срок – в период весеннего паводка

 7. Директору Красночетайского ООО «Жилсервис»:

 - особое внимание уделить защите очистных сооружений, системы канализации, дренажной системы райцентра;

 - проверить наличие незатампонированных скважин для исключения попадания в водопроводную сеть ливневых, дренажных, талых вод.

 Срок – до 10 марта

 8. Начальнику Красночетайского УУС с. Красные Четаи филиала в ЧР ОАО «Ростелеком» рекомендовать организовать бесперебойную связь отдела специальных программ администрации района и единой дежурно - диспетчерской службы района 2-18-71, районной Комиссии с руководителями объектов экономики, организаций, учреждений, главами сельских поселений для решения оперативных вопросов.

 Срок – постоянно

 9. Главному врачу БУ «Красночетайская районная больница», провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждения заболевания населения в возможной зоне затопления (подтопления), острыми кишечными заболеваниями;

10. Начальнику БУ ЧР «Красночетайская СББЖ» рекомендовать принять меры по предотвращению эпидемиологических заболеваний животных, подготовить необходимое количество запасов лекарственных препаратов для лечения животных.

 Срок – постоянно

 11. Ведущему специалисту по охране окружающей среды и осуществлению экологического контроля на территории района, государственному инспектору по маломерным судам Сурского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по ЧС, главному врачу ЦРБ рекомендовать предусмотреть меры готовности к действиям в экстренных ситуациях, по предупреждению несчастных случаев среди населения на водоемах в период паводка, обратить внимание на обеспечение безопасности населения на водоемах, подготовку средств для его возможного спасения, эвакуации, организации медицинской помощи попавших в беду.

 Срок – постоянно

 12. Отделу образования администрации района организовать проведение во всех образовательных учреждениях инструкторско-методических занятий с учащимися по практическим действиям во время весеннего паводка.

 Срок – до 25 марта

 13. Районной противопаводковой комиссии организовать проверку устойчивости и надежности гидротехнических сооружений, дорог, мостов, дамб, линий электропередач и связи, готовности аварийно-спасательных команд, предусмотреть порядок временного отселения или эвакуации населения из вероятных мест затопления (подтопления), создать резерв материальных и финансовых ресурсов.

 Срок в период прохождения весеннего паводка

14. Директору ООО «Жилсервис» (по согласованию), директору «Исток» (по согласованию), начальнику ОАО «Газпром газораспределение г. Чебоксары» с. Моргауши Красночетайский газовый участок (по согласованию), начальнику Красночетайского РЭС Алатырского производственного отделения филиала ОАО «МРСК Волги» «Чувашэнерго»» (по согласованию), Директору ЗАО «Резон» (по согласованию), директору Шумерлинского ТПУ ОАО «Чувашавтодор» (по согласованию) подготовить необходимую технику, людей, материалы и оборудование для предотвращения и ликвидации возможных аварий на автодорогах, мостах, трубных переходах, объектах ЖКХ, размыва дорожного полотна, дамб плотин и инженерных сетей.

 Срок – до 10 марта

 15. Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности обеспечить подготовку заявки на взрывчатые вещества на производство взрывных работ в случае необходимости.

 Срок – по необходимости

 16. Председателю Совета Красночетайского РАЙПО рекомендовать обеспечить создание необходимого запаса основных видов продуктов питания и товаров первой необходимости для жизнеобеспечения населения района.

 Срок – постоянно

 17. Начальнику отделения полиции по Красночетайскому району межмуниципального отдела МВД РФ «Шумерлинский», начальнику пожарной части № 33 по охране с. Красные Четаи КУ «ЧРПС» ГКЧС Чувашии рекомендовать принять меры по охране общественного порядка и противопожарной безопасности в весенний период 2015 года по усиленному варианту.

 Срок – постоянно

Начальник отдела специальных программ

администрации Красночетайского района В.И. Жиганов