Чёваш Республики

+,м,рле хулА

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2013 =. 427№	27.05.2013 г. №427

+.м.рле хули	      г. Шумерля

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2013-2014 года по городу Шумерля

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2013-2014 года Администрация города Шумерля п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2013-2014 года по городу Шумерля, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать управляющим организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, и товариществам собственников жилья до 15 сентября 2013 года завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях.

3. Рекомендовать организациям коммунального комплекса независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, оказывающих услуги в сфере газо-, тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, вывоза и утилизации твердо-бытовых отходов до 15 сентября 2013 года завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

4. Рекомендовать организациям коммунального комплекса независимо от организационно-правовых форм и форм собственности до 01 октября 2013 года создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Шумерля от 22 июня 2012 г. №428 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2012-2013 года по городу Шумерля».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шумерля по вопросам строительства, ЖКХ и энергетики - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики А.В. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации								С.Н. Новичков

Маркина Т.В.,

2-41-17

Приложение

к постановлению администрации города Шумерля

от 27.05.2013 г. №427

План мероприятий

по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.

по г.Шумерля

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |
| 1 | Котельная №1 | - Опрессовка трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котлов ТВГ-1,5 №3 №5 - Текущий ремонт оборудования химводоподготовки - Замена запорной арматуры на теплотрассе на территории детской больницы - Замена участка теплотрассы к дому №5 по ул. Ленина - Замена участка теплотрассы к дому №16 по ул. М.Жукова - Замена участка теплотрассы к дому №25 по ул. Щербакова - Замена з/арматуры на теплотрассе к дому №21 по ул. Октябрьская - Косметический ремонт котельной |
| 2 | Котельная №2 | - Ремонт дренажного насоса в подвале котельной - Ревизия запорной арматуры на водопроводе - Ревизия запорной арматуры на тепловых узлах и в тепловых камерах - Ремонт изоляционного покрытия надземного трубопровода - Чистка теплообменников пластинчатых отопления и ГВС |
| 3 | Котельная №3 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котлов ДКВр-4/14 №1;№2 и экономайзеров ЭП2-142 - Чистка газоходов от экономайзеров до дымовой трубы с заменой плиты перекрытия газохода - Ремонт мягкой кровли здания ГРП и частичный ремонт кровли котельной - Ремонт наружной стены здания котельной - Ревизия и замена запорной арматуры в тепловых узлах и тепловых камерах - Косметический ремонт котельной - Ремонт изоляционного покрытия наружной теплотрассы |
| 4 | Котельная №4 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котла КСВ-1,86 (регулировка горелок, чистка боровов, ремонт обмуровки) - Ремонт емкости ГВС V=200 м3 и аккумуляторной емкости V=75 м3 подпитки системы отопления - Замена з/арматуры на гребенке горячей воды внутри котельной - Обвязка теплообменника для системы отопления и горячего водоснабжения - Замена участка трубопровода горячего водоснабжения к дому №18 по ул. Интернациональная - Замена участка трубопровода горячего водоснабжения около дома №16 по ул. Октябрьская - Замена з/арматуры на трубопроводе горячего водоснабжения около дома №16 корп.2 по ул. Октябрьская - Ремонт мягкой кровли здания котельной - Косметический ремонт котельной |
| 5 | Котельная №6 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Замена участка трубопровода горячего водоснабжения в котельной - Замена участка трубопровода ГВС к дому №4 по пер. Банковский - Замена з/арматуры на теплотрассе к домам №6-10 по пр. Мебельщиков - Замена з/арматуры в тепловом узле к зданию морга - Ремонт изоляционного покрытия теплотрассы от дома №21 по ул. Жукова до дома №6а по пер. Банковский - Косметический ремонт котельной |
| 6 | Котельная №7 | - Опрессовка наружного трубопровода - Чистка теплообменников системы отопления и горячего водоснабжения - Ремонт резервной подпиточной емкости - Изготовление стола для верстака - Ревизия запорной арматуры на тепловых узлах - Ремонт мягкой кровли здания котельной - Косметический ремонт котельной |
| 7 | Котельная №8 | - Опрессовка наружного трубопровода - Чистка теплообменников системы отопления и горячего водоснабжения - Переустановка вентилятора на котле REX-350 №1 - Демонтаж теплотрассы к дому №14 по пер. Банковский - Переврезка системы отопления к дому №5 по ул. МОПРа - Ревизия запорной арматуры на тепловых узлах - Косметический ремонт котельной |
| 8 | Котельная 10 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котлов ТВГ-1,5 (замена котловых труб) - Замена участка тепловых сетей по ул.Сеченова - Замена участка тепловых сетей по пер. Сенной - Ремонт изоляционного покрытия наружной теплотрассы - Косметический ремонт котельной |
| 9 | Котельная №11 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котлов Универсал-6 (ремонт обмуровки) - Косметический ремонт котельной |
| 10 | Котельная №13 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котлов КЕ-4/14 №2; №3 и экономайзеров ЭП-142 №2; №3 - Замена трубопровода питательной линии на подогреватель - Текущий ремонт оборудования химводоподготовки - Монтаж бака соляного раствора с заменой трубопровода обвязки соляного раствора с заменой трубопровода обвязки соляного насоса - Замена остекления окон котельной - Ремонт мягкой кровли здания котельной - Косметический ремонт котельной |
| 11 | Котельная №14 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Текущий ремонт котлов ТВГ-1,5 №1; №2 - Замена участка теплотрассы по ул. Чкалова - Замена и ревизия запорной арматуры в тепловых камерах и на тепловых узлах - Ремонт изоляционного покрытия наружной теплотрассы - Косметический ремонт котельной |
| 12 | Котельная №15 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Очередная поверка газового счетчика ВРСГ-1 - Текущий ремонт котлов КВГМ-30/150 №3; №4 - Капитальный ремонт сетевых насосов ЦН-400/100 поз. 43,45 - Текущий ремонт оборудования химводоподготовки - Промывка бака соляного раствора 1 м3, чистка ямы мокрого хранения соли - Ремонт мягкой кровли здания котельной 130м2 - Косметический ремонт котельной |
| 13 | ЦТП №1 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Замена участка теплотрассы ул. Коммунальная, д.21 - Замена и ревизия запорной арматуры в тепловых камерах и на тепловых узлах - Косметический ремонт ЦТП |
| 14 | ЦТП №2 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Замена участка теплотрассы пр.Строителей - Ремонт мягкой кровли здания 70 м2 - Косметический ремонт ЦТП |
| 15 | ЦТП №3 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Замена и ревизия запорной арматуры в тепловых камерах и на тепловых узлах - Замена участка горячего водоснабжения к дому №27 по ул. Коммунальная - Замена участка теплотрассы ул. Сурская, д№42, 42а - Замена участка теплотрассы ул. Сурская, д. №43, корп.2 - Ремонта мягкой кровли здания - Косметический ремонт ЦТП |
| 16 | ЦТП №4 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Замена участка внутреннего трубопровода системы отопления и ГВС - Замена участка магистрального трубопровода по ул. Межевая - Замена участка магистрального трубопровода Д 426 мм по ул. Сурская-Горького - Косметический ремонт ЦТП |
| 17 | ЦТП №5 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах и на тепловых узлах - Замена участка трубопровода отопления и ГВС от дома №21 до дома №29 по ул. МОПРа - Замена участка теплотрассы к ДК «Восход» - Ремонт изоляционного покрытия наружной теплотрассы - Ремонт мягкой кровли здания 70 м2 - Косметический ремонт ЦТП |
| 18 | ЦТП №8 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Замена участка теплотрассы от ул. Мичурина д.4 до ул. Мичурина, д.12 - Замена участка трубопровода отопления и ГВС к дому №4 по ул. Пролетарская - Замена участка трубопровода отопления и ГВС к дому №32 по ул. Ленина - Замена участка трубопровода отопления и ГВС переход через дорогу к д/с №19 «Родничок» - Ремонт изоляционного покрытия наружной теплотрассы - Ремонт мягкой кровли здания - Косметический ремонт ЦТП |
| 19 | ЦТП №9 | - Опрессовка наружного трубопровода - Выполнение графика ППР - Замена участка трубопровода отопления и ГВС между домами №3 и №5 по ул. Урицкого - Замена участка трубопровода отопления и ГВС к дому №4 по ул. Урицкого - Замена участка трубопровода отопления и ГВС к дому №40 по ул. Ленина - Замена участка трубопровода отопления и ГВС между домом №20 по ул. Горького и д/с №15 «Сказка» - Замена участка магистрального трубопровода Д 219 мм у дома №36 по ул. Ленина - Замена участка магистрального трубопровода Д 325 мм у д/с №15 «Сказка» - Ремонт изоляционного покрытия наружной теплотрассы |
| 20 | Теплотрасса от котельной ООО «Строитель» | - Замена трубопровода ГВС Д57 мм к дому №20 по ул. Щербакова - Замена трубопровода ГВС Д108 мм перекресток ул. Щербакова – ул. Октябрьская - Замена запорной арматуры на ГВС в РП - Замена трубопровода ГВС Д57 мм к дому №9 по ул. Б.Хмельницкого - Замена трубопровода ГВС Д57 мм к дому №7 по ул. Колхозная - Замена трубопровода отопления от территории ГСКБ к дому №23 по ул. К.Маркса - Замена отвода на трубопроводе ГВС к дому №28 по ул. Щербакова - Замена трубопровода ГВС в непроходном канале Ду 100 мм переход через дорогу ул. Щербакова - Замена надземного трубопровода отопления Ду 150 мм на Ду 200 мм от дома №63 до дома №59/1 по ул. Щербакова - Замена надземного трубопровода отопления Ду 100 мм на Ду 150 мм от дома №59/1 по ул. Щербакова до РП - Ревизия запорной арматуры на тепловых узлах и в тепловых камерах - Восстановление изоляционного покрытия надземного трубопровода в районе домов №№26, 32; №№48-56; №№57-59/2 по ул. Щербакова; №3-10 по ул. Октябрьская |
| ООО «Строитель» |  |  |
| 21 | Котельная ООО «Строитель» | - Замена фильтрующего материала в фильтрах механической очистки сырой воды и Na-катионовых фильтров - Ревизия оборудования ГРУ - Замена труб на конденсатной линии с теплообменников - Ремонт обмуровки и футеровки паровых котлов ДЕ25\14 №№1, №2, №3, №4 - Ревизия запорной арматуры на экономайзерах паровых котлов ДЕ25\14 - Ревизия запорной арматуры на солевой линии от емкости мокрого хранения соли до фильтров - Ревизия деаэраторной колонки - Механическая чистка внутренних поверхностей нагрева подогревателей сетевой воды первой и второй ступени в количестве 5 шт. - Ревизия дутьевых вентиляторов и дымососов - Ревизия питательных насосов №1, №2, №3, №4, №5 - Ремонт газоходов котлов - Ремонт запорной арматуры на центральной гребенке паропровода - Ревизия подпиточных насосов 2 шт., насосов сырой воды 3 шт. - Ревизия сетевых насосов с заменой подшипников - Ремонт молниеотводов дымовой трубы - Чистка соляной ямы - Ревизия насосов подачи соли на регенерацию Na-катионовых фильтров - Химическая чистка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов ДЕ25\14 в количестве 4 шт. - Механическая чистка внутренних поверхностей нагрева теплообменников на станции приготовления горячей воды |
| МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» |  |  |
| 22 | Сурский водозабор | - Ремонт электродвигателя – 1 шт. - Ревизия задвижек – 4шт. |
| 23 | Водоочистная станция | - Чистка камер и отстойников от осадка - Ревизия системы отопления - Ревизия задвижек – 4шт. - Ремонт н/агрегатов – 3шт. |
| 24 | Очистная станция канализации | - Ревизия системы отопления - Ремонт насосов – 2шт. - Очистка отстойников и камер от ила и песка - Замена трубопроводов блока емкостей - Ремонт и ревизия задвижек – 10шт. |
| 25 | Участок водопроводных сетей | - Реконструкция и замена ветхих сетей – 1000пм - Ремонт пож. гидрантов – 5 шт. - Ремонт колодцев – 10шт. - Ремонт задвижек – 10шт. - Ревизия задвижек – 20шт. |
| 26 | Участок канализационных сетей | - Ремонт колодцев – 10шт. - Ремонт насосов – 2ед. |
| 27 | Участок артезианской скважины | - Замена глубинных насосных агрегатов – 2 шт. - Ревизия задвижек – 5шт. |
| МУП «Шумерлинские городские электрические сети» |  |  |
| 28 | Кабельные линии Воздушные линии | - Капитальный ремонт кабельных линий 6кВ - Капитальный ремонт воздушных линий 6кВ - Капитальный ремонт воздушных линий 0,4кВ |
| 29 | Трансформаторные подстанции | - Капитальный ремонт трансформаторных подстанций |
| 30 | МУП «ШГЭС» | - Произвести ремонт системы отопления производственной базы - Пополнение запаса материалов и оборудования |
| МУП «Коммунальник» |  |  |
| 31 | Промышленная база | - Создание аварийного запаса альтернативного топлива - Ремонт мягкой кровли - Ремонт шиферной кровли - Промывка и опрессовка внешних и внутренних систем теплоснабжения - Ремонт системы отопления, проверка и ремонт запорной арматуры кранов и вентилей - Заготовка песко-соляной смеси - Прокладка резервного кабеля от ТП до промышленной базы - Устранение повреждений теплоизоляции наружных систем теплоснабжения |
| 32 | Ливневая канализация | - Промывка ливневой канализации - Ремонт колодцев ливневой канализации - Ремонт ливневых приемников |
| 33 | Гостиница | - Промывка и опрессовка внешних и внутренних систем теплоснабжения - Ремонт системы отопления, проверка и ремонт запорной арматуры, кранов и вентилей |
| ООО «Наш дом» |  |  |
| 34 | Многоквартирные дома | - Ремонт мягкой кровли – 1490 м2 - Ремонт жесткой кровли – 350 м2 - Ремонт подъездного освещения, наружного освещения, подвальной разводки жилых домов, замена электросчетчиков, трансформаторов тока, окраска эл.щита, протяжка контактов - 180 м - Ремонт трубопроводов отопления, замена и ревизия 3РА, наладка и регулировка системы отопления жилых домов – 450 м - Замена труб холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, замена и ревизия 3РА – 380 м - Замена труб системы канализации – 120 м - Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления - Теплоизоляция трубопроводов – 100 м - Ремонт оконных и дверных заполнений – 40 м2 - Остекление оконных проемов – 65 м2 - Ремонт межпанельных швов – 450п/м - Ремонт оголовков – 6 шт. - Ремонт отмостки – 50 м2 - Ремонт цоколя, фасада – 100 м2 - Ремонт подъездов – 19 шт. - Поверка электронных узлов учета – 19 шт. - Оформление паспортов готовности |
| ООО «Жилищно-коммунальные услуги» |  |  |
| 36 | Многоквартирные дома | - Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего, холодного водоснабжения - Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления - Частичная замена трубопроводов системы отопления - Частичная замена труб системы канализации - Частичная замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения - Ремонт мягкой и жесткой кровель - Установка электронных узлов учета – 5 шт. |
| ООО «Системы управления» |  |  |
| 37 | Многоквартирные дома | - Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления - Ремонт мягкой кровли – 3100 м2 - Ремонт кровли из асбестоцементных листов – 450 м2 - Ремонт водосточных труб – 12мп - Ремонт оконных рам – 18 шт. - Остекление в подъездах - Замена дверных блоков - Ремонт дверных блоков - Ремонт ограждений – 250 мп. - Ремонт малых форм – 15 шт. - Ремонт крылец – 5 шт. - Ремонт подъездов – 25 шт. - Ремонт цементных полов – 550 м2 - Ремонт трубопроводов системы отопления, горячего, холодного водоснабжения – 2695 м. - Утепление трубопроводов отопления – 800 м. |
| ООО «УК «СУ-8» |  |  |
| 38 | Многоквартирные дома | - Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления - Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего, холодного водоснабжения - Восстановление антикоррозийного покрытия и тепловой изоляции на стояках системы отопления, горячего и холодного водоснабжения |
| Объекты социальной сферы |  |  |
| 39 | МБОУ «СОШ № 1» | - Ремонт водопровода (ввод) - Ремонт санузлов - Ремонт электроосвещения - Ремонт лестничных маршей и коридора на 1 этаже - Ремонт пищеблока - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления |
| 40 | МБОУ «СОШ № 2» | - Ремонт системы отопления в спортивном зале - Ремонт водопровода и канализации в пищеблоке - Ремонт электроосвещения - Ремонт мягкой кровли - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления |
| 41 | МБОУ «СОШ № 3» | - Ревизия запорной арматуры в газовой котельной - Испытание или проверка сигнализаторов - Опрессовка котлов и системы отопления |
| 42 | МБОУ «СОШ № 6» | - Ремонт водопровода и канализации в подвальной части - Капитальный ремонт системы отопления в подвальной части - Капитальный ремонт санузлов - Ремонт кровли - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления |
| 43 | МБОУ «Гимназия № 8» | - Ремонт коридора 1 этажа и лестничных маршей - Ремонт пищеблока и обеденного зала - Ремонт спортивного зала - Замена оконных блоков 4 этажа - Ремонт дверных блоков - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления |
| 44 | МБОУДОД «ДДТ» | - Капитальный ремонт фасада - Ревизия запорной арматуры - Ремонт электроосвещения - Опрессовка системы отопления - Установка теплосчетчика |
| 45 | МАУ ДОД «ДШИ № 1» | - Ремонт водопровода и канализации - Ремонт электроосвещения - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Установка теплосчетчика |
| 46 | МБОУ ДОД «ДООЛ «Соснячок» | - Ремонт электроосвещения в столовой - Ремонт септика - Ремонт канализации пищеблока - Ремонт системы отопления пищеблока - Ремонт водопровода |
| 47 | МБДОУ детский сад № 1 «Золотой ключик» | - Замена входных дверных блоков - Замена оконных блоков - Установка теплосчетчика - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления |
| 48 | МБДОУ детский сад № 4 | - Частичный ремонт мягкой кровли - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Косметический ремонт кабинетов, игровых и лестничных маршей |
| 49 | МБДОУ детский сад № 5 | - Ремонт теплового узла в подвале - Ремонт крыльца в пищеблок - Опрессовка системы отопления - Ревизия запорной арматуры - Установка теплосчетчика - Утепление оконных и дверных блоков |
| 50 | МБДОУ детский сад № 11 | - Ремонт кровли здания - Ремонт цоколя здания - Установка теплосчетчика - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков |
| 51 | МБДОУ детский сад № 14 | - Ремонт мягкой кровли - Ремонт теплового навеса - Ремонт электропроводки - Замена оконных блоков - Установка теплосчетчиков - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков |
| 52 | МБДОУ детский сад № 15 | - Ремонт веранд - Ремонт канализации - Ремонт системы отопления - Установка теплосчетчиков - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков |
| 53 | МБДОУ детский сад № 18 | - Ремонт системы отопления - Опрессовка системы отопления - Ревизия запорной арматуры - Ремонт веранд - Утепление оконных и дверных блоков |
| 54 | МБДОУ детский сад № 19 | - Ремонт фасада здания - Установка теплосчетчиков - Ревизия запорной арматуры - Опрессовка системы отопления - Утепление оконных и дверных блоков |
| 55 | Учреждения культуры | - Ревизия запорной арматуры системы отопления, горячего, холодного водоснабжения -Промывка и опрессовка систем отопления |