Утвержден Распоряжением главы

Козловского района № 234 от  02.04.2013г.

План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству территории населенных пунктов на территории Козловского района на 2013г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение месячника благоустройства на территории района | 15.04.-17.05.2013 г. | Главы поселений * Руководители образ-ых учреждений* |
| 2. | Проведение Дня дерева | Апрель-май | Главы поселений * Руководители образ-ых учреждений* |
| 3. | Проведение муниципального этапа операции «Грачи прилетели» | 01.04.2013г. | МБОУ ДОД «Козловский ЦДТ» |
| 4. | Изготовление искусственных гнездовий и размещение их в пригодных для гнездования местах | Апрель | Руководители образовательных учреждений* |
| 5. | Организация и проведение совещания с руководителями предприятий и организаций поселений по вопросу благоустройства и выдача индивидуальных задания по благоустройству закрепленных территорий | до 18.04.2013 г. | Главы поселений * |
| 6. | Проведение субботников по уборке территорий с участием населения. | 27 апреля | Администрации поселений, старосты улиц, деревень * |
| 7. | Проведение уборки территории парков, скверов, родников, кладбищ | Апрель-май | Главы поселений * |
| 8. | Проведение работ по закладке парков, аллей, скверов, клумб и газонов | Май | Главы поселений * |
| 9. | Благоустройство и уборка мусора на территориях котельных, ГРП, вышек сотовой связи, вдоль теплотрасс (на ширину 5 метров в обе стороны). Вертикальная планировка земли в местах проведения ремонта теплотрасс, водопровода, прокладки газопроводов. | до 15.05.2013 г. | Ларионов А.П. * Волков И. А. * Руководителя компаний сотовых операторов * Главы поселений * |
| 10. | Ликвидация всех несанкционированных свалок на территориях поселений | до 15.05.2013г. | Главы поселений * |
| 11. | Проведение работ по ямочному ремонту дорог и восстановлению разрушенных обочин | по отдельному плану | Погодин В.А. * Павлов А.В. * Хорьков А. П.* |
| 12. | Проведение работ по приведению в порядок памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | до 06.05.2013 г. | Администрации поселений * |
| 13. | Завершение уборки сухой сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов, парков и скверов | май | Администрации поселений * |
| 14. | Проведение весенней очистки территории школ, дошкольных учреждений, территории учреждений социального характера и промышленных предприятий от остатков прошлогодней растительности. | май | Руководители предприятий и организаций * |
| 15. | Проведение ремонта и установка новых малых архитектурных форм. | май | Главы поселений, руководители предприятий и организаций * |
| 16. | Проведение инвентаризации и ремонта прошлогодних посадок, побелка деревьев. | до 15.05.13г. | Главы поселений * |
| 17. | Ремонт и покраска всех контейнерных площадок, обновление контейнеров, проведение маркировки, проведение субботников по уборке придомовых территорий | Апрель | Окишева Л. П * Шмелев В. С.* Главы поселений * |
| 18. | Организация работ по раздельному сбору ТБО в бюджетных организациях | Апрель | Главы поселений, * руководители организаций* |
| 19. | Продолжение работ по выполнению МЦП «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-13гг. » | по отдельному плану | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры |
| 20 | Подведение итогов месячника | 17.05.2013 г. | Председатель оргкомитета |

*- мероприятия реализовываются по  согласованию с исполнителями

Председатель оргкомитета-

заместитель главы администрации

Козловского района                                                                                                                              Забраев Ю. А.