П Л А Н

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий в Красночетайском районе

с 01 августа по 15 октября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные за проведенияе мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схематического плана распределения участков среди отделов и подразделений администрации Красночетайского района, а так же учреждений различной формы собственности по территориальной принадлежности для санитарно-экологической очистке и благоустройства на территории Красночетайского района | до 31 июля 2014 года | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, отдел сельского хозяйства администрация Красночетайского района. |
| 2. | Проведение мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройства, в Красночетайском районе с 01 августа по 15 октября 2014 года в соответствии с Распоряжением администрации Красночетайского района | с 01 августа по 15 октября 2014 года | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, отдел образования, отдел сельского хозяйства администрация Красночетайского района, отдел экономики, земельных и имущественных отношений, отдел образования, финансовый отдел, руководители структурных подразделений и администрации Красночетайского района, а так же учреждения и организация расположенные на территории Красночетайского района. |
| 3. | Размещение информации о сроках и задачах, проводимых мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройству на электронных страницах органов местного самоуправления Красночетайского района. | до 10 августа 2014 года | Сектор информационных ресурсов администрации Красночетайского района |
| 4. | Совещание с главами сельских поселений руководителями предприятий и учреждений по организации массовых мероприятий по уборке и благоустройству территории населенных пунктов | с 01 августа по 15 октября 2014 года | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, отдел образования, отдел сельского хозяйства администрация Красночетайского района |
| 5. | Проведение районного экологического субботника | вторая декада августа и сентября 2014 года | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, отдел образования, отдел сельского хозяйства администрация Красночетайского района, отдел экономики, земельных и имущественных отношений, отдел образования, финансовый отдел, руководители структурных подразделений и администрации Красночетайского района и предприятий расположенные на территории Красночетайского района. |
| 6. | Организовать работу по приведению придорожных полос вдоль автомобильных дорог общего пользования в соответствие с «Порядком установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.05.2008 г. № 132. |  | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района, главы сельских поселений |
| 7. | Проведение рейдов по содержанию улиц населенных пунктов | Еженедельно 1 раз | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Красночетайского района. |
| 8. | Освещение хода проводимых мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройству территории Красночетайского района | с 01 августа по 15 октября 2014 года | Сектор информатизации администрации Красночетайского района |
| 9. | Подведение итогов проведения осенних мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройству территории Красночетайского района | ноябрь 2014 года. | Комиссия по проведению мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройству. |