|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чёваш Республики****Елч.к район.****Елч.к район****администраций.****ЙЫШЁНУ**2014 =? апрел.н 3-м.ш. № 174Елч.к ял. |  | **Чувашская Республика****Яльчикский район****Администрация** **Яльчикского района****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** « 3 » апреля 2014г.№ 174село Яльчики |

Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Яльчикского района

         В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р, во исполнение перечня  поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 31 мая 2013 года № Пр-1479, администрация Яльчикского района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности согласно приложению.

2. Отделу имущественныхи земельных отношений администрации Яльчикского района, главам сельских поселений Яльчикского района (по согласованию):

а) зарегистрировать в предусмотренные графиком сроки права собственности муниципального образования на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе на объекты, право собственности на которые не оформлены  в установленном законодательством порядке;

б) провести в предусмотренные графиком сроки конкурсные процедуры по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации-начальника отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района Левого Л.В.

 Глава администрации

Яльчикского района Н.П.Миллин

 Утвержден

 постановлением администрации

    Яльчикского района

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. №\_\_\_\_\_

График

проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Яльчикского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Срок |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Определение перечня объектов тепло-, водоснабжения для дальнейшей передачи их в концессию, право собственности на которые не оформлены  в установленном законодательством порядке | До18.04.2014 г. |
| 2. | Проведение инвентаризации, определения рыночной стоимости передаваемых в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности | До 01.07.2014 г. |
| 3. | Оформление документов, удостоверяющих право собственности на земельные участки объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, передаваемые концессионеру | До 01.07.2014 г. |
| 4. | Постановка на государственный кадастровый учёт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике | До 01.07.2014 г. |
| 5. | Проведение паспортизации передаваемых в концессию теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности | До 01.08.2014 г. |
| 6. | Определение перечня объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, передаваемых концессионеру | До 01.11.2014 г. |
| 7. | Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством | До 01.12.2014 г. |
| 8. | Подготовка перечня документов, относящихся к передаваемым объектам в концессию для исполнения концессионного соглашения | До 01.12.2014 г. |
| 9. | Подготовка аукционной документации для проведения аукциона по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | До 01.01.2015 г. |
| 10. | Опубликование извещения о проведении аукциона по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | До 01.01.2015 г. |
| 11. | Проведение аукциона по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | До 01.05.2014 г. |
| 12. | Заключение концессионного соглашения с концессионером | До 01.06.2015 г. |
| 13. | Реализация концессионного соглашения | До 01.01.2015 г. |