О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и социальной сферы Урмарского района к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

В целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Урмарского района Чувашской Республики к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2016/2017 года

Администрация Урмарского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую комиссию по проверке готовности объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Урмарского района к отопительному сезону 2016/2017 года в следующем составе:

Михайлов А.Н.–  заместитель главы администрации - начальник отдела строительства, дорожного и жилищно – коммунального хозяйства администрации Урмарского района  –  председатель комиссии;

Ефимов Ю.Н. – начальник отдела специальных программ администрации  Урмарского района;

Григорьева А.А. – ведущий специалист – эксперт отдела строительства дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского района;

Виссарионов А.Н. – глава администрации Урмарского городского поселения Урмарского района (по согласованию);

Никифоров Э.П.  – главный инженер  МУП УР «Урмарытеплосеть» (по согласованию);

Павлов В.Н. – директор ООО «Урмарские электрические сети»  (по согласованию);

Иванов Ю.Г. -  директор  ООО «Водоканал» (по согласованию);

Петров В.С.- начальник Урмарского РЭС южного ПО филиала ПАО «МРСК Волги»- «Чувашэнерго» (по согласованию);

Кириллов В.Н. – главный врач  БУ ЧР «Урмарская центральная районная больница» Минздрава Чувашии (по согласованию);

Максимов С.А. – начальник хозяйственно-эксплуатационной группы управления образования, молодежной политики  и спорта администрации Урмарского района;

Викторов О.В. – генеральный  директор ООО «Управляющая компания ЖКХ Урмарского района» (по согласованию);

Андреева З.С. – старший государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию);

Сабиров Р.Г. – государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию);

Афанасьев Д.Г. – государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию).

2.  Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному сезону 2016/2017 года (приложение 1).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности рекомендовать обеспечить:

выполнение Плана мероприятий, объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года (приложение № 2), объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2016 год (приложение № 3), еженедельное представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению № 4;

завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии), теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 15 сентября 2016 года;

принятие мер по погашению просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2016 года;

4. Рабочей комиссии  рассмотреть  документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - провести осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, но не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты,   обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Комиссия по итогам своей работы в срок до 15 ноября 2016 года оформляет Акт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период.

5. Признать утратившим силу постановление  администрации Урмарского района от 22.05.2015 № 347 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года».

6. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль  за выполнением данного постановления возложить на отдел строительства дорожного и жилищно – коммунального хозяйства администрации Урмарского района.

### Глава администрации

### Урмарского района                                                                                                А.И. Тихонов

А.Н. Михайлов

2-10-02

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Урмарского

района от  06.05.2016 № 281

План мероприятий

по подготовке муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства района, жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону 2016/2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные вопросы |  |  |
| 1. | Провести совещание с руководителями бюджетных организаций, предприятий ЖКХ по вопросам подготовки к началу отопительного сезона | до 10 июня 2016 г. | Отдел строительства дорожного и жилищно – коммунального хозяйства администрации Урмарского района |
| 2. | Обеспечение выполнения установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2016 г. | МУП УР «Урмарытеплосеть», ООО «Водоканал» (по согласованию) |
| 3. | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2016 г. | ООО «УК ЖКХ УР» (по согласованию) |
| 4. | Разработать и согласовать с администрацией график ограничения и очередности отключений или сокращения отпуска газа на случай ограничения подачи газа, аварий на сетях | август 2016 г. | МУП УР «Урмарытеплосеть» |
| 5. | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности | до 15 сентября 2016 г. | ООО «Урмарские электрические сети» Урмарский РЭС филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» (по согласованию) |
| 6. | Обеспечение оформления паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго России 25 августа 2004 года | до 15 сентября 2016 г. | ООО «Урмарские электрические сети» Урмарский РЭС филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» (по согласованию) |
| 7. | Провести ревизию и ремонт теплоизоляции систем отопления | до 1 сентября 2016 г. | Руководители предприятий и учреждений (по согласованию) |
| 8. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 сентября 2016 г. | Отдел специальных программ администрации Урмарского района |
| 9. | Произвести гидравлическую промывку и испытание систем теплоснабжения жилых домов и объектов бюджетной сферы | июль-август 2016 | ООО «УК ЖКХ», , БУ ЧР «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии (по согласованию) |
| 10. | Создание запасов жидкого и твердого топлива в необходимых объемах | до 1 октября 2016 г. | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Урмарского района, БУ ЧР «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии МУП «Сывлах» (по согласованию) |
| 11. | Подготовка котельных к работе на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 октября 2016 г. | Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Урмарского района, БУ ЧР «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение текущих платежей и погашения задолженности за потребленные подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 13. | Создание неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 октября 2016 г. | Организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 14. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащении объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 октября 2016 г. | Организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 15. | Проведение работ по реализации энергосберегающих мероприятий, оснащению объектов социальной сферы, жилищного фонда приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды | постоянно | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 15.1 | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2016/2016 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду |  |  |
| 15.2 | потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2016 г. | Администрация Урмарского района |
| 16. | теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 1 ноября 2016 г. | Администрация Урмарского района |
| 17. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2016/2016 года и представление его копии в Минстрой Чувашии | до 15 ноября 2016 г. | Администрация Урмарского района |
| 18. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2016 г. | Организации коммунального комплекса, администрации поселений (по согласованию); |
| 19. | Возобновление работы на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства | с 1 октября 2016 г. | Организации коммунального комплекса |
| 20. | Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период: |  |  |
| 20.1 | в Минстрой Чувашии | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля до 30 сентября 2016 г. | Администрация Урмарского района |
| 20.2 | в Госжилинспекцию Чувашии | с 1 августа до 30 сентября 2016 г. еженедельно | Администрация Урмарского района |
| 21. | Своевременное представление информации в отдел строительства дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского района о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме N 1-ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2016 г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию); |
| 22. | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Минстрой Чувашии | с даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Администрация Урмарского района |

Приложение 2

к постановлению

администрации Урмарского

района от 06.05.2016  № 281

ОБЪЕМЫ

капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки

к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

(единиц)

| № пп | Наименование муниципального района | Всего | В том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урмарский район | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 |

Приложение 3

к постановлению

администрации Урмарского

района от 06.05.2016  № 281

ОБЪЕМЫ

замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2016 год

(км)

| № пп | Наименование муниципального района | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении | Ветхие водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Урмарский район | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Итого | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Приложение 4

к постановлению

администрации Урмарского

района от 06.05.2016  № 281

ИНФОРМАЦИЯ

о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период

на __  __________________ 2016 года

(форма)

| № пп | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района, единиц | Промывка и опрессовка, единиц | Замена внутридомовых сетей, пог. метров | Ремонт | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов | узлов | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель:

# Text boxes

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈЯ УРМАÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

×ÓÂÀØÑÊÎÉ   ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

## ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈЕ

06.05.2016  №  281

ï? Óðìàðû

×+ÂÀØ  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÍ

Â+ÐÌÀÐ ÐÀÉÎÍ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÉ/

## ÉÛØ+ÍÓ

_____________________ №

Â=ðìàð  ïîñåëîê\