УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Яльчикского района

от  07 сентября 2015г.  № 109

(приложение )

План мероприятий
по реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса технических средств
«Безопасный город» в Яльчикском районе Чувашской Республики

| №№ | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в муниципальную программу Яльчикского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 880, в части разработки и включения мероприятий подпрограммы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Яльчикского района Чувашской Республики и иные нормативные правовые акты Яльчикского района Чувашской Республики | Администрация Яльчикского района | По мере внесения изменений в законодательство Российской Федерации и законодательство Чувашской Республики (IV квартал 2015 г.) |
| 2 | Предоставление в ГУ МЧС России по Чувашской Республике и ГКЧС Чувашии данных по составу запланированных на очередной год и плановый период мероприятий в области обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания и расходов на их реализацию в Яльчикском районе | Администрация Яльчикского района | IV квартал 2015 г. |
| 3 | Проведение мероприятий по подготовке единой дежурно-диспетчерской службы Яльчикского района, дежурно-диспетчерских служб других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» | Администрация Яльчикского района | I квартал 2016 г. |
| 4 | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта АПК «Безопасный город» | Администрация Яльчикского района | II-III квартал 2016 г. |
| 5 | Разработка технического проекта на развитие (создание) АПК «Безопасный город» | определяется на конкурсной основе | II-III квартал 2016 г. |
| 6 | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Администрация Яльчикского района | IV квартал 2016 г. |
| 7 | Формирование пакета документов для получения субсидии из федерального бюджета на построение (развитие) АПК «Безопасный город» | Администрация Яльчикского района | IV квартал 2016 г. |
| 8 | Обучение дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Администрация Яльчикского района | I квартал 2017 г. |
| 9 | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | исполнитель работ | II-III квартал 2017 г. |
| 10 | Создание сегментов АПК «Безопасный город» | Администрация Яльчикского района | 2017- 2018 гг. |
| 11 | Проведение приемочных испытаний и ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» | Администрация Яльчикского района | II-III квартал 2017 г. |
| 12 | Предоставление в ГУ МЧС России по Чувашской Республике и ГКЧС Чувашии информации о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» за прошедший год | Администрация Яльчикского района | I квартал ежегодно |
| 13 | Формирование целевых значений критериев и ключевых показателей оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» на текущий год для Яльчикского района | Администрация Яльчикского района | I квартал ежегодно |
| 14 | Предоставление органам исполнительной власти Чувашской Республики информации о фактических значениях критериев и ключевых показателей эффективности использования АПК «Безопасный город» за прошедший год. | Администрация Яльчикского района | I квартал ежегодно |

* Мероприятия, предусмотренные планом, реализуются по согласованию с исполнителем.