| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЕТЕРНЕ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯДРИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ЕТЕРНЕ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШАНУ 31.07.2014 г. № 605 Етерне хули |  | ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ____.07.2014 г. № ____ город Ядрин |

Об утверждении муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановлениями Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 7 октября 2013г. № 742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики», от 16 декабря 2013г. № 976 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики в новой редакции», в целях обеспечения качественного развития транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики, повышения безопасности дорожного движения  Ядринская районная администрация  Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Ядринской районной администрации от 31.12.2013г №1065 «Об утверждении муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ядринской районной

администрации                                                                                      В.Н. Кузьмин

Приложение

к постановлению Ядринской

районной администрации

Чувашской Республики

от ____.___.2014г.  № ____

Муниципальная  программа  Ядринского района Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы Ядринского района

Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

- 1 Паспорт программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | – | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашавтотранс» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (по согласованию); ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району (по согласованию); Администрации поселений Ядринского района Чувашской Республики (по согласованию); Подрядные организации по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог федерального, республиканского и местного значения по Ядринскому району Чувашской Республики (по согласованию). |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Автомобильные дороги»; «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | Подпрограммы «Автомобильные дороги», «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики» |
| Цели муниципальной программы | – | развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах в Ядринском районе Чувашской Республики |
| Задачи муниципальной программы | – | - формирование сети автомобильных дорог, отвечающей потребностям развивающейся экономики; предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | достижение к 2017 году следующих показателей: доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий – не более 14,5 процентов; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 100 процентов; доля транспортных средств общественного пассажирского автомобильного транспорта категорий М2 и М3, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, – не менее 90 процентов; доля транспортных средств общественного пассажирского автомобильного транспорта категорий М2 и М3, работающих на газомоторном топливе, – не менее 80 процентов; к 2017 году по сравнению с 2013 годом ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 2,0 процента, снижение тяжести последствий на 1,8 процента; Развитие автомобильных дорог местного значения Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. |
| Срок реализации муниципальной программы | – | 2014–2016 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | – | прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014–2016 годах составляет 101677,368 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 39412,104 тыс. рублей; в 2015 году – 30433,801 тыс. рублей; в 2016 году – 31831,463 тыс. рублей; из них средства: местных бюджетов – 19336,448 тыс. рублей; внебюджетных источников - 15,0 тыс. рублей. Республиканского бюджета Чувашской Республики 82325,92 тыс. рублей. Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании Ядринского районного бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; снижение показателей аварийности на дорогах по сопутствующим дорожным условиям; сохранение жизней участникам дорожного движения и предотвращение социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению; обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения; обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в Ядринском районе Чувашской Республике до уровня развитых стран; оснащение пассажирского транспорта современными техническими средствами связи и информатизации на основе использования современных телекоммуникационных и навигационных систем; |

# Раздел I. Общая характеристика транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики

Дорожная сеть

Ядринский район на западе граничит с Нижегородской областью, на севере - с Республикой Марий Эл, через Ядринский район проходит автомобильная дорога федерального значения, межмуниципальные автомобильные дороги, местные автодороги.

Протяженность дорожной сети по Ядринскому району по состоянию на 01.01.2013г. составляет 489,745 км, в том числе 28,4 км – федеральная автомобильная автодорога «М-7 Волга», 101,360 км – автодороги республиканского значения, 359,985 км – местные автодороги (из них 228,871 км – местные автодороги районного значения, 34,817 км – городского поселения, 96,297км- автодороги сельских поселений). Из 359,985 км автодорог местного значения 297,37км (82,6%) имеют твердое покрытие, 275,003 (76,4%) усовершенствованное (асфальтобетонное) покрытие. На дорожной сети эксплуатируется 22 моста/3030,72.м. (2шт/1671,9м - на федеральной автодороге (в том числе новый мост – 1242м), 9шт/ 892,02м -на республиканской сети, 11шт/466,8м на местной сети автодорог). По территории Ядринского района проходят 4 автомобильные дороги республиканского значения: автодорога «Сура» протяженностью 28,89 км, автодорога «Никольское-Ядрин-Калинино» протяженностью 40,868 км, автодорога «Ядрин-Канаш» протяженностью 12,002 км, автодорога «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи» протяженностью 19,6 км.

С 2006 по 2011 год в районе проведена большая работа по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 21 августа 2006 г. N 68 "О мерах по ускоренному завершению строительства сети автомобильных дорог Чувашской Республики", а также по развитию опорной сети автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации республиканской целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года". За этот период по Ядринскому району соединены с дорогами с твердым покрытием 25 населенных пунктов, общая протяженность построенных и отреконструированных автомобильных дорог составляет 57,965 км. В настоящее время 123 сельских населенных пунктов из 125 (или 98,4 процентов от их общего количества) по Ядринскому району, имеют подъезды с твердым покрытием и обеспечены автотранспортным сообщением. Это позволило улучшить доступ жителей сельских населенных пунктов к учреждениям здравоохранения, образования, культуры, связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания. В результате реализации вышеназванного Указа Президента Чувашской Республики в районе создана достаточно разветвленная и плотная сеть автомобильных дорог.

После завершения строительства основной сети автомобильных дорог местного значения приоритетными направлениями станут реконструкция и строительство особо важных объектов дорожной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование опорных связей. В 2010г проведена реконструкция автодороги республиканского значения «Сура» протяженностью 8,1 км, в 2013 г выполнен ремонт участков автодорог республиканского значения «Никольское-Ядрин-Калинино» протяженностью 12,1 км и «Сура» протяженностью 8,5 км.

Несмотря на благоприятные тенденции в развитии дорожной инфраструктуры, дорожная сеть Ядринского района Чувашской Республики не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам ее развития.

По состоянию на 1 января 2013 г.:

доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог по Ядринскому району составляет 51 процентов. Данная сеть автомобильных дорог полностью выработала свой эксплуатационный ресурс и работает с большим процентом износа. Ежегодно проводимое комплексное комиссионное обследование автомобильных дорог с участием представителей Управления государственного автодорожного надзора по Чувашской Республике Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району, обслуживающих организаций подтверждает значительный износ автомобильных дорог и показывает ухудшение их качественного состояния (многочисленные повреждения в виде выбоин, ямочности, просадок, выкрашивания асфальтобетона, сплошной сетки трещин, пучин).

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог влияет на рост аварийности на дорогах, в том числе из-за дорожных условий. Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог не позволяет соблюдать требования безопасного и удобного движения и требует незамедлительного проведения капитального и текущего ремонта по установленным межремонтным срокам с учетом накопившегося недоремонта. Основной причиной неудовлетворительного состояния автомобильных дорог и мостов является накопленный годами недоремонт по причине недостаточного финансирования этих работ. Эта ситуация особенно обострилась в 2009-2012 годах. Несвоевременно произведенный ремонт приводит к увеличению бюджетных затрат на последующий капитальный ремонт и реконструкцию в 2-3 раза. Решение этой проблемы зависит также от эффективности инновационной деятельности в дорожном хозяйстве, так как применение прогрессивных технологий ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений способствует улучшению транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети, повышению безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. По данным Федерального дорожного агентства (далее - Росавтодор), новые технологии и техника применяются в объемах, далеких от ожидаемых, что негативно отражается на состоянии дорожной сети. Так, на автомобильных дорогах федерального значения новые технологии нашли применение только на 18 процентах их протяженности. На сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения из-за отсутствия достаточных объемов финансирования новые технологии используются незначительно, на автодорогах местного значения в минимальных объемах. Применение прогрессивных технологий позволяет на практике улучшить состояние дорожной сети. Наибольший эффект от применения прогрессивных технологий достигается, если этот процесс распространяется на все стадии жизненного цикла автомобильной дороги - от ее проектирования до строительства и последующей эксплуатации. Необходимо предусмотреть при ремонте автомобильных дорог шире использовать новые виды геосинтетических материалов для армирования асфальтобетонного покрытия (разнообразные геосетки и нетканые синтетические материалы), георешетки и габионы (для укрепления откосов при устройстве подпорных стенок, для укрепления основания дорожной одежды, для предотвращения размывов насыпи и берегоукрепления), различные виды ресайклинга (регенерации асфальтобетонного покрытия) и фрезерования, новые технологии шероховатой поверхностной обработки, различные добавки для улучшения характеристик асфальтобетона (в том числе придающие покрытию противогололедные свойства), новые виды асфальтобетона с улучшенными характеристиками. Необходимо применять также новые технологии при ремонте и содержании мостов: разработанные прогрессивные материалы и технологии гидроизоляции, прогрессивные конструкции деформационных швов и т.д., специальные составы для обеспечения коррозионной стойкости, ремонта разрушений и сколов бетона, а также его защиты.

Сдерживающими факторами внедрения инноваций остаются:

- отсутствие необходимого уровня финансового обеспечения;

- отсутствие целенаправленной налоговой политики, которая бы отвечала интересам инновационного развития дорожного хозяйства и дорожного машиностроения;

- отсутствие законодательных механизмов, формирующих материальную заинтересованность подрядчика и заказчика во внедрении инноваций;

- недостаточность бюджетных средств на финансирование научных разработок.

С увеличением интенсивности движения и количества автотранспортных средств возникли серьезные проблемы с пропуском автомобильного транспорта по улично-дорожной сети г. Ядрин и других населенных пунктов, обостряются проблемы обеспечения безопасности дорожного движения. Федеральная и межмуниципальные трассы не имеют соответствующих объездов населенных пунктов и в, особенности, города Ядрин, д. Стрелецкая, пропуск транзитного тяжеловесного транспорта осуществляется по населенным пунктам, не приспособленным для такого движения, что создает дополнительную транспортную и экологическую нагрузку на улично-дорожную сеть. Значительная протяженность улично-дорожной сети г. Ядрин не имеет усовершенствованного покрытия. Из-за недостаточного финансирования дорожных работ не обеспечивается восстановление изношенного дорожного покрытия. Из-за большого отставания уровня развития магистральной и улично-дорожной сети, недостаточного технического уровня организации дорожного движения обостряются экологические и социальные проблемы в городе. На отдельных участках магистралей, исчерпавших свою пропускную способность, создаются пробки, сопровождающиеся чрезмерным загрязнением городской среды выхлопными газами и шумами. На фоне роста автомобилизации транспортные проблемы в сегменте городской улично-дорожной сети усиливаются.

В существующем жилищном фонде на территории г. Ядрин, д. Стрелецкая, п. Совхозный, с. Советское Ядринского района Чувашской Республики проезжая часть дворовых территорий и проезды к ним за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров в связи с тем, что много лет из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился его ремонт. На данный момент требуют ремонта 46 дворовых территорий площадью 28750 кв. м. и 38 проездов к ним площадью 7553 кв.м. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В целом транспортная система Ядринского района Чувашской Республики представляет собой сложный комплексный объект, играющий важную роль в экономической и социальной сферах. В настоящее время требуется принятие неотложных мер, направленных на модернизацию и развитие транспортной системы в рамках Программы.

В 2014-2016 годах  Программой предусматривается:

- построить 2,98 км автомобильных дорог местного значения;

- привести в нормативное состояние 8,25 км автомобильных дорог местного значения за счет выполнения комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- отремонтировать 4,0 тыс. кв.м. дворовых территорий и подъездов к ним по г. Ядрин.

Транспортное обслуживание пассажиров

Наиболее значимой транспортной организацией, обеспечивающей транспортное обслуживание населения по Ядринскому району, является Ядринское АТП - филиалГУП Чувашской Республики "Чувашавтотранс" Минтранса Чувашии. Транспортное обслуживание населения на территории Ядринского района осуществляется по 16 пригородным (муниципальным) регулярным автобусным маршрутам, из них 14 маршрутов обслуживает Ядринское АТП - филиал ГУП Чувашской Республики "Чувашавтотранс" Минтранса Чувашии, 2 маршрута - индивидуальный предприниматель. Кроме этого с Ядринской автостанции осуществляется перевозка пассажиров по межмуниципальным маршрутам (Аликово, Моргауши, Шумерля, Чебоксары, Канаш, Алатырь, Н. Новгород, Москва) – 8 маршрутов.

Техническое перевооружение транспорта в сложившихся условиях является важной задачей. Без этого нельзя добиться существенного улучшения использования транспортного потенциала и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность перевозок и охрану окружающей среды.

При обновлении и пополнении парков транспортных средств перевозчиками должны приобретаться новые перспективные типы транспортных средств, имеющие более высокий коэффициент полезного действия, потребляющие меньше энергоресурсов, более полно удовлетворяющие требованиям по безопасности перевозок и охране окружающей среды. По состоянию на 31.12.2013г в Ядринском АТП имеется 25 автобусов, из них в 2013 г обновлено 2 автобуса.

Автобусным сообщением охвачено 120 сельских населенных пунктов (расстояние от остановки до населенного пункта менее 3,0 км).

С 1 декабря 2011 г. в Чувашской Республике (в том числе и по Ядринскому району) официально начала действовать система безналичной оплаты проезда на общественном пассажирском транспорте. В настоящее время безналично оплатить проезд можно во всех автобусах ГУП Чувашской Республики "Чувашавтотранс" Минтранса Чувашии, весь подвижной состав которого оснащен мобильными терминалами кондуктора. Безналичная оплата проезда возможна при помощи общегражданской карты типа "электронный кошелек", временного социального проездного билета для отдельных категорий граждан или транспортного приложения универсальной электронной карты.

Внедрение систем спутниковой навигации

В Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 г. N 638 "Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" идет активное внедрение российской глобальной системы позиционирования.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. N 280 "Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)" в число требований, предъявляемых к соискателям лицензии, входит использование ими транспортных средств, оснащенных в установленном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Оснащение автотранспорта аппаратурой спутниковой навигации осуществляется в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 26 января 2012 г. N 20 "Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 февраля 2012 г., регистрационный N 23281).

В Чувашской Республике приняты нормативные правовые акты, определяющие порядок внедрения технологий ГЛОНАСС, принята подпрограмма "Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Чувашской Республики" республиканской целевой программы "Информационное общество Чувашии (2011-2020 годы)".

В целях дальнейшего внедрения технологий ГЛОНАСС в соответствии с Правилами в Чувашской Республике создается региональная навигационно-информационная система, включающая в свой состав единый навигационно-информационный центр и подсистемы мониторинга. Региональная навигационно-информационная система будет консолидировать мониторинговую информацию об автотранспортных средствах, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, и направлять указанную информацию в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта.

Аппаратура спутниковой навигации позволит вести наблюдение за местоположением транспортных средств, направлением движения, осуществлять контроль скоростного режима, соблюдения графика, обеспечивать экстренную связь с аварийными службами. По состоянию на 31.12.2013г все автобусы Ядринскоо АТП оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Внедрение газомоторного топлива на пассажирском автомобильном транспорте

На территории Ядринского района Чувашской Республики имеется 2 действующие автогазозаправочные станции.

В рамках Программы по переводу автомобильного транспорта Чувашской Республики на газомоторное топливо в 1996-2005 годах для работы на сжиженном нефтяном газе (далее - СНГ) большая часть подвижного состава общественного транспорта. Данная мера позволила улучшить экологическую обстановку на территории региона, снизить объем вредных выбросов в атмосферу.

Из 247,5 тыс. зарегистрированных в Чувашской Республике транспортных средств 4,9 тыс. единиц оснащены газобаллонным оборудованием. В Ядринском АТП из 25 автобусов 24автобуса работают на газомоторном топливе, 1 автобус – на дизельном топливе.

Безопасность дорожного движения

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Текущая ситуация с аварийностью в Ядринском районе Чувашской Республики характеризуется следующими параметрами: на территории Ядринского района ЧР за двенадцать месяцев 2013 года зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 13, получили телесные повреждения различной степени тяжести 78 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 29,2 %, количество погибших увеличилось на 62,5 %, количество получивших телесные повреждения увеличилось на 18,2 %. Тяжесть последствий составила 14,3 (10,8 – АППГ). Зарегистрировано 243 ДТП с материальным ущербом.

В общей структуре аварийности наибольшее количество ДТП происходит на автодороге федерального значения «Волга» М-7 (28 ДТП, при которых погибло 6  и ранено 38 человек), на автодорогах республиканского значения (24 ДТП, при которых погибло 5 и ранено 29 человек). В населенных пунктах районах произошло 2 ДТП, на автодорогах районного значения - 8 ДТП. Основной объем ДТП происходит по причине нарушения водителями транспортных средств Правил дорожного движения (42 ДТП), 7 ДТП совершено водителями в нетрезвом состоянии, в 10 случаях ДТП способствовали неудовлетворительное состояние дорожных условий и недостаточное освещение, в 13 случаях ДТП произошли из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами. Основными видами ДТП продолжают оставаться происшествия с высокой тяжестью последствий: столкновение (26 ДТП) и наезд на пешехода (15 ДТП).

В Ядринском районе создана комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, раз в квартал проводятся заседания комиссии, на которых рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения на территории Ядринского района.

Главный результат реализации Программы будет заключаться в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Проблема аварийности на транспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Международная федерация общества Красного креста и Красного Полумесяца в Докладе о мировых катастрофах, определяет дорожно-транспортное происшествие как одну из важнейших и обостряющих проблем. В настоящее время во всем мире ДТП - основная причина смертности и инвалидности людей в возрасте от 3 до 35 лет.

По расчетам специалистов, социально-экономический ущерб от последствий ДТП в России в 2010 году составил 369 млрд. рублей, в том числе от гибели людей - 186,2 млрд. рублей. В среднем по стране тяжесть последствий ДТП составила 12 погибших на каждые 100 пострадавших.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в Ядринском районе. Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся причинением тяжкого вреда здоровью.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Ежегодно на высоком уровне остается количество ДТП с участием пешеходов.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива,  также рост количества ДТП.

Сложившаяся в области обеспечения безопасности дорожного движения критическая ситуация в условиях отсутствия программно-целевого метода имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);

значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

продолжающееся ухудшение условий дорожного движения;

низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Применение программно-целевого метода позволит реализовать комплекс мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП. Вместе с тем применение такого метода для решения проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задачи в области обеспечения безопасности дорожного движения.

# Количество ДТП происшествий и их последствия на территории Ядринского района

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в районе относятся:

низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения;

отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению безопасности дорожного движения на республиканском и местном уровнях;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность водителей при управлении транспортными средствами;

увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомобилей и приростом протяженности и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Приведенные данные в таблицах показывают, что практически по всем абсолютным и относительным показателям наблюдается рост аварийности и тяжести последствий, особенно за последние годы.

# Показатели аварийности по Ядринскому району

| годы | количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДТП (единиц) | погибших (чел.) | Раненых (чел.) |
| 2008 | 54 | 8 | 78 |
| 2009 | 47 | 13 | 66 |
| 2010 | 50 | 10 | 71 |
| 2011 | 63 | 14 | 73 |
| 2012 | 48 | 8 | 66 |
| 2013 | 62 | 13 | 78 |

# Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий

Одним из главных факторов, влияющих на состояние аварийности, является пренебрежение и, более того, игнорирование участниками дорожного движения требований безопасности. Сегодня практически отсутствует поддержка общественных организаций в области обеспечения безопасности дорожного движения со стороны государства.

Массовость нарушений правил дорожного движения свидетельствует о низкой дорожной культуре участников движения, а также о том, что нынешняя система государственного и общественного воздействия на сознание участников дорожного движения малоэффективна.

Кроме того, на безопасность дорожного движения оказывает влияние ряд других факторов:

низкий уровень подготовки водителей в образовательных учреждениях;

низкая дисциплина водителей;

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

несоответствие состояния и пропускной способности автомобильных дорог федерального и республиканского значения существующей интенсивности движения.

Укоренившиеся тенденции и характер проблемы требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, координации усилий государства и общества, формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления.

Для снижения риска происшествий необходимы устройство нормального освещения дорог, установка соответствующих технических средств регулирования дорожного движения, поддержания состояния дорожного полотна и разметки в надлежащем состоянии. Благодаря этому дорожное движения становится более безопасным, а последствия происшествий – менее тяжкими.

# 2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является сокращение лиц, погибших в результате ДТП и количество ДТП с пострадавшими.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств;

внедрение современных средств организации дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП;

значительное увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;

повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий.

Для реализации указанных целей необходимо:

создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств;

усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств безопасности;

повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

техническое перевооружение служб, оказывающих помощь лицам, пострадавшим в ДТП;

техническое перевооружение ОГИБДД;

значительное увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;

предотвращение дорожных заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.);

мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма.

повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий;

дальнейшее техническое перевооружение служб, оказывающих помощь лицам, пострадавшим в ДТП;

совершенствование механизма оперативного доведения информации о ДТП до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий;

совершенствование форм и методов контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил;

# 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы намечено осуществить за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета;

общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 101677,368 тыс. рублей, из них средства: внебюджетные - 15,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 82325,92 тыс. рублей; местных бюджетов – 19336,415 тыс. рублей.

# 4. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

Главный результат реализации Программы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Реализация программных мероприятий направлена на приостановление роста ДТП и дальнейшее снижение их количества и сокращение числа пострадавших при ДТП, совершенствование систем управления обеспечением безопасности дорожного движения, работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движения в населенных пунктах, обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах, оказания помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городах и населенных пунктах, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.

Кроме того, сокращение ДТП, особенно при столкновении транспортных средств, приведет к снижению загрязнения почвы и атмосферы автомобильным топливом и маслами, что будет способствовать улучшению экологической обстановки.

Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории Ядринского района Чувашской Республики политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы;

Основными целями Программы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Чувашской Республики;

повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса, обеспечивающего благоприятные условия для устойчивого поступательного развития экономики Ядринского района, подъема уровня и качества жизни населения.

Для достижения целей Программы предполагается решение следующих задач:

формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики;

развитие применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог;

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;

повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения Ядринского района Чувашской Республики;

повышение уровня безопасности на транспорте;

развитие рыночных отношений в транспортном комплексе.

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Программы. Аналогичный принцип использован при определении состава показателей (индикаторов) подпрограммы Программы, включенной в состав Программы (табл. 1).

Таблица 1

# Показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач Программы

| Цели Программы | Задачи Программы |  | Показатели (индикаторы) Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики |  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к 2017 году 45 процентов; |  |
| Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов | предотвращение дорожно-транспортных происшествий |  | доля ДТП, совершению которых способствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП к 2017 году 14,5 процентов |  |
| Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Ядринского районаЧувашской Республики |  | предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |  | сокращение смертности от ДТП к 2017 году на 2 процента; снижение тяжести последствий (снижение числа лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших) к 2017 году на 1,8 процента |
| Повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса в Ядринском районе Чувашской Республики, обеспечивающего благоприятные условия для устойчивого поступательного развития экономики республики, подъема уровня и качества жизни населения | повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения республики; повышение уровня безопасности на транспорте; развитие рыночных отношений в транспортном комплексе |  | доля транспортных средств общественного пассажирского автомобильного транспорта категории М2 и М3, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, к 2017 году 90 процентов; доля транспортных средств общественного пассажирского автомобильного транспорта категории М2 и М3, работающих на газомоторном топливе, к 2017 году 80 процентов |  |

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограммы, и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов в сфере развития потенциала транспортной системы.

Система мероприятий предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей дорожную деятельность, пассажирские перевозки, а также мероприятия по обеспечению безопасности движения, повышению эффективности системы управления и системы планирования в дорожном хозяйстве, повышению эффективности расходов на дорожное хозяйство.

Программа реализуется в 2014-2016 годах.

Реализация Программы позволит:

сформировать развитую сеть автомобильных дорог и обеспечить устойчивое функционирование транспортной инфраструктуры, круглогодичное транспортное сообщение по всей сети автомобильных дорог;

повысить уровень мобильности населения Ядринского района Чувашской Республики за счет улучшения транспортной инфраструктуры;

создать благоприятные условия для роста объемов перевозок автомобильным и другими видами транспорта;

создать дополнительные рабочие места в других сопутствующих сферах экономики и сфере услуг;

создать конкурентную среду, стимулирующую развитие малого и среднего предпринимательства и привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры;

обеспечить повышение качества жизни и улучшение здоровья населения;

повысить уровень эксплуатационного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на основе применения новых прогрессивных технологий содержания автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов и других инноваций;

снизить количество мест концентрации ДТП.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

сбалансированное и эффективное развитие транспортной сети автомобильных дорог на основе увеличения пропускной способности опорной транспортной сети, обеспечивающей бесперебойное и безопасное движение транспортных средств;

транспортное обеспечение комплексного освоения и развития сельских территорий, в том числе развитие автомобильных дорог в границах сельских населенных пунктов;

обновление парка транспортных средств;

формирование и распространение новых транспортно-логистических технологий, обеспечивающих повышение качества и доступности транспортных услуг;

обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы, включая повышение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения;

сохранение жизней участникам дорожного движения, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в Ядринском районе Чувашской Республике

# Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Выстроенная в рамках настоящей Программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Программы.

Основное мероприятие 1. Подготовка технического задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов.

При организации разработки проектной документации на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них проектные организации (органы управления дорожным хозяйством) в задания на разработку проектной документации вводят специальный раздел "Применение новых технологий, техники, конструкций и материалов".

Мероприятиями предусматриваются формирование и реализация планов освоения инноваций в дорожном хозяйстве. Информационной основой для формирования перечня инновационных разработок является база данных о завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (представлена на официальном интернет-сайте Росавтодора).

Результаты реализации инноваций доводятся до сведения Росавтодора для включения в банк данных и практического использования проектными и подрядными организациями дорожного хозяйства и размещаются на его официальном интернет-сайте.

Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов.

Формирование проекта плана освоения инноваций осуществляется при формировании программы дорожных работ на предстоящий период исходя из прогнозируемых объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Ядринского района Чувашской Республики на основе утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, а также на основе технических регламентов по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

На основании разработанной проектной документации осуществляется подготовка конкурсной документации на выполнение работ, проведение процедуры отбора, подрядных работ на конкурсной основе, заключение государственного контракта на выполнение дорожных работ с применением новых технологий, техники, конструкций и материалов, контроль качества выполняемых работ, мониторинг эксплуатационных характеристик.

Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Разрабатываются муниципальные целевые программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Ядрин". Проводится обследование дворовых территорий, составляется адресный перечень дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ. Осуществляется комплекс мер по размещению заказа для заключения муниципальных контрактов.

Подрядными организациями выполняются работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с элементами благоустройства, асфальтирование проездов с устройством парковок, тротуаров, и другие работы.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении N 2 к Программе.

План реализации Программы в разрезе мероприятий на 2014-2016 годы представлен в приложении N 3 к Программе.

# Раздел IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Основными инструментами правового регулирования, направленными на достижение целей и конечных результатов Программы, являются нормативные правовые акты Чувашской Республики и Ядринской районной администрации:

Закон Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. N 22 "Об административных правонарушениях в Чувашской Республике";

Закон Чувашской Республики от 29 декабря 2003 г. N 48 "Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Чувашской Республике";

Закон Чувашской Республики от 15 ноября 2007 г. N 72 "Об основаниях временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на автомобильных дорогах";

Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2011 г. N 71 "О Дорожном фонде Чувашской Республики";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2012 г. N 594 "Об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутах в Чувашской Республике";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 марта 2013 г. N 95 "О республиканской целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике в 2013-2020 годах";

постановление Ядринской районной администрации от 01.03.2013 №130 «Об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в Ядринском районе Чувашской Республики»;

постановление Ядринской районной администрации от 10.05.2011г №269 «О нормативах финансовых затрат, Правилах расчета размера ассигнований из Ядринского районного бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ядринском районе Чувашской Республики и порядке их содержания и ремонта»;

решение Ядринского районного собрания депутатов от 25.10.2013г №3 «О муниципальном дорожном фонде Ядринского района Чувашской Республики».

Сведения об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение целей и конечных результатов Программы приведены в приложении N 4 к Программе.

# Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Расходы Программы формируются за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, средств Ядринского районного бюджета Чувашской Республики, средства бюджетов поселений и средств внебюджетных источников.

При реализации Программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Общий объем финансирования Программы в 2014-2016 годах составит 101677,368 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 82325,92 тыс. рублей;

местных бюджетов – 19336,415 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 15,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Программы на 2014-2016 годы приведены в приложении N 5 к настоящей Программе.

Приложение N 1

к муниципальной программе

Ядринского района Чувашской Республики

"Развитие транспортной системы Ядринского

района Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

Сведения
о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы», подпрограммы «Автомобильные дороги», подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство, реконструкция автомобильных дорог местного значения | км | 0 | 0,513 | 0 | 0 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог местного значения | км | 5,84 | 0,9 | 1,75 | 3,0 |
| 2а | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним | кв.м. | 3127 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 51 | 49 | 47 | 45 |
| 4 | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 16,1 | 15,5 | 15 | 14,5 |
| 5 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | доля транспортных средств общественного пассажирского автомобильного транспорта категорий М2 и М3, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, | % | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 7 | доля транспортных средств общественного пассажирского автомобильного транспорта категорий М2 и М3, работающих на газомоторном топливе, | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 9. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Тяжесть последствий | погибших на 100 пострадавших | 14,3 | 13,5 | 13 | 12,5 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

Ядринского района Чувашской Республики

"Развитие транспортной системы Ядринского

района Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

План
реализации муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы», подпрограммы «Автомобильные дороги», подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

| Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения по автодорогам общего пользования местного значения (дорожные знаки, разметка, дорожные ограждения), Выполнение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД. | Ядринская районная администрация, Главы городского и сельского поселений, Подрядные организации по содержанию автомобильных дорог. | I квартал 2014 г. | IV квартал 2016 г. | Замена несоответствующих и установка недостающих дорожных знаков, устройство дорожной разметки, обеспечение безопасных дорожных условий, строительство новых автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики» |  |  |  | х |
| Основное мероприятие 1. Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения; - приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов (фликеры, значки); организация воспитательной работы участников дорожного движения в учреждениях начальных классов и общеобразовательных школах; организация воспитательной работы участников дорожного движения в учреждениях начальных классов и общеобразовательных школах; организация проведения в общеобразовательных учебных заведениях, дошкольных учреждениях конкурсов и слетов ("Безопасное колесо", "Школа безопасности», "Зарница", «Светофорики»), республиканского слета юных инспекторов движения, акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и др.; размещение в средствах массовой информации материалов по безопасному поведению участников дорожного движения, направленной на обучение населения безопасному поведению на дорогах и оказанию первой доврачебной помощи; Оборудование и оснащение в школах и дошкольных учреждениях уголков, кабинетов для обучения безопасных навыков поведения на дорогах и правил дорожного движения, организация проведения на их базе занятий. | Ядринская районная администрация, ОГИБДД, отдел образования | I квартал 2014 г. | IV квартал 2016 г. | Безопасное поведение на автодорогах участников дорожного движения, соблюдение участниками дорожного движения Правил дорожного движения |
| Основное мероприятие 2. Использование возможностей социальной рекламы в формировании сознательного понимания обязательного соблюдения правил дорожного движения (изготовление и установка баннеров и щитов). | Ядринская районная администрация, ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району | III квартал 2014 г. | IV квартал 2016 г. | Установка баннера на автодороге «Никольское-Ядрин-Калинино» по тематике соблюдения правил дорожного движения. |

Приложение N 3

к муниципальной программе

Ядринского района Чувашской Республики

"Развитие транспортной системы Ядринского

района Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы», подпрограммы «Автомобильные дороги», подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основных мероприятий | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения по автодорогам общего пользования местного значения (дорожные знаки, разметка, дорожные ограждения), Выполнение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД. | Ядринская районная администрация, Главы городского и сельского поселений, Подрядные организации по содержанию автомобильных дорог*. | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Замена несоответствующих и установка недостающих дорожных знаков, устройство дорожной разметки, обеспечение безопасных дорожных условий, улучшение дорожных условий, строительство новых автомобильных дорог | Недостижение целевых индикаторов программы | повышение безопасности дорожного движения, улучшение условий проживания граждан |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1. Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения; - приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов (фликеры, значки); организация воспитательной работы участников дорожного движения в учреждениях начальных классов и общеобразовательных школах; организация воспитательной работы участников дорожного движения в учреждениях начальных классов и общеобразовательных школах; организация проведения в общеобразовательных учебных заведениях, дошкольных учреждениях конкурсов и слетов ("Безопасное колесо", "Школа безопасности», "Зарница", «Светофорики»), республиканского слета юных инспекторов движения, акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и др.; размещение в средствах массовой информации материалов по безопасному поведению участников дорожного движения, направленной на обучение населения безопасному поведению на дорогах и оказанию первой доврачебной помощи; Оборудование и оснащение в школах и дошкольных учреждениях уголков, кабинетов для обучения безопасных навыков поведения на дорогах и правил дорожного движения, организация проведения на их базе занятий. | Ядринская районная администрация, ОГИБДД*, отдел образования и социальной политики | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Безопасное поведение на автодорогах участников дорожного движения, соблюдение участниками дорожного движения Правил дорожного движения | увеличение рисков и ограничений для достижения целевых значений индикаторов | повышение безопасности дорожного движения |
| 3. | Основное мероприятие 2. Использование возможностей социальной рекламы в формировании сознательного понимания обязательного соблюдения правил дорожного движения (изготовление и установка баннеров и щитов). | Ядринская районная администрация, ОГИБДД* | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Установка баннера на автодороге «Никольское-Ядрин-Калинино» по тематике соблюдения правил дорожного движения | Рост ДТП | Снижение ДТП |

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

Приложение N 4

к муниципальной программе

Ядринского района Чувашской Республики

"Развитие транспортной системы Ядринского

района Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы», подпрограммы «Автомобильные дороги», подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

| Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы» |  |  |  |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы» |  |  |  |
| Постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики об утверждении перечня объектов капитального ремонта, ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | распределение средств дорожного фонда Ядринского района Чувашской Республики для финансирования работ на объектах строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ | 2014-2016 годы |
| Постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики об утверждении Правил предоставления субсидий из Ядринского районного бюджета Чувашской Республики бюджетам поселений на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, по содержанию и ремонту автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселений | распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики для финансирования капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Финансовый отдел | 2014-2016 годы |
| Постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики об утверждении правил предоставления субсидий из Ядринского районного бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов по содержанию, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений | распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов по содержанию, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений | Финансовый отдел | 2014-2016 годы |
| Соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики о предоставлении Ядринскому районному бюджету Чувашской Республики субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений | Предоставление средств республиканского бюджета Чувашской Республики для финансирования работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ | ежегодно |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики на 2014-2016 годы» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы» |  |  |  |
| Постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики о создании Ядринской районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Утверждение состава районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ | ежегодно |

──────────────────────────────

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Ядринского района Чувашской Республики

"Развитие транспортной системы Ядринского

района Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, под-раздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида рас-ходов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы» подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики» | х | х | х | х | всего | 1338,482 | 1021,0 | 1032,0 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 712,516 | 640,0 | 690,0 |
|  |  | x | x | x | x | местный бюджет | 620,966 | 376,0 | 337,0 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы» подпрограмма «Автомобильные дороги» | х | х | х | х | всего | 38097,622 | 29388,801 | 30799,463 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 00 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 31982,684 | 23584,336 | 24716,384 |
|  |  | x | x | x | x | местный бюджет | 6114,938 | 5804,465 | 6083,079 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 5 | 5 | 5 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 6

к муниципальной программе

Ядринского района Чувашской Республики

"Развитие транспортной системы Ядринского

района Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

# Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Ядринская районная администрация Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | - | ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району, администрации городского и сельских поселений Ядринского района Чувашской Республики, Государственная инспекция Ядринского района Гостехнадзора Чувашии (далее Гостехнадзор); Отдел образования и социальной политики Ядринской районной администрации (далее Отдел образования и социальной политики); Сектор специальных программ Ядринской районной администрации (далее Сектор специальных программ); Подрядные организации по содержанию автомобильных дорог федерального, республиканского и местного значения по Ядринскому району Чувашской Республики* |
| Цель подпрограммы | - | сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах в Ядринском районе Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | - | предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | к 2017 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов: доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий – не более 14,5 процентов; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 100 процентов; доля транспортных средств общественного пассажирского автомобильного транспорта категорий М2 и М3, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, – не менее 90 процентов; доля транспортных средств общественного пассажирского автомобильного транспорта категорий М2 и М3, работающих на газомоторном топливе, – не менее 80 процентов; к 2017 году по сравнению с 2013 годом ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 2,0 процента, снижение тяжести последствий на 1,8 процента; |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансовых средств для реализации Подпрограммы составляет 3391,482 тыс. рублей, из них средства: местных бюджетов – 1333,966 тыс. рублей; внебюджетных источников - 15,0 тыс. рублей. Республиканского бюджета Чувашской Республики 2042,516 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности | - | сохранение жизни участникам дорожного движения и предотвращение социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению; обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения; обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в Ядринском районе Чувашской Республики |

# Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Проблема аварийности на транспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Международная федерация общества Красного креста и Красного Полумесяца в Докладе о мировых катастрофах, определяет дорожно-транспортное происшествие как одну из важнейших и обостряющих проблем. В настоящее время во всем мире ДТП - основная причина смертности и инвалидности людей в возрасте от 3 до 35 лет.

По расчетам специалистов, социально-экономический ущерб от последствий ДТП в России в 2010 году составил 369 млрд. рублей, в том числе от гибели людей - 186,2 млрд. рублей. В среднем по стране тяжесть последствий ДТП составила 12 погибших на каждые 100 пострадавших.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в Ядринском районе. Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся причинением тяжкого вреда здоровью.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Ежегодно на высоком уровне остается количество ДТП с участием пешеходов.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива,  также рост количества ДТП.

Сложившаяся в области обеспечения безопасности дорожного движения критическая ситуация в условиях отсутствия программно-целевого метода имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);

значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

продолжающееся ухудшение условий дорожного движения;

низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Применение программно-целевого метода позволит реализовать комплекс мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП. Вместе с тем применение такого метода для решения проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задачи в области обеспечения безопасности дорожного движения.

# Количество ДТП происшествий и их последствия на территории Ядринского района

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в районе относятся:

низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения;

отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению безопасности дорожного движения на республиканском и местном уровнях;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность водителей при управлении транспортными средствами;

увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомобилей и приростом протяженности и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Приведенные данные в таблицах показывают, что практически по всем абсолютным и относительным показателям наблюдается рост аварийности и тяжести последствий, особенно за последние годы.

# Показатели аварийности по Ядринскому району

| годы | количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДТП (единиц) | погибших (чел.) | Раненых (чел.) |
| 2008 | 54 | 8 | 78 |
| 2009 | 47 | 13 | 66 |
| 2010 | 50 | 10 | 71 |
| 2011 | 63 | 14 | 73 |
| 2012 | 48 | 8 | 66 |
| 2013 | 62 | 13 | 78 |

# Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий

Одним из главных факторов, влияющих на состояние аварийности, является пренебрежение и, более того, игнорирование участниками дорожного движения требований безопасности. Сегодня практически отсутствует поддержка общественных организаций в области обеспечения безопасности дорожного движения со стороны государства.

Массовость нарушений правил дорожного движения свидетельствует о низкой дорожной культуре участников движения, а также о том, что нынешняя система государственного и общественного воздействия на сознание участников дорожного движения малоэффективна.

Кроме того, на безопасность дорожного движения оказывает влияние ряд других факторов:

низкий уровень подготовки водителей в образовательных учреждениях;

низкая дисциплина водителей;

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

несоответствие состояния и пропускной способности автомобильных дорог федерального и республиканского значения существующей интенсивности движения.

Укоренившиеся тенденции и характер проблемы требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, координации усилий государства и общества, формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления.

Для снижения риска происшествий необходимы устройство нормального освещения дорог, установка соответствующих технических средств регулирования дорожного движения, поддержания состояния дорожного полотна и разметки в надлежащем состоянии. Благодаря этому дорожное движения становится более безопасным, а последствия происшествий – менее тяжкими.

# 2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является сокращение лиц, погибших в результате ДТП и количество ДТП с пострадавшими.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств;

внедрение современных средств организации дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП;

значительное увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;

повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий.

Для реализации указанных целей необходимо:

создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств;

усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств безопасности;

повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

техническое перевооружение служб, оказывающих помощь лицам, пострадавшим в ДТП;

техническое перевооружение ОГИБДД;

значительное увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;

предотвращение дорожных заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.);

мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма.

повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий;

дальнейшее техническое перевооружение служб, оказывающих помощь лицам, пострадавшим в ДТП;

совершенствование механизма оперативного доведения информации о ДТП до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий;

совершенствование форм и методов контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил;

# 3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы намечено осуществить за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета;

общий объем финансовых средств для реализации Подпрограммы составляет 3391,482 тыс. рублей, из них средства: внебюджетные - 15,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 2042,516 тыс. рублей; местных бюджетов – 1333,966 тыс. рублей.

# 4. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий реализации Подпрограммы

Главный результат реализации Подпрограммы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Реализация подпрограммных мероприятий направлена на приостановление роста ДТП и дальнейшее снижение их количества и сокращение числа пострадавших при ДТП, совершенствование систем управления обеспечением безопасности дорожного движения, работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движения в населенных пунктах, обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах, оказания помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городах и населенных пунктах, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.

Кроме того, сокращение ДТП, особенно при столкновении транспортных средств, приведет к снижению загрязнения почвы и атмосферы автомобильным топливом и маслами, что будет способствовать улучшению экологической обстановки.

Приложение N 7

к муниципальной программе

Ядринского района Чувашской Республики

"Развитие транспортной системы Ядринского

района Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

Подпрограмма
«Автомобильные дороги» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

# Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Ядринская районная администрация Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | - | Администрации городского и сельских поселений Ядринского района Чувашской Республики; Подрядные организации по содержанию автомобильных дорог федерального, республиканского и местного значения по Ядринскому району Чувашской Республики* ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району; |
| Цель подпрограммы | - | формирование сети автомобильных дорог, адекватной потребностям экономики и населения |
| Задачи подпрограммы | - | формирование развитой сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики; повышение устойчивости функционирования дорожной сети за счет поддержания уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог; повышение уровня развития улично-дорожной сети сельских населенных пунктов и городского поселения; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | к 2017 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов: Развитие автомобильных дорог местного значения путем строительства новых автомобильных дорог общей протяженностью 0,513км; Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений; Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним; Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. Уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования районного значения, не отвечающих нормативным требованиям, до 45%. |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансовых средств для реализации Подпрограммы составляет 98285,886 тыс. рублей, из них средства: местных бюджетов – 18002,482 тыс. рублей, в т.ч. бюджетов поселений – 6483,626 тыс. рублей; Республиканского бюджета Чувашской Республики-80283,404 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности | - | формирование единой дорожной сети на основе скоординированного гармоничного развития автомобильных дорог местного значения; улучшение транспортной доступности и повышение деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного бесперебойного транспортного сообщения с населенными пунктами района; повышение комфортности и безопасности дорожного движения; повышение инвестиционной привлекательности прилегающих к автодорогам территорий и создание условий для развития малого и среднего бизнеса; повышение уровня и качества жизни населения |

# Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Эффективность развития транспортного комплекса в значительной степени зависит от уровня потребительских свойств автомобильных дорог, к которым относятся:

непрерывность, безопасность, скорость и удобство движения;

пропускная способность и уровень загрузки дорог движением;

способность пропускать автомобили и автопоезда с заданными габаритами, осевыми нагрузками и грузоподъемностью (общей массой);

экологическая безопасность;

стоимость строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Значительный рост интенсивности движения на автомобильных дорогах, резкое увеличение количества транспортных средств, а также увеличение в составе транспортного потока доли большегрузных автомобилей (с осевыми нагрузками, превышающими расчетные), автопоездов и автобусов привели к существенному увеличению изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дороги и дорожные сооружения, сокращению межремонтных сроков. Увеличение количества автотранспортных средств ведет к росту дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и травматизму участников дорожного движения.

- Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики района, является неполное удовлетворение общественной потребности в перемещении жителей по его территории и экономической потребности хозяйствующих субъектов в инфраструктурном обеспечении процессов создания новых и развития существующих производств.

- Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан. Отдельные участки существующих автомобильных дорог, характеризуются интенсивностью движения, превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов автодорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, комфорту, безопасности дорожного движения и приводит к возникновению очагов аварийности на данных участках автодорог. Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Пропускная способность автодорог населенных пунктов района существенно ограничена, отсутствие обходов населенных пунктов приводит 
к ускоренному износу их улично-дорожных систем, оказывает негативное влияние на экологическую среду.

Результаты проведенной инвентаризации технического состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в районе показали, что многие дворовые территории за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают современным требованиям. Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров в связи с тем, что из-за недостаточного финансирования практически не производился ремонт асфальтобетонного покрытия. Во многих дворах - недостаточное количество стоянок для личного транспорта и зачастую отсутствует уход за зелеными насаждениями. Для нормального функционирования населенных пунктов имеет большое значение развитие улично-дорожной сети автодорог, благоустройство внутриквартальных и дворовых территорий. При благоустройстве внутриквартальных и дворовых территорий необходим комплексный подход. Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство детских, спортивных площадок, а также озеленение с устройством газонов, санитарной обрезкой и посадкой деревьев и кустарников.

- Имеется существенный разрыв между необходимыми качественными нормативными показателями и фактическими транспортно-эксплуатационными показателями автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих преимущественно социальные потребности муниципального района.

- 2.1.3 Анализ ситуации в районе

- Протяженность сети муниципальных автодорог существенно выше 
протяженности дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. При этом район не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения полного комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

- Возможности районного бюджета не позволяют финансировать дорожные работы в достаточном объеме. В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, подпрограммой предусматривается получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

    - Анализ причин возникновения проблемы

В результате недостаточного финансирования выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа, в результате чего к 01 января 2013 года 51%  автодорог районного значения не соответствуют ни потребительским свойствам, ни техническим требованиям и требуют безотлагательного ремонта.

Возникновение так называемого «отложенного ремонта» является причиной повышения капиталоемкости отложенных работ, так как в этом случае мероприятия по ремонту уже не являются текущими, а могут быть перенесены в разряд капитальных. Кроме того, в последние годы практически отсутствуют объекты строительства и реконструкции местных автомобильных дорог.

    - Перечень и характеристика решаемых задач

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ 
по содержанию, текущему ремонту и модернизации ухудшается транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автомобильных дорог. Основной задачей является обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений, относящихся к крупному имущественному комплексу.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, увеличение грузоподъемности и объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к увеличению интенсивности движения и осевых нагрузок. Это обуславливает неотложную потребность в развитии, совершенствовании и модернизации сети автомобильных дорог района в соответствии с темпами социально-экономического развития и автомобилизации района.

    - Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы

Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в состояние, соответствующее нормативным требованиям, что позволит повысить уровень жизни населения района.

Комплексный подход к поставленным задачам позволит в условиях ограниченных бюджетных средств значительно улучшить показатели аварийности на всей сети автомобильных дорог за счёт снижения аварийности, в том числе в местах концентрации ДТП, а также решить проблему сокращения разрывов между ежегодными нормативными объемами восстановительного ремонта и накопившегося за 10-ти летний период «недоремонта» дорог и дорожных сооружений и обеспечить сохранность дорожных сооружений.

В результате уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности автомобильных дорог существенно повысится.

  - Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

- 2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района.

- 2.2.2. Задачи подпрограммы:

- снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- повышение качества выполняемых дорожных работ;

- выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по Ядринскому району Чувашской Республики и искусственных сооружений на них;

- 2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.

- 2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, сформированной в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области дорожного хозяйства.

- 2.2.5. К компетенции района относятся:

- разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

- выработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных мероприятий;

- определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

- обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников;

- подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.

- 2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются 
за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

- 2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1 к программе.

  - Механизм реализации подпрограммы

- 1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств Ядринского районного бюджета Чувашской Республики и бюджетов городского и сельских поселений (дорожных фондов), субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики.

2. Софинансирование средств субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется за счет средств бюджетов поселений района в размере не менее определенного нормативными актами.

- 3. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий, а также недостоверность сведений, представляемых в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, возлагается на органы местного самоуправления поселений Ядринского района, Ядринскую районную администрацию Чувашской Республики.

- В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет.

- 4. Субсидии  из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам поселений предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Ядринской районной администрацией и администрацией соответствующего поселения района.

- 5. Ядринская районная администрация несет ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов подпрограммных мероприятий.

  - Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

- 2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется Ядринской районной администрацией.

- 2.4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется контрольно-счетным органом Ядринской районной администрацией и другими надзорными органами.

- Получатель бюджетных средств с функцией муниципального заказчика осуществляет постоянный контроль за ходом и качеством дорожных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с условиями муниципальных контрактов, заключенных по результатам торгов.

- 2.4.3. Получатели бюджетных средств с функциями муниципального заказчика ежеквартально до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Ядринскую районную администрацию информацию о ходе реализации подпрограммы и отчет об использовании бюджетных средств на подпрограммные мероприятия.

  - Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение 
и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.

2.5.2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к программе, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса района.

2.5.3. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит существенно снизить вредное воздействие на окружающую среду. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог позволит снизить:

выбросы отработанных газов в атмосферу;

уровень шумового воздействия и загрязнения придорожных полос;

пылеобразование.

2.5.4. Экономический эффект от реализации подпрограммы будет достигнут 
за счет снижения себестоимости перевозок грузов и пассажиров, повышения скорости движения, снижения транспортных издержек, повышения производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.

Кроме того, положительный экономический эффект обеспечивается 
и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.), а также ведет к развитию отраслей промышленности, жилищного строительства, сельского хозяйства.

  - Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств 
на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении  
к подпрограмме.

  - Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства Ядринского районного бюджета Чувашской Республики, средства бюджетов поселений (дорожных фондов) и субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 98285,886 тыс. рублей, из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 80283,404 тыс. рублей; местных бюджетов – 18002,482 тыс. рублей

Объемы финансирования мероприятий, входящих в программу, уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год

Современное состояние рынка материальных ресурсов не требует специального набора мероприятий по формированию муниципальных заказов 
на материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения подпрограммы.

Приложение

к подпрограмме

"Повышение безопасности дорожного

движения в Ядринском районе

Чувашской Республики"

Мероприятия
по реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

| NN | Наименование мероприятия | Исполнители |  | Срок исполнения (годы) | Источники финансирования |  | Всего (тыс.руб.) | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Предупреждение опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения; | ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району, отдел образования Ядринской районной администрации |  | ежегодно | Без финансовых вложений |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов (фликеры, значки); | отдел образования Ядринской районной администрации |  | ежегодно | внебюджетные источники, местн. бюджет |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | - организация воспитательной работы участников дорожного движения в учреждениях начальных классов и общеобразовательных школах; | ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району, отдел образования Ядринской районной администрации, главы городского и с/поселений |  | ежегодно | Без финансовых вложений |  |  |  |  |  |
|  | - организация проведения в общеобразовательных учебных заведениях, дошкольных учреждениях конкурсов и слетов ("Безопасное колесо", "Школа безопасности», "Зарница", «Светофорики»), республиканского слета юных инспекторов движения, акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и др. | ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району, отдел образования Ядринской районной администрации, главы городского и с/поселений |  | ежегодно | местные бюджеты |  | 110,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |
|  | - размещение в средствах массовой информации материалов по безопасному поведению участников дорожного движения, направленной на обучение населения безопасному поведению на дорогах и оказанию первой доврачебной помощи; | ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району, БУ "Ядринская ЦРБ им. К.В. Волкова" |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рассмотрение и подведение итогов на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения по операциям: "Пешеход", "Автобус", "Школьный автобус", "Внимание дети", "Дорожный знак", "Трактор"; | Районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |
|  | - прохождение автотранспортом регулярного государственного технического осмотра | ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району, Гостехнадзор |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проверка состояния дорожных условий на территории района. | ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району, Ядринская районная администрация, Главы городского и сельских поселений |  | ежегодно | Без финансовых вложений |  |  |  |  |  |
| 4 | Участие в республиканском конкурсе среди учащихся школ "Юный инспектор дорожного движения". | ОГИБДД, отдел образования |  | ежегодно | Местный бюджет |  | 95,0 | 70,0 | 10,0 | 15,0 |
| 5 | Оборудование и оснащение в школах и дошкольных учреждениях уголков, кабинетов для обучения безопасных навыков поведения на дорогах и правил дорожного движения, организация проведения на их базе занятий. | ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району, отдел образования Ядринской районной администрации |  | ежегодно | Местный бюджет |  | 55,0 | 0,0 | 50,0 | 5,0 |
| 6 | Проведение анализа концентрации ДТП на наиболее опасных участках автодорог по Ядринскому району, подготовка предложений и перечня мероприятий по уменьшению ДТП | Районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району |  | ежегодно | Без финансовых вложений |  |  |  |  |  |
| 7. | Использование возможностей социальной рекламы в формировании сознательного понимания обязательного соблюдения правил дорожного движения (изготовление и установка баннеров и щитов). |  | Ядринская районная администрация | 2014 |  | Местный бюджет | 45,0 | 8,0 | 30,0 | 7,0 |
| 8. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения |  | Ядринская районная администрация | ежегодно |  | Местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  | Субсидии из Республиканского бюджета ЧР | 1505,982 | 455,982 | 500,0 | 550,0 |
| 9 | Установка недостающих автобусных остановок на автомобильных дорогах местного значения |  | Ядринская районная администрация | 2014-2016гг |  | Местный бюджет | 428,966 | 288,966 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  |  |  | Субсидии из Республиканского бюджета ЧР | 536,534 | 256,534 | 140,0 | 140,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 3391,482 | 1314,482 | 1045,0 | 1032,0 |

Приложение

к подпрограмме

"Автомобильные дороги"

Мероприятия
по реализации Подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы»

| NN |  | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (годы) | Источники финансирования |  | Всего (тыс.руб) | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Проверка состояния дорожных условий на территории района. | ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району, Ядринская районная администрация, Администрации городского и сельских поселений | ежегодно | Без финансовых вложений |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведение анализа концентрации ДТП на наиболее опасных участках автодорог по Ядринскому району, анализа причин ДТП, планирование мероприятий для снижения ДТП | Районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, ОГИБДД, | ежегодно | Без финансовых вложений |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных местного значения, дворовых территорий | Ядринская районная администрация, Подрядные организации*. | ежегодно | Субсидии из Республиканского бюджета ЧР | 70783,404 |  | 22482,684 | 23584,336 | 24716,384 |
|  |  |  |  |  | Местные бюджеты, в том числе: | 17420,876 |  | 5533,332 | 5804,465 | 6083,079 |
|  |  |  |  |  | Местные бюджеты поселений | 5902,02 |  | 3340,755 | 1250,618 | 1310,647 |
| 4 |  | Строительство автомобильных дорог местного значения | Ядринская районная администрация, администрация городского и сельских поселений, Подрядные организации по строительству автомобильных дорог* |  | Субсидии из Республиканского бюджета ЧР | 9500,0 |  | 9500,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджеты, в том числе: | 581,606 |  | 581,606 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местные бюджеты поселений | 581,606 |  | 581,606 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 98285,886 |  | 38097,622 | 29388,801 | 30799,463 |