Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙ/

# ЙЫШ+НУ

# 25.12.2013 № 1070

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2013 № 1070

с. Аликово

#### Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Аликовского района Чувашской Республики» на 2013-2015 годы

В  целях  переселения  граждан  из  жилищного  фонда,  непригодного  для постоянного проживания, реализации республиканской адресной программы  "Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда, расположенного  на  территории Чувашской Республики" на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики от 30.04.2013 г. № 168 администрация   Аликовского  района  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Аликовского района Чувашской Республики» на 2013-2015 годы (далее - Программа).

- Признать утратившим силу постановление администрации Аликовского района «Об утверждении программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Аликовского района на 2011-2015 годы» от 22.12.2011 года №1022.

- Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Аликовский Вестник».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района.

Глава администрации

Аликовского района                                                                          А.Н. Куликов

# Приложение

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Аликовского района Чувашской Республики

от «25» декабря 2013 г. № 1070

# Муниципальная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Аликовского района Чувашской Республики, на 2013-2015 годы»

# Паспорт Программы

| Наименование Программы Заказчик Программы Разработчик Программы Исполнители Программы | - - - - | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Аликовского района Чувашской Республики» на 2013-2015 годы Администрация Аликовского района Чувашской Республики Администрация Аликовского района Чувашской Республики Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| --- | --- | --- |
| Цель Программы | - | Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства |
| Задачи Программы Основные целевые индикаторы и показатели | - - | Формирование механизмов ликвидации аварийного жилищного фонда и переселение граждан из непригодного для постоянного проживания жилья; создание условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье ликвидация аварийного жилищного фонда к 2016 году |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Основные мероприятия Программы | - - | Общий объем финансирования Программы – 79497,8 тыс. рублей, из них средства: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 56735,0 тыс. рублей (71,4 процента); республиканского бюджета Чувашской Республики – 22762,8 тыс. рублей (28,6 процента), в том числе: в 2013 году – 23509,8 тыс. рублей; в 2014 году – 55988,0 тыс. рублей; из них средства: фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: в 2013 году – 15114,7 тыс. рублей; в 2014 году – 41620,3 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе: в 2013 году – 8359,1 тыс. рублей; в 2014 году – 14367,7 тыс. рублей; Строительство или приобретение жилых помещений с социальной отделкой |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | Результаты реализации Программы к 2016 году: расселение из аварийного жилья в благоустроенное 213 граждан; ликвидация 3117,56 кв.м аварийного жилья; ввод в эксплуатацию 2807,95 кв.м жилья |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Аликовского района. Администрация Аликовского района ежегодно до 2016 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. |

# I. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Аликовского района Чувашской Республики» на 2013-2015 годы (далее - Программа) разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства РФ и Чувашской Республики.

Жилищный фонд Аликовского района по состоянию на 1 января 2013 г. составляет 475,7 тыс.кв. метров. По техническому состоянию к аварийному жилищному фонду отнесено 3,1 тыс.кв. метров, что составляет 0,6 процента от всего имеющегося жилищного фонда. В основном это здания постройки 1937-1985 годов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, имеющие физический износ 60-80 процентов, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья. Морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям, здания не подлежат капитальному ремонту или реконструкции, однако занимают значительные площади. Это малоэтажные дома с деревянными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные. Ветшание жилых зданий произошло из-за невыполнения в соответствии с техническими нормативами планово-предупредительного, текущего и капитального ремонтов вследствие недостаточного финансирования отрасли. Ситуация в муниципальном жилищном фонде ухудшилась в последние годы в связи с приемом в муниципальную собственность ведомственных жилых домов, имеющих большой физический износ. Тяжелое финансовое положение, а зачастую и банкротство организаций, передающих жилищный фонд, исключило возможность выполнения капитального ремонта домов за счет этих организаций или передачу средств на проведение необходимых работ.

Общая площадь жилых домов, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 31 декабря 2011 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 3117,56  кв. метров, где проживает 213 человек.

Программа позволит определить пути решения проблемы и привлечения необходимого объема финансовых ресурсов. Программный метод решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда позволит обеспечить граждан, проживающих в таких домах, доступным жильем за счет консолидации финансовых средств бюджетов всех уровней, создания условий для привлечения внебюджетных источников и способствует комплексной реконструкции микрорайонов и кварталов (модернизации и развитию, наряду со строительством жилых зданий, инженерной, социальной, культурной и бытовой инфраструктуры, опережающему проектированию застройки районов массового сноса и реконструкции).

Перечень жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 31 января 2011 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, перечень многоквартирных аварийных домов, в отношении которых планируется переселение в 2031-2015 годов, приведен в Приложении №1.

# II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются:

обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Основными задачами Программы являются:

формирование механизмов ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из непригодного для постоянного проживания жилья;

создание условий для развития территории, на которой сосредоточен аварийный жилищный фонд.

Настоящая Программа реализуется в 2013-2015 годах.

# III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает нормативно-правовое и методологическое обеспечение программы, механизмы использования земельных участков, освободившихся в результате сноса аварийных зданий.

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Аликовского района Чувашской Республики» на 2013-2015 годы", приведен в Приложении №2.

# 3.1. Мероприятия, направленные на нормативное правовое и методологическое обеспечение Программы

Мероприятия данного подраздела по реализации Программы определяют основные положения при переселении граждан из непригодного для постоянного проживания жилья и организационные мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей, а также нормативные правовые акты, принимаемые на муниципальном уровне.

Критерии и технические условия отнесения жилых домов (жилых помещений) к категории непригодных для проживания установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции". Процент физического износа жилых зданий, отнесенных к ветхим, устанавливает методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда, утвержденное приказом Госстроя Российской Федерации МДК 2-04.2004. К ветхим отнесены здания с физическим износом свыше 65% для деревянных домов и свыше 70% для каменных домов.

Администрация Аликовского района ежегодно уточняет и формирует перечни жилых домов, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в рамках данной Программы.

Аварийные жилые дома или близкие по техническому состоянию к аварийным могут расселяться в следующем порядке:

в первую очередь жилые дома (жилые помещения), грозящие обвалом и подлежащие сносу;

во вторую очередь все другие аварийные дома в порядке очередности, исходя из величины физического износа зданий;

в третью очередь дома, находящиеся на планируемых к застройке земельных участках с компактным расположением ветхого и аварийного жилья.

Под многоквартирными домами понимается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.

Жилые дома, предоставляемые под расселение, в соответствии с требованиями по улучшению условий проживания населения и решением социальных задач по долговечности должны иметь соответствующие эксплуатационные качества при установленной системе технического обслуживания и ремонтов, прогнозируемый срок долговечности, в течение которого целесообразно их техническое обслуживание и ремонт для поддержания безопасных условий проживания людей.

С целью заинтересованности застройщиков в участии в реализации районной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда администрация Аликовского района может выработать льготные условия при проведении торгов (аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и юридическим лицам земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений под сносимым муниципальным жилищным фондом, или на права аренды этих земельных участков для застройщиков - победителей торгов по строительству или приобретению жилых помещений в рамках муниципальной программы.

Целесообразно проведение подготовительных мероприятий по переселению граждан - заключение предварительных соглашений с собственниками жилых помещений в домах, подлежащих сносу, о предоставлении (в виде иного жилого помещения или согласованной выкупной цены в денежном выражении), до объявления аукциона на земельный участок или на право заключения договора о развитии застроенной территории.

При принятии решения о строительстве (приобретении) жилых помещений для расселения аварийных жилых домов администрация Аликовского района будет использовать проекты стандартного типа, в том числе учитывающие возможность изменения внутренней планировки квартир. Приобретение жилищного фонда для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых зданиях, на вторичном рынке жилья допускается только в жилых домах, имеющих износ не более 10 процентов. Стоимость жилья должна быть минимальной при соблюдении определенных действующим законодательством гарантий по размерам и качеству предоставляемого жилья. При заключении муниципальных контрактов с застройщиками будет оговариваться планировка (поэтажное расположение квартир), площадь и номера (условные) квартир, предоставляемых гражданам, переселяемых из аварийного жилья. Экономически наиболее эффективным является предоставление жилья взамен сносимого в строящихся жилых домах с высокой степенью строительной готовности.

Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда решаются в рамках жилищного и гражданского законодательства. Программа включает формирование районной нормативно-методической базы, определяющей условия переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилые помещения предоставляются гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в соответствии с действующим законодательством. Жилые помещения, отвечающие установленным санитарным, техническим и иным требованиям, приобретенные (построенные) в рамках Программы, предоставляются:

нанимателям, переселяемым из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

собственникам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

3.1.1. На уровне сельских поселений предусматривается разработка и принятие правил (порядка) предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу. Размещение муниципального заказа на предоставление жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, проводится на конкурсной основе. Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (сносом) аварийного жилья и строительством (приобретением) жилья для граждан, наиболее эффективна при условии обеспечения равноценного подхода к переселению граждан независимо от формы собственности жилого помещения.

# 3.2. Разработка механизмов оптимального использования земельных участков, освободившихся в результате сноса аварийных зданий

В зависимости от объемов жилищного строительства и ликвидации аварийного жилищного фонда расселение домов осуществляется отселением из отдельных зданий, техническое состояние которых является критическим.

Одним из направлений в части обновления жилищного фонда являются последовательный снос старого жилищного фонда, возведение на его месте новых зданий, отвечающих по благоустроенности, комфортности проживания установленным требованиям, с переселением в них жильцов из снесенных домов или предоставлением им вторичного жилья.

Одновременно с расселением из аварийных домов администрациями сельских поселений Аликовского района должны быть решены задачи по демонтажу (разборке) зданий и переработке (утилизации) конструкций и материалов.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы администрацией Аликовского района на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней и с привлечением средств от предпринимательской и иной приносящей доходов деятельности.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 79497,8 тыс. рублей, в том числе средства:

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 56735,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 22762,8 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы и источники финансирования уточняются при формировании консолидированного бюджета Аликовского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Сумма затрат на выполнение мероприятий Программы определена из расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья установленной Минрегионразвития России.

Стоимость одного квадратного метра строительства (приобретения) общей площади жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ежегодно уточняется с учетом изменения рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям.

Объем финансирования Программы приведен в приложении №3.

# V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Исполнителем Программы является отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района.

Администрация Аликовского района представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики следующие документы:

наличие утвержденной муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, перечень жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 31 декабря 2011 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

предоставление письменных обязательств администрации Аликовского района по финансированию районной программы;

наличие местных правил (порядка, положения) предоставления жилых помещений по основаниям сноса, признания жилых помещений непригодными для проживания для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

утвержденный администрацией Аликовского района список граждан, предполагаемых к переселению, с указанием адреса и физического износа сносимого жилья и адреса предоставляемого жилья взамен сносимого на планируемый год;

акты обследования помещений;

заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания, о признании многоквартирного дома аварийным;

муниципальный контракты на строительство многоквартирных домов или приобретение жилья.

Администрация Аликовского района разрабатывает нормативные правовые акты в пределах своей компетенции, организует работу по реализации и финансированию мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Аликовского района ежегодно до 2016 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

# VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит создание благоприятных условий для наращивания объемов жилищного строительства.

Социальная эффективность Программы:

строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из непригодного для проживания жилья, жилых помещений.

Экономическая эффективность Программы:

развитие территорий поселений путем ликвидации аварийного жилищного фонда.

Ожидаемыми результатами реализации Программы к 2016 году станут:

переселение 213 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в 2013-2015 годах;

ликвидация (снос) аварийных многоквартирных домов общей площадью 3117,56 кв. метров.

Приложение № 2

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Аликовского района Чувашской

Республики» на 2013-2015 годы

# Перечень
основных мероприятий по реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Аликовского района Чувашской Республики» на 2013-2015 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уточнение в рамках муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда перечня жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 31 декабря 2011 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | ежегодно | администрация Аликовского района |
| 2. | Проведение аукционов по продаже земельных участков для новой застройки, освобождающихся в результате сноса аварийных домов | ежегодно | администрация Аликовского района |
| 3. | Размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке | ежегодно | администрация Аликовского района |
| 4. | Демонтаж домов, подлежащих сносу, освобождение земельных участков для последующего использования | ежегодно | Администрации сельских поселений Аликовского района (по согласованию) |

Приложение № 3

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Аликовского района Чувашской

Республики» на 2013-2015 годы

# Объем
финансирования муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Аликовского района Чувашской Республики» на 2013-2015 годы

| Годы | Общая площадь сносимых МКД, кв. метров | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республиканский бюджет Чувашской Республики | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2013-2015 | 3117,56 | 79497,8 | 56735,0 | 22762,8 | 0,0 |

Перечень аварийных многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение N 1 к муниципальной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Аликовского района Чувашской Республики" на 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего |  |  | в том числе: |  |  | всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. |  | кв.м |  |  | кв.м | кв.м |  | руб. |  |  | руб. | руб. |  |  | руб. | руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 |  |  |  |
| Итого по Аликовскому району за 2013-2015 гг.: |  | Х | Х |  | Х | Х | 213 | 213 | 3117,56 | 77 | 33 | 44 |  | 2807,95 |  |  | 1359,94 | 1448,01 |  | 79497848,00 |  |  | 56735015,28 | 22762832,7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по Аликовскому району за 2013 г.: |  | Х | Х |  | Х | Х | 80 | 73 | 1030,64 | 24 | 8 | 16 |  | 836,54 |  |  | 310,04 | 526,50 |  | 23509804,00 |  |  | 15114735,11 | 8395068,89 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | с Аликово ул Колхозная д.12 | 5 | 11.08. 2008 |  | 30.09.2014 | 30.10.2014 | 1 | 1 | 54,80 | 1 | 0 | 1 |  | 27,40 |  |  | 0,00 | 27,40 |  | 770039,00 |  |  | 495067,31 | 274971,69 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | с Аликово ул Садовая д.20 | 4 | 11.08. 2008 |  | 30.09.2014 | 30.10.2014 | 10 | 10 | 89,90 | 4 | 0 | 4 |  | 50,90 |  |  | 0,00 | 50,90 |  | 1430475,00 |  |  | 919669,54 | 510805,46 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | с Аликово ул Восточная д.2 | 1 | 22.12. 2011 |  | 30.09.2015 | 30.10.2015 | 69 | 62 | 885,94 | 19 | 8 | 11 |  | 758,24 |  |  | 310,04 | 448,20 |  | 21309290,00 |  |  | 13699998,26 | 7609291,74 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по Аликовскому району за 2014 г.: |  | Х | Х |  | Х | Х | 133 | 140 | 2086,92 | 53 | 25 | 28 |  | 1971,41 |  |  | 1049,9 | 921,51 |  | 55988044,00 |  |  | 41620280,17 | 14367763,83 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | с Аликово ул Восточная д.2 | 1 | 22.12. 2011 |  | 30.09.2015 | 30.10.2015 | 69 | 7 | 885,94 | 3 | 2 | 1 |  | 127,70 |  |  | 86,80 | 40,90 |  | 3626680,00 |  |  | 2695994,13 | 930685,87 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | с Аликово ул Советская д.36 | 3 | 22.12. 2011 |  | 30.09.2015 | 30.10.2015 | 17 | 17 | 363,30 | 8 | 5 | 3 |  | 363,30 |  |  | 232,20 | 131,10 |  | 10317720,00 |  |  | 7669966,06 | 2647753,94 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | п Дубовский ул Лесная д.2 | 5 | 22.12. 2011 |  | 30.09.2015 | 30.10.2015 | 31 | 31 | 309,30 | 8 | 0 | 8 |  | 233,90 |  |  | 0,00 | 233,90 |  | 6642760,00 |  |  | 4938081,64 | 1704678,36 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4 | п Дубовский ул Лесная д.10 | 6 | 22.12. 2011 |  | 30.09.2015 | 30.10.2015 | 19 | 19 | 299,50 | 8 | 0 | 8 |  | 208,50 |  |  | 0,00 | 208,50 |  | 5921400,00 |  |  | 4401838,49 | 1519561,51 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5 | с Аликово ул Гагарина д.33 | 2 | 22.12. 2011 |  | 30.09.2015 | 30.10.2015 | 23 | 23 | 519,70 | 12 | 8 | 4 |  | 519,70 |  |  | 359,90 | 159,80 |  | 14759480,00 |  |  | 10971872,72 | 3787607,28 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | с Аликово ул Советская д.37 | 4 | 22.12. 2011 |  | 30.09.2015 | 30.10.2015 | 36 | 36 | 441,50 | 12 | 10 | 2 |  | 441,50 |  |  | 371,00 | 70,50 |  | 12538600,00 |  |  | 9320919,39 | 3217680,61 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | с Аликово ул Октябрьская д.14 /1 | 8 | 22.12. 2011 |  | 30.09.2015 | 30.10.2015 | 7 | 7 | 153,62 | 2 | 0 | 2 |  | 76,81 |  |  | 0,00 | 76,81 |  | 2181404,00 |  |  | 1621607,74 | 559796,26 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |