Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙ/

# ЙЫШ+НУ

# 28.05.2014 № 437

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2014  № 437

с. Аликово

Об   обеспечении    устойчивой   работы

жилищно-коммунального        хозяйства

в осенне-зимний  период 2014-2015 г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2014-2015 г.г. администрация Аликовского района п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию в следующем составе:

Никитина Л.М. – первый заместитель главы администрации Аликовского района - начальник управления экономики, сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района, председатель комиссии;

Николаев Э.В. - заместитель главы администрации района по социальным вопросам – начальник отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации района, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Терентьев А.Ю. – начальник отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района;

Иванова Е.Г. – ведущий специалист-эксперт отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района;

Руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию);

Главы сельских поселений Аликовского района Чувашской Республики (по согласованию);

Маврин С.А. -  главный государственный инспектор Чувашского территориального Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г. (приложение №1) (далее – План мероприятий).

3. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, администрациям сельских поселений и руководителям учреждений социальной сферы рекомендовать обеспечить:

выполнение Плана мероприятий, объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2014 год (приложение №2), представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению №3;

завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности до 15 сентября 2014 г.;

завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности жилищного фонда до 15 сентября 2014 г., энергоснабжающих организаций  до 1 октября 2014 года, организаций топливно-энергетического комплекса до 15 ноября 2014 года;

принятие мер, обеспечивающих своевременность расчетов за потребленные энергоресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию), до 15 сентября 2014 года.

4. Комиссии во взаимодействии в установленном порядке с администрациями сельских поселений района осуществлять в июне-октябре 2014 г. контроль за исполнением Плана мероприятий.

5. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и администрациям сельских поселений  с 1 сентября 2014 года обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района – начальника управления экономики, сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района.

| Глава администрации Аликовского района | А.Н. Куликов |
| --- | --- |

Приложение №1                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Аликовского района

от 28.05.2014 г. №_____

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и                      социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать комиссии и обеспечить общую координацию работ по обеспечению готовности муниципального района (городского округа) к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года | до 15 июня 2014 г. | отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района, главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить выполнение установленных объемов замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2014 г. | главы сельских посе-лений (по согласованию), учреждения, организации коммунального комплекса |
| 3. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов социальной сферы, жилищного фонда | до 15 сентября 2014 г. | ООО «Жилище» (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию) |
| 4. 5. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности Завершение комиссионной проверки и приемки готовности к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013г. № 103, Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго России 25 августа 2004 года: объектов социальной сферы, жилищного фонда организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии организаций топливно-энергетического комплекса | до 15 сентября 2014 г. до 15 сентября 2014 г. до 1 октября 2014г. до 15 ноября 2014г. | организации коммунального комплекса, учреждения отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района, главы сельских поселений (по согласованию) отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района, организации коммунального комплекса отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района, организации коммунального комплекса |
| 6. | Обеспечить получение паспорта готовности Аликовского района к отопительному периоду 2014/2015 года | до 15 ноября 2014 г. | отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района |
| 7. | Заключить контракты на поставку каменного угля и топочного мазута с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | до 1 августа 2014 г. | главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий и организаций |
| 8. | Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах | до 1 октября 2014 г. | главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий и организаций |
| 9. | Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потреб- ленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий и организаций |
| 10. | Создание неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы для оперативного устранения аварийных ситуаций | до 1 октября 2014 г. | главы сельских посе-лений(по согласованию), руководители предприятий и организаций |
| 11. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащение объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 октября 2014 г. | главы сельских посе-лений(по согласованию), руководители предприятий и организаций |
| 12. | Подготовка источников теплоснабжения к работе на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 октября 2014 г. | главы сельских посе-лений(по согласованию), руководители предприятий и организаций |
| 13. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2013 г. | главы сельских поселений(по согласованию),руководители предприятий и организаций |
| 14. | Возобновление работы на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | с 1 октября 2014 г. | руководители предприятий и организаций, главы сель-ских поселений (по согласованию) |
| 15. | Проведение учебно-тренировочных занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 сентября 2013 г. | отдел по делам ГО и ЧС администрации района, организации коммунального комплекса (по согласованию). отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 16. | Представление информации о подготовке объектов жилищного фонда в Минстрой Чувашии в Госжилинспекцию Чувашии | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля до 30 сентября 2014 г. с 1 августа до 30 сентября 2014 г. еженедельно | отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района |
| 17. | Обеспечение своевременного представления информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в Минстрой Чувашии | 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2014 г. | отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района |
| 18. | Обеспечить ежедневное представление в Минстрой Чувашии информации о вхождении в отопительный сезон | с даты начала ото- пительного сезона до полного подключе- ния объек- тов | отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Аликовского района

от    мая 2014 г.   №

# О Б Ъ Е М Ы

замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2014 год

(км)

| № пп | Наименование муниципального района, городского округа | Ветхие тепловые сети |  | Ветхие водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммуналь-ного хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 1. | Аликовский | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Аликовского района

от    мая 2014 г.   №

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2014/2015года

(форма)

| Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района (городского округа), единиц | Промывка и опрессовка, единиц |  | Замена внутридомовых сетей, пог. метров |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | домов | узлов | водоснабжения | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |