Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН/Н

АДМИНИСТРАЦИЙ/

# ЙЫШ+НУ

# 23.01.2015 № 39

Элěк сали

# ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

# АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2015 № 39

с.   Аликово

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства

Аликовского района

В соответствии с распоряжением Главы Чувашской Республики                       от 31 декабря 2014 года №472-рг «О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» администрация Аликовского района постановляет:

- Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Аликовского района (далее – комплекс мер по развитию ЖКХ).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете Аликовского района «Аликовский вестник».

Глава администрации

Аликовского района                                                                           А.Н. Куликов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Аликовского района Чувашской Республики

от 23 января 2015 г. № 39

Модельный комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства Аликовского района Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации: от 23.09.2010 г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»; от 28.12.2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»; от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса»; (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов); от 05.07.2013 г. №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»; от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» |  | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО); обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | # Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2013 г. N 416 "Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Чувашской Республики" | 1. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности). 2. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих частично информацию соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида). 3. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций). 4. Количество (шт.) организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций) | Организация системы мониторинга – не позднее января 2015 г.; осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал начиная с 1 квартала 2015 г. | Администрация Аликовского района |
|  | Утверждение и реализация муниципального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам: а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; б) расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.; в) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; г) осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД; д) развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ |  | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | # Постановление Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 27 ноября 2013 г. N 956 "Об утверждении Плана мероприятий по информационно-разъяснительной работе граждан с целью повышения их осведомленности о новациях в области формирования оплаты за коммунальные услуги" # Постановление Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 2 апреля 2013 г. N 288 "О проведении мероприятий, направленных на развитие общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства и информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления Аликовского района Чувашской Республики мерах в указанной сфере" | 1. Количество (шт.) размещенных материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года). 2. Хронометраж (мин.) материалов в электронных СМИ (в рамках календарного года). 3. Тираж (шт.) печатных информационно-разъяснительных материалов (буклеты, брошюры, в рамках календарного года). 4. Количество (шт.) проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.). 5. Количество (чел., % к общему количеству населения Аликовского района) населения, охваченного мероприятиями | Утверждение регионального плана – не позднее января 2015 г.; отчет об исполнении - не реже 1 раза в квартал начиная с 1 квартала 2015 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
|  | Создание и организация работы в сельских поселениях Аликовского района «Центров поддержки собственников» совместно с Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее – центры поддержки); организация мониторинга работы |  | Повышение «чистоты» и законности проведения общих собраний собственников помещений в МКД; повышение информированности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний | Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления об утверждении порядка и графика создания центров поддержки, определяющих в том числе ответственных лиц и периодичность представления информации о реализации указанного графика не реже 1 раза в квартал | 1. Количество (%, шт.) сельских поселений, в которых созданы центры поддержки (по отношению к общему количеству сельских поселений на территории Чувашской Республики). 2. Количество (шт.) мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде. 3. Количество (чел.) граждан, обратившихся в центры поддержки в отчетном периоде | Организация центров поддержки в муниципалитетах – не позднее 1 квартала 2015 г.; обеспечение работы - постоянно | Администрация Аликовского района |
|  | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – общественные советы в ЖКХ) |  | Оказание содействия органов местного самоуправления в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления | 1. Наличие общественного совета в ЖКХ Главе администрации Аликовского района 2. Количество (%, шт.) сельских поселений, в которых созданы общественные советы в ЖКХ по отношению к количеству (%, шт.) сельских поселений, в которых они фактически созданы и функционируют. 3. Количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ | Создание общественных советов в ЖКХ- не позднее 1 квартала 2015 г.; обеспечение деятельности – постоянно | Администрация Аликовского района |
|  | Создание системы мониторинга: а) дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее – МКД), по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами в разрезе муниципальных образований; в) дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги |  | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | # Постановление Главы администрации Аликовского района о создании системы мониторинга дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и ресурсоснабжающих организаций |  | Постоянно | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
|  | Представление сведений о состоянии жилищно-коммунального хозяйства Аликовского района Чувашской Республики |  | Повышение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для систематизации и анализа развития жилищно-коммунального хозяйства | 1) определение лиц, ответственных за представление данных в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ»; 2) внесение данных в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» | 1. Наличие лица, ответственного за предоставление данных в информационную систему «Реформа ЖКХ». 2. Полнота (%) сведений, вносимых в информационную систему «Реформа ЖКХ» по отношению к общему объему сведений, установленных Минстроем России | Внесение данных в информационную систему Минстроя России - постоянно, в соответствии с установленными сроками | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
|  | Реализация мероприятий во исполнение федерального закона от 21.07.2014 г. № 209 – ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» |  | Обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ | в соответствии с методическими документами Минстроя России и Минкомсвязи России: выполнение работ по интеграции Портала ЖКХ Чувашской Республики с ГИС ЖКХ по установленным форматам; | В соответствии с методическими документами Минстроя России и Минсвязи России | В соответствии с методическими документами Минстроя России и Минсвязи России | Администрация Аликовского района |
| II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Приведение договоров управления многоквартирными домами, заключенных после 20.04.2013 года в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения» и от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» |  | Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству; повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД; защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД; эффективное управление МКД | # Постановление Главы Аликовского района Чувашской Республики от 8 февраля 2006 г. N 64 "О мерах по совершенствованию управления многоквартирными домами" | 1. Количество (%, шт.) МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества МКД на территории Аликовского района Чувашской Республики). 2. Количество (шт.) выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом) | 1 квартал 2015 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Принятие всех нормативных правовых актов, предусмотренных ст. 167 ЖК РФ, а также актами органов местного самоуправления Аликовского района по вопросам создания и функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в МКД |  | Запуск новой системы капитального ремонта МКД | # Постановление Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 6 августа 2014 г. N 633 "Об утверждении краткосрочного плана реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы, на 2014 год в Аликовском районе"; # Постановление Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 1 августа 2014 г. N 625 "О Порядке предоставления субсидий собственникам помещений в многоквартирных домах, формирующим фонд капитального ремонта, из бюджета Аликовского района, вошедшим в краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Аликовского района Чувашской Республики в 2014 году" | Соотношение (%) количества актов, запланированных к принятию, и актов, фактически принятых | До 01.01.2015 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 10. | Получение и использование средств федеральной поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для софинанирования капитального ремонта МКД |  | Получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД; увеличение объема проводимого капитального ремонта МКД | Предоставление и защита заявки администрацией Аликовского района на получение средств федеральной поддержки | Соотношение (%, кв.м.) запланированного объема капитального ремонта и фактически проведенного капитального ремонта | 2014 – 2015 гг. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 11. | Осуществление мониторинга и контроля функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с направлением не реже одного раза в полугодие информации о результатах проделанной работы для последующего предоставления в Минстрой ЧР |  | Повышение прозрачности и подконтрольности функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Сбор, анализ отчетности о ходе проведения капитального ремонта МКД, о собираемости взносов на капитальный ремонт |  | Постоянно, начиная со второго полугодия 2014 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 г. (далее – программа расселения) |  | Улучшение условий проживания граждан | # Постановление Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 25 декабря 2013 г. N 1070 "Об утверждении муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Аликовского района Чувашской Республики" на 2013-2015 годы" | 1. Объем (%) площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного. 2. Количество (%) человек, запланированных к расселению и фактически расселенных | До 01.09.2015 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 13. | Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ для софинансирования программ переселения |  | Получение дополнительных средств для проведения расселения; увеличение объема расселяемого аварийного жилищного фонда | Представление и защита заявки в Фонд ЖКХ на получение средств федеральной поддержки | 1. Объем (%) площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного с использованием средств Фонда ЖКХ. 2. Количество (%) человек, запланированных к расселению и фактически расселенных с использованием средств Фонда ЖКХ | 2014 – 01.09.2015 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 14. | Создание системы контроля по исполнению взятых на себя обязательств в рамках реализации программ переселения |  | Создание условий, гарантирующих своевременное исполнение программ переселения | Постановление Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 25 августа 2014 г. № 694 «Об ответственных исполнителях по реализации республиканской программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Наличие акта об организации системы контроля. | Осуществление контроля – постоянно | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 15. | Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек |  | Повышение информированности граждан о реализации программ переселения | Отчет администрации Аликовского района о размещении на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек | Количество (шт., %) МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения | До 01.10.2014 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 16. | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г. |  | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда. 2. Объем (кв.м., %) существующего аварийного жилищного фонда в Аликовском районе Чувашской Республики в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда | 2015 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района. |
| 17. | Формирование и утверждение муниципальной адресной программы по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г. |  | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  | Первое полугодие 2016 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Разработка и утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) на территории Аликовского района Чувашской Республики |  | Обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии поселения. | # Постановление Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 23 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении комплексной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры Аликовского района Чувашской Республики на 2012-2017 г.г." | Количество сельских поселений (шт., %), в которых утверждены ПКР к общему количеству сельских поселений, в которых должны быть утверждены ПКР | Завершение работы – 2014 год, далее – постоянно, по мере необходимости | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 19. | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства | # Постановление Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 2 апреля 2013 г. N 289 "Об утверждении графика регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, расположенных на территории Аликовского района" | 1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства 2. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, права собственности на которые зарегистрированы | До 1 марта 2015 г., далее – постоянно | Администрация Аликовского района |
| 20. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства |  | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Аликовского района Чувашской Республики | # Постановление Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 2 апреля 2013 г. N 289 "Об утверждении графика регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, расположенных на территории Аликовского района" | 1. Количество (шт., %) зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Аликовского района; 2. Количество (шт.) бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | Администрация Аликовского района |
| 21. | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в, проведение независимого технического и ценового аудита схем водоснабжения и водоотведения |  | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения; оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | # Постановление Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 7 ноября 2012 г. N 772 "О создании рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения сельских поселений Аликовского района" | Количество (шт, %) сельских поселений, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения к общему количеству сельских поселений, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям) | Завершение работы – до 01.07.2014 г., далее – постоянно, по мере необходимости | Администрация Аликовского района |
| 22. | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Аликовского района; повышение качества коммунальных услуг |  | 1.Количество (шт.) заключенных концессионных соглашений. 2. Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов | 2014 – 2015 гг., далее – постоянно по мере необходимости | Администрация Аликовского района |
| 23. | Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на Аликовского района Чувашской Республики |  | Обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов; привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  | Количество (шт.) фактически заключенных соглашений | Постоянно |  |
| 5.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения |  |  |  | Отчет |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 25. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | # Постановление Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 28 января 2014 г. N 85 "Об утверждении муниципальной программы Аликовского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы" | Обеспечение 90% населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | До 2020 г. |  |
| 26. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2011 г. № 530 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2012–2020 годы» | Снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) | До 2017 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Ресурсоснабжающие организации Аликовского района |
| 27. | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | # Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | Снижение до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям | До 2018 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Ресурсоснабжающие организации Аликовского района |
| 28. | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | # Отчеты о проведении технического обследования | 1.Количество организаций (по доле отпускаемой воды), проведших техническое обследование. 2.Уровень физического износа основных фондов (%). 3. Уровень потерь воды при транспортировке (%) | 2015 г., далее при необходимости | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Ресурсоснабжающие организации Аликовского района |
| 29. | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение |  | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведение | # Отчет органов местного самоуправления | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки). 2. Уровень собираемости платежей (%). 3. Дебиторская задолженность (%). 4. Кредиторская задолженность (%) | ежегодно | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Ресурсоснабжающие организации Аликовского района |
| 30. | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды |  | Повышение качества питьевой воды | Акт РСО в сфере водоснабжения и водоотведения об утверждении программ производственного контроля качества питьевой воды | Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (%) Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%) | 2015 г., далее при необходимости | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Ресурсоснабжающие организации Аликовского района |
| 31. | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Аликовского района Чувашской Республики, в том числе разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении |  | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения; повышение качества коммунальных услуг | Постановление администрации Аликовского района об организации работы по разработке инвестиционных программ организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение |  | 2014 – 2015 гг., далее – постоянно по мере необходимости | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 32. | Утверждение муниципальной программы «Чистая вода» |  | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | # Постановление Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 28 января 2014 г. N 85 "Об утверждении муниципальной программы Аликовского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы"- Подпрограмма "Обеспечение населения Аликовского района Чувашской Республики качественной питьевой водой" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы | 1. Объем расходов на реализацию мероприятий программы (млн. руб.). 2. Объем расходов на реализацию таких мероприятий, финансируемых из регионального и местного бюджетов (млн. руб.) | 2014 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 33. | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |  | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения |  | Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности и количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории Аликовского района (по данным Росстата) | Первоначальное утверждение перечня показателей – 2014 г., далее – по мере необходимости | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 34. | Определение гарантирующей организации |  | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Постановление администрации Аликовского сельского поселения от 15.05.2013 года №71 «О наделении статусом гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории Аликовского сельского поселения» | Количество сельских поселений (%, шт.), в которых выбраны гарантирующие организации | 2014 г. | Администрация Аликовского района |
| 5.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения |  | Снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) | До 2017 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Ресурсоснабжающие организации Аликовского района |
| 36. | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | # Постановление Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 28 января 2014 г. N 85 "Об утверждении муниципальной программы Аликовского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы" | Снижение до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | До 2020 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Ресурсоснабжающие организации Аликовского района |
| 37. | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения |  | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере теплоснабжения |  | Количество (шт., %) РСО в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлены показатели деятельности и количество РСО в сфере теплоснабжения, фактически осуществляющих деятельность на территории Аликовского района (по данным Росстата) | Первоначальное утверждение перечня показателей – 2014 г., далее – постоянно по мере необходимости | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Ресурсоснабжающие организации Аликовского района |
| 38. | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения на территории Аликовского района Чувашской Республики |  | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения; повышение качества коммунальных услуг | Приказ РСО об организации работы по разработке инвестиционных программ организаций теплоснабжения | 1. Количество (шт., %) РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории Аликовского района. 2. Объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами | 2014 – 2015 гг., далее – постоянно по мере необходимости | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Ресурсоснабжающие организации Аликовского района |
| 39. | Определение единой теплоснабжающей организации |  | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения |  | Количество сельских поселений (%, шт.), в которых определены единые теплоснабжающие организации | 2013 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Ресурсоснабжающие организации Аликовского района |
| VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Оснащение МКД приборами учета тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами | Повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления воды | # Подпрограмма "Энергосбережение в Аликовском районе Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы | 1.Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%). 2. Доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами (%). 3. Расход тепловой энергии в многоквартирных домах в течение отопительного периода (Гкал/кв.м.). 4.Доля воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%). 5. Потребление воды в расчете на 1 человека, л/сутки | 2014 г. | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; |
| 41. |  | Принятие и утверждение НПА ОМС об определении минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта | Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; сокращение текущих расходов на содержание объектов | Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления | Количество (шт, %) объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы | Утверждение перечня и порядка – 2015 г., далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района; Администрации сельских поселений Аликовского района |
| 42. |  | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД (в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности») | Снижение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы; повышение комфорта проживания в МКД | Постановление администрации Аликовского района об утверждении комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД | Количество (шт, %) МКД, в которых заключены энергосервисные договоры по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Аликовского района Чувашской Республики | Утверждение перечня и порядка – 2015 г., далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Администрация Аликовского района |
| 43. |  | Актуализация подпрограммы «Энергосбережение в Аликовском районе» | Повышение потенциала энергоэффективности Аликовского района Чувашской Республики; сокращение потребления энергоресурсов; сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы |  | 1. Объем (%, рубли) фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению. 2. Количество (шт, %) фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов по отношению к общему количеству, запланированных к реализации инвестиционных проектов | 2015 г. | Администрации Аликовского района |
| VII. Создание региональной системы обращения с отходами потребления |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Утверждение и реализация муниципальной программы обращения с ТБО, включающей набор мероприятий, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере и т.п. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | Постановление администрации Аликовского района от 28.01.2014 № 75 «Повышение экологической безопасности в Аликовском районе Чувашской Республике на 2014-2020 годы» | Доля (%) отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством к общему количеству (объему) ТБО, производимых на территории Аликовского района Чувашской Республики | 2013 г. | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района |
| 45. |  | Организация разработки и реализация на территории Аликовского района Чувашской Республики схемы размещения отходов | Повышение уровня переработки отходов; снижение негативного воздействия на окружающую среду |  | Количество (шт, %) мероприятий графика, реализованных в установленный срок по отношению к общему количеству мероприятий графика | 2015 г. | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района |
| 46. |  | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения |  | 1.Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (шт.); 2. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (шт.) | 2014 г., далее - регулярно | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района |
| 47. |  | Строительство объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов | Улучшение экологической ситуации в Аликовском районе Чувашской Республики | В соответствии со схемой обращения с отходами |  | 2015-2017 гг. | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района |