3

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 20.04.2016    236  №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2016    № 236

с. Аликово

Об утверждении  краткосрочного плана реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Аликовского района Чувашской Республики, на 2016-2017 годы

# Во исполнение части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. №41 «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики», с пунктами  6 и 7 Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, утверждённого постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики   от 14.03.2014 № 77, администрация Аликовского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Аликовского района Чувашской Республики, на 2016–2017 годы.

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района - начальника управления экономики, сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района Никитину Л.М.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

Аликовского района                                                                               А.Н. Куликов

| Приложение №1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 20.04.2016 № 236 П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Аликовского района Чувашской Республики, в отношении которых в 2016-2017 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес многоквартирного дома |  | Год |  | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квартир- ном доме | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратного метра общей площади помещений много-квартирного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- мальный размер фонда капиталь- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) |
|  |  |  | ввода в экс- плуата- цию многоквар- тирного дома | завер-шения послед-него капи-таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в собствен-ности граждан |  |  | всего | за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д. 59 | 1981 | 2012 | панели | 3 | 3 | 1323,89 | 1193,71 | 84 | ремонт системы электроснабжения | 665890,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 665890,0 | 502,89 |  | Региональный оператор | 5,80 |
|  |  | Итого по Аликовскому району |  |  |  |  |  | 1323,89 | 1193,71 | 84 |  | 665890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665890,0 |  |  |  |  |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Аликовского района Чувашской Республики

##### от 20.04.2016 № 236

##### Реестр многоквартирных домов,

##### расположенных на территории Аликовского района Чувашской Республики, в отношении которых в 2016-2017 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капитального ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри домовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт кровли |  | Замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | система вентиляции | система электроснабжения | система холодного водоснабжения | система газоснабжения | система канализации и водоотведения | система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | кв.метров | рублей | ед. | рублей | кв.метров | рублей | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д. 59 | 665890,0 | 0,0 | 665890,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Аликовскому району | 665890,0 | 0,0 | 665890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Аликовского района Чувашской Республики

от  20.04.2016  № 236

Планируемые показатели выполнения

краткосрочного плана реализации в 2016-2017 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Аликовского района Чувашской Республики, на 2014–2043 год

| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь помещений | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IV квартал 2016 г. | I квартал 2017 г. | II квартал 2017 г. | III квартал 2017 г. | Всего | IV квартал 2016 г. | I квартал 2017 г. | II квартал 2017 г. | III квартал 2017 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Аликовский район | 1323.9 | 84 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 665890.00 |  | 665890.00 |
|  | Итого | 1323.9 | 84 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 665890.00 |  | 665890.00 |