| Чаваш Республикин КАНАШ ХУЛА АДМИНИСТРАЦИЙЕ ХУШУ 16.02.2015г. № 132 Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНАША Чувашской Республики РАСПОРЯЖЕНИЕ 16.02.2015г. № 132 г. Канаш |
| --- | --- | --- |

О организации подготовки и проведения

противопаводковых мероприятий на территории

города Канаш в 2015 году.

1. Назначить противопаводковую комиссию в следующем составе:

Зайцев А.С. – заместитель главы – начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации города Канаш - председатель комиссии;

Федоров В.Н. - ответственный секретарь комиссии – начальник отдела специальных программ администрации города Канаш.

Члены комиссии:

Казаков А.Н.  - директор ООО «Центральный» (по согласованию);

Деревягина М.А. - директор ООО «Водоканал» (по согласованию);

Константинов А.Н.- ген. директор ОАО «Канашские горэлектросети» (по согласованию);

Егоров Е.А.. - директор ООО «АльтаСтрой» (по согласованию);

Кириллова И.В. - директор МП «УК ЖКХ»МО» г. Канаш ЧР» (по согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по пропуску весеннего паводка в городе Канаш (приложение № 1).

3.  Организовать безаварийный пропуск паводковых вод на прудах, водоемах и сооружениях, находящихся на территории города Канаш (приложение №2).

4. Рекомендовать ООО «АльтаСтрой», ООО «Центральный», ООО «Водоканал», управляющим компаниям и товариществам собственников жилья в срок до 15 марта 2015 года:

- провести подготовительные мероприятия по пропуску весеннего паводка на системах ливневой канализации;

-  подготовить автомобильную, дорожно-строительную, подъемно-транспортную и другую технику, резерв строительных материалов.

5.  Распоряжение довести до предприятий, организаций и учреждений города.

6. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы - начальника отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации города Канаш А.С. Зайцева.

7. Считать утратившим силу распоряжение администрации города Канаша от 11.02.2014 г. № 48.

Глава  администрации

города  Канаш                                                               п/п                                                  Л.П. Иванова

Исп. Федоров В.Н.

2-18-92

Приложение № 1

# ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод

в городе Канаше на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок испол- нения | Ответственные исполнители | Отм. о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2015 году. | до 10.03 | отдел специальных программ |  |
| 2. | Доведение распоряжения Председателя КЧС и ПБ города до руководителей объектов экономики. | до 14.03 | отдел специальных программ |  |
| 3. | Организация осмотра сооружений, подверженных воздействию талых вод. | до 28.02 | Комиссия по ЧС и ОПБ города |  |
| 4. | Очистка от снега и льда крыш административных зданий, жилых домов, объектов здравоохранения, соцкультбыта, дошкольных и образовательных учреждений. | февраль-март | Организации, предприятия, ООО «Центральный», управляющие компании и ТСЖ (по согласованию) |  |
| 5. | Проведение корректировки паспорта территории и плана действий города по ликвидации ЧС, связанных с весенним паводком. | до 05.03 | отдел специальных программ |  |
| 6. | Контроль и организация противопаводковых мероприятий на прудах и водоемах. | февраль-март | ООО «АльтаСтрой» (по согласованию) |  |
| 7. | Организация ежесуточного осмотра трансформаторных подстанций, подтопление которых наиболее вероятно. | март-апрель | ОАО « Канашские горэлектросети» (по согласованию) |  |
| 8. | Очистка дренажной канализации зданий и артскважин для отвода талых вод. | март-апрель | ООО «Водоканал» (по согласованию) |  |
| 9. | Проведение постоянного осмотра трассы водовода «Высоковка-Канаш» и 1-2 подъемов водовода «Бахтиарово-Канаш». | ежене-дельно | ООО «Водоканал» (по согласованию) |  |
| 10. | Прорыть каналы и кюветы для отвода талых вод вдоль дорог, где наиболее вероятны заторы. | март | ООО «АльтаСтрой» (по согласованию) |  |
| 11. | Организация осмотра подвальных помещений жилых домов, подверженных возможному затоплению талыми водами. | март-апрель | ООО «Центральный», управляющие компании и ТСЖ (по согласованию) |  |
| 12. | Обследование автомобильной трассы Федерального значения, проходящей у города Канаш. | до 01.04 | Комиссия по ЧС и ОПБ города |  |
| 13. | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозе наводнения, действиях населения во время весеннего паводка. | март | Отдел информатизации |  |
| 14. | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоёмы химически опасных веществ, отходов промышленного производства. | Постоян-но | руководители предприятий |  |

Приложение № 2

Список

прудов, водоемов и сооружений, находящихся на территории города Канаш

Пруд по ул. Толстого в районе Автошколы РОСТО;

Пруд по ул. Театральная и ул. Промогородная;

Пруд по ул. О. Кошевого в районе СОШ № 4;

Пруды по пер. Суворова;

Пруд по ул. Разина в районе ДОУ №18;

Пруд по ул. Железнодорожная в районе Нефтебазы;

Пруд по пер. Спортивный в районе Лакокраски;

Пруды за городским парком;

Мосты через реку Аниш на улице Чернышевского и по Янтиковскому шоссе;

Пруд по ул. Московская у дома №48.