| ## Чёваш Республики Муркаш район.н администраций. ХУШУ 2017 = № Муркаш ял. |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского района ### РАСПОРЯЖЕНИЕ 30.03.2017 г? №140 с? Моргауши |
| --- | --- | --- |

О проведении месячника по санитарно-

экологической очистке и благоустройству населенных пунктов

Моргаушского района Чувашской Республики

В целях создания благоприятных условий для проживания граждан, упорядочения работ по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов, а также обеспечения чистоты и порядка на территории Моргаушского района Чувашской Республики:

- Провести с 10 апреля по 10 мая 2017 года месячник по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики.

- Утвердить план месячника санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики (прилагается).

3. Рекомендовать:

3.1. Главам сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики и руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Моргаушского района Чувашской Республики, организовать работы по очистке улиц и прилегающих территорий предприятий, организаций и учреждений Моргаушского района Чувашской Республики;

3.2. Главам сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики:

3.2.1. Издать соответствующие распоряжения, разработать планы мероприятий по проведению месячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов и обеспечить их выполнение, особое внимание при этом уделить памятникам солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны;

3.2.2. Обеспечить массовое привлечение населения на проведение работ по весенней санитарной очистке улиц населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики, придомовых территорий, кладбищ, посадке деревьев и кустарников;

3.2.3. Создать баннеры на официальных сайтах сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики и обеспечить систематическое освещение хода проводимых мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов Моргаушского района Чувашской Республики.

4.  Отделу экономики и развития АПК и отделу имущества администрации Моргаушского района Чувашской Республики по согласованию с сельскохозяйственными предприятиями, организациями и администрациями сельских поселений определить площадь посадки зеленых насаждений и объемы работ.

5. Отделу экономики и развития АПК, информационного обеспечения администрации Моргаушского района Чувашской Республики освещать ход проводимых мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов на официальном сайте администрации Моргаушского района Чувашской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Моргаушского района Чувашской Республики.

Глава администрации

Моргаушского района							           Р.Н. Тимофеев

- Приложение

к распоряжению администрации

Моргаушского района

Чувашской Республики

от ___________2017 г. N ____

ПЛАН

МЕСЯЧНИКА ПО  САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство аллей, парков, улиц и стадионов во всех населенных пунктах, ремонт оград, вырубка сухостойких аварийных деревьев, приведение в надлежащее состояние территорий дворов, территорий кладбищ | главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 2. | Организация и проведение работ по закладке новых парков и садов, посадке зеленых насаждений различных категорий и созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов и вдоль автомобильных дорог в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке. | главы сельских поселений (по согласованию), отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района |  |
| 3. | Создание чистых зеленых зон вокруг детских садов и школ, устройство детских и спортивных площадок. | главы сельских поселений (по согласованию), руководители образовательных учреждений (по согласованию) |  |
| 4. | Осуществление санитарно-экологической очистки, вывоз мусора совместно с ЖКХ на полигон ТБО со всех предприятий и организаций, населенных пунктов | главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
| 5. | Способствование экологическому воспитанию подрастающего поколения и формированию сознания социально-ответственного гражданина с самого юного возраста для сохранения природного наследия. | отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района |  |
| 6. | Реконструкция зон отдыха для работников предприятий, организаций и учреждений района | руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
| 7. | Обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, студентов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок, приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов. | главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
| 8. | Регулярное освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Моргаушского района Чувашской Республики ход выполнения плана мероприятий месячника по благоустройству населенных пунктов | Районная газета «Знамя Победы» (по согласованию) и отдел информационного обеспечения администрации района |  |