| Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ «09» 02.2016 г. № 107 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «09» февраля 2016 г. № 107 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов городского хозяйства в период весеннего паводка 2016 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, а также обеспечения сохранности жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы, инженерных сетей, искусственных сооружений, мостов, путепроводов, дамб, создания условий для нормальной жизнедеятельности населения на территории города Алатыря администрация города Алатыря

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить состав противопаводковой комиссии города Алатыря (приложение № 1).

2. Утвердить План проведения мероприятий, направленных на прогнозирование, локализацию и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода на территории города Алатыря Чувашской Республики в 2016 году (приложение № 2).

3.	Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Алатыря  Добрынкину О.Н. в срок до 03 марта 2016 года:

3.1.	Определить перечень потенциально опасных участков и объектов, попадающих в зону возможных подтоплений и разрушений в результате весеннего паводка 2016 года.

3.2.	Подготовить и довести до исполнителей расчет сил и средств, порядок их привлечения к аварийно-спасательным работам в период весеннего паводка.

3.3.	Организовать работу по подготовке и проведению мероприятий в период весеннего паводка на предприятиях, в организациях и учреждениях города Алатыря.

3.4. Организовать  привлечение сил и средств Государственной инспекции по маломерным судам по Чувашской Республике к спасательным работам на водных бассейнах города Алатыря.

3.5. Обеспечить постоянный контроль за прохождением весеннего паводка, координацию выполнения мероприятий и привлечения сил и средств к ликвидации аварийных ситуаций.

3.6. Сбор и обобщение информации о состоянии гидротехнических сооружений и потенциально опасного объекта в период весеннего паводка.

4.	Рекомендовать руководителям предприятий: ООО «ЭЛЕТЕХ» Кузьмину В.Н., ПАО «Завод «Электроприбор» Афанасьеву А.Н., МУП «Водоканал» Шоронову В.И., ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиал в г.Алатыре Егункову О.И., МУП «Алатырские городские электрические сети» Зайкину Н.И. до 25.03.2016 г. создать внештатные аварийно-спасательные формирования, обеспечить их переправочными средствами, оснащением, техникой  и средствами первой медицинской помощи.

5. Рекомендовать начальнику ФГКУ «4 отряд противопожарной службы МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии» Афондеркину Е.В. провести обучение  членов аварийно-спасательных формирований мерам безопасности при выполнении задач и действиям, направленным на смягчение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в паводковый период.

6. Рекомендовать директору Алатырского автотранспортного предприятия - филиала ГУП «Чувашавтотранс» Вавилову С.А.  обеспечить постоянную готовность пассажирского автотранспорта, подвижного состава с необходимым запасом топлива для эвакуации населения и имущества  граждан с подтопляемых территорий города.

7. Рекомендовать директорам предприятий МУП «Водоканал» Шоронову В.И., МУП «Чистый город» Кизянину А.Н. организовать круглосуточное дежурство специализированной техники по обслуживанию персонала для ликвидации возможных затоплений (подтоплений) на объектах коммунального хозяйства и инженерной защиты города.

8. Начальнику отдела образования и молодежной политики Самойлову В.Н. подготовить места для временного размещения граждан, проживающих в домах в зоне возможного подтопления.

9. Начальнику отдела ЖКХ Захарову В.Н. совместно с ООО «Управление ЖКХ» Игониным М.Е. по согласованию:

- обеспечить должное содержание и безаварийную эксплуатацию жилищного фонда в период весеннего паводка.

- организовать круглосуточное дежурство специализированной инженерной техники, предназначенной для ликвидации затоплений (подтоплений) на объектах жилищного фонда, социальной и  культурной сферы.

10.	 Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД РФ «Алатырский» Тукмакову А.А. в зависимости от погодно-климатических условий принять меры по ограничению движения транспортных средств по дорогам местного значения с учетом технического состояния дорожного полотна, организовать контроль за соблюдением режима указанного ограничения.

11. Начальнику финансового отдела администрации города Алатыря Ткачевой Г.А. обеспечить финансирование мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций.

12. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо от организационной правовой формы организовать завоз необходимых материально-технических ресурсов для обеспечения производственной деятельности на период весеннего паводка до ввода ограничения движения автотранспортных средств по дорогам местного значения.

13. Рекомендовать руководителю Алатырского ЛТЦ филиала в ЧР ОАО «Ростелеком» Сидельникову Д.А. обеспечить устойчивую связь во время паводка между Единой дежурно-диспетчерской службой города Алатыря (01, 112), дежурными по администрации и кварталами города «Зеленый», «Водников».

14. Директору МУП «Алатырские городские электрические сети» Зайкину Н.И. обеспечить безопасное проведение аварийно-восстановительных работ на линиях электропередач, трансформаторных подстанциях, распределительных устройствах в зонах подтопления.

15. Рекомендовать начальнику Отделения Военного Комиссариата Чувашской Республики по г. Алатырь и Алатырскому району Игошину С.В. организовать взаимодействие с воинскими частями для проведения взрывных работ по ликвидации ледовых заторов на водоемах, в случае необходимости.

16. Начальнику отдела информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности администрации города Алатыря Титовой С.А. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации города Алатыря.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Алатыря – начальника отдела градостроительства и природопользования  Добрынкина О.Н.

Глава  администрации

города Алатыря                                                       	               А.В. Седов

Исп.Шепелев М.В.

8(83531)2-00-08

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Алатыря

№ 107  от 09.02.2016 г.

Состав противопаводковой комиссии

Председатель комиссии:

Добрынкин О.Н. -  заместитель главы администрации - начальник отдела градостроительства и природопользования.

Заместители председателя комиссии:

Шепелев М.В. – начальник отдела специальных программ администрации города  Алатыря;

Захаров В.Н.     -    начальник отдела ЖКХ администрации города   Алатыря.

Члены комиссии:

Самойлов В.Н. –  начальник отдела образования и  молодежной политики;

Владимирова Н.Н. - управляющий делами администрации города Алатыря – начальник отдела организационной работы;

Игонин М.Е. – исполнительный директор ООО «Управление ЖКХ» (по                                                                                         согласованию);

Игошин С. В.     - начальник отделения Военного Комиссариата Чувашской Республики по г. Алатырь и Алатырскому району (по согласованию);

Мухин А.В.     -     командир войсковой части № 86297 МО РФ (по согласованию);

Боголюбов А.В.  - начальник МО МВД РФ «Алатырский»  (по согласованию);

Захаров Е.Б.        - начальник отдела надзорной деятельности г. Алатырь и Алатырского

района УНД ГУ МЧС РФ по ЧР (по согласованию);

Афондеркин Е.В.- начальник  ФГКУ « 4 отряд федеральной  противопожарной службы

по Чувашской Республике- Чувашии» (по согласованию);

Сидельников Д.А. – руководитель Алатырского ЛТЦ  филиала в ЧР ОАО

«Ростелеком» (по согласованию);

Афанасьев А.Н.      - генеральный директор ПАО «Завод – «Электроприбор»

(по согласованию);

Кузьмин В.Н.      –    исполнительный директор ООО «Элетех» (по согласованию);

Шоронов В.И.        - директор МУП «Водоканал»;

Егунков О.И.    - директор ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиал в г.Алатыре (по согласованию);

Зайкин Н.И.           - директор МУП «Алатырские городские электрические сети»;

Ткачева Г.А.          - начальник финансового отдела администрации города Алатыря;

Кизянин А.Н.        - директор МУП «Чистый город»  (по согласованию);

Вавилов С.А.        - директор ААТП филиала ГУП «Чувашавтотранс» (по    согласованию);

Боголюбов Ю.Н. - главный врач БУ Чувашской Республики «ЦРБ Алатырского района» Минздравсоцразвития  ЧР (по согласованию);

Шушарин Ю.В. – начальник ФБУ ИК-2 Минюста России по Чувашской Республике (по согласованию);

Полянская Л.К.  –     заведующий подстанции скорой медицинской помощи города Алатырь БУ ЧР Республиканской станции скорой медицинской помощи Минздравсоцразвития  ЧР (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Алатыря

№ 107 от 09.02.2016 г

ПЛАН

проведения мероприятий, направленных на прогнозирование, локализацию и ликвидацию

возможных чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода

на территории города Алатыря Чувашской Республики в 2016 году.

| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Исполнитель | Привлекаются | Привлекаемые средства | Отметка о выполнении |
| 1 | Заседания противопаводковой комиссии, выездной противопаводковой комиссии | 10.03.16 г., 04.04.16 г. | Председатель комиссии | Члены комиссии |  |  |
| 2 | Подготовка постановления администрации | 10.02.16 г. | Председатель комиссии, Зам. председателя | Отдел специальных программ |  |  |
| 3 | Доведение постановления “О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов городского хозяйства в период паводка 2016 года ” | 18.02.16 г. | Отдел спец. программ | Канцелярия | Факс, почта |  |
| 4 | Составление плана мероприятий, оформление протокола КЧС, доведение требований ГК ЧС ЧР. | 10.03.16 г. | Отдел спец. программ | службы ГО | Информация ГК ЧС ЧР |  |
| 5 | Сбор информации, доведение через СМИ о предстоящей угрозе наводнения и порядке действий в зоне затопления | 21.03.16 г. | Отдел спец. программ | члены комиссии |  |  |
| 6 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1 | Проверка подготовки к паводковому периоду на: МУП «Водоканал»; ООО «завод «ЭЛЕТЕХ»; ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиал в г. Алатыре; МУП “ Алатырские городские электрические сети”; | 14-15.03.16 г. 17-18.03.16 г. 17-18.03.16 г. 21-22.03.16 г. | Отдел ЖКХ, Нач. ГО объекта, Надзорные органы | Руководители предприятий | Техническая документация. |  |
| 2 | Создание аварийно спасательных формирований (АСФ) на базе объектов экономики, учреждений, организаций. | 15-23.02.16 г. | Руководители на объектах | Персонал объектов | Нормативные акты, положения |  |
| 3 | Обучение АСФ, проведение инструктажей по правилам и мерам безопасности, медицинская проверка персонала АСФ, заключение договоров, выдача допусков к работе в условиях ЧС. | 02.03.16 г.- 31.03.16 г. | Руководители на объектах | Персонал аварийно спасательных формирований | Учебные пособия, учебно-материальная база |  |
| 4 | Подготовка техники, материально-технических средств (МТС), индивидуальных средств защиты (ИСЗ), спасательных средств, съемной оснастки, приборов разведки и наблюдения, спец. одежды. | 17.02.15 г.- 30.03.16 г. | Руководители на объектах, инженера, хозяйственники | Персонал аварийно спасательных формирований | Оборудование и инструменты ПТО, мастерских |  |
| 5 | Создание запасов продовольствия, медикаментов, дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих растворов, перевязочных средств. | 17.02.16 г.- 30.03.16 г. | Руководители на объектах, Глав. врач БУ ЧР «АГССМП» Минздравсоцразви- тия ЧР | начальники складов, жители города, персонал АСФ | Медикаменты, специальные растворы |  |
| 6 | Подготовка средств связи, с территориями, находящимися в паводковой зоне | На всём протяжении паводка | Председатель КЧС | Начальник Алатырского ЛТЦ | Средства связи |  |
| 7 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Проверка готовности формирований к паводковому периоду а) Формирований для переправки и эвакуации населения |
| 1 | ЧАСТНИКИ: Маломерные суда с мотором - от 2 до 4 шт. (укомплектованные спасательными кругами, веслами, спасательными жилетами, аккумуляторными фонарями, медицинской аптечкой) | 22.03.16 г - 31.03.16 г. | Отдел спец. программ | Частные перевозчики | Нормативная документация |  |
| 2 | Алатырское «АТП» Автобусы - 6 шт. | 22.03.16 г - 31.03.16 г. | ОГИБДД МО МВД РФ «Алатырский», Отдел спец. программ | Руководство и водители | Нормативная документация |  |
| 3 | Составление графика круглосуточного дежурства АСФ | 22.03.16 г - 31.03.16 г. | Руководители АСФ | персонал АСФ |  |  |
| б) Формирований предназначенных для ликвидации ЧС |
| 1 | ООО “ЭЛЕТЕХ” | 22.03.16 г - 31.03.16 г. | Нач. ГО объекта, отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 2 | ПАО “Завод - “Электроприбор” | 22.03.16 г - 31.03.16 г. | Нач. ГО объекта, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 3 | МУП «Водоканал» | 22.03.16 г - 31.03.16 г. | Нач. ГО объекта, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 5 | МУП «Чистый город» | 22.03.16 г - 31.03.16 г. | Нач. ГО объекта, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 6 | МУП “Алатырские городские электрические сети” | 22.03.16 г - 31.03.16 г. | Нач. ГО объекта, Энергонадзор, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 7 | ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиал в г.Алатыре | 22.03.16 г - 31.03.16 г. | Нач. ГО объекта, Надзорные органы, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 8 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Проверка готовности к приему эваконаселения а) проверка готовности зданий к приему эваконаселения |
| 1 | МБОУ СОШ № 9 | 22.03.2016 г. 27.03.2016 г. | ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии», отдел образования и молодежной политики | Директор школы | Схематический план здания |  |
| 2 | МБОУ СОШ № 5 | 22.03.2016 г. 27.03.2016 г. | ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии», отдел образования и молодежной политики | Директор школы | Схематический план здания |  |
| 3 | МБОУ СОШ № 11 | 22.03.2016 г. 27.03.2016 г. | ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии», отдел образования и молодежной политики | Директор школы | Схематический план здания |  |
| б) проверка обеспеченности продовольствием и медикаментами эвакуируемого населения |
| 1 | Обеспечение продуктами планируемых мест размещения эваконаселения | 22.03.2016 г. 27.03.2016 г. | Отдел экономики, финансовый отдел | Директор МУП “Школьное питание” |  |  |
| 2 | Обеспечение медикаментами планируемых мест размещения эваконаселения | 22.03.2016 г. 27.03.2016 г. | Глав. врач БУ ЧР «АГССМП» Минздравсоцразви тия ЧР | Глав. врач БУ ЧР «АГССМП» Минздравсоцразвития ЧР |  |  |
| 3 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Проверка объектов ЖКХ |
| 1 | Мероприятия согласно планов отделов градостроительства и природопользования, ЖКХ по подготовке к паводковому периоду | 22.03.2016 г. 27.03.2016 г. | Нач. отделов ЖКХ, градостроительства и природопользования | Руководители объектов ЖКХ | Измерительные приборы, техника |  |
| 2 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Тренировки объектов экономики и АСФ по действиям в период паводка |
| 1 | Проведение тренировок на объектах согласно внутриобъектовых планов | 22.03.2016 г. 27.03.2016 г. | Начальники ГО объектов | АСФ, население города | ГСМ, техника, ИСЗ, обучающий материал, приборы РХР |  |
| 2 | Проведение штабного учения по действиям в период ледохода и паводка “Действие противопаводковой комиссии и ТП РСЧС в условиях возникновения ЧС в паводковый период” | 30.03.16 г.- 03.04.16 г. | Начальник ГО города | КЧС, АСФ, население города | Планы проведений, документация начальников служб ГО |  |
| Непосредственное выполнение мероприятий во время паводкового периода |
| 1 | Круглосуточное дежурство членов КЧС, АСФ, ТП РС ЧС | При введении режимов Повышенный или ЧС | Начальник ГО города | члены КЧС, АСФ | Средства связи, документация |  |
| 2 | Выполнение задач по прогнозированию, локализации и ликвидации ЧС | 05.04.16 г.- 30.04.16.г | Нач. ГО города, Комиссия ЧС и ОПБ | члены КЧС, АСФ | Техника, МТС, ГСМ ИСЗ, аналитическая информация |  |
| 3 | Контроль за соблюдением правил и мер безопасности при выполнении мероприятий в период паводка | Постоянно | Все должностные лица | л/с АСФ, население города | Правила ТБ |  |
| 4 | Доклад в ГК ЧС ЧР | Ежедневно (в случае ЧС немедленно) | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Заключительный этап |
| 1 | Подведение итогов Издание приказов | 04.05.16 г - 06.05.16 г. | Председатель КЧС, Отдел спец. программ | КЧС, л/с АСФ, население города | Материалы докладов |  |
| 2 | Освещение в средствах массовой информации “О прохождении паводка” | 07.04.16 г. | Отдел спец. программ | СМИ | Материалы подведения итогов |  |
| 3 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По завершению мероприятий | Отдел спец. программ | Канцелярия | Материалы подведения итогов |  |

Председатель КЧС и ОПБ 							                                  О.Н. Добрынкин

Начальник отдела специальных программ                                                                                    М.В. Шепелев