| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 27.05.2016г. № 211 Çěмěрле хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.05.2016г. № 211 г. Шумерля |

Об обеспечении подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне - зимний период 2016 - 2017 годов

В  целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

администрация Шумерлинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы Шумерлинского района к осенне - зимнему периоду 2016-2017 годов (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам  сельских поселений, руководителям  предприятий жилищно - коммунального хозяйства, бюджетных  учреждений Шумерлинского района обеспечить выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Шумерлинского района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Шумерлинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы – начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Мостайкина А.А.

Глава администрации

Шумерлинского района						                        Л.Г. Рафинов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шумерлинского района от

« 27 » мая 2016г. № 211

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шумерлинского района к осенне-зимнему периоду 2016 - 2017 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию и обеспечить общую координацию работ по обеспечению готовности Шумерлинского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. | До 01 июня 2016г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 2 | Обеспечить выполнение установленных объемов замены ветхих водопроводных сетей | До 1 августа 2016г. | Глава Русско-Алгашинского сельского поселения (по согласованию) |
| 3 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда | До 1 августа 2016г. | Главы сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию) |
| 4 | Завершить комиссионную проверку и приемку готовности к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов ООО «Юманайское ЖКХ» | До 10 сентября 2016г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 5 | Обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному сезону ООО « Юманайское ЖКХ», ООО «Энергетик» в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго России 25 августа 2004 года | До 10 сентября 2016г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, руководители электро- и теплоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 6 | Обеспечить оплату текущих платежей и погашение задолженности за потребленные топливно - энергетические ресурсы | Постоянно | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 7 | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального хозяйства | До 15 сентября 2016г. | Руководители обслуживающих организаций (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить резервирование источников электроснабжения отопительных котельных в с. Юманай, с. Русские Алгаши | До 15 сентября 2016г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ , глава Юманайского сельского поселения (по согласованию), глава Русско-Алгашинского сельского поселения (по согласованию) |
| 9 | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива в режимах ограничения газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | До 1 сентября 2016г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, главы сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию), отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
| 10 | Продолжить работу по реализации энергосберегающих мероприятий, оснащению жилищного фонда, объектов социальной сферы приборами учета и регулирования потребления | Постоянно | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, главы сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию) |
| 11 | Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно - диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | С 1 октября 2016г. | Администрация Шумерлинского района, главы сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию) |
| 12 | Обеспечить представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне - зимний период: - в Минстрой Чувашии - в Госжилинспекцию Чувашии | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля до 30 сентября 2016г., с 1 августа до 30 сентября 2016г. еженедельно | Администрация Шумерлинского района, главы сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию) |
| 13 | Обеспечить своевременное представление информации о ходе подготовки к работе в осенне - зимний период по форме 1- ЖКХ (зима) срочная в Минстрой Чувашии | 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2016г. | Администрация Шумерлинского района |
| 14 | Обеспечить еженедельное предоставление о вхождении в отопительный сезон в Минстрой Чувашии | С даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Администрация Шумерлинского района |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Шумерлинского района

от «27» мая 2016г. № 211

О Б Ъ Е М Ы

выполнения ремонта жилищного фонда на 2016 год

| № п/п | Наименование муниципального района, сельского поселения | Количество МКД, ед. | ремонт внутридомовых систем, тыс. пог. метров | ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | электро-снабжения | тепловых узлов, ед. | кровель, тыс. кв. м. |
|  | Шумерлинский район | 2 | 0,024 | - | 0,00 | - | - | 0,005 |
| 1 | Русско-Алгашинское сельское поселение | 5 | 0,024 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2 | Юманайское сельское поселение | 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |

ОБЪЕМЫ

замены ветхих тепловых и водопроводных сетей

на 2016 год

(км.)

| № п/п | Наименование муниципального района, сельского поселения | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении | Ветхие водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Шумерлинский район | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Русско-Алгашинское сельское поселение | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Юманайское сельское поселение | - | - | 0,00 | 0,00 |

Перечень основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону на 2016 год

| № п/п | Наименоване мероприятия | Ед.из м. | Всего | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 58 | до 10 июня 2016 |
| 2 | Гидравлическая прессовка отопительных котлов и системы отопления в целом | шт. | 15 | до 15 августа 2016 |
| 3 | Измерения сопротивления изоляции между «Ф» и «0». |  | 16 | до 1 сентября 2016 |
| 4 | Ремонт отопительных печей и дымоходов | шт | 24 | до 15 сентября 2016 |
| 5 | Установка новых деревянных рам в подъездах | шт. | 2 | до 01 июля 2016 |
| 6 | Гидравлическая промывка системы теплоснабжения | км. | 1,5 | до 15 августа 2016 |